ПРАВИТЕЛЬСТВО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 июля 2015 г. N 364

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КРАТКОСРОЧНОГО ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ

РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО

ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ

ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016 ГОД

Список изменяющих документов

(в ред. Постановлений правительства Тульской области

от 28.12.2015 [N 611](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA41F0010D282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FEJCQ2M), от 30.08.2016 [N 393](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FEJCQ2M))

В соответствии со [статьей 168](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7DE94A3F565B133D9AD2EEA45FC53557776DBBC92CCEA2A0B89AF28J9QCM) Жилищного кодекса Российской Федерации, [Постановлением](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEB45F0030A282D86EB9BC6BDJ6QDM) правительства Тульской области от 30.12.2013 N 840 "Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах", на основании [статьи 48](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEB46F1000E282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B52FEJCQ5M) Устава (Основного Закона) Тульской области правительство Тульской области постановляет:

1. Утвердить [краткосрочный план](#P32) реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Тульской области на 2016 год (приложение).

2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора

Тульской области - председатель

правительства Тульской области

Ю.М.АНДРИАНОВ

Приложение

к Постановлению правительства

Тульской области

от 30.07.2015 N 364

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ

ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016 ГОД

Список изменяющих документов

(в ред. Постановлений правительства Тульской области

от 28.12.2015 [N 611](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA41F0010D282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FEJCQ1M), от 30.08.2016 [N 393](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ7M))

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Адрес многоквартирного дома | Общая площадь МКД кв. м | Перечень конструктивных элементов, инженерных систем, подлежащих ремонту | Способ формирования фонда капитального ремонта | Источник финансирования капитального ремонта |
| муниципальное образование город Алексин | | | | | |
| 1 | г. Алексин, ул. Восточная, д. 2 | 1 125,96 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 2 | г. Алексин, ул. Героев Алексинцев, д. 19/3 | 440,69 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 3 | г. Алексин, ул. Героев Алексинцев, д. 21 | 819,79 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 4 | г. Алексин, ул. Горького, д. 1/1 | 872,42 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 5 | г. Алексин, ул. Горького, д. 3/2 | 530,23 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 6 | г. Алексин, ул. Горького, д. 7 | 540,68 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 7 | г. Алексин, ул. Горького, д. 13 | 575,56 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 8 | г. Алексин, ул. Горького, д. 15 | 777,38 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 9 | г. Алексин, ул. Дружбы, д. 4 | 613,90 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 10 | г. Алексин, ул. Дружбы, д. 6 | 604,65 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 11 | г. Алексин, ул. Дружбы, д. 8 | 391,63 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 12 | г. Алексин, ул. Железнодорожная, д. 1 | 404,50 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 13 | г. Алексин, ул. Железнодорожная, д. 4 | 371,90 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 14 | г. Алексин, ул. Заводская, д. 1/3 | 404,90 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 15 | г. Алексин, ул. Заводская, д. 2/5 | 486,64 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 16 | г. Алексин, ул. Заводская, д. 3 | 403,70 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 17 | г. Алексин, ул. Заводская, д. 4 | 471,12 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 18 | г. Алексин, ул. Заводская, д. 5 | 388,40 | Внутридомовые система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 19 | г. Алексин, ул. Заводская, д. 6 | 520,20 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 20 | г. Алексин, ул. Заводская, д. 7 | 398,70 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 21 | г. Алексин, ул. Заводская, д. 8 | 493,89 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 22 | г. Алексин, ул. Ленина, д. 28 | 461,44 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 23 | г. Алексин, ул. Ленина, д. 34/6 | 412,10 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 24 | г. Алексин, ул. Ленина, д. 36/5 | 447,51 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 25 | г. Алексин, ул. Ленина, д. 39/4 | 444,50 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 26 | г. Алексин, ул. Ленина, д. 41/3 | 428,90 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 27 | г. Алексин, ул. Маяковского, д. 8/2 | 520,80 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 28 | г. Алексин, ул. Маяковского, д. 10/3 | 940,46 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 29 | г. Алексин, ул. Металлистов, д. 7 | 1 002,40 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 30 | г. Алексин, ул. Металлистов, д. 21/1 | 1 955,11 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 31 | г. Алексин, ул. Мира, д. 5 | 569,77 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 32 | г. Алексин, ул. Мира, д. 5-а | 620,86 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 33 | г. Алексин, ул. Монтажная, д. 2 | 358,79 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 34 | г. Алексин, ул. Монтажная, д. 4 | 361,41 | Внутридомовая система водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 35 | г. Алексин, ул. Монтажная, д. 5 | 325,49 | Внутридомовые системы водоотведения, водоснабжения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 36 | г. Алексин, ул. Набережная, д. 2 | 422,16 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 37 | г. Алексин, ул. Набережная, д. 4/43 | 545,01 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 38 | г. Алексин, ул. Набережная, д. 6/38 | 467,78 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 39 | г. Алексин, ул. Набережная, д. 8 | 393,18 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 40 | г. Алексин, ул. Набережная, д. 10 | 388,81 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 41 | г. Алексин, ул. Набережная, д. 12 | 416,90 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 42 | г. Алексин, ул. Набережная, д. 16/36 | 411,32 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 43 | г. Алексин, ул. Набережная, д. 18 | 368,24 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 44 | г. Алексин, ул. Набережная, д. 20 | 394,84 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 45 | г. Алексин, ул. Набережная, д. 22/23 | 607,12 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 46 | г. Алексин, ул. Пахомова, д. 8/17 | 469,19 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 47 | г. Алексин, ул. Первомайская, д. 1 | 421,78 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 48 | г. Алексин, ул. Первомайская, д. 2 | 429,73 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 49 | г. Алексин, ул. Первомайская, д. 7 | 422,00 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 50 | г. Алексин, ул. Первомайская, д. 9 | 422,60 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 51 | г. Алексин, ул. Первомайская, д. 14/13 | 406,38 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 52 | г. Алексин, ул. Первомайская, д. 15/34 | 415,46 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 53 | г. Алексин, ул. Первомайская, д. 16/32 | 391,76 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 54 | г. Алексин, ул. Первомайская, д. 17 | 389,31 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 55 | г. Алексин, ул. Первомайская, д. 18 | 402,56 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 56 | г. Алексин, ул. Первомайская, д. 19 | 349,06 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 57 | г. Алексин, ул. Первомайская, д. 21/21 | 371,81 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 58 | г. Алексин, ул. Пионерская, д. 5 | 693,90 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 59 | г. Алексин, ул. Пионерская, д. 7/1 | 687,20 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 60 | г. Алексин, ул. Рабочая, д. 4-а | 919,26 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 61 | г. Алексин, ул. Трудовые резервы, д. 18 | 782,61 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 62 | г. Алексин, ул. Трудовые резервы, д. 19/32 | 536,76 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 63 | г. Алексин, ул. Трудовые резервы, д. 23 | 403,59 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 64 | г. Алексин, ул. Трудовые резервы, д. 25 | 392,93 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 65 | г. Алексин, ул. Трудовые резервы, д. 27/11 | 406,13 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 66 | г. Алексин, ул. Трудовые резервы, д. 30/9 | 767,63 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 67 | г. Алексин, ул. Урицкого, д. 7 | 491,05 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 68 | г. Алексин, ул. Урицкого, д. 9 | 639,45 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 69 | г. Алексин, ул. Урицкого, д. 11 | 661,10 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 70 | г. Алексин, ул. Ушинского, д. 1 | 376,34 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 71 | г. Алексин, ул. Центральная, д. 10/12 | 715,05 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 72 | г. Алексин, ул. Центральная, д. 12 | 581,42 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 73 | Ул. Первомайская, д. 7 | 422,0 | Утепление фасада | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (п. 73 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ5M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 74 | Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, выполнение которого запланировано в 2016 - 2017 гг. | | | Фонд капитального ремонта | |
| (п. 74 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ3M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| муниципальное образование Арсеньевский район | | | | | |
| 1 | р.п. Арсеньево, ул. 22 Декабря, д. 2 | 1 523,50 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 2 | р.п. Арсеньево, ул. Бандикова, д. 69 | 648,60 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 3 | р.п. Арсеньево, ул. Парфенова, д. 1 | 651,10 | Внутридомовые системы водоотведения, водоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 4 | р.п. Арсеньево, ул. Советская, д. 2 | 1 542,50 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 5 | р.п. Арсеньево, ул. Хорева, д. 35 | 373,00 | Внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 6 | Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, выполнение которого запланировано в 2016 - 2017 гг. | | | Фонд капитального ремонта | |
| (п. 6 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQFM) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| муниципальное образование Белевский район | | | | | |
| 1 | г. Белев, пл. Революции, д. 5 | 1 374,10 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 2 | г. Белев, ул. Карла Маркса, д. 61 | 435,50 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 3 | г. Белев, ул. Карла Маркса, д. 63 | 515,30 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 4 | г. Белев, ул. Карла Маркса, д. 65 | 845,80 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 5 | г. Белев, ул. Карла Маркса, д. 71 | 597,40 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 6 | г. Белев, ул. Карла Маркса, д. 74 | 679,70 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 7 | г. Белев, ул. Карла Маркса, д. 78 | 614,10 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 8 | г. Белев, ул. Карла Маркса, д. 80 | 532,90 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 9 | г. Белев, ул. Карла Маркса, д. 113 | 844,40 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 10 | г. Белев, ул. Ленина, д. 51 | 899,10 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 11 | г. Белев, ул. Ленина, д. 56 | 280,30 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 12 | г. Белев, ул. Пушкина, д. 2 | 1 036,00 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 13 | г. Белев, ул. Рабочая, д. 9 | 706,90 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 14 | г. Белев, ул. Рабочая, д. 52 | 330,40 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 15 | г. Белев, ул. Советская, д. 29 | 479,50 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 16 | пос. Бобрики, ул. Центральная, д. 5 | 408,40 | Внутридомовые системы водоотведения, водоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 17 | пос. Сестрики, ул. Интернациональная, д. 31 | 673,10 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 18 | Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, выполнение которого запланировано в 2016 - 2017 гг. | | | Фонд капитального ремонта | |
| (п. 18 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FCJCQ7M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| муниципальное образование Богородицкий район | | | | | |
| 1 | г. Богородицк, мкр. Жданковский, ул. Клубная, д. 8 | 437,60 | Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 2 | г. Богородицк, мкр. Жданковский, ул. Клубная, д. 9 | 440,70 | Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 3 | г. Богородицк, мкр. Жданковский, ул. Клубная, д. 11 | 410,10 | Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 4 | г. Богородицк, мкр. Жданковский, ул. Центральная, д. 14 | 499,20 | Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 5 | г. Богородицк, мкр. Жданковский, ул. Центральная, д. 15 | 431,50 | Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 6 | г. Богородицк, мкр. Жданковский, ул. Центральная, д. 18 | 931,70 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 7 | г. Богородицк, р.п. Товарковский, ул. Базарная, д. 12 | 644,80 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 8 | г. Богородицк, р.п. Товарковский, ул. Кирова, д. 6 | 462,80 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 9 | г. Богородицк, р.п. Товарковский, ул. Кирова, д. 7 | 410,30 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 10 | г. Богородицк, р.п. Товарковский, ул. Кирова, д. 13 | 512,90 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 11 | г. Богородицк, р.п. Товарковский, ул. Кирова, д. 14 | 618,80 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 12 | г. Богородицк, р.п. Товарковский, ул. Первомайская, д. 14 | 521,60 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 13 | г. Богородицк, р.п. Товарковский, ул. Первомайская, д. 16 | 503,10 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 14 | г. Богородицк, р.п. Товарковский, ул. Пролетарская, д. 10 | 428,40 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 15 | г. Богородицк, р.п. Товарковский, ул. Пролетарская, д. 15 | 436,90 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 16 | г. Богородицк, р.п. Товарковский, ул. Пролетарская, д. 16 | 998,80 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 17 | г. Богородицк, р.п. Товарковский, ул. Станционная, д. 62 | 491,50 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 18 | г. Богородицк, ул. 9 Мая, д. 17 | 438,30 | Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 19 | г. Богородицк, ул. Володарского, д. 48 | 521,90 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 20 | г. Богородицк, ул. Володарского, д. 50 | 1 069,60 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 21 | г. Богородицк, ул. Карла Маркса, д. 46 | 647,60 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 22 | г. Богородицк, ул. Карла Маркса, д. 48 | 920,30 | Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 23 | г. Богородицк, ул. Карла Маркса, д. 94 | 507,40 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 24 | г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 27 | 897,30 | Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 25 | г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 31 | 252,50 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 26 | г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 75 | 473,90 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 27 | г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 77 | 438,70 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 28 | г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 79 | 695,40 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 29 | г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 85 | 660,80 | Внутридомовая система теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 30 | г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 87 | 682,30 | Внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 31 | г. Богородицк, ул. Луговая, д. 12 | 420,20 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 32 | г. Богородицк, ул. Луначарского, д. 4 | 459,90 | Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 33 | г. Богородицк, ул. Луначарского, д. 5 | 465,20 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 34 | г. Богородицк, ул. Луначарского, д. 7 | 990,90 | Внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 35 | г. Богородицк, ул. Макаренко, д. 9 | 683,20 | Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 36 | г. Богородицк, ул. Макаренко, д. 10 | 698,30 | Внутридомовая система теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 37 | г. Богородицк, ул. Пролетарская, д. 86 | 603,70 | Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 38 | г. Богородицк, ул. Свободы, д. 51, секция а | 844,00 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 39 | г. Богородицк, ул. Свободы, д. 53 | 857,10 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 40 | Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, выполнение которого запланировано в 2016 - 2017 гг. | | | Фонд капитального ремонта | |
| (п. 40 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FCJCQ5M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| муниципальное образование Веневский район | | | | | |
| 1 | д. Островки, ул. Клубная, д. 4 | 405,00 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 2 | д. Кукуй, ул. Центральная, д. 1 | 552,70 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 3 | г. Венев, ул. Карла Маркса, д. 12 | 650,90 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 4 | г. Венев, ул. Карла Маркса, д. 12-а | 649,40 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 5 | г. Венев, ул. Льва Толстого, д. 19-а | 631,30 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 6 | г. Венев, ул. Льва Толстого, д. 24-а | 661,80 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 7 | г. Венев, ул. Пролетарская, д. 15 | 649,20 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 8 | г. Венев, ул. Советская, д. 9-а | 649,10 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 9 | пос. Бельковский, ул. Школьная, д. 4 | 376,00 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 10 | пос. Грицовский, ул. Лесная, д. 8 | 403,40 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 11 | пос. Грицовский, ул. Молодежная, д. 27 | 413,20 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 12 | пос. Грицовский, ул. Молодежная, д. 29 | 415,30 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 13 | пос. Грицовский, ул. Молодежная, д. 31 | 408,70 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 14 | пос. Грицовский, ул. Молодежная, д. 33 | 409,40 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 15 | пос. Грицовский, ул. Школьная, д. 4 | 620,80 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 16 | пос. Метростроевский, ул. Садовая, д. 15 | 693,30 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 17 | пос. Метростроевский, ул. Спортивная, д. 6 | 665,80 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 18 | пос. Мордвес, ул. Садовая, д. 1 | 387,20 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 19 | пос. Оленьковский, ул. Новая, д. 1 | 895,80 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 20 | пос. Оленьковский, ул. Новая, д. 2 | 700,60 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 21 | пос. Оленьковский, ул. Новая, д. 3 | 371,50 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 22 | пос. Оленьковский, ул. Новая, д. 5 | 648,40 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 23 | с. Козловка, ул. Малая, д. 6 | 798,10 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 24 | с. Козловка, ул. Малая, д. 7 | 662,80 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 25 | с. Прудищи, ул. Ветеранов, д. 4 | 404,80 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 26 | с. Хрусловка, ул. Центральная, д. 53 | 403,80 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 27 | Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, выполнение которого запланировано в 2016 - 2017 гг. | | | Фонд капитального ремонта | |
| (п. 27 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FCJCQ3M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| муниципальное образование Воловский район | | | | | |
| 1 | пос. Волово, ул. Александрова, д. 23 | 378,80 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 2 | пос. Волово, ул. Хрунова, д. 5 | 659,40 | Внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 3 | пос. Волово, ул. Хрунова, д. 6 | 635,90 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 4 | пос. Волово, ул. Хрунова, д. 7 | 673,00 | Внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 5 | пос. Казачка, ул. Молодежная, д. 1-а | 532,50 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 6 | пос. Казачка, ул. Молодежная, д. 1-б | 524,20 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 7 | пос. Казачка, ул. Молодежная, д. 3 | 464,50 | Внутридомовые системы электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 8 | пос. Казачка, ул. Молодежная, д. 6 | 621,90 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 9 | пос. Казачка, ул. Центральная, д. 14 | 496,60 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 10 | пос. Казачка, ул. Центральная, д. 16 | 442,20 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 11 | пос. Казачка, ул. Центральная, д. 18 | 519,10 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 12 | пос. Садовый, ул. Заводская, д. 1 | 385,90 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 13 | пос. Садовый, ул. Олесова, д. 14 | 630,20 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 14 | Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, выполнение которого запланировано в 2016 - 2017 гг. | | | Фонд капитального ремонта | |
| (п. 14 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FCJCQ1M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| муниципальное образование город Донской | | | | | |
| 1 | мкр. Комсомольский, ул. Димитрова, д. 7 | 438,70 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 2 | мкр. Комсомольский, ул. Димитрова, д. 13 | 447,90 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 3 | мкр. Комсомольский, ул. Димитрова, д. 15 | 442,10 | Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 4 | мкр. Комсомольский, ул. Димитрова, д. 17/9 | 435,80 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 5 | мкр. Комсомольский, ул. Клубная, д. 9/7 | 434,90 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 6 | мкр. Комсомольский, ул. Клубная, д. 10/11 | 444,00 | Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 7 | мкр. Комсомольский, ул. Клубная, д. 11 | 440,50 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 8 | мкр. Комсомольский, ул. Клубная, д. 13 | 432,30 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 9 | мкр. Комсомольский, ул. Клубная, д. 18/22 | 384,30 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 10 | мкр. Комсомольский, ул. Клубная, д. 22 | 383,20 | Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 11 | мкр. Комсомольский, ул. Клубная, д. 26 | 451,20 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 12 | мкр. Комсомольский, ул. Полевая, д. 18 | 625,30 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 13 | мкр. Комсомольский, ул. Полевая, д. 20 | 424,00 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 14 | мкр. Комсомольский, ул. Школьная, д. 13/15 | 436,20 | Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 15 | мкр. Комсомольский, ул. Школьная, д. 15/16 | 729,50 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 16 | мкр. Комсомольский, ул. Школьная, д. 25 | 418,60 | Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 17 | мкр. Руднев, ул. Октябрьская, д. 6 | 763,40 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 18 | мкр. Руднев, ул. Октябрьская, д. 11 | 628,00 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 19 | мкр. Северо-Задонск, ул. Вахрушева, д. 13 | 527,10 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 20 | мкр. Северо-Задонск, ул. Вахрушева, д. 19 | 607,20 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 21 | мкр. Северо-Задонск, ул. Вахрушева, д. 20 | 417,70 | Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 22 | мкр. Северо-Задонск, ул. Вахрушева, д. 21 | 600,80 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 23 | мкр. Северо-Задонск, ул. Вахрушева, д. 23 | 704,50 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На специальном счете | Средства собственников |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 24 | мкр. Северо-Задонск, ул. Вахрушева, д. 24 | 509,40 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 25 | мкр. Северо-Задонск, ул. Вахрушева, д. 28 | 272,60 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 26 | мкр. Северо-Задонск, ул. Вахрушева, д. 29 | 417,70 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 27 | мкр. Северо-Задонск, ул. Вахрушева, д. 30 | 370,00 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 28 | мкр. Северо-Задонск, ул. Вахрушева, д. 31 | 684,20 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 29 | мкр. Северо-Задонск, ул. Вахрушева, д. 32 | 407,20 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 30 | мкр. Северо-Задонск, ул. Вахрушева, д. 39 | 392,80 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 31 | мкр. Северо-Задонск, ул. Вахрушева, д. 41/13 | 686,40 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 32 | мкр. Северо-Задонск, ул. Горького, д. 24 | 398,00 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 33 | мкр. Северо-Задонск, ул. Кирова, д. 22 | 364,70 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 34 | мкр. Северо-Задонск, ул. Ленина, д. 3 | 1 734,60 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 35 | мкр. Северо-Задонск, ул. Ленина, д. 4 | 1 589,70 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 36 | мкр. Северо-Задонск, ул. Ленина, д. 10 | 715,20 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 37 | мкр. Северо-Задонск, ул. Ленина, д. 13 | 450,00 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 38 | мкр. Северо-Задонск, ул. Ленина, д. 15 | 576,90 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 39 | мкр. Северо-Задонск, ул. Ленина, д. 17 | 445,50 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 40 | мкр. Северо-Задонск, ул. Ленина, д. 18 | 444,10 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 41 | мкр. Северо-Задонск, ул. Ленина, д. 25-а | 720,60 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 42 | мкр. Северо-Задонск, ул. Ленина, д. 28 | 515,00 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 43 | мкр. Северо-Задонск, ул. Ленина, д. 29 | 524,10 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 44 | мкр. Северо-Задонск, ул. Ленина, д. 31 | 517,10 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 45 | мкр. Северо-Задонск, ул. Ленина, д. 32 | 666,20 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 46 | мкр. Северо-Задонск, ул. Ленина, д. 34 | 710,30 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 47 | мкр. Северо-Задонск, ул. Ленина, д. 35 | 419,40 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 48 | мкр. Северо-Задонск, ул. Первомайская, д. 6 | 403,40 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 49 | мкр. Северо-Задонск, ул. Строительная, д. 5 | 577,60 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 50 | мкр. Северо-Задонск, ул. Чехова, д. 4 | 400,20 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 51 | мкр. Центральный, ул. Кирова, д. 2 | 500,40 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 52 | мкр. Центральный, ул. Терпигорева, д. 8/14 | 405,10 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 53 | мкр. Северо-Задонск, ул. Чехова, д. 4 | 400,2 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (п. 53 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FCJCQFM) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 54 | Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, выполнение которого запланировано в 2016 - 2017 гг. | | | Фонд капитального ремонта | |
| (п. 54 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FDJCQ7M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| муниципальное образование Дубенский район | | | | | |
| 1 | пос. Дубна, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 19 | 580,10 | Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 2 | пос. Дубна, ул. Дружбы, д. 10 | 185,90 | Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 3 | пос. Дубна, ул. Дружбы, д. 11 | 201,30 | Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 4 | пос. Дубна, ул. Дружбы, д. 13 | 204,00 | Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 5 | пос. Дубна, ул. Дружбы, д. 14 | 202,60 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 6 | пос. Дубна, ул. Дружбы, д. 16 | 212,70 | Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 7 | пос. Дубна, ул. Дружбы, д. 17 | 238,10 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 8 | пос. Дубна, ул. Дружбы, д. 18 | 231,50 | Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 9 | пос. Дубна, ул. Дружбы, д. 19 | 200,20 | Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 10 | пос. Дубна, ул. Дружбы, д. 20 | 226,40 | Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 11 | пос. Дубна, ул. Тургенева, д. 4 | 643,10 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 12 | пос. Дубна, ул. Тургенева, д. 8 | 606,30 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 13 | с. Воскресенское, ул. Дружбы, д. 12 | 653,60 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 14 | с. Воскресенское, ул. Октябрьская, д. 11 | 371,50 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 15 | Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, выполнение которого запланировано в 2016 - 2017 гг. | | | Фонд капитального ремонта | |
| (п. 15 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FDJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| муниципальное образование город Ефремов | | | | | |
| 1 | г. Ефремов, ул. Горького, д. 78 | 383,40 | Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 2 | г. Ефремов, ул. Горького, д. 88 | 465,90 | Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 3 | г. Ефремов, ул. Карла Марса, д. 19 | 178,60 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 4 | г. Ефремов, ул. Карла Маркса, д. 20 | 195,30 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 5 | г. Ефремов, ул. Карла Маркса, д. 21 | 283,60 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 6 | г. Ефремов, ул. Карла Маркса, д. 29 | 996,90 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 7 | г. Ефремов, ул. Карла Маркса, д. 55 | 415,50 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 8 | г. Ефремов, ул. Короткова, д. 10 | 797,80 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 9 | г. Ефремов, ул. Короткова, д. 26/29 | 747,70 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 10 | г. Ефремов, ул. Ленина, д. 8 | 387,80 | Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 11 | г. Ефремов, ул. Ленина, д. 18 | 2 865,20 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 12 | г. Ефремов, ул. Ленина, д. 20 | 497,70 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 13 | г. Ефремов, ул. Ленина, д. 22 | 2 323,90 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 14 | г. Ефремов, ул. Ленина, д. 24 | 499,10 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 15 | г. Ефремов, ул. Ленина, д. 47 | 672,70 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 16 | г. Ефремов, ул. Ленина, д. 51 | 670,70 | Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 17 | г. Ефремов, ул. Ленина, д. 55 | 652,90 | Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 18 | г. Ефремов, ул. Лермонтова, д. 34 | 4 538,70 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 19 | г. Ефремов, ул. Ломоносова, д. 5 | 1 500,40 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 20 | г. Ефремов, ул. Ломоносова, д. 7 | 1 458,20 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 21 | г. Ефремов, ул. Пушкина, д. 4 | 470,90 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 22 | г. Ефремов, ул. Свердлова, д. 10 | 114,20 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 23 | г. Ефремов, ул. Свердлова, д. 39 | 219,50 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 24 | г. Ефремов, ул. Свердлова, д. 63 | 382,70 | Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 25 | г. Ефремов, ул. Свердлова, д. 67 | 611,30 | Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 26 | г. Ефремов, ул. Свердлова, д. 71 | 385,60 | Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 27 | г. Ефремов, ул. Свердлова, д. 73 | 424,00 | Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 28 | г. Ефремов, ул. Свободы, д. 23 | 521,10 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 29 | г. Ефремов, ул. Словацкого Восстания, д. 14 | 634,70 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 30 | г. Ефремов, ул. Словацкого Восстания, д. 15 | 492,20 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 31 | г. Ефремов, ул. Словацкого Восстания, д. 17-а | 846,30 | Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 32 | г. Ефремов, ул. Словацкого Восстания, д. 19 | 1 001,80 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 33 | г. Ефремов, ул. Словацкого Восстания, д. 20 | 1 092,00 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 34 | г. Ефремов, ул. Словацкого Восстания, д. 26 | 475,00 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 35 | г. Ефремов, ул. Словацкого Восстания, д. 28 | 465,40 | Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 36 | г. Ефремов, ул. Словацкого Восстания, д. 29 | 331,70 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 37 | г. Ефремов, ул. Словацкого Восстания, д. 38 | 253,50 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 38 | г. Ефремов, ул. Словацкого Восстания, д. 40 | 334,60 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 39 | г. Ефремов, ул. Словацкого Восстания, д. 42 | 363,30 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 40 | пос. Восточный, д. 1 | 1 773,80 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 41 | Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, выполнение которого запланировано в 2016 - 2017 гг. | | | Фонд капитального ремонта | |
| (п. 41 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FDJCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| муниципальное образование Заокский район | | | | | |
| 1 | д. Малахово, ул. Магистральная, д. 2 | 376,00 | Фасад | На специальном счете | Средства собственников |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 2 | пос. Бутиково, ул. Центральная, д. 1 | 391,00 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 3 | пос. Ланьшинский, ул. Парковая, д. 4 | 371,00 | Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 4 | пос. Ланьшинский, ул. Парковая, д. 6 | 627,00 | Крыша, фасад | На специальном счете | Средства собственников |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 5 | пос. Ланьшинский, ул. Парковая, д. 7 | 647,00 | Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 6 | пос. Ланьшинский, ул. Советская, д. 9 | 273,00 | Крыша, фасад | На специальном счете | Средства собственников |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 7 | пос. Маяк, ул. Зеленая, д. 11 | 380,00 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 8 | пос. Пахомово, ул. Привокзальная, д. 14 | 367,00 | Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 9 | пос. Пахомово, ул. Школьная, д. 15 | 652,00 | Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 10 | р.п. Заокский, пр. Первомайский, д. 3 | 653,00 | Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 11 | р.п. Заокский, пр. Первомайский, д. 5 | 653,00 | Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 12 | р.п. Заокский, пр. Первомайский, д. 7 | 648,00 | Крыша, фасад | На специальном счете | Средства собственников |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 13 | р.п. Заокский, ул. Первомайский, д. 9 | 380,00 | Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 14 | с. Дмитриевское, ул. Зеленая, д. 11 | 643,00 | Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 15. | с. Дмитриевское, ул. Центральная, д. 1 | 816,00 | Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 16 | т/к "Велегож", д. 1 | 509,00 | Крыша, фасад | На специальном счете | Средства собственников |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 17 | Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, выполнение которого запланировано в 2016 - 2017 гг. | | | Фонд капитального ремонта | |
| (п. 17 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FDJCQFM) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| муниципальное образование Каменский район | | | | | |
| 1 | с. Архангельское, ул. Тихомирова, д. 27 | 720,00 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 2 | с. Архангельское, ул. Тихомирова, д. 29 | 647,70 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 3 | с. Архангельское, ул. Комсомольская, д. 2 | 715,70 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 4 | Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, выполнение которого запланировано в 2016 - 2017 гг. | | | Фонд капитального ремонта | |
| (п. 4 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FAJCQ7M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| муниципальное образование Кимовский район | | | | | |
| 1 | г. Кимовск, ул. Белинского, д. 33 | 422,20 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 2 | г. Кимовск, ул. Бессолова, д. 13 | 423,80 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 3 | г. Кимовск, ул. Бессолова, д. 3 | 408,20 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 4 | г. Кимовск, ул. Бессолова, д. 5 | 612,60 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 5 | г. Кимовск, ул. Бессолова, д. 7 | 429,50 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 6 | г. Кимовск, ул. Гоголя, д. 3 | 373,80 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 7 | г. Кимовск, ул. Гоголя, д. 4 | 381,80 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 8 | г. Кимовск, ул. Гоголя, д. 5 | 363,40 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 9 | г. Кимовск, ул. Гоголя, д. 7 | 385,20 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 10 | г. Кимовск, ул. Гоголя, д. 8 | 377,30 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 11 | г. Кимовск, ул. Крылова, д. 3 | 365,10 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 12 | г. Кимовск, ул. Ленина, д. 1 | 1 065,40 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 13 | г. Кимовск, ул. Ленина, д. 5 | 1 044,50 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 14 | г. Кимовск, ул. Ленина, д. 6-а | 407,50 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 15 | г. Кимовск, ул. Ленина, д. 6-б | 408,70 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 16 | г. Кимовск, ул. Ленина, д. 7 | 1 013,30 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 17 | г. Кимовск, ул. Ленина, д. 7-б | 442,10 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 18 | г. Кимовск, ул. Ленина, д. 9 | 604,10 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 19 | г. Кимовск, ул. Ленина, д. 10 | 592,10 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 20 | г. Кимовск, ул. Ленина, д. 16 | 391,40 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 21 | г. Кимовск, ул. Октябрьская, д. 9 | 699,80 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 22 | г. Кимовск, ул. Октябрьская, д. 11 | 723,30 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 23 | г. Кимовск, ул. Октябрьская, д. 17 | 701,50 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 24 | г. Кимовск, ул. Октябрьская, д. 20 | 896,90 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 25 | г. Кимовск, ул. Октябрьская, д. 21 | 773,20 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 26 | г. Кимовск, ул. Октябрьская, д. 26 | 699,80 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 27 | пгт. Новольвовск, ул. Центральная, д. 3 | 404,20 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 28 | пгт. Новольвовск, ул. Центральная, д. 6 | 619,80 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 29 | Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, выполнение которого запланировано в 2016 - 2017 гг. | | | Фонд капитального ремонта | |
| (п. 29 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FAJCQ5M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| муниципальное образование Киреевский район | | | | | |
| 1 | г. Киреевск, ул. Ленина, д. 28 | 993,00 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 2 | г. Киреевск, ул. Ленина, д. 36 | 987,80 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 3 | г. Липки, пер. М. Горького, д. 1 | 487,70 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 4 | г. Липки, пер. М. Горького, д. 4 | 474,80 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 5 | г. Липки, пер. М. Горького, д. 5 | 482,60 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 6 | г. Липки, ул. Комсомольская, д. 3 | 460,90 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 7 | г. Липки, ул. Комсомольская, д. 8 | 418,20 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 8 | г. Липки, ул. Комсомольская, д. 9 | 423,60 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 9 | г. Липки, ул. Комсомольская, д. 10 | 410,00 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 10 | г. Липки, ул. Комсомольская, д. 11 | 411,80 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 11 | г. Липки, ул. Комсомольская, д. 13 | 408,00 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 12 | г. Липки, ул. Л. Толстого, д. 3 | 705,00 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 13 | г. Липки, ул. Л. Толстого, д. 4-а | 434,30 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 14 | г. Липки, ул. М. Горького, д. 1 | 565,00 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 15 | г. Липки, ул. М. Горького, д. 3 | 440,20 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 16 | г. Липки, ул. М. Горького, д. 5 | 439,40 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 17 | г. Липки, ул. М. Горького, д. 7 | 437,90 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 18 | г. Липки, ул. М. Горького, д. 8 | 481,00 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 19 | г. Липки, ул. М. Горького, д. 9 | 438,50 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 20 | г. Липки, ул. М. Горького, д. 10 | 476,90 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 21 | г. Липки, ул. Советская, д. 12 | 487,40 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 22 | г. Липки, ул. Советская, д. 13-а | 435,90 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 23 | г. Липки, ул. Советская, д. 14 | 487,90 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 24 | г. Липки, ул. Советская, д. 21 | 715,50 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 25 | г. Липки, ул. Советская, д. 22-а | 681,00 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 26 | г. Липки, ул. Советская, д. 23 | 472,90 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 27 | г. Липки, ул. Советская, д. 27 | 459,50 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 28 | г. Липки, ул. Советская, д. 36 | 761,50 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 29 | г. Липки, ул. Советская, д. 38 | 777,90 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 30 | г. Липки, ул. Трудовая, д. 18 | 416,60 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 31 | г. Липки, ул. Трудовая, д. 20 | 565,40 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 32 | г. Липки, ул. Трудовая, д. 21 | 414,00 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 33 | г. Липки, ул. Трудовая, д. 22 | 559,20 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 34 | г. Липки, ул. Трудовая, д. 23 | 418,10 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 35 | г. Липки, ул. Трудовая, д. 25 | 565,40 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 36 | пос. Бородинский, ул. Колхозная, д. 2 | 393,40 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 37 | пос. Бородинский, ул. Комсомольская, д. 1 | 392,20 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 38 | пос. Бородинский, ул. Пионерская, д. 11 | 415,90 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 39 | пос. Бородинский, ул. Пионерская, д. 16 | 394,70 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 40 | пос. Бородинский, ул. Пионерская, д. 17 | 400,70 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 41 | пос. Бородинский, ул. Пионерская, д. 19 | 400,00 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 42 | пос. Бородинский, ул. Пушкина, д. 20 | 597,50 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 43 | пос. Бородинский, ул. Пушкина, д. 30 | 642,10 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 44 | пос. Бородинский, ул. Советская, д. 26 | 403,60 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 45 | пос. Бородинский, ул. Трудовая, д. 6 | 407,60 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 46. | пос. Бородинский, ул. Трудовая, д. 22 | 433,20 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 47 | пос. Комсомольский, ул. Школьная, д. 2 | 581,90 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 48 | пос. Комсомольский, ул. Школьная, д. 8 | 782,30 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 49 | пос. Комсомольский, ул. Школьная, д. 10 | 601,40 | Внутридомовые системы электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 50 | пос. Комсомольский, ул. Школьная, д. 30 | 426,60 | Внутридомовые системы электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 51 | пос. Комсомольский, ул. Школьная, д. 32 | 375,40 | Внутридомовые системы электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 52 | г. Киреевск, ул. Ленина, д. 15 | 1235,4 | Внутридомовая система водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (п. 52 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FAJCQ0M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 53 | Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, выполнение которого запланировано в 2016 - 2017 гг. | | | Фонд капитального ремонта | |
| (п. 53 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FAJCQEM) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| муниципальное образование Куркинский район | | | | | |
| 1 | д. Шаховское, ул. Центральная, д. 19 | 890,00 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 2 | д. Шаховское, ул. Школьная, д. 1 | 626,20 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 3 | пос. Грибоедово, ул. Центральная, д. 40 | 395,20 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 4 | пос. Куркино, ул. Ленина, д. 4 | 2 891,50 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 5 | пос. Куркино, ул. Ленина, д. 10 | 2 895,30 | Фасад. | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 6 | пос. Куркино, ул. Ленина, д. 12 | 2 919,80 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 7 | пос. Самарский, ул. Гурова, д. 2 | 1 668,80 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 8 | Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, выполнение которого запланировано в 2016 - 2017 гг. | | | Фонд капитального ремонта | |
| (п. 8 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FBJCQ7M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| муниципальное образование город Новомосковск | | | | | |
| 1 | г. Новомосковск, ул. Аварийная, д. 16 | 1 240,60 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 2 | г. Новомосковск, ул. Белинского, д. 28 | 431,20 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 3 | г. Новомосковск, ул. Белинского, д. 32 | 409,40 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 4 | г. Новомосковск, ул. Березовая, д. 14 | 721,60 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 5 | г. Новомосковск, ул. Березовая, д. 16 | 1 823,40 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 6 | г. Новомосковск, ул. Березовая, д. 18 | 1 870,80 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 7 | г. Новомосковск, ул. Березовая, д. 20 | 1 418,00 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 8 | г. Новомосковск, ул. Березовая, д. 22 | 1 425,70 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 9 | г. Новомосковск, ул. Вокзальная, д. 57 | 716,9 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 10 | г. Новомосковск, ул. Вокзальная, д. 58 | 5 652,50 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 11 | г. Новомосковск, ул. Гражданская, д. 4 | 1 031,40 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 12 | г. Новомосковск, ул. Гражданская, д. 4-а | 1 100,50 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 13 | г. Новомосковск, ул. им. героя Советского Союза Николая Алексеевича Присягина, д. 8/4 | 2 406,00 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 14 | г. Новомосковск, ул. Кирова, д. 3/25 | 8 080,70 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 15 | г. Новомосковск, ул. Кирова, д. 7 | 1 945,40 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 16 | г. Новомосковск, ул. Кирова, д. 8 | 2 147,20 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 17 | г. Новомосковск, ул. Кирова, д. 10 | 2 117,50 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 18 | г. Новомосковск, ул. Кирова, д. 12/23 | 5 048,90 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 19 | г. Новомосковск, ул. Коммунистическая, д. 43 | 448,00 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 20 | г. Новомосковск, ул. Коммунистическая, д. 53-а | 436,90 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 21 | г. Новомосковск, ул. Коммунистическая, д. 55 | 453,50 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 22 | г. Новомосковск, ул. Коммунистическая, д. 55-а | 432,50 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 23 | г. Новомосковск, ул. Коммунистическая, д. 57-а | 436,20 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 24 | г. Новомосковск, ул. Кукунина, д. 20-а | 429,70 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 25 | г. Новомосковск, ул. Маяковского, д. 11 | 1 125,70 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 26 | г. Новомосковск, ул. Маяковского, д. 13/3 | 1 503,50 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 27 | г. Новомосковск, ул. Маяковского, д. 42-а | 433,90 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 28 | г. Новомосковск, ул. Маяковского, д. 44-а | 436,00 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 29 | г. Новомосковск, ул. Могес, д. 2 | 336,20 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 30 | г. Новомосковск, ул. Могес, д. 6-а | 647,80 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 31 | г. Новомосковск, ул. Московская, д. 19/26 | 5 485,00 | Фасад, балконные плиты | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 32 | г. Новомосковск, ул. Московская, д. 26 | 4 431,50 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 33 | г. Новомосковск, ул. Октябрьская, д. 13/15 | 2 581,50 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 34 | г. Новомосковск, ул. Октябрьская, д. 15 | 796,00 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 35 | г. Новомосковск, ул. Октябрьская, д. 17 | 805,30 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 36 | г. Новомосковск, ул. Октябрьская, д. 19 | 1 489,60 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 37 | г. Новомосковск, ул. Октябрьская, д. 19-а | 813,40 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 38 | г. Новомосковск, ул. Октябрьская, д. 21-а | 1 113,30 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 39 | г. Новомосковск, ул. Профсоюзная, д. 19-а | 437,20 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 40 | г. Новомосковск, ул. Рудничная, д. 4 | 725,70 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 41 | г. Новомосковск, ул. Садовского, д. 24 | 2 249,70 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 42 | г. Новомосковск, ул. Свердлова, д. 14 | 697,40 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 43 | г. Новомосковск, ул. Свободы, д. 1 | 1 640,90 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 44 | г. Новомосковск, ул. Свободы, д. 1-а | 597,00 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 45 | г. Новомосковск, ул. Трудовые Резервы, д. 5 | 1 189,50 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 46 | г. Новомосковск, ул. Трудовые Резервы, д. 6-а | 705,40 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 47 | г. Новомосковск, ул. Трудовые Резервы, д. 11 | 767,00 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 48 | г. Новомосковск, ул. Трудовые Резервы, д. 15/5 | 1 617,60 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 49 | г. Новомосковск, ул. Трудовые Резервы, д. 16/7 | 1 612,40 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 50 | г. Новомосковск, ул. Трудовые Резервы, д. 17 | 691,10 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 51 | г. Новомосковск, ул. Трудовые Резервы, д. 20 | 1 408,70 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 52 | г. Новомосковск, ул. Трудовые Резервы, д. 23 | 1 177,50 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 53 | г. Новомосковск, ул. Трудовые Резервы, д. 25 | 1 413,20 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 54 | г. Новомосковск, ул. Ударная, д. 28 | 1 151,50 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 55 | г. Новомосковск, ул. Ударная, д. 30 | 570,80 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 56 | г. Новомосковск, ул. Шахтеров, д. 8/14 | 1 041,10 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 57 | г. Новомосковск, ул. Шахтеров, д. 9 | 974,20 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 58 | г. Новомосковск, ул. Шахтеров, д. 10 | 1 361,60 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 59 | г. Новомосковск, ул. Шахтеров, д. 13 | 1 055,50 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 60 | мкр. Сокольники, ул. Олега Кошевого, д. 1/15 | 1 344,50 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 61 | мкр. Сокольники, ул. Олега Кошевого, д. 5 | 748,40 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 62 | мкр. Сокольники, ул. Олега Кошевого, д. 5-а | 1 248,10 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 63 | мкр. Сокольники, ул. Олега Кошевого, д. 6-а | 765,20 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 64 | мкр. Сокольники, ул. Олега Кошевого, д. 7 | 760,10 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 65 | мкр. Сокольники, ул. Олега Кошевого, д. 8-а | 711,00 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 66 | мкр. Сокольники, ул. Островского, д. 16 | 1 147,20 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 67 | мкр. Сокольники, ул. Островского, д. 18-а | 715,00 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 68 | мкр. Сокольники, ул. Островского, д. 20 | 686,00 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 69 | мкр. Сокольники, ул. Островского, д. 22/5 | 1 135,50 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 70 | мкр. Сокольники, ул. Островского, д. 28 | 663,90 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 71 | мкр. Сокольники, ул. Строительная, д. 4 | 764,70 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 72 | мкр. Сокольники, ул. Строительная, д. 6 | 771,00 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 73 | мкр. Сокольники, ул. Строительная, д. 14 | 1 092,70 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 74 | пос. Первомайский, ул. Октябрьская, д. 9 | 726,00 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 75 | с. Гремячее, ул. Садовая, д. 43 | 724,90 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 76 | с. Гремячее, ул. Садовая, д. 45 | 695,00 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 77 | ул. Трудовые Резервы, д. 38/10 | 3 362,30 | Внутридомовая система водоотведения. Установка коллективного (общедомового) прибора учета на системе теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (п. 77 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FBJCQ5M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 78 | г. Новомосковск, ул. Депо, д. 14 | 1 123,60 | Внутридомовая система водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (п. 78 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FBJCQ3M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 79 | г. Новомосковск, ул. Комсомольская, д. 26/24 | 1 935,60 | Внутридомовая система водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (п. 79 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FBJCQ2M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 80 | г. Новомосковск, ул. Шахтеров, д. 11 | 690,15 | Внутридомовая система водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (п. 80 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FBJCQ1M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 81 | г. Новомосковск, ул. Шахтеров, д. 25 | 619,40 | Внутридомовая система водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (п. 81 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FBJCQ0M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 82 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Пушкина, д. 18 | 1 121,00 | Внутридомовая система водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (п. 82 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FBJCQFM) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 83 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Пушкина, д. 20 | 1 119,20 | Внутридомовая система водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (п. 83 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FBJCQEM) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 84 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Советская, д. 26 | 1 802,20 | Внутридомовая система водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (п. 84 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56F8JCQ7M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 85 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Строительная, д. 2/1 | 1 289,50 | Внутридомовая система водоснабжения, водоотведения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (п. 85 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56F8JCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 86 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Строительная, д. 20 | 1 891,90 | Внутридомовая система электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (п. 86 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56F8JCQ5M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 87 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Н. Островского, д. 26-а | 666,20 | Внутридомовая система водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (п. 87 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56F8JCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 88 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Строительная, д. 18 | 1 870,40 | Внутридомовая система водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (п. 88 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56F8JCQ3M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 89 | г. Новомосковск, ул. Садовая, д. 7 | 1 146,80 | Внутридомовая система водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (п. 89 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56F8JCQ2M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 90 | г. Новомосковск, ул. Транспортная, д. 9-а | 587,60 | Внутридомовая система водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (п. 90 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56F8JCQ1M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 91 | г. Новомосковск, ул. Рудничная, д. 7 | 704,70 | Внутридомовая система водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (п. 91 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56F8JCQ0M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 92 | г. Новомосковск, ул. Рудничная, д. 9/12 | 4 099,60 | Внутридомовая система водоснабжения, водоотведения. Установка коллективного (общедомового) прибора учета на системе теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (п. 92 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56F8JCQFM) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 93 | г. Новомосковск, ул. Кирова, д. 2/14 | 6 976,30 | Крыша. Внутридомовая система водоотведения. Установка коллективного (общедомового) прибора учета на системе теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (п. 93 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56F8JCQEM) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 94 | г. Новомосковск, ул. Кирова, д. 4/23 | 5 437,60 | Фасад. Крыша. Установка коллективного (общедомового) прибора учета на системе теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (п. 94 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56F9JCQ7M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 95 | г. Новомосковск, ул. Комсомольская, д. 35/12 | 8 604,70 | Крыша. Внутридомовая система водоотведения. Установка коллективного (общедомового) прибора учета на системе теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (п. 95 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56F9JCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 96 | г. Новомосковск, ул. Октябрьская, д. 34 | 5 048,9 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (п. 96 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56F9JCQ5M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 97 | г. Новомосковск, ул. Березовая, д. 11-а | 812,9 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (п. 97 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56F9JCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 98 | г. Новомосковск, ул. Вокзальная, д. 56 | 974,20 | Установка коллективного (общедомового) прибора учета на системе теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (п. 98 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56F9JCQ3M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 99 | г. Новомосковск, ул. Вокзальная, д. 58 | 5 652,5 | Установка коллективного (общедомового) прибора учета на системе теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (п. 99 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56F9JCQ2M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 100 | Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, выполнение которого запланировано в 2016 - 2017 гг. | | | Фонд капитального ремонта | |
| (п. 100 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56F9JCQ1M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| муниципальное образование Одоевский район | | | | | |
| 1 | пос. Одоев, ул. Ленина, д. 29 | 211,60 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 2 | пос. Одоев, ул. Л. Толстого, д. 19 | 681,20 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 3 | пос. Одоев, ул. Л. Толстого, д. 22 | 270,60 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 4 | пос. Одоев, ул. Л. Толстого, д. 24 | 233,90 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 5 | пос. Одоев, ул. Октябрьская, д. 10 | 256,20 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 6 | пос. Одоев, ул. Победы, д. 11 | 714,80 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 7 | пос. Одоев, ул. Победы, д. 13 | 711,60 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 8 | пос. Одоев, ул. Победы, д. 15 | 685,90 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 9 | пос. Одоев, ул. Победы, д. 17 | 683,60 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 10 | Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, выполнение которого запланировано в 2016 - 2017 гг. | | | Фонд капитального ремонта | |
| (п. 10 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56F9JCQ0M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| муниципальное образование Плавский район | | | | | |
| 1 | г. Плавск, ул. Коммунаров, д. 54 корп. а | 964,80 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 2 | г. Плавск, ул. Л. Толстого, д. 1 | 406,30 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 3 | г. Плавск, ул. Октябрьская, д. 1 | 380,00 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 4 | г. Плавск, ул. Октябрьская, д. 2 | 380,20 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 5 | г. Плавск, ул. Октябрьская, д. 3 | 646,30 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 6 | г. Плавск, ул. Орлова, д. 5 | 634,50 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 7 | г. Плавск, ул. Орлова, д. 6 | 634,70 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 8 | г. Плавск, ул. Парковая, д. 3 | 742,90 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 9 | г. Плавск, ул. Парковая, д. 5 | 443,20 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 10 | г. Плавск, ул. Парковая, д. 7 | 407,80 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 11 | пос. Диктатура, ул. Советская, д. 6 | 380,00 | Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 12 | пос. Молочные Дворы, ул. Парковая, д. 1 | 386,30 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 13 | пос. Молочные Дворы, ул. Парковая, д. 3 | 382,40 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 14 | пос. Молочные Дворы, ул. Парковая, д. 5 | 385,10 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 15 | пос. Молочные Дворы, ул. Садовая, д. 3 | 693,80 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 16 | пос. Молочные Дворы, ул. Садовая, д. 4 | 633,70 | Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 17 | пос. Молочные Дворы, ул. Юбилейная, д. 7 | 438,70 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 18 | пос. Советский, ул. Почтовая, д. 21 | 368,60 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 19 | ст. Горбачево, д. 24 | 640,30 | Внутридомовые системы электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 20 | г. Плавск, ул. Парковая, д. 7 | 407,8 | Внутридомовая система водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (п. 20 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56F9JCQEM) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 21 | Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, выполнение которого запланировано в 2016 - 2017 гг. | | | Фонд капитального ремонта | |
| (п. 21 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56F6JCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| муниципальное образование Суворовский район | | | | | |
| 1 | г. Суворов, пр. Мира, д. 1 | 396,10 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 2 | г. Суворов, пр. Мира, д. 3 | 394,60 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 3 | г. Суворов, пр. Мира, д. 9 | 382,70 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 4 | г. Суворов, пр. Мира, д. 11 | 310,50 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 5 | г. Суворов, пр. Мира, д. 12 | 383,30 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 6 | г. Суворов, пр. Мира, д. 13 | 175,20 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 7 | г. Суворов, пр. Мира, д. 14 | 237,30 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 8 | г. Суворов, пр. Мира, д. 15 | 613,00 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 9 | г. Суворов, пр. Мира, д. 25 | 431,40 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 10 | г. Суворов, пр. Мира, д. 29 | 371,20 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 11 | г. Суворов, пр. Мира, д. 33 | 367,30 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 12 | г. Суворов, пр. Мира, д. 37 | 364,20 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 13 | г. Суворов, пр. Мира, д. 39 | 361,40 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 14 | г. Суворов, пр. Мира, д. 43 | 374,60 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 15 | г. Суворов, пр. Мира, д. 45 | 377,60 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 16 | г. Суворов, ул. Кирова, д. 3 | 429,00 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 17 | г. Суворов, ул. Ленина, д. 3 | 328,30 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 18 | г. Суворов, ул. Ленина, д. 4 | 365,10 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 19 | г. Суворов, ул. Ленина, д. 5 | 368,20 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 20 | г. Суворов, ул. Ленина, д. 6 | 370,70 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 21 | г. Суворов, ул. Садовая, д. 4 | 945,20 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 22 | г. Суворов, ул. Строителей, д. 7 | 441,50 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 23 | г. Суворов, ул. Строителей, д. 10 | 432,80 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 24 | г. Суворов, ул. Строителей, д. 14 | 241,90 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 25 | пос. Центральный, ул. Ленина, д. 15 | 665,30 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 26 | пос. Центральный, ул. Ленина, д. 16 | 663,00 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 27 | пос. Центральный, ул. Ленина, д. 19 | 616,90 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 28 | пос. Центральный, ул. Ленина, д. 27 | 408,00 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 29 | пос. Центральный, ул. Ленина, д. 28 | 714,90 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 30 | пос. Центральный, ул. Ленина, д. 33 | 356,50 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 31 | пос. Центральный, ул. Ленина, д. 42 | 716,60 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 32 | пос. Центральный, ул. Ленина, д. 46 | 747,10 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 33 | Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, выполнение которого запланировано в 2016 - 2017 гг. | | | Фонд капитального ремонта | |
| (п. 33 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56F6JCQ5M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| муниципальное образование Тепло-Огаревский район | | | | | |
| 1 | пос. Механизаторов, ул. Олимпийская, д. 17 | 397,60 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 2 | пос. Мичуринский, д. 15 | 658,00 | Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 3 | пос. Центральный, ул. Центральная, д. 2 | 643,50 | Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 4 | пос. Центральный, ул. Центральная, д. 4 | 643,50 | Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 5 | р.п.. Теплое, пер. Коммунальный, д. 7 | 664,30 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 6 | р.п.. Теплое, ул. Сельхозтехниковская, д. 11 | 370,20 | Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 7 | р.п.. Теплое, ул. Сельхозтехниковская, д. 20 | 372,60 | Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 8 | р.п.. Теплое, ул. Сельхозтехниковская, д. 24 | 400,90 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 9 | Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, выполнение которого запланировано в 2016 - 2017 гг. | | | Фонд капитального ремонта | |
| (п. 9 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56F6JCQ0M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| муниципальное образование город Тула | | | | | |
| 1 | пер. Кирпичный, д. 23, секция А | 450,10 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 2 | пер. Н. Руднева, д. 7, секция А | 422,10 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 3 | пер. Н. Руднева, д. 8, секция А | 525,10 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 4 | пер. Н. Руднева, д. 8-а, секция А | 427,70 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 5 | пер. Н. Руднева, д. 11, секция А | 364,20 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 6 | пер. Санаторный, д. 5, секция А | 496,30 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 7 | пер. Станиславского, д. 2, секция А | 501,10 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 8 | пер. Шевченко, д. 8, секция Б | 733,40 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 9 | пос. Барсуки, ул. Ленина, д. 4 | 478,50 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 10 | пос. Барсуки, ул. Ленина, д. 10 | 710,40 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 11. | пос. Барсуки, ул. Пролетарская, д. 1 | 393,40 | Внутридомовая система водоотведения | На специальном счете | Средства собственников |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 12 | пос. Барсуки, ул. Пролетарская, д. 2 | 943,80 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 13 | пос. Барсуки, ул. Пролетарская, д. 5 | 381,00 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 14 | пос. Барсуки, ул. Советская, д. 2 | 991,80 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 15 | пос. Барсуки, ул. Советская, д. 4 | 682,50 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 16 | пос. Барсуки, ул. Советская, д. 5 | 713,90 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 17 | пос. Барсуки, ул. Советская, д. 8 | 369,20 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 18 | пос. Барсуки, ул. Советская, д. 10 | 696,30 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 19 | пос. Барсуки, ул. Советская, д. 11 | 693,20 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 20 | пос. Барсуки, ул. Советская, д. 13 | 772,80 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 21 | пос. Барсуки, ул. Советская, д. 14 | 897,60 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 22 | пос. Барсуки, ул. Советская, д. 15 | 1 114,50 | Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 23 | пос. Барсуки, ул. Советская, д. 16 | 1 139,40 | Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 24 | пос. Барсуки, ул. Шоссейная, д. 4 | 848,00 | Внутридомовая система водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 25 | пос. Комсомольский, д. 1 | 631,90 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 26 | пос. Комсомольский, д. 2 | 632,00 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 27 | пос. Косая Гора, ул. Гагарина, д. 8 | 635,50 | Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 28 | пос. Косая Гора, ул. Гагарина, д. 9 | 997,20 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 29 | пос. Косая Гора, ул. Гагарина, д. 10 | 638,10 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 30 | пос. Косая Гора, ул. Гагарина, д. 13 | 2 546,60 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 31 | пос. Косая Гора, ул. Гагарина, д. 13-а | 1 580,50 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 32 | пос. Косая Гора, ул. Гагарина, д. 15 | 1 581,20 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 33 | пос. Косая Гора, ул. Гагарина, д. 15-а | 1 378,70 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 34 | пос. Косая Гора, ул. Гагарина, д. 23-а | 976,90 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 35 | пос. Косая Гора, ул. Гагарина, д. 25 | 1 364,30 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 36 | пос. Косая Гора, ул. Генерала Горшкова, д. 24 | 1 335,50 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 37 | пос. Косая Гора, ул. Кирова, д. 8 | 388,50 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 38 | пос. Косая Гора, ул. Луговая, д. 18 | 1 691,20 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 39 | пос. Косая Гора, ул. Луговая, д. 19 | 1 585,80 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 40 | пос. Косая Гора, ул. Луговая, д. 20 | 428,50 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 41 | пос. Косая Гора, ул. М. Горького, д. 1 | 1 789,20 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 42 | пос. Косая Гора, ул. М. Горького, д. 6 | 370,90 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 43 | пос. Косая Гора, ул. М. Горького, д. 7 | 446,70 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 44 | пос. Косая Гора, ул. М. Горького, д. 16 | 2 558,90 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 45 | пос. Косая Гора, ул. М. Горького, д. 18 | 1 576,40 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 46 | пос. Косая Гора, ул. М. Горького, д. 20 | 1 729,70 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 47 | пос. Косая Гора, ул. М. Горького, д. 22 | 1 162,90 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 48 | пос. Косая Гора, ул. М. Горького, д. 24-а | 1 819,00 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 49 | пос. Косая Гора, ул. М. Горького, д. 28 | 1 614,60 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 50 | пос. Косая Гора, ул. М. Горького, д. 28 а | 1 619,10 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 51 | пос. Косая Гора, ул. М. Горького, д. 36 | 903,10 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 52 | пос. Косая Гора, ул. М. Горького, д. 36-а | 979,60 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 53 | пос. Косая Гора, ул. М. Горького, д. 38 | 1 369,20 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 54 | пос. Косая Гора, ул. Октябрьская, д. 7 | 1 514,50 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 55 | пос. Косая Гора, ул. Октябрьская, д. 8 | 1 526,00 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 56 | пос. Косая Гора, ул. Октябрьская, д. 9 | 1 546,30 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 57 | пос. Косая Гора, ул. Октябрьская, д. 11 | 1 745,10 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 58 | пос. Косая Гора, ул. Октябрьская, д. 12 | 1 637,30 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 59 | пос. Косая Гора, ул. Победы, д. 30 | 513,30 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 60 | пос. Косая Гора, ул. Пушкина, д. 10 | 2 724,10 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 61 | пос. Косая Гора, ул. Пушкина, д. 12 | 2 775,80 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 62 | пос. Косая Гора, ул. Пушкина, д. 14 | 2 779,30 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 63 | пос. Косая Гора, ул. Пушкина, д. 16 | 3 565,50 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A0BDD788CA8D82C6CAA7C099B5993BBA35DAF12BEA46F00D0B282D86EB9BC6BD6D44D0EE6E96E8873B56FFJCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 64 | пос. Косая Гора, ул. Трудовая, д. 8 | 548,50 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 65 | пос. Косая Гора, шоссе Орловское, д. 15 | 2 392,70 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 66 | пос. Менделеевский, ул. Л. Толстого, д. 1 | 424,60 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 67 | пос. Менделеевский, ул. Л. Толстого, д. 3 | 400,50 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 68 | пос. Менделеевский, ул. Л Толстого, д. 6 | 401,30 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 69 | пос. Менделеевский, ул. Л. Толстого, д. 8 | 400,30 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 70 | пос. Менделеевский, ул. Л. Толстого, д. 9 | 400,70 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 71 | пос. Новый, ул. Индустриальная, д. 5 | 1 163,70 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На специальном счете | Средства собственников |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 72 | пос. Новый, ул. Индустриальная, д. 6 | 650,30 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 73 | пос. Обидимо, ул. Ленина, д. 4 | 384,10 | Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 74 | пос. Петелино, ул. Парковая, д. 1 | 1 267,00 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На специальном счете | Средства собственников |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 75 | пос. Победа, ул. Октябрьская, д. 5 | 452,00 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 76 | пос. Победа, ул. Октябрьская, д. 9 | 462,00 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 77 | пос. Победа, ул. Октябрьская, д. 11 | 455,00 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 78 | пос. Торхово, ул. Центральная, д. 3 | 404,40 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 79 | пос. Шатск, ул. Ленина, д. 10 | 857,44 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 80 | пос. Шатск, ул. Ленина, д. 11 | 765,00 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 81 | пос. Шатск, ул. Ленина, д. 12 | 507,30 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На специальном счете | Средства собственников |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 82 | пос. Шатск, ул. Ленина, д. 13 | 751,70 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 83 | пос. Шатск, ул. Ленина, д. 14 | 429,00 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На специальном счете | Средства собственников |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 84 | пос. Шатск, ул. Ленина, д. 17 | 402,10 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 85 | пос. Шатск, ул. Ленина, д. 18 | 378,20 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На специальном счете | Средства собственников |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 86 | пос. Шатск, ул. Ленина, д. 20 | 399,90 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 87 | пос. Шатск, ул. Ленина, д. 21 | 408,20 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 88 | пос. Шатск, ул. Ленина, д. 22 | 401,20 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На специальном счете | Средства собственников |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 89 | пос. Шатск, ул. Ленина, д. 24 | 406,90 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 90 | пос. Шатск, ул. Садовая, д. 3 | 415,60 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 91 | пос. Шатск, ул. Садовая, д. 4 | 410,50 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 92 | пос. Южный, ул. Шахтерская, д. 18 | 100,00 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 93 | пос. Южный, ул. Шахтерская, д. 24 | 444,10 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 94 | пос. Южный, ул. Шахтерская, д. 33 | 400,50 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 95 | проезд Китаевский, д. 17 | 218,90 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 96 | р.п.. Ленинский, пер. Советский, д. 5 | 392,41 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 97 | р.п.. Ленинский, пер. Советский, д. 6 | 400,70 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 98 | р.п.. Ленинский, пл. Мира, д. 14 | 430,70 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 99 | р.п.. Ленинский, ул. Гагарина, д. 19 | 633,10 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 100 | р.п.. Ленинский, ул. Гагарина, д. 20 | 315,06 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 101 | р.п.. Ленинский, ул. Гагарина, д. 21 | 658,50 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 102 | р.п.. Ленинский, ул. Гагарина, д. 23 | 404,90 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 103 | р.п.. Ленинский, ул. Стадионная, д. 2 | 388,90 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 104 | р.п.. Ленинский, ул. Стадионная, д. 3 | 364,40 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 105 | р.п.. Плеханово, ул. Ленина, д. 2-а | 608,20 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 106 | пр-т Красноармейский, д. 27, секция А | 2 265,70 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 107 | пр-т Красноармейский, д. 48 | 2 825,00 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 108 | пр-т Ленина, д. 50, секция А | 2 622,40 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 109 | пр-т Ленина, д. 84-а | 2 736,70 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 110 | пр-т Ленина, д. 91 | 4 420,30 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 111 | ул. 9 Мая, д. 19 | 625,00 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 112 | ул. 9 Мая, д. 23 | 661,10 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 113 | ул. Аносова, д. 3 | 658,60 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 114 | ул. Аносова, д. 7/21, секция А | 739,40 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 115 | ул. Баженова, д. 34/40, секция А | 1 476,40 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 116 | ул. Баженова, д. 36, секция А | 512,80 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 117 | ул. Баженова, д. 38 | 705,80 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 118 | ул. Баженова, д. 40-а, секция А | 368,20 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 119 | ул. Бардина, д. 10 | 360,10 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 120 | ул. Бардина, д. 14 | 659,10 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 121 | ул. Белкина, д. 27 | 407,20 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 122 | ул. Благовещенская, д. 18 | 415,40 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 123 | ул. Болдина, д. 107, секция А | 614,70 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 124 | ул. Болдина, д. 109, секция Б | 631,00 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 125 | ул. Болдина, д. 145-а, секция А | 380,70 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 126 | ул. Болотова, д. 68/41 | 785,20 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 127 | ул. Болотова, д. 72 | 1 293,40 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 128 | ул. Бундурина, д. 59 | 499,00 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 129 | ул. Верхняя Краснослободская, д. 97 секция А | 407,30 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 130 | ул. Верхняя Краснослободская, д. 101 секция А | 418,20 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 131 | ул. Волкова, д. 15-а | 1 194,40 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 132 | ул. Гайдара, д. 13 | 2 666,90 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 133 | ул. Гайдара, д. 15 | 714,40 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 134 | ул. Гайдара, д. 16 | 714,00 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 135 | ул. Глинки, д. 5 | 2 072,50 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 136 | ул. Глинки, д. 6 | 2 179,50 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 137 | ул. Дементьева, д. 31, секция А | 554,70 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 138 | ул. Дементьева, д. 33, секция А | 507,90 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 139 | ул. Демидовская, д. 11 | 544,90 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 140 | ул. Демидовская, д. 56, корп. 1 | 3 792,60 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 141 | ул. Демьянова, д. 37 | 966,70 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 142 | ул. Доватора, д. 9 | 1 310,10 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 143 | ул. Д. Ульянова, д. 4 | 2 020,80 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 144 | ул. Д. Ульянова, д. 6 | 450,40 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 145 | ул. Д. Ульянова, д. 21/30 | 1 344,50 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 146 | ул. Железнодорожная, д. 34 | 1 147,60 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 147 | ул. Железнодорожная, д. 36 | 949,80 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 148 | ул. Каминского, д. 47-а, секция А | 801,20 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 149 | ул. Кирова, д. 141 | 2 035,00 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 150 | ул. Кирова, д. 149 | 1 573,70 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 151 | ул. Кирова, д. 153, секция А | 2 459,90 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 152 | ул. Кирова, д. 161 | 970,80 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 153 | ул. Кирова, д. 176 | 784,10 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 154 | ул. Кирова, д. 182 | 928,00 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 155 | ул. Кирова, д. 184-б | 2 883,00 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 156 | ул. Клюева, д. 6, секция А2 | 1 067,50 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 157 | ул. Клюева, д. 8, секция А3 | 1 065,70 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 158 | ул. Клюева, д. 14, секция Б | 765,60 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 159 | ул. Кутузова, д. 4 | 3 515,70 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 160 | ул. Кутузова, д. 8 | 14 741,50 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 161 | ул. Кутузова, д. 8-а | 573,70 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 162. | ул. Кутузова, д. 24/25 | 678,30 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 163 | ул. Кутузова, д. 31 | 4 927,80 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 164 | ул. Кутузова, д. 43-а | 4 319,60 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 165 | ул. Кутузова, д. 124 | 1 999,30 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 166 | ул. Кутузова, д. 126 | 680,10 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 167. | ул. Кутузова, д. 128 | 701,30 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 168 | ул. Кутузова, д. 132 | 702,60 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 169 | ул. Кутузова, д. 134 | 448,70 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 170 | ул. Кутузова, д. 136 | 456,00 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 171 | ул. Кутузова, д. 138 | 453,50 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 172 | ул. Кутузова, д. 140 | 452,90 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 173 | ул. Кутузова, д. 144 | 918,40 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 174 | ул. Кутузова, д. 146 | 940,70 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 175 | ул. Кутузова, д. 148 | 469,80 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 176 | ул. Кутузова, д. 152 | 3 188,50 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 177 | ул. Лейтейзена, д. 12 | 3 656,80 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 178 | ул. М. Тореза, д. 6 | 3 337,80 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 179 | ул. М. Тореза, д. 10 | 922,60 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 180 | ул. Макара Мазая, д. 2, секция А | 1 569,80 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 181 | ул. Макара Мазая, д. 9, секция А | 1 342,10 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 182 | ул. Макара Мазая, д. 10/2 | 702,40 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 183 | ул. Макара Мазая, д. 12/9 | 602,50 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 184 | ул. Макара Мазая, д. 14 | 604,60 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 185 | ул. Макара Мазая, д. 16/8 | 681,00 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 186 | ул. Макара Мазая, д. 18/9, секция Г | 731,50 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 187 | ул. Макара Мазая, д. 20 | 727,20 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 188 | ул. Макара Мазая, д. 23, секция А | 745,70 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 189 | ул. Макара Мазая, д. 25/8 | 747,30 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 190 | ул. Марата, д. 57 | 13 059,60 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 191 | ул. Марата, д. 164 | 1 045,70 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 192 | ул. Марата, д. 166 | 1 045,70 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 193 | ул. Марата, д. 172 | 1 592,20 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 194 | ул. Мартеновская, д. 2/7 | 688,10 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 195 | ул. Мартеновская, д. 3 | 657,20 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 196 | ул. Мартеновская, д. 4 | 662,50 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 197 | ул. Мартеновская, д. 6 | 670,40 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 198 | ул. Мартеновская, д. 7 | 456,90 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 199 | ул. Мартеновская, д. 8 | 772,00 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 200 | ул. Мартеновская, д. 12 | 777,70 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 201 | ул. Мартеновская, д. 14 | 666,30 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 202 | ул. Мартеновская, д. 16 | 665,90 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 203 | ул. Мартеновская, д. 17 | 463,80 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 204 | ул. Мартеновская, д. 18 | 757,40 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 205 | ул. Мартеновская, д. 21/12 | 845,30 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 206 | ул. Мартеновская, д. 24 | 460,90 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 207 | ул. Мартеновская, д. 25 | 720,40 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 208 | ул. Мартеновская, д. 27 | 699,20 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 209 | ул. Мартеновская, д. 29/8 | 679,20 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 210 | ул. Маяковского, д. 1 | 750,80 | Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 211 | ул. Мезенцева, д. 20 | 622,80 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 212 | ул. Менделеевская, д. 2/8, секция А | 2 525,80 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 213 | ул. Металлургов, д. 3 | 1 087,40 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 214 | ул. Металлургов, д. 5 | 4 762,60 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 215 | ул. Металлургов, д. 6 | 3 219,30 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 216 | ул. Металлургов, д. 7 | 10 923,70 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 217 | ул. Металлургов, д. 13/5 | 713,30 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 218 | ул. Металлургов, д. 14 | 742,48 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 219 | ул. Металлургов, д. 15 | 690,00 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 220. | ул. Металлургов, д. 16 | 693,40 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 221 | ул. Металлургов, д. 17 | 689,80 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 222 | ул. Металлургов, д. 18 | 686,70 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 223 | ул. Металлургов, д. 19 | 700,90 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 224 | ул. Металлургов, д. 20/6 | 1 113,80 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 225 | ул. Металлургов, д. 21/4 | 703,40 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 226 | ул. Металлургов, д. 23/11 | 725,00 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 227 | ул. Металлургов, д. 24 | 2 574,00 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 228 | ул. Металлургов, д. 25 | 1 958,30 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 229 | ул. Металлургов, д. 26 | 613,00 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 230 | ул. Металлургов, д. 27/10 | 1 409,00 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 231 | ул. Металлургов, д. 29/11 | 987,20 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 232 | ул. Металлургов, д. 31 | 2 057,00 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 233 | ул. Мира, д. 19 | 1 133,10 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 234 | ул. Мира, д. 21 | 1 129,40 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 235 | ул. Мира, д. 50 секция В | 761,10 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 236 | ул. Мира, д. 52 секция Б | 627,80 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 237 | ул. Мира, д. 52-а | 415,00 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 238 | ул. Мира, д. 56-а | 394,90 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 239 | ул. Михеева, д. 4, секция А | 1 050,40 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 240 | ул. Н. Руднева, д. 50 | 729,90 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 241 | ул. Немцова, д. 5, секция А | 2 195,00 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 242 | ул. Немцова, д. 6, секция А | 2 192,70 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 243 | ул. Немцова, д. 17 | 717,20 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 244 | ул. Октябрьская, д. 25 секция А | 2 779,10 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 245 | ул. Оружейная, д. 38/15 | 638,60 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 246 | ул. Первомайская, д. 2 | 3 038,30 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 247 | ул. Первомайская, д. 5 | 4 054,90 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 248 | ул. Первомайская, д. 24 | 3 310,90 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 249 | ул. Первомайская, д. 32 секция А | 869,80 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 250 | ул. Первомайская, д. 50 | 2 541,50 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 251 | ул. Первомайская, д. 52 | 2 560,80 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 252 | ул. Привокзальная, д. 24 | 368,90 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 253 | ул. Привокзальная, д. 64 секция А | 445,30 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 254 | ул. Приупская, д. 19 | 2 081,80 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 255 | ул. Приупская, д. 24 | 742,00 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 256 | ул. Приупская, д. 25 | 754,60 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 257 | ул. Приупская, д. 30 | 1 438,20 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 258 | ул. Путейская, д. 31 секция А | 471,20 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 259 | ул. Пушкинская, д. 28-а, секция А | 1 528,70 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 260 | ул. Рихарда Зорге, д. 13/21 | 1 164,70 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 261 | ул. Рихарда Зорге, д. 22 | 427,60 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 262 | ул. Рихарда Зорге, д. 26 | 649,80 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 263 | ул. Рихарда Зорге, д. 26-а | 643,70 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 264 | ул. Рихарда Зорге, д. 28-а | 640,30 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 265 | ул. Рихарда Зорге, д. 30 | 415,00 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 266 | ул. Рихарда Зорге, д. 30-б | 472,00 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 267 | ул. Рихарда Зорге, д. 31 | 658,40 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 268 | ул. Рихарда Зорге, д. 32 | 1 009,20 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 269 | ул. С. Перовской, д. 49 | 3 602,70 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 270 | ул. Свободы, д. 37, корп. 1 | 1 834,50 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 271 | ул. Свободы, д. 37, корп. 2 | 2 026,30 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 272 | ул. Свободы, д. 37, корп. 3 | 3 408,20 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 273 | ул. Скуратовская, д. 119 | 300,10 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 274 | ул. Смидович, д. 6-б секция А | 502,2 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 275 | ул. Союзная, д. 2 | 599,00 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 276 | ул. Станиславского, д. 12, секция А | 840,50 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 277 | ул. Столетова, д. 7 | 643,40 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 278 | ул. Столетова, д. 10, секция В | 551,30 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 279 | ул. Сурикова, д. 23 | 420,70 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 280 | ул. Тургеневская, д. 74/114 | 3 172,10 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 281 | ул. Фабричная, д. 1 | 731,60 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 282 | ул. Фабричная, д. 7 | 752,80 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 283 | ул. Фабричная, д. 9 | 403,00 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 284 | ул. Ф. Энгельса, д. 32-в | 616,00 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 285 | ул. Циолковского, д. 1 | 3 743,50 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 286 | ул. Циолковского, д. 2-а | 2 541,80 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 287 | ул. Циолковского, д. 8-б | 522,20 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 288 | ул. Чаплыгина, д. 10/22 | 662,80 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 289 | ул. Штыковая, д. 43 секция А | 435,10 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 290 | ул. Шухова, д. 10-б | 453,00 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 291 | ул. Шухова, д. 20-а | 723,30 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 292 | ул. Шухова, д. 22-а | 719,90 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 293 | ул. Шухова, д. 24 корп. 2 | 719,40 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 294 | ул. Шухова, д. 26-а | 712,00 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 295 | ул. Щегловская засека, д. 18 | 1 487,80 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 296 | ул. Щекинская, д. 13, секция А | 491,00 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 297 | ул. Гоголевская, д. 21/33 | 1000,20 | Внутридомовые системы электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (п. 297 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805AFKCQ7M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 298 | пр-т Ленина, д. 65/4 | 3740,70 | Внутридомовые системы электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения. Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (п. 298 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805AFKCQ1M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 299 | пос. Косая Гора, ул. Октябрьская, д. 13 | 1187,60 | Внутридомовые системы электроснабжения, теплоснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (п. 299 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805AFKCQ0M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 300 | ул. Лейтейзена, д. 12 | 3302,80 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (п. 300 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805AFKCQ3M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 301 | ул. Кирова, д. 180 | 780,60 | Внутридомовые системы электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения. Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (п. 301 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805AFKCQ2M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 302 | ул. Кирова, д. 170 | 1251,42 | Внутридомовая система водоснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (п. 302 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805AFKCQDM) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 303 | ул. Серова, д. 1 | 2359,9 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (п. 303 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805AFKCQCM) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 304 | ул. Первомайская, д. 52 | 2560,8 | Внутридомовая система водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (п. 304 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330804A6KCQ5M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 305 | ул. Шухова, д. 4-б | 444,3 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (п. 305 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330804A6KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 306 | ул. Немцова, д. 6-а | 2174,5 | Внутридомовая система теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (п. 306 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330804A6KCQ7M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 307 | ул. Марата, д. 178 | 1393,20 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (п. 307 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330804A6KCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 308 | ул. М. Мазая, д. 3 | 1408,9 | Установка коллективного (общедомового) прибора учета на системе теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (п. 308 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330804A6KCQ1M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 309 | ул. Каминского, д. 47-а, секция А | 547,8 | Внутридомовая система водоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (п. 309 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330804A6KCQ0M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 310 | пр. Ленина, д. 59/81 лит. Б | 564,47 | Крыша. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (п. 310 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330804A6KCQ3M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 311 | ул. Макаренко, д. 15, корп. 4 | 7754,4 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (п. 311 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330804A6KCQ2M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 312 | ул. Максимовского, д. 25, секция А | 525,7 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (п. 312 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330804A6KCQDM) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 313 | ул. Гоголевская, д. 62 | 2020,9 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (п. 313 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330804A6KCQCM) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 314 | ул. Октябрьская, д. 38, корп. 1 | 2128,58 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (п. 314 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330804A7KCQ5M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 315 | Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, выполнение которого запланировано в 2016 - 2017 гг. | | | Фонд капитального ремонта | |
| (п. 315 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330804A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| муниципальное образование Узловский район | | | | | |
| 1 | г. Узловая, квартал 5-ая Пятилетка, ул. Новая, д. 8 | 755,30 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 2 | г. Узловая, пер. Суворова, д. 5 | 779,80 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 3 | г. Узловая, пер. Суворова, д. 7 | 776,00 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 4 | г. Узловая, пер. Суворова, д. 9/5 | 773,60 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 5 | г. Узловая, ул. 14 Декабря, д. 4 | 1 800,70 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 6 | г. Узловая, ул. 14 Декабря, д. 6 | 696,40 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 7 | г. Узловая, ул. 14 Декабря, д. 10/2 | 1 993,00 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 8 | г. Узловая, ул. 14 Декабря, д. 12/1 | 1 281,60 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 9 | г. Узловая, ул. 14 Декабря, д. 19 | 413,00 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 10 | г. Узловая, ул. 14 Декабря, д. 25 | 418,20 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 11 | г. Узловая, ул. 14 Декабря, д. 27 | 422,30 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 12 | г. Узловая, ул. 14 Декабря, д. 29 | 424,10 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 13 | г. Узловая, ул. 14 Декабря, д. 36 | 425,00 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 14 | г. Узловая, ул. 14 Декабря, д. 38 | 421,00 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 15 | г. Узловая, ул. 14 Декабря, д. 40 | 422,20 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 16 | г. Узловая, ул. 14 Декабря, д. 42 | 420,20 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 17 | г. Узловая, ул. Беклемищева, д. 97 | 4 102,18 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 18 | г. Узловая, ул. Карла Маркса, д. 11 | 419,80 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 19 | г. Узловая, ул. Мира, д. 4 | 361,80 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 20 | г. Узловая, ул. Мира, д. 12 | 1 305,60 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 21 | г. Узловая, ул. Смоленского, д. 2 | 1 675,70 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 22 | г. Узловая, ул. Смоленского, д. 6 | 2 132,10 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 23 | г. Узловая, ул. Смоленского, д. 7 | 1 018,50 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 24 | г. Узловая, ул. Смоленского, д. 12 | 1 941,70 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 25 | г. Узловая, ул. Смоленского, д. 20 | 2 713,90 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 26 | г. Узловая, ул. Трудовые резервы, д. 4 | 439,10 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 27 | г. Узловая, ул. Трудовые резервы, д. 6 | 674,70 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 28 | г. Узловая, ул. Трудовые резервы, д. 10/7 | 689,10 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 29 | г. Узловая, ул. Трудовые резервы, д. 16 | 673,70 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 30 | г. Узловая, ул. Трудовые резервы, д. 17 | 736,30 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 31 | г. Узловая, ул. Трудовые резервы, д. 18 | 685,90 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На специальном счете | Средства собственников |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 32 | г. Узловая, ул. Трудовые резервы, д. 20 | 381,50 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 33 | г. Узловая, ул. Трудовые резервы, д. 22 | 728,60 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 34 | г. Узловая, ул. Фестивальная, д. 2 | 406,50 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 35 | г. Узловая, ул. Фестивальная, д. 4 | 408,70 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 36 | г. Узловая, ул. Фестивальная, д. 8 | 413,60 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 37 | г. Узловая, ул. Фестивальная, д. 10 | 408,40 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 38 | г. Узловая, ул. Фестивальная, д. 14 | 406,70 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 39 | г. Узловая, ул. Фестивальная, д. 16 | 411,20 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 40 | г. Узловая, ул. Фестивальная, д. 20 | 410,30 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 41 | г. Узловая, ул. Фрунзе, д. 20 | 411,80 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 42 | г. Узловая, ул. Фрунзе, д. 22 | 411,40 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 43 | г. Узловая, ул. Фрунзе, д. 28 | 642,80 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 44 | г. Узловая, ул. Фрунзе, д. 32 | 414,50 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 45 | г. Узловая, 79-я Электроподстанция, д. 1 | 481,20 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 46 | пос. Каменецкий, ул. Театральная, д. 3 | 2 291,40 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 47 | Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, выполнение которого запланировано в 2016 - 2017 гг. | | | Фонд капитального ремонта | |
| (п. 47 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330804A7KCQ1M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| муниципальное образование Чернский район | | | | | |
| 1 | д. Поповка 1-я, ул. Октябрьская, д. 1 | 381,30 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 2 | д. Поповка 1-я, ул. Октябрьская, д. 2 | 381,30 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 3 | р.п. Станция Скуратово, ул. Заводская, д. 16 | 245,10 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 4 | р.п. Станция Скуратово, ул. Заводская, д. 18 | 254,10 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 5 | р.п. Станция Скуратово, ул. Перронная, д. 2 | 431,30 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 6 | р.п. Станция Скуратово, ул. Перронная, д. 6 | 547,80 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 7 | р.п. Станция Скуратово, ул. Перронная, д. 7 | 517,70 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 8 | р.п. Станция Скуратово, ул. Перронная, д. 25 | 419,30 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 9 | р.п. Станция Скуратово, ул. Школьная, д. 28 | 641,90 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 10 | р.п. Чернь, ул. Вознесенского, д. 4 | 323,10 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 11 | р.п. Чернь, ул. Ленина, д. 8 | 482,90 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 12 | Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, выполнение которого запланировано в 2016 - 2017 гг. | | | Фонд капитального ремонта | |
| (п. 12 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330804A7KCQ3M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| муниципальное образование Щекинский район | | | | | |
| 1 | г. Советск, пл. Советов, д. 5 | 456,70 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 2 | г. Советск, пл. Советов, д. 6 | 383,90 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 3 | г. Советск, ул. ВОХР, д. 1 | 887,10 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 4 | г. Советск, ул. Октябрьская, д. 1 | 620,50 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 5 | г. Советск, ул. Первомайская, д. 24 | 377,00 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 6 | г. Советск, ул. Первомайская, д. 26 | 371,60 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 7 | г. Советск, ул. Строителей, д. 1 | 382,80 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 8 | г. Советск, ул. Строителей, д. 2 | 372,60 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 9 | г. Советск, ул. Энергетиков, д. 17 | 354,50 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 10 | г. Советск, ул. Энергетиков, д. 23 | 697,40 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 11 | г. Советск, ул. Энергетиков, д. 26 | 668,90 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 12 | г. Советск, ул. Энергетиков, д. 29 | 709,30 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 13 | г. Советск, ул. Энергетиков, д. 33 | 710,20 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 14 | г. Советск, ул. Энергетиков, д. 34 | 690,90 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 15 | г. Советск, ул. Энергетиков, д. 63 | 389,20 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 16 | г. Советск, ул. Энергетиков, д. 67 | 390,70 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 17 | г. Щекино, 3-ый Поселковый проезд, д. 5 | 402,00 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 18 | г. Щекино, 4-ый Поселковый проезд, д. 4 | 382,60 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 19 | г. Щекино, 4-ый Поселковый проезд, д. 6 | 476,57 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 20 | г. Щекино, ул. Заводская, д. 2 | 1 200,00 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 21 | г. Щекино, ул. Заводская, д. 3 | 1 341,30 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 22 | г. Щекино, ул. Лизы Шамшиковой, д. 4 | 819,30 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 23 | г. Щекино, ул. Лизы Шамшиковой, д. 5 | 482,50 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 24 | г. Щекино, ул. Лизы Шамшиковой, д. 8 | 484,00 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 25 | г. Щекино, ул. Лизы Шамшиковой, д. 10 | 480,30 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 26 | г. Щекино, ул. Лизы Шамшиковой, д. 23 | 541,00 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 27 | г. Щекино, ул. Льва Толстого, д. 13 | 555,70 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 28 | г. Щекино, ул. Льва Толстого, д. 29 | 393,00 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 29 | г. Щекино, ул. Льва Толстого, д. 37 | 808,00 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 30 | г. Щекино, ул. Нагорная, д. 5 | 579,00 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 31 | г. Щекино, ул. Октябрьская, д. 1 | 406,80 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 32 | г. Щекино, ул. Поселковая, д. 3 | 416,00 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 33 | г. Щекино, ул. Поселковая, д. 5 | 419,40 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 34 | г. Щекино, ул. Поселковая, д. 9 | 454,10 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 35 | г. Щекино, ул. Поселковая, д. 17 | 382,90 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 36 | г. Щекино, ул. Поселковая, д. 19 | 379,10 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 37 | г. Щекино, ул. Путевая, д. 2 | 670,60 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 38 | г. Щекино, ул. Революции, д. 36 | 489,40 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 39 | г. Щекино, ул. Советская, д. 47 | 548,00 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 40 | г. Щекино, ул. Советская, д. 53 | 420,10 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 41 | г. Щекино, ул. Советская, д. 58 | 657,00 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 42 | г. Щекино, ул. Советская, д. 60 | 661,90 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 43 | г. Щекино, ул. Советско-Чехословацкой Дружбы, д. 10 | 483,50 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 44 | г. Щекино, ул. Строителей, д. 7 | 1 374,80 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 45 | г. Щекино, ул. Строителей, д. 23 | 396,40 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 46 | г. Щекино, ул. Школьная, д. 26 | 625,20 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 47 | г. Щекино, ул. Южная, д. 64 | 519,50 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 48 | г. Щекино, ул. Южная, д. 66 | 342,30 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 49 | пос. Ломинцевский, Центральная ТЖРУ, д. 2 | 404,70 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 50 | пос. Ломинцевский, Центральная ТЖРУ, д. 3 | 527,60 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 51 | пос. Ломинцевский, Центральная ТЖРУ, д. 6 | 392,40 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 52 | пос. Первомайский, 2-ой Индустриальный проезд, д. 3 | 436,10 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 53 | пос. Первомайский, Стадионный проезд, д. 1 | 388,60 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 54 | пос. Первомайский, Стадионный проезд, д. 2 | 378,80 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 55 | пос. Первомайский, Стадионный проезд, д. 5 | 365,40 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 56 | пос. Первомайский, Стадионный проезд, д. 6 | 384,70 | Внутридомовая система водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 57 | пос. Первомайский, Стадионный проезд, д. 7 | 376,90 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 58 | пос. Первомайский, Стадионный проезд, д. 10 | 387,60 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Установка приборов учета | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 59 | пос. Первомайский, ул. Больничная, д. 19 | 377,30 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 60 | пос. Первомайский, ул. Индустриальная, д. 6 | 400,60 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 61 | пос. Первомайский, ул. Индустриальная, д. 11 | 429,70 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 62 | пос. Первомайский, ул. Комсомольская, д. 15 | 378,90 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 63 | пос. Первомайский, ул. Стадионная, д. 14 | 379,70 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 64 | пос. Первомайский, ул. Школьная, д. 5 | 747,30 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 65 | пос. Первомайский, ул. Школьная, д. 7 | 732,50 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 66 | пос. Первомайский, ул. Школьная, д. 9 | 737,70 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 67 | пос. Социалистический, ул. Космонавтов, д. 1 | 602,40 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 68 | пос. Социалистический, ул. Космонавтов, д. 2 | 599,40 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 69 | пос. Социалистический, ул. Садовая, д. 1 | 363,90 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 70 | пос. Социалистический, ул. Трудовая, д. 1 | 366,10 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 71 | пос. Социалистический, ул. Трудовая, д. 5 | 385,00 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 72 | пос. Социалистический, ул. Центральная, д. 3 | 390,50 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 73 | пос. Социалистический, ул. Центральная, д. 4 | 380,90 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 74 | пос. Социалистический, ул. Центральная, д. 5 | 381,00 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 75 | пос. Социалистический, ул. Центральная, д. 6 | 381,00 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 76 | р.п. Огаревка, ул. 1-я Клубная, д. 25 | 787,00 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 77 | р.п. Огаревка, ул. Железнодорожная, д. 1 | 825,90 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 78 | р.п. Огаревка, ул. Железнодорожная, д. 2 | 814,50 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 79 | р.п. Огаревка, ул. Коммунальная, д. 59 | 508,70 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 80 | р.п. Огаревка, ул. Коммунальная, д. 63 | 817,10 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 81 | р.п. Огаревка, ул. Коммунальная, д. 66 | 472,80 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 82 | р.п. Огаревка, ул. Коммунальная, д. 93 | 816,00 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 83 | р.п. Огаревка, ул. Первомайская, д. 102 | 570,50 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 84 | р.п. Огаревка, ул. Первомайская, д. 103 | 798,60 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 85 | р.п. Огаревка, ул. Первомайская, д. 105 | 871,50 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 86 | р.п. Огаревка, ул. Советская, д. 27 | 701,90 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 87 | р.п. Огаревка, ул. Советская, д. 28 | 703,30 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 88 | р.п. Огаревка, ул. Советская, д. 61 | 820,80 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 89 | р.п. Огаревка, ул. Советская, д. 64 | 485,20 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 90 | р.п. Огаревка, ул. Шахтерская, д. 3 | 451,50 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 91 | р.п. Огаревка, ул. Шахтерская, д. 5 | 706,40 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 92 | р.п. Огаревка, ул. Школьная, д. 3 | 453,60 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 93 | Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, выполнение которого запланировано в 2016 - 2017 гг. | | | Фонд капитального ремонта | |
| (п. 93 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330804A4KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| муниципальное образование Ясногорский район | | | | | |
| 1 | г. Ясногорск, ул. Горького, д. 12 | 2 564,10 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 2 | г. Ясногорск, ул. Горького, д. 14 | 2 694,80 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 3 | г. Ясногорск, ул. Горького, д. 16 | 3 111,30 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 4 | г. Ясногорск, ул. Д. Щербина, д. 10 | 631,60 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 5 | г. Ясногорск, ул. Железнодорожная, д. 11 | 1 113,30 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 6 | г. Ясногорск, ул. Заводская, д. 13 | 517,90 | Внутридомовая система водоотведения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 7 | г. Ясногорск, ул. Заводская, д. 14 | 368,00 | Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 8 | г. Ясногорск, ул. Заводская, д. 15 | 561,50 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 9 | г. Ясногорск, ул. Ленина, д. 3 | 2 704,66 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 10 | г. Ясногорск, ул. Ленина, д. 7 | 2 361,70 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 11 | г. Ясногорск, ул. Ленина, д. 9 | 1 374,10 | Фасад | На специальном счете | Средства собственников |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 12 | г. Ясногорск, ул. П. Смидовича, д. 9 | 441,50 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 13 | г. Ясногорск, ул. Сафонова, д. 13 | 426,50 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 14 | г. Ясногорск, ул. Черняховского, д. 2 | 677,10 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 15 | г. Ясногорск, ул. Южная, д. 5 | 642,60 | Внутридомовая система электроснабжения. Крыша, фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 16 | пгт. Ревякино, ул. Заводская, д. 6 | 671,30 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 17 | пгт. Ревякино, ул. Советская, д. 14 | 640,60 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 18 | с. Богословское, ул. Центральная, д. 11 | 2 210,30 | Внутридомовые системы электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 19 | Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, выполнение которого запланировано в 2016 - 2017 гг. | | | Фонд капитального ремонта | |
| (п. 19 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330804A4KCQ6M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| муниципальное образование рабочий поселок Новогуровский | | | | | |
| 1 | ул. Железнодорожная, д. 20 | 2 568,00 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 2 | ул. Железнодорожная, д. 22 | 2 227,00 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 3 | ул. Стадионная, д. 1 | 620,90 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 4 | ул. Стадионная, д. 3 | 419,40 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 5 | ул. Стадионная, д. 4 | 413,00 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 6 | ул. Стадионная, д. 5 | 415,90 | Внутридомовая система электроснабжения | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 7 | ул. Железнодорожная, д. 55-а | 652,00 | Внутридомовая система электроснабжения. Фасад | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 8 | Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, выполнение которого запланировано в 2016 - 2017 гг. | | | Фонд капитального ремонта | |
| (п. 8 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330804A4KCQ0M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| муниципальное образование рабочий поселок Славный | | | | | |
| 1 | ул. Мира, д. 2 | 2 575,60 | Крыша | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330805A7KCQ4M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |
| 2 | Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, выполнение которого запланировано в 2016 - 2017 гг. | | | Фонд капитального ремонта | |
| (п. 2 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=F475E1C73C93BBFEA1C2D94D3C300AFE2A5286BABBD4C2C104E3362E46B011D1C7C5890F7D3A21330804A4KCQ2M) правительства Тульской области от 30.08.2016 N 393) | | | | | |