**Предложения**

**о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, запланированных к выполнению в 2024 году,**

**в соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Тульской области на 2023 - 2025 годы, утвержденным постановлением Правительства Тульской области от 25.02.2022 N 104**

В соответствии со статьей 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, на основании постановления Правительства Тульской области от 30.12.2013 № 840 «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», Фонд капитального ремонта Тульской области (Региональный оператор) представляет предложения о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах согласно прилагаемому адресному перечню.

**Срок начала капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах: не позднее 01.12.2024.**

Настоящие предложения о проведении капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов сформированы в соответствии с действующей редакцией краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Тульской области на 2023 - 2025 годы, утвержденного Постановлением Правительства Тульской области №104 от 25.02.2022г.

В соответствии с частью 7.1. статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, краткосрочные планы реализации региональной программы формируются исходя из принципов:

- необходимости корректировки объема работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, исходя из фактического уровня собираемости средств на капитальный ремонт на счете, счетах регионального оператора;

- использования на цели капитального ремонта остатков средств на счете, счетах регионального оператора, не использованных в предшествующем году, и прогнозируемого объема поступлений взносов на капитальный ремонт в текущем году с учетом требований, установленных [статьей 185](consultantplus://offline/ref=DE29A7FF81F8427A539752A3FF9DB53EC6AFE40EC662C20EE0B47EDC7E1000062166121DCC432A22D4D2B8B3059C70E5F76535E7ACG5y1L) Жилищного кодекса Российской Федерации.

Адресный перечень:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| п/н | Адрес многоквартирного дома | Перечень услуг и (или) работ, оказание и (или) выполнение которых предусмотрено краткосрочным планом | Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту, определяемая как предельная стоимость, утвержденная постановлением Правительства Тульской области (руб.) |
|
| 1 | г. Алексин, ул. Армейская, д. 15-а | ремонт фасада | 1 488 859,93 |
| 2 | г. Алексин, ул. Армейская, д. 15-г | ремонт фасада | 1 487 457,54 |
| 3 | г. Алексин, ул. 238 Дивизии, д. 9 | ремонт фасада | 3 701 179,66 |
| 4 | г. Алексин, ул. 238 Дивизии, д. 9 | ремонт крыши | 3 560 007,66 |
| 5 | г. Алексин, ул. Арматурная, д. 2 | ремонт фасада | 3 202 672,56 |
| 6 | г. Алексин, ул. Арматурная, д. 9 | ремонт фасада | 7 229 119,88 |
| 7 | г. Алексин, ул. Арматурная, д. 9 | ремонт крыши | 5 269 457,19 |
| 8 | г. Алексин, ул. Героев Алексинцев, д. 15 | ремонт крыши | 5 206 096,06 |
| 9 | г. Алексин, ул. Героев Алексинцев, д. 17 | ремонт фасада | 7 633 053,07 |
| 10 | г. Алексин, ул. Героев Алексинцев, д. 17 | ремонт крыши | 4 810 089,02 |
| 11 | г. Алексин, ул. Мира, д. 18/11 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 14 441 805,00 |
| 12 | г. Алексин, ул. Южная, д. 4-а | ремонт крыши | 6 708 627,13 |
| 13 | с. Солопенки, ул. Победы, д. 1-а | ремонт крыши | 3 747 431,48 |
| 14 | с. Солопенки, ул. Победы, д. 1-а | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 108 088,55 |
| 15 | с. Солопенки, ул. Победы, д. 1-а | ремонт фасада | 2 147 415,20 |
| 16 | с. Солопенки, ул. Победы, д. 1-б | ремонт крыши | 3 747 431,48 |
| 17 | с. Солопенки, ул. Победы, д. 1-б | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 209 981,75 |
| 18 | с. Солопенки, ул. Победы, д. 1-б | ремонт фасада | 2 147 415,20 |
| 19 | с. Солопенки, ул. Победы, д. 2 | ремонт крыши | 3 747 431,48 |
| 20 | с. Солопенки, ул. Победы, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 273 665,00 |
| 21 | с. Солопенки, ул. Победы, д. 2 | ремонт фасада | 2 051 000,64 |
| 22 | с. Солопенки, ул. Победы, д. 2-а | ремонт крыши | 3 747 431,48 |
| 23 | с. Солопенки, ул. Победы, д. 2-а | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 375 558,20 |
| 24 | с. Солопенки, ул. Победы, д. 2-а | ремонт фасада | 2 496 085,31 |
| 25 | Тульская область обл, Арсеньевский район, р.п. Арсеньево, ул. Парфенова, д. 10 | ремонт крыши | 3 644 642,21 |
| 26 | Тульская область обл, Арсеньевский район, Арсеньево рп, Парфенова ул, д. 11 | ремонт крыши | 3 629 337,59 |
| 27 | Тульская область обл, Арсеньевский район, с. Меркулово, ул. Центральная, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 875 725,76 |
| 28 | г. Белев, ул. Рабочая, д. 54 | ремонт крыши | 6 994 976,57 |
| 29 | г. Белев, ул. Рабочая, д. 56 | ремонт крыши | 6 994 976,57 |
| 30 | г. Белев, ул. Рабочая, д. 58 | ремонт крыши | 7 573 644,25 |
| 31 | г. Белев, ул. Советская, д. 72 | ремонт крыши | 3 747 431,48 |
| 32 | г. Белев, ул. Мира, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 341 024,75 |
| 33 | г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 109 | ремонт крыши | 3 747 431,48 |
| 34 | г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 109 | ремонт фасада | 4 245 483,68 |
| 35 | г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 44 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 222 718,40 |
| 36 | г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 61 | ремонт фасада | 6 363 711,56 |
| 37 | г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 75 | ремонт фасада | 2 561 515,74 |
| 38 | г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 75 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 621 548,52 |
| 39 | г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 92 | ремонт крыши | 5 180 357,38 |
| 40 | г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 92 | ремонт фасада | 4 726 329,38 |
| 41 | г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 95 | ремонт крыши | 3 747 431,48 |
| 42 | г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 95 | ремонт фасада | 4 496 117,71 |
| 43 | г. Богородицк, ул. Ленина, д. 11 | ремонт фасада | 8 212 767,52 |
| 44 | г. Богородицк, ул. Ленина, д. 13 | ремонт фасада | 8 360 237,97 |
| 45 | г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 97 | ремонт фасада | 6 741 481,33 |
| 46 | пос. Товарковский, ул. Кирова, д. 7 | ремонт фасада | 1 762 195,21 |
| 47 | г. Богородицк, мкр. Жданковский, ул. Клубная, д. 8 | ремонт фасада | 1 648 426,03 |
| 48 | г. Богородицк, мкр. Жданковский, ул. Центральная, д. 17 | ремонт фасада | 1 555 429,80 |
| 49 | г. Венев, мкр. Северный, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 427 415,10 |
| 50 | г. Венев, мкр. Северный, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 875 725,76 |
| 51 | г. Венев, мкр. Северный, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 427 415,10 |
| 52 | г. Венев, мкр. Северный, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 875 725,76 |
| 53 | г. Венев, ул. Белова, д. 14-В | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 584 439,26 |
| 54 | г. Венев, ул. Льва Толстого, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 584 439,26 |
| 55 | п. Метростроевский, ул. Садовая, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 502 924,70 |
| 56 | п. Метростроевский, ул. Садовая, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 407 062,00 |
| 57 | п. Метростроевский, ул. Садовая, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 875 725,76 |
| 58 | п. Метростроевский, ул. Спортивная, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 407 062,00 |
| 59 | п. Метростроевский, ул. Спортивная, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 875 725,76 |
| 60 | п. Метростроевский, ул. Спортивная, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 407 062,00 |
| 61 | п. Метростроевский, ул. Спортивная, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 875 725,76 |
| 62 | п. Метростроевский, ул. Спортивная, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 407 062,00 |
| 63 | п. Метростроевский, ул. Спортивная, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 875 725,76 |
| 64 | п. Грицовский, ул. Степная, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 150 612,94 |
| 65 | п. Грицовский, ул. Степная, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 484 520,40 |
| 66 | п. Грицовский, ул. Степная, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 150 612,94 |
| 67 | п. Грицовский, ул. Степная, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 484 520,40 |
| 68 | п. Грицовский, ул. Школьная, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 075 493,69 |
| 69 | д. Кукуй, ул. Центральная, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 584 439,26 |
| 70 | п. Грицовский, ул. Больничная, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1 292 054,40 |
| 71 | п. Грицовский, ул. Больничная, д. 4 | ремонт фасада | 2 882 576,22 |
| 72 | п. Мордвес, ул. Почтовая, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 502 924,70 |
| 73 | п. Васильевский, ул. Садовая, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 183 177,90 |
| 74 | п. Васильевский, ул. Садовая, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 484 520,40 |
| 75 | с. Прудищи, ул. Школьная, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 283 854,32 |
| 76 | Тульская область обл, Воловский район, Волово п, ул. Зеленый бульвар, д. 9 | ремонт крыши | 3 911 860,87 |
| 77 | Тульская область обл, Воловский район, Волово п, ул. Хрунова, д. 26 | ремонт крыши | 3 991 750,99 |
| 78 | мкр. Северо-Задонск, пер. Строительный, д. 5-а | ремонт крыши | 5 180 357,38 |
| 79 | мкр. Северо-Задонск, пер. Строительный, д. 5-а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 203 531,00 |
| 80 | мкр. Северо-Задонск, пер. Строительный, д. 5-а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 463 883,42 |
| 81 | мкр. Северо-Задонск, пер. Чехова, д. 7 | ремонт фасада | 2 487 320,35 |
| 82 | мкр. Северо-Задонск, пер. Чехова, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 472 191,92 |
| 83 | мкр. Северо-Задонск, пер. Чехова, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 875 725,76 |
| 84 | мкр. Северо-Задонск, пер. Чехова, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 483 990,46 |
| 85 | мкр. Северо-Задонск, пер. Чехова, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 209 981,75 |
| 86 | мкр. Центральный, ул. 30 лет Победы, д. 34 | ремонт крыши | 8 713 379,30 |
| 87 | мкр. Центральный, ул. Герцена, д. 58 | ремонт фасада | 3 525 573,69 |
| 88 | мкр. Центральный, ул. Герцена, д. 58 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 375 558,20 |
| 89 | мкр. Северо-Задонск, ул. Вахрушева, д. 39 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 484 520,40 |
| 90 | мкр. Северо-Задонск, ул. Ленина, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 244 237,20 |
| 91 | мкр. Северо-Задонск, ул. Ленина, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 284 943,40 |
| 92 | мкр. Северо-Задонск, ул. Ленина, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 707 938,14 |
| 93 | мкр. Северо-Задонск, ул. Строительная, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 203 531,00 |
| 94 | мкр. Северо-Задонск, ул. Строительная, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 463 883,42 |
| 95 | мкр. Северо-Задонск, ул. Строительная, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 749 521,52 |
| 96 | мкр. Руднев, ул. Ленина, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 244 237,20 |
| 97 | мкр. Руднев, ул. Ленина, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 701 459,10 |
| 98 | мкр. Центральный, ул. Новая, д. 15 | ремонт крыши | 5 180 357,38 |
| 99 | мкр. Центральный, ул. Новая, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 519 004,05 |
| 100 | мкр. Центральный, ул. Новая, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1 399 725,60 |
| 101 | мкр. Центральный, ул. Новая, д. 17 | ремонт крыши | 5 180 357,38 |
| 102 | мкр. Центральный, ул. Новая, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 533 251,22 |
| 103 | мкр. Центральный, ул. Новая, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1 399 725,60 |
| 104 | мкр. Центральный, ул. Новая, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4 619 314,49 |
| 105 | мкр. Центральный, ул. Новая, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 970 186,78 |
| 106 | мкр. Центральный, ул. Новая, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 164 818,41 |
| 107 | мкр. Центральный, ул. Новая, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 386 848,21 |
| 108 | п. Дубна, ул. Первомайская, д. 81 | ремонт крыши | 3 618 209,70 |
| 109 | п. Дубна, ул. Первомайская, д. 83 | ремонт крыши | 3 618 209,70 |
| 110 | г. Ефремов, ул. Московская Застава, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 244 237,20 |
| 111 | г. Ефремов, ул. Московская Застава, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 726 780,60 |
| 112 | г. Ефремов, ул. Московская Застава, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 904 255,15 |
| 113 | г. Ефремов, ул. Орловская, д. 6а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 183 177,90 |
| 114 | г. Ефремов, ул. Орловская, д. 6а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 484 520,40 |
| 115 | г. Ефремов, ул. Орловская, д. 6а | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 345 150,98 |
| 116 | г. Ефремов, ул. Садовая, д. 98 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 386 708,90 |
| 117 | г. Ефремов, ул. Садовая, д. 98 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 875 725,76 |
| 118 | г. Ефремов, ул. Садовая, д. 98 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 529 378,99 |
| 119 | г. Ефремов, ул. Мира, д. 6 | ремонт крыши | 9 273 222,30 |
| 120 | г. Ефремов, ул. Строителей, д. 55 | ремонт крыши | 7 850 045,69 |
| 121 | г. Ефремов, ул. Лесная, д. 12 | ремонт крыши | 3 618 209,70 |
| 122 | г. Ефремов, ул. Короткова, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 726 780,60 |
| 123 | г. Ефремов, ул. Ленина, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1 265 136,60 |
| 124 | г. Ефремов, ул. Московская Застава, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 244 237,20 |
| 125 | г. Ефремов, ул. Московская Застава, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 726 780,60 |
| 126 | г. Ефремов, ул. Московская Застава, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 904 255,15 |
| 127 | пос. Пахомово, ул. Совхозная, д. 4 | ремонт крыши | 3 256 503,59 |
| 128 | р.п. Заокский, проезд Первомайский, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 209 981,75 |
| 129 | п. д/о Велегож, д. 1 | ремонт крыши | 5 018 690,99 |
| 130 | п. Ланьшинский, ул. Парковая, д. 6 | ремонт крыши | 3 747 431,48 |
| 131 | д. Темьянь, ул. Весенняя д. 9 | ремонт крыши | 3 618 209,70 |
| 132 | с. Архангельское, пер. Стадионный, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 569 886,80 |
| 133 | с. Архангельское, пер. Стадионный, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1 763 115,90 |
| 134 | с. Архангельское, ул. Комсомольская, д. 17 | ремонт крыши | 3 249 611,77 |
| 135 | г. Кимовск, мкр. Новый, д. 6 | ремонт фасада | 2 054 901,05 |
| 136 | г. Кимовск, мкр. Новый, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 401 031,50 |
| 137 | г. Кимовск, мкр. Новый, д. 7 | ремонт фасада | 2 008 841,18 |
| 138 | г. Кимовск, мкр. Новый, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 401 031,50 |
| 139 | г. Кимовск,ул. Бессолова, д. 17 | ремонт крыши | 3 747 431,48 |
| 140 | г. Кимовск, ул. Бессолова, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 386 848,21 |
| 141 | г. Кимовск, ул. Бессолова, д. 17 | ремонт фасада | 3 508 525,84 |
| 142 | г. Кимовск, ул. Больничная, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 108 088,55 |
| 143 | г. Кимовск, ул. Больничная, д. 1 | ремонт фасада | 1 765 438,24 |
| 144 | г. Кимовск, ул. Больничная, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 306 562,57 |
| 145 | г. Кимовск, ул. Больничная, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 401 031,50 |
| 146 | г. Кимовск, ул. Больничная, д. 5 | ремонт фасада | 1 714 689,12 |
| 147 | г. Кимовск, ул. Больничная, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 438 601,93 |
| 148 | г. Кимовск, ул. Больничная, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 108 088,55 |
| 149 | г. Кимовск, ул. Больничная, д. 7 | ремонт фасада | 1 658 681,03 |
| 150 | г. Кимовск, ул. Больничная, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 306 562,57 |
| 151 | г. Кимовск, ул. Больничная, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 108 088,55 |
| 152 | г. Кимовск, ул. Больничная, д. 11 | ремонт фасада | 1 807 027,98 |
| 153 | г. Кимовск, ул. Больничная, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 306 562,57 |
| 154 | г. Кимовск, ул. Горняцкая, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 306 562,57 |
| 155 | г. Кимовск, ул. Заводская, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 647 021,82 |
| 156 | г. Кимовск, ул. Заводская, д. 13 | ремонт фасада | 2 501 344,28 |
| 157 | г. Кимовск, ул. Ленина, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 486 194,08 |
| 158 | г. Кимовск, ул. Ленина, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 594 310,52 |
| 159 | г. Кимовск, ул. Ленина, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 301 471,90 |
| 160 | г. Кимовск, ул. Ленина, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 195 798,46 |
| 161 | г. Кимовск, ул. Ленина, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 370 426,42 |
| 162 | г. Кимовск, ул. Ленина, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 822 787,42 |
| 163 | г.Киреевск, ул.Сельхозтехника, д.7 | ремонт крыши | 1 883 996,05 |
| 164 | г.Киреевск, ул.Школьная, д.1 | ремонт крыши | 5 180 357,38 |
| 165 | г.Киреевск, ул.Школьная, д.7 | ремонт крыши | 3 747 431,48 |
| 166 | г.Киреевск, ул.Школьная, д.9 | ремонт крыши | 3 747 431,48 |
| 167 | г.Киреевск, ул.Л.Толстого, д.17 | ремонт крыши | 5 180 357,38 |
| 168 | г.Липки, ул.Гагарина, д.3 | ремонт крыши | 3 747 431,48 |
| 169 | г.Липки, ул.Октябрьская, д.22 | ремонт крыши | 6 773 212,63 |
| 170 | г.Липки, ул.Трудовая, д.37 | ремонт крыши | 3 978 077,99 |
| 171 | г.Болохово, ул.Мира, д.45 | ремонт крыши | 5 180 357,38 |
| 172 | г.Болохово, ул.Советская, д.19 | ремонт крыши | 3 747 431,48 |
| 173 | п.Бородинский, ул.Гоголя, д.14 | ремонт крыши | 3 747 431,48 |
| 174 | п.Бородинский, ул.Пушкина, д.6 | ремонт крыши | 3 816 349,76 |
| 175 | п.Бородинский, ул.Пушкина, д.8 | ремонт крыши | 3 816 349,76 |
| 176 | п.Станция Присады, д.9 | ремонт крыши | 1 900 364,14 |
| 177 | п.Шварцевский, ул.Менделеева, д.1 | ремонт крыши | 6 422 354,21 |
| 178 | д.Грачевка, ул. Дорожная, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 057 141,95 |
| 179 | д.Грачевка, ул. Дорожная, д. 1 | ремонт фасада | 2 236 598,67 |
| 180 | р.п.Куркино, ул.Комсомольская, д.1а | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 272 218,36 |
| 181 | р.п.Куркино, ул.Школьная, д.28 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 290 049,67 |
| 182 | р.п. Куркино, пер. Больничный, д. 2-а | ремонт крыши | 3 680 245,57 |
| 183 | р.п. Новогуровский, ул. Мира, д.6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 5 369 771,64 |
| 184 | г. Новомосковск, ул. Белинского, д. 37 | ремонт крыши | 3 747 431,48 |
| 185 | г. Новомосковск, ул. Белинского, д. 39 | ремонт крыши | 3 747 431,48 |
| 186 | г. Новомосковск, ул. Депо, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 109 906,74 |
| 187 | г. Новомосковск, ул. Депо, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 484 520,40 |
| 188 | г. Новомосковск, ул. Депо, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 279 131,30 |
| 189 | г. Новомосковск, ул. Депо, д. 17 | ремонт крыши | 3 747 431,48 |
| 190 | г. Новомосковск, ул. Депо, д. 18 | ремонт крыши | 8 713 379,30 |
| 191 | г. Новомосковск, ул. Депо, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 407 062,00 |
| 192 | г. Новомосковск, ул. Депо, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 484 520,40 |
| 193 | г. Новомосковск, ул. Депо, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 063 115,00 |
| 194 | г. Новомосковск, ул. Депо, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 109 906,74 |
| 195 | г. Новомосковск, ул. Депо, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 484 520,40 |
| 196 | г. Новомосковск, ул. Депо, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 279 131,30 |
| 197 | г. Новомосковск, ул. Депо, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 109 906,74 |
| 198 | г. Новомосковск, ул. Депо, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 484 520,40 |
| 199 | г. Новомосковск, ул. Депо, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 303 888,68 |
| 200 | г. Новомосковск, ул. Депо, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 109 906,74 |
| 201 | г. Новомосковск, ул. Депо, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 484 520,40 |
| 202 | г. Новомосковск, ул. Депо, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 279 131,30 |
| 203 | г. Новомосковск, ул. Зеленая, д. 11-а | ремонт крыши | 7 715 977,22 |
| 204 | г. Новомосковск, ул. Калинина, д. 13 | ремонт крыши | 3 730 348,08 |
| 205 | г. Новомосковск, ул. Калинина, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 435 556,34 |
| 206 | г. Новомосковск, ул. Калинина, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1 292 054,40 |
| 207 | г. Новомосковск, ул. Калинина, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 5 580 726,08 |
| 208 | г. Новомосковск, ул. Калинина, д. 21 | ремонт крыши | 6 471 369,06 |
| 209 | г. Новомосковск, ул. Калинина, д. 34 | ремонт крыши | 6 471 369,06 |
| 210 | г. Новомосковск, ул. Калинина, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 208 535,11 |
| 211 | г. Новомосковск, ул. Коммунистическая, д. 20 | ремонт крыши | 5 649 394,38 |
| 212 | г. Новомосковск, ул. Коммунистическая, д. 22 | ремонт крыши | 7 360 603,94 |
| 213 | г. Новомосковск, ул. Коммунистическая, д. 24 | ремонт крыши | 7 360 603,94 |
| 214 | г. Новомосковск, ул. Коммунистическая, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 208 535,11 |
| 215 | г. Новомосковск, ул. Коммунистическая, д. 32-а | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 208 535,11 |
| 216 | г. Новомосковск, ул. Коммунистическая, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 208 535,11 |
| 217 | г. Новомосковск, ул. Коммунистическая, д. 51 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 284 943,40 |
| 218 | г. Новомосковск, ул. Коммунистическая, д. 51 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 707 938,14 |
| 219 | г. Новомосковск, ул. Коммунистическая, д. 51 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 892 487,23 |
| 220 | г. Новомосковск, ул. Коммунистическая, д. 61 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 543 210,02 |
| 221 | г. Новомосковск, ул. Комсомольская, д. 10 | ремонт крыши | 5 589 329,94 |
| 222 | г. Новомосковск, ул. Комсомольская, д. 11/5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 814 124,00 |
| 223 | г. Новомосковск, ул. Комсомольская, д. 11/5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1 009 417,50 |
| 224 | г. Новомосковск, ул. Комсомольская, д. 13/2 | ремонт крыши | 4 919 788,85 |
| 225 | г. Новомосковск, ул. Комсомольская, д. 2-а | ремонт крыши | 5 180 357,38 |
| 226 | г. Новомосковск, ул. Комсомольская, д. 36/14 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 442 372,00 |
| 227 | г. Новомосковск, ул. Комсомольская, д. 36/14 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 018 835,00 |
| 228 | г. Новомосковск, ул. Комсомольская, д. 44-б | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 328 259,62 |
| 229 | г. Новомосковск, ул. Комсомольская, д. 8 | ремонт крыши | 9 909 587,19 |
| 230 | г. Новомосковск, ул. Кукунина, д. 2/20 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 1 119 420,50 |
| 231 | г. Новомосковск, ул. Кукунина, д. 2/20 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 763 560,80 |
| 232 | г. Новомосковск, ул. Кукунина, д. 8/56 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 1 282 245,30 |
| 233 | г. Новомосковск, ул. Кукунина, д. 8/56 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1 009 417,50 |
| 234 | г. Новомосковск, ул. Маклец, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 162 824,80 |
| 235 | г. Новомосковск, ул. Маклец, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 463 883,42 |
| 236 | г. Новомосковск, ул. Маклец, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 902 192,03 |
| 237 | г. Новомосковск, ул. Маяковского, д. 39 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 549 533,70 |
| 238 | г. Новомосковск, ул. Маяковского, д. 39 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1 031 849,00 |
| 239 | г. Новомосковск, ул. Маяковского, д. 51 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 1 058 361,20 |
| 240 | г. Новомосковск, ул. Маяковского, д. 51 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 512 328,00 |
| 241 | г. Новомосковск, ул. Московская, д. 2/23 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 488 474,40 |
| 242 | г. Новомосковск, ул. Московская, д. 2/23 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 538 356,00 |
| 243 | г. Новомосковск, ул. Московская, д. 4/24 | ремонт крыши | 9 909 587,19 |
| 244 | г. Новомосковск, ул. Олимпийская, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 162 824,80 |
| 245 | г. Новомосковск, ул. Олимпийская, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 463 883,42 |
| 246 | г. Новомосковск, ул. Олимпийская, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 902 192,03 |
| 247 | г. Новомосковск, ул. Олимпийская, д. 10-а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 162 824,80 |
| 248 | г. Новомосковск, ул. Олимпийская, д. 10-а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 463 883,42 |
| 249 | г. Новомосковск, ул. Олимпийская, д. 10-а | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 902 192,03 |
| 250 | г. Новомосковск, ул. Олимпийская, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 162 824,80 |
| 251 | г. Новомосковск, ул. Олимпийская, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 463 883,42 |
| 252 | г. Новомосковск, ул. Олимпийская, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 902 192,03 |
| 253 | г. Новомосковск, ул. Олимпийская, д. 12-а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 162 824,80 |
| 254 | г. Новомосковск, ул. Олимпийская, д. 12-а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 463 883,42 |
| 255 | г. Новомосковск, ул. Олимпийская, д. 12-а | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 902 192,03 |
| 256 | г. Новомосковск, ул. Олимпийская, д. 4 | ремонт крыши | 5 180 357,38 |
| 257 | г. Новомосковск, ул. Олимпийская, д. 5 | ремонт крыши | 5 180 357,38 |
| 258 | г. Новомосковск, ул. Олимпийская, д. 8-а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 162 824,80 |
| 259 | г. Новомосковск, ул. Олимпийская, д. 8-а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 463 883,42 |
| 260 | г. Новомосковск, ул. Олимпийская, д. 8-а | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 902 192,03 |
| 261 | г. Новомосковск, ул. Пашанина, д. 6-а | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 284 609,06 |
| 262 | г. Новомосковск, ул. Садовая, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 284 943,40 |
| 263 | г. Новомосковск, ул. Садовая, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 707 938,14 |
| 264 | г. Новомосковск, ул. Садовая, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 892 487,23 |
| 265 | г. Новомосковск, ул. Садовского, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 435 556,34 |
| 266 | г. Новомосковск, ул. Садовского, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1 292 054,40 |
| 267 | г. Новомосковск, ул. Садовского, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 5 448 686,72 |
| 268 | г. Новомосковск, ул. Садовского, д. 14-а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 435 556,34 |
| 269 | г. Новомосковск, ул. Садовского, д. 14-а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1 292 054,40 |
| 270 | г. Новомосковск, ул. Садовского, д. 14-а | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 5 448 686,72 |
| 271 | г. Новомосковск, ул. Садовского, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 435 556,34 |
| 272 | г. Новомосковск, ул. Садовского, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1 292 054,40 |
| 273 | г. Новомосковск, ул. Садовского, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 5 448 686,72 |
| 274 | г. Новомосковск, ул. Садовского, д. 18-а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 435 556,34 |
| 275 | г. Новомосковск, ул. Садовского, д. 18-а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1 292 054,40 |
| 276 | г. Новомосковск, ул. Садовского, д. 18-а | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 5 448 686,72 |
| 277 | г. Новомосковск, ул. Садовского, д. 20/39 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 435 556,34 |
| 278 | г. Новомосковск, ул. Садовского, д. 20/39 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1 292 054,40 |
| 279 | г. Новомосковск, ул. Садовского, д. 20/39 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 5 448 686,72 |
| 280 | г. Новомосковск, ул. Садовского, д. 49/1 | ремонт крыши | 6 471 369,06 |
| 281 | г. Новомосковск, ул. Садовского, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 435 556,34 |
| 282 | г. Новомосковск, ул. Садовского, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1 292 054,40 |
| 283 | г. Новомосковск, ул. Садовского, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 5 448 686,72 |
| 284 | г. Новомосковск, ул. Солнечная, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 1 351 445,84 |
| 285 | г. Новомосковск, ул. Солнечная, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 377 739,00 |
| 286 | г. Новомосковск, ул. Трудовые Резервы, д. 35/9 | ремонт крыши | 6 740 609,81 |
| 287 | г. Новомосковск, ул. Трудовые Резервы, д. 48 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 138 310,56 |
| 288 | г. Новомосковск, ул. Трудовые Резервы, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4 425 381,68 |
| 289 | г. Новомосковск, ул. Трудовые Резервы, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 447 768,20 |
| 290 | г. Новомосковск, ул. Трудовые Резервы, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1 031 849,00 |
| 291 | г. Новомосковск, ул. Шахтеров, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 434 475,70 |
| 292 | г. Новомосковск, ул. Шахтеров, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 346 002,70 |
| 293 | г. Новомосковск, ул. Шахтеров, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 875 725,76 |
| 294 | г. Новомосковск, ул. Шахтеров, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 328 259,62 |
| 295 | г. Новомосковск, ул. Шахтеров, д. 4 | ремонт крыши | 3 747 431,48 |
| 296 | мкр. Сокольники, ул. Ленина, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 615 007,22 |
| 297 | мкр. Сокольники, ул. Ленина, д. 26/5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 673 687,61 |
| 298 | мкр. Сокольники, ул. Ленина, д. 26/5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 449 519,80 |
| 299 | мкр. Сокольники, ул. Ленина, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 386 848,21 |
| 300 | мкр. Сокольники, ул. Ленина, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 386 848,21 |
| 301 | мкр. Сокольники, ул. Луговая, д. 25 | ремонт крыши | 3 394 455,02 |
| 302 | мкр. Сокольники, ул. Луговая, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 346 002,70 |
| 303 | мкр. Сокольники, ул. Луговая, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 707 938,14 |
| 304 | мкр. Сокольники, ул. Луговая, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 483 990,46 |
| 305 | мкр. Сокольники, ул. Луговая, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 346 002,70 |
| 306 | мкр. Сокольники, ул. Луговая, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 707 938,14 |
| 307 | мкр. Сокольники, ул. Луговая, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 483 990,46 |
| 308 | мкр. Сокольники, ул. Мичурина, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 817 346,98 |
| 309 | мкр. Сокольники, ул. Мичурина, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 472 191,92 |
| 310 | мкр. Сокольники, ул. Мичурина, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 875 725,76 |
| 311 | мкр. Сокольники, ул. Мичурина, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 682 049,50 |
| 312 | мкр. Сокольники, ул. Мичурина, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 472 191,92 |
| 313 | мкр. Сокольники, ул. Мичурина, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 875 725,76 |
| 314 | мкр. Сокольники, ул. Мичурина, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 682 049,50 |
| 315 | мкр. Сокольники, ул. Мичурина, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 386 848,21 |
| 316 | мкр. Сокольники, ул. Октябрьская, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 386 708,90 |
| 317 | мкр. Сокольники, ул. Октябрьская, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 821 890,16 |
| 318 | мкр. Сокольники, ул. Октябрьская, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 483 990,46 |
| 319 | мкр. Сокольники, ул. Октябрьская, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 386 708,90 |
| 320 | мкр. Сокольники, ул. Октябрьская, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 821 890,16 |
| 321 | мкр. Сокольники, ул. Октябрьская, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 483 990,46 |
| 322 | мкр. Сокольники, ул. Октябрьская, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 386 708,90 |
| 323 | мкр. Сокольники, ул. Октябрьская, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 821 890,16 |
| 324 | мкр. Сокольники, ул. Октябрьская, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 483 990,46 |
| 325 | мкр. Сокольники, ул. Олега Кошевого, д. 10-а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 183 177,90 |
| 326 | мкр. Сокольники, ул. Олега Кошевого, д. 10-а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 484 520,40 |
| 327 | мкр. Сокольники, ул. Олега Кошевого, д. 10-а | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 753 647,75 |
| 328 | мкр. Сокольники, ул. Советская, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 183 177,90 |
| 329 | мкр. Сокольники, ул. Советская, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 484 520,40 |
| 330 | мкр. Сокольники, ул. Советская, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 572 093,63 |
| 331 | мкр. Сокольники, ул. Советская, д. 4/24 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 325 649,60 |
| 332 | мкр. Сокольники, ул. Советская, д. 4/24 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 875 725,76 |
| 333 | мкр. Сокольники, ул. Советская, д. 4/24 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 079 619,92 |
| 334 | п. Красный Богатырь, ул. Школьная, д. 9 | ремонт крыши | 3 618 209,70 |
| 335 | с. Гремячее, ул. Новики, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 162 824,80 |
| 336 | с. Гремячее, ул. Новики, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 463 883,42 |
| 337 | с. Гремячее, ул. Гидроузел, д. 2 | ремонт крыши | 3 618 209,70 |
| 338 | р.п. Одоев, ул. Октябрьская, д. 10 | ремонт фасада | 1 984 080,17 |
| 339 | р.п. Одоев, ул. 50 лет Октября, д. 78-А | ремонт крыши | 3 747 431,48 |
| 340 | р.п. Одоев, ул. 50 лет Октября, д. 86 | ремонт крыши | 3 747 431,48 |
| 341 | р.п. Одоев, ул. 50 лет Октября, д. 94 | ремонт крыши | 3 747 431,48 |
| 342 | р.п. Одоев, ул. Карла Маркса, д. 65 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 223 884,10 |
| 343 | р.п. Одоев, ул. Карла Маркса, д. 65 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 484 520,40 |
| 344 | п. Советский, ул. Шоссейная, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 203 531,00 |
| 345 | п. Советский, ул. Шоссейная, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 463 883,42 |
| 346 | п.Диктатура, ул. Трудовая, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 427 415,10 |
| 347 | п.Диктатура, ул. Трудовая, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 875 725,76 |
| 348 | п.Диктатура, ул. Трудовая, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 427 415,10 |
| 349 | п.Диктатура, ул. Трудовая, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 875 725,76 |
| 350 | п.Диктатура, ул. Трудовая, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 427 415,10 |
| 351 | п.Диктатура, ул. Трудовая, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 875 725,76 |
| 352 | пгт. Славный, ул. Молодежная,  д. 3 | ремонт крыши | 6 176 571,12 |
| 353 | пгт. Славный, ул. Молодежная,  д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 494 936,76 |
| 354 | пгт. Славный, ул. Молодежная,  д. 3 | ремонт фасада | 7 855 770,70 |
| 355 | г. Суворов, пр-т Мира, 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 142 471,70 |
| 356 | г. Суворов, пр-т Мира, 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 412 739,60 |
| 357 | г. Суворов, ул. Космонавтов,д.12 | ремонт крыши | 5 180 357,38 |
| 358 | г. Суворов, ул. Фрунзе,д.18 | ремонт крыши | 3 753 174,67 |
| 359 | п. Курорт Краинка ,д.12 | ремонт крыши | 3 747 431,48 |
| 360 | п. Песоченский, ул. Мира, д.19 | ремонт крыши | 2 233 067,14 |
| 361 | п. Центральный,ул. Ленина, д. 52 | ремонт крыши | 5 180 357,38 |
| 362 | г. Суворов, ул. Строителей, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 142 471,70 |
| 363 | г. Суворов, ул. Строителей, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 412 739,60 |
| 364 | р.п. Теплое, пер. Коммунальный, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 407 062,00 |
| 365 | р.п. Теплое, пер. Коммунальный, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 875 725,76 |
| 366 | р.п. Теплое, пер. Строителей, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 244 237,20 |
| 367 | р.п. Теплое, пер. Строителей, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 251 232,80 |
| 368 | р.п. Теплое, пер. Строителей, д. 9 | ремонт крыши | 4 031 719,38 |
| 369 | р.п. Теплое, ул. Комсомольская, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 209 981,75 |
| 370 | р.п. Теплое, ул. Первомайская, д. 53 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 447 768,20 |
| 371 | р.п. Теплое, ул. Первомайская, д. 53 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 875 725,76 |
| 372 | г. Тула, ул. Болдина, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 407 062,00 |
| 373 | г. Тула, ул. Болдина, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1 031 849,00 |
| 374 | г. Тула, ул. Болдина, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4 425 381,68 |
| 375 | г. Тула, ул. Болдина, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 407 062,00 |
| 376 | г. Тула, ул. Болдина, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1 031 849,00 |
| 377 | г. Тула, ул. Болдина, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4 425 381,68 |
| 378 | г. Тула, ул. Болдина, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 407 062,00 |
| 379 | г. Тула, ул. Болдина, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1 031 849,00 |
| 380 | г. Тула, ул. Болдина, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4 425 381,68 |
| 381 | г. Тула, ул. Болдина, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 407 062,00 |
| 382 | г. Тула, ул. Болдина, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1 031 849,00 |
| 383 | г. Тула, ул. Болдина, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4 425 381,68 |
| 384 | г. Тула, ул. Болдина, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 427 415,10 |
| 385 | г. Тула, ул. Болдина, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1 031 849,00 |
| 386 | г. Тула, ул. Болдина, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4 425 381,68 |
| 387 | г. Тула, ул. Болдина, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 407 062,00 |
| 388 | г. Тула, ул. Болдина, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1 031 849,00 |
| 389 | г. Тула, ул. Болдина, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4 425 381,68 |
| 390 | г. Тула, ул. Болдина, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 427 415,10 |
| 391 | г. Тула, ул. Болдина, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1 031 849,00 |
| 392 | г. Тула, ул. Болдина, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4 425 381,68 |
| 393 | г. Тула, ул. Болдина, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 407 062,00 |
| 394 | г. Тула, ул. Болдина, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1 031 849,00 |
| 395 | г. Тула, ул. Болдина, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4 425 381,68 |
| 396 | г. Тула, ул. Болдина, д. 147 | ремонт крыши | 10 881 564,66 |
| 397 | г. Тула, ул. Болдина, д. 147 | ремонт фасада | 11 757 974,72 |
| 398 | г. Тула, ул. Макаренко, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 1 282 245,30 |
| 399 | г. Тула, ул. Макаренко, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1 552 259,80 |
| 400 | г. Тула, ул. Макаренко, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 13 203 936,00 |
| 401 | г. Тула, ул. Макаренко, д. 8 | ремонт фасада | 7 470 550,71 |
| 402 | г. Тула, ул. Оружейная, д. 42/1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 325 649,60 |
| 403 | г. Тула, ул. Оружейная, д. 42/1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 726 780,60 |
| 404 | г. Тула, ул. Оружейная, д. 42/1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 127 682,34 |
| 405 | г. Тула, ул. Оружейная, д. 44 | ремонт фасада | 4 579 472,48 |
| 406 | г. Тула, ул. Оружейная, д. 46 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 435 556,34 |
| 407 | г. Тула, ул. Оружейная, д. 46 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1 292 054,40 |
| 408 | г. Тула, ул. Оружейная, д. 46 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 5 448 686,72 |
| 409 | г. Тула, ул. Оружейная, д. 48 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 500 686,26 |
| 410 | г. Тула, ул. Оружейная, д. 48 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1 292 054,40 |
| 411 | г. Тула, ул. Оружейная, д. 48 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 5 465 191,64 |
| 412 | г. Тула, ул. Оружейная, д. 50 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 500 686,26 |
| 413 | г. Тула, ул. Оружейная, д. 50 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1 292 054,40 |
| 414 | г. Тула, ул. Оружейная, д. 50 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 5 448 686,72 |
| 415 | г. Тула, ул. Оружейная, д. 52 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 777 488,42 |
| 416 | г. Тула, ул. Оружейная, д. 52 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1 893 218,60 |
| 417 | г. Тула, ул. Оружейная, д. 52 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 8 219 450,16 |
| 418 | г. Тула, ул. Оружейная, д. 54 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1 893 218,60 |
| 419 | г. Тула, ул. Оружейная, д. 54 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 8 252 460,00 |
| 420 | г. Тула, ул. Оружейная, д. 54-а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 162 824,80 |
| 421 | г. Тула, ул. Оружейная, д. 54-а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 463 883,42 |
| 422 | г. Тула, ул. Оружейная, д. 54-а | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 483 990,46 |
| 423 | г. Тула, ул. Оружейная, д. 56 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 875 183,30 |
| 424 | г. Тула, ул. Оружейная, д. 56 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 283 526,70 |
| 425 | г. Тула, ул. Оружейная, д. 56 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 9 853 437,24 |
| 426 | г. Тула, ул. Оружейная, д. 56-а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 183 177,90 |
| 427 | г. Тула, ул. Оружейная, д. 56-а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 484 520,40 |
| 428 | г. Тула, ул. Оружейная, д. 56-а | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 345 150,98 |
| 429 | г. Тула, ул. Привокзальная, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 425 301,24 |
| 430 | п. Иншинский, мкр. Поселок 12 лет Октября, д. 1 | ремонт крыши | 3 506 217,50 |
| 431 | п. Иншинский, мкр. Поселок 12 лет Октября, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 184 508,45 |
| 432 | п. Иншинский, мкр. Поселок 12 лет Октября, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 346 002,70 |
| 433 | п. Иншинский, мкр. Поселок 12 лет Октября, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 875 725,76 |
| 434 | п. Иншинский, мкр. Поселок 12 лет Октября, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 184 508,45 |
| 435 | п. Иншинский, мкр. Поселок 12 лет Октября, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 346 002,70 |
| 436 | п. Иншинский, мкр. Поселок 12 лет Октября, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 875 725,76 |
| 437 | п. Иншинский, мкр. Поселок 12 лет Октября, д. 4 | ремонт крыши | 3 506 217,50 |
| 438 | п. Иншинский, мкр. Поселок 12 лет Октября, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 184 508,45 |
| 439 | п. Иншинский, мкр. Поселок 12 лет Октября, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 346 002,70 |
| 440 | п. Иншинский, мкр. Поселок 12 лет Октября, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 875 725,76 |
| 441 | п. Косая Гора, ул. М. Горького, д. 38-а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1 018 390,10 |
| 442 | п. Косая Гора, ул. М. Горького, д. 38-а | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 975 226,30 |
| 443 | г. Тула, пр-т Ленина, д. 129 | ремонт крыши | 6 126 515,91 |
| 444 | г. Тула, пр-т Ленина, д. 129 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 459 274,14 |
| 445 | г. Тула, пр-т Ленина, д. 129 | ремонт фасада | 10 868 988,65 |
| 446 | г. Тула, пр-т Ленина, д. 131 | ремонт крыши | 8 732 233,24 |
| 447 | г. Тула, пр-т Ленина, д. 131 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 6 770 803,14 |
| 448 | г. Тула, пр-т Ленина, д. 131 | ремонт фасада | 10 561 163,25 |
| 449 | г. Тула, пр-т Ленина, д. 131-а | ремонт крыши | 6 907 047,45 |
| 450 | г. Тула, пр-т Ленина, д. 131-а | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 6 770 803,14 |
| 451 | г. Тула, пр-т Ленина, д. 131-а | ремонт фасада | 9 284 546,83 |
| 452 | г. Тула, пр-т Ленина, д. 133-б | ремонт крыши | 3 063 219,69 |
| 453 | г. Тула, пр-т Ленина, д. 133-б | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 195 798,46 |
| 454 | г. Тула, пр-т Ленина, д. 133-б | ремонт фасада | 7 602 200,41 |
| 455 | г. Тула, пр-т Ленина, д. 137 | ремонт крыши | 8 732 233,24 |
| 456 | г. Тула, пр-т Ленина, д. 137 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 7 229 322,54 |
| 457 | г. Тула, пр-т Ленина, д. 137 | ремонт фасада | 10 698 860,77 |
| 458 | г. Тула, пр-т Ленина, д. 139 | ремонт крыши | 12 368 246,82 |
| 459 | г. Тула, пр-т Ленина, д. 139 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 8 067 394,11 |
| 460 | г. Тула, пр-т Ленина, д. 139 | ремонт фасада | 13 880 015,36 |
| 461 | г. Тула, пр-т Ленина, д. 141 | ремонт крыши | 6 126 515,91 |
| 462 | г. Тула, пр-т Ленина, д. 141 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 459 274,14 |
| 463 | г. Тула, пр-т Ленина, д. 141 | ремонт фасада | 11 157 487,31 |
| 464 | г. Тула, пр-т Ленина, д. 145 | ремонт крыши | 6 126 515,91 |
| 465 | г. Тула, пр-т Ленина, д. 145 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 459 274,14 |
| 466 | г. Тула, пр-т Ленина, д. 145 | ремонт фасада | 10 663 450,34 |
| 467 | г. Тула, пр-т Ленина, д. 147, корп. 1 | ремонт крыши | 8 679 338,46 |
| 468 | г. Тула, пр-т Ленина, д. 147, корп. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 7 481 508,21 |
| 469 | г. Тула, пр-т Ленина, д. 147, корп. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 564 490,60 |
| 470 | г. Тула, пр-т Ленина, д. 147, корп. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 755 478,00 |
| 471 | г. Тула, ул. Бандикова, д. 6-а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 325 649,60 |
| 472 | г. Тула, ул. Бандикова, д. 6-а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 726 780,60 |
| 473 | г. Тула, ул. Бандикова, д. 6-а | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 127 682,34 |
| 474 | г. Тула, ул. Кауля, д. 14 | ремонт крыши | 5 358 855,73 |
| 475 | г. Тула, ул. Кауля, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 999 308,10 |
| 476 | г. Тула, ул. Н. Руднева, д. 58 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 553 604,32 |
| 477 | г. Тула, ул. Н. Руднева, д. 58 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1 552 259,80 |
| 478 | г. Тула, ул. Н. Руднева, д. 58 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 6 591 652,43 |
| 479 | г. Тула, ул. Калинина, д. 81 | ремонт крыши | 5 277 991,61 |
| 480 | г. Тула, ул. Калинина, д. 81 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 999 308,10 |
| 481 | г. Тула, ул. Металлургов, д. 44-а | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 6 591 652,43 |
| 482 | г. Тула, ул. Немцова, д. 10/1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 289 014,02 |
| 483 | г. Тула, ул. Немцова, д. 10/1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 726 780,60 |
| 484 | г. Тула, ул. Немцова, д. 10/1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 127 682,34 |
| 485 | г. Тула, ул. Немцова, д. 5-б | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 407 062,00 |
| 486 | г. Тула, ул. Немцова, д. 5-б | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1 552 259,80 |
| 487 | г. Тула, ул. Немцова, д. 5-б | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 6 591 652,43 |
| 488 | г. Тула, ул. Немцова, д. 7-а | ремонт крыши | 3 747 431,48 |
| 489 | г. Тула, ул. Немцова, д. 7-а | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 943 612,79 |
| 490 | г. Тула, ул. Немцова, д. 7-а | ремонт фасада | 4 383 312,67 |
| 491 | г. Тула, ул. Немцова, д. 9 | ремонт крыши | 3 747 431,48 |
| 492 | г. Тула, ул. Немцова, д. 9 | ремонт фасада | 4 448 261,02 |
| 493 | г. Тула, ул. Немцова, д. 9-а | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 943 612,79 |
| 494 | г. Тула, ул. Немцова, д. 9-а | ремонт фасада | 4 379 499,91 |
| 495 | г. Тула, ул. Шухова, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 943 612,79 |
| 496 | п. Шатск, ул. Садовая, д. 7 | ремонт крыши | 3 015 461,91 |
| 497 | п. Шатск, ул. Садовая, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 104 094,58 |
| 498 | п. Шатск, ул. Садовая, д. 9 | ремонт крыши | 9 412 341,30 |
| 499 | п. Шатск, ул. Садовая, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 6 388 703,64 |
| 500 | с. Теплое, д. 48 | ремонт крыши | 3 618 209,70 |
| 501 | с. Теплое, д. 48 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 209 981,75 |
| 502 | с. Теплое, д. 48 | ремонт фасада | 2 970 620,24 |
| 503 | г. Тула, пр-т Красноармейский, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 008 957,68 |
| 504 | п. Барсуки, ул. Клубная, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 162 824,80 |
| 505 | г. Тула, ул. Октябрьская, д. 85 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 1 949 826,98 |
| 506 | г. Тула, ул. Октябрьская, д. 85 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 566 608,50 |
| 507 | г. Тула, ул. Октябрьская, д. 85 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 20 631 150,00 |
| 508 | г. Тула, ул. Полка Нормандия-Неман, д. 37-а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1 552 259,80 |
| 509 | г. Тула, ул. Полка Нормандия-Неман, д. 37-а | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 6 591 652,43 |
| 510 | п. Хомяково, ул. Хомяковская, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 472 191,92 |
| 511 | п. Хомяково, ул. Хомяковская, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 875 725,76 |
| 512 | п. Хомяково, ул. Хомяковская, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 483 990,46 |
| 513 | п. Хомяково, ул. Хомяковская, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 162 824,80 |
| 514 | п. Хомяково, ул. Хомяковская, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 463 883,42 |
| 515 | п. Хомяково, ул. Хомяковская, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 856 803,50 |
| 516 | п. Рождественский, ул. Федорова, д. 6-а | ремонт крыши | 5 315 896,66 |
| 517 | п. Рождественский, ул. Федорова, д. 6-а | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 125 573,91 |
| 518 | г. Тула, ул. Демонстрации, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 157 242,56 |
| 519 | г. Тула, ул. Болдина, д. 114-а | ремонт крыши | 5 180 357,38 |
| 520 | г. Тула, ул. Болдина, д. 114-а | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 395 590,89 |
| 521 | г. Тула, ул. Болдина, д. 114-а | ремонт фасада | 6 136 348,50 |
| 522 | г. Тула, ул. Гоголевская, д. 76 | ремонт крыши | 6 488 368,90 |
| 523 | г. Тула, ул. Гоголевская, д. 76 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 1 282 245,30 |
| 524 | г. Тула, ул. Гоголевская, д. 76 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 014 793,60 |
| 525 | г. Тула, ул. Гоголевская, д. 76 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 10 315 575,00 |
| 526 | г. Тула, ул. Гагарина, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 284 609,06 |
| 527 | г. Тула, ул. Гагарина, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 1 282 245,30 |
| 528 | г. Тула, ул. Гагарина, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 014 793,60 |
| 529 | г. Тула, ул. Гагарина, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 12 378 690,00 |
| 530 | г. Тула, ул. Белкина, д. 27-а | ремонт фасада | 7 530 152,44 |
| 531 | г. Тула, ул. Белкина, д. 27-а | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 12 378 690,00 |
| 532 | г. Тула, ул. Белкина, д. 31 | ремонт фасада | 2 176 120,44 |
| 533 | г. Тула, ул. Белкина, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 108 088,55 |
| 534 | г. Тула, ул. Л. Толстого, д. 115 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 991 666,11 |
| 535 | г. Тула, ул. Л. Толстого, д. 115 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 12 378 690,00 |
| 536 | г. Тула, ул. Л. Толстого, д. 115 | ремонт фасада | 7 398 283,61 |
| 537 | г. Тула, ул. Свободы, д. 59 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 1 290 386,54 |
| 538 | г. Тула, ул. Свободы, д. 59 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 014 793,60 |
| 539 | г. Тула, ул. Свободы, д. 59 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 12 378 690,00 |
| 540 | г. Тула, проезд Батищева, д. 1 | ремонт крыши | 5 180 357,38 |
| 541 | г. Тула, проезд Батищева, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 745 675,79 |
| 542 | г. Тула, проезд Батищева, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 879 253,92 |
| 543 | г. Тула, проезд Батищева, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 283 526,70 |
| 544 | г. Тула, проезд Батищева, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 9 841 058,55 |
| 545 | г. Тула, проезд Батищева, д. 1 | ремонт фасада | 6 359 898,80 |
| 546 | г. Тула, ул. Макаренко, д. 10-б | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 1 282 245,30 |
| 547 | г. Тула, ул. Макаренко, д. 10-б | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 014 793,60 |
| 548 | г. Тула, ул. Макаренко, д. 10-б | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 12 378 690,00 |
| 549 | г. Тула, ул. Кирова, д. 157 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 503 679,44 |
| 550 | г. Тула, ул. Кирова, д. 157 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 1 221 186,00 |
| 551 | г. Тула, ул. Н. Руднева, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 083 715,94 |
| 552 | г. Тула, ул. Н. Руднева, д. 29 | ремонт фасада | 3 073 520,87 |
| 553 | г. Тула, ул. Волкова, д. 9-а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 1 078 714,30 |
| 554 | г. Тула, ул. Волкова, д. 9-а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 512 328,00 |
| 555 | г. Тула, ул. Волкова, д. 9-а | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 12 378 690,00 |
| 556 | г. Тула, ул. Оружейная, д. 7-в | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 183 177,90 |
| 557 | г. Тула, ул. Оружейная, д. 7-в | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 484 520,40 |
| 558 | г. Тула, ул. Кутузова, д. 132 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 183 177,90 |
| 559 | г. Тула, ул. Кутузова, д. 132 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 484 520,40 |
| 560 | г. Тула, ул. Кутузова, д. 134 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 183 177,90 |
| 561 | г. Тула, ул. Кутузова, д. 134 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 484 520,40 |
| 562 | г. Тула, ул. Максимовского, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 366 355,80 |
| 563 | г. Тула, ул. Максимовского, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 478 239,58 |
| 564 | г. Тула, ул. Машинистов, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 203 531,00 |
| 565 | г. Тула, ул. Машинистов, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 463 883,42 |
| 566 | г. Тула, ул. Маршала Жукова, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 7 076 482,74 |
| 567 | г. Тула, ул. Маршала Жукова, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 20 631 150,00 |
| 568 | г. Тула, ул. Маршала Жукова, д. 16 | ремонт фасада | 10 143 381,43 |
| 569 | г. Узловая,  ул. 14 Декабря, д.27 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 162 824,80 |
| 570 | г. Узловая,  ул. 14 Декабря, д.27 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 463 883,42 |
| 571 | г. Узловая,  ул. 14 Декабря,д.36 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 162 824,80 |
| 572 | г. Узловая,  ул. 14 Декабря,д.36 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 463 883,42 |
| 573 | г. Узловая,  ул. 14 Декабря, д.40 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 162 824,80 |
| 574 | г. Узловая,  ул. 14 Декабря, д.40 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 463 883,42 |
| 575 | г. Узловая,  ул. Беклемищева, д.97 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 280 961,04 |
| 576 | г.Узловая, ул.Карла Маркса,д.10 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 661 959,85 |
| 577 | г.Узловая, ул.Карла Маркса,д.12 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 055 695,31 |
| 578 | г.Узловая, ул. Панфиловцев, д.47 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 299 138,30 |
| 579 | г.Узловая,ул. Смоленского, д.2 | ремонт крыши | 5 416 764,16 |
| 580 | г.Узловая,ул. Смоленского, д.16 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 720 499,74 |
| 581 | г.Узловая,ул. Смоленского, д.16 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1 893 218,60 |
| 582 | г.Узловая,ул. Смоленского, д.18 | ремонт крыши | 7 218 653,59 |
| 583 | г.Узловая, ул.Трегубова, д.36 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 1 221 186,00 |
| 584 | г.Узловая, ул.Трегубова, д.36 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 822 327,60 |
| 585 | г.Узловая, ул. Фестивальная,д.2 | ремонт крыши | 1 900 364,14 |
| 586 | г.Узловая, ул. Фестивальная, д.10а | ремонт крыши | 7 026 044,95 |
| 587 | г.Узловая, ул.Фрунзе,д.28 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 284 943,40 |
| 588 | г.Узловая, ул.Фрунзе,д.28 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 726 780,60 |
| 589 | п.Майский, пер.Клубный, д4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 220 925,81 |
| 590 | п.Майский, пер.Клубный, д4 | ремонт фасада | 8 478 652,58 |
| 591 | д. Кожинка, ул. Луговая, д. 1А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 209 981,75 |
| 592 | р.п. Чернь, ул. П. Антонова, д.20 | ремонт крыши | 3 747 431,48 |
| 593 | п. Подгорный, ул. Л. Толстого, д.3 | ремонт крыши | 3 618 209,70 |
| 594 | п. Подгорный, ул. Л. Толстого, д.3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 584 439,26 |
| 595 | п. Подгорный, ул. Л. Толстого, д.3 | ремонт фасада | 2 056 566,39 |
| 596 | п. Степной, ул. Центральная, д.4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 203 531,00 |
| 597 | п. Степной, ул. Центральная, д.4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 463 883,42 |
| 598 | г. Щекино, ул. Советско-Чехословацкой Дружбы, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 317 508,36 |
| 599 | г. Щекино, ул. Советско-Чехословацкой Дружбы, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 707 938,14 |
| 600 | г. Щекино, ул. Советско-Чехословацкой Дружбы, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 682 049,50 |
| 601 | г. Советск, пер. Рабочий, д. 1 | ремонт крыши | 1 628 251,80 |
| 602 | г. Советск, пл. Советов, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 621 548,52 |
| 603 | г. Советск, пл. Советов, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 621 548,52 |
| 604 | г. Советск, ул. Комсомольская, д. 22 | ремонт крыши | 3 747 431,48 |
| 605 | г. Советск, ул. Парковая, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 647 021,82 |
| 606 | г. Советск, ул. Энергетиков, д. 42 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 647 021,82 |
| 607 | г. Советск, ул. Энергетиков, д. 68 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 647 021,82 |
| 608 | г. Щекино, проезд Молодежный, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 248 191,70 |
| 609 | г. Щекино, проезд Поселковый 4й, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 621 548,52 |
| 610 | г. Щекино, ул. Базовая, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 183 177,90 |
| 611 | г. Щекино, ул. Базовая, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 484 520,40 |
| 612 | г. Щекино, ул. Базовая, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 345 150,98 |
| 613 | г. Щекино, ул. Базовая, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 621 548,52 |
| 614 | г. Щекино, ул. Базовая, д. 10 | ремонт фасада | 1 920 621,86 |
| 615 | г. Щекино, ул. Заводская, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 500 686,26 |
| 616 | г. Щекино, ул. Заводская, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 875 725,76 |
| 617 | г. Щекино, ул. Зайцева, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 197 245,10 |
| 618 | г. Щекино, ул. Зайцева, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 299 138,30 |
| 619 | г. Щекино, ул. Зеленая, д. 3 | ремонт крыши | 2 200 732,98 |
| 620 | г. Щекино, ул. Зеленая, д. 4 | ремонт крыши | 3 429 258,75 |
| 621 | г. Щекино, ул. Зеленая, д. 5 | ремонт крыши | 2 200 732,98 |
| 622 | г. Щекино, ул. Зеленая, д. 8 | ремонт крыши | 7 004 279,66 |
| 623 | г. Щекино, ул. Ленина, д. 39 | ремонт крыши | 3 747 431,48 |
| 624 | г. Щекино, ул. Ленина, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 639 087,34 |
| 625 | г. Щекино, ул. Ленина, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 449 519,80 |
| 626 | г. Щекино, ул. Лизы Шамшиковой, д. 29 | ремонт крыши | 4 222 106,13 |
| 627 | г. Щекино, ул. Льва Толстого, д. 53 | ремонт крыши | 4 222 106,13 |
| 628 | г. Щекино, ул. Льва Толстого, д. 99 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 283 854,32 |
| 629 | г. Щекино, ул. Октябрьская, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 317 508,36 |
| 630 | г. Щекино, ул. Октябрьская, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 707 938,14 |
| 631 | г. Щекино, ул. Октябрьская, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 162 824,80 |
| 632 | г. Щекино, ул. Октябрьская, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 463 883,42 |
| 633 | г. Щекино, ул. Октябрьская, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 811 414,97 |
| 634 | г. Щекино, ул. Октябрьская, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 183 177,90 |
| 635 | г. Щекино, ул. Октябрьская, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 484 520,40 |
| 636 | г. Щекино, ул. Песочная, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 678 690,47 |
| 637 | г. Щекино, ул. Пионерская, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 996 848,40 |
| 638 | г. Щекино, ул. Пирогова, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 621 548,52 |
| 639 | г. Щекино, ул. Пирогова, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 183 177,90 |
| 640 | г. Щекино, ул. Пирогова, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 588 598,55 |
| 641 | г. Щекино, ул. Пирогова, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 621 548,52 |
| 642 | г. Щекино, ул. Пирогова, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 183 177,90 |
| 643 | г. Щекино, ул. Пирогова, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 588 598,55 |
| 644 | г. Щекино, ул. Пирогова, д. 38 | ремонт крыши | 1 900 364,14 |
| 645 | г. Щекино, ул. Пирогова, д. 40 | ремонт крыши | 1 900 364,14 |
| 646 | г. Щекино, ул. Пирогова, д. 42 | ремонт крыши | 1 900 364,14 |
| 647 | г. Щекино, ул. Пирогова, д. 44 | ремонт крыши | 1 900 364,14 |
| 648 | г. Щекино, ул. Пирогова, д. 48 | ремонт крыши | 1 900 364,14 |
| 649 | г. Щекино, ул. Пирогова, д. 50 | ремонт крыши | 1 900 364,14 |
| 650 | г. Щекино, ул. Поселковая, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 162 824,80 |
| 651 | г. Щекино, ул. Поселковая, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 463 883,42 |
| 652 | г. Щекино, ул. Поселковая, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 856 803,50 |
| 653 | г. Щекино, ул. Советская, д. 58/40 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 183 177,90 |
| 654 | г. Щекино, ул. Советская, д. 58/40 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 484 520,40 |
| 655 | г. Щекино, ул. Советско-Чехословацкой дружбы, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 183 177,90 |
| 656 | г. Щекино, ул. Советско-Чехословацкой дружбы, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 484 520,40 |
| 657 | г. Щекино, ул. Южная, д. 64 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 195 389,76 |
| 658 | г. Щекино, ул. Южная, д. 64 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 570 657,36 |
| 659 | р.п. Первомайский, ул. Комсомольская, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 486 314,92 |
| 660 | р.п. Первомайский, ул. Школьная, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 468 121,30 |
| 661 | р.п. Первомайский, ул. Школьная, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1 121 575,00 |
| 662 | р.п. Первомайский, ул. Октябрьская, д. 16-а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 284 943,40 |
| 663 | р.п. Первомайский, ул. Октябрьская, д. 16-а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 726 780,60 |
| 664 | г. Ясногорск, ул. Машиностроителей, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 1 896 908,92 |
| 665 | г. Ясногорск, ул. Машиностроителей, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 808 868,70 |
| 666 | г. Ясногорск, ул. Ленина, д. 2 | ремонт фасада | 5 398 338,86 |
| 667 | г. Ясногорск, ул. Ленина, д. 4 | ремонт фасада | 5 629 865,28 |
| 668 | г. Ясногорск, ул. Ленина, д. 6 | ремонт фасада | 5 958 945,71 |
| 669 | г. Ясногорск, ул. Ленина, д. 8 | ремонт фасада | 5 816 515,11 |
| 670 | г. Ясногорск, ул. Сафонова, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 203 531,00 |
| 671 | г. Ясногорск, ул. Сафонова, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 463 883,42 |
| 672 | д. Зыбино, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 647 021,82 |
| 673 | с. Богословское, ул. Дубровских, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 346 002,70 |
| 674 | с. Богословское, ул. Дубровских, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 875 725,76 |
| 675 | п. Иваньково, ул. Лесная, д.60 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 346 002,70 |
| 676 | п. Иваньково, ул. Лесная, д.60 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 875 725,76 |
| 677 | п. Боровковский, ул. Центральная, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 244 237,20 |
| 678 | п. Ревякино, ул. Привокзальная, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 401 031,50 |
| 679 | п. Первомайский, ул. Школьная, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 875 725,76 |
| 680 | Тульская область обл, Арсеньевский район, с. Меркулово, ул. Центральная, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 203 531,00 |
| 681 | Веневский район, п. Грицовский, ул. Больничная, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 537 321,84 |
| 682 | Веневский район, д. Островки, ул. Дружбы, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 407 062,00 |
| 683 | Веневский район, д. Островки, ул. Дружбы, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 875 725,76 |
| 684 | Веневский район, п. Васильевский, ул. Садовая, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 407 062,00 |
| 685 | Веневский район, п. Васильевский, ул. Садовая, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 875 725,76 |
| 686 | Веневский район, п. Васильевский, ул. Школьная, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 407 062,00 |
| 687 | Веневский район, п. Васильевский, ул. Школьная, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 875 725,76 |
| 688 | Веневский район, п. Рассвет, ул. Центральная, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 407 062,00 |
| 689 | Веневский район, п. Рассвет, ул. Центральная, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 875 725,76 |
| 690 | г.Киреевск, ул.Ленина, д.22 | ремонт крыши | 5 668 528,53 |
| 691 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Пушкина, д. 18-а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 447 768,20 |
| 692 | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Пушкина, д. 18-а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 897 260,00 |
| 693 | г. Узловая,  ул. 14 Декабря, д.19 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 179 452,00 |
| 694 | г. Узловая,  ул. 14 Декабря, д.19 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 529 180,60 |
| 695 | г.Узловая, ул. Фестивальная,д.4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 179 452,00 |
| 696 | г.Узловая, ул. Фестивальная,д.4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 529 180,60 |
| 697 | г.Узловая, ул. Фестивальная, д.20 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 179 452,00 |
| 698 | г.Узловая, ул. Фестивальная, д.20 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 529 180,60 |
| 699 | г. Щекино, ул. Пионерская, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 610 593,00 |

Финансирование капитального ремонта осуществляется в порядке, определенном статьей 190 Жилищного кодекса Российской Федерации. Источник финансирования - средства фонда капитального ремонта, сформированные на счете регионального оператора.

Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту, определяется, как предельная стоимость, утвержденная постановлением Правительства Тульской области от 28.09.2017 № 447, и будет уточнена по результатам отбора подрядных организаций и по результатам выполнения работ, но не выше размера предельной стоимости работ и (или) услуг по капитальному ремонту.