**Предложения**

**о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, запланированных к выполнению в 2025 году,**

**в соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Тульской области на 2023 - 2025 годы, утвержденным постановлением Правительства Тульской области от 25.02.2022 N 104**

В соответствии со статьей 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, на основании постановления Правительства Тульской области от 30.12.2013 № 840 «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», Фонд капитального ремонта Тульской области (Региональный оператор) представляет предложения о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах согласно прилагаемому адресному перечню.

**Срок начала капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах: не позднее 01.12.2025.**

Настоящие предложения о проведении капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов сформированы в соответствии с действующей редакцией краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Тульской области на 2023 - 2025 годы, утвержденного Постановлением Правительства Тульской области №104 от 25.02.2022г.

В соответствии с частью 7.1. статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, краткосрочные планы реализации региональной программы формируются исходя из принципов:

- необходимости корректировки объема работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, исходя из фактического уровня собираемости средств на капитальный ремонт на счете, счетах регионального оператора;

- использования на цели капитального ремонта остатков средств на счете, счетах регионального оператора, не использованных в предшествующем году, и прогнозируемого объема поступлений взносов на капитальный ремонт в текущем году с учетом требований, установленных [статьей 185](consultantplus://offline/ref=DE29A7FF81F8427A539752A3FF9DB53EC6AFE40EC662C20EE0B47EDC7E1000062166121DCC432A22D4D2B8B3059C70E5F76535E7ACG5y1L) Жилищного кодекса Российской Федерации.

Адресный перечень:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Адрес многоквартирного дома** | **Вид работы (услуги)** | **Этажи** | **Подъезды** | **Предельная стоимость 1 м2; п.м.** | **ед. изм.** | **кол-во** | **Предельно допустимая стоимость** |
| Тульская обл, Донской г, Комсомольский мкр, Димитрова ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Донской г, Комсомольский мкр, Димитрова ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Донской г, Комсомольский мкр, Димитрова ул, д. 2 | ремонт фасада | **2** | **2** | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Донской г, Комсомольский мкр, Димитрова ул, д. 17/9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **1** | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Донской г, Комсомольский мкр, Димитрова ул, д. 17/9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **1** | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Донской г, Комсомольский мкр, Димитрова ул, д. 17/9 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **1** | 4 126,23 | м.п. | 300 | **1 237 869,00** |
| Тульская обл, Донской г, Комсомольский мкр, Димитрова ул, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **1** | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Донской г, Комсомольский мкр, Димитрова ул, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **1** | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Донской г, Комсомольский мкр, Димитрова ул, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **1** | 4 126,23 | м.п. | 300 | **1 237 869,00** |
| Тульская обл, Донской г, Комсомольский мкр, Димитрова ул, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **1** | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Донской г, Комсомольский мкр, Димитрова ул, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **1** | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Донской г, Комсомольский мкр, Димитрова ул, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **1** | 4 126,23 | м.п. | 300 | **1 237 869,00** |
| Тульская обл, Донской г, Комсомольский мкр, Димитрова ул, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **1** | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Донской г, Комсомольский мкр, Димитрова ул, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **1** | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Донской г, Комсомольский мкр, Димитрова ул, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **1** | 4 126,23 | м.п. | 300 | **1 237 869,00** |
| Тульская обл, Донской г, Комсомольский мкр, Клубная ул, д. 9/7 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **1** | 4 126,23 | м.п. | 300 | **1 237 869,00** |
| Тульская обл, Донской г, Комсомольский мкр, Комсомольская ул, д. 1/25 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **1** | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Донской г, Комсомольский мкр, Комсомольская ул, д. 1/25 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **1** | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Донской г, Комсомольский мкр, Комсомольская ул, д. 1/25 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **1** | 4 126,23 | м.п. | 300 | **1 237 869,00** |
| Тульская обл, Донской г, Комсомольский мкр, Комсомольская ул, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **1** | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Донской г, Комсомольский мкр, Комсомольская ул, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **1** | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Донской г, Комсомольский мкр, Комсомольская ул, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **1** | 4 126,23 | м.п. | 300 | **1 237 869,00** |
| Тульская обл, Донской г, Новоугольный мкр, Новомосковская ул, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **1** | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Донской г, Новоугольный мкр, Новомосковская ул, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **1** | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Донской г, Новоугольный мкр, Новомосковская ул, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **1** | 4 126,23 | м.п. | 300 | **1 237 869,00** |
| Тульская обл, Донской г, Подлесный мкр, Чапаева ул, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Донской г, Подлесный мкр, Чапаева ул, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **2** | **2** | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Донской г, Подлесный мкр, Чапаева ул, д. 19 | ремонт фасада | **2** | **2** | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Донской г, Подлесный мкр, Чапаева ул, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **2** | **2** | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Донской г, Подлесный мкр, Чапаева ул, д. 21 | ремонт фасада | **2** | **2** | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Донской г, Подлесный мкр, Чапаева ул, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Донской г, Подлесный мкр, Чапаева ул, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **2** | **2** | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Донской г, Подлесный мкр, Чапаева ул, д. 23 | ремонт фасада | **2** | **2** | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Донской г, Руднев мкр, 10 Армии ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Донской г, Руднев мкр, 10 Армии ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **2** | **2** | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Донской г, Руднев мкр, 10 Армии ул, д. 1 | ремонт фасада | **2** | **2** | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Донской г, Руднев мкр, 10 Армии ул, д. 2/9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **3** | **5** | 4 486,30 | **м.п.** | **750** | **3 364 725,00** |
| Тульская обл, Донской г, Руднев мкр, 10 Армии ул, д. 2/9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **3** | **5** | 4 070,62 | **м.п.** | 375 | **1 526 482,50** |
| Тульская обл, Донской г, Руднев мкр, 10 Армии ул, д. 2/9 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **3** | **5** | 4 126,23 | м.п. | 2250 | **9 284 017,50** |
| Тульская обл, Донской г, Руднев мкр, 10 Армии ул, д. 3/7 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **3** | **5** | 4 126,23 | м.п. | 2250 | **9 284 017,50** |
| Тульская обл, Донской г, Руднев мкр, 10 Армии ул, д. 3/7 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **3** | **5** | 2 547,33 | м.п. | 1350 | **3 438 895,50** |
| Тульская обл, Донской г, Руднев мкр, 10 Армии ул, д. 3/7 | ремонт фасада | **3** | **5** | 4 382,48 | м2 | 1800 | **7 888 464,00** |
| Тульская обл, Донской г, Руднев мкр, 10 Армии ул, д. 4/10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **3** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **600** | **2 691 780,00** |
| Тульская обл, Донской г, Руднев мкр, 10 Армии ул, д. 4/10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **3** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 300 | **1 221 186,00** |
| Тульская обл, Донской г, Руднев мкр, 10 Армии ул, д. 4/10 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **3** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 1800 | **7 427 214,00** |
| Тульская обл, Донской г, Руднев мкр, 10 Армии ул, д. 5/8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **3** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **600** | **2 691 780,00** |
| Тульская обл, Донской г, Руднев мкр, 10 Армии ул, д. 5/8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **3** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 300 | **1 221 186,00** |
| Тульская обл, Донской г, Руднев мкр, 10 Армии ул, д. 5/8 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **3** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 1800 | **7 427 214,00** |
| Тульская обл, Донской г, Руднев мкр, 10 Армии ул, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Донской г, Руднев мкр, 10 Армии ул, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Донской г, Руднев мкр, 10 Армии ул, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Донской г, Руднев мкр, 10 Армии ул, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Донской г, Руднев мкр, 10 Армии ул, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Донской г, Руднев мкр, 10 Армии ул, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Донской г, Руднев мкр, Комсомольская ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Донской г, Руднев мкр, Комсомольская ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Донской г, Руднев мкр, Комсомольская ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Донской г, Руднев мкр, Комсомольская ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Донской г, Руднев мкр, Комсомольская ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Донской г, Руднев мкр, Комсомольская ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Донской г, Руднев мкр, Комсомольская ул, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Донской г, Руднев мкр, Комсомольская ул, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Донской г, Руднев мкр, Комсомольская ул, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Донской г, Руднев мкр, Комсомольская ул, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Донской г, Руднев мкр, Комсомольская ул, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Донской г, Руднев мкр, Комсомольская ул, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Донской г, Руднев мкр, Маяковского ул, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **2** | **2** | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Донской г, Руднев мкр, Маяковского ул, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Донской г, Руднев мкр, Маяковского ул, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Донской г, Руднев мкр, Маяковского ул, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Донской г, Руднев мкр, Октябрьская ул, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **3** | 4 486,30 | **м.п.** | **300** | **1 345 890,00** |
| Тульская обл, Донской г, Руднев мкр, Октябрьская ул, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **3** | 4 070,62 | **м.п.** | 150 | **610 593,00** |
| Тульская обл, Донской г, Руднев мкр, Октябрьская ул, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **3** | 4 126,23 | м.п. | 900 | **3 713 607,00** |
| Тульская обл, Донской г, Руднев мкр, Октябрьская ул, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Донской г, Руднев мкр, Октябрьская ул, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Донской г, Руднев мкр, Октябрьская ул, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Донской г, Руднев мкр, Октябрьская ул, д. 15 | ремонт фасада | **2** | **2** | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Донской г, Руднев мкр, Шахтная ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **2** | **2** | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Донской г, Руднев мкр, Шахтная ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Донской г, Руднев мкр, Шахтная ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **2** | **2** | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Донской г, Руднев мкр, Шахтная ул, д. 5 | ремонт фасада | **2** | **2** | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Донской г, Руднев мкр, Шахтная ул, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Донской г, Руднев мкр, Шахтная ул, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **2** | **2** | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Донской г, Руднев мкр, Шахтная ул, д. 7 | ремонт фасада | **2** | **2** | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Вахрушева ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Вахрушева ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Вахрушева ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Вахрушева ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **2** | **2** | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Вахрушева ул, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Вахрушева ул, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Вахрушева ул, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **2** | **2** | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Вахрушева ул, д. 23 | ремонт фасада | **2** | **2** | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Вахрушева ул, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Вахрушева ул, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Вахрушева ул, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Вахрушева ул, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Вахрушева ул, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Вахрушева ул, д. 35 | ремонт фасада | **2** | **2** | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Вахрушева ул, д. 47 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Горького ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **4** | **3** | 2 547,33 | м.п. | 1080 | **2 751 116,40** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Горького ул, д. 1 | ремонт крыши | **4** | **3** | 5 743,19 | м2 | 795 | **4 565 836,05** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Горького ул, д. 2 а | ремонт крыши | **4** | **3** | 5 743,19 | м2 | 795 | **4 565 836,05** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Горького ул, д. 6/22 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **3** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **300** | **1 345 890,00** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Горького ул, д. 6/22 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **3** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 150 | **610 593,00** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Горького ул, д. 6/22 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **3** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 900 | **3 713 607,00** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Горького ул, д. 6/22 | ремонт фасада | **3** | **2** | 4 382,48 | м2 | 720 | **3 155 385,60** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Горького ул, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Горького ул, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Горького ул, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Горького ул, д. 7 | ремонт фасада | **3** | **2** | 4 382,48 | м2 | 720 | **3 155 385,60** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Горького ул, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **3** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **300** | **1 345 890,00** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Горького ул, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **3** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 150 | **610 593,00** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Горького ул, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **3** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 900 | **3 713 607,00** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Горького ул, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Горького ул, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Горького ул, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Горького ул, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **1** | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Горького ул, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **1** | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Заводская ул, д. 10 а | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **4** | **4** | 2 547,33 | м.п. | 1440 | **3 668 155,20** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Заводская ул, д. 10 а | ремонт крыши | **4** | **4** | 5 743,19 | м2 | 1060 | **6 087 781,40** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Заводская ул, д. 10 а | ремонт фасада | **4** | **4** | 4 382,48 | м2 | 1920 | **8 414 361,60** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Кирова проезд, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Кирова ул, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Кирова ул, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Кирова ул, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Ленина ул, д. 1 а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Ленина ул, д. 1 а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Ленина ул, д. 1 а | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **3** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 900 | **3 713 607,00** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Ленина ул, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **3** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **300** | **1 345 890,00** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Ленина ул, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **3** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 150 | **610 593,00** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Ленина ул, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Ленина ул, д. 50 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Ленина ул, д. 50 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Ленина ул, д. 50 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Ленина ул, д. 50 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **2** | **2** | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Ленина ул, д. 50 | ремонт фасада | **2** | **2** | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Ленина ул, д. 52 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Ленина ул, д. 52 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **2** | **2** | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Ленина ул, д. 52 | ремонт фасада | **2** | **2** | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Первомайская ул, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **1** | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Первомайская ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **1** | 4 126,23 | м.п. | 300 | **1 237 869,00** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Первомайская ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **2** | **1** | 2 547,33 | м.п. | 180 | **458 519,40** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Первомайская ул, д. 5 | ремонт фасада | **2** | **1** | 4 382,48 | м2 | 240 | **1 051 795,20** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Первомайская ул, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **1** | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Первомайская ул, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **1** | 4 126,23 | м.п. | 300 | **1 237 869,00** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Первомайская ул, д. 9 а | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **1** | 4 126,23 | м.п. | 300 | **1 237 869,00** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Первомайская ул, д. 9 а | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **2** | **1** | 2 547,33 | м.п. | 180 | **458 519,40** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Первомайская ул, д. 9 а | ремонт фасада | **2** | **1** | 4 382,48 | м2 | 240 | **1 051 795,20** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Первомайская ул, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Первомайская ул, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Первомайская ул, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Первомайская ул, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **2** | **3** | 2 547,33 | м.п. | 540 | **1 375 558,20** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Первомайская ул, д. 12 | ремонт крыши | **2** | **3** | 5 743,19 | м2 | 795 | **4 565 836,05** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Первомайская ул, д. 12 | ремонт фасада | **2** | **3** | 4 382,48 | м2 | 720 | **3 155 385,60** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Первомайская ул, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Первомайская ул, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Первомайская ул, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Первомайская ул, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **3** | 4 486,30 | **м.п.** | **300** | **1 345 890,00** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Первомайская ул, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **3** | 4 070,62 | **м.п.** | 150 | **610 593,00** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Первомайская ул, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **3** | 4 126,23 | м.п. | 900 | **3 713 607,00** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Первомайская ул, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Первомайская ул, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Первомайская ул, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Первомайская ул, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **2** | **2** | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Первомайская ул, д. 16 | ремонт фасада | **2** | **2** | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Первомайская ул, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **3** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 1800 | **7 427 214,00** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Первомайская ул, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **3** | **4** | 2 547,33 | м.п. | 1080 | **2 751 116,40** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Первомайская ул, д. 17 | ремонт фасада | **3** | **4** | 4 382,48 | м2 | 1440 | **6 310 771,20** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Первомайская ул, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **1** | 4 126,23 | м.п. | 300 | **1 237 869,00** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Первомайская ул, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **2** | **1** | 2 547,33 | м.п. | 180 | **458 519,40** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Первомайская ул, д. 18 | ремонт фасада | **2** | **1** | 4 382,48 | м2 | 240 | **1 051 795,20** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Первомайская ул, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **3** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 900 | **3 713 607,00** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Первомайская ул, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **3** | **2** | 2 547,33 | м.п. | 540 | **1 375 558,20** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Первомайская ул, д. 19 | ремонт фасада | **3** | **2** | 4 382,48 | м2 | 720 | **3 155 385,60** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Первомайская ул, д. 20 | ремонт фасада | **2** | **3** | 4 382,48 | м2 | 720 | **3 155 385,60** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Первомайская ул, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **3** | **3** | 4 126,23 | м.п. | 1350 | **5 570 410,50** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Первомайская ул, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **3** | **3** | 2 547,33 | м.п. | 810 | **2 063 337,30** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Первомайская ул, д. 21 | ремонт фасада | **3** | **3** | 4 382,48 | м2 | 1080 | **4 733 078,40** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Первомайская ул, д. 21 а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **3** | 4 486,30 | **м.п.** | **300** | **1 345 890,00** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Первомайская ул, д. 21 а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **3** | 4 070,62 | **м.п.** | 150 | **610 593,00** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Первомайская ул, д. 21 а | ремонт крыши | **2** | **3** | 5 743,19 | м2 | 795 | **4 565 836,05** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Первомайская ул, д. 22 | ремонт крыши | **3** | **4** | 5 743,19 | м2 | 1060 | **6 087 781,40** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Первомайская ул, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **3** | **3** | 4 126,23 | м.п. | 1350 | **5 570 410,50** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Первомайская ул, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **3** | **3** | 4 126,23 | м.п. | 1350 | **5 570 410,50** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Первомайская ул, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **3** | **3** | 2 547,33 | м.п. | 810 | **2 063 337,30** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Первомайская ул, д. 26 | ремонт фасада | **3** | **3** | 4 382,48 | м2 | 1080 | **4 733 078,40** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Первомайская ул, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Первомайская ул, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **2** | **2** | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Первомайская ул, д. 28 | ремонт фасада | **2** | **2** | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Садовая ул, д. 64 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Садовая ул, д. 64 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **2** | **2** | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Садовая ул, д. 64 | ремонт фасада | **2** | **2** | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Северная ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **3** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 1800 | **7 427 214,00** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Северная ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **3** | **4** | 2 547,33 | м.п. | 1080 | **2 751 116,40** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Северная ул, д. 1 | ремонт фасада | **3** | **4** | 4 382,48 | м2 | 1440 | **6 310 771,20** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Северная ул, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **3** | 4 126,23 | м.п. | 900 | **3 713 607,00** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Северная ул, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **2** | **3** | 2 547,33 | м.п. | 540 | **1 375 558,20** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Северная ул, д. 3 | ремонт фасада | **2** | **3** | 4 382,48 | м2 | 720 | **3 155 385,60** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Северная ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Северная ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Северная ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Северная ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **2** | **2** | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Северная ул, д. 5 | ремонт фасада | **2** | **2** | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Строительная ул, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **3** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **300** | **1 345 890,00** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Строительная ул, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **3** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 150 | **610 593,00** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Строительная ул, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **3** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 900 | **3 713 607,00** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Строительная ул, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **3** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **300** | **1 345 890,00** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Строительная ул, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **3** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 150 | **610 593,00** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Строительная ул, д. 33 | ремонт крыши | **3** | **2** | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Строительный пер, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **3** | **3** | 4 126,23 | м.п. | 1350 | **5 570 410,50** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Строительный пер, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **3** | **3** | 2 547,33 | м.п. | 810 | **2 063 337,30** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Строительный пер, д. 1 | ремонт фасада | **3** | **3** | 4 382,48 | м2 | 1080 | **4 733 078,40** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Строительный пер, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **3** | **3** | 4 486,30 | **м.п.** | **450** | **2 018 835,00** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Строительный пер, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **3** | **3** | 4 070,62 | **м.п.** | 225 | **915 889,50** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Строительный пер, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **3** | **3** | 4 126,23 | м.п. | 1350 | **5 570 410,50** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Строительный пер, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **3** | **3** | 2 547,33 | м.п. | 810 | **2 063 337,30** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Строительный пер, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **3** | **3** | 4 126,23 | м.п. | 1350 | **5 570 410,50** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Строительный пер, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **3** | **3** | 2 547,33 | м.п. | 810 | **2 063 337,30** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Строительный пер, д. 6 | ремонт фасада | **3** | **3** | 4 382,48 | м2 | 1080 | **4 733 078,40** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Строительный пер, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **3** | **3** | 4 126,23 | м.п. | 1350 | **5 570 410,50** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Строительный пер, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **3** | **3** | 2 547,33 | м.п. | 810 | **2 063 337,30** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Строительный пер, д. 8 | ремонт фасада | **3** | **3** | 4 382,48 | м2 | 1080 | **4 733 078,40** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Строительный пер, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **3** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 900 | **3 713 607,00** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Строительный пер, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **3** | **2** | 2 547,33 | м.п. | 540 | **1 375 558,20** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Строительный пер, д. 9 | ремонт фасада | **3** | **2** | 4 382,48 | м2 | 720 | **3 155 385,60** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Строительный пер, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **3** | **3** | 4 126,23 | м.п. | 1350 | **5 570 410,50** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Строительный пер, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **3** | **3** | 2 547,33 | м.п. | 810 | **2 063 337,30** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Строительный пер, д. 10 | ремонт фасада | **3** | **3** | 4 382,48 | м2 | 1080 | **4 733 078,40** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Чехова пер, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Чехова пер, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **2** | **2** | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Чехова пер, д. 1 | ремонт фасада | **2** | **2** | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Чехова пер, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Чехова пер, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **2** | **2** | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Чехова пер, д. 2 | ремонт фасада | **2** | **2** | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Чехова пер, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Чехова пер, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **2** | **2** | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Чехова пер, д. 3 | ремонт фасада | **2** | **2** | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Чехова пер, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Чехова пер, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **2** | **2** | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Чехова пер, д. 4 | ремонт фасада | **2** | **2** | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Чехова пер, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **1** | 4 126,23 | м.п. | 300 | **1 237 869,00** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Чехова пер, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **2** | **1** | 2 547,33 | м.п. | 180 | **458 519,40** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Чехова пер, д. 5 | ремонт фасада | **2** | **1** | 4 382,48 | м2 | 240 | **1 051 795,20** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Чехова пер, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Чехова пер, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **2** | **2** | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Чехова пер, д. 6 | ремонт фасада | **2** | **2** | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Чехова пер, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Чехова пер, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **2** | **2** | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Чехова пер, д. 9 | ремонт фасада | **2** | **2** | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Чехова пер, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Чехова пер, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **2** | **2** | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Чехова пер, д. 11 | ремонт фасада | **2** | **2** | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Чехова ул, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **3** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 900 | **3 713 607,00** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Чехова ул, д. 13 | ремонт фасада | **3** | **2** | 4 382,48 | м2 | 720 | **3 155 385,60** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Чехова ул, д. 15 | ремонт крыши | **3** | **3** | 5 743,19 | м2 | 795 | **4 565 836,05** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Школьная ул, д. 37 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Школьная ул, д. 37 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **2** | **2** | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Школьная ул, д. 37 | ремонт фасада | **2** | **2** | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Школьная ул, д. 39 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Школьная ул, д. 39 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **2** | **2** | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Донской г, Северо-Задонск мкр, Школьная ул, д. 39 | ремонт фасада | **2** | **2** | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Донской г, Центральный мкр, Герцена ул, д. 58 а | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **2** | **2** | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Донской г, Центральный мкр, Герцена ул, д. 58 а | ремонт фасада | **2** | **2** | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Донской г, Центральный мкр, Герцена ул, д. 60 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **2** | **2** | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Донской г, Центральный мкр, Герцена ул, д. 60 | ремонт фасада | **2** | **2** | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Донской г, Центральный мкр, Герцена ул, д. 64 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **2** | **1** | 2 547,33 | м.п. | 180 | **458 519,40** |
| Тульская обл, Донской г, Центральный мкр, Герцена ул, д. 64 | ремонт фасада | **2** | **1** | 4 382,48 | м2 | 240 | **1 051 795,20** |
| Тульская обл, Донской г, Центральный мкр, Герцена ул, д. 68 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Донской г, Центральный мкр, Герцена ул, д. 68 | ремонт крыши | **2** | **2** | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Донской г, Центральный мкр, Герцена ул, д. 71 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Донской г, Центральный мкр, Герцена ул, д. 71 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Донской г, Центральный мкр, Герцена ул, д. 71 | ремонт крыши | **2** | **2** | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Донской г, Центральный мкр, Герцена ул, д. 73 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **2** | **2** | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Донской г, Центральный мкр, Герцена ул, д. 73 | ремонт фасада | **2** | **2** | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Донской г, Центральный мкр, Горького ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **1** | 4 126,23 | м.п. | 300 | **1 237 869,00** |
| Тульская обл, Донской г, Центральный мкр, Горького ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **2** | **1** | 2 547,33 | м.п. | 180 | **458 519,40** |
| Тульская обл, Донской г, Центральный мкр, Заводская ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Донской г, Центральный мкр, Заводская ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Донской г, Центральный мкр, Калинина ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Донской г, Центральный мкр, Калинина ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **2** | **2** | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Донской г, Центральный мкр, Калинина ул, д. 4 | ремонт фасада | **2** | **2** | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Донской г, Центральный мкр, Калинина ул, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Донской г, Центральный мкр, Калинина ул, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Донской г, Центральный мкр, Калинина ул, д. 35 | ремонт крыши | **2** | **2** | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Донской г, Центральный мкр, Кирова ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **4** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **400** | **1 794 520,00** |
| Тульская обл, Донской г, Центральный мкр, Кирова ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **4** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 200 | **814 124,00** |
| Тульская обл, Донской г, Центральный мкр, Кирова ул, д. 5 | ремонт крыши | **4** | **2** | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Донской г, Центральный мкр, Кирова ул, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Донской г, Центральный мкр, Кирова ул, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **2** | **2** | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Донской г, Центральный мкр, Кирова ул, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Донской г, Центральный мкр, Кирова ул, д. 34 | ремонт крыши | **5** | **4** | 5 743,19 | м2 | 1060 | **6 087 781,40** |
| Тульская обл, Донской г, Центральный мкр, Кирова ул, д. 35 а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Донской г, Центральный мкр, Кирова ул, д. 35 а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Донской г, Центральный мкр, Кирова ул, д. 35 а | ремонт крыши | **2** | **2** | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Донской г, Центральный мкр, Красный Горняк 1-я ул, д. 39 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Донской г, Центральный мкр, Красный Горняк 1-я ул, д. 39 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **2** | **2** | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Донской г, Центральный мкр, Красный Горняк 1-я ул, д. 39 | ремонт фасада | **2** | **2** | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Донской г, Центральный мкр, Новая ул, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **3** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 1800 | **7 427 214,00** |
| Тульская обл, Донской г, Центральный мкр, Новая ул, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **3** | **4** | 2 547,33 | м.п. | 1080 | **2 751 116,40** |
| Тульская обл, Донской г, Центральный мкр, Новая ул, д. 26 а | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **3** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 900 | **3 713 607,00** |
| Тульская обл, Донской г, Центральный мкр, Новая ул, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **3** | **3** | 4 486,30 | **м.п.** | **450** | **2 018 835,00** |
| Тульская обл, Донской г, Центральный мкр, Новая ул, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **3** | **3** | 4 070,62 | **м.п.** | 225 | **915 889,50** |
| Тульская обл, Донской г, Центральный мкр, Новая ул, д. 28 | ремонт крыши | **3** | **3** | 5 743,19 | м2 | 795 | **4 565 836,05** |
| Тульская обл, Донской г, Центральный мкр, Новая ул, д. 28 | ремонт фасада | **3** | **3** | 4 382,48 | м2 | 1080 | **4 733 078,40** |
| Тульская обл, Донской г, Центральный мкр, Новая ул, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Донской г, Центральный мкр, Новая ул, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **2** | **2** | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Донской г, Центральный мкр, Новая ул, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Донской г, Центральный мкр, Новая ул, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **2** | **2** | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Донской г, Центральный мкр, Новая ул, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Донской г, Центральный мкр, Новая ул, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **2** | **2** | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Донской г, Центральный мкр, Новая ул, д. 43 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **3** | 4 486,30 | **м.п.** | **300** | **1 345 890,00** |
| Тульская обл, Донской г, Центральный мкр, Новая ул, д. 43 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **3** | 4 070,62 | **м.п.** | 150 | **610 593,00** |
| Тульская обл, Донской г, Центральный мкр, Новая ул, д. 43 | ремонт крыши | **2** | **3** | 5 743,19 | м2 | 795 | **4 565 836,05** |
| Тульская обл, Донской г, Центральный мкр, Новая ул, д. 43 | ремонт фасада | **2** | **3** | 4 382,48 | м2 | 720 | **3 155 385,60** |
| Тульская обл, Донской г, Центральный мкр, Новая ул, д. 45 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Донской г, Центральный мкр, Новая ул, д. 45 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Донской г, Центральный мкр, Новая ул, д. 45 | ремонт крыши | **2** | **2** | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Донской г, Центральный мкр, Новая ул, д. 45 | ремонт фасада | **2** | **2** | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Донской г, Центральный мкр, Новая ул, д. 47 | ремонт крыши | **2** | **2** | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Донской г, Центральный мкр, Новая ул, д. 47 | ремонт фасада | **2** | **2** | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Донской г, Центральный мкр, Новая ул, д. 49 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Донской г, Центральный мкр, Новая ул, д. 49 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Донской г, Центральный мкр, Новая ул, д. 49 | ремонт крыши | **2** | **2** | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Донской г, Центральный мкр, Новая ул, д. 49 | ремонт фасада | **2** | **2** | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Донской г, Центральный мкр, Новая ул, д. 51 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Донской г, Центральный мкр, Новая ул, д. 51 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Донской г, Центральный мкр, Новая ул, д. 51 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Донской г, Центральный мкр, Новая ул, д. 53 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Донской г, Центральный мкр, Новая ул, д. 53 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Донской г, Центральный мкр, Новая ул, д. 53 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Донской г, Центральный мкр, Новая ул, д. 54 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **4** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **800** | **3 589 040,00** |
| Тульская обл, Донской г, Центральный мкр, Новая ул, д. 54 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **4** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 400 | **1 628 248,00** |
| Тульская обл, Донской г, Центральный мкр, Новая ул, д. 54 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **4** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 2400 | **9 902 952,00** |
| Тульская обл, Донской г, Центральный мкр, Новая ул, д. 56 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **4** | **3** | 4 486,30 | **м.п.** | **600** | **2 691 780,00** |
| Тульская обл, Донской г, Центральный мкр, Новая ул, д. 56 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **4** | **3** | 4 070,62 | **м.п.** | 300 | **1 221 186,00** |
| Тульская обл, Донской г, Центральный мкр, Новая ул, д. 56 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **4** | **3** | 4 126,23 | м.п. | 1800 | **7 427 214,00** |
| Тульская обл, Донской г, Центральный мкр, Октябрьская ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Донской г, Центральный мкр, Октябрьская ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Донской г, Центральный мкр, Октябрьская ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Донской г, Центральный мкр, Октябрьская ул, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Донской г, Центральный мкр, Октябрьская ул, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Донской г, Центральный мкр, Октябрьская ул, д. 7 | ремонт крыши | **2** | **2** | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Донской г, Центральный мкр, Октябрьская ул, д. 7 | ремонт фасада | **2** | **2** | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Донской г, Центральный мкр, Октябрьская ул, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **3** | **3** | 4 486,30 | **м.п.** | **450** | **2 018 835,00** |
| Тульская обл, Донской г, Центральный мкр, Октябрьская ул, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **3** | **3** | 4 070,62 | **м.п.** | 225 | **915 889,50** |
| Тульская обл, Донской г, Центральный мкр, Октябрьская ул, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **2** | **2** | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Донской г, Центральный мкр, Октябрьская ул, д. 38 | ремонт крыши | **2** | **2** | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Донской г, Центральный мкр, Октябрьская ул, д. 38 | ремонт фасада | **2** | **2** | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Донской г, Центральный мкр, Октябрьская ул, д. 40 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **3** | **3** | 2 547,33 | м.п. | 810 | **2 063 337,30** |
| Тульская обл, Донской г, Центральный мкр, Октябрьская ул, д. 40 | ремонт крыши | **3** | **3** | 5 743,19 | м2 | 795 | **4 565 836,05** |
| Тульская обл, Донской г, Центральный мкр, Октябрьская ул, д. 40 | ремонт фасада | **3** | **3** | 4 382,48 | м2 | 1080 | **4 733 078,40** |
| Тульская обл, Донской г, Центральный мкр, Октябрьская ул, д. 40 а | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **3** | **2** | 2 547,33 | м.п. | 540 | **1 375 558,20** |
| Тульская обл, Донской г, Центральный мкр, Октябрьская ул, д. 40 а | ремонт крыши | **3** | **2** | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Донской г, Центральный мкр, Октябрьская ул, д. 40 а | ремонт фасада | **3** | **2** | 4 382,48 | м2 | 720 | **3 155 385,60** |
| Тульская обл, Донской г, Центральный мкр, Октябрьская ул, д. 42 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **3** | **3** | 2 547,33 | м.п. | 810 | **2 063 337,30** |
| Тульская обл, Донской г, Центральный мкр, Октябрьская ул, д. 42 | ремонт крыши | **3** | **3** | 5 743,19 | м2 | 795 | **4 565 836,05** |
| Тульская обл, Донской г, Центральный мкр, Октябрьская ул, д. 42 | ремонт фасада | **3** | **3** | 4 382,48 | м2 | 1080 | **4 733 078,40** |
| Тульская обл, Донской г, Центральный мкр, Октябрьская ул, д. 51 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Донской г, Центральный мкр, Октябрьская ул, д. 51 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Донской г, Центральный мкр, Октябрьская ул, д. 51 | ремонт крыши | **2** | **2** | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Донской г, Центральный мкр, Октябрьская ул, д. 51 | ремонт фасада | **2** | **2** | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Донской г, Центральный мкр, Октябрьская ул, д. 53 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Донской г, Центральный мкр, Октябрьская ул, д. 53 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Донской г, Центральный мкр, Октябрьская ул, д. 53 | ремонт крыши | **2** | **2** | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Донской г, Центральный мкр, Октябрьская ул, д. 53 | ремонт фасада | **2** | **2** | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Донской г, Центральный мкр, Октябрьская ул, д. 55 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **1** | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Донской г, Центральный мкр, Октябрьская ул, д. 55 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **1** | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Донской г, Центральный мкр, Октябрьская ул, д. 55 | ремонт крыши | **2** | **1** | 5 743,19 | м2 | 265 | **1 521 945,35** |
| Тульская обл, Донской г, Центральный мкр, Октябрьская ул, д. 55 | ремонт фасада | **2** | **1** | 4 382,48 | м2 | 240 | **1 051 795,20** |
| Тульская обл, Донской г, Центральный мкр, Октябрьская ул, д. 57 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **3** | **3** | 4 486,30 | **м.п.** | **450** | **2 018 835,00** |
| Тульская обл, Донской г, Центральный мкр, Октябрьская ул, д. 57 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **3** | **3** | 4 070,62 | **м.п.** | 225 | **915 889,50** |
| Тульская обл, Донской г, Центральный мкр, Октябрьская ул, д. 57 | ремонт крыши | **3** | **3** | 5 743,19 | м2 | 795 | **4 565 836,05** |
| Тульская обл, Донской г, Центральный мкр, Октябрьская ул, д. 57 | ремонт фасада | **3** | **3** | 4 382,48 | м2 | 1080 | **4 733 078,40** |
| Тульская обл, Донской г, Центральный мкр, Октябрьская ул, д. 59 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **3** | **3** | 4 486,30 | **м.п.** | **450** | **2 018 835,00** |
| Тульская обл, Донской г, Центральный мкр, Октябрьская ул, д. 59 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **3** | **3** | 4 070,62 | **м.п.** | 225 | **915 889,50** |
| Тульская обл, Донской г, Центральный мкр, Октябрьская ул, д. 59 | ремонт крыши | **3** | **3** | 5 743,19 | м2 | 795 | **4 565 836,05** |
| Тульская обл, Донской г, Центральный мкр, Октябрьская ул, д. 59 | ремонт фасада | **3** | **3** | 4 382,48 | м2 | 1080 | **4 733 078,40** |
| Тульская обл, Донской г, Центральный мкр, Октябрьская ул, д. 61 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **1** | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Донской г, Центральный мкр, Октябрьская ул, д. 61 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **2** | **1** | 2 547,33 | м.п. | 180 | **458 519,40** |
| Тульская обл, Донской г, Центральный мкр, Октябрьская ул, д. 61 | ремонт фасада | **2** | **1** | 4 382,48 | м2 | 240 | **1 051 795,20** |
| Тульская обл, Донской г, Центральный мкр, Октябрьская ул, д. 62 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **3** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **300** | **1 345 890,00** |
| Тульская обл, Донской г, Центральный мкр, Октябрьская ул, д. 62 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **3** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 150 | **610 593,00** |
| Тульская обл, Донской г, Центральный мкр, Октябрьская ул, д. 62 | ремонт крыши | **3** | **2** | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Донской г, Центральный мкр, Октябрьская ул, д. 62 | ремонт фасада | **3** | **2** | 4 382,48 | м2 | 720 | **3 155 385,60** |
| Тульская обл, Донской г, Центральный мкр, Октябрьская ул, д. 64 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **3** | **3** | 4 070,62 | **м.п.** | 225 | **915 889,50** |
| Тульская обл, Донской г, Центральный мкр, Октябрьская ул, д. 64 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **3** | **3** | 2 547,33 | м.п. | 810 | **2 063 337,30** |
| Тульская обл, Донской г, Центральный мкр, Октябрьская ул, д. 64 | ремонт крыши | **3** | **3** | 5 743,19 | м2 | 795 | **4 565 836,05** |
| Тульская обл, Донской г, Центральный мкр, Октябрьская ул, д. 64 | ремонт фасада | **3** | **3** | 4 382,48 | м2 | 1080 | **4 733 078,40** |
| Тульская обл, Донской г, Центральный мкр, Октябрьская ул, д. 65 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **1** | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Донской г, Центральный мкр, Октябрьская ул, д. 65 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **1** | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Донской г, Центральный мкр, Октябрьская ул, д. 65 | ремонт крыши | **2** | **1** | 5 743,19 | м2 | 265 | **1 521 945,35** |
| Тульская обл, Донской г, Центральный мкр, Октябрьская ул, д. 65 | ремонт фасада | **2** | **1** | 4 382,48 | м2 | 240 | **1 051 795,20** |
| Тульская обл, Донской г, Центральный мкр, Октябрьская ул, д. 71 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **3** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **300** | **1 345 890,00** |
| Тульская обл, Донской г, Центральный мкр, Октябрьская ул, д. 71 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **3** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 150 | **610 593,00** |
| Тульская обл, Донской г, Центральный мкр, Октябрьская ул, д. 71 | ремонт крыши | **3** | **2** | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Донской г, Центральный мкр, Октябрьская ул, д. 75 а | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **4** | **3** | 2 547,33 | м.п. | 1080 | **2 751 116,40** |
| Тульская обл, Донской г, Центральный мкр, Октябрьская ул, д. 75 а | ремонт крыши | **4** | **3** | 5 743,19 | м2 | 795 | **4 565 836,05** |
| Тульская обл, Донской г, Центральный мкр, Октябрьская ул, д. 75 а | ремонт фасада | **4** | **3** | 4 382,48 | м2 | 1440 | **6 310 771,20** |
| Тульская обл, Донской г, Центральный мкр, Пионерская ул, д. 30 | ремонт крыши | **2** | **2** | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Донской г, Центральный мкр, Пионерская ул, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **2** | **2** | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Донской г, Центральный мкр, Привокзальная ул, д. 76 а | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **2** | **1** | 2 547,33 | м.п. | 180 | **458 519,40** |
| Тульская обл, Донской г, Центральный мкр, Привокзальная ул, д. 76 а | ремонт крыши | **2** | **1** | 5 743,19 | м2 | 265 | **1 521 945,35** |
| Тульская обл, Донской г, Центральный мкр, Привокзальная ул, д. 76 а | ремонт фасада | **2** | **1** | 4 382,48 | м2 | 240 | **1 051 795,20** |
| Тульская обл, Донской г, Центральный мкр, Советская ул, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **1** | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Донской г, Центральный мкр, Советская ул, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **1** | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Донской г, Центральный мкр, Советская ул, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Донской г, Центральный мкр, Физкультурная ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Донской г, Центральный мкр, Физкультурная ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Донской г, Центральный мкр, Физкультурная ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Донской г, Центральный мкр, Физкультурная ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **2** | **2** | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Донской г, Шахтерский мкр, Больничная ул, д. 16 | ремонт крыши | **2** | **2** | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Донской г, Шахтерский мкр, Клубный пер, д. 4 | ремонт крыши | **2** | **2** | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Донской г, Шахтерский мкр, Садовая ул, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **1** | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Донской г, Шахтерский мкр, Садовая ул, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **1** | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Донской г, Шахтерский мкр, Садовая ул, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **1** | 4 126,23 | м.п. | 300 | **1 237 869,00** |
| Тульская обл, Тула г, Комсомольский п, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **4** | **4** | 2 547,33 | м.п. | 1440 | **3 668 155,20** |
| Тульская обл, Тула г, Комсомольский п, д. 9 | ремонт крыши | **4** | **4** | 7 652,31 | м2 | 1060 | **8 111 448,60** |
| Тульская обл, Тула г, Комсомольский п, д. 9 | ремонт фасада | **4** | **4** | 4 382,48 | м2 | 1920 | **8 414 361,60** |
| Тульская обл, Тула г, Косая Гора п, Гагарина ул, д. 5А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **4** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **400** | **1 794 520,00** |
| Тульская обл, Тула г, Косая Гора п, Гагарина ул, д. 5А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **4** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 200 | **814 124,00** |
| Тульская обл, Тула г, Косая Гора п, Гагарина ул, д. 5А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **4** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 1200 | **4 951 476,00** |
| Тульская обл, Тула г, Косая Гора п, Гагарина ул, д. 5А | ремонт фасада | **4** | **2** | 4 382,48 | м2 | 960 | **4 207 180,80** |
| Тульская обл, Тула г, Косая Гора п, Гагарина ул, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Тула г, Косая Гора п, Гагарина ул, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **2** | **2** | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Тула г, Косая Гора п, Гагарина ул, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Тула г, Косая Гора п, Гагарина ул, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Тула г, Косая Гора п, Гагарина ул, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Тула г, Косая Гора п, Гагарина ул, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Тула г, Косая Гора п, Гагарина ул, д. 16 | ремонт фасада | **2** | **2** | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Тула г, Косая Гора п, Гагарина ул, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Тула г, Косая Гора п, Гагарина ул, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Тула г, Косая Гора п, Гагарина ул, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Тула г, Косая Гора п, Гагарина ул, д. 18 | ремонт фасада | **2** | **2** | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Тула г, Косая Гора п, Гагарина ул, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **4** | **3** | 4 486,30 | **м.п.** | **600** | **2 691 780,00** |
| Тульская обл, Тула г, Косая Гора п, Гагарина ул, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **4** | **3** | 4 070,62 | **м.п.** | 300 | **1 221 186,00** |
| Тульская обл, Тула г, Косая Гора п, Гагарина ул, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **4** | **3** | 4 126,23 | м.п. | 1800 | **7 427 214,00** |
| Тульская обл, Тула г, Косая Гора п, Гагарина ул, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **4** | **3** | 4 486,30 | **м.п.** | **600** | **2 691 780,00** |
| Тульская обл, Тула г, Косая Гора п, Гагарина ул, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **4** | **3** | 4 070,62 | **м.п.** | 300 | **1 221 186,00** |
| Тульская обл, Тула г, Косая Гора п, Гагарина ул, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **4** | **3** | 4 126,23 | м.п. | 1800 | **7 427 214,00** |
| Тульская обл, Тула г, Косая Гора п, Генерала Горшкова ул, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Тула г, Косая Гора п, Генерала Горшкова ул, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Тула г, Косая Гора п, Генерала Горшкова ул, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Тула г, Косая Гора п, Генерала Горшкова ул, д. 20 | ремонт фасада | **2** | **2** | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Тула г, Косая Гора п, Горьковский 3-й проезд, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Тула г, Косая Гора п, Горьковский 3-й проезд, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Тула г, Косая Гора п, Горьковский 3-й проезд, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Тула г, Косая Гора п, Горьковский 3-й проезд, д. 6 | ремонт фасада | **2** | **2** | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Тула г, Косая Гора п, Горьковский 3-й проезд, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Тула г, Косая Гора п, Горьковский 3-й проезд, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Тула г, Косая Гора п, Горьковский 3-й проезд, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Тула г, Косая Гора п, Горьковский 3-й проезд, д. 8 | ремонт фасада | **2** | **2** | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Тула г, Косая Гора п, Дронова ул, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Тула г, Косая Гора п, Дронова ул, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Тула г, Косая Гора п, Дронова ул, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Тула г, Косая Гора п, Дронова ул, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **3** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **300** | **1 345 890,00** |
| Тульская обл, Тула г, Косая Гора п, Дронова ул, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **3** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 150 | **610 593,00** |
| Тульская обл, Тула г, Косая Гора п, Дронова ул, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **3** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 900 | **3 713 607,00** |
| Тульская обл, Тула г, Косая Гора п, Дронова ул, д. 7 | ремонт фасада | **3** | **2** | 4 382,48 | м2 | 720 | **3 155 385,60** |
| Тульская обл, Тула г, Косая Гора п, Дронова ул, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **1** | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Тула г, Косая Гора п, Дронова ул, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **1** | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Тула г, Косая Гора п, Дронова ул, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **1** | 4 126,23 | м.п. | 300 | **1 237 869,00** |
| Тульская обл, Тула г, Косая Гора п, Дронова ул, д. 8 | ремонт фасада | **2** | **1** | 4 382,48 | м2 | 240 | **1 051 795,20** |
| Тульская обл, Тула г, Косая Гора п, Дронова ул, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Тула г, Косая Гора п, Дронова ул, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Тула г, Косая Гора п, Дронова ул, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Тула г, Косая Гора п, Дронова ул, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **1** | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Тула г, Косая Гора п, Дронова ул, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **1** | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Тула г, Косая Гора п, Дронова ул, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **1** | 4 126,23 | м.п. | 300 | **1 237 869,00** |
| Тульская обл, Тула г, Косая Гора п, Дронова ул, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Тула г, Косая Гора п, Дронова ул, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Тула г, Косая Гора п, Дронова ул, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Тула г, Косая Гора п, Дронова ул, д. 11 | ремонт фасада | **2** | **2** | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Тула г, Косая Гора п, Дронова ул, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **1** | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Тула г, Косая Гора п, Дронова ул, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **1** | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Тула г, Косая Гора п, Дронова ул, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **1** | 4 126,23 | м.п. | 300 | **1 237 869,00** |
| Тульская обл, Тула г, Косая Гора п, Дронова ул, д. 14 | ремонт фасада | **2** | **1** | 4 382,48 | м2 | 240 | **1 051 795,20** |
| Тульская обл, Тула г, Косая Гора п, Дронова ул, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **1** | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Тула г, Косая Гора п, Дронова ул, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **1** | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Тула г, Косая Гора п, Дронова ул, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **1** | 4 126,23 | м.п. | 300 | **1 237 869,00** |
| Тульская обл, Тула г, Косая Гора п, Дронова ул, д. 16 | ремонт фасада | **2** | **1** | 4 382,48 | м2 | 240 | **1 051 795,20** |
| Тульская обл, Тула г, Косая Гора п, Дронова ул, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Тула г, Косая Гора п, Дронова ул, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Тула г, Косая Гора п, Дронова ул, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Тула г, Косая Гора п, Луговая ул, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **3** | **2** | 2 547,33 | м.п. | 540 | **1 375 558,20** |
| Тульская обл, Тула г, Косая Гора п, Луговая ул, д. 12 | ремонт крыши | **3** | **2** | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Тула г, Косая Гора п, Луговая ул, д. 12 | ремонт фасада | **3** | **2** | 4 382,48 | м2 | 720 | **3 155 385,60** |
| Тульская обл, Тула г, Косая Гора п, Луговая ул, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **1** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Тула г, Косая Гора п, Луговая ул, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **1** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Тула г, Косая Гора п, Луговая ул, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **1** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 300 | **1 237 869,00** |
| Тульская обл, Тула г, Косая Гора п, Луговая ул, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **3** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **300** | **1 345 890,00** |
| Тульская обл, Тула г, Косая Гора п, Луговая ул, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **3** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 150 | **610 593,00** |
| Тульская обл, Тула г, Косая Гора п, Луговая ул, д. 16 | ремонт крыши | **3** | **2** | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Тула г, Косая Гора п, М.Горького ул, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **4** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **400** | **1 794 520,00** |
| Тульская обл, Тула г, Косая Гора п, М.Горького ул, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **4** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 200 | **814 124,00** |
| Тульская обл, Тула г, Косая Гора п, М.Горького ул, д. 10 | ремонт фасада | **4** | **2** | 4 382,48 | м2 | 960 | **4 207 180,80** |
| Тульская обл, Тула г, Косая Гора п, М.Горького ул, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **4** | **3** | 4 486,30 | **м.п.** | **600** | **2 691 780,00** |
| Тульская обл, Тула г, Косая Гора п, М.Горького ул, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **4** | **3** | 4 070,62 | **м.п.** | 300 | **1 221 186,00** |
| Тульская обл, Тула г, Косая Гора п, М.Горького ул, д. 11 | ремонт фасада | **4** | **3** | 4 382,48 | м2 | 1440 | **6 310 771,20** |
| Тульская обл, Тула г, Косая Гора п, М.Горького ул, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **4** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **400** | **1 794 520,00** |
| Тульская обл, Тула г, Косая Гора п, М.Горького ул, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **4** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 200 | **814 124,00** |
| Тульская обл, Тула г, Косая Гора п, М.Горького ул, д. 12 | ремонт фасада | **4** | **2** | 4 382,48 | м2 | 960 | **4 207 180,80** |
| Тульская обл, Тула г, Косая Гора п, М.Горького ул, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Тула г, Косая Гора п, М.Горького ул, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Тула г, Косая Гора п, М.Горького ул, д. 13 | ремонт крыши | **5** | **4** | 7 652,31 | м2 | 1060 | **8 111 448,60** |
| Тульская обл, Тула г, Косая Гора п, М.Горького ул, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **8** | 4 486,30 | **м.п.** | **2000** | **8 972 600,00** |
| Тульская обл, Тула г, Косая Гора п, М.Горького ул, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **8** | 4 070,62 | **м.п.** | 1000 | **4 070 620,00** |
| Тульская обл, Тула г, Косая Гора п, М.Горького ул, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **4** | **3** | 4 486,30 | **м.п.** | **600** | **2 691 780,00** |
| Тульская обл, Тула г, Косая Гора п, М.Горького ул, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **4** | **3** | 4 126,23 | м.п. | 1800 | **7 427 214,00** |
| Тульская обл, Тула г, Косая Гора п, М.Горького ул, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **4** | **3** | 2 547,33 | м.п. | 1080 | **2 751 116,40** |
| Тульская обл, Тула г, Косая Гора п, М.Горького ул, д. 17 | ремонт фасада | **4** | **4** | 4 382,48 | м2 | 1920 | **8 414 361,60** |
| Тульская обл, Тула г, Косая Гора п, М.Горького ул, д. 42 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **4** | **4** | 2 547,33 | м.п. | 1440 | **3 668 155,20** |
| Тульская обл, Тула г, Косая Гора п, М.Горького ул, д. 42 | ремонт крыши | **4** | **4** | 7 652,31 | м2 | 1060 | **8 111 448,60** |
| Тульская обл, Тула г, Косая Гора п, М.Горького ул, д. 42 | ремонт фасада | **4** | **4** | 4 382,48 | м2 | 1920 | **8 414 361,60** |
| Тульская обл, Тула г, Косая Гора п, М.Горького ул, д. 44 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **4** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **800** | **3 589 040,00** |
| Тульская обл, Тула г, Косая Гора п, М.Горького ул, д. 44 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **4** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 400 | **1 628 248,00** |
| Тульская обл, Тула г, Косая Гора п, М.Горького ул, д. 44 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **4** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 2400 | **9 902 952,00** |
| Тульская обл, Тула г, Косая Гора п, М.Горького ул, д. 44 | ремонт фасада | **4** | **4** | 4 382,48 | м2 | 1920 | **8 414 361,60** |
| Тульская обл, Тула г, Косая Гора п, М.Горького ул, д. 46 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **4** | **4** | 2 547,33 | м.п. | 1440 | **3 668 155,20** |
| Тульская обл, Тула г, Косая Гора п, М.Горького ул, д. 46 | ремонт крыши | **4** | **4** | 7 652,31 | м2 | 1060 | **8 111 448,60** |
| Тульская обл, Тула г, Косая Гора п, М.Горького ул, д. 46 | ремонт фасада | **4** | **4** | 4 382,48 | м2 | 1920 | **8 414 361,60** |
| Тульская обл, Тула г, Косая Гора п, М.Горького ул, д. 48 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Тула г, Косая Гора п, М.Горького ул, д. 48 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Тула г, Косая Гора п, М.Горького ул, д. 48 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Тула г, Косая Гора п, М.Горького ул, д. 48 | ремонт фасада | **5** | **4** | 4 382,48 | м2 | 2400 | **10 517 952,00** |
| Тульская обл, Тула г, Косая Гора п, Пушкина ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **4** | **3** | 4 486,30 | **м.п.** | **600** | **2 691 780,00** |
| Тульская обл, Тула г, Косая Гора п, Пушкина ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **4** | **3** | 4 070,62 | **м.п.** | 300 | **1 221 186,00** |
| Тульская обл, Тула г, Косая Гора п, Пушкина ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **4** | **3** | 4 126,23 | м.п. | 1800 | **7 427 214,00** |
| Тульская обл, Тула г, Косая Гора п, Пушкина ул, д. 1 | ремонт фасада | **4** | **3** | 4 382,48 | м2 | 1440 | **6 310 771,20** |
| Тульская обл, Тула г, Косая Гора п, Пушкина ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Тула г, Косая Гора п, Пушкина ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **5** | **4** | 2 547,33 | м.п. | 1800 | **4 585 194,00** |
| Тульская обл, Тула г, Косая Гора п, Пушкина ул, д. 4 | ремонт фасада | **5** | **4** | 4 382,48 | м2 | 2400 | **10 517 952,00** |
| Тульская обл, Тула г, Косая Гора п, Пушкина ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **4** | **3** | 4 486,30 | **м.п.** | **600** | **2 691 780,00** |
| Тульская обл, Тула г, Косая Гора п, Пушкина ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **4** | **3** | 4 070,62 | **м.п.** | 300 | **1 221 186,00** |
| Тульская обл, Тула г, Косая Гора п, Пушкина ул, д. 5 | ремонт фасада | **4** | **3** | 4 382,48 | м2 | 1440 | **6 310 771,20** |
| Тульская обл, Тула г, Косая Гора п, Пушкина ул, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **5** | **4** | 2 547,33 | м.п. | 1800 | **4 585 194,00** |
| Тульская обл, Тула г, Косая Гора п, Пушкина ул, д. 6 | ремонт фасада | **5** | **4** | 4 382,48 | м2 | 2400 | **10 517 952,00** |
| Тульская обл, Тула г, Косая Гора п, Пушкина ул, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **4** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **400** | **1 794 520,00** |
| Тульская обл, Тула г, Косая Гора п, Пушкина ул, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **4** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 200 | **814 124,00** |
| Тульская обл, Тула г, Косая Гора п, Пушкина ул, д. 7 | ремонт фасада | **4** | **2** | 4 382,48 | м2 | 960 | **4 207 180,80** |
| Тульская обл, Тула г, Косая Гора п, Пушкина ул, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **5** | **4** | 2 547,33 | м.п. | 1800 | **4 585 194,00** |
| Тульская обл, Тула г, Косая Гора п, Пушкина ул, д. 8 | ремонт фасада | **5** | **4** | 4 382,48 | м2 | 2400 | **10 517 952,00** |
| Тульская обл, Тула г, Косая Гора п, Трудовая ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Тула г, Косая Гора п, Трудовая ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **5** | **4** | 2 547,33 | м.п. | 1800 | **4 585 194,00** |
| Тульская обл, Тула г, Косая Гора п, Трудовая ул, д. 1 | ремонт фасада | **5** | **4** | 4 382,48 | м2 | 2400 | **10 517 952,00** |
| Тульская обл, Тула г, Менделеевский п, Горького ул, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **3** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **300** | **1 345 890,00** |
| Тульская обл, Тула г, Менделеевский п, Горького ул, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **3** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 150 | **610 593,00** |
| Тульская обл, Тула г, Менделеевский п, Горького ул, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **3** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 900 | **3 713 607,00** |
| Тульская обл, Тула г, Менделеевский п, Горького ул, д. 10 | ремонт фасада | **3** | **2** | 4 382,48 | м2 | 720 | **3 155 385,60** |
| Тульская обл, Тула г, Менделеевский п, Л.Толстого ул, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **3** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **300** | **1 345 890,00** |
| Тульская обл, Тула г, Менделеевский п, Л.Толстого ул, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **3** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 150 | **610 593,00** |
| Тульская обл, Тула г, Менделеевский п, Л.Толстого ул, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **3** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 900 | **3 713 607,00** |
| Тульская обл, Тула г, Менделеевский п, Л.Толстого ул, д. 10 | ремонт фасада | **3** | **2** | 4 382,48 | м2 | 720 | **3 155 385,60** |
| Тульская обл, Тула г, Менделеевский п, Л.Толстого ул, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **5** | **3** | 2 547,33 | м.п. | 1350 | **3 438 895,50** |
| Тульская обл, Тула г, Менделеевский п, Л.Толстого ул, д. 11 | ремонт крыши | **5** | **3** | 7 652,31 | м2 | 795 | **6 083 586,45** |
| Тульская обл, Тула г, Менделеевский п, Л.Толстого ул, д. 11 | ремонт фасада | **5** | **3** | 4 382,48 | м2 | 1800 | **7 888 464,00** |
| Тульская обл, Тула г, Менделеевский п, Ленина ул, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **5** | **4** | 2 547,33 | м.п. | 1800 | **4 585 194,00** |
| Тульская обл, Тула г, Менделеевский п, Ленина ул, д. 19 | ремонт крыши | **5** | **4** | 7 652,31 | м2 | 1060 | **8 111 448,60** |
| Тульская обл, Тула г, Менделеевский п, Ленина ул, д. 19 | ремонт фасада | **5** | **4** | 4 382,48 | м2 | 2400 | **10 517 952,00** |
| Тульская обл, Тула г, Менделеевский п, Пионерская ул, д. 8Б | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **4** | **2** | 2 547,33 | м.п. | 720 | **1 834 077,60** |
| Тульская обл, Тула г, Менделеевский п, Пионерская ул, д. 8Б | ремонт крыши | **4** | **2** | 7 652,31 | м2 | 530 | **4 055 724,30** |
| Тульская обл, Тула г, Менделеевский п, Пионерская ул, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **4** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **400** | **1 794 520,00** |
| Тульская обл, Тула г, Менделеевский п, Пионерская ул, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **4** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 200 | **814 124,00** |
| Тульская обл, Тула г, Менделеевский п, Пионерская ул, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **3** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 900 | **3 713 607,00** |
| Тульская обл, Тула г, Менделеевский п, Пионерская ул, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **3** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 900 | **3 713 607,00** |
| Тульская обл, Тула г, Менделеевский п, Пионерская ул, д. 15 | ремонт фасада | **2** | **2** | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Тула г, Озерный п, СТ Озерный тер, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Тула г, Победа п, Володарского ул, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Тула г, Победа п, Володарского ул, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Тула г, Победа п, Володарского ул, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Тула г, Победа п, Володарского ул, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Тула г, Победа п, Володарского ул, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Тула г, Победа п, Володарского ул, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Тула г, Победа п, Октябрьская ул, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **1** | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Тула г, Победа п, Октябрьская ул, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **1** | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Тула г, Победа п, Октябрьская ул, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **1** | 4 126,23 | м.п. | 300 | **1 237 869,00** |
| Тульская обл, Тула г, Победа п, Октябрьская ул, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **1** | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Тула г, Победа п, Октябрьская ул, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **1** | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Тула г, Победа п, Октябрьская ул, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **1** | 4 126,23 | м.п. | 300 | **1 237 869,00** |
| Тульская обл, Тула г, Угольный п, Шоссейная ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **5** | **4** | 2 547,33 | м.п. | 1800 | **4 585 194,00** |
| Тульская обл, Тула г, Угольный п, Шоссейная ул, д. 4 | ремонт крыши | **5** | **4** | 7 652,31 | м2 | 1060 | **8 111 448,60** |
| Тульская обл, Тула г, Угольный п, Шоссейная ул, д. 4 | ремонт фасада | **5** | **4** | 4 382,48 | м2 | 2400 | **10 517 952,00** |
| Тульская обл, Тула г, Хомяково п, Пионерская ул, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **2** | **3** | 2 547,33 | м.п. | 540 | **1 375 558,20** |
| Тульская обл, Тула г, Хомяково п, Пионерская ул, д. 12 | ремонт крыши | **2** | **3** | 5 743,19 | м2 | 795 | **4 565 836,05** |
| Тульская обл, Тула г, Хомяково п, Хомяково ст, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **2** | **3** | 2 547,33 | м.п. | 540 | **1 375 558,20** |
| Тульская обл, Тула г, Хомяково п, Хомяково ст, д. 8 | ремонт крыши | **2** | **3** | 5 743,19 | м2 | 795 | **4 565 836,05** |
| Тульская обл, Тула г, Хомяково п, Хомяково ст, д. 8 | ремонт фасада | **2** | **3** | 4 382,48 | м2 | 720 | **3 155 385,60** |
| Тульская обл, Тула г, Хомяково п, Хомяковская ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Тула г, Хомяково п, Хомяковская ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **5** | **4** | 2 547,33 | м.п. | 1800 | **4 585 194,00** |
| Тульская обл, Тула г, Хомяково п, Хомяковская ул, д. 5 | ремонт крыши | **5** | **4** | 7 652,31 | м2 | 1060 | **8 111 448,60** |
| Тульская обл, Тула г, Хомяково п, Хомяковская ул, д. 5 | ремонт фасада | **5** | **4** | 4 382,48 | м2 | 2400 | **10 517 952,00** |
| Тульская обл, Тула г, Хомяково п, Хомяковская ул, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **2** | **2** | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Тула г, Хомяково п, Хомяковская ул, д. 15 | ремонт фасада | **2** | **2** | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Тула г, Хомяково п, Хомяковская ул, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **3** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **300** | **1 345 890,00** |
| Тульская обл, Тула г, Хомяково п, Хомяковская ул, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **3** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 150 | **610 593,00** |
| Тульская обл, Тула г, Хомяково п, Хомяковская ул, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **4** | **4** | 2 547,33 | м.п. | 1440 | **3 668 155,20** |
| Тульская обл, Тула г, Хомяково п, Хомяковская ул, д. 23 | ремонт крыши | **4** | **4** | 7 652,31 | м2 | 1060 | **8 111 448,60** |
| Тульская обл, Тула г, Хомяково п, Хомяковская ул, д. 23 | ремонт фасада | **4** | **4** | 4 382,48 | м2 | 1920 | **8 414 361,60** |
| Тульская обл, Тула г, Хомяково п, Хомяковская ул, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **5** | **4** | 2 547,33 | м.п. | 1800 | **4 585 194,00** |
| Тульская обл, Тула г, Хомяково п, Хомяковская ул, д. 25 | ремонт фасада | **5** | **4** | 4 382,48 | м2 | 2400 | **10 517 952,00** |
| Тульская обл, Тула г, Хомяково п, Хомяковская ул, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Тула г, Хомяково п, Хомяковская ул, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Тула г, Хомяково п, Хомяковская ул, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Тула г, Хомяково п, Хомяковская ул, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **3** | **3** | 2 547,33 | м.п. | 810 | **2 063 337,30** |
| Тульская обл, Тула г, Хомяково п, Хомяковская ул, д. 33 | ремонт фасада | **3** | **3** | 4 382,48 | м2 | 1080 | **4 733 078,40** |
| Тульская обл, Тула г, Южный п, Клубная ул, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Тула г, Южный п, Клубная ул, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Тула г, Южный п, Клубная ул, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Тула г, Южный п, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **3** | **2** | 2 547,33 | м.п. | 540 | **1 375 558,20** |
| Тульская обл, Тула г, Южный п, д. 17 | ремонт крыши | **3** | **2** | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Тула г, Южный п, Шахтерская ул, д. 37 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Тула г, Южный п, Шахтерская ул, д. 37 | ремонт фасада | **2** | **2** | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Тула г, Южный п, Шахтерская ул, д. 43 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Тула г, Южный п, Шахтерская ул, д. 43 | ремонт фасада | **2** | **2** | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Тула г, Южный п, Шахтерская ул, д. 45 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Тула г, Южный п, Шахтерская ул, д. 45 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Тула г, Южный п, Шахтерская ул, д. 45 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Тула г, Южный п, Шахтерская ул, д. 47 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Тула г, Южный п, Шахтерская ул, д. 47 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Тула г, Южный п, Шахтерская ул, д. 47 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Тула г, Южный п, Шахтерская ул, д. 49 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Тула г, Южный п, Шахтерская ул, д. 49 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Тула г, Южный п, Шахтерская ул, д. 49 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Тула г, Южный п, Шахтерская ул, д. 50 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **1** | 4 126,23 | м.п. | 300 | **1 237 869,00** |
| Тульская обл, Тула г, Южный п, Шахтерская ул, д. 50 | ремонт фасада | **2** | **1** | 4 382,48 | м2 | 240 | **1 051 795,20** |
| Тульская обл, Тула г, Южный п, Шахтерская ул, д. 51 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **2** | **1** | 2 547,33 | м.п. | 180 | **458 519,40** |
| Тульская обл, Тула г, Южный п, Шахтерская ул, д. 51 | ремонт крыши | **2** | **1** | 5 743,19 | м2 | 265 | **1 521 945,35** |
| Тульская обл, Тула г, Южный п, Шахтерская ул, д. 51 | ремонт фасада | **2** | **1** | 4 382,48 | м2 | 240 | **1 051 795,20** |
| Тульская обл, Тула г, 1-й Металлургов проезд, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **5** | **6** | 2 547,33 | м.п. | 2700 | **6 877 791,00** |
| Тульская обл, Тула г, 1-й Металлургов проезд, д. 5 | ремонт крыши | **5** | **6** | 7 652,31 | м2 | 1590 | **12 167 172,90** |
| Тульская обл, Тула г, 1-й Металлургов проезд, д. 5 | ремонт фасада | **5** | **6** | 4 382,48 | м2 | 3600 | **15 776 928,00** |
| Тульская обл, Тула г, 1-й Металлургов проезд, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **5** | **5** | 2 547,33 | м.п. | 2250 | **5 731 492,50** |
| Тульская обл, Тула г, 1-й Металлургов проезд, д. 6 | ремонт крыши | **5** | **5** | 7 652,31 | м2 | 1325 | **10 139 310,75** |
| Тульская обл, Тула г, 1-й Металлургов проезд, д. 6 | ремонт фасада | **5** | **5** | 4 382,48 | м2 | 3000 | **13 147 440,00** |
| Тульская обл, Тула г, 1-й Южный проезд, д. 4 | ремонт крыши | **3** | **2** | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Тула г, 18-й Мясново проезд, д. 91 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Тула г, 18-й Мясново проезд, д. 91 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Тула г, 18-й Мясново проезд, д. 91 | ремонт фасада | **5** | **4** | 4 382,48 | м2 | 2400 | **10 517 952,00** |
| Тульская обл, Тула г, 2-й Металлургов проезд, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **5** | **6** | 2 547,33 | м.п. | 2700 | **6 877 791,00** |
| Тульская обл, Тула г, 2-й Металлургов проезд, д. 9 | ремонт крыши | **5** | **6** | 7 652,31 | м2 | 1590 | **12 167 172,90** |
| Тульская обл, Тула г, 2-й Металлургов проезд, д. 9 | ремонт фасада | **5** | **6** | 4 382,48 | м2 | 3600 | **15 776 928,00** |
| Тульская обл, Тула г, 2-й Металлургов проезд, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **5** | **6** | 2 547,33 | м.п. | 2700 | **6 877 791,00** |
| Тульская обл, Тула г, 2-й Металлургов проезд, д. 10 | ремонт крыши | **5** | **6** | 7 652,31 | м2 | 1590 | **12 167 172,90** |
| Тульская обл, Тула г, 2-й Металлургов проезд, д. 10 | ремонт фасада | **5** | **6** | 4 382,48 | м2 | 3600 | **15 776 928,00** |
| Тульская обл, Тула г, 2-й Металлургов проезд, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **6** | 4 486,30 | **м.п.** | **1500** | **6 729 450,00** |
| Тульская обл, Тула г, 4-й Мясново проезд, д. 49 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **5** | **5** | 2 547,33 | м.п. | 2250 | **5 731 492,50** |
| Тульская обл, Тула г, 4-й Мясново проезд, д. 49 | ремонт крыши | **5** | **5** | 7 652,31 | м2 | 1325 | **10 139 310,75** |
| Тульская обл, Тула г, 4-й Мясново проезд, д. 49 | ремонт фасада | **5** | **5** | 4 382,48 | м2 | 3000 | **13 147 440,00** |
| Тульская обл, Тула г, 4-й Мясново проезд, д. 68 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **3** | **3** | 2 547,33 | м.п. | 810 | **2 063 337,30** |
| Тульская обл, Тула г, 6-й Мясново проезд, д. 69 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **3** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **300** | **1 345 890,00** |
| Тульская обл, Тула г, 6-й Мясново проезд, д. 69 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **3** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 150 | **610 593,00** |
| Тульская обл, Тула г, 6-й Мясново проезд, д. 69 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **3** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 900 | **3 713 607,00** |
| Тульская обл, Тула г, 7-й Мясново проезд, д. 63а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **4** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **400** | **1 794 520,00** |
| Тульская обл, Тула г, 7-й Мясново проезд, д. 63а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **4** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 200 | **814 124,00** |
| Тульская обл, Тула г, 7-й Мясново проезд, д. 63а | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **4** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 1200 | **4 951 476,00** |
| Тульская обл, Тула г, 7-й Мясново проезд, д. 76 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **3** | **3** | 4 486,30 | **м.п.** | **450** | **2 018 835,00** |
| Тульская обл, Тула г, 7-й Мясново проезд, д. 76 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **3** | **3** | 4 070,62 | **м.п.** | 225 | **915 889,50** |
| Тульская обл, Тула г, 7-й Мясново проезд, д. 76 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **3** | **3** | 4 126,23 | м.п. | 1350 | **5 570 410,50** |
| Тульская обл, Тула г, 8-й Мясново проезд, д. 75 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **3** | **3** | 4 486,30 | **м.п.** | **450** | **2 018 835,00** |
| Тульская обл, Тула г, 8-й Мясново проезд, д. 75 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **3** | **3** | 4 070,62 | **м.п.** | 225 | **915 889,50** |
| Тульская обл, Тула г, 8-й Мясново проезд, д. 75 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **3** | **3** | 4 126,23 | м.п. | 1350 | **5 570 410,50** |
| Тульская обл, Тула г, 8-й Мясново проезд, д. 77 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **5** | **3** | 2 547,33 | м.п. | 1350 | **3 438 895,50** |
| Тульская обл, Тула г, 8-й Мясново проезд, д. 77 | ремонт крыши | **5** | **3** | 7 652,31 | м2 | 795 | **6 083 586,45** |
| Тульская обл, Тула г, 8-й Мясново проезд, д. 77 | ремонт фасада | **5** | **3** | 4 382,48 | м2 | 1800 | **7 888 464,00** |
| Тульская обл, Тула г, 9 Мая ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **500** | **2 243 150,00** |
| Тульская обл, Тула г, 9 Мая ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 250 | **1 017 655,00** |
| Тульская обл, Тула г, 9 Мая ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 1500 | **6 189 345,00** |
| Тульская обл, Тула г, 9 Мая ул, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **3** | 4 486,30 | **м.п.** | **750** | **3 364 725,00** |
| Тульская обл, Тула г, 9 Мая ул, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **3** | 4 070,62 | **м.п.** | 375 | **1 526 482,50** |
| Тульская обл, Тула г, 9 Мая ул, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **3** | 4 126,23 | м.п. | 2250 | **9 284 017,50** |
| Тульская обл, Тула г, 9 Мая ул, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **3** | 4 486,30 | **м.п.** | **750** | **3 364 725,00** |
| Тульская обл, Тула г, 9 Мая ул, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **3** | 4 070,62 | **м.п.** | 375 | **1 526 482,50** |
| Тульская обл, Тула г, 9 Мая ул, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **3** | 4 126,23 | м.п. | 2250 | **9 284 017,50** |
| Тульская обл, Тула г, 9 Мая ул, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **500** | **2 243 150,00** |
| Тульская обл, Тула г, 9 Мая ул, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 250 | **1 017 655,00** |
| Тульская обл, Тула г, 9 Мая ул, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 1500 | **6 189 345,00** |
| Тульская обл, Тула г, 9 Мая ул, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **500** | **2 243 150,00** |
| Тульская обл, Тула г, 9 Мая ул, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 250 | **1 017 655,00** |
| Тульская обл, Тула г, 9 Мая ул, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 1500 | **6 189 345,00** |
| Тульская обл, Тула г, 9 Мая ул, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **3** | 4 486,30 | **м.п.** | **750** | **3 364 725,00** |
| Тульская обл, Тула г, 9 Мая ул, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **3** | 4 070,62 | **м.п.** | 375 | **1 526 482,50** |
| Тульская обл, Тула г, 9 Мая ул, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **3** | 4 126,23 | м.п. | 2250 | **9 284 017,50** |
| Тульская обл, Тула г, 9 Мая ул, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **5** | **2** | 2 547,33 | м.п. | 900 | **2 292 597,00** |
| Тульская обл, Тула г, 9 Мая ул, д. 13 | ремонт фасада | **5** | **2** | 4 382,48 | м2 | 1200 | **5 258 976,00** |
| Тульская обл, Тула г, 9 Мая ул, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **4** | **3** | 4 126,23 | м.п. | 1800 | **7 427 214,00** |
| Тульская обл, Тула г, 9 Мая ул, д. 14 | ремонт фасада | **4** | **3** | 4 382,48 | м2 | 1440 | **6 310 771,20** |
| Тульская обл, Тула г, 9 Мая ул, д. 15/38 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Тула г, 9 Мая ул, д. 15/38 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Тула г, 9 Мая ул, д. 16, корп. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **4** | **3** | 4 126,23 | м.п. | 1800 | **7 427 214,00** |
| Тульская обл, Тула г, 9 Мая ул, д. 16, корп. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **4** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **400** | **1 794 520,00** |
| Тульская обл, Тула г, 9 Мая ул, д. 16, корп. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **4** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 200 | **814 124,00** |
| Тульская обл, Тула г, 9 Мая ул, д. 16, корп. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **4** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 1200 | **4 951 476,00** |
| Тульская обл, Тула г, 9 Мая ул, д. 20, корп. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **3** | 4 486,30 | **м.п.** | **300** | **1 345 890,00** |
| Тульская обл, Тула г, 9 Мая ул, д. 20, корп. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **3** | 4 070,62 | **м.п.** | 150 | **610 593,00** |
| Тульская обл, Тула г, 9 Мая ул, д. 20, корп. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **3** | 4 126,23 | м.п. | 900 | **3 713 607,00** |
| Тульская обл, Тула г, 9 Мая ул, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **4** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **800** | **3 589 040,00** |
| Тульская обл, Тула г, 9 Мая ул, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **4** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 2400 | **9 902 952,00** |
| Тульская обл, Тула г, 9 Мая ул, д. 22 | ремонт фасада | **4** | **4** | 4 382,48 | м2 | 1920 | **8 414 361,60** |
| Тульская обл, Тула г, 9 Мая ул, д. 25, корп. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Тула г, 9 Мая ул, д. 25, корп. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Тула г, 9 Мая ул, д. 27, корп. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **5** | **1** | 2 547,33 | м.п. | 450 | **1 146 298,50** |
| Тульская обл, Тула г, 9 Мая ул, д. 27, корп. 2 | ремонт крыши | **5** | **1** | 7 652,31 | м2 | 265 | **2 027 862,15** |
| Тульская обл, Тула г, Агеева ул, д. 1а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **3** | 4 486,30 | **м.п.** | **750** | **3 364 725,00** |
| Тульская обл, Тула г, Агеева ул, д. 1а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **3** | 4 070,62 | **м.п.** | 375 | **1 526 482,50** |
| Тульская обл, Тула г, Агеева ул, д. 1а | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **3** | 4 126,23 | м.п. | 2250 | **9 284 017,50** |
| Тульская обл, Тула г, Агеева ул, д. 2б | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **500** | **2 243 150,00** |
| Тульская обл, Тула г, Агеева ул, д. 2б | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 250 | **1 017 655,00** |
| Тульская обл, Тула г, Агеева ул, д. 2б | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 1500 | **6 189 345,00** |
| Тульская обл, Тула г, Академика Обручева ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Тула г, Академика Обручева ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Тула г, Академика Обручева ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Тула г, Академика Обручева ул, д. 2а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **3** | 4 486,30 | **м.п.** | **750** | **3 364 725,00** |
| Тульская обл, Тула г, Академика Обручева ул, д. 2а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **3** | 4 070,62 | **м.п.** | 375 | **1 526 482,50** |
| Тульская обл, Тула г, Академика Обручева ул, д. 2а | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **3** | 4 126,23 | м.п. | 2250 | **9 284 017,50** |
| Тульская обл, Тула г, Академика Обручева ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Тула г, Академика Обручева ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Тула г, Академика Обручева ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Тула г, Академика Павлова ул, д. 1а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Тула г, Академика Павлова ул, д. 1а | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Тула г, Академика Павлова ул, д. 1б | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Тула г, Академика Павлова ул, д. 1б | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Тула г, Академика Павлова ул, д. 1б | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Тула г, Академика Павлова ул, д. 1в | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Тула г, Академика Павлова ул, д. 1в | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Тула г, Академика Павлова ул, д. 1в | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Тула г, Академика Павлова ул, д. 1г | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **500** | **2 243 150,00** |
| Тульская обл, Тула г, Академика Павлова ул, д. 1г | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 250 | **1 017 655,00** |
| Тульская обл, Тула г, Академика Павлова ул, д. 1г | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 1500 | **6 189 345,00** |
| Тульская обл, Тула г, Академика Павлова ул, д. 1д | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **500** | **2 243 150,00** |
| Тульская обл, Тула г, Академика Павлова ул, д. 1д | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 250 | **1 017 655,00** |
| Тульская обл, Тула г, Академика Павлова ул, д. 1д | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 1500 | **6 189 345,00** |
| Тульская обл, Тула г, Академика Павлова ул, д. 2а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **500** | **2 243 150,00** |
| Тульская обл, Тула г, Академика Павлова ул, д. 2а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 250 | **1 017 655,00** |
| Тульская обл, Тула г, Академика Павлова ул, д. 2а | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 1500 | **6 189 345,00** |
| Тульская обл, Тула г, Академика Павлова ул, д. 34а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **6** | 4 486,30 | **м.п.** | **1500** | **6 729 450,00** |
| Тульская обл, Тула г, Академика Павлова ул, д. 34а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **6** | 4 070,62 | **м.п.** | 750 | **3 052 965,00** |
| Тульская обл, Тула г, Академика Павлова ул, д. 34а | ремонт фасада | **5** | **6** | 4 382,48 | м2 | 3600 | **15 776 928,00** |
| Тульская обл, Тула г, Академика Павлова ул, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **5** | **4** | 2 547,33 | м.п. | 1800 | **4 585 194,00** |
| Тульская обл, Тула г, Академика Павлова ул, д. 36 | ремонт крыши | **5** | **4** | 7 652,31 | м2 | 1060 | **8 111 448,60** |
| Тульская обл, Тула г, Академика Павлова ул, д. 36 | ремонт фасада | **5** | **4** | 4 382,48 | м2 | 2400 | **10 517 952,00** |
| Тульская обл, Тула г, Академика Павлова ул, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **6** | 4 486,30 | **м.п.** | **1500** | **6 729 450,00** |
| Тульская обл, Тула г, Академика Павлова ул, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **6** | 4 070,62 | **м.п.** | 750 | **3 052 965,00** |
| Тульская обл, Тула г, Академика Павлова ул, д. 38 | ремонт фасада | **5** | **6** | 4 382,48 | м2 | 3600 | **15 776 928,00** |
| Тульская обл, Тула г, Баженова ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Тула г, Баженова ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Тула г, Баженова ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Тула г, Баженова ул, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **5** | **4** | 2 547,33 | м.п. | 1800 | **4 585 194,00** |
| Тульская обл, Тула г, Баженова ул, д. 3 | ремонт крыши | **5** | **4** | 7 652,31 | м2 | 1060 | **8 111 448,60** |
| Тульская обл, Тула г, Баженова ул, д. 3 | ремонт фасада | **5** | **4** | 4 382,48 | м2 | 2400 | **10 517 952,00** |
| Тульская обл, Тула г, Баженова ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Тула г, Баженова ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Тула г, Баженова ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Тула г, Баженова ул, д. 4Б | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Тула г, Баженова ул, д. 4Б | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Тула г, Баженова ул, д. 4Б | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Тула г, Баженова ул, д. 4а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Тула г, Баженова ул, д. 4а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Тула г, Баженова ул, д. 4а | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Тула г, Баженова ул, д. 7а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **6** | 4 486,30 | **м.п.** | **1500** | **6 729 450,00** |
| Тульская обл, Тула г, Баженова ул, д. 7а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **6** | 4 070,62 | **м.п.** | 750 | **3 052 965,00** |
| Тульская обл, Тула г, Баженова ул, д. 7а | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **6** | 4 126,23 | м.п. | 4500 | **18 568 035,00** |
| Тульская обл, Тула г, Баженова ул, д. 7а | ремонт фасада | **5** | **6** | 4 382,48 | м2 | 3600 | **15 776 928,00** |
| Тульская обл, Тула г, Баженова ул, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **500** | **2 243 150,00** |
| Тульская обл, Тула г, Баженова ул, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 250 | **1 017 655,00** |
| Тульская обл, Тула г, Баженова ул, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 1500 | **6 189 345,00** |
| Тульская обл, Тула г, Баженова ул, д. 9 | ремонт фасада | **5** | **2** | 4 382,48 | м2 | 1200 | **5 258 976,00** |
| Тульская обл, Тула г, Баженова ул, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Тула г, Баженова ул, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Тула г, Баженова ул, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Тула г, Баженова ул, д. 10а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Тула г, Баженова ул, д. 10а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Тула г, Баженова ул, д. 10а | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Тула г, Баженова ул, д. 10б | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Тула г, Баженова ул, д. 10б | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Тула г, Баженова ул, д. 10б | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Тула г, Баженова ул, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **3** | 4 486,30 | **м.п.** | **750** | **3 364 725,00** |
| Тульская обл, Тула г, Баженова ул, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **3** | 4 070,62 | **м.п.** | 375 | **1 526 482,50** |
| Тульская обл, Тула г, Баженова ул, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **3** | 4 126,23 | м.п. | 2250 | **9 284 017,50** |
| Тульская обл, Тула г, Баженова ул, д. 12а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **3** | 4 486,30 | **м.п.** | **750** | **3 364 725,00** |
| Тульская обл, Тула г, Баженова ул, д. 12а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **3** | 4 070,62 | **м.п.** | 375 | **1 526 482,50** |
| Тульская обл, Тула г, Баженова ул, д. 12а | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **3** | 4 126,23 | м.п. | 2250 | **9 284 017,50** |
| Тульская обл, Тула г, Баженова ул, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **3** | 4 486,30 | **м.п.** | **750** | **3 364 725,00** |
| Тульская обл, Тула г, Баженова ул, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **3** | 4 070,62 | **м.п.** | 375 | **1 526 482,50** |
| Тульская обл, Тула г, Баженова ул, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **3** | 4 126,23 | м.п. | 2250 | **9 284 017,50** |
| Тульская обл, Тула г, Баженова ул, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Тула г, Баженова ул, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Тула г, Баженова ул, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Тула г, Баженова ул, д. 28а | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **5** | **2** | 2 547,33 | м.п. | 900 | **2 292 597,00** |
| Тульская обл, Тула г, Баженова ул, д. 28а | ремонт крыши | **5** | **2** | 7 652,31 | м2 | 530 | **4 055 724,30** |
| Тульская обл, Тула г, Баженова ул, д. 28а | ремонт фасада | **5** | **2** | 4 382,48 | м2 | 1200 | **5 258 976,00** |
| Тульская обл, Тула г, Баженова ул, д. 40а | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Тула г, Белкина ул, д. 1а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **3** | **3** | 4 486,30 | **м.п.** | **450** | **2 018 835,00** |
| Тульская обл, Тула г, Белкина ул, д. 1а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **3** | **3** | 4 070,62 | **м.п.** | 225 | **915 889,50** |
| Тульская обл, Тула г, Белкина ул, д. 1а | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **3** | **3** | 4 126,23 | м.п. | 1350 | **5 570 410,50** |
| Тульская обл, Тула г, Белкина ул, д. 1б | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **4** | **3** | 4 486,30 | **м.п.** | **600** | **2 691 780,00** |
| Тульская обл, Тула г, Белкина ул, д. 1б | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **4** | **3** | 4 126,23 | м.п. | 1800 | **7 427 214,00** |
| Тульская обл, Тула г, Белкина ул, д. 1б | ремонт фасада | **4** | **3** | 4 382,48 | м2 | 1440 | **6 310 771,20** |
| Тульская обл, Тула г, Белкина ул, д. 1в | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **500** | **2 243 150,00** |
| Тульская обл, Тула г, Белкина ул, д. 1в | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 1500 | **6 189 345,00** |
| Тульская обл, Тула г, Белкина ул, д. 1в | ремонт фасада | **5** | **2** | 4 382,48 | м2 | 1200 | **5 258 976,00** |
| Тульская обл, Тула г, Белкина ул, д. 4Б | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **9** | **1** | 4 126,23 | м.п. | 1350 | **5 570 410,50** |
| Тульская обл, Тула г, Белкина ул, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **1** | 4 126,23 | м.п. | 300 | **1 237 869,00** |
| Тульская обл, Тула г, Белкина ул, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **3** | **3** | 4 486,30 | **м.п.** | **450** | **2 018 835,00** |
| Тульская обл, Тула г, Белкина ул, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **3** | **3** | 4 070,62 | **м.п.** | 225 | **915 889,50** |
| Тульская обл, Тула г, Белкина ул, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **3** | **3** | 4 126,23 | м.п. | 1350 | **5 570 410,50** |
| Тульская обл, Тула г, Белкина ул, д. 29а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **4** | **3** | 4 486,30 | **м.п.** | **600** | **2 691 780,00** |
| Тульская обл, Тула г, Белкина ул, д. 29а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **4** | **3** | 4 070,62 | **м.п.** | 300 | **1 221 186,00** |
| Тульская обл, Тула г, Белкина ул, д. 29а | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **4** | **3** | 4 126,23 | м.п. | 1800 | **7 427 214,00** |
| Тульская обл, Тула г, Белкина ул, д. 29б | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **4** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **400** | **1 794 520,00** |
| Тульская обл, Тула г, Белкина ул, д. 29б | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **4** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 200 | **814 124,00** |
| Тульская обл, Тула г, Белкина ул, д. 29б | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **4** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 1200 | **4 951 476,00** |
| Тульская обл, Тула г, Белкина ул, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Тула г, Белкина ул, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Тула г, Белкина ул, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Тула г, Болдина ул, д. 96 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Тула г, Болдина ул, д. 96 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Тула г, Болдина ул, д. 96 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Тула г, Болдина ул, д. 110 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **4** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **400** | **1 794 520,00** |
| Тульская обл, Тула г, Болдина ул, д. 110 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **4** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 200 | **814 124,00** |
| Тульская обл, Тула г, Болдина ул, д. 110 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **4** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 1200 | **4 951 476,00** |
| Тульская обл, Тула г, Болдина ул, д. 112 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **4** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **400** | **1 794 520,00** |
| Тульская обл, Тула г, Болдина ул, д. 112 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **4** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 200 | **814 124,00** |
| Тульская обл, Тула г, Болдина ул, д. 112 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **4** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 1200 | **4 951 476,00** |
| Тульская обл, Тула г, Болдина ул, д. 112а | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **3** | 4 126,23 | м.п. | 2250 | **9 284 017,50** |
| Тульская обл, Тула г, Болдина ул, д. 112а | ремонт фасада | **5** | **3** | 4 382,48 | м2 | 1800 | **7 888 464,00** |
| Тульская обл, Тула г, Болдина ул, д. 112б | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **5** | **3** | 2 547,33 | м.п. | 1350 | **3 438 895,50** |
| Тульская обл, Тула г, Болдина ул, д. 112б | ремонт крыши | **5** | **3** | 7 652,31 | м2 | 795 | **6 083 586,45** |
| Тульская обл, Тула г, Болдина ул, д. 112б | ремонт фасада | **5** | **3** | 4 382,48 | м2 | 1800 | **7 888 464,00** |
| Тульская обл, Тула г, Болдина ул, д. 114 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **4** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **400** | **1 794 520,00** |
| Тульская обл, Тула г, Болдина ул, д. 114 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **4** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 200 | **814 124,00** |
| Тульская обл, Тула г, Болдина ул, д. 114 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **4** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 1200 | **4 951 476,00** |
| Тульская обл, Тула г, Болдина ул, д. 118 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **4** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **400** | **1 794 520,00** |
| Тульская обл, Тула г, Болдина ул, д. 118 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **4** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 200 | **814 124,00** |
| Тульская обл, Тула г, Болдина ул, д. 118 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **4** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 1200 | **4 951 476,00** |
| Тульская обл, Тула г, Болдина ул, д. 124 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **500** | **2 243 150,00** |
| Тульская обл, Тула г, Болдина ул, д. 124 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 250 | **1 017 655,00** |
| Тульская обл, Тула г, Болдина ул, д. 124 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 1500 | **6 189 345,00** |
| Тульская обл, Тула г, Болотова ул, д. 61 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Тула г, Болотова ул, д. 61 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **5** | **4** | 2 547,33 | м.п. | 1800 | **4 585 194,00** |
| Тульская обл, Тула г, Болотова ул, д. 61 | ремонт фасада | **5** | **4** | 4 382,48 | м2 | 2400 | **10 517 952,00** |
| Тульская обл, Тула г, Бундурина ул, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Тула г, Бундурина ул, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Тула г, Бундурина ул, д. 38 | ремонт крыши | **5** | **4** | 7 652,31 | м2 | 1060 | **8 111 448,60** |
| Тульская обл, Тула г, Бундурина ул, д. 38 | ремонт фасада | **5** | **4** | 4 382,48 | м2 | 2400 | **10 517 952,00** |
| Тульская обл, Тула г, Бундурина ул, д. 60 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **500** | **2 243 150,00** |
| Тульская обл, Тула г, Бундурина ул, д. 60 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 250 | **1 017 655,00** |
| Тульская обл, Тула г, Бундурина ул, д. 60 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 1500 | **6 189 345,00** |
| Тульская обл, Тула г, Бундурина ул, д. 60 | ремонт фасада | **5** | **2** | 4 382,48 | м2 | 1200 | **5 258 976,00** |
| Тульская обл, Тула г, Бундурина ул, д. 61 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **500** | **2 243 150,00** |
| Тульская обл, Тула г, Бундурина ул, д. 61 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 250 | **1 017 655,00** |
| Тульская обл, Тула г, Бундурина ул, д. 61 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 1500 | **6 189 345,00** |
| Тульская обл, Тула г, Бундурина ул, д. 62 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **5** | **3** | 2 547,33 | м.п. | 1350 | **3 438 895,50** |
| Тульская обл, Тула г, Бундурина ул, д. 62 | ремонт фасада | **5** | **3** | 4 382,48 | м2 | 1800 | **7 888 464,00** |
| Тульская обл, Тула г, Вересаева ул, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Тула г, Вересаева ул, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Тула г, Вересаева ул, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **5** | **4** | 2 547,33 | м.п. | 1800 | **4 585 194,00** |
| Тульская обл, Тула г, Вересаева ул, д. 16 | ремонт крыши | **5** | **4** | 7 652,31 | м2 | 1060 | **8 111 448,60** |
| Тульская обл, Тула г, Вересаева ул, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **6** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **600** | **2 691 780,00** |
| Тульская обл, Тула г, Вересаева ул, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **6** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 300 | **1 221 186,00** |
| Тульская обл, Тула г, Вересаева ул, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **6** | **2** | 2 547,33 | м.п. | 1080 | **2 751 116,40** |
| Тульская обл, Тула г, Вересаева ул, д. 18 | ремонт крыши | **6** | **2** | 7 652,31 | м2 | 530 | **4 055 724,30** |
| Тульская обл, Тула г, Вересаева ул, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **6** | 4 070,62 | **м.п.** | 750 | **3 052 965,00** |
| Тульская обл, Тула г, Вересаева ул, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **5** | **6** | 2 547,33 | м.п. | 2700 | **6 877 791,00** |
| Тульская обл, Тула г, Вересаева ул, д. 22 | ремонт крыши | **5** | **6** | 7 652,31 | м2 | 1590 | **12 167 172,90** |
| Тульская обл, Тула г, Вересаева ул, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **2** | **1** | 2 547,33 | м.п. | 180 | **458 519,40** |
| Тульская обл, Тула г, Вересаева ул, д. 26 | ремонт крыши | **2** | **1** | 5 743,19 | м2 | 265 | **1 521 945,35** |
| Тульская обл, Тула г, Вересаева ул, д. 26 | ремонт фасада | **2** | **1** | 4 382,48 | м2 | 240 | **1 051 795,20** |
| Тульская обл, Тула г, Вильямса ул, д. 24 | ремонт крыши | 10 | 3 | 4 734,47 | м2 | 795 | **3 763 903,65** |
| Тульская обл, Тула г, Волкова ул, д. 1, корп. 2 | ремонт крыши | **5** | **6** | 7 652,31 | м2 | 1590 | **12 167 172,90** |
| Тульская обл, Тула г, Волкова ул, д. 1, корп. 2 | ремонт фасада | **5** | **6** | 4 382,48 | м2 | 3600 | **15 776 928,00** |
| Тульская обл, Тула г, Волкова ул, д. 2а | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **4** | **2** | 2 547,33 | м.п. | 720 | **1 834 077,60** |
| Тульская обл, Тула г, Волкова ул, д. 2а | ремонт крыши | **4** | **2** | 7 652,31 | м2 | 530 | **4 055 724,30** |
| Тульская обл, Тула г, Волкова ул, д. 2а | ремонт фасада | **4** | **2** | 4 382,48 | м2 | 960 | **4 207 180,80** |
| Тульская обл, Тула г, Волкова ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **4** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **400** | **1 794 520,00** |
| Тульская обл, Тула г, Волкова ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **4** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 200 | **814 124,00** |
| Тульская обл, Тула г, Волкова ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **4** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 1200 | **4 951 476,00** |
| Тульская обл, Тула г, Волкова ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **6** | 4 486,30 | **м.п.** | **1500** | **6 729 450,00** |
| Тульская обл, Тула г, Волкова ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **6** | 4 070,62 | **м.п.** | 750 | **3 052 965,00** |
| Тульская обл, Тула г, Волкова ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **6** | 4 126,23 | м.п. | 4500 | **18 568 035,00** |
| Тульская обл, Тула г, Волкова ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **5** | **6** | 2 547,33 | м.п. | 2700 | **6 877 791,00** |
| Тульская обл, Тула г, Волкова ул, д. 5 | ремонт фасада | **5** | **6** | 4 382,48 | м2 | 3600 | **15 776 928,00** |
| Тульская обл, Тула г, Волкова ул, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **3** | 4 486,30 | **м.п.** | **750** | **3 364 725,00** |
| Тульская обл, Тула г, Волкова ул, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **3** | 4 070,62 | **м.п.** | 375 | **1 526 482,50** |
| Тульская обл, Тула г, Волкова ул, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **3** | 4 126,23 | м.п. | 2250 | **9 284 017,50** |
| Тульская обл, Тула г, Волкова ул, д. 11а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **4** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **800** | **3 589 040,00** |
| Тульская обл, Тула г, Волкова ул, д. 11а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **4** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 400 | **1 628 248,00** |
| Тульская обл, Тула г, Волкова ул, д. 11а | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **4** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 2400 | **9 902 952,00** |
| Тульская обл, Тула г, Волоховская ул, д. 10а | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **5** | **4** | 2 547,33 | м.п. | 1800 | **4 585 194,00** |
| Тульская обл, Тула г, Волоховская ул, д. 10а | ремонт фасада | **5** | **4** | 4 382,48 | м2 | 2400 | **10 517 952,00** |
| Тульская обл, Тула г, Волоховская ул, д. 12а | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **5** | **5** | 2 547,33 | м.п. | 2250 | **5 731 492,50** |
| Тульская обл, Тула г, Волоховская ул, д. 12а | ремонт крыши | **5** | **5** | 7 652,31 | м2 | 1325 | **10 139 310,75** |
| Тульская обл, Тула г, Гагарина ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Тула г, Гагарина ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Тула г, Гагарина ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Тула г, Гагарина ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Тула г, Гагарина ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Тула г, Гагарина ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Тула г, Гагарина ул, д. 4а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Тула г, Гагарина ул, д. 4а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Тула г, Гагарина ул, д. 4а | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Тула г, Гагарина ул, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **500** | **2 243 150,00** |
| Тульская обл, Тула г, Гагарина ул, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 250 | **1 017 655,00** |
| Тульская обл, Тула г, Гагарина ул, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 1500 | **6 189 345,00** |
| Тульская обл, Тула г, Гагарина ул, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **500** | **2 243 150,00** |
| Тульская обл, Тула г, Гагарина ул, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 250 | **1 017 655,00** |
| Тульская обл, Тула г, Гагарина ул, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 1500 | **6 189 345,00** |
| Тульская обл, Тула г, Галкина ул, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **3** | 4 486,30 | **м.п.** | **750** | **3 364 725,00** |
| Тульская обл, Тула г, Галкина ул, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **3** | 4 070,62 | **м.п.** | 375 | **1 526 482,50** |
| Тульская обл, Тула г, Галкина ул, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **3** | 4 126,23 | м.п. | 2250 | **9 284 017,50** |
| Тульская обл, Тула г, Галкина ул, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **3** | 4 486,30 | **м.п.** | **750** | **3 364 725,00** |
| Тульская обл, Тула г, Галкина ул, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **3** | 4 070,62 | **м.п.** | 375 | **1 526 482,50** |
| Тульская обл, Тула г, Галкина ул, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **3** | 4 126,23 | м.п. | 2250 | **9 284 017,50** |
| Тульская обл, Тула г, Галкина ул, д. 26 | ремонт фасада | **5** | **3** | 4 382,48 | м2 | 1800 | **7 888 464,00** |
| Тульская обл, Тула г, Галкина ул, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **5** | **4** | 2 547,33 | м.п. | 1800 | **4 585 194,00** |
| Тульская обл, Тула г, Галкина ул, д. 32 | ремонт крыши | **5** | **4** | 7 652,31 | м2 | 1060 | **8 111 448,60** |
| Тульская обл, Тула г, Галкина ул, д. 32 | ремонт фасада | **5** | **4** | 4 382,48 | м2 | 2400 | **10 517 952,00** |
| Тульская обл, Тула г, Галкина ул, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **5** | **4** | 2 547,33 | м.п. | 1800 | **4 585 194,00** |
| Тульская обл, Тула г, Галкина ул, д. 34 | ремонт крыши | **5** | **4** | 7 652,31 | м2 | 1060 | **8 111 448,60** |
| Тульская обл, Тула г, Галкина ул, д. 34 | ремонт фасада | **5** | **4** | 4 382,48 | м2 | 2400 | **10 517 952,00** |
| Тульская обл, Тула г, Галкина ул, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **5** | **6** | 2 547,33 | м.п. | 2700 | **6 877 791,00** |
| Тульская обл, Тула г, Галкина ул, д. 36 | ремонт крыши | **5** | **6** | 7 652,31 | м2 | 1590 | **12 167 172,90** |
| Тульская обл, Тула г, Галкина ул, д. 36 | ремонт фасада | **5** | **6** | 4 382,48 | м2 | 3600 | **15 776 928,00** |
| Тульская обл, Тула г, Гоголевская ул, д. 81 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **5** | **6** | 2 547,33 | м.п. | 2700 | **6 877 791,00** |
| Тульская обл, Тула г, Гоголевская ул, д. 81 | ремонт фасада | **5** | **6** | 4 382,48 | м2 | 3600 | **15 776 928,00** |
| Тульская обл, Тула г, Д.Ульянова ул, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Тула г, Д.Ульянова ул, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Тула г, Д.Ульянова ул, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Тула г, Д.Ульянова ул, д. 4а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Тула г, Д.Ульянова ул, д. 4а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Тула г, Д.Ульянова ул, д. 4а | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Тула г, Д.Ульянова ул, д. 5 | ремонт фасада | **5** | **4** | 4 382,48 | м2 | 2400 | **10 517 952,00** |
| Тульская обл, Тула г, Д.Ульянова ул, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **500** | **2 243 150,00** |
| Тульская обл, Тула г, Д.Ульянова ул, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 250 | **1 017 655,00** |
| Тульская обл, Тула г, Д.Ульянова ул, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 1500 | **6 189 345,00** |
| Тульская обл, Тула г, Д.Ульянова ул, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **500** | **2 243 150,00** |
| Тульская обл, Тула г, Д.Ульянова ул, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 250 | **1 017 655,00** |
| Тульская обл, Тула г, Д.Ульянова ул, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 1500 | **6 189 345,00** |
| Тульская обл, Тула г, Д.Ульянова ул, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **5** | **6** | 2 547,33 | м.п. | 2700 | **6 877 791,00** |
| Тульская обл, Тула г, Д.Ульянова ул, д. 12 | ремонт фасада | **5** | **6** | 4 382,48 | м2 | 3600 | **15 776 928,00** |
| Тульская обл, Тула г, Д.Ульянова ул, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Тула г, Д.Ульянова ул, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Тула г, Д.Ульянова ул, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Тула г, Д.Ульянова ул, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **5** | **6** | 2 547,33 | м.п. | 2700 | **6 877 791,00** |
| Тульская обл, Тула г, Д.Ульянова ул, д. 14 | ремонт фасада | **5** | **6** | 4 382,48 | м2 | 3600 | **15 776 928,00** |
| Тульская обл, Тула г, Д.Ульянова ул, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **5** | **4** | 2 547,33 | м.п. | 1800 | **4 585 194,00** |
| Тульская обл, Тула г, Д.Ульянова ул, д. 17 | ремонт фасада | **5** | **4** | 4 382,48 | м2 | 2400 | **10 517 952,00** |
| Тульская обл, Тула г, Д.Ульянова ул, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **5** | **6** | 2 547,33 | м.п. | 2700 | **6 877 791,00** |
| Тульская обл, Тула г, Д.Ульянова ул, д. 18 | ремонт крыши | **5** | **6** | 7 652,31 | м2 | 1590 | **12 167 172,90** |
| Тульская обл, Тула г, Д.Ульянова ул, д. 18 | ремонт фасада | **5** | **6** | 4 382,48 | м2 | 3600 | **15 776 928,00** |
| Тульская обл, Тула г, Дементьева ул, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **4** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **400** | **1 794 520,00** |
| Тульская обл, Тула г, Дементьева ул, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **4** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 200 | **814 124,00** |
| Тульская обл, Тула г, Дементьева ул, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **4** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 1200 | **4 951 476,00** |
| Тульская обл, Тула г, Дементьева ул, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **4** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **800** | **3 589 040,00** |
| Тульская обл, Тула г, Дементьева ул, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **4** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 400 | **1 628 248,00** |
| Тульская обл, Тула г, Дементьева ул, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **4** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 2400 | **9 902 952,00** |
| Тульская обл, Тула г, Дементьева ул, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **4** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **800** | **3 589 040,00** |
| Тульская обл, Тула г, Дементьева ул, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **4** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 400 | **1 628 248,00** |
| Тульская обл, Тула г, Дементьева ул, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **4** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 2400 | **9 902 952,00** |
| Тульская обл, Тула г, Дементьева ул, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **4** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **800** | **3 589 040,00** |
| Тульская обл, Тула г, Дементьева ул, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **4** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 400 | **1 628 248,00** |
| Тульская обл, Тула г, Дементьева ул, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **4** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 2400 | **9 902 952,00** |
| Тульская обл, Тула г, Дементьева ул, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **4** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **800** | **3 589 040,00** |
| Тульская обл, Тула г, Дементьева ул, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **4** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 400 | **1 628 248,00** |
| Тульская обл, Тула г, Дементьева ул, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **4** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 2400 | **9 902 952,00** |
| Тульская обл, Тула г, Дементьева ул, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **5** | **4** | 2 547,33 | м.п. | 1800 | **4 585 194,00** |
| Тульская обл, Тула г, Дементьева ул, д. 25 | ремонт крыши | **5** | **4** | 7 652,31 | м2 | 1060 | **8 111 448,60** |
| Тульская обл, Тула г, Демидовская ул, д. 70 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **5** | **4** | 2 547,33 | м.п. | 1800 | **4 585 194,00** |
| Тульская обл, Тула г, Демидовская ул, д. 70 | ремонт крыши | **5** | **4** | 7 652,31 | м2 | 1060 | **8 111 448,60** |
| Тульская обл, Тула г, Демидовская ул, д. 115 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **5** | **2** | 2 547,33 | м.п. | 900 | **2 292 597,00** |
| Тульская обл, Тула г, Демидовская ул, д. 115 | ремонт фасада | **5** | **2** | 4 382,48 | м2 | 1200 | **5 258 976,00** |
| Тульская обл, Тула г, Демидовская ул, д. 119 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **5** | **6** | 2 547,33 | м.п. | 2700 | **6 877 791,00** |
| Тульская обл, Тула г, Демидовская ул, д. 119 | ремонт крыши | **5** | **6** | 7 652,31 | м2 | 1590 | **12 167 172,90** |
| Тульская обл, Тула г, Демидовская ул, д. 119 | ремонт фасада | **5** | **6** | 4 382,48 | м2 | 3600 | **15 776 928,00** |
| Тульская обл, Тула г, Демонстрации ул, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **5** | **4** | 2 547,33 | м.п. | 1800 | **4 585 194,00** |
| Тульская обл, Тула г, Демонстрации ул, д. 11 | ремонт крыши | **5** | **4** | 7 652,31 | м2 | 1060 | **8 111 448,60** |
| Тульская обл, Тула г, Демонстрации ул, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **5** | **4** | 2 547,33 | м.п. | 1800 | **4 585 194,00** |
| Тульская обл, Тула г, Демонстрации ул, д. 15 | ремонт крыши | **5** | **4** | 7 652,31 | м2 | 1060 | **8 111 448,60** |
| Тульская обл, Тула г, Демонстрации ул, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **5** | **4** | 2 547,33 | м.п. | 1800 | **4 585 194,00** |
| Тульская обл, Тула г, Демонстрации ул, д. 19 | ремонт крыши | **5** | **4** | 7 652,31 | м2 | 1060 | **8 111 448,60** |
| Тульская обл, Тула г, Демонстрации ул, д. 138 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **5** | **4** | 2 547,33 | м.п. | 1800 | **4 585 194,00** |
| Тульская обл, Тула г, Демонстрации ул, д. 138 | ремонт крыши | **5** | **4** | 7 652,31 | м2 | 1060 | **8 111 448,60** |
| Тульская обл, Тула г, Демонстрации ул, д. 144 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **5** | **4** | 2 547,33 | м.п. | 1800 | **4 585 194,00** |
| Тульская обл, Тула г, Демонстрации ул, д. 144 | ремонт крыши | **5** | **4** | 7 652,31 | м2 | 1060 | **8 111 448,60** |
| Тульская обл, Тула г, Демонстрации ул, д. 144 | ремонт фасада | **5** | **4** | 4 382,48 | м2 | 2400 | **10 517 952,00** |
| Тульская обл, Тула г, Демонстрации ул, д. 146а | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **5** | **4** | 2 547,33 | м.п. | 1800 | **4 585 194,00** |
| Тульская обл, Тула г, Демонстрации ул, д. 146а | ремонт крыши | **5** | **4** | 7 652,31 | м2 | 1060 | **8 111 448,60** |
| Тульская обл, Тула г, Демьянова ул, д. 2а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Тула г, Демьянова ул, д. 2а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Тула г, Демьянова ул, д. 2а | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Тула г, Демьянова ул, д. 39 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Тула г, Демьянова ул, д. 39 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **2** | **2** | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Тула г, Демьянова ул, д. 39 | ремонт фасада | **2** | **2** | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Тула г, Доватора ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **4** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **400** | **1 794 520,00** |
| Тульская обл, Тула г, Доватора ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **4** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 200 | **814 124,00** |
| Тульская обл, Тула г, Доватора ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **4** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 1200 | **4 951 476,00** |
| Тульская обл, Тула г, Доватора ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **4** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **400** | **1 794 520,00** |
| Тульская обл, Тула г, Доватора ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **4** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 200 | **814 124,00** |
| Тульская обл, Тула г, Доватора ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **4** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 1200 | **4 951 476,00** |
| Тульская обл, Тула г, Доватора ул, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **4** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **400** | **1 794 520,00** |
| Тульская обл, Тула г, Доватора ул, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **4** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 200 | **814 124,00** |
| Тульская обл, Тула г, Доватора ул, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **4** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 1200 | **4 951 476,00** |
| Тульская обл, Тула г, Доватора ул, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **4** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **800** | **3 589 040,00** |
| Тульская обл, Тула г, Доватора ул, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **4** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 400 | **1 628 248,00** |
| Тульская обл, Тула г, Доватора ул, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **4** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 2400 | **9 902 952,00** |
| Тульская обл, Тула г, Доватора ул, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **4** | **3** | 4 486,30 | **м.п.** | **600** | **2 691 780,00** |
| Тульская обл, Тула г, Доватора ул, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **4** | **3** | 4 070,62 | **м.п.** | 300 | **1 221 186,00** |
| Тульская обл, Тула г, Доватора ул, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **4** | **3** | 4 126,23 | м.п. | 1800 | **7 427 214,00** |
| Тульская обл, Тула г, Доктора Гумилевской ул, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Тула г, Доктора Гумилевской ул, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Тула г, Доктора Гумилевской ул, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Тула г, Доктора Гумилевской ул, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Тула г, Доктора Гумилевской ул, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Тула г, Доктора Гумилевской ул, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Тула г, Доктора Гумилевской ул, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Тула г, Доктора Гумилевской ул, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Тула г, Доктора Гумилевской ул, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Тула г, Жаворонкова ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **3** | 4 486,30 | **м.п.** | **750** | **3 364 725,00** |
| Тульская обл, Тула г, Жаворонкова ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **3** | 4 070,62 | **м.п.** | 375 | **1 526 482,50** |
| Тульская обл, Тула г, Жаворонкова ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **3** | 4 126,23 | м.п. | 2250 | **9 284 017,50** |
| Тульская обл, Тула г, Жаворонкова ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **5** | **3** | 2 547,33 | м.п. | 1350 | **3 438 895,50** |
| Тульская обл, Тула г, Жаворонкова ул, д. 1 | ремонт крыши | **5** | **3** | 7 652,31 | м2 | 795 | **6 083 586,45** |
| Тульская обл, Тула г, Жаворонкова ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **3** | 4 486,30 | **м.п.** | **750** | **3 364 725,00** |
| Тульская обл, Тула г, Жаворонкова ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **3** | 4 070,62 | **м.п.** | 375 | **1 526 482,50** |
| Тульская обл, Тула г, Жаворонкова ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **3** | 4 126,23 | м.п. | 2250 | **9 284 017,50** |
| Тульская обл, Тула г, Железнодорожная ул, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **3** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **300** | **1 345 890,00** |
| Тульская обл, Тула г, Железнодорожная ул, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **3** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 150 | **610 593,00** |
| Тульская обл, Тула г, Железнодорожная ул, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **3** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 900 | **3 713 607,00** |
| Тульская обл, Тула г, Железнодорожная ул, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **3** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 900 | **3 713 607,00** |
| Тульская обл, Тула г, Железнодорожная ул, д. 38а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **3** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **300** | **1 345 890,00** |
| Тульская обл, Тула г, Железнодорожная ул, д. 38а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **3** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 150 | **610 593,00** |
| Тульская обл, Тула г, Железнодорожная ул, д. 38а | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **3** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 900 | **3 713 607,00** |
| Тульская обл, Тула г, Железнодорожная ул, д. 40А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **3** | **3** | 4 486,30 | **м.п.** | **450** | **2 018 835,00** |
| Тульская обл, Тула г, Железнодорожная ул, д. 40А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **3** | **3** | 4 070,62 | **м.п.** | 225 | **915 889,50** |
| Тульская обл, Тула г, Железнодорожная ул, д. 40А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **3** | **3** | 4 126,23 | м.п. | 1350 | **5 570 410,50** |
| Тульская обл, Тула г, Загородный проезд, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **4** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **800** | **3 589 040,00** |
| Тульская обл, Тула г, Загородный проезд, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **4** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 400 | **1 628 248,00** |
| Тульская обл, Тула г, Загородный проезд, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **4** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 2400 | **9 902 952,00** |
| Тульская обл, Тула г, Загородный проезд, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **5** | **4** | 2 547,33 | м.п. | 1800 | **4 585 194,00** |
| Тульская обл, Тула г, Загородный проезд, д. 7 | ремонт крыши | **5** | **4** | 7 652,31 | м2 | 1060 | **8 111 448,60** |
| Тульская обл, Тула г, Замочная ул, д. 107 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **5** | **4** | 2 547,33 | м.п. | 1800 | **4 585 194,00** |
| Тульская обл, Тула г, Замочная ул, д. 107 | ремонт крыши | **5** | **4** | 7 652,31 | м2 | 1060 | **8 111 448,60** |
| Тульская обл, Тула г, Кабакова ул, д. 73 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **5** | **4** | 2 547,33 | м.п. | 1800 | **4 585 194,00** |
| Тульская обл, Тула г, Кабакова ул, д. 73 | ремонт крыши | **5** | **4** | 7 652,31 | м2 | 1060 | **8 111 448,60** |
| Тульская обл, Тула г, Кабакова ул, д. 75 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **5** | **4** | 2 547,33 | м.п. | 1800 | **4 585 194,00** |
| Тульская обл, Тула г, Кабакова ул, д. 75 | ремонт крыши | **5** | **4** | 7 652,31 | м2 | 1060 | **8 111 448,60** |
| Тульская обл, Тула г, Кабакова ул, д. 77а | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **5** | **4** | 2 547,33 | м.п. | 1800 | **4 585 194,00** |
| Тульская обл, Тула г, Кабакова ул, д. 77а | ремонт крыши | **5** | **4** | 7 652,31 | м2 | 1060 | **8 111 448,60** |
| Тульская обл, Тула г, Калинина ул, д. 16/135 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **5** | **4** | 2 547,33 | м.п. | 1800 | **4 585 194,00** |
| Тульская обл, Тула г, Калинина ул, д. 16/135 | ремонт крыши | **5** | **4** | 7 652,31 | м2 | 1060 | **8 111 448,60** |
| Тульская обл, Тула г, Калинина ул, д. 18, корп. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **5** | **4** | 2 547,33 | м.п. | 1800 | **4 585 194,00** |
| Тульская обл, Тула г, Калинина ул, д. 18, корп. 1 | ремонт крыши | **5** | **4** | 7 652,31 | м2 | 1060 | **8 111 448,60** |
| Тульская обл, Тула г, Калинина ул, д. 18, корп. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **5** | **4** | 2 547,33 | м.п. | 1800 | **4 585 194,00** |
| Тульская обл, Тула г, Калинина ул, д. 18, корп. 2 | ремонт крыши | **5** | **4** | 7 652,31 | м2 | 1060 | **8 111 448,60** |
| Тульская обл, Тула г, Калинина ул, д. 22, корп. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **5** | **4** | 2 547,33 | м.п. | 1800 | **4 585 194,00** |
| Тульская обл, Тула г, Калинина ул, д. 22, корп. 1 | ремонт крыши | **5** | **4** | 7 652,31 | м2 | 1060 | **8 111 448,60** |
| Тульская обл, Тула г, Каракозова ул, д. 65 | ремонт фасада | **2** | **2** | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Тула г, Каракозова ул, д. 69 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Тула г, Каракозова ул, д. 69 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Тула г, Каракозова ул, д. 69 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Тула г, Каракозова ул, д. 70 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Тула г, Каракозова ул, д. 70 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Тула г, Каракозова ул, д. 70 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Тула г, Кауля ул, д. 3, корп. 3 | ремонт крыши | **5** | **6** | 7 652,31 | м2 | 1590 | **12 167 172,90** |
| Тульская обл, Тула г, Кауля ул, д. 3, корп. 3 | ремонт фасада | **5** | **6** | 4 382,48 | м2 | 3600 | **15 776 928,00** |
| Тульская обл, Тула г, Кауля ул, д. 5, корп. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **5** | **8** | 2 547,33 | м.п. | 3600 | **9 170 388,00** |
| Тульская обл, Тула г, Кауля ул, д. 5, корп. 1 | ремонт крыши | **5** | **8** | 7 652,31 | м2 | 2120 | **16 222 897,20** |
| Тульская обл, Тула г, Кауля ул, д. 5, корп. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **8** | 4 486,30 | **м.п.** | **2000** | **8 972 600,00** |
| Тульская обл, Тула г, Кауля ул, д. 5, корп. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **8** | 4 070,62 | **м.п.** | 1000 | **4 070 620,00** |
| Тульская обл, Тула г, Кауля ул, д. 5, корп. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **5** | **8** | 2 547,33 | м.п. | 3600 | **9 170 388,00** |
| Тульская обл, Тула г, Кауля ул, д. 5, корп. 3 | ремонт фасада | **5** | **6** | 4 382,48 | м2 | 3600 | **15 776 928,00** |
| Тульская обл, Тула г, Кауля ул, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **5** | **6** | 2 547,33 | м.п. | 2700 | **6 877 791,00** |
| Тульская обл, Тула г, Кауля ул, д. 8 | ремонт крыши | **5** | **6** | 7 652,31 | м2 | 1590 | **12 167 172,90** |
| Тульская обл, Тула г, Кауля ул, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **5** | **4** | 2 547,33 | м.п. | 1800 | **4 585 194,00** |
| Тульская обл, Тула г, Кауля ул, д. 10 | ремонт фасада | **5** | **4** | 4 382,48 | м2 | 2400 | **10 517 952,00** |
| Тульская обл, Тула г, Кауля ул, д. 11, корп. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **9** | **4** | 2 547,33 | м.п. | 3240 | **8 253 349,20** |
| Тульская обл, Тула г, Кауля ул, д. 11, корп. 1 | ремонт фасада | **9** | **4** | 4 382,48 | м2 | 4320 | **18 932 313,60** |
| Тульская обл, Тула г, Кауля ул, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **5** | **6** | 2 547,33 | м.п. | 2700 | **6 877 791,00** |
| Тульская обл, Тула г, Кауля ул, д. 12 | ремонт крыши | **5** | **6** | 7 652,31 | м2 | 1590 | **12 167 172,90** |
| Тульская обл, Тула г, Кауля ул, д. 13, корп. 1 | ремонт крыши | **9** | **1** | 4 734,47 | м2 | 265 | **1 254 634,55** |
| Тульская обл, Тула г, Кауля ул, д. 13, корп. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **5** | **6** | 2 547,33 | м.п. | 2700 | **6 877 791,00** |
| Тульская обл, Тула г, Кауля ул, д. 13, корп. 2 | ремонт фасада | **5** | **6** | 4 382,48 | м2 | 3600 | **15 776 928,00** |
| Тульская обл, Тула г, Кауля ул, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **6** | 4 486,30 | **м.п.** | **1500** | **6 729 450,00** |
| Тульская обл, Тула г, Кауля ул, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **6** | 4 070,62 | **м.п.** | 750 | **3 052 965,00** |
| Тульская обл, Тула г, Кауля ул, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **5** | **6** | 2 547,33 | м.п. | 2700 | **6 877 791,00** |
| Тульская обл, Тула г, Кауля ул, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **5** | **4** | 2 547,33 | м.п. | 1800 | **4 585 194,00** |
| Тульская обл, Тула г, Кауля ул, д. 18 | ремонт крыши | **5** | **4** | 7 652,31 | м2 | 1060 | **8 111 448,60** |
| Тульская обл, Тула г, Кауля ул, д. 19, корп. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **5** | **1** | 2 547,33 | м.п. | 450 | **1 146 298,50** |
| Тульская обл, Тула г, Кауля ул, д. 19, корп. 2 | ремонт крыши | **5** | **1** | 7 652,31 | м2 | 265 | **2 027 862,15** |
| Тульская обл, Тула г, Кауля ул, д. 45, корп. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **5** | **4** | 2 547,33 | м.п. | 1800 | **4 585 194,00** |
| Тульская обл, Тула г, Кирова ул, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **9** | **1** | 2 547,33 | м.п. | 810 | **2 063 337,30** |
| Тульская обл, Тула г, Кирова ул, д. 28 | ремонт крыши | **9** | **1** | 4 734,47 | м2 | 265 | **1 254 634,55** |
| Тульская обл, Тула г, Кирова ул, д. 168 | ремонт фасада | **4** | **3** | 4 382,48 | м2 | 1440 | **6 310 771,20** |
| Тульская обл, Тула г, Кирова ул, д. 169 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **5** | **6** | 2 547,33 | м.п. | 2700 | **6 877 791,00** |
| Тульская обл, Тула г, Кирова ул, д. 169 | ремонт крыши | **5** | **6** | 7 652,31 | м2 | 1590 | **12 167 172,90** |
| Тульская обл, Тула г, Кирова ул, д. 188/6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Тула г, Кирова ул, д. 188/6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Тула г, Кирова ул, д. 188/6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Тула г, Кирова ул, д. 190 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Тула г, Кирова ул, д. 190 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Тула г, Кирова ул, д. 190 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Тула г, Кирова ул, д. 192 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Тула г, Кирова ул, д. 192 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Тула г, Кирова ул, д. 192 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Тула г, Кирова ул, д. 194 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Тула г, Кирова ул, д. 194 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Тула г, Кирова ул, д. 194 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Тула г, Кирова ул, д. 196 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Тула г, Кирова ул, д. 196 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Тула г, Кирова ул, д. 196 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Тула г, Китаевский проезд, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **1** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Тула г, Китаевский проезд, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **1** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Тула г, Китаевский проезд, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **1** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Тула г, Китаевский проезд, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **1** | **4** | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Тула г, Китаевский проезд, д. 23 | ремонт крыши | **1** | **4** | 5 743,19 | м2 | 1060 | **6 087 781,40** |
| Тульская обл, Тула г, Китаевский проезд, д. 23 | ремонт фасада | **1** | **4** | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Тула г, Клюева ул, д. 2 | ремонт крыши | **2** | **2** | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Тула г, Кольцова ул, д. 1а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Тула г, Кольцова ул, д. 1а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Тула г, Кольцова ул, д. 1а | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Тула г, Кольцова ул, д. 3а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **3** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **300** | **1 345 890,00** |
| Тульская обл, Тула г, Кольцова ул, д. 3а | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **3** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 900 | **3 713 607,00** |
| Тульская обл, Тула г, Комсомольская ул, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **5** | **4** | 2 547,33 | м.п. | 1800 | **4 585 194,00** |
| Тульская обл, Тула г, Комсомольская ул, д. 20 | ремонт крыши | **5** | **4** | 7 652,31 | м2 | 1060 | **8 111 448,60** |
| Тульская обл, Тула г, Комсомольская ул, д. 20 | ремонт фасада | **5** | **4** | 4 382,48 | м2 | 2400 | **10 517 952,00** |
| Тульская обл, Тула г, Комсомольская ул, д. 22/72 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **5** | **6** | 2 547,33 | м.п. | 2700 | **6 877 791,00** |
| Тульская обл, Тула г, Комсомольская ул, д. 22/72 | ремонт крыши | **5** | **6** | 7 652,31 | м2 | 1590 | **12 167 172,90** |
| Тульская обл, Тула г, Комсомольская ул, д. 171 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **2** | **2** | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Тула г, Комсомольская ул, д. 171 | ремонт фасада | **2** | **2** | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Тула г, Комсомольская ул, д. 191, корп. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **5** | **4** | 2 547,33 | м.п. | 1800 | **4 585 194,00** |
| Тульская обл, Тула г, Комсомольская ул, д. 191, корп. 3 | ремонт фасада | **5** | **4** | 4 382,48 | м2 | 2400 | **10 517 952,00** |
| Тульская обл, Тула г, Костычева ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Тула г, Костычева ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Тула г, Костычева ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Тула г, Костычева ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Тула г, Костычева ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Тула г, Костычева ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Тула г, Костычева ул, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **4** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 1200 | **4 951 476,00** |
| Тульская обл, Тула г, Костычева ул, д. 8 | ремонт фасада | **4** | **2** | 4 382,48 | м2 | 960 | **4 207 180,80** |
| Тульская обл, Тула г, Костычева ул, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **4** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **400** | **1 794 520,00** |
| Тульская обл, Тула г, Костычева ул, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **4** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 200 | **814 124,00** |
| Тульская обл, Тула г, Костычева ул, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **4** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 1200 | **4 951 476,00** |
| Тульская обл, Тула г, Костычева ул, д. 10 | ремонт фасада | **4** | **2** | 4 382,48 | м2 | 960 | **4 207 180,80** |
| Тульская обл, Тула г, Костычева ул, д. 12, корп. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **4** | **2** | 2 547,33 | м.п. | 720 | **1 834 077,60** |
| Тульская обл, Тула г, Костычева ул, д. 12, корп. 1 | ремонт крыши | **4** | **2** | 7 652,31 | м2 | 530 | **4 055 724,30** |
| Тульская обл, Тула г, Костычева ул, д. 12, корп. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **3** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **300** | **1 345 890,00** |
| Тульская обл, Тула г, Костычева ул, д. 12, корп. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **3** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 150 | **610 593,00** |
| Тульская обл, Тула г, Костычева ул, д. 12, корп. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **3** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 900 | **3 713 607,00** |
| Тульская обл, Тула г, Костычева ул, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **4** | **2** | 2 547,33 | м.п. | 720 | **1 834 077,60** |
| Тульская обл, Тула г, Костычева ул, д. 14 | ремонт крыши | **4** | **2** | 7 652,31 | м2 | 530 | **4 055 724,30** |
| Тульская обл, Тула г, Костычева ул, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **4** | **3** | 2 547,33 | м.п. | 1080 | **2 751 116,40** |
| Тульская обл, Тула г, Костычева ул, д. 16 | ремонт крыши | **4** | **3** | 7 652,31 | м2 | 795 | **6 083 586,45** |
| Тульская обл, Тула г, Красноармейский пр-кт, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **5** | **4** | 2 547,33 | м.п. | 1800 | **4 585 194,00** |
| Тульская обл, Тула г, Красноармейский пр-кт, д. 20 | ремонт крыши | **5** | **4** | 7 652,31 | м2 | 1060 | **8 111 448,60** |
| Тульская обл, Тула г, Красноармейский пр-кт, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Тула г, Красноармейский пр-кт, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Тула г, Красноармейский пр-кт, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Тула г, Красноармейский пр-кт, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **500** | **2 243 150,00** |
| Тульская обл, Тула г, Красноармейский пр-кт, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 250 | **1 017 655,00** |
| Тульская обл, Тула г, Красноармейский пр-кт, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 1500 | **6 189 345,00** |
| Тульская обл, Тула г, Красноармейский пр-кт, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **9** | **1** | 2 547,33 | м.п. | 810 | **2 063 337,30** |
| Тульская обл, Тула г, Красноармейский пр-кт, д. 26 | ремонт крыши | **9** | **1** | 4 734,47 | м2 | 265 | **1 254 634,55** |
| Тульская обл, Тула г, Красноармейский пр-кт, д. 26 | ремонт фасада | **9** | **1** | 4 382,48 | м2 | 1080 | **4 733 078,40** |
| Тульская обл, Тула г, Красноармейский пр-кт, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **500** | **2 243 150,00** |
| Тульская обл, Тула г, Красноармейский пр-кт, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 250 | **1 017 655,00** |
| Тульская обл, Тула г, Красноармейский пр-кт, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 1500 | **6 189 345,00** |
| Тульская обл, Тула г, Красноармейский пр-кт, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **5** | **3** | 2 547,33 | м.п. | 1350 | **3 438 895,50** |
| Тульская обл, Тула г, Красноармейский пр-кт, д. 29 | ремонт крыши | **5** | **3** | 7 652,31 | м2 | 795 | **6 083 586,45** |
| Тульская обл, Тула г, Красноармейский пр-кт, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Тула г, Красноармейский пр-кт, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Тула г, Красноармейский пр-кт, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **5** | **6** | 2 547,33 | м.п. | 2700 | **6 877 791,00** |
| Тульская обл, Тула г, Красноармейский пр-кт, д. 38 | ремонт фасада | **5** | **6** | 4 382,48 | м2 | 3600 | **15 776 928,00** |
| Тульская обл, Тула г, Красноармейский пр-кт, д. 40 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **5** | **4** | 2 547,33 | м.п. | 1800 | **4 585 194,00** |
| Тульская обл, Тула г, Красноармейский пр-кт, д. 40 | ремонт фасада | **5** | **4** | 4 382,48 | м2 | 2400 | **10 517 952,00** |
| Тульская обл, Тула г, Красноармейский пр-кт, д. 46 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **5** | **4** | 2 547,33 | м.п. | 1800 | **4 585 194,00** |
| Тульская обл, Тула г, Красноармейский пр-кт, д. 46 | ремонт фасада | **5** | **4** | 4 382,48 | м2 | 2400 | **10 517 952,00** |
| Тульская обл, Тула г, Красноармейский пр-кт, д. 46а | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **5** | **2** | 2 547,33 | м.п. | 900 | **2 292 597,00** |
| Тульская обл, Тула г, Красноармейский пр-кт, д. 46а | ремонт крыши | **5** | **2** | 7 652,31 | м2 | 530 | **4 055 724,30** |
| Тульская обл, Тула г, Красноармейский пр-кт, д. 50 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **5** | **4** | 2 547,33 | м.п. | 1800 | **4 585 194,00** |
| Тульская обл, Тула г, Красноармейский пр-кт, д. 50 | ремонт фасада | **5** | **4** | 4 382,48 | м2 | 2400 | **10 517 952,00** |
| Тульская обл, Тула г, Красноармейский пр-кт, д. 52 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **5** | **4** | 2 547,33 | м.п. | 1800 | **4 585 194,00** |
| Тульская обл, Тула г, Красноармейский пр-кт, д. 52 | ремонт крыши | **5** | **4** | 7 652,31 | м2 | 1060 | **8 111 448,60** |
| Тульская обл, Тула г, Красноармейский пр-кт, д. 52 | ремонт фасада | **5** | **4** | 4 382,48 | м2 | 2400 | **10 517 952,00** |
| Тульская обл, Тула г, Красноармейский пр-кт, д. 54 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **5** | **4** | 2 547,33 | м.п. | 1800 | **4 585 194,00** |
| Тульская обл, Тула г, Красноармейский пр-кт, д. 54 | ремонт крыши | **5** | **4** | 7 652,31 | м2 | 1060 | **8 111 448,60** |
| Тульская обл, Тула г, Красноармейский пр-кт, д. 54 | ремонт фасада | **5** | **4** | 4 382,48 | м2 | 2400 | **10 517 952,00** |
| Тульская обл, Тула г, Курковая ул, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **4** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **400** | **1 794 520,00** |
| Тульская обл, Тула г, Курковая ул, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **4** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 200 | **814 124,00** |
| Тульская обл, Тула г, Курковая ул, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **4** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 1200 | **4 951 476,00** |
| Тульская обл, Тула г, Курковая ул, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **5** | **2** | 2 547,33 | м.п. | 900 | **2 292 597,00** |
| Тульская обл, Тула г, Курковая ул, д. 12 | ремонт крыши | **5** | **2** | 7 652,31 | м2 | 530 | **4 055 724,30** |
| Тульская обл, Тула г, Курковая ул, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Тула г, Курковая ул, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Тула г, Курковая ул, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Тула г, Курковая ул, д. 16 | ремонт фасада | **5** | **4** | 4 382,48 | м2 | 2400 | **10 517 952,00** |
| Тульская обл, Тула г, Курковая ул, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **3** | 4 486,30 | **м.п.** | **750** | **3 364 725,00** |
| Тульская обл, Тула г, Курковая ул, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **3** | 4 070,62 | **м.п.** | 375 | **1 526 482,50** |
| Тульская обл, Тула г, Курковая ул, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **3** | 4 126,23 | м.п. | 2250 | **9 284 017,50** |
| Тульская обл, Тула г, Курковая ул, д. 20 | ремонт фасада | **5** | **3** | 4 382,48 | м2 | 1800 | **7 888 464,00** |
| Тульская обл, Тула г, Курковая ул, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Тула г, Курковая ул, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Тула г, Курковая ул, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Тула г, Курковая ул, д. 24 | ремонт фасада | **5** | **4** | 4 382,48 | м2 | 2400 | **10 517 952,00** |
| Тульская обл, Тула г, Курковая ул, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Тула г, Курковая ул, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Тула г, Курковая ул, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Тула г, Курковая ул, д. 26 | ремонт фасада | **5** | **4** | 4 382,48 | м2 | 2400 | **10 517 952,00** |
| Тульская обл, Тула г, Кутузова ул, д. 10а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Тула г, Кутузова ул, д. 10а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Тула г, Кутузова ул, д. 10а | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Тула г, Кутузова ул, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Тула г, Кутузова ул, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Тула г, Кутузова ул, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Тула г, Кутузова ул, д. 15а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **500** | **2 243 150,00** |
| Тульская обл, Тула г, Кутузова ул, д. 15а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 250 | **1 017 655,00** |
| Тульская обл, Тула г, Кутузова ул, д. 15а | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 1500 | **6 189 345,00** |
| Тульская обл, Тула г, Кутузова ул, д. 15б | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Тула г, Кутузова ул, д. 15б | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Тула г, Кутузова ул, д. 15б | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Тула г, Кутузова ул, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **3** | 4 486,30 | **м.п.** | **750** | **3 364 725,00** |
| Тульская обл, Тула г, Кутузова ул, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **3** | 4 070,62 | **м.п.** | 375 | **1 526 482,50** |
| Тульская обл, Тула г, Кутузова ул, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **3** | 4 126,23 | м.п. | 2250 | **9 284 017,50** |
| Тульская обл, Тула г, Кутузова ул, д. 17а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **3** | 4 486,30 | **м.п.** | **750** | **3 364 725,00** |
| Тульская обл, Тула г, Кутузова ул, д. 17а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **3** | 4 070,62 | **м.п.** | 375 | **1 526 482,50** |
| Тульская обл, Тула г, Кутузова ул, д. 17а | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **3** | 4 126,23 | м.п. | 2250 | **9 284 017,50** |
| Тульская обл, Тула г, Кутузова ул, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **3** | 4 486,30 | **м.п.** | **750** | **3 364 725,00** |
| Тульская обл, Тула г, Кутузова ул, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **3** | 4 070,62 | **м.п.** | 375 | **1 526 482,50** |
| Тульская обл, Тула г, Кутузова ул, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **3** | 4 126,23 | м.п. | 2250 | **9 284 017,50** |
| Тульская обл, Тула г, Кутузова ул, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Тула г, Кутузова ул, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Тула г, Кутузова ул, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Тула г, Кутузова ул, д. 21 | ремонт фасада | **5** | **4** | 4 382,48 | м2 | 2400 | **10 517 952,00** |
| Тульская обл, Тула г, Кутузова ул, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Тула г, Кутузова ул, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Тула г, Кутузова ул, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Тула г, Кутузова ул, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **4** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **800** | **3 589 040,00** |
| Тульская обл, Тула г, Кутузова ул, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **4** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 400 | **1 628 248,00** |
| Тульская обл, Тула г, Кутузова ул, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **4** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 2400 | **9 902 952,00** |
| Тульская обл, Тула г, Кутузова ул, д. 29а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Тула г, Кутузова ул, д. 29а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Тула г, Кутузова ул, д. 29а | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Тула г, Кутузова ул, д. 29а | ремонт фасада | **5** | **4** | 4 382,48 | м2 | 2400 | **10 517 952,00** |
| Тульская обл, Тула г, Кутузова ул, д. 31а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Тула г, Кутузова ул, д. 31а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Тула г, Кутузова ул, д. 31а | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Тула г, Кутузова ул, д. 31а | ремонт фасада | **5** | **4** | 4 382,48 | м2 | 2400 | **10 517 952,00** |
| Тульская обл, Тула г, Кутузова ул, д. 33а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Тула г, Кутузова ул, д. 33а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Тула г, Кутузова ул, д. 33а | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Тула г, Кутузова ул, д. 33а | ремонт фасада | **5** | **4** | 4 382,48 | м2 | 2400 | **10 517 952,00** |
| Тульская обл, Тула г, Кутузова ул, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **4** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **400** | **1 794 520,00** |
| Тульская обл, Тула г, Кутузова ул, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **4** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 200 | **814 124,00** |
| Тульская обл, Тула г, Кутузова ул, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **4** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 1200 | **4 951 476,00** |
| Тульская обл, Тула г, Кутузова ул, д. 37 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **4** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **800** | **3 589 040,00** |
| Тульская обл, Тула г, Кутузова ул, д. 37 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **4** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 400 | **1 628 248,00** |
| Тульская обл, Тула г, Кутузова ул, д. 37 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **4** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 2400 | **9 902 952,00** |
| Тульская обл, Тула г, Кутузова ул, д. 88 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Тула г, Кутузова ул, д. 88 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Тула г, Кутузова ул, д. 88 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Тула г, Кутузова ул, д. 88 | ремонт фасада | **5** | **4** | 4 382,48 | м2 | 2400 | **10 517 952,00** |
| Тульская обл, Тула г, Кутузова ул, д. 88а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Тула г, Кутузова ул, д. 88а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Тула г, Кутузова ул, д. 88а | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Тула г, Кутузова ул, д. 88а | ремонт фасада | **5** | **4** | 4 382,48 | м2 | 2400 | **10 517 952,00** |
| Тульская обл, Тула г, Кутузова ул, д. 88б | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Тула г, Кутузова ул, д. 88б | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Тула г, Кутузова ул, д. 88б | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Тула г, Кутузова ул, д. 88б | ремонт фасада | **5** | **4** | 4 382,48 | м2 | 2400 | **10 517 952,00** |
| Тульская обл, Тула г, Кутузова ул, д. 92 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Тула г, Кутузова ул, д. 92 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Тула г, Кутузова ул, д. 92 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Тула г, Кутузова ул, д. 96 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Тула г, Кутузова ул, д. 96 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Тула г, Кутузова ул, д. 96 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Тула г, Кутузова ул, д. 98 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Тула г, Кутузова ул, д. 98 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Тула г, Кутузова ул, д. 98 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Тула г, Кутузова ул, д. 104 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Тула г, Кутузова ул, д. 104 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Тула г, Кутузова ул, д. 104 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Тула г, Кутузова ул, д. 106 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **500** | **2 243 150,00** |
| Тульская обл, Тула г, Кутузова ул, д. 106 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 250 | **1 017 655,00** |
| Тульская обл, Тула г, Кутузова ул, д. 106 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 1500 | **6 189 345,00** |
| Тульская обл, Тула г, Кутузова ул, д. 106а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Тула г, Кутузова ул, д. 106а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Тула г, Кутузова ул, д. 106а | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Тула г, Кутузова ул, д. 108 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Тула г, Кутузова ул, д. 108 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Тула г, Кутузова ул, д. 108 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Тула г, Кутузова ул, д. 108а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Тула г, Кутузова ул, д. 108а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Тула г, Кутузова ул, д. 108а | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Тула г, Кутузова ул, д. 108б | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **500** | **2 243 150,00** |
| Тульская обл, Тула г, Кутузова ул, д. 108б | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 250 | **1 017 655,00** |
| Тульская обл, Тула г, Кутузова ул, д. 108б | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 1500 | **6 189 345,00** |
| Тульская обл, Тула г, Кутузова ул, д. 108в | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **500** | **2 243 150,00** |
| Тульская обл, Тула г, Кутузова ул, д. 108в | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 250 | **1 017 655,00** |
| Тульская обл, Тула г, Кутузова ул, д. 108в | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 1500 | **6 189 345,00** |
| Тульская обл, Тула г, Кутузова ул, д. 110 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Тула г, Кутузова ул, д. 110 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Тула г, Кутузова ул, д. 110 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Тула г, Кутузова ул, д. 110а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Тула г, Кутузова ул, д. 110а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Тула г, Кутузова ул, д. 110а | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Тула г, Кутузова ул, д. 110а | ремонт фасада | **5** | **4** | 4 382,48 | м2 | 2400 | **10 517 952,00** |
| Тульская обл, Тула г, Кутузова ул, д. 114 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **4** | **3** | 4 486,30 | **м.п.** | **600** | **2 691 780,00** |
| Тульская обл, Тула г, Кутузова ул, д. 114 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **4** | **3** | 4 070,62 | **м.п.** | 300 | **1 221 186,00** |
| Тульская обл, Тула г, Кутузова ул, д. 114 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **4** | **3** | 4 126,23 | м.п. | 1800 | **7 427 214,00** |
| Тульская обл, Тула г, Кутузова ул, д. 114а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **3** | 4 486,30 | **м.п.** | **750** | **3 364 725,00** |
| Тульская обл, Тула г, Кутузова ул, д. 114а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **3** | 4 070,62 | **м.п.** | 375 | **1 526 482,50** |
| Тульская обл, Тула г, Кутузова ул, д. 114а | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **3** | 4 126,23 | м.п. | 2250 | **9 284 017,50** |
| Тульская обл, Тула г, Кутузова ул, д. 116 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **4** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **400** | **1 794 520,00** |
| Тульская обл, Тула г, Кутузова ул, д. 116 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **4** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 200 | **814 124,00** |
| Тульская обл, Тула г, Кутузова ул, д. 116 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **4** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 1200 | **4 951 476,00** |
| Тульская обл, Тула г, Кутузова ул, д. 118 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **4** | **3** | 4 486,30 | **м.п.** | **600** | **2 691 780,00** |
| Тульская обл, Тула г, Кутузова ул, д. 118 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **4** | **3** | 4 070,62 | **м.п.** | 300 | **1 221 186,00** |
| Тульская обл, Тула г, Кутузова ул, д. 118 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **4** | **3** | 4 126,23 | м.п. | 1800 | **7 427 214,00** |
| Тульская обл, Тула г, Кутузова ул, д. 154 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **3** | **3** | 4 486,30 | **м.п.** | **450** | **2 018 835,00** |
| Тульская обл, Тула г, Кутузова ул, д. 154 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **3** | **3** | 4 070,62 | **м.п.** | 225 | **915 889,50** |
| Тульская обл, Тула г, Кутузова ул, д. 154 | ремонт фасада | **3** | **3** | 4 382,48 | м2 | 1080 | **4 733 078,40** |
| Тульская обл, Тула г, Кутузова ул, д. 156 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **4** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **400** | **1 794 520,00** |
| Тульская обл, Тула г, Кутузова ул, д. 156 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **4** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 200 | **814 124,00** |
| Тульская обл, Тула г, Кутузова ул, д. 156 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **4** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 1200 | **4 951 476,00** |
| Тульская обл, Тула г, Кутузова ул, д. 158 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **3** | **3** | 4 486,30 | **м.п.** | **450** | **2 018 835,00** |
| Тульская обл, Тула г, Кутузова ул, д. 158 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **3** | **3** | 4 070,62 | **м.п.** | 225 | **915 889,50** |
| Тульская обл, Тула г, Кутузова ул, д. 158 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **3** | **3** | 2 547,33 | м.п. | 810 | **2 063 337,30** |
| Тульская обл, Тула г, Л.Толстого ул, д. 87 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Тула г, Л.Толстого ул, д. 87 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Тула г, Л.Толстого ул, д. 87 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Тула г, Л.Толстого ул, д. 87 | ремонт фасада | **5** | **4** | 4 382,48 | м2 | 2400 | **10 517 952,00** |
| Тульская обл, Тула г, Л.Толстого ул, д. 91 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Тула г, Л.Толстого ул, д. 91 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **5** | **4** | 2 547,33 | м.п. | 1800 | **4 585 194,00** |
| Тульская обл, Тула г, Л.Толстого ул, д. 93 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Тула г, Л.Толстого ул, д. 93 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Тула г, Л.Толстого ул, д. 93 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Тула г, Л.Толстого ул, д. 122 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **3** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **300** | **1 345 890,00** |
| Тульская обл, Тула г, Л.Толстого ул, д. 122 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **3** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 150 | **610 593,00** |
| Тульская обл, Тула г, Ленина пр-кт, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **5** | 4 486,30 | **м.п.** | **1250** | **5 607 875,00** |
| Тульская обл, Тула г, Ленина пр-кт, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **5** | 4 070,62 | **м.п.** | 625 | **2 544 137,50** |
| Тульская обл, Тула г, Ленина пр-кт, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **5** | 4 126,23 | м.п. | 3750 | **15 473 362,50** |
| Тульская обл, Тула г, Ленина пр-кт, д. 54 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **6** | **8** | 4 486,30 | **м.п.** | **2400** | **10 767 120,00** |
| Тульская обл, Тула г, Ленина пр-кт, д. 54 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **6** | **8** | 4 070,62 | **м.п.** | 1200 | **4 884 744,00** |
| Тульская обл, Тула г, Ленина пр-кт, д. 54 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **6** | **8** | 4 126,23 | м.п. | 7200 | **29 708 856,00** |
| Тульская обл, Тула г, Ленина пр-кт, д. 59/81, лит. Б | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **4** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **400** | **1 794 520,00** |
| Тульская обл, Тула г, Ленина пр-кт, д. 59/81, лит. Б | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **4** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 200 | **814 124,00** |
| Тульская обл, Тула г, Ленина пр-кт, д. 59/81, лит. Б | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **4** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 1200 | **4 951 476,00** |
| Тульская обл, Тула г, Ленина пр-кт, д. 59/81, лит. Б | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **4** | **2** | 2 547,33 | м.п. | 720 | **1 834 077,60** |
| Тульская обл, Тула г, Ленина пр-кт, д. 63 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **6** | 4 486,30 | **м.п.** | **1500** | **6 729 450,00** |
| Тульская обл, Тула г, Ленина пр-кт, д. 63 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **6** | 4 070,62 | **м.п.** | 750 | **3 052 965,00** |
| Тульская обл, Тула г, Ленина пр-кт, д. 63 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **6** | 4 126,23 | м.п. | 4500 | **18 568 035,00** |
| Тульская обл, Тула г, Ленина пр-кт, д. 72 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Тула г, Ленина пр-кт, д. 72 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Тула г, Ленина пр-кт, д. 72 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Тула г, Ленина пр-кт, д. 74 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **5** | **4** | 2 547,33 | м.п. | 1800 | **4 585 194,00** |
| Тульская обл, Тула г, Ленина пр-кт, д. 74 | ремонт фасада | **5** | **4** | 4 382,48 | м2 | 2400 | **10 517 952,00** |
| Тульская обл, Тула г, Ленина пр-кт, д. 74а | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **4** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 2400 | **9 902 952,00** |
| Тульская обл, Тула г, Ленина пр-кт, д. 76 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Тула г, Ленина пр-кт, д. 76 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Тула г, Ленина пр-кт, д. 76 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Тула г, Ленина пр-кт, д. 76а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Тула г, Ленина пр-кт, д. 76а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Тула г, Ленина пр-кт, д. 76а | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Тула г, Ленина пр-кт, д. 78 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Тула г, Ленина пр-кт, д. 78 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Тула г, Ленина пр-кт, д. 78 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Тула г, Ленина пр-кт, д. 80 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Тула г, Ленина пр-кт, д. 80 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Тула г, Ленина пр-кт, д. 80 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Тула г, Ленина пр-кт, д. 80а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **500** | **2 243 150,00** |
| Тульская обл, Тула г, Ленина пр-кт, д. 80а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 250 | **1 017 655,00** |
| Тульская обл, Тула г, Ленина пр-кт, д. 80а | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 1500 | **6 189 345,00** |
| Тульская обл, Тула г, Ленина пр-кт, д. 82 | ремонт фасада | **5** | **4** | 4 382,48 | м2 | 2400 | **10 517 952,00** |
| Тульская обл, Тула г, Ленина пр-кт, д. 98 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **5** | 4 070,62 | **м.п.** | 625 | **2 544 137,50** |
| Тульская обл, Тула г, Ленина пр-кт, д. 98 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **5** | 4 126,23 | м.п. | 3750 | **15 473 362,50** |
| Тульская обл, Тула г, Ленина пр-кт, д. 98 | ремонт фасада | **5** | **5** | 4 382,48 | м2 | 3000 | **13 147 440,00** |
| Тульская обл, Тула г, Ленина пр-кт, д. 100 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **500** | **2 243 150,00** |
| Тульская обл, Тула г, Ленина пр-кт, д. 100 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 250 | **1 017 655,00** |
| Тульская обл, Тула г, Ленина пр-кт, д. 100 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 1500 | **6 189 345,00** |
| Тульская обл, Тула г, Ленина пр-кт, д. 109а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Тула г, Ленина пр-кт, д. 109а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Тула г, Ленина пр-кт, д. 109а | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Тула г, Ленина пр-кт, д. 111 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Тула г, Ленина пр-кт, д. 111 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Тула г, Ленина пр-кт, д. 111 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Тула г, Ленина пр-кт, д. 111а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **500** | **2 243 150,00** |
| Тульская обл, Тула г, Ленина пр-кт, д. 111а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 250 | **1 017 655,00** |
| Тульская обл, Тула г, Ленина пр-кт, д. 111а | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 1500 | **6 189 345,00** |
| Тульская обл, Тула г, Ленина пр-кт, д. 111б | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **500** | **2 243 150,00** |
| Тульская обл, Тула г, Ленина пр-кт, д. 111б | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 250 | **1 017 655,00** |
| Тульская обл, Тула г, Ленина пр-кт, д. 111б | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 1500 | **6 189 345,00** |
| Тульская обл, Тула г, Ленина пр-кт, д. 115 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Тула г, Ленина пр-кт, д. 115 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Тула г, Ленина пр-кт, д. 115 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Тула г, Ленина пр-кт, д. 115б | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Тула г, Ленина пр-кт, д. 115б | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Тула г, Ленина пр-кт, д. 115б | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Тула г, Ленина пр-кт, д. 117 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Тула г, Ленина пр-кт, д. 117 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Тула г, Ленина пр-кт, д. 117 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Тула г, Ленина пр-кт, д. 117а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Тула г, Ленина пр-кт, д. 117а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Тула г, Ленина пр-кт, д. 117а | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Тула г, Ленина пр-кт, д. 119 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **3** | 4 126,23 | м.п. | 2250 | **9 284 017,50** |
| Тульская обл, Тула г, Ленина пр-кт, д. 121 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Тула г, Ленина пр-кт, д. 121 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Тула г, Ленина пр-кт, д. 121 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Тула г, Ленина пр-кт, д. 123 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **7** | 4 486,30 | **м.п.** | **1750** | **7 851 025,00** |
| Тульская обл, Тула г, Ленина пр-кт, д. 123 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **7** | 4 070,62 | **м.п.** | 875 | **3 561 792,50** |
| Тульская обл, Тула г, Ленина пр-кт, д. 123 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **7** | 4 126,23 | м.п. | 5250 | **21 662 707,50** |
| Тульская обл, Тула г, Ложевая ул, д. 129 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **5** | **6** | 2 547,33 | м.п. | 2700 | **6 877 791,00** |
| Тульская обл, Тула г, Ложевая ул, д. 129 | ремонт крыши | **5** | **6** | 7 652,31 | м2 | 1590 | **12 167 172,90** |
| Тульская обл, Тула г, Луначарского ул, д. 69 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **3** | 4 486,30 | **м.п.** | **750** | **3 364 725,00** |
| Тульская обл, Тула г, Луначарского ул, д. 69 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **3** | 4 070,62 | **м.п.** | 375 | **1 526 482,50** |
| Тульская обл, Тула г, Луначарского ул, д. 69 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **3** | 4 126,23 | м.п. | 2250 | **9 284 017,50** |
| Тульская обл, Тула г, Луначарского ул, д. 174 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **3** | 4 070,62 | **м.п.** | 375 | **1 526 482,50** |
| Тульская обл, Тула г, Луначарского ул, д. 174 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **3** | 4 126,23 | м.п. | 2250 | **9 284 017,50** |
| Тульская обл, Тула г, М.Горького ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Тула г, М.Горького ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Тула г, М.Горького ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Тула г, М.Смирнова ул, д. 105 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **1** | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Тула г, М.Смирнова ул, д. 105 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **1** | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Тула г, М.Смирнова ул, д. 105 | ремонт фасада | **2** | **1** | 4 382,48 | м2 | 240 | **1 051 795,20** |
| Тульская обл, Тула г, М.Смирнова ул, д. 109 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **2** | **1** | 2 547,33 | м.п. | 180 | **458 519,40** |
| Тульская обл, Тула г, М.Смирнова ул, д. 109 | ремонт фасада | **2** | **1** | 4 382,48 | м2 | 240 | **1 051 795,20** |
| Тульская обл, Тула г, М.Смирнова ул, д. 115а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Тула г, М.Смирнова ул, д. 115а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Тула г, М.Тореза ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **5** | **3** | 2 547,33 | м.п. | 1350 | **3 438 895,50** |
| Тульская обл, Тула г, М.Тореза ул, д. 2 | ремонт фасада | **5** | **3** | 4 382,48 | м2 | 1800 | **7 888 464,00** |
| Тульская обл, Тула г, М.Тореза ул, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **5** | **4** | 2 547,33 | м.п. | 1800 | **4 585 194,00** |
| Тульская обл, Тула г, М.Тореза ул, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Тула г, М.Тореза ул, д. 7 | ремонт фасада | **5** | **4** | 4 382,48 | м2 | 2400 | **10 517 952,00** |
| Тульская обл, Тула г, М.Тореза ул, д. 7а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **4** | **3** | 4 486,30 | **м.п.** | **600** | **2 691 780,00** |
| Тульская обл, Тула г, М.Тореза ул, д. 7а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **4** | **3** | 4 070,62 | **м.п.** | 300 | **1 221 186,00** |
| Тульская обл, Тула г, М.Тореза ул, д. 7а | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **4** | **3** | 4 126,23 | м.п. | 1800 | **7 427 214,00** |
| Тульская обл, Тула г, М.Тореза ул, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Тула г, М.Тореза ул, д. 9 | ремонт фасада | **5** | **4** | 4 382,48 | м2 | 2400 | **10 517 952,00** |
| Тульская обл, Тула г, М.Тореза ул, д. 9а | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **4** | **3** | 4 126,23 | м.п. | 1800 | **7 427 214,00** |
| Тульская обл, Тула г, М.Тореза ул, д. 9а | ремонт фасада | **4** | **3** | 4 382,48 | м2 | 1440 | **6 310 771,20** |
| Тульская обл, Тула г, М.Тореза ул, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **500** | **2 243 150,00** |
| Тульская обл, Тула г, М.Тореза ул, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 250 | **1 017 655,00** |
| Тульская обл, Тула г, М.Тореза ул, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 1500 | **6 189 345,00** |
| Тульская обл, Тула г, М.Тореза ул, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Тула г, М.Тореза ул, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Тула г, М.Тореза ул, д. 14 | ремонт фасада | **5** | **4** | 4 382,48 | м2 | 2400 | **10 517 952,00** |
| Тульская обл, Тула г, М.Тореза ул, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **500** | **2 243 150,00** |
| Тульская обл, Тула г, М.Тореза ул, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 250 | **1 017 655,00** |
| Тульская обл, Тула г, М.Тореза ул, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 1500 | **6 189 345,00** |
| Тульская обл, Тула г, Макара Мазая ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **3** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **600** | **2 691 780,00** |
| Тульская обл, Тула г, Макара Мазая ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **3** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 300 | **1 221 186,00** |
| Тульская обл, Тула г, Макара Мазая ул, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **3** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **600** | **2 691 780,00** |
| Тульская обл, Тула г, Макара Мазая ул, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **3** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 300 | **1 221 186,00** |
| Тульская обл, Тула г, Макара Мазая ул, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **3** | **4** | 2 547,33 | м.п. | 1080 | **2 751 116,40** |
| Тульская обл, Тула г, Макаренко ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Тула г, Макаренко ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Тула г, Макаренко ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Тула г, Макаренко ул, д. 4 | ремонт фасада | **5** | **4** | 4 382,48 | м2 | 2400 | **10 517 952,00** |
| Тульская обл, Тула г, Макаренко ул, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Тула г, Макаренко ул, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Тула г, Макаренко ул, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Тула г, Макаренко ул, д. 6 | ремонт фасада | **5** | **4** | 4 382,48 | м2 | 2400 | **10 517 952,00** |
| Тульская обл, Тула г, Макаренко ул, д. 6б | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Тула г, Макаренко ул, д. 6б | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Тула г, Макаренко ул, д. 6б | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **5** | **4** | 2 547,33 | м.п. | 1800 | **4 585 194,00** |
| Тульская обл, Тула г, Макаренко ул, д. 6б | ремонт фасада | **5** | **4** | 4 382,48 | м2 | 2400 | **10 517 952,00** |
| Тульская обл, Тула г, Макаренко ул, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Тула г, Макаренко ул, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Тула г, Макаренко ул, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Тула г, Макаренко ул, д. 10 | ремонт фасада | **5** | **4** | 4 382,48 | м2 | 2400 | **10 517 952,00** |
| Тульская обл, Тула г, Макаренко ул, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Тула г, Макаренко ул, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Тула г, Макаренко ул, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Тула г, Макаренко ул, д. 12 | ремонт фасада | **5** | **4** | 4 382,48 | м2 | 2400 | **10 517 952,00** |
| Тульская обл, Тула г, Макаренко ул, д. 12а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Тула г, Макаренко ул, д. 12а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Тула г, Макаренко ул, д. 12а | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Тула г, Макаренко ул, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **1** | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Тула г, Макаренко ул, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **1** | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Тула г, Макаренко ул, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **1** | 4 126,23 | м.п. | 300 | **1 237 869,00** |
| Тульская обл, Тула г, Макаренко ул, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **1** | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Тула г, Макаренко ул, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **1** | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Тула г, Макаренко ул, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **1** | 4 126,23 | м.п. | 300 | **1 237 869,00** |
| Тульская обл, Тула г, Макаренко ул, д. 20/23 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **500** | **2 243 150,00** |
| Тульская обл, Тула г, Макаренко ул, д. 20/23 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 250 | **1 017 655,00** |
| Тульская обл, Тула г, Макаренко ул, д. 20/23 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 1500 | **6 189 345,00** |
| Тульская обл, Тула г, Макаренко ул, д. 20/23 | ремонт фасада | **5** | **2** | 4 382,48 | м2 | 1200 | **5 258 976,00** |
| Тульская обл, Тула г, Малые Гончары кв-л, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **4** | **3** | 4 486,30 | **м.п.** | **600** | **2 691 780,00** |
| Тульская обл, Тула г, Малые Гончары кв-л, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **4** | **3** | 4 070,62 | **м.п.** | 300 | **1 221 186,00** |
| Тульская обл, Тула г, Малые Гончары кв-л, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **4** | **3** | 4 126,23 | м.п. | 1800 | **7 427 214,00** |
| Тульская обл, Тула г, Малые Гончары кв-л, д. 2 | ремонт фасада | **4** | **3** | 4 382,48 | м2 | 1440 | **6 310 771,20** |
| Тульская обл, Тула г, Малые Гончары кв-л, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **4** | **3** | 4 486,30 | **м.п.** | **600** | **2 691 780,00** |
| Тульская обл, Тула г, Малые Гончары кв-л, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **4** | **3** | 4 070,62 | **м.п.** | 300 | **1 221 186,00** |
| Тульская обл, Тула г, Малые Гончары кв-л, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **4** | **3** | 4 126,23 | м.п. | 1800 | **7 427 214,00** |
| Тульская обл, Тула г, Малые Гончары кв-л, д. 3 | ремонт фасада | **4** | **3** | 4 382,48 | м2 | 1440 | **6 310 771,20** |
| Тульская обл, Тула г, Малые Гончары кв-л, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **5** | **4** | 2 547,33 | м.п. | 1800 | **4 585 194,00** |
| Тульская обл, Тула г, Малые Гончары кв-л, д. 4 | ремонт фасада | **5** | **4** | 4 382,48 | м2 | 2400 | **10 517 952,00** |
| Тульская обл, Тула г, Малые Гончары кв-л, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **5** | **4** | 2 547,33 | м.п. | 1800 | **4 585 194,00** |
| Тульская обл, Тула г, Малые Гончары кв-л, д. 5 | ремонт крыши | **5** | **4** | 7 652,31 | м2 | 1060 | **8 111 448,60** |
| Тульская обл, Тула г, Малые Гончары кв-л, д. 5 | ремонт фасада | **5** | **4** | 4 382,48 | м2 | 2400 | **10 517 952,00** |
| Тульская обл, Тула г, Малые Гончары кв-л, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **5** | **3** | 2 547,33 | м.п. | 1350 | **3 438 895,50** |
| Тульская обл, Тула г, Малые Гончары кв-л, д. 6 | ремонт крыши | **5** | **3** | 7 652,31 | м2 | 795 | **6 083 586,45** |
| Тульская обл, Тула г, Малые Гончары кв-л, д. 6 | ремонт фасада | **5** | **3** | 4 382,48 | м2 | 1800 | **7 888 464,00** |
| Тульская обл, Тула г, Малые Гончары кв-л, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **5** | **3** | 2 547,33 | м.п. | 1350 | **3 438 895,50** |
| Тульская обл, Тула г, Малые Гончары кв-л, д. 7 | ремонт крыши | **5** | **3** | 7 652,31 | м2 | 795 | **6 083 586,45** |
| Тульская обл, Тула г, Малые Гончары кв-л, д. 7 | ремонт фасада | **5** | **3** | 4 382,48 | м2 | 1800 | **7 888 464,00** |
| Тульская обл, Тула г, Малые Гончары кв-л, д. 11 | ремонт крыши | **5** | **6** | 7 652,31 | м2 | 1590 | **12 167 172,90** |
| Тульская обл, Тула г, Малые Гончары кв-л, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **4** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **400** | **1 794 520,00** |
| Тульская обл, Тула г, Малые Гончары кв-л, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **4** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 200 | **814 124,00** |
| Тульская обл, Тула г, Малые Гончары кв-л, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **4** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 1200 | **4 951 476,00** |
| Тульская обл, Тула г, Малые Гончары кв-л, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **4** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **400** | **1 794 520,00** |
| Тульская обл, Тула г, Малые Гончары кв-л, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **4** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 200 | **814 124,00** |
| Тульская обл, Тула г, Малые Гончары кв-л, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **4** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 1200 | **4 951 476,00** |
| Тульская обл, Тула г, Малые Гончары кв-л, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **6** | 4 486,30 | **м.п.** | **1500** | **6 729 450,00** |
| Тульская обл, Тула г, Малые Гончары кв-л, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **6** | 4 070,62 | **м.п.** | 750 | **3 052 965,00** |
| Тульская обл, Тула г, Малые Гончары кв-л, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **6** | 4 126,23 | м.п. | 4500 | **18 568 035,00** |
| Тульская обл, Тула г, Малые Гончары кв-л, д. 16 | ремонт фасада | **5** | **6** | 4 382,48 | м2 | 3600 | **15 776 928,00** |
| Тульская обл, Тула г, Марата ул, д. 180 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Тула г, Марата ул, д. 180 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Тула г, Марата ул, д. 180 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Тула г, Марата ул, д. 190 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **500** | **2 243 150,00** |
| Тульская обл, Тула г, Марата ул, д. 190 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 250 | **1 017 655,00** |
| Тульская обл, Тула г, Марата ул, д. 190 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 1500 | **6 189 345,00** |
| Тульская обл, Тула г, Мартеновская ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **1** | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Тула г, Мартеновская ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **1** | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Тула г, Мартеновская ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **1** | 4 126,23 | м.п. | 300 | **1 237 869,00** |
| Тульская обл, Тула г, Мартеновская ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **2** | **2** | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Тула г, Мартеновская ул, д. 5 | ремонт фасада | **2** | **2** | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Тула г, Мартеновская ул, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **1** | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Тула г, Мартеновская ул, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **1** | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Тула г, Мартеновская ул, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **1** | 4 126,23 | м.п. | 300 | **1 237 869,00** |
| Тульская обл, Тула г, Мартеновская ул, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **2** | **2** | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Тула г, Мартеновская ул, д. 13 | ремонт фасада | **2** | **2** | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Тула г, Мартеновская ул, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **2** | **2** | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Тула г, Мартеновская ул, д. 28 | ремонт фасада | **2** | **2** | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Тула г, Маршала Жукова ул, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **5** | **4** | 2 547,33 | м.п. | 1800 | **4 585 194,00** |
| Тульская обл, Тула г, Маршала Жукова ул, д. 8 | ремонт крыши | **5** | **4** | 7 652,31 | м2 | 1060 | **8 111 448,60** |
| Тульская обл, Тула г, Маршала Жукова ул, д. 8 | ремонт фасада | **5** | **4** | 4 382,48 | м2 | 2400 | **10 517 952,00** |
| Тульская обл, Тула г, Маршала Жукова ул, д. 12а | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **5** | **6** | 2 547,33 | м.п. | 2700 | **6 877 791,00** |
| Тульская обл, Тула г, Маршала Жукова ул, д. 12а | ремонт крыши | **5** | **6** | 7 652,31 | м2 | 1590 | **12 167 172,90** |
| Тульская обл, Тула г, Маршала Жукова ул, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **5** | **6** | 2 547,33 | м.п. | 2700 | **6 877 791,00** |
| Тульская обл, Тула г, Маршала Жукова ул, д. 14 | ремонт крыши | **5** | **6** | 7 652,31 | м2 | 1590 | **12 167 172,90** |
| Тульская обл, Тула г, Маршала Жукова ул, д. 14б | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **5** | **6** | 2 547,33 | м.п. | 2700 | **6 877 791,00** |
| Тульская обл, Тула г, Маршала Жукова ул, д. 14б | ремонт крыши | **5** | **6** | 7 652,31 | м2 | 1590 | **12 167 172,90** |
| Тульская обл, Тула г, Маршала Жукова ул, д. 14в | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **5** | **4** | 2 547,33 | м.п. | 1800 | **4 585 194,00** |
| Тульская обл, Тула г, Маршала Жукова ул, д. 14в | ремонт фасада | **5** | **4** | 4 382,48 | м2 | 2400 | **10 517 952,00** |
| Тульская обл, Тула г, Машинистов ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **4** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **400** | **1 794 520,00** |
| Тульская обл, Тула г, Машинистов ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **4** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 200 | **814 124,00** |
| Тульская обл, Тула г, Машинистов ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **4** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 1200 | **4 951 476,00** |
| Тульская обл, Тула г, Машинистов ул, д. 1 | ремонт фасада | **4** | **2** | 4 382,48 | м2 | 960 | **4 207 180,80** |
| Тульская обл, Тула г, Машинистов ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Тула г, Машинистов ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Тула г, Машинистов ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Тула г, Машинистов ул, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **3** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **300** | **1 345 890,00** |
| Тульская обл, Тула г, Машинистов ул, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **3** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 150 | **610 593,00** |
| Тульская обл, Тула г, Машинистов ул, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **3** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 900 | **3 713 607,00** |
| Тульская обл, Тула г, Машинистов ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Тула г, Машинистов ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Тула г, Машинистов ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Тула г, Машинистов ул, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **2** | **2** | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Тула г, Машинистов ул, д. 12 | ремонт фасада | **2** | **2** | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Тула г, Маяковского ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Тула г, Маяковского ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **2** | **2** | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Тула г, Маяковского ул, д. 1а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Тула г, Маяковского ул, д. 1а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Тула г, Маяковского ул, д. 1а | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Тула г, Маяковского ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **3** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **300** | **1 345 890,00** |
| Тульская обл, Тула г, Маяковского ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **3** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 150 | **610 593,00** |
| Тульская обл, Тула г, Маяковского ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **3** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 900 | **3 713 607,00** |
| Тульская обл, Тула г, Маяковского ул, д. 2а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **3** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **300** | **1 345 890,00** |
| Тульская обл, Тула г, Маяковского ул, д. 2а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **3** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 150 | **610 593,00** |
| Тульская обл, Тула г, Маяковского ул, д. 2а | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **3** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 900 | **3 713 607,00** |
| Тульская обл, Тула г, Маяковского ул, д. 2б | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Тула г, Маяковского ул, д. 2б | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Тула г, Маяковского ул, д. 2б | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Тула г, Мезенцева ул, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **3** | 4 486,30 | **м.п.** | **300** | **1 345 890,00** |
| Тульская обл, Тула г, Мезенцева ул, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **3** | 4 070,62 | **м.п.** | 150 | **610 593,00** |
| Тульская обл, Тула г, Мезенцева ул, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **3** | 4 126,23 | м.п. | 900 | **3 713 607,00** |
| Тульская обл, Тула г, Мезенцева ул, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Тула г, Мезенцева ул, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Тула г, Мезенцева ул, д. 32 | ремонт фасада | **5** | **4** | 4 382,48 | м2 | 2400 | **10 517 952,00** |
| Тульская обл, Тула г, Мезенцева ул, д. 36а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **500** | **2 243 150,00** |
| Тульская обл, Тула г, Мезенцева ул, д. 36а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 250 | **1 017 655,00** |
| Тульская обл, Тула г, Мезенцева ул, д. 36а | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 1500 | **6 189 345,00** |
| Тульская обл, Тула г, Мезенцева ул, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Тула г, Мезенцева ул, д. 40, корп. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Тула г, Мезенцева ул, д. 40, корп. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Тула г, Мезенцева ул, д. 40, корп. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Тула г, Мезенцева ул, д. 40 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **3** | 4 486,30 | **м.п.** | **750** | **3 364 725,00** |
| Тульская обл, Тула г, Мезенцева ул, д. 40 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **3** | 4 126,23 | м.п. | 2250 | **9 284 017,50** |
| Тульская обл, Тула г, Мезенцева ул, д. 40 | ремонт фасада | **5** | **3** | 4 382,48 | м2 | 1800 | **7 888 464,00** |
| Тульская обл, Тула г, Металлургов ул, д. 1а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Тула г, Металлургов ул, д. 1а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Тула г, Металлургов ул, д. 1а | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Тула г, Металлургов ул, д. 1а | ремонт фасада | **5** | **4** | 4 382,48 | м2 | 2400 | **10 517 952,00** |
| Тульская обл, Тула г, Металлургов ул, д. 1б | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **4** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **800** | **3 589 040,00** |
| Тульская обл, Тула г, Металлургов ул, д. 1б | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **4** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 400 | **1 628 248,00** |
| Тульская обл, Тула г, Металлургов ул, д. 1б | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **4** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 2400 | **9 902 952,00** |
| Тульская обл, Тула г, Металлургов ул, д. 1б | ремонт фасада | **4** | **4** | 4 382,48 | м2 | 1920 | **8 414 361,60** |
| Тульская обл, Тула г, Металлургов ул, д. 2а/10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Тула г, Металлургов ул, д. 2а/10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Тула г, Металлургов ул, д. 2а/10 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Тула г, Металлургов ул, д. 2б | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **4** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **800** | **3 589 040,00** |
| Тульская обл, Тула г, Металлургов ул, д. 2б | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **4** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 400 | **1 628 248,00** |
| Тульская обл, Тула г, Металлургов ул, д. 2б | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **4** | **4** | 2 547,33 | м.п. | 1440 | **3 668 155,20** |
| Тульская обл, Тула г, Металлургов ул, д. 2б | ремонт фасада | **4** | **4** | 4 382,48 | м2 | 1920 | **8 414 361,60** |
| Тульская обл, Тула г, Металлургов ул, д. 11/8 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **3** | **4** | 2 547,33 | м.п. | 1080 | **2 751 116,40** |
| Тульская обл, Тула г, Металлургов ул, д. 11/8 | ремонт фасада | **3** | **4** | 4 382,48 | м2 | 1440 | **6 310 771,20** |
| Тульская обл, Тула г, Металлургов ул, д. 26а | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **3** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 1800 | **7 427 214,00** |
| Тульская обл, Тула г, Металлургов ул, д. 26а | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **3** | **4** | 2 547,33 | м.п. | 1080 | **2 751 116,40** |
| Тульская обл, Тула г, Металлургов ул, д. 28/12 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **3** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 1800 | **7 427 214,00** |
| Тульская обл, Тула г, Металлургов ул, д. 28/12 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **3** | **4** | 2 547,33 | м.п. | 1080 | **2 751 116,40** |
| Тульская обл, Тула г, Металлургов ул, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Тула г, Металлургов ул, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Тула г, Металлургов ул, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Тула г, Металлургов ул, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Тула г, Металлургов ул, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Тула г, Металлургов ул, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Тула г, Металлургов ул, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Тула г, Металлургов ул, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Тула г, Металлургов ул, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Тула г, Металлургов ул, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Тула г, Металлургов ул, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Тула г, Металлургов ул, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Тула г, Металлургов ул, д. 39/10 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **4** | **4** | 2 547,33 | м.п. | 1440 | **3 668 155,20** |
| Тульская обл, Тула г, Металлургов ул, д. 39/10 | ремонт фасада | **4** | **4** | 4 382,48 | м2 | 1920 | **8 414 361,60** |
| Тульская обл, Тула г, Металлургов ул, д. 44 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Тула г, Металлургов ул, д. 44 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Тула г, Металлургов ул, д. 44 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Тула г, Металлургов ул, д. 45а | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **9** | **1** | 2 547,33 | м.п. | 810 | **2 063 337,30** |
| Тульская обл, Тула г, Металлургов ул, д. 45а | ремонт крыши | **9** | **1** | 4 734,47 | м2 | 265 | **1 254 634,55** |
| Тульская обл, Тула г, Металлургов ул, д. 45а | ремонт лифтового оборудования | **9** | **1** |  |  |  | **-** |
| Тульская обл, Тула г, Металлургов ул, д. 46 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **3** | 4 486,30 | **м.п.** | **750** | **3 364 725,00** |
| Тульская обл, Тула г, Металлургов ул, д. 46 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **3** | 4 070,62 | **м.п.** | 375 | **1 526 482,50** |
| Тульская обл, Тула г, Металлургов ул, д. 46 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **3** | 4 126,23 | м.п. | 2250 | **9 284 017,50** |
| Тульская обл, Тула г, Металлургов ул, д. 46 | ремонт фасада | **5** | **3** | 4 382,48 | м2 | 1800 | **7 888 464,00** |
| Тульская обл, Тула г, Металлургов ул, д. 46а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **500** | **2 243 150,00** |
| Тульская обл, Тула г, Металлургов ул, д. 46а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 250 | **1 017 655,00** |
| Тульская обл, Тула г, Металлургов ул, д. 46а | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 1500 | **6 189 345,00** |
| Тульская обл, Тула г, Металлургов ул, д. 47а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **6** | 4 486,30 | **м.п.** | **1500** | **6 729 450,00** |
| Тульская обл, Тула г, Металлургов ул, д. 47а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **6** | 4 070,62 | **м.п.** | 750 | **3 052 965,00** |
| Тульская обл, Тула г, Металлургов ул, д. 47а | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **6** | 4 126,23 | м.п. | 4500 | **18 568 035,00** |
| Тульская обл, Тула г, Металлургов ул, д. 48 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Тула г, Металлургов ул, д. 48 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Тула г, Металлургов ул, д. 48 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Тула г, Металлургов ул, д. 48а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **500** | **2 243 150,00** |
| Тульская обл, Тула г, Металлургов ул, д. 48а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 250 | **1 017 655,00** |
| Тульская обл, Тула г, Металлургов ул, д. 48а | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 1500 | **6 189 345,00** |
| Тульская обл, Тула г, Металлургов ул, д. 49 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **6** | 4 486,30 | **м.п.** | **1500** | **6 729 450,00** |
| Тульская обл, Тула г, Металлургов ул, д. 49 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **6** | 4 070,62 | **м.п.** | 750 | **3 052 965,00** |
| Тульская обл, Тула г, Металлургов ул, д. 49 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **6** | 4 126,23 | м.п. | 4500 | **18 568 035,00** |
| Тульская обл, Тула г, Металлургов ул, д. 49 | ремонт фасада | **5** | **6** | 4 382,48 | м2 | 3600 | **15 776 928,00** |
| Тульская обл, Тула г, Металлургов ул, д. 50 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **5** | **3** | 2 547,33 | м.п. | 1350 | **3 438 895,50** |
| Тульская обл, Тула г, Металлургов ул, д. 50 | ремонт крыши | **5** | **3** | 7 652,31 | м2 | 795 | **6 083 586,45** |
| Тульская обл, Тула г, Металлургов ул, д. 52 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Тула г, Металлургов ул, д. 52 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Тула г, Металлургов ул, д. 52 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Тула г, Металлургов ул, д. 52а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **3** | 4 486,30 | **м.п.** | **750** | **3 364 725,00** |
| Тульская обл, Тула г, Металлургов ул, д. 52а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **3** | 4 070,62 | **м.п.** | 375 | **1 526 482,50** |
| Тульская обл, Тула г, Металлургов ул, д. 52а | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **3** | 4 126,23 | м.п. | 2250 | **9 284 017,50** |
| Тульская обл, Тула г, Металлургов ул, д. 52а | ремонт фасада | **5** | **3** | 4 382,48 | м2 | 1800 | **7 888 464,00** |
| Тульская обл, Тула г, Металлургов ул, д. 54 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **500** | **2 243 150,00** |
| Тульская обл, Тула г, Металлургов ул, д. 54 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 250 | **1 017 655,00** |
| Тульская обл, Тула г, Металлургов ул, д. 54 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 1500 | **6 189 345,00** |
| Тульская обл, Тула г, Металлургов ул, д. 56 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Тула г, Металлургов ул, д. 56 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Тула г, Металлургов ул, д. 56 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Тула г, Металлургов ул, д. 57 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **5** | 4 486,30 | **м.п.** | **1250** | **5 607 875,00** |
| Тульская обл, Тула г, Металлургов ул, д. 57 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **5** | 4 070,62 | **м.п.** | 625 | **2 544 137,50** |
| Тульская обл, Тула г, Металлургов ул, д. 57 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **5** | 4 126,23 | м.п. | 3750 | **15 473 362,50** |
| Тульская обл, Тула г, Металлургов ул, д. 57 | ремонт фасада | **5** | **5** | 4 382,48 | м2 | 3000 | **13 147 440,00** |
| Тульская обл, Тула г, Металлургов ул, д. 59 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **5** | 4 486,30 | **м.п.** | **1250** | **5 607 875,00** |
| Тульская обл, Тула г, Металлургов ул, д. 59 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **5** | 4 070,62 | **м.п.** | 625 | **2 544 137,50** |
| Тульская обл, Тула г, Металлургов ул, д. 59 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **5** | 4 126,23 | м.п. | 3750 | **15 473 362,50** |
| Тульская обл, Тула г, Металлургов ул, д. 61 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **5** | 4 486,30 | **м.п.** | **1250** | **5 607 875,00** |
| Тульская обл, Тула г, Металлургов ул, д. 61 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **5** | 4 070,62 | **м.п.** | 625 | **2 544 137,50** |
| Тульская обл, Тула г, Металлургов ул, д. 61 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **5** | 4 126,23 | м.п. | 3750 | **15 473 362,50** |
| Тульская обл, Тула г, Металлургов ул, д. 63 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **5** | 4 486,30 | **м.п.** | **1250** | **5 607 875,00** |
| Тульская обл, Тула г, Металлургов ул, д. 63 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **5** | 4 070,62 | **м.п.** | 625 | **2 544 137,50** |
| Тульская обл, Тула г, Металлургов ул, д. 63 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **5** | 4 126,23 | м.п. | 3750 | **15 473 362,50** |
| Тульская обл, Тула г, Металлургов ул, д. 67 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **5** | 4 486,30 | **м.п.** | **1250** | **5 607 875,00** |
| Тульская обл, Тула г, Металлургов ул, д. 67 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **5** | 4 070,62 | **м.п.** | 625 | **2 544 137,50** |
| Тульская обл, Тула г, Металлургов ул, д. 67 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **5** | 4 126,23 | м.п. | 3750 | **15 473 362,50** |
| Тульская обл, Тула г, Металлургов ул, д. 69 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **5** | **5** | 2 547,33 | м.п. | 2250 | **5 731 492,50** |
| Тульская обл, Тула г, Металлургов ул, д. 69 | ремонт крыши | **5** | **5** | 7 652,31 | м2 | 1325 | **10 139 310,75** |
| Тульская обл, Тула г, Металлургов ул, д. 69 | ремонт фасада | **5** | **5** | 4 382,48 | м2 | 3000 | **13 147 440,00** |
| Тульская обл, Тула г, Металлургов ул, д. 72 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Тула г, Металлургов ул, д. 72 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Тула г, Металлургов ул, д. 72 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Тула г, Металлургов ул, д. 72а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Тула г, Металлургов ул, д. 72а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Тула г, Металлургов ул, д. 72а | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Тула г, Металлургов ул, д. 74 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Тула г, Металлургов ул, д. 74 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Тула г, Металлургов ул, д. 74 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Тула г, Металлургов ул, д. 76 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Тула г, Металлургов ул, д. 76 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Тула г, Металлургов ул, д. 76 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Тула г, Металлургов ул, д. 76 | ремонт фасада | **5** | **4** | 4 382,48 | м2 | 2400 | **10 517 952,00** |
| Тульская обл, Тула г, Металлургов ул, д. 76а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Тула г, Металлургов ул, д. 76а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Тула г, Металлургов ул, д. 76а | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Тула г, Металлургов ул, д. 80 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Тула г, Металлургов ул, д. 80 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Тула г, Металлургов ул, д. 80 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Тула г, Металлургов ул, д. 82б | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Тула г, Металлургов ул, д. 84б | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Тула г, Металлургов ул, д. 84б | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Тула г, Металлургов ул, д. 84б | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Тула г, Мира ул, д. 15а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **3** | 4 486,30 | **м.п.** | **750** | **3 364 725,00** |
| Тульская обл, Тула г, Мира ул, д. 15а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **3** | 4 070,62 | **м.п.** | 375 | **1 526 482,50** |
| Тульская обл, Тула г, Мира ул, д. 15а | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **3** | 4 126,23 | м.п. | 2250 | **9 284 017,50** |
| Тульская обл, Тула г, Мира ул, д. 15б | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **500** | **2 243 150,00** |
| Тульская обл, Тула г, Мира ул, д. 15б | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 250 | **1 017 655,00** |
| Тульская обл, Тула г, Мира ул, д. 15б | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 1500 | **6 189 345,00** |
| Тульская обл, Тула г, Мира ул, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **3** | **3** | 4 486,30 | **м.п.** | **450** | **2 018 835,00** |
| Тульская обл, Тула г, Мира ул, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **3** | **3** | 4 070,62 | **м.п.** | 225 | **915 889,50** |
| Тульская обл, Тула г, Мира ул, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **3** | **3** | 4 126,23 | м.п. | 1350 | **5 570 410,50** |
| Тульская обл, Тула г, Мира ул, д. 17б | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **3** | 4 486,30 | **м.п.** | **750** | **3 364 725,00** |
| Тульская обл, Тула г, Мира ул, д. 17б | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **3** | 4 070,62 | **м.п.** | 375 | **1 526 482,50** |
| Тульская обл, Тула г, Мира ул, д. 17б | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **3** | 4 126,23 | м.п. | 2250 | **9 284 017,50** |
| Тульская обл, Тула г, Мира ул, д. 19а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **500** | **2 243 150,00** |
| Тульская обл, Тула г, Мира ул, д. 19а | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 1500 | **6 189 345,00** |
| Тульская обл, Тула г, Мира ул, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **4** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **800** | **3 589 040,00** |
| Тульская обл, Тула г, Мира ул, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **4** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 400 | **1 628 248,00** |
| Тульская обл, Тула г, Мира ул, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **4** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 2400 | **9 902 952,00** |
| Тульская обл, Тула г, Мира ул, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **4** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **800** | **3 589 040,00** |
| Тульская обл, Тула г, Мира ул, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **4** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 400 | **1 628 248,00** |
| Тульская обл, Тула г, Мира ул, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **4** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 2400 | **9 902 952,00** |
| Тульская обл, Тула г, Мира ул, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **4** | **3** | 4 486,30 | **м.п.** | **600** | **2 691 780,00** |
| Тульская обл, Тула г, Мира ул, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **4** | **3** | 4 070,62 | **м.п.** | 300 | **1 221 186,00** |
| Тульская обл, Тула г, Мира ул, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **4** | **3** | 4 126,23 | м.п. | 1800 | **7 427 214,00** |
| Тульская обл, Тула г, Мира ул, д. 56 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Тула г, Мира ул, д. 56 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **2** | **2** | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Тула г, Мира ул, д. 56 | ремонт фасада | **2** | **2** | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Тула г, Мира ул, д. 62/88 | ремонт крыши | **5** | **4** | 7 652,31 | м2 | 1060 | **8 111 448,60** |
| Тульская обл, Тула г, Мира ул, д. 62/88 | ремонт фасада | **5** | **4** | 4 382,48 | м2 | 2400 | **10 517 952,00** |
| Тульская обл, Тула г, Михеева ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **2** | **2** | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Тула г, Михеева ул, д. 5 | ремонт крыши | **2** | **2** | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Тула г, Михеева ул, д. 5 | ремонт фасада | **2** | **2** | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Тула г, Михеева ул, д. 5а | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **2** | **2** | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Тула г, Михеева ул, д. 5а | ремонт крыши | **2** | **2** | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Тула г, Михеева ул, д. 5а | ремонт фасада | **2** | **2** | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Тула г, Н.Руднева ул, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **1** | 4 126,23 | м.п. | 300 | **1 237 869,00** |
| Тульская обл, Тула г, Н.Руднева ул, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **2** | **1** | 2 547,33 | м.п. | 180 | **458 519,40** |
| Тульская обл, Тула г, Н.Руднева ул, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **3** | 4 486,30 | **м.п.** | **750** | **3 364 725,00** |
| Тульская обл, Тула г, Н.Руднева ул, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **3** | 4 070,62 | **м.п.** | 375 | **1 526 482,50** |
| Тульская обл, Тула г, Н.Руднева ул, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **3** | 4 126,23 | м.п. | 2250 | **9 284 017,50** |
| Тульская обл, Тула г, Н.Руднева ул, д. 28 | ремонт фасада | **5** | **3** | 4 382,48 | м2 | 1800 | **7 888 464,00** |
| Тульская обл, Тула г, Н.Руднева ул, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **3** | 4 486,30 | **м.п.** | **750** | **3 364 725,00** |
| Тульская обл, Тула г, Н.Руднева ул, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **3** | 4 070,62 | **м.п.** | 375 | **1 526 482,50** |
| Тульская обл, Тула г, Н.Руднева ул, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **3** | 4 126,23 | м.п. | 2250 | **9 284 017,50** |
| Тульская обл, Тула г, Н.Руднева ул, д. 30 | ремонт фасада | **5** | **3** | 4 382,48 | м2 | 1800 | **7 888 464,00** |
| Тульская обл, Тула г, Н.Руднева ул, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Тула г, Н.Руднева ул, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Тула г, Н.Руднева ул, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Тула г, Н.Руднева ул, д. 49 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Тула г, Н.Руднева ул, д. 49 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Тула г, Н.Руднева ул, д. 49 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Тула г, Н.Руднева ул, д. 49 | ремонт фасада | **5** | **4** | 4 382,48 | м2 | 2400 | **10 517 952,00** |
| Тульская обл, Тула г, Н.Руднева ул, д. 53 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Тула г, Н.Руднева ул, д. 53 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Тула г, Н.Руднева ул, д. 53 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Тула г, Н.Руднева ул, д. 55 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **500** | **2 243 150,00** |
| Тульская обл, Тула г, Н.Руднева ул, д. 55 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 1500 | **6 189 345,00** |
| Тульская обл, Тула г, Н.Руднева ул, д. 56б | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Тула г, Н.Руднева ул, д. 56б | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Тула г, Н.Руднева ул, д. 56б | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Тула г, Н.Руднева ул, д. 56в | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **500** | **2 243 150,00** |
| Тульская обл, Тула г, Н.Руднева ул, д. 56в | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 250 | **1 017 655,00** |
| Тульская обл, Тула г, Н.Руднева ул, д. 56в | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 1500 | **6 189 345,00** |
| Тульская обл, Тула г, Н.Руднева ул, д. 57 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Тула г, Н.Руднева ул, д. 59 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 1500 | **6 189 345,00** |
| Тульская обл, Тула г, Н.Руднева ул, д. 60 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Тула г, Н.Руднева ул, д. 60 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Тула г, Н.Руднева ул, д. 60 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Тула г, Н.Руднева ул, д. 60а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **500** | **2 243 150,00** |
| Тульская обл, Тула г, Н.Руднева ул, д. 60а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 250 | **1 017 655,00** |
| Тульская обл, Тула г, Н.Руднева ул, д. 60а | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 1500 | **6 189 345,00** |
| Тульская обл, Тула г, Н.Руднева ул, д. 61 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Тула г, Н.Руднева ул, д. 61 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Тула г, Н.Руднева ул, д. 61а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Тула г, Н.Руднева ул, д. 61а | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Тула г, Н.Руднева ул, д. 63а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **3** | 4 486,30 | **м.п.** | **750** | **3 364 725,00** |
| Тульская обл, Тула г, Н.Руднева ул, д. 63а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **3** | 4 070,62 | **м.п.** | 375 | **1 526 482,50** |
| Тульская обл, Тула г, Н.Руднева ул, д. 63а | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **3** | 4 126,23 | м.п. | 2250 | **9 284 017,50** |
| Тульская обл, Тула г, Н.Руднева ул, д. 64 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Тула г, Н.Руднева ул, д. 64 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Тула г, Н.Руднева ул, д. 64 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Тула г, Н.Руднева ул, д. 64а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **500** | **2 243 150,00** |
| Тульская обл, Тула г, Н.Руднева ул, д. 64а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 250 | **1 017 655,00** |
| Тульская обл, Тула г, Н.Руднева ул, д. 64а | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 1500 | **6 189 345,00** |
| Тульская обл, Тула г, Н.Руднева ул, д. 64б | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Тула г, Н.Руднева ул, д. 64б | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Тула г, Н.Руднева ул, д. 64б | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Тула г, Н.Руднева ул, д. 66а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Тула г, Н.Руднева ул, д. 66а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Тула г, Н.Руднева ул, д. 66а | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Тула г, Н.Руднева ул, д. 68 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **500** | **2 243 150,00** |
| Тульская обл, Тула г, Н.Руднева ул, д. 68 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 250 | **1 017 655,00** |
| Тульская обл, Тула г, Н.Руднева ул, д. 68 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 1500 | **6 189 345,00** |
| Тульская обл, Тула г, Н.Руднева ул, д. 72 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Тула г, Н.Руднева ул, д. 72 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Тула г, Н.Руднева ул, д. 72 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Тула г, Неман Н. ул, д. 35а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **500** | **2 243 150,00** |
| Тульская обл, Тула г, Неман Н. ул, д. 35а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 250 | **1 017 655,00** |
| Тульская обл, Тула г, Неман Н. ул, д. 35а | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 1500 | **6 189 345,00** |
| Тульская обл, Тула г, Новомосковская ул, д. 13а | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **5** | **8** | 2 547,33 | м.п. | 3600 | **9 170 388,00** |
| Тульская обл, Тула г, Новомосковская ул, д. 13а | ремонт крыши | **5** | **8** | 7 652,31 | м2 | 2120 | **16 222 897,20** |
| Тульская обл, Тула г, Новомосковская ул, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **9** | **1** | 2 547,33 | м.п. | 810 | **2 063 337,30** |
| Тульская обл, Тула г, Новомосковская ул, д. 15 | ремонт крыши | **9** | **1** | 4 734,47 | м2 | 265 | **1 254 634,55** |
| Тульская обл, Тула г, Новомосковская ул, д. 15 | ремонт фасада | **9** | **1** | 4 382,48 | м2 | 1080 | **4 733 078,40** |
| Тульская обл, Тула г, Новомосковская ул, д. 15а | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **5** | **8** | 2 547,33 | м.п. | 3600 | **9 170 388,00** |
| Тульская обл, Тула г, Новомосковская ул, д. 15а | ремонт крыши | **5** | **8** | 7 652,31 | м2 | 2120 | **16 222 897,20** |
| Тульская обл, Тула г, Новомосковская ул, д. 15а | ремонт фасада | **5** | **8** | 4 382,48 | м2 | 4800 | **21 035 904,00** |
| Тульская обл, Тула г, Оборонная ул, д. 89, корп. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **3** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **300** | **1 345 890,00** |
| Тульская обл, Тула г, Оборонная ул, д. 89, корп. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **3** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 150 | **610 593,00** |
| Тульская обл, Тула г, Оборонная ул, д. 89, корп. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **3** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 900 | **3 713 607,00** |
| Тульская обл, Тула г, Одоевское ш, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **3** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **300** | **1 345 890,00** |
| Тульская обл, Тула г, Одоевское ш, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **3** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 150 | **610 593,00** |
| Тульская обл, Тула г, Одоевское ш, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **3** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 900 | **3 713 607,00** |
| Тульская обл, Тула г, Одоевское ш, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **3** | 4 486,30 | **м.п.** | **300** | **1 345 890,00** |
| Тульская обл, Тула г, Одоевское ш, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **3** | 4 070,62 | **м.п.** | 150 | **610 593,00** |
| Тульская обл, Тула г, Одоевское ш, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **3** | 4 126,23 | м.п. | 900 | **3 713 607,00** |
| Тульская обл, Тула г, Октябрьская ул, д. 49/4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **5** | **4** | 2 547,33 | м.п. | 1800 | **4 585 194,00** |
| Тульская обл, Тула г, Октябрьская ул, д. 81 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **6** | 4 486,30 | **м.п.** | **1500** | **6 729 450,00** |
| Тульская обл, Тула г, Октябрьская ул, д. 81 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **6** | 4 070,62 | **м.п.** | 750 | **3 052 965,00** |
| Тульская обл, Тула г, Октябрьская ул, д. 81 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **6** | 4 126,23 | м.п. | 4500 | **18 568 035,00** |
| Тульская обл, Тула г, Октябрьская ул, д. 201 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **3** | 4 486,30 | **м.п.** | **750** | **3 364 725,00** |
| Тульская обл, Тула г, Октябрьская ул, д. 201 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **3** | 4 070,62 | **м.п.** | 375 | **1 526 482,50** |
| Тульская обл, Тула г, Октябрьская ул, д. 201 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **3** | 4 126,23 | м.п. | 2250 | **9 284 017,50** |
| Тульская обл, Тула г, Октябрьская ул, д. 203 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Тула г, Октябрьская ул, д. 203 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Тула г, Октябрьская ул, д. 203 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Тула г, Октябрьская ул, д. 205 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Тула г, Октябрьская ул, д. 205 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Тула г, Октябрьская ул, д. 205 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Тула г, Октябрьская ул, д. 205А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Тула г, Октябрьская ул, д. 205А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Тула г, Октябрьская ул, д. 205А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Тула г, Октябрьская ул, д. 207 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **500** | **2 243 150,00** |
| Тульская обл, Тула г, Октябрьская ул, д. 207 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 250 | **1 017 655,00** |
| Тульская обл, Тула г, Октябрьская ул, д. 207 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 1500 | **6 189 345,00** |
| Тульская обл, Тула г, Октябрьская ул, д. 209 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **500** | **2 243 150,00** |
| Тульская обл, Тула г, Октябрьская ул, д. 209 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 250 | **1 017 655,00** |
| Тульская обл, Тула г, Октябрьская ул, д. 209 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 1500 | **6 189 345,00** |
| Тульская обл, Тула г, Октябрьская ул, д. 211 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **500** | **2 243 150,00** |
| Тульская обл, Тула г, Октябрьская ул, д. 211 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 250 | **1 017 655,00** |
| Тульская обл, Тула г, Октябрьская ул, д. 211 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 1500 | **6 189 345,00** |
| Тульская обл, Тула г, Оружейная ул, д. 1в | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Тула г, Оружейная ул, д. 1г | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **5** | **5** | 2 547,33 | м.п. | 2250 | **5 731 492,50** |
| Тульская обл, Тула г, Оружейная ул, д. 1г | ремонт фасада | **5** | **5** | 4 382,48 | м2 | 3000 | **13 147 440,00** |
| Тульская обл, Тула г, Оружейная ул, д. 2а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **4** | **3** | 4 486,30 | **м.п.** | **600** | **2 691 780,00** |
| Тульская обл, Тула г, Оружейная ул, д. 2а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **4** | **3** | 4 070,62 | **м.п.** | 300 | **1 221 186,00** |
| Тульская обл, Тула г, Оружейная ул, д. 2а | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **4** | **3** | 4 126,23 | м.п. | 1800 | **7 427 214,00** |
| Тульская обл, Тула г, Оружейная ул, д. 2б | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **4** | **3** | 4 486,30 | **м.п.** | **600** | **2 691 780,00** |
| Тульская обл, Тула г, Оружейная ул, д. 2б | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **4** | **3** | 4 070,62 | **м.п.** | 300 | **1 221 186,00** |
| Тульская обл, Тула г, Оружейная ул, д. 2в | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **3** | 4 126,23 | м.п. | 2250 | **9 284 017,50** |
| Тульская обл, Тула г, Оружейная ул, д. 2г | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **3** | 4 486,30 | **м.п.** | **750** | **3 364 725,00** |
| Тульская обл, Тула г, Оружейная ул, д. 2г | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **3** | 4 070,62 | **м.п.** | 375 | **1 526 482,50** |
| Тульская обл, Тула г, Оружейная ул, д. 2г | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **3** | 4 126,23 | м.п. | 2250 | **9 284 017,50** |
| Тульская обл, Тула г, Оружейная ул, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Тула г, Оружейная ул, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Тула г, Оружейная ул, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Тула г, Оружейная ул, д. 27а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Тула г, Оружейная ул, д. 27а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Тула г, Оружейная ул, д. 27а | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Тула г, Оружейная ул, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Тула г, Оружейная ул, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Тула г, Оружейная ул, д. 29а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Тула г, Оружейная ул, д. 29а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Тула г, Оружейная ул, д. 29а | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Тула г, Оружейная ул, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **3** | 4 486,30 | **м.п.** | **750** | **3 364 725,00** |
| Тульская обл, Тула г, Оружейная ул, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **3** | 4 070,62 | **м.п.** | 375 | **1 526 482,50** |
| Тульская обл, Тула г, Оружейная ул, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **3** | 4 126,23 | м.п. | 2250 | **9 284 017,50** |
| Тульская обл, Тула г, Оружейная ул, д. 31а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **3** | 4 486,30 | **м.п.** | **750** | **3 364 725,00** |
| Тульская обл, Тула г, Оружейная ул, д. 31а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **3** | 4 070,62 | **м.п.** | 375 | **1 526 482,50** |
| Тульская обл, Тула г, Оружейная ул, д. 31а | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **3** | 4 126,23 | м.п. | 2250 | **9 284 017,50** |
| Тульская обл, Тула г, Оружейная ул, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **6** | **3** | 2 547,33 | м.п. | 1620 | **4 126 674,60** |
| Тульская обл, Тула г, Оружейная ул, д. 32а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **4** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **400** | **1 794 520,00** |
| Тульская обл, Тула г, Оружейная ул, д. 32а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **4** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 200 | **814 124,00** |
| Тульская обл, Тула г, Оружейная ул, д. 32а | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **4** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 1200 | **4 951 476,00** |
| Тульская обл, Тула г, Оружейная ул, д. 32б | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **4** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **400** | **1 794 520,00** |
| Тульская обл, Тула г, Оружейная ул, д. 32б | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **4** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 200 | **814 124,00** |
| Тульская обл, Тула г, Оружейная ул, д. 32б | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **4** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 1200 | **4 951 476,00** |
| Тульская обл, Тула г, Оружейная ул, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Тула г, Оружейная ул, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Тула г, Оружейная ул, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Тула г, Оружейная ул, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **3** | **2** | 2 547,33 | м.п. | 540 | **1 375 558,20** |
| Тульская обл, Тула г, Оружейная ул, д. 34 | ремонт фасада | **3** | **2** | 4 382,48 | м2 | 720 | **3 155 385,60** |
| Тульская обл, Тула г, Оружейная ул, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **4** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **400** | **1 794 520,00** |
| Тульская обл, Тула г, Оружейная ул, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **4** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 200 | **814 124,00** |
| Тульская обл, Тула г, Оружейная ул, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **4** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 1200 | **4 951 476,00** |
| Тульская обл, Тула г, Парашютный проезд, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **5** | **4** | 2 547,33 | м.п. | 1800 | **4 585 194,00** |
| Тульская обл, Тула г, Парашютный проезд, д. 38 | ремонт крыши | **5** | **4** | 7 652,31 | м2 | 1060 | **8 111 448,60** |
| Тульская обл, Тула г, Парашютный проезд, д. 38 | ремонт фасада | **5** | **4** | 4 382,48 | м2 | 2400 | **10 517 952,00** |
| Тульская обл, Тула г, Парашютный проезд, д. 38а | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **5** | **4** | 2 547,33 | м.п. | 1800 | **4 585 194,00** |
| Тульская обл, Тула г, Парашютный проезд, д. 38а | ремонт крыши | **5** | **4** | 7 652,31 | м2 | 1060 | **8 111 448,60** |
| Тульская обл, Тула г, Парашютный проезд, д. 38а | ремонт фасада | **5** | **4** | 4 382,48 | м2 | 2400 | **10 517 952,00** |
| Тульская обл, Тула г, Парашютный проезд, д. 38б | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **5** | **4** | 2 547,33 | м.п. | 1800 | **4 585 194,00** |
| Тульская обл, Тула г, Парашютный проезд, д. 38б | ремонт крыши | **5** | **4** | 7 652,31 | м2 | 1060 | **8 111 448,60** |
| Тульская обл, Тула г, Парашютный проезд, д. 38б | ремонт фасада | **5** | **4** | 4 382,48 | м2 | 2400 | **10 517 952,00** |
| Тульская обл, Тула г, Пархоменко пер, д. 40 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **5** | **3** | 2 547,33 | м.п. | 1350 | **3 438 895,50** |
| Тульская обл, Тула г, Пархоменко пер, д. 40 | ремонт фасада | **5** | **3** | 4 382,48 | м2 | 1800 | **7 888 464,00** |
| Тульская обл, Тула г, Первомайская ул, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **5** | **2** | 2 547,33 | м.п. | 900 | **2 292 597,00** |
| Тульская обл, Тула г, Первомайская ул, д. 14 | ремонт крыши | **5** | **2** | 7 652,31 | м2 | 530 | **4 055 724,30** |
| Тульская обл, Тула г, Первомайская ул, д. 14 | ремонт фасада | **5** | **2** | 4 382,48 | м2 | 1200 | **5 258 976,00** |
| Тульская обл, Тула г, Первомайская ул, д. 14а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Тула г, Первомайская ул, д. 14а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Тула г, Первомайская ул, д. 14а | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Тула г, Первомайская ул, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **500** | **2 243 150,00** |
| Тульская обл, Тула г, Первомайская ул, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 1500 | **6 189 345,00** |
| Тульская обл, Тула г, Первомайская ул, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Тула г, Первомайская ул, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Тула г, Первомайская ул, д. 18а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Тула г, Первомайская ул, д. 18а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Тула г, Первомайская ул, д. 18а | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Тула г, Первомайская ул, д. 32 | ремонт крыши | **2** | **2** | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Тула г, Перекопская ул, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **3** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **600** | **2 691 780,00** |
| Тульская обл, Тула г, Перекопская ул, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **3** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 300 | **1 221 186,00** |
| Тульская обл, Тула г, Перекопская ул, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **3** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 1800 | **7 427 214,00** |
| Тульская обл, Тула г, Перекопская ул, д. 12/56 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Тула г, Перекопская ул, д. 12/56 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Тула г, Перекопская ул, д. 12/56 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **2** | **2** | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Тула г, Перекопская ул, д. 12/56 | ремонт фасада | **2** | **2** | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Тула г, Пирогова ул, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **1** | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Тула г, Пирогова ул, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **1** | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Тула г, Пирогова ул, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **1** | 4 126,23 | м.п. | 300 | **1 237 869,00** |
| Тульская обл, Тула г, Пирогова ул, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **2** | **1** | 2 547,33 | м.п. | 180 | **458 519,40** |
| Тульская обл, Тула г, Пирогова ул, д. 12 | ремонт крыши | **2** | **1** | 5 743,19 | м2 | 265 | **1 521 945,35** |
| Тульская обл, Тула г, Пирогова ул, д. 12 | ремонт фасада | **2** | **1** | 4 382,48 | м2 | 240 | **1 051 795,20** |
| Тульская обл, Тула г, Ползунова ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **1** | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Тула г, Ползунова ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **1** | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Тула г, Ползунова ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **1** | 4 126,23 | м.п. | 300 | **1 237 869,00** |
| Тульская обл, Тула г, Ползунова ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **1** | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Тула г, Ползунова ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **1** | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Тула г, Ползунова ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **1** | 4 126,23 | м.п. | 300 | **1 237 869,00** |
| Тульская обл, Тула г, Ползунова ул, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **1** | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Тула г, Ползунова ул, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **1** | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Тула г, Ползунова ул, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **1** | 4 126,23 | м.п. | 300 | **1 237 869,00** |
| Тульская обл, Тула г, Ползунова ул, д. 6 | ремонт фасада | **2** | **1** | 4 382,48 | м2 | 240 | **1 051 795,20** |
| Тульская обл, Тула г, Ползунова ул, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **3** | 4 126,23 | м.п. | 2250 | **9 284 017,50** |
| Тульская обл, Тула г, Ползунова ул, д. 10/9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Тула г, Ползунова ул, д. 10/9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Тула г, Ползунова ул, д. 10/9 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Тула г, Ползунова ул, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Тула г, Ползунова ул, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Тула г, Ползунова ул, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Тула г, Ползунова ул, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **3** | 4 486,30 | **м.п.** | **750** | **3 364 725,00** |
| Тульская обл, Тула г, Ползунова ул, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **3** | 4 070,62 | **м.п.** | 375 | **1 526 482,50** |
| Тульская обл, Тула г, Ползунова ул, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **3** | 4 126,23 | м.п. | 2250 | **9 284 017,50** |
| Тульская обл, Тула г, Ползунова ул, д. 12а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Тула г, Ползунова ул, д. 12а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Тула г, Ползунова ул, д. 12а | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Тула г, Ползунова ул, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Тула г, Ползунова ул, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Тула г, Ползунова ул, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Тула г, Ползунова ул, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Тула г, Ползунова ул, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **5** | **4** | 2 547,33 | м.п. | 1800 | **4 585 194,00** |
| Тульская обл, Тула г, Ползунова ул, д. 15 | ремонт фасада | **5** | **4** | 4 382,48 | м2 | 2400 | **10 517 952,00** |
| Тульская обл, Тула г, Ползунова ул, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Тула г, Ползунова ул, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Тула г, Ползунова ул, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Тула г, Ползунова ул, д. 16а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **3** | 4 486,30 | **м.п.** | **750** | **3 364 725,00** |
| Тульская обл, Тула г, Ползунова ул, д. 16а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **3** | 4 070,62 | **м.п.** | 375 | **1 526 482,50** |
| Тульская обл, Тула г, Ползунова ул, д. 16а | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **3** | 4 126,23 | м.п. | 2250 | **9 284 017,50** |
| Тульская обл, Тула г, Ползунова ул, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **500** | **2 243 150,00** |
| Тульская обл, Тула г, Ползунова ул, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 250 | **1 017 655,00** |
| Тульская обл, Тула г, Ползунова ул, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 1500 | **6 189 345,00** |
| Тульская обл, Тула г, Ползунова ул, д. 20а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **3** | 4 486,30 | **м.п.** | **750** | **3 364 725,00** |
| Тульская обл, Тула г, Ползунова ул, д. 20а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **3** | 4 070,62 | **м.п.** | 375 | **1 526 482,50** |
| Тульская обл, Тула г, Ползунова ул, д. 20а | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **3** | 4 126,23 | м.п. | 2250 | **9 284 017,50** |
| Тульская обл, Тула г, Ползунова ул, д. 22а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **3** | 4 486,30 | **м.п.** | **750** | **3 364 725,00** |
| Тульская обл, Тула г, Ползунова ул, д. 22а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **3** | 4 070,62 | **м.п.** | 375 | **1 526 482,50** |
| Тульская обл, Тула г, Ползунова ул, д. 22а | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **3** | 4 126,23 | м.п. | 2250 | **9 284 017,50** |
| Тульская обл, Тула г, Ползунова ул, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Тула г, Ползунова ул, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Тула г, Ползунова ул, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Тула г, Ползунова ул, д. 24а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **3** | 4 486,30 | **м.п.** | **750** | **3 364 725,00** |
| Тульская обл, Тула г, Ползунова ул, д. 24а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **3** | 4 070,62 | **м.п.** | 375 | **1 526 482,50** |
| Тульская обл, Тула г, Ползунова ул, д. 24а | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **3** | 4 126,23 | м.п. | 2250 | **9 284 017,50** |
| Тульская обл, Тула г, Ползунова ул, д. 26а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **3** | 4 486,30 | **м.п.** | **750** | **3 364 725,00** |
| Тульская обл, Тула г, Ползунова ул, д. 26а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **3** | 4 070,62 | **м.п.** | 375 | **1 526 482,50** |
| Тульская обл, Тула г, Ползунова ул, д. 26а | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **3** | 4 126,23 | м.п. | 2250 | **9 284 017,50** |
| Тульская обл, Тула г, Приупская ул, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **3** | 4 486,30 | **м.п.** | **750** | **3 364 725,00** |
| Тульская обл, Тула г, Приупская ул, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **3** | 4 070,62 | **м.п.** | 375 | **1 526 482,50** |
| Тульская обл, Тула г, Приупская ул, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **3** | 4 126,23 | м.п. | 2250 | **9 284 017,50** |
| Тульская обл, Тула г, Приупская ул, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **4** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 2400 | **9 902 952,00** |
| Тульская обл, Тула г, Приупская ул, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **4** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **400** | **1 794 520,00** |
| Тульская обл, Тула г, Приупская ул, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **4** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 200 | **814 124,00** |
| Тульская обл, Тула г, Приупская ул, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **4** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 1200 | **4 951 476,00** |
| Тульская обл, Тула г, Приупская ул, д. 21а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **4** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **400** | **1 794 520,00** |
| Тульская обл, Тула г, Приупская ул, д. 21а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **4** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 200 | **814 124,00** |
| Тульская обл, Тула г, Прокудина ул, д. 1/10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Тула г, Прокудина ул, д. 1/10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Тула г, Прокудина ул, д. 1/10 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Тула г, Прокудина ул, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **3** | 4 486,30 | **м.п.** | **750** | **3 364 725,00** |
| Тульская обл, Тула г, Прокудина ул, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **3** | 4 070,62 | **м.п.** | 375 | **1 526 482,50** |
| Тульская обл, Тула г, Прокудина ул, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **3** | 4 126,23 | м.п. | 2250 | **9 284 017,50** |
| Тульская обл, Тула г, Прокудина ул, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 1500 | **6 189 345,00** |
| Тульская обл, Тула г, Прокудина ул, д. 7/13 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Тула г, Прокудина ул, д. 7/13 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Тула г, Прокудина ул, д. 7/13 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Тула г, Прокудина ул, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **3** | 4 486,30 | **м.п.** | **750** | **3 364 725,00** |
| Тульская обл, Тула г, Прокудина ул, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **3** | 4 070,62 | **м.п.** | 375 | **1 526 482,50** |
| Тульская обл, Тула г, Прокудина ул, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **3** | 4 126,23 | м.п. | 2250 | **9 284 017,50** |
| Тульская обл, Тула г, Прокудина ул, д. 8а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **3** | 4 486,30 | **м.п.** | **750** | **3 364 725,00** |
| Тульская обл, Тула г, Прокудина ул, д. 8а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **3** | 4 070,62 | **м.п.** | 375 | **1 526 482,50** |
| Тульская обл, Тула г, Прокудина ул, д. 8а | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **3** | 4 126,23 | м.п. | 2250 | **9 284 017,50** |
| Тульская обл, Тула г, Прокудина ул, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **500** | **2 243 150,00** |
| Тульская обл, Тула г, Прокудина ул, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 250 | **1 017 655,00** |
| Тульская обл, Тула г, Прокудина ул, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 1500 | **6 189 345,00** |
| Тульская обл, Тула г, Прокудина ул, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Тула г, Прокудина ул, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Тула г, Прокудина ул, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Тула г, Промышленный проезд, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **500** | **2 243 150,00** |
| Тульская обл, Тула г, Промышленный проезд, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 250 | **1 017 655,00** |
| Тульская обл, Тула г, Промышленный проезд, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 1500 | **6 189 345,00** |
| Тульская обл, Тула г, Промышленный проезд, д. 1 | ремонт фасада | **5** | **2** | 4 382,48 | м2 | 1200 | **5 258 976,00** |
| Тульская обл, Тула г, Промышленный проезд, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **9** | **1** | 2 547,33 | м.п. | 810 | **2 063 337,30** |
| Тульская обл, Тула г, Промышленный проезд, д. 6 | ремонт крыши | **9** | **1** | 4 734,47 | м2 | 265 | **1 254 634,55** |
| Тульская обл, Тула г, Промышленный проезд, д. 6 | ремонт фасада | **9** | **1** | 4 382,48 | м2 | 1080 | **4 733 078,40** |
| Тульская обл, Тула г, Промышленный проезд, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **9** | **1** | 2 547,33 | м.п. | 810 | **2 063 337,30** |
| Тульская обл, Тула г, Промышленный проезд, д. 8 | ремонт крыши | **9** | **1** | 4 734,47 | м2 | 265 | **1 254 634,55** |
| Тульская обл, Тула г, Промышленный проезд, д. 8 | ремонт фасада | **9** | **1** | 4 382,48 | м2 | 1080 | **4 733 078,40** |
| Тульская обл, Тула г, Промышленный проезд, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **5** | **4** | 2 547,33 | м.п. | 1800 | **4 585 194,00** |
| Тульская обл, Тула г, Промышленный проезд, д. 10 | ремонт крыши | **5** | **4** | 7 652,31 | м2 | 1060 | **8 111 448,60** |
| Тульская обл, Тула г, Промышленный проезд, д. 10 | ремонт фасада | **5** | **4** | 4 382,48 | м2 | 2400 | **10 517 952,00** |
| Тульская обл, Тула г, Промышленный проезд, д. 28/189 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Тула г, Промышленный проезд, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Тула г, Промышленный проезд, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Тула г, Промышленный проезд, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Тула г, Пушкинская ул, д. 10/42 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **1** | **2** | 2 547,33 | м.п. | 180 | **458 519,40** |
| Тульская обл, Тула г, Пушкинская ул, д. 10/42 | ремонт крыши | **1** | **2** | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Тула г, Рихарда Зорге ул, д. 18/23 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Тула г, Рихарда Зорге ул, д. 18/23 | ремонт крыши | **2** | **2** | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Тула г, Рихарда Зорге ул, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **3** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **300** | **1 345 890,00** |
| Тульская обл, Тула г, Рихарда Зорге ул, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **3** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 150 | **610 593,00** |
| Тульская обл, Тула г, Рихарда Зорге ул, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **3** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 900 | **3 713 607,00** |
| Тульская обл, Тула г, Рогова ул, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **3** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **300** | **1 345 890,00** |
| Тульская обл, Тула г, Рогова ул, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **3** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 150 | **610 593,00** |
| Тульская обл, Тула г, Рогова ул, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **3** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 900 | **3 713 607,00** |
| Тульская обл, Тула г, Рязанская ул, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **5** | **4** | 2 547,33 | м.п. | 1800 | **4 585 194,00** |
| Тульская обл, Тула г, Рязанская ул, д. 12 | ремонт крыши | **5** | **4** | 7 652,31 | м2 | 1060 | **8 111 448,60** |
| Тульская обл, Тула г, Рязанская ул, д. 12 | ремонт фасада | **5** | **4** | 4 382,48 | м2 | 2400 | **10 517 952,00** |
| Тульская обл, Тула г, Рязанская ул, д. 28, корп. 2 | ремонт крыши | **6** | **6** | 7 652,31 | м2 | 1590 | **12 167 172,90** |
| Тульская обл, Тула г, Рязанская ул, д. 28, корп. 2 | ремонт фасада | **6** | **6** | 4 382,48 | м2 | 4320 | **18 932 313,60** |
| Тульская обл, Тула г, С.Перовской ул, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Тула г, С.Перовской ул, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Тула г, С.Перовской ул, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Тула г, С.Перовской ул, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Тула г, С.Перовской ул, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Тула г, С.Перовской ул, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Тула г, Свободы ул, д. 37, корп. 2 | ремонт крыши | **4** | **3** | 7 652,31 | м2 | 795 | **6 083 586,45** |
| Тульская обл, Тула г, Свободы ул, д. 38а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **3** | 4 486,30 | **м.п.** | **750** | **3 364 725,00** |
| Тульская обл, Тула г, Свободы ул, д. 38а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **3** | 4 070,62 | **м.п.** | 375 | **1 526 482,50** |
| Тульская обл, Тула г, Свободы ул, д. 38а | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **3** | 4 126,23 | м.п. | 2250 | **9 284 017,50** |
| Тульская обл, Тула г, Свободы ул, д. 60 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Тула г, Свободы ул, д. 60 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Тула г, Свободы ул, д. 60 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Тула г, Седова ул, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **1** | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Тула г, Седова ул, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **1** | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Тула г, Седова ул, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **1** | 4 126,23 | м.п. | 300 | **1 237 869,00** |
| Тульская обл, Тула г, Седова ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Тула г, Седова ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Тула г, Седова ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Тула г, Седова ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Тула г, Седова ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Тула г, Седова ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Тула г, Седова ул, д. 5а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Тула г, Седова ул, д. 5а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Тула г, Седова ул, д. 5а | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Тула г, Седова ул, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Тула г, Седова ул, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Тула г, Седова ул, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **5** | **3** | 2 547,33 | м.п. | 1350 | **3 438 895,50** |
| Тульская обл, Тула г, Седова ул, д. 29 | ремонт крыши | **5** | **3** | 7 652,31 | м2 | 795 | **6 083 586,45** |
| Тульская обл, Тула г, Седова ул, д. 29 | ремонт фасада | **5** | **3** | 4 382,48 | м2 | 1800 | **7 888 464,00** |
| Тульская обл, Тула г, Серебровская ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **3** | **2** | 2 547,33 | м.п. | 540 | **1 375 558,20** |
| Тульская обл, Тула г, Серебровская ул, д. 4 | ремонт фасада | **3** | **2** | 4 382,48 | м2 | 720 | **3 155 385,60** |
| Тульская обл, Тула г, Серебровская ул, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Тула г, Серебровская ул, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Тула г, Серебровская ул, д. 6а | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Тула г, Серебровская ул, д. 6а | ремонт фасада | **2** | **2** | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Тула г, Серебровская ул, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Тула г, Серебровская ул, д. 8 | ремонт фасада | **2** | **2** | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Тула г, Серебровская ул, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Тула г, Серебровская ул, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Тула г, Серебровская ул, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Тула г, Серебровская ул, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Тула г, Серебровская ул, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Тула г, Серебровская ул, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Тула г, Серебровская ул, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Тула г, Серебровская ул, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Тула г, Серебровская ул, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Тула г, Серова ул, д. 9а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **500** | **2 243 150,00** |
| Тульская обл, Тула г, Серова ул, д. 9а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 250 | **1 017 655,00** |
| Тульская обл, Тула г, Серова ул, д. 9а | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 1500 | **6 189 345,00** |
| Тульская обл, Тула г, Серова ул, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Тула г, Серова ул, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Тула г, Серова ул, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Тула г, Серова ул, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **4** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **800** | **3 589 040,00** |
| Тульская обл, Тула г, Серова ул, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **4** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 400 | **1 628 248,00** |
| Тульская обл, Тула г, Серова ул, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **4** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 2400 | **9 902 952,00** |
| Тульская обл, Тула г, Смидович ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Тула г, Смидович ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Тула г, Смидович ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Тула г, Смидович ул, д. 2/58 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **4** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 2400 | **9 902 952,00** |
| Тульская обл, Тула г, Смидович ул, д. 6в | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **2** | **1** | 2 547,33 | м.п. | 180 | **458 519,40** |
| Тульская обл, Тула г, Смидович ул, д. 6в | ремонт фасада | **2** | **1** | 4 382,48 | м2 | 240 | **1 051 795,20** |
| Тульская обл, Тула г, Смидович ул, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **3** | **2** | 2 547,33 | м.п. | 540 | **1 375 558,20** |
| Тульская обл, Тула г, Смидович ул, д. 8 | ремонт фасада | **3** | **2** | 4 382,48 | м2 | 720 | **3 155 385,60** |
| Тульская обл, Тула г, Смидович ул, д. 12-а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **3** | 4 486,30 | **м.п.** | **750** | **3 364 725,00** |
| Тульская обл, Тула г, Смидович ул, д. 12-а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **3** | 4 070,62 | **м.п.** | 375 | **1 526 482,50** |
| Тульская обл, Тула г, Смидович ул, д. 12-а | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **3** | 4 126,23 | м.п. | 2250 | **9 284 017,50** |
| Тульская обл, Тула г, Смидович ул, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **3** | 4 486,30 | **м.п.** | **750** | **3 364 725,00** |
| Тульская обл, Тула г, Смидович ул, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **3** | 4 070,62 | **м.п.** | 375 | **1 526 482,50** |
| Тульская обл, Тула г, Смидович ул, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **3** | 4 126,23 | м.п. | 2250 | **9 284 017,50** |
| Тульская обл, Тула г, Смидович ул, д. 16а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Тула г, Смидович ул, д. 16а | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Тула г, Смидович ул, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **3** | 4 486,30 | **м.п.** | **750** | **3 364 725,00** |
| Тульская обл, Тула г, Смидович ул, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **3** | 4 070,62 | **м.п.** | 375 | **1 526 482,50** |
| Тульская обл, Тула г, Смидович ул, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **3** | 4 126,23 | м.п. | 2250 | **9 284 017,50** |
| Тульская обл, Тула г, Смидович ул, д. 18а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Тула г, Смидович ул, д. 18а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Тула г, Смидович ул, д. 18а | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Тула г, Смидович ул, д. 20а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **3** | 4 486,30 | **м.п.** | **750** | **3 364 725,00** |
| Тульская обл, Тула г, Смидович ул, д. 20а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **3** | 4 070,62 | **м.п.** | 375 | **1 526 482,50** |
| Тульская обл, Тула г, Смидович ул, д. 20а | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **3** | 4 126,23 | м.п. | 2250 | **9 284 017,50** |
| Тульская обл, Тула г, Советская ул, д. 66 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **3** | 4 126,23 | м.п. | 2250 | **9 284 017,50** |
| Тульская обл, Тула г, Советская ул, д. 66 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **5** | **3** | 2 547,33 | м.п. | 1350 | **3 438 895,50** |
| Тульская обл, Тула г, Сойфера ул, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Тула г, Сойфера ул, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Тула г, Сойфера ул, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Тула г, Сойфера ул, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Тула г, Сойфера ул, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Тула г, Сойфера ул, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Тула г, Сойфера ул, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Тула г, Сойфера ул, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Тула г, Сойфера ул, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Тула г, Станиславского пер, д. 1/28 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **2** | **1** | 2 547,33 | м.п. | 180 | **458 519,40** |
| Тульская обл, Тула г, Станиславского ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **3** | 4 486,30 | **м.п.** | **750** | **3 364 725,00** |
| Тульская обл, Тула г, Станиславского ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **3** | 4 070,62 | **м.п.** | 375 | **1 526 482,50** |
| Тульская обл, Тула г, Станиславского ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **3** | 4 126,23 | м.п. | 2250 | **9 284 017,50** |
| Тульская обл, Тула г, Староникитская ул, д. 10а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Тула г, Староникитская ул, д. 10а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Тула г, Староникитская ул, д. 10а | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Тула г, Столетова ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **2** | **2** | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Тула г, Столетова ул, д. 5 | ремонт фасада | **2** | **2** | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Тула г, Столетова ул, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **2** | **2** | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Тула г, Столетова ул, д. 6 | ремонт фасада | **2** | **2** | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Тула г, Столетова ул, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Тула г, Столетова ул, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Тула г, Столетова ул, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Тула г, Столетова ул, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Тула г, Столетова ул, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Тула г, Столетова ул, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Тула г, Столетова ул, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **2** | **2** | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Тула г, Столетова ул, д. 15 | ремонт фасада | **2** | **2** | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Тула г, Столетова ул, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Тула г, Столетова ул, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Тула г, Столетова ул, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Тула г, Столетова ул, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Тула г, Столетова ул, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Тула г, Столетова ул, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Тула г, Сурикова ул, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **3** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **300** | **1 345 890,00** |
| Тульская обл, Тула г, Сурикова ул, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **3** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 150 | **610 593,00** |
| Тульская обл, Тула г, Сурикова ул, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **3** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 900 | **3 713 607,00** |
| Тульская обл, Тула г, Сурикова ул, д. 7а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **3** | 4 486,30 | **м.п.** | **750** | **3 364 725,00** |
| Тульская обл, Тула г, Сурикова ул, д. 7а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **3** | 4 070,62 | **м.п.** | 375 | **1 526 482,50** |
| Тульская обл, Тула г, Сурикова ул, д. 7а | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **3** | 4 126,23 | м.п. | 2250 | **9 284 017,50** |
| Тульская обл, Тула г, Сурикова ул, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Тула г, Сурикова ул, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Тула г, Сурикова ул, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Тула г, Сурикова ул, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Тула г, Сурикова ул, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Тула г, Сурикова ул, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Тула г, Сурикова ул, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Тула г, Сурикова ул, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Тула г, Сурикова ул, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Тула г, Сурикова ул, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Тула г, Сурикова ул, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Тула г, Сурикова ул, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Тула г, Сурикова ул, д. 19а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Тула г, Сурикова ул, д. 19а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Тула г, Сурикова ул, д. 19а | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Тула г, Сурикова ул, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Тула г, Сурикова ул, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Тула г, Сурикова ул, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Тула г, Сурикова ул, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **1** | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Тула г, Сурикова ул, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **1** | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Тула г, Сурикова ул, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **1** | 4 126,23 | м.п. | 300 | **1 237 869,00** |
| Тульская обл, Тула г, Сурикова ул, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **1** | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Тула г, Сурикова ул, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **1** | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Тула г, Сурикова ул, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **1** | 4 126,23 | м.п. | 300 | **1 237 869,00** |
| Тульская обл, Тула г, Сурикова ул, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **1** | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Тула г, Сурикова ул, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **1** | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Тула г, Сурикова ул, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **1** | 4 126,23 | м.п. | 300 | **1 237 869,00** |
| Тульская обл, Тула г, Театральный пер, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **4** | **3** | 4 486,30 | **м.п.** | **600** | **2 691 780,00** |
| Тульская обл, Тула г, Театральный пер, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **4** | **3** | 4 070,62 | **м.п.** | 300 | **1 221 186,00** |
| Тульская обл, Тула г, Театральный пер, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **4** | **3** | 4 126,23 | м.п. | 1800 | **7 427 214,00** |
| Тульская обл, Тула г, Театральный пер, д. 2 | ремонт фасада | **4** | **3** | 4 382,48 | м2 | 1440 | **6 310 771,20** |
| Тульская обл, Тула г, Театральный пер, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **4** | **3** | 4 486,30 | **м.п.** | **600** | **2 691 780,00** |
| Тульская обл, Тула г, Театральный пер, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **4** | **3** | 4 070,62 | **м.п.** | 300 | **1 221 186,00** |
| Тульская обл, Тула г, Театральный пер, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **4** | **3** | 4 126,23 | м.п. | 1800 | **7 427 214,00** |
| Тульская обл, Тула г, Театральный пер, д. 4 | ремонт фасада | **4** | **3** | 4 382,48 | м2 | 1440 | **6 310 771,20** |
| Тульская обл, Тула г, Театральный пер, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **4** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **800** | **3 589 040,00** |
| Тульская обл, Тула г, Театральный пер, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **4** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 400 | **1 628 248,00** |
| Тульская обл, Тула г, Театральный пер, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **4** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 2400 | **9 902 952,00** |
| Тульская обл, Тула г, Театральный пер, д. 6 | ремонт фасада | **4** | **4** | 4 382,48 | м2 | 1920 | **8 414 361,60** |
| Тульская обл, Тула г, Театральный пер, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **4** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **800** | **3 589 040,00** |
| Тульская обл, Тула г, Театральный пер, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **4** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 400 | **1 628 248,00** |
| Тульская обл, Тула г, Театральный пер, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **4** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 2400 | **9 902 952,00** |
| Тульская обл, Тула г, Театральный пер, д. 8 | ремонт фасада | **4** | **4** | 4 382,48 | м2 | 1920 | **8 414 361,60** |
| Тульская обл, Тула г, Театральный пер, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **4** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **400** | **1 794 520,00** |
| Тульская обл, Тула г, Театральный пер, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **4** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 200 | **814 124,00** |
| Тульская обл, Тула г, Театральный пер, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **4** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 1200 | **4 951 476,00** |
| Тульская обл, Тула г, Театральный пер, д. 10 | ремонт фасада | **4** | **2** | 4 382,48 | м2 | 960 | **4 207 180,80** |
| Тульская обл, Тула г, Токарева ул, д. 63 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Тула г, Токарева ул, д. 63 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Тула г, Токарева ул, д. 63 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Тула г, Токарева ул, д. 75 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **1** | 4 126,23 | м.п. | 300 | **1 237 869,00** |
| Тульская обл, Тула г, Токарева ул, д. 76/219 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **3** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **300** | **1 345 890,00** |
| Тульская обл, Тула г, Токарева ул, д. 76/219 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **3** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 150 | **610 593,00** |
| Тульская обл, Тула г, Токарева ул, д. 76/219 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **3** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 900 | **3 713 607,00** |
| Тульская обл, Тула г, Токарева ул, д. 86а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Тула г, Токарева ул, д. 86а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Тула г, Токарева ул, д. 86а | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Тула г, Токарева ул, д. 86б | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Тула г, Токарева ул, д. 86б | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Тула г, Токарева ул, д. 86б | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Тула г, Тульская ул, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **3** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **300** | **1 345 890,00** |
| Тульская обл, Тула г, Тульская ул, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **3** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 150 | **610 593,00** |
| Тульская обл, Тула г, Тульская ул, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **3** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 900 | **3 713 607,00** |
| Тульская обл, Тула г, Тульского Рабочего Полка ул, д. 100 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Тула г, Тульского Рабочего Полка ул, д. 100 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Тула г, Тульского Рабочего Полка ул, д. 100 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Тула г, Тульского Рабочего Полка ул, д. 100а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **500** | **2 243 150,00** |
| Тульская обл, Тула г, Тульского Рабочего Полка ул, д. 100а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 250 | **1 017 655,00** |
| Тульская обл, Тула г, Тульского Рабочего Полка ул, д. 100б | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **500** | **2 243 150,00** |
| Тульская обл, Тула г, Тульского Рабочего Полка ул, д. 100б | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 250 | **1 017 655,00** |
| Тульская обл, Тула г, Тульского Рабочего Полка ул, д. 100б | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 1500 | **6 189 345,00** |
| Тульская обл, Тула г, Тульского Рабочего Полка ул, д. 102 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Тула г, Тульского Рабочего Полка ул, д. 102 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Тула г, Тульского Рабочего Полка ул, д. 102 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Тула г, Тульского Рабочего Полка ул, д. 102а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **500** | **2 243 150,00** |
| Тульская обл, Тула г, Тульского Рабочего Полка ул, д. 102а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 250 | **1 017 655,00** |
| Тульская обл, Тула г, Тульского Рабочего Полка ул, д. 102а | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 1500 | **6 189 345,00** |
| Тульская обл, Тула г, Тульского Рабочего Полка ул, д. 102б | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **500** | **2 243 150,00** |
| Тульская обл, Тула г, Тульского Рабочего Полка ул, д. 102б | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 250 | **1 017 655,00** |
| Тульская обл, Тула г, Тульского Рабочего Полка ул, д. 102б | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 1500 | **6 189 345,00** |
| Тульская обл, Тула г, Тульского Рабочего Полка ул, д. 104 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Тула г, Тульского Рабочего Полка ул, д. 104 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Тула г, Тульского Рабочего Полка ул, д. 104 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Тула г, Ф.Энгельса ул, д. 54 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Тула г, Ф.Энгельса ул, д. 54 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Тула г, Ф.Энгельса ул, д. 145 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Тула г, Ф.Энгельса ул, д. 145 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Тула г, Ф.Энгельса ул, д. 145 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Тула г, Ф.Энгельса ул, д. 145а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Тула г, Ф.Энгельса ул, д. 145а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Тула г, Ф.Энгельса ул, д. 145а | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Тула г, Ф.Энгельса ул, д. 147а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Тула г, Ф.Энгельса ул, д. 147а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Тула г, Ф.Энгельса ул, д. 147а | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Тула г, Ф.Энгельса ул, д. 149 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Тула г, Ф.Энгельса ул, д. 149 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Тула г, Ф.Энгельса ул, д. 149 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Тула г, Ф.Энгельса ул, д. 151 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Тула г, Ф.Энгельса ул, д. 151 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Тула г, Ф.Энгельса ул, д. 151 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Тула г, Ф.Энгельса ул, д. 151а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Тула г, Ф.Энгельса ул, д. 151а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Тула г, Ф.Энгельса ул, д. 151а | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Тула г, Фрунзе ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Тула г, Фрунзе ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Тула г, Фрунзе ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Тула г, Фрунзе ул, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Тула г, Фрунзе ул, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Тула г, Фрунзе ул, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Тула г, Фрунзе ул, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Тула г, Фрунзе ул, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Тула г, Фрунзе ул, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Тула г, Фрунзе ул, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Тула г, Фрунзе ул, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Тула г, Фрунзе ул, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Тула г, Фрунзе ул, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Тула г, Фрунзе ул, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Тула г, Фрунзе ул, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Тула г, Фрунзе ул, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Тула г, Фрунзе ул, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Тула г, Фрунзе ул, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Тула г, Фрунзе ул, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Тула г, Фрунзе ул, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Тула г, Фрунзе ул, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Тула г, Циолковского ул, д. 4/17 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **3** | 4 126,23 | м.п. | 900 | **3 713 607,00** |
| Тульская обл, Тула г, Циолковского ул, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **2** | **1** | 2 547,33 | м.п. | 180 | **458 519,40** |
| Тульская обл, Тула г, Циолковского ул, д. 10 | ремонт крыши | **2** | **1** | 5 743,19 | м2 | 265 | **1 521 945,35** |
| Тульская обл, Тула г, Циолковского ул, д. 10 | ремонт фасада | **2** | **1** | 4 382,48 | м2 | 240 | **1 051 795,20** |
| Тульская обл, Тула г, Чаплыгина ул, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **3** | **3** | 4 486,30 | **м.п.** | **450** | **2 018 835,00** |
| Тульская обл, Тула г, Чаплыгина ул, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **3** | **3** | 4 070,62 | **м.п.** | 225 | **915 889,50** |
| Тульская обл, Тула г, Чаплыгина ул, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **3** | **3** | 4 126,23 | м.п. | 1350 | **5 570 410,50** |
| Тульская обл, Тула г, Чаплыгина ул, д. 3а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **3** | **3** | 4 486,30 | **м.п.** | **450** | **2 018 835,00** |
| Тульская обл, Тула г, Чаплыгина ул, д. 3а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **3** | **3** | 4 070,62 | **м.п.** | 225 | **915 889,50** |
| Тульская обл, Тула г, Чаплыгина ул, д. 3а | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **3** | **3** | 4 126,23 | м.п. | 1350 | **5 570 410,50** |
| Тульская обл, Тула г, Шевченко пер, д. 8а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **1** | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Тула г, Шевченко пер, д. 8а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **1** | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Тула г, Шевченко пер, д. 8а | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **1** | 4 126,23 | м.п. | 300 | **1 237 869,00** |
| Тульская обл, Тула г, Шевченко пер, д. 8а | ремонт фасада | **2** | **1** | 4 382,48 | м2 | 240 | **1 051 795,20** |
| Тульская обл, Тула г, Штыковая ул, д. 41 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Тула г, Штыковая ул, д. 41 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Тула г, Штыковая ул, д. 41 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Тула г, Штыковая ул, д. 45 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **4** | **3** | 4 486,30 | **м.п.** | **600** | **2 691 780,00** |
| Тульская обл, Тула г, Штыковая ул, д. 45 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **4** | **3** | 4 070,62 | **м.п.** | 300 | **1 221 186,00** |
| Тульская обл, Тула г, Штыковая ул, д. 45 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **4** | **3** | 4 126,23 | м.п. | 1800 | **7 427 214,00** |
| Тульская обл, Тула г, Штыковая ул, д. 47 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **4** | **3** | 4 486,30 | **м.п.** | **600** | **2 691 780,00** |
| Тульская обл, Тула г, Штыковая ул, д. 47 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **4** | **3** | 4 070,62 | **м.п.** | 300 | **1 221 186,00** |
| Тульская обл, Тула г, Штыковая ул, д. 47 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **4** | **3** | 4 126,23 | м.п. | 1800 | **7 427 214,00** |
| Тульская обл, Тула г, Шухова ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **3** | **2** | 2 547,33 | м.п. | 540 | **1 375 558,20** |
| Тульская обл, Тула г, Шухова ул, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **3** | **2** | 2 547,33 | м.п. | 540 | **1 375 558,20** |
| Тульская обл, Тула г, Шухова ул, д. 3 | ремонт фасада | **3** | **2** | 4 382,48 | м2 | 720 | **3 155 385,60** |
| Тульская обл, Тула г, Шухова ул, д. 3а | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **3** | **2** | 2 547,33 | м.п. | 540 | **1 375 558,20** |
| Тульская обл, Тула г, Шухова ул, д. 3а | ремонт фасада | **3** | **2** | 4 382,48 | м2 | 720 | **3 155 385,60** |
| Тульская обл, Тула г, Шухова ул, д. 3б | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **3** | **2** | 2 547,33 | м.п. | 540 | **1 375 558,20** |
| Тульская обл, Тула г, Шухова ул, д. 3б | ремонт фасада | **3** | **2** | 4 382,48 | м2 | 720 | **3 155 385,60** |
| Тульская обл, Тула г, Шухова ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **3** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **300** | **1 345 890,00** |
| Тульская обл, Тула г, Шухова ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **3** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 150 | **610 593,00** |
| Тульская обл, Тула г, Шухова ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **3** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 900 | **3 713 607,00** |
| Тульская обл, Тула г, Шухова ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **3** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **300** | **1 345 890,00** |
| Тульская обл, Тула г, Шухова ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **3** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 150 | **610 593,00** |
| Тульская обл, Тула г, Шухова ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **3** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 900 | **3 713 607,00** |
| Тульская обл, Тула г, Шухова ул, д. 5а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **3** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **300** | **1 345 890,00** |
| Тульская обл, Тула г, Шухова ул, д. 5а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **3** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 150 | **610 593,00** |
| Тульская обл, Тула г, Шухова ул, д. 5а | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **3** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 900 | **3 713 607,00** |
| Тульская обл, Тула г, Шухова ул, д. 5б | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **3** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **300** | **1 345 890,00** |
| Тульская обл, Тула г, Шухова ул, д. 5б | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **3** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 150 | **610 593,00** |
| Тульская обл, Тула г, Шухова ул, д. 5б | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **3** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 900 | **3 713 607,00** |
| Тульская обл, Тула г, Шухова ул, д. 5в | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **3** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **300** | **1 345 890,00** |
| Тульская обл, Тула г, Шухова ул, д. 5в | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **3** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 150 | **610 593,00** |
| Тульская обл, Тула г, Шухова ул, д. 5в | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **3** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 900 | **3 713 607,00** |
| Тульская обл, Тула г, Шухова ул, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Тула г, Шухова ул, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Тула г, Шухова ул, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Тула г, Шухова ул, д. 6а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **4** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **400** | **1 794 520,00** |
| Тульская обл, Тула г, Шухова ул, д. 6а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **4** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 200 | **814 124,00** |
| Тульская обл, Тула г, Шухова ул, д. 6а | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **4** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 1200 | **4 951 476,00** |
| Тульская обл, Тула г, Шухова ул, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Тула г, Шухова ул, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Тула г, Шухова ул, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Тула г, Шухова ул, д. 7а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Тула г, Шухова ул, д. 7а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Тула г, Шухова ул, д. 7а | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Тула г, Шухова ул, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Тула г, Шухова ул, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Тула г, Шухова ул, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Тула г, Шухова ул, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **3** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **300** | **1 345 890,00** |
| Тульская обл, Тула г, Шухова ул, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **3** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 150 | **610 593,00** |
| Тульская обл, Тула г, Шухова ул, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **3** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 900 | **3 713 607,00** |
| Тульская обл, Тула г, Шухова ул, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **3** | 4 486,30 | **м.п.** | **750** | **3 364 725,00** |
| Тульская обл, Тула г, Шухова ул, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **3** | 4 070,62 | **м.п.** | 375 | **1 526 482,50** |
| Тульская обл, Тула г, Шухова ул, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **3** | 4 126,23 | м.п. | 2250 | **9 284 017,50** |
| Тульская обл, Тула г, Шухова ул, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **3** | 4 486,30 | **м.п.** | **750** | **3 364 725,00** |
| Тульская обл, Тула г, Шухова ул, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **3** | 4 070,62 | **м.п.** | 375 | **1 526 482,50** |
| Тульская обл, Тула г, Шухова ул, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **3** | 4 126,23 | м.п. | 2250 | **9 284 017,50** |
| Тульская обл, Тула г, Шухова ул, д. 20а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Тула г, Шухова ул, д. 20а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Тула г, Шухова ул, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **3** | 4 486,30 | **м.п.** | **750** | **3 364 725,00** |
| Тульская обл, Тула г, Шухова ул, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **3** | 4 070,62 | **м.п.** | 375 | **1 526 482,50** |
| Тульская обл, Тула г, Шухова ул, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **5** | **3** | 4 126,23 | м.п. | 2250 | **9 284 017,50** |
| Тульская обл, Тула г, Шухова ул, д. 24, корп. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **3** | 4 126,23 | м.п. | 900 | **3 713 607,00** |
| Тульская обл, Тула г, Шухова ул, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **3** | **3** | 2 547,33 | м.п. | 810 | **2 063 337,30** |
| Тульская обл, Тула г, Шухова ул, д. 36 | ремонт фасада | **3** | **3** | 4 382,48 | м2 | 1080 | **4 733 078,40** |
| Тульская обл, Тула г, Шухова ул, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **3** | **3** | 4 486,30 | **м.п.** | **450** | **2 018 835,00** |
| Тульская обл, Тула г, Шухова ул, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **3** | **3** | 4 070,62 | **м.п.** | 225 | **915 889,50** |
| Тульская обл, Тула г, Шухова ул, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **3** | **3** | 4 126,23 | м.п. | 1350 | **5 570 410,50** |
| Тульская обл, Тула г, Щегловская засека ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | **1** | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Тула г, Щегловская засека ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | **1** | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Тула г, Щегловская засека ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | **1** | 4 126,23 | м.п. | 300 | **1 237 869,00** |
| Тульская обл, Тула г, Щегловская засека ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **3** | **3** | 2 547,33 | м.п. | 810 | **2 063 337,30** |
| Тульская обл, Тула г, Щегловская засека ул, д. 5 | ремонт фасада | **3** | **3** | 4 382,48 | м2 | 1080 | **4 733 078,40** |
| Тульская обл, Тула г, Щегловская засека ул, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **4** | **3** | 4 486,30 | **м.п.** | **600** | **2 691 780,00** |
| Тульская обл, Тула г, Щегловская засека ул, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **4** | **3** | 4 070,62 | **м.п.** | 300 | **1 221 186,00** |
| Тульская обл, Тула г, Щегловская засека ул, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **4** | **3** | 4 126,23 | м.п. | 1800 | **7 427 214,00** |
| Тульская обл, Тула г, Щегловская засека ул, д. 41 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **3** | **3** | 4 486,30 | **м.п.** | **450** | **2 018 835,00** |
| Тульская обл, Тула г, Щегловская засека ул, д. 41 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **3** | **3** | 4 070,62 | **м.п.** | 225 | **915 889,50** |
| Тульская обл, Тула г, Щегловская засека ул, д. 41 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **3** | **3** | 4 126,23 | м.п. | 1350 | **5 570 410,50** |
| Тульская обл, Тула г, Щегловская засека ул, д. 46 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **3** | 4 486,30 | **м.п.** | **300** | **1 345 890,00** |
| Тульская обл, Тула г, Щегловская засека ул, д. 46 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **3** | 4 070,62 | **м.п.** | 150 | **610 593,00** |
| Тульская обл, Тула г, Щегловская засека ул, д. 46 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **3** | 4 126,23 | м.п. | 900 | **3 713 607,00** |
| Тульская обл, Тула г, Щегловская засека ул, д. 47 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **3** | **2** | 2 547,33 | м.п. | 540 | **1 375 558,20** |
| Тульская обл, Тула г, Щегловская засека ул, д. 47 | ремонт фасада | **3** | **2** | 4 382,48 | м2 | 720 | **3 155 385,60** |
| Тульская обл, Алексинский район, Александровка д, Советская ул, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 1 | 2 547,33 | м.п. | 180 | **458 519,40** |
| Тульская обл, Алексинский район, Александровка д, Советская ул, д. 18 | ремонт крыши | 2 | 1 | 5 743,19 | м2 | 265 | **1 521 945,35** |
| Тульская обл, Алексинский район, Александровка д, Советская ул, д. 18 | ремонт фасада | 2 | 1 | 4 382,48 | м2 | 240 | **1 051 795,20** |
| Тульская обл, Алексинский район, Большое Шелепино д, Садовая ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Алексинский район, Большое Шелепино д, Садовая ул, д. 1 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Алексинский район, Большое Шелепино д, Садовая ул, д. 1 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Алексинский район, Егнышевка д, Садовая ул, д. 4 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Алексинский район, Егнышевка д, Садовая ул, д. 4 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Алексинский район, Мичурина п, Школьная ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Алексинский район, Мичурина п, Школьная ул, д. 1 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Алексинский район, Мичурина п, Школьная ул, д. 1 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Алексинский район, Солопенки с, Победы ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Алексинский район, Солопенки с, Победы ул, д. 1 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Алексинский район, Солопенки с, Победы ул, д. 1 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, 238 Дивизии ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 5 | 3 | 2 547,33 | м.п. | 1350 | **3 438 895,50** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, 238 Дивизии ул, д. 1 | ремонт крыши | 5 | 3 | 7 652,31 | м2 | 795 | **6 083 586,45** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, 238 Дивизии ул, д. 1 | ремонт фасада | 5 | 3 | 4 382,48 | м2 | 1800 | **7 888 464,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, 238 Дивизии ул, д. 3 | ремонт фасада | 3 | 2 | 4 382,48 | м2 | 720 | **3 155 385,60** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, 238 Дивизии ул, д. 7 | ремонт крыши | 2 | 3 | 5 743,19 | м2 | 795 | **4 565 836,05** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, 238 Дивизии ул, д. 7 | ремонт фасада | 2 | 3 | 4 382,48 | м2 | 720 | **3 155 385,60** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, 238 Дивизии ул, д. 8 | ремонт фасада | 2 | 3 | 4 382,48 | м2 | 720 | **3 155 385,60** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, 238 Дивизии ул, д. 10 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, 238 Дивизии ул, д. 12 | ремонт фасада | 2 | 3 | 4 382,48 | м2 | 720 | **3 155 385,60** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Арматурная ул, д. 1 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Арматурная ул, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 900 | **3 713 607,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Арматурная ул, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 540 | **1 375 558,20** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Арматурная ул, д. 3 | ремонт фасада | 3 | 2 | 4 382,48 | м2 | 720 | **3 155 385,60** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Арматурная ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 540 | **1 375 558,20** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Арматурная ул, д. 4 | ремонт фасада | 3 | 2 | 4 382,48 | м2 | 720 | **3 155 385,60** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Арматурная ул, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 5 | 3 | 2 547,33 | м.п. | 1350 | **3 438 895,50** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Арматурная ул, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4 | 3 | 4 126,23 | м.п. | 1800 | **7 427 214,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Арматурная ул, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 3 | 2 547,33 | м.п. | 1080 | **2 751 116,40** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Арматурная ул, д. 11 | ремонт крыши | 4 | 3 | 7 652,31 | м2 | 795 | **6 083 586,45** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Арматурная ул, д. 11 | ремонт фасада | 4 | 3 | 4 382,48 | м2 | 1440 | **6 310 771,20** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Арматурная ул, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 3 | 2 547,33 | м.п. | 1080 | **2 751 116,40** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Арматурная ул, д. 13 | ремонт крыши | 4 | 3 | 7 652,31 | м2 | 795 | **6 083 586,45** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Арматурная ул, д. 13 | ремонт фасада | 4 | 3 | 4 382,48 | м2 | 1440 | **6 310 771,20** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Арматурная ул, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 720 | **1 834 077,60** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Арматурная ул, д. 15 | ремонт крыши | 4 | 2 | 7 652,31 | м2 | 530 | **4 055 724,30** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Арматурная ул, д. 15 | ремонт фасада | 4 | 2 | 4 382,48 | м2 | 960 | **4 207 180,80** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Арматурная ул, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 4 | 2 547,33 | м.п. | 1440 | **3 668 155,20** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Арматурная ул, д. 21 | ремонт крыши | 4 | 4 | 7 652,31 | м2 | 1060 | **8 111 448,60** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Арматурная ул, д. 21 | ремонт фасада | 4 | 4 | 4 382,48 | м2 | 1920 | **8 414 361,60** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Арматурная ул, д. 23 | ремонт фасада | 4 | 4 | 4 382,48 | м2 | 1920 | **8 414 361,60** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Арматурная ул, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4 | 4 | 4 126,23 | м.п. | 2400 | **9 902 952,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Арматурная ул, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 4 | 2 547,33 | м.п. | 1440 | **3 668 155,20** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Арматурная ул, д. 28 | ремонт крыши | 4 | 4 | 7 652,31 | м2 | 1060 | **8 111 448,60** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Арматурная ул, д. 28 | ремонт фасада | 4 | 4 | 4 382,48 | м2 | 1920 | **8 414 361,60** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Армейская ул, д. 9 | ремонт фасада | 2 | 1 | 4 382,48 | м2 | 240 | **1 051 795,20** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Армейская ул, д. 10/7 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 5 | 4 | 2 547,33 | м.п. | 1800 | **4 585 194,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Армейская ул, д. 10/7 | ремонт крыши | 5 | 4 | 7 652,31 | м2 | 1060 | **8 111 448,60** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Армейская ул, д. 10/7 | ремонт фасада | 5 | 4 | 4 382,48 | м2 | 2400 | **10 517 952,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Армейская ул, д. 11 | ремонт фасада | 2 | 1 | 4 382,48 | м2 | 240 | **1 051 795,20** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Армейская ул, д. 11а | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Армейская ул, д. 11в | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Армейская ул, д. 13 | ремонт фасада | 2 | 1 | 4 382,48 | м2 | 240 | **1 051 795,20** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Армейская ул, д. 15 | ремонт фасада | 2 | 1 | 4 382,48 | м2 | 240 | **1 051 795,20** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Армейская ул, д. 15б | ремонт фасада | 2 | 1 | 4 382,48 | м2 | 240 | **1 051 795,20** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Армейская ул, д. 15в | ремонт фасада | 2 | 1 | 4 382,48 | м2 | 240 | **1 051 795,20** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Армейская ул, д. 17 | ремонт фасада | 2 | 1 | 4 382,48 | м2 | 240 | **1 051 795,20** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Баумана ул, д. 3 | ремонт фасада | 4 | 4 | 4 382,48 | м2 | 1920 | **8 414 361,60** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Баумана ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 4 | 4 486,30 | **м.п.** | **800** | **3 589 040,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Баумана ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 4 | 4 | 4 070,62 | **м.п.** | 400 | **1 628 248,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Баумана ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4 | 4 | 4 126,23 | м.п. | 2400 | **9 902 952,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Баумана ул, д. 5 | ремонт фасада | 5 | 3 | 4 382,48 | м2 | 1800 | **7 888 464,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Баумана ул, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 4 | 4 486,30 | **м.п.** | **800** | **3 589 040,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Баумана ул, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 4 | 4 | 4 070,62 | **м.п.** | 400 | **1 628 248,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Баумана ул, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4 | 4 | 4 126,23 | м.п. | 2400 | **9 902 952,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Баумана ул, д. 9 | ремонт фасада | 4 | 4 | 4 382,48 | м2 | 1920 | **8 414 361,60** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Баумана ул, д. 11 | ремонт фасада | 4 | 4 | 4 382,48 | м2 | 1920 | **8 414 361,60** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Баумана ул, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 5 | 4 | 2 547,33 | м.п. | 1800 | **4 585 194,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Баумана ул, д. 14 | ремонт крыши | 5 | 4 | 7 652,31 | м2 | 1060 | **8 111 448,60** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Баумана ул, д. 14 | ремонт фасада | 5 | 4 | 4 382,48 | м2 | 2400 | **10 517 952,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Баумана ул, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 3 | 2 547,33 | м.п. | 1080 | **2 751 116,40** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Баумана ул, д. 16 | ремонт крыши | 4 | 3 | 7 652,31 | м2 | 795 | **6 083 586,45** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Баумана ул, д. 16 | ремонт фасада | 4 | 3 | 4 382,48 | м2 | 1440 | **6 310 771,20** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Белинского ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 5 | 3 | 2 547,33 | м.п. | 1350 | **3 438 895,50** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Белинского ул, д. 1 | ремонт крыши | 5 | 3 | 7 652,31 | м2 | 795 | **6 083 586,45** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Белинского ул, д. 1 | ремонт фасада | 5 | 3 | 4 382,48 | м2 | 1800 | **7 888 464,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Белинского ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 1 | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Белинского ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 1 | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Белинского ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 1 | 2 547,33 | м.п. | 180 | **458 519,40** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Белинского ул, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 1 | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Белинского ул, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 1 | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Белинского ул, д. 8 | ремонт фасада | 2 | 1 | 4 382,48 | м2 | 240 | **1 051 795,20** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Белинского ул, д. 10 | ремонт фасада | 2 | 1 | 4 382,48 | м2 | 240 | **1 051 795,20** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Белинского ул, д. 12 | ремонт фасада | 2 | 1 | 4 382,48 | м2 | 240 | **1 051 795,20** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Белинского ул, д. 14 | ремонт фасада | 2 | 1 | 4 382,48 | м2 | 240 | **1 051 795,20** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Вересаева ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 720 | **1 834 077,60** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Вересаева ул, д. 1 | ремонт крыши | 4 | 2 | 7 652,31 | м2 | 530 | **4 055 724,30** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Вересаева ул, д. 1 | ремонт фасада | 4 | 2 | 4 382,48 | м2 | 960 | **4 207 180,80** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Героев Алексинцев ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 5 | 4 | 2 547,33 | м.п. | 1800 | **4 585 194,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Героев Алексинцев ул, д. 2 | ремонт крыши | 5 | 4 | 7 652,31 | м2 | 1060 | **8 111 448,60** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Героев Алексинцев ул, д. 2 | ремонт фасада | 5 | 4 | 4 382,48 | м2 | 2400 | **10 517 952,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Героев Алексинцев ул, д. 3 | ремонт фасада | 5 | 4 | 4 382,48 | м2 | 2400 | **10 517 952,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Героев Алексинцев ул, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 5 | 6 | 2 547,33 | м.п. | 2700 | **6 877 791,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Героев Алексинцев ул, д. 6 | ремонт крыши | 5 | 6 | 7 652,31 | м2 | 1590 | **12 167 172,90** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Героев Алексинцев ул, д. 6 | ремонт фасада | 5 | 6 | 4 382,48 | м2 | 3600 | **15 776 928,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Героев Алексинцев ул, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 3 | 2 547,33 | м.п. | 1080 | **2 751 116,40** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Героев Алексинцев ул, д. 9 | ремонт крыши | 4 | 3 | 7 652,31 | м2 | 795 | **6 083 586,45** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Героев Алексинцев ул, д. 9 | ремонт фасада | 4 | 3 | 4 382,48 | м2 | 1440 | **6 310 771,20** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Героев Алексинцев ул, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 3 | 2 547,33 | м.п. | 1080 | **2 751 116,40** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Героев Алексинцев ул, д. 13 | ремонт крыши | 4 | 3 | 7 652,31 | м2 | 795 | **6 083 586,45** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Героев Алексинцев ул, д. 13 | ремонт фасада | 4 | 3 | 4 382,48 | м2 | 1440 | **6 310 771,20** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Героев Алексинцев ул, д. 13а | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 5 | 3 | 4 126,23 | м.п. | 2250 | **9 284 017,50** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Героев Алексинцев ул, д. 13а | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 5 | 3 | 2 547,33 | м.п. | 1350 | **3 438 895,50** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Героев Алексинцев ул, д. 13а | ремонт крыши | 5 | 3 | 7 652,31 | м2 | 795 | **6 083 586,45** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Героев Алексинцев ул, д. 13а | ремонт фасада | 5 | 3 | 4 382,48 | м2 | 1800 | **7 888 464,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Героев Алексинцев ул, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 5 | 3 | 2 547,33 | м.п. | 1350 | **3 438 895,50** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Героев Алексинцев ул, д. 15 | ремонт фасада | 5 | 3 | 4 382,48 | м2 | 1800 | **7 888 464,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Героев Алексинцев ул, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 5 | 3 | 2 547,33 | м.п. | 1350 | **3 438 895,50** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Героев Алексинцев ул, д. 23 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Горная ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 540 | **1 375 558,20** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Горная ул, д. 2 | ремонт крыши | 3 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Горная ул, д. 2 | ремонт фасада | 3 | 2 | 4 382,48 | м2 | 720 | **3 155 385,60** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Горная ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **300** | **1 345 890,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Горная ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 3 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 150 | **610 593,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Горная ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 900 | **3 713 607,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Горная ул, д. 4 | ремонт фасада | 3 | 2 | 4 382,48 | м2 | 720 | **3 155 385,60** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Горная ул, д. 6 | ремонт фасада | 3 | 2 | 4 382,48 | м2 | 720 | **3 155 385,60** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Горная ул, д. 8 | ремонт фасада | 3 | 2 | 4 382,48 | м2 | 720 | **3 155 385,60** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Горького ул, д. 2 | ремонт фасада | 5 | 3 | 4 382,48 | м2 | 1800 | **7 888 464,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Горького ул, д. 4 | ремонт фасада | 5 | 3 | 4 382,48 | м2 | 1800 | **7 888 464,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Горького ул, д. 6 | ремонт фасада | 4 | 4 | 4 382,48 | м2 | 1920 | **8 414 361,60** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Горького ул, д. 8 | ремонт фасада | 4 | 4 | 4 382,48 | м2 | 1920 | **8 414 361,60** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Горького ул, д. 10 | ремонт фасада | 4 | 4 | 4 382,48 | м2 | 1920 | **8 414 361,60** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Дружбы ул, д. 3 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Дружбы ул, д. 3а | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Дружбы ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Дружбы ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Дружбы ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Дружбы ул, д. 5 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Дружбы ул, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Дружбы ул, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Дружбы ул, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Дружбы ул, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 4 | 4 486,30 | **м.п.** | **800** | **3 589 040,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Дружбы ул, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 4 | 4 | 4 070,62 | **м.п.** | 400 | **1 628 248,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Дружбы ул, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4 | 4 | 4 126,23 | м.п. | 2400 | **9 902 952,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Железнодорожная ул, д. 2 | ремонт фасада | 2 | 1 | 4 382,48 | м2 | 240 | **1 051 795,20** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Железнодорожная ул, д. 10а | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Железнодорожная ул, д. 13а | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Заводская ул, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 3 | 4 486,30 | **м.п.** | **450** | **2 018 835,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Заводская ул, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 3 | 3 | 4 070,62 | **м.п.** | 225 | **915 889,50** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Заводская ул, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 3 | 4 126,23 | м.п. | 1350 | **5 570 410,50** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Заводская ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 3 | 4 486,30 | **м.п.** | **450** | **2 018 835,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Заводская ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 3 | 3 | 4 070,62 | **м.п.** | 225 | **915 889,50** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Заводская ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 3 | 4 126,23 | м.п. | 1350 | **5 570 410,50** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Заводская ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Заводская ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Заводская ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Заводская ул, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Заводская ул, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Заводская ул, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Заводская ул, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Заводская ул, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Заводская ул, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Заводская ул, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Заводская ул, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Заводская ул, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Заводская ул, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Заводская ул, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Заводская ул, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, К.Маркса ул, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 1 | 4 126,23 | м.п. | 300 | **1 237 869,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Кирпичная ул, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 1 | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Кирпичная ул, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 1 | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Кирпичная ул, д. 11 | ремонт фасада | 2 | 1 | 4 382,48 | м2 | 240 | **1 051 795,20** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Кирпичная ул, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Кирпичная ул, д. 13 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Ленина ул, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 3 | 2 547,33 | м.п. | 1080 | **2 751 116,40** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Ленина ул, д. 14 | ремонт крыши | 4 | 3 | 7 652,31 | м2 | 795 | **6 083 586,45** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Ленина ул, д. 14 | ремонт фасада | 4 | 3 | 4 382,48 | м2 | 1440 | **6 310 771,20** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Ленина ул, д. 17/18 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 4 | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Ленина ул, д. 17/18 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 5 | 4 | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Ленина ул, д. 17/18 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 5 | 4 | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Ленина ул, д. 18а | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 5 | 3 | 2 547,33 | м.п. | 1350 | **3 438 895,50** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Ленина ул, д. 18а | ремонт крыши | 5 | 3 | 7 652,31 | м2 | 795 | **6 083 586,45** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Ленина ул, д. 18а | ремонт фасада | 5 | 3 | 4 382,48 | м2 | 1800 | **7 888 464,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Ленина ул, д. 19/15 | ремонт фасада | 3 | 3 | 4 382,48 | м2 | 1080 | **4 733 078,40** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Ленина ул, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Ленина ул, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Ленина ул, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 1 | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Ленина ул, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 1 | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Ленина ул, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 1 | 4 126,23 | м.п. | 300 | **1 237 869,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Ленина ул, д. 28 | ремонт фасада | 2 | 1 | 4 382,48 | м2 | 240 | **1 051 795,20** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Ленина ул, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Ленина ул, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Ленина ул, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Ленина ул, д. 34/6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 1 | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Ленина ул, д. 34/6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 1 | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Ленина ул, д. 34/6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 1 | 4 126,23 | м.п. | 300 | **1 237 869,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Ленина ул, д. 36/5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 1 | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Ленина ул, д. 36/5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 1 | 4 126,23 | м.п. | 300 | **1 237 869,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Ленина ул, д. 39/4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 1 | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Ленина ул, д. 39/4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 1 | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Ленина ул, д. 39/4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 1 | 4 126,23 | м.п. | 300 | **1 237 869,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Ленина ул, д. 41/3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 1 | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Ленина ул, д. 41/3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 1 | 4 126,23 | м.п. | 300 | **1 237 869,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Макаренко ул, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Макаренко ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Макаренко ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **300** | **1 345 890,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Макаренко ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 3 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 150 | **610 593,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Макаренко ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 540 | **1 375 558,20** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Маяковского ул, д. 3/1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 3 | 4 486,30 | **м.п.** | **300** | **1 345 890,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Маяковского ул, д. 3/1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 3 | 4 070,62 | **м.п.** | 150 | **610 593,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Маяковского ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Маяковского ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Маяковского ул, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 3 | 4 486,30 | **м.п.** | **300** | **1 345 890,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Маяковского ул, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 3 | 4 070,62 | **м.п.** | 150 | **610 593,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Маяковского ул, д. 14/4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 3 | 4 486,30 | **м.п.** | **300** | **1 345 890,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Маяковского ул, д. 14/4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 3 | 4 070,62 | **м.п.** | 150 | **610 593,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Металлистов ул, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 4 | 4 486,30 | **м.п.** | **800** | **3 589 040,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Металлистов ул, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 4 | 4 | 4 070,62 | **м.п.** | 400 | **1 628 248,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Металлистов ул, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4 | 4 | 4 126,23 | м.п. | 2400 | **9 902 952,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Металлистов ул, д. 8 | ремонт фасада | 4 | 4 | 4 382,48 | м2 | 1920 | **8 414 361,60** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Металлистов ул, д. 17а | ремонт фасада | 4 | 2 | 4 382,48 | м2 | 960 | **4 207 180,80** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Мира ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Мира ул, д. 4 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Мира ул, д. 4а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Мира ул, д. 4а | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Мира ул, д. 6/9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Мира ул, д. 6/9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Мира ул, д. 6/9 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Мира ул, д. 7/11 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Мира ул, д. 7/11 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Мира ул, д. 7/11 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Мира ул, д. 8 | ремонт фасада | 4 | 2 | 4 382,48 | м2 | 960 | **4 207 180,80** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Мира ул, д. 9 | ремонт фасада | 4 | 2 | 4 382,48 | м2 | 960 | **4 207 180,80** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Мира ул, д. 9а | ремонт фасада | 4 | 2 | 4 382,48 | м2 | 960 | **4 207 180,80** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Мира ул, д. 11 | ремонт фасада | 4 | 2 | 4 382,48 | м2 | 960 | **4 207 180,80** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Мира ул, д. 11а | ремонт фасада | 4 | 2 | 4 382,48 | м2 | 960 | **4 207 180,80** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Мира ул, д. 14/10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 4 | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Мира ул, д. 14/10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 5 | 4 | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Мира ул, д. 14/10 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 5 | 4 | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Мира ул, д. 18/11 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 4 | 7 | 4 070,62 | **м.п.** | 700 | **2 849 434,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Мира ул, д. 18/11 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 7 | 2 547,33 | м.п. | 2520 | **6 419 271,60** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Мира ул, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 5 | 4 | 2 547,33 | м.п. | 1800 | **4 585 194,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Мира ул, д. 24 | ремонт крыши | 5 | 4 | 7 652,31 | м2 | 1060 | **8 111 448,60** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Мира ул, д. 24 | ремонт фасада | 5 | 4 | 4 382,48 | м2 | 2400 | **10 517 952,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Мира ул, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 5 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 900 | **2 292 597,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Мира ул, д. 26 | ремонт крыши | 5 | 2 | 7 652,31 | м2 | 530 | **4 055 724,30** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Мира ул, д. 26 | ремонт фасада | 5 | 2 | 4 382,48 | м2 | 1200 | **5 258 976,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Мира ул, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 5 | 4 | 2 547,33 | м.п. | 1800 | **4 585 194,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Мира ул, д. 30 | ремонт крыши | 5 | 4 | 7 652,31 | м2 | 1060 | **8 111 448,60** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Мира ул, д. 30 | ремонт фасада | 5 | 4 | 4 382,48 | м2 | 2400 | **10 517 952,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Мира ул, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 5 | 4 | 2 547,33 | м.п. | 1800 | **4 585 194,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Мира ул, д. 32 | ремонт крыши | 5 | 4 | 7 652,31 | м2 | 1060 | **8 111 448,60** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Мира ул, д. 32 | ремонт фасада | 5 | 4 | 4 382,48 | м2 | 2400 | **10 517 952,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Молодежная ул, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Молодежная ул, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Молодежная ул, д. 10 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Молодежная ул, д. 10а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Молодежная ул, д. 10а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Молодежная ул, д. 10а | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Молодежная ул, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Молодежная ул, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Молодежная ул, д. 12 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Молодежная ул, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 1 | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Молодежная ул, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 1 | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Молодежная ул, д. 18 | ремонт фасада | 2 | 1 | 4 382,48 | м2 | 240 | **1 051 795,20** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Монтажная ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1 | 4 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Монтажная ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 1 | 4 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Монтажная ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 4 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Набережная ул, д. 22/23 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Новогородищенская ул, д. 13 | ремонт фасада | 2 | 1 | 4 382,48 | м2 | 240 | **1 051 795,20** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Новогородищенская ул, д. 14 | ремонт фасада | 2 | 1 | 4 382,48 | м2 | 240 | **1 051 795,20** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Октябрьская ул, д. 3 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Октябрьская ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Пахомова ул, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Пахомова ул, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Пахомова ул, д. 5/19 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Пахомова ул, д. 5/19 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Пахомова ул, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Пахомова ул, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Пахомова ул, д. 6а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Пахомова ул, д. 6а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Пахомова ул, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 720 | **1 834 077,60** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Пахомова ул, д. 10 | ремонт крыши | 4 | 2 | 7 652,31 | м2 | 530 | **4 055 724,30** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Пахомова ул, д. 10 | ремонт фасада | 4 | 2 | 4 382,48 | м2 | 960 | **4 207 180,80** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Пахомова ул, д. 13/2 | ремонт фасада | 3 | 2 | 4 382,48 | м2 | 720 | **3 155 385,60** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Пахомова ул, д. 14 | ремонт фасада | 4 | 2 | 4 382,48 | м2 | 960 | **4 207 180,80** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Пахомова ул, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **400** | **1 794 520,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Пахомова ул, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 4 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 200 | **814 124,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Пахомова ул, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 1200 | **4 951 476,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Пахомова ул, д. 17/12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **500** | **2 243 150,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Пахомова ул, д. 17/12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 5 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 250 | **1 017 655,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Пахомова ул, д. 17/12 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 5 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 1500 | **6 189 345,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Пахомова ул, д. 21/7 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 5 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 900 | **2 292 597,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Пахомова ул, д. 21/7 | ремонт крыши | 5 | 2 | 7 652,31 | м2 | 530 | **4 055 724,30** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Пахомова ул, д. 21/7 | ремонт фасада | 5 | 2 | 4 382,48 | м2 | 1200 | **5 258 976,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Первомайская ул, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Первомайская ул, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Первомайская ул, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Первомайская ул, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Первомайская ул, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Первомайская ул, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Пионерская ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Пионерская ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Пионерская ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Пионерская ул, д. 7/1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Пионерская ул, д. 7/1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Пионерская ул, д. 7/1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Победы пл, д. 1 | ремонт фасада | 3 | 2 | 4 382,48 | м2 | 720 | **3 155 385,60** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Победы пл, д. 3 | ремонт фасада | 3 | 2 | 4 382,48 | м2 | 720 | **3 155 385,60** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Победы пл, д. 5 | ремонт фасада | 3 | 2 | 4 382,48 | м2 | 720 | **3 155 385,60** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Победы пл, д. 5а | ремонт фасада | 3 | 2 | 4 382,48 | м2 | 720 | **3 155 385,60** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Победы пл, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 3 | 4 486,30 | **м.п.** | **300** | **1 345 890,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Победы пл, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 3 | 4 070,62 | **м.п.** | 150 | **610 593,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Победы пл, д. 7/1 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Рабочая ул, д. 4а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 3 | 4 486,30 | **м.п.** | **300** | **1 345 890,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Рабочая ул, д. 4а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 3 | 4 070,62 | **м.п.** | 150 | **610 593,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Рабочая ул, д. 4а | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 3 | 4 126,23 | м.п. | 900 | **3 713 607,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Рабочая ул, д. 6а | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 720 | **1 834 077,60** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Рабочая ул, д. 6а | ремонт крыши | 4 | 2 | 7 652,31 | м2 | 530 | **4 055 724,30** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Рабочая ул, д. 6а | ремонт фасада | 4 | 2 | 4 382,48 | м2 | 960 | **4 207 180,80** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Революции ул, д. 7д | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 5 | 4 | 2 547,33 | м.п. | 1800 | **4 585 194,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Революции ул, д. 7д | ремонт крыши | 5 | 4 | 7 652,31 | м2 | 1060 | **8 111 448,60** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Революции ул, д. 7д | ремонт фасада | 5 | 4 | 4 382,48 | м2 | 2400 | **10 517 952,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Северная ул, д. 1 | ремонт фасада | 4 | 2 | 4 382,48 | м2 | 960 | **4 207 180,80** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Северная ул, д. 5 | ремонт фасада | 4 | 2 | 4 382,48 | м2 | 960 | **4 207 180,80** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Северная ул, д. 7 | ремонт фасада | 4 | 2 | 4 382,48 | м2 | 960 | **4 207 180,80** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Северная ул, д. 9 | ремонт фасада | 4 | 2 | 4 382,48 | м2 | 960 | **4 207 180,80** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Северная ул, д. 11 | ремонт фасада | 5 | 4 | 4 382,48 | м2 | 2400 | **10 517 952,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Северная ул, д. 13 | ремонт фасада | 5 | 2 | 4 382,48 | м2 | 1200 | **5 258 976,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Северная ул, д. 15 | ремонт фасада | 5 | 4 | 4 382,48 | м2 | 2400 | **10 517 952,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Северная ул, д. 17 | ремонт фасада | 5 | 4 | 4 382,48 | м2 | 2400 | **10 517 952,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Северная ул, д. 19 | ремонт фасада | 5 | 2 | 4 382,48 | м2 | 1200 | **5 258 976,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Северная ул, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 5 | 3 | 2 547,33 | м.п. | 1350 | **3 438 895,50** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Северная ул, д. 25 | ремонт крыши | 5 | 3 | 7 652,31 | м2 | 795 | **6 083 586,45** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Северная ул, д. 25 | ремонт фасада | 5 | 3 | 4 382,48 | м2 | 1800 | **7 888 464,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Северная ул, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 5 | 4 | 2 547,33 | м.п. | 1800 | **4 585 194,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Северная ул, д. 27 | ремонт крыши | 5 | 4 | 7 652,31 | м2 | 1060 | **8 111 448,60** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Северная ул, д. 27 | ремонт фасада | 5 | 4 | 4 382,48 | м2 | 2400 | **10 517 952,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Серафимовича ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 3 | 2 547,33 | м.п. | 1080 | **2 751 116,40** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Серафимовича ул, д. 4 | ремонт крыши | 4 | 3 | 7 652,31 | м2 | 795 | **6 083 586,45** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Серафимовича ул, д. 4 | ремонт фасада | 4 | 3 | 4 382,48 | м2 | 1440 | **6 310 771,20** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Серафимовича ул, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 3 | 2 547,33 | м.п. | 1080 | **2 751 116,40** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Серафимовича ул, д. 6 | ремонт крыши | 4 | 3 | 7 652,31 | м2 | 795 | **6 083 586,45** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Серафимовича ул, д. 6 | ремонт фасада | 4 | 3 | 4 382,48 | м2 | 1440 | **6 310 771,20** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Советская ул, д. 1 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Советская ул, д. 5 | Разработка проектной документации | 2 | 5 |  |  |  | **-** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Советская ул, д. 5 | Разработка сметной документации | 2 | 5 |  |  |  | **-** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Советская ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 5 | 4 070,62 | **м.п.** | 250 | **1 017 655,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Советская ул, д. 5 | строительный контроль | 2 | 5 |  |  |  | **-** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Строителей ул, д. 3/8 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Строителей ул, д. 5/7 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Строителей ул, д. 7/8 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Строителей ул, д. 11 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Строителей 1-й проезд, д. 1/8 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Строителей 1-й проезд, д. 3 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Строителей 1-й проезд, д. 5 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Строителей 1-й проезд, д. 5а | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Строителей 1-й проезд, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Строителей 1-й проезд, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Строителей 1-й проезд, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Строителей 2-й проезд, д. 2/14 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Строителей 2-й проезд, д. 4 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Строителей 2-й проезд, д. 5 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Строителей 2-й проезд, д. 6 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Строителей 3-й проезд, д. 6 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Трудовые Резервы ул, д. 13 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Трудовые Резервы ул, д. 14/16 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 1 | 4 126,23 | м.п. | 300 | **1 237 869,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Трудовые Резервы ул, д. 14/16 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 1 | 2 547,33 | м.п. | 180 | **458 519,40** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Трудовые Резервы ул, д. 15 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Трудовые Резервы ул, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 1 | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Трудовые Резервы ул, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 1 | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Трудовые Резервы ул, д. 17/37 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Трудовые Резервы ул, д. 17/37 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Трудовые Резервы ул, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 1 | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Трудовые Резервы ул, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 1 | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Трудовые Резервы ул, д. 21 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Трудовые Резервы ул, д. 22/35 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 1 | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Трудовые Резервы ул, д. 22/35 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 1 | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Трудовые Резервы ул, д. 31 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Трудовые Резервы ул, д. 45 | ремонт фасада | 2 | 1 | 4 382,48 | м2 | 240 | **1 051 795,20** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Тульская ул, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Тульская ул, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 1 | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Тульская ул, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 1 | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Урицкого ул, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Урицкого ул, д. 13 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Урицкого ул, д. 19 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Ушинского ул, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 3 | 4 126,23 | м.п. | 900 | **3 713 607,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Центральная ул, д. 2/6 | ремонт фасада | 2 | 3 | 4 382,48 | м2 | 720 | **3 155 385,60** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Центральная ул, д. 3 | ремонт фасада | 3 | 4 | 4 382,48 | м2 | 1440 | **6 310 771,20** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Центральная ул, д. 3а | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Центральная ул, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 3 | 2 547,33 | м.п. | 1080 | **2 751 116,40** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Центральная ул, д. 7 | ремонт крыши | 4 | 3 | 7 652,31 | м2 | 795 | **6 083 586,45** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Центральная ул, д. 7 | ремонт фасада | 4 | 3 | 4 382,48 | м2 | 1440 | **6 310 771,20** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Центральная ул, д. 8/11 | ремонт фасада | 2 | 3 | 4 382,48 | м2 | 720 | **3 155 385,60** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Центральная ул, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 3 | 2 547,33 | м.п. | 1080 | **2 751 116,40** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Центральная ул, д. 9 | ремонт крыши | 4 | 3 | 7 652,31 | м2 | 795 | **6 083 586,45** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Центральная ул, д. 9 | ремонт фасада | 4 | 3 | 4 382,48 | м2 | 1440 | **6 310 771,20** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Центральная ул, д. 10/12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 3 | 4 486,30 | **м.п.** | **300** | **1 345 890,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Центральная ул, д. 10/12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 3 | 4 070,62 | **м.п.** | 150 | **610 593,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Центральная ул, д. 10/12 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 3 | 4 126,23 | м.п. | 900 | **3 713 607,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Центральная ул, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Центральная ул, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Центральная ул, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Чехова ул, д. 6 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Чехова ул, д. 7 | ремонт фасада | 2 | 1 | 4 382,48 | м2 | 240 | **1 051 795,20** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Чехова ул, д. 8 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Чехова ул, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Чехова ул, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Чехова ул, д. 11/2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 3 | 4 486,30 | **м.п.** | **300** | **1 345 890,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Чехова ул, д. 11/2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 3 | 4 070,62 | **м.п.** | 150 | **610 593,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Чехова ул, д. 12/1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 3 | 2 547,33 | м.п. | 1080 | **2 751 116,40** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Чехова ул, д. 12/1 | ремонт крыши | 4 | 3 | 7 652,31 | м2 | 795 | **6 083 586,45** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Чехова ул, д. 12/1 | ремонт фасада | 4 | 3 | 4 382,48 | м2 | 1440 | **6 310 771,20** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Чехова ул, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 3 | 2 547,33 | м.п. | 1080 | **2 751 116,40** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Чехова ул, д. 13 | ремонт крыши | 4 | 3 | 7 652,31 | м2 | 795 | **6 083 586,45** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Чехова ул, д. 13 | ремонт фасада | 4 | 3 | 4 382,48 | м2 | 1440 | **6 310 771,20** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Чехова ул, д. 17 | ремонт фасада | 4 | 3 | 4 382,48 | м2 | 1440 | **6 310 771,20** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Энергетиков ул, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 3 | 4 486,30 | **м.п.** | **300** | **1 345 890,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Энергетиков ул, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 3 | 4 070,62 | **м.п.** | 150 | **610 593,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Южная ул, д. 4а | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 5 | 4 | 2 547,33 | м.п. | 1800 | **4 585 194,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Алексин г, Южная ул, д. 4а | ремонт фасада | 5 | 4 | 4 382,48 | м2 | 2400 | **10 517 952,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Новогуровский рп, Лесная ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 5 | 6 | 4 126,23 | м.п. | 4500 | **18 568 035,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Новогуровский рп, Лесная ул, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 5 | 6 | 4 126,23 | м.п. | 4500 | **18 568 035,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Новогуровский рп, Лесная ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 5 | 6 | 4 126,23 | м.п. | 4500 | **18 568 035,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Новогуровский рп, Мира ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 6 | 2 547,33 | м.п. | 2160 | **5 502 232,80** |
| Тульская обл, Алексинский район, Новогуровский рп, Мира ул, д. 4 | ремонт фасада | 4 | 6 | 4 382,48 | м2 | 2880 | **12 621 542,40** |
| Тульская обл, Алексинский район, Новогуровский рп, Мира ул, д. 6 | ремонт фасада | 5 | 6 | 4 382,48 | м2 | 3600 | **15 776 928,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Новогуровский рп, Мира ул, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 5 | 6 | 2 547,33 | м.п. | 2700 | **6 877 791,00** |
| Тульская обл, Алексинский район, Новогуровский рп, Мира ул, д. 8 | ремонт фасада | 5 | 6 | 4 382,48 | м2 | 3600 | **15 776 928,00** |
| Тульская обл, Арсеньевский район, Первомайский п, Школьная ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 1 | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Арсеньевский район, Первомайский п, Школьная ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 1 | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Арсеньевский район, Центральный п, Рабочая ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Арсеньевский район, Центральный п, Рабочая ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Арсеньевский район, Центральный п, Рабочая ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Арсеньевский район, Центральный п, Рабочая ул, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Арсеньевский район, Центральный п, Рабочая ул, д. 6 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Арсеньевский район, Центральный п, Рабочая ул, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Арсеньевский район, Центральный п, Рабочая ул, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Арсеньевский район, Центральный п, Рабочая ул, д. 7 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Арсеньевский район, Арсеньево рп, 22 Декабря ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 3 | 4 486,30 | **м.п.** | **450** | **2 018 835,00** |
| Тульская обл, Арсеньевский район, Арсеньево рп, 22 Декабря ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 3 | 3 | 4 070,62 | **м.п.** | 225 | **915 889,50** |
| Тульская обл, Арсеньевский район, Арсеньево рп, 22 Декабря ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 3 | 4 126,23 | м.п. | 1350 | **5 570 410,50** |
| Тульская обл, Арсеньевский район, Арсеньево рп, Бандикова ул, д. 107 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Арсеньевский район, Арсеньево рп, Бандикова ул, д. 107 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Арсеньевский район, Арсеньево рп, Бандикова ул, д. 107 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Арсеньевский район, Арсеньево рп, Бандикова ул, д. 115 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Арсеньевский район, Арсеньево рп, Бандикова ул, д. 115 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Арсеньевский район, Арсеньево рп, Папанина ул, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **400** | **1 794 520,00** |
| Тульская обл, Арсеньевский район, Арсеньево рп, Папанина ул, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 1200 | **4 951 476,00** |
| Тульская обл, Арсеньевский район, Арсеньево рп, Папанина ул, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Арсеньевский район, Арсеньево рп, Папанина ул, д. 13 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Арсеньевский район, Арсеньево рп, Парфенова ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Арсеньевский район, Арсеньево рп, Парфенова ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 720 | **1 834 077,60** |
| Тульская обл, Арсеньевский район, Арсеньево рп, Парфенова ул, д. 2 | ремонт крыши | 4 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Арсеньевский район, Арсеньево рп, Парфенова ул, д. 2 | ремонт фасада | 4 | 2 | 4 382,48 | м2 | 960 | **4 207 180,80** |
| Тульская обл, Арсеньевский район, Арсеньево рп, Парфенова ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 720 | **1 834 077,60** |
| Тульская обл, Арсеньевский район, Арсеньево рп, Парфенова ул, д. 4 | ремонт крыши | 4 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Арсеньевский район, Арсеньево рп, Парфенова ул, д. 4 | ремонт фасада | 4 | 2 | 4 382,48 | м2 | 960 | **4 207 180,80** |
| Тульская обл, Арсеньевский район, Арсеньево рп, Парфенова ул, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 720 | **1 834 077,60** |
| Тульская обл, Арсеньевский район, Арсеньево рп, Парфенова ул, д. 8 | ремонт крыши | 4 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Арсеньевский район, Арсеньево рп, Парфенова ул, д. 8 | ремонт фасада | 4 | 2 | 4 382,48 | м2 | 960 | **4 207 180,80** |
| Тульская обл, Арсеньевский район, Арсеньево рп, Парфенова ул, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 720 | **1 834 077,60** |
| Тульская обл, Арсеньевский район, Арсеньево рп, Парфенова ул, д. 10 | ремонт фасада | 4 | 2 | 4 382,48 | м2 | 960 | **4 207 180,80** |
| Тульская обл, Арсеньевский район, Арсеньево рп, Парфенова ул, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 720 | **1 834 077,60** |
| Тульская обл, Арсеньевский район, Арсеньево рп, Парфенова ул, д. 11 | ремонт фасада | 4 | 2 | 4 382,48 | м2 | 960 | **4 207 180,80** |
| Тульская обл, Арсеньевский район, Арсеньево рп, Советская ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 3 | 4 486,30 | **м.п.** | **450** | **2 018 835,00** |
| Тульская обл, Арсеньевский район, Арсеньево рп, Советская ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 3 | 4 126,23 | м.п. | 1350 | **5 570 410,50** |
| Тульская обл, Арсеньевский район, Арсеньево рп, Советская ул, д. 2 | ремонт фасада | 3 | 3 | 4 382,48 | м2 | 1080 | **4 733 078,40** |
| Тульская обл, Арсеньевский район, Славный пгт, Мира ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 4 | 4 486,30 | **м.п.** | **800** | **3 589 040,00** |
| Тульская обл, Арсеньевский район, Славный пгт, Мира ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 4 | 4 | 4 070,62 | **м.п.** | 400 | **1 628 248,00** |
| Тульская обл, Арсеньевский район, Славный пгт, Мира ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4 | 4 | 4 126,23 | м.п. | 2400 | **9 902 952,00** |
| Тульская обл, Арсеньевский район, Славный пгт, Центральная ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 4 | 4 486,30 | **м.п.** | **800** | **3 589 040,00** |
| Тульская обл, Арсеньевский район, Славный пгт, Центральная ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 4 | 4 | 4 070,62 | **м.п.** | 400 | **1 628 248,00** |
| Тульская обл, Арсеньевский район, Славный пгт, Центральная ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4 | 4 | 4 126,23 | м.п. | 2400 | **9 902 952,00** |
| Тульская обл, Арсеньевский район, Славный пгт, Центральная ул, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4 | 4 | 4 126,23 | м.п. | 2400 | **9 902 952,00** |
| Тульская обл, Белевский район, Белев г, Имени А.Г.Котикова ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Белевский район, Белев г, Имени А.Г.Котикова ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Белевский район, Белев г, Имени А.Г.Котикова ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Белевский район, Белев г, Имени А.Г.Котикова ул, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Белевский район, Белев г, Ленина ул, д. 62 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 3 | 4 126,23 | м.п. | 900 | **3 713 607,00** |
| Тульская обл, Белевский район, Белев г, Мира ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Белевский район, Белев г, Мира ул, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Белевский район, Белев г, Мира ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Белевский район, Белев г, Октябрьская ул, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Белевский район, Белев г, Пролетарская ул, д. 46 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 5 | 4 | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Белевский район, Белев г, Рабочая ул, д. 40 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 5 | 8 | 2 547,33 | м.п. | 3600 | **9 170 388,00** |
| Тульская обл, Белевский район, Белев г, Рабочая ул, д. 40 | ремонт фасада | 5 | 8 | 4 382,48 | м2 | 4800 | **21 035 904,00** |
| Тульская обл, Белевский район, Белев г, Рабочая ул, д. 46 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 5 | 6 | 4 126,23 | м.п. | 4500 | **18 568 035,00** |
| Тульская обл, Белевский район, Белев г, Рабочая ул, д. 54 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 5 | 4 | 2 547,33 | м.п. | 1800 | **4 585 194,00** |
| Тульская обл, Белевский район, Белев г, Рабочая ул, д. 54 | ремонт фасада | 5 | 4 | 4 382,48 | м2 | 2400 | **10 517 952,00** |
| Тульская обл, Белевский район, Белев г, Рабочая ул, д. 56 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 5 | 5 | 2 547,33 | м.п. | 2250 | **5 731 492,50** |
| Тульская обл, Белевский район, Белев г, Рабочая ул, д. 56 | ремонт фасада | 5 | 5 | 4 382,48 | м2 | 3000 | **13 147 440,00** |
| Тульская обл, Белевский район, Белев г, Рабочая ул, д. 58 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 5 | 4 | 2 547,33 | м.п. | 1800 | **4 585 194,00** |
| Тульская обл, Белевский район, Белев г, Рабочая ул, д. 58 | ремонт фасада | 5 | 4 | 4 382,48 | м2 | 2400 | **10 517 952,00** |
| Тульская обл, Белевский район, Белев г, Рабочая ул, д. 95 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Белевский район, Белев г, Рабочая ул, д. 97 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Белевский район, Белев г, Советская ул, д. 68 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Белевский район, Белев г, Советская ул, д. 68 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Белевский район, Белев г, Советская ул, д. 68 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Белевский район, Белев г, Советская ул, д. 72 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Белевский район, Белев г, Советская ул, д. 72 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Белевский район, Белев г, Советская ул, д. 74 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Белевский район, Белев г, Советская ул, д. 74 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Белевский район, Белев г, Советская ул, д. 74 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Белевский район, Богданово д, Центральный пер, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Белевский район, Болото с, Рабочий пер, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 1 | 2 547,33 | м.п. | 180 | **458 519,40** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Бегичевский п, Советская ул, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Шахтерский х, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **1** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Шахтерский х, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **1** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Шахтерский х, д. 17 | ремонт крыши | **1** | **2** | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Шахтерский х, д. 17 | ремонт фасада | **1** | **2** | 4 382,48 | м2 | 240 | **1 051 795,20** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Жданковский мкр, Клубная ул, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Жданковский мкр, Клубная ул, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Жданковский мкр, Клубная ул, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **2** | **2** | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Жданковский мкр, Клубная ул, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Жданковский мкр, Клубная ул, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **2** | **2** | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Жданковский мкр, Клубная ул, д. 11 | ремонт фасада | **2** | **2** | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Жданковский мкр, Клубная ул, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Жданковский мкр, Клубная ул, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **2** | **2** | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Жданковский мкр, Центральная ул, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **1** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Жданковский мкр, Центральная ул, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **1** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Жданковский мкр, Центральная ул, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **1** | **2** | 2 547,33 | м.п. | 180 | **458 519,40** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Жданковский мкр, Центральная ул, д. 14 | ремонт фасада | **1** | **2** | 4 382,48 | м2 | 240 | **1 051 795,20** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Жданковский мкр, Центральная ул, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Жданковский мкр, Центральная ул, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Жданковский мкр, Центральная ул, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **2** | **2** | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Жданковский мкр, Центральная ул, д. 15 | ремонт фасада | **2** | **2** | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Жданковский мкр, Центральная ул, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Жданковский мкр, Центральная ул, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **2** | **2** | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Жданковский мкр, Центральная ул, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Жданковский мкр, Центральная ул, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **2** | **2** | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Жданковский мкр, Центральная ул, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Жданковский мкр, Центральная ул, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **2** | **2** | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Жданковский мкр, Центральная ул, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **1** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Жданковский мкр, Центральная ул, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **1** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Жданковский мкр, Центральная ул, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **1** | **4** | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, 30 лет Победы ул, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **1** | **3** | 4 070,62 | **м.п.** | 75 | **305 296,50** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Володарского ул, д. 48 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Володарского ул, д. 48 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Володарского ул, д. 48 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Володарского ул, д. 48 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **2** | **2** | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Володарского ул, д. 48 | ремонт фасада | **2** | **2** | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Володарского ул, д. 48а | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **2** | **2** | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Володарского ул, д. 50 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Володарского ул, д. 50 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Володарского ул, д. 50 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **2** | **2** | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Дачная ул, д. 2/56 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **5** | **4** | 2 547,33 | м.п. | 1800 | **4 585 194,00** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Дачная ул, д. 2/56 | ремонт крыши | **5** | **4** | 5 743,19 | м2 | 1060 | **6 087 781,40** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Дачная ул, д. 2/56 | ремонт фасада | **5** | **4** | 4 382,48 | м2 | 2400 | **10 517 952,00** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Дачная ул, д. 24 | ремонт крыши | **2** | **1** | 5 743,19 | м2 | 265 | **1 521 945,35** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Дачная ул, д. 24 | ремонт фасада | **2** | **1** | 4 382,48 | м2 | 240 | **1 051 795,20** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Заводская ул, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **1** | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Заводская ул, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **1** | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Заводская ул, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **1** | 4 126,23 | м.п. | 300 | **1 237 869,00** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Заводская ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **1** | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Заводская ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **1** | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Заводская ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **1** | 4 126,23 | м.п. | 300 | **1 237 869,00** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Заводская ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Заводская ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Заводская ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Заводская ул, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **3** | 4 486,30 | **м.п.** | **300** | **1 345 890,00** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Заводская ул, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **3** | 4 070,62 | **м.п.** | 150 | **610 593,00** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Заводская ул, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **3** | 4 126,23 | м.п. | 900 | **3 713 607,00** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Западный мкр, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **5** | **8** | 2 547,33 | м.п. | 3600 | **9 170 388,00** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Западный мкр, д. 2 | ремонт крыши | **5** | **8** | 5 743,19 | м2 | 2120 | **12 175 562,80** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Западный мкр, д. 2 | ремонт фасада | **5** | **8** | 4 382,48 | м2 | 4800 | **21 035 904,00** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Иевлевский проезд, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Иевлевский проезд, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **2** | **2** | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Иевлевский проезд, д. 1 | ремонт крыши | **2** | **2** | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Иевлевский проезд, д. 1 | ремонт фасада | **2** | **2** | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Карла Маркса ул, д. 46 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Карла Маркса ул, д. 46 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Карла Маркса ул, д. 46 | ремонт фасада | **2** | **2** | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Карла Маркса ул, д. 48 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **3** | 4 486,30 | **м.п.** | **300** | **1 345 890,00** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Карла Маркса ул, д. 48 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **3** | 4 070,62 | **м.п.** | 150 | **610 593,00** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Карла Маркса ул, д. 48 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **2** | **3** | 2 547,33 | м.п. | 540 | **1 375 558,20** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Карла Маркса ул, д. 48А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **3** | 4 486,30 | **м.п.** | **300** | **1 345 890,00** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Карла Маркса ул, д. 48А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **3** | 4 070,62 | **м.п.** | 150 | **610 593,00** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Карла Маркса ул, д. 50 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **3** | 4 486,30 | **м.п.** | **300** | **1 345 890,00** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Карла Маркса ул, д. 50 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **3** | 4 070,62 | **м.п.** | 150 | **610 593,00** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Карла Маркса ул, д. 52 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **2** | **2** | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Карла Маркса ул, д. 94 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **2** | **2** | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Карла Маркса ул, д. 94 | ремонт фасада | **2** | **2** | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Коммунаров ул, д. 24 | Разработка проектной документации | **2** | **1** |  |  |  | **-** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Коммунаров ул, д. 24 | Разработка сметной документации | **2** | **1** |  |  |  | **-** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Коммунаров ул, д. 24 | ремонт крыши | **2** | **1** | 5 743,19 | м2 | 265 | **1 521 945,35** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Коммунаров ул, д. 24 | строительный контроль | **2** | **1** |  |  |  | **-** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Коммунаров ул, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **3** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **300** | **1 345 890,00** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Коммунаров ул, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **3** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 150 | **610 593,00** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Коммунаров ул, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **1** | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Коммунаров ул, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **1** | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Коммунаров ул, д. 27 | Разработка проектной документации | **2** | **5** |  |  |  | **-** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Коммунаров ул, д. 27 | Разработка сметной документации | **2** | **5** |  |  |  | **-** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Коммунаров ул, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **5** | 4 486,30 | **м.п.** | **500** | **2 243 150,00** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Коммунаров ул, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **5** | 4 070,62 | **м.п.** | 250 | **1 017 655,00** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Коммунаров ул, д. 27 | строительный контроль | **2** | **5** |  |  |  | **-** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Коммунаров ул, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Коммунаров ул, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Коммунаров ул, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **1** | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Коммунаров ул, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **1** | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Коммунаров ул, д. 31 | Разработка проектной документации | **2** | **1** |  |  |  | **-** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Коммунаров ул, д. 31 | Разработка сметной документации | **2** | **1** |  |  |  | **-** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Коммунаров ул, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **1** | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Коммунаров ул, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **1** | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Коммунаров ул, д. 31 | ремонт фасада | **2** | **1** | 4 382,48 | м2 | 240 | **1 051 795,20** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Коммунаров ул, д. 31 | строительный контроль | **2** | **1** |  |  |  | **-** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Коммунаров ул, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **1** | 4 126,23 | м.п. | 300 | **1 237 869,00** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Коммунаров ул, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **2** | **1** | 2 547,33 | м.п. | 180 | **458 519,40** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Коммунаров ул, д. 41 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Коммунаров ул, д. 41 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Коммунаров ул, д. 55 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **1** | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Коммунаров ул, д. 55 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **1** | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Коммунаров ул, д. 58 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **3** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **300** | **1 345 890,00** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Коммунаров ул, д. 58 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **3** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 150 | **610 593,00** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Коммунаров ул, д. 60 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **3** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **300** | **1 345 890,00** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Коммунаров ул, д. 60 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **3** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 150 | **610 593,00** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Коммунаров ул, д. 61 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **3** | **5** | 4 126,23 | м.п. | 2250 | **9 284 017,50** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Коммунаров ул, д. 67 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **2** | **1** | 2 547,33 | м.п. | 180 | **458 519,40** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Коммунаров ул, д. 77 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **2** | **1** | 2 547,33 | м.п. | 180 | **458 519,40** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Коммунаров ул, д. 85 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **2** | **2** | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Коммунаров ул, д. 87 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Коммунаров ул, д. 92 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **3** | **3** | 2 547,33 | м.п. | 810 | **2 063 337,30** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Коммунаров ул, д. 93 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Коммунаров ул, д. 93 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Коммунаров ул, д. 95 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **4** | **2** | 2 547,33 | м.п. | 720 | **1 834 077,60** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Коммунаров ул, д. 97 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **4** | **4** | 2 547,33 | м.п. | 1440 | **3 668 155,20** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Коммунаров ул, д. 97 | ремонт крыши | **4** | **4** | 5 743,19 | м2 | 1060 | **6 087 781,40** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Коммунаров ул, д. 109 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **4** | **2** | 2 547,33 | м.п. | 720 | **1 834 077,60** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Комсомольская ул, д. 46 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **4** | **2** | 2 547,33 | м.п. | 720 | **1 834 077,60** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Комсомольская ул, д. 46 | ремонт крыши | **4** | **2** | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Комсомольская ул, д. 46 | ремонт фасада | **4** | **2** | 4 382,48 | м2 | 960 | **4 207 180,80** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Комсомольская ул, д. 58 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **5** | **4** | 2 547,33 | м.п. | 1800 | **4 585 194,00** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Комсомольская ул, д. 58 | ремонт крыши | **5** | **4** | 5 743,19 | м2 | 1060 | **6 087 781,40** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Комсомольская ул, д. 58 | ремонт фасада | **5** | **4** | 4 382,48 | м2 | 2400 | **10 517 952,00** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Ленина ул, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **5** | **4** | 2 547,33 | м.п. | 1800 | **4 585 194,00** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Ленина ул, д. 11 | ремонт крыши | **5** | **4** | 5 743,19 | м2 | 1060 | **6 087 781,40** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Ленина ул, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **3** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **300** | **1 345 890,00** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Ленина ул, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **3** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 150 | **610 593,00** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Ленина ул, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **5** | **4** | 2 547,33 | м.п. | 1800 | **4 585 194,00** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Ленина ул, д. 13 | ремонт крыши | **5** | **4** | 5 743,19 | м2 | 1060 | **6 087 781,40** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Ленина ул, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **4** | **2** | 2 547,33 | м.п. | 720 | **1 834 077,60** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Ленина ул, д. 14 | ремонт крыши | **4** | **2** | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Ленина ул, д. 14 | ремонт фасада | **4** | **2** | 4 382,48 | м2 | 960 | **4 207 180,80** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Ленина ул, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **4** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **800** | **3 589 040,00** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Ленина ул, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **4** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 400 | **1 628 248,00** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Ленина ул, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **4** | **2** | 2 547,33 | м.п. | 720 | **1 834 077,60** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Ленина ул, д. 16 | ремонт крыши | **4** | **2** | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Ленина ул, д. 16 | ремонт фасада | **4** | **2** | 4 382,48 | м2 | 960 | **4 207 180,80** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Ленина ул, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **4** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **800** | **3 589 040,00** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Ленина ул, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **4** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 400 | **1 628 248,00** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Ленина ул, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **5** | **4** | 2 547,33 | м.п. | 1800 | **4 585 194,00** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Ленина ул, д. 18 | ремонт крыши | **5** | **4** | 5 743,19 | м2 | 1060 | **6 087 781,40** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Ленина ул, д. 18 | ремонт фасада | **5** | **4** | 4 382,48 | м2 | 2400 | **10 517 952,00** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Ленина ул, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **4** | **3** | 2 547,33 | м.п. | 1080 | **2 751 116,40** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Ленина ул, д. 26 | ремонт крыши | **4** | **3** | 5 743,19 | м2 | 795 | **4 565 836,05** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Ленина ул, д. 26 | ремонт фасада | **4** | **3** | 4 382,48 | м2 | 1440 | **6 310 771,20** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Ленина ул, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **4** | **3** | 2 547,33 | м.п. | 1080 | **2 751 116,40** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Ленина ул, д. 28 | ремонт крыши | **4** | **3** | 5 743,19 | м2 | 795 | **4 565 836,05** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Ленина ул, д. 28 | ремонт фасада | **4** | **3** | 4 382,48 | м2 | 1440 | **6 310 771,20** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Ленина ул, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **5** | **6** | 2 547,33 | м.п. | 2700 | **6 877 791,00** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Ленина ул, д. 30 | ремонт крыши | **5** | **6** | 5 743,19 | м2 | 1590 | **9 131 672,10** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Ленина ул, д. 30 | ремонт фасада | **5** | **6** | 4 382,48 | м2 | 3600 | **15 776 928,00** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Луговая ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Луговая ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **2** | **2** | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Луговая ул, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **1** | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Луговая ул, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **2** | **1** | 2 547,33 | м.п. | 180 | **458 519,40** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Луговая ул, д. 12 | ремонт фасада | **2** | **1** | 4 382,48 | м2 | 240 | **1 051 795,20** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Луначарского ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **1** | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Луначарского ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **1** | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Луначарского ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **1** | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Луначарского ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **1** | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Луначарского ул, д. 5 | ремонт фасада | **2** | **1** | 4 382,48 | м2 | 240 | **1 051 795,20** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Луначарского ул, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **3** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **300** | **1 345 890,00** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Луначарского ул, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **3** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 150 | **610 593,00** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Луначарского ул, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **1** | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Луначарского ул, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **1** | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Макаренко ул, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Макаренко ул, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Свободы ул, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Свободы ул, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Свободы ул, д. 36 | ремонт фасада | **5** | **4** | 4 382,48 | м2 | 2400 | **10 517 952,00** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Свободы ул, д. 49 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **3** | **3** | 4 486,30 | **м.п.** | **450** | **2 018 835,00** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Свободы ул, д. 49 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **3** | **3** | 4 070,62 | **м.п.** | 225 | **915 889,50** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Свободы ул, д. 49 | ремонт крыши | **3** | **3** | 5 743,19 | м2 | 795 | **4 565 836,05** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Свободы ул, д. 49 | ремонт фасада | **3** | **3** | 4 382,48 | м2 | 1080 | **4 733 078,40** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Спортивная ул, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Спортивная ул, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Урицкого ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Урицкого ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Урицкого ул, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **2** | **1** | 2 547,33 | м.п. | 180 | **458 519,40** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Урицкого ул, д. 3 | ремонт фасада | **2** | **1** | 4 382,48 | м2 | 240 | **1 051 795,20** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Урицкого ул, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **500** | **2 243 150,00** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Урицкого ул, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 250 | **1 017 655,00** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Урицкого ул, д. 8 | ремонт фасада | **5** | **2** | 4 382,48 | м2 | 1200 | **5 258 976,00** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Товарковский рп, 3-й проезд, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **2** | **2** | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Товарковский рп, 3-й проезд, д. 2 | ремонт крыши | **2** | **2** | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Товарковский рп, 3-й проезд, д. 2 | ремонт фасада | **2** | **2** | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Товарковский рп, 3-й проезд, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **2** | **2** | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Товарковский рп, 3-й проезд, д. 3 | ремонт крыши | **2** | **2** | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Товарковский рп, 3-й проезд, д. 3 | ремонт фасада | **2** | **2** | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Товарковский рп, Базарная ул, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Товарковский рп, Базарная ул, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Товарковский рп, Базарная ул, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Товарковский рп, Базарная ул, д. 24б | ремонт крыши | **2** | **1** | 5 743,19 | м2 | 265 | **1 521 945,35** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Товарковский рп, Базарная ул, д. 24б | ремонт фасада | **2** | **1** | 4 382,48 | м2 | 240 | **1 051 795,20** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Товарковский рп, Кирова ул, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Товарковский рп, Кирова ул, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **1** | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Товарковский рп, Кирова ул, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **1** | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Товарковский рп, Кирова ул, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **1** | 4 126,23 | м.п. | 300 | **1 237 869,00** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Товарковский рп, Кирова ул, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Товарковский рп, Кирова ул, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Товарковский рп, Кирова ул, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Товарковский рп, Кирова ул, д. 37 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Товарковский рп, Кирова ул, д. 37 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Товарковский рп, Кирова ул, д. 37а | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **2** | **2** | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Товарковский рп, Кирова ул, д. 37а | ремонт крыши | **2** | **2** | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Товарковский рп, Кирова ул, д. 37а | ремонт фасада | **2** | **2** | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Товарковский рп, Кирова ул, д. 39а | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **2** | **2** | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Товарковский рп, Кирова ул, д. 39а | ремонт крыши | **2** | **2** | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Товарковский рп, Кирова ул, д. 39а | ремонт фасада | **2** | **2** | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Товарковский рп, Кирова ул, д. 40а | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **2** | **2** | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Товарковский рп, Кирова ул, д. 40а | ремонт крыши | **2** | **2** | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Товарковский рп, Кирова ул, д. 40а | ремонт фасада | **2** | **2** | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Товарковский рп, Кирова ул, д. 41а | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **2** | **2** | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Товарковский рп, Кирова ул, д. 41а | ремонт крыши | **2** | **2** | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Товарковский рп, Кирова ул, д. 41а | ремонт фасада | **2** | **2** | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Товарковский рп, Кирова ул, д. 41б | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **2** | **2** | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Товарковский рп, Кирова ул, д. 41б | ремонт крыши | **2** | **2** | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Товарковский рп, Кирова ул, д. 41б | ремонт фасада | **2** | **2** | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Товарковский рп, Парковый пер, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **2** | **1** | 2 547,33 | м.п. | 180 | **458 519,40** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Товарковский рп, Парковый пер, д. 7 | ремонт фасада | **2** | **1** | 4 382,48 | м2 | 240 | **1 051 795,20** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Товарковский рп, Первомайская ул, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Товарковский рп, Первомайская ул, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Товарковский рп, Первомайская ул, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Товарковский рп, Первомайская ул, д. 16 | ремонт фасада | **2** | **2** | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Товарковский рп, Первомайская ул, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Товарковский рп, Первомайская ул, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **3** | 4 126,23 | м.п. | 900 | **3 713 607,00** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Товарковский рп, Первомайская ул, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Товарковский рп, Советская ул, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **1** | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Товарковский рп, Трудовая ул, д. 78 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Товарковский рп, Трудовая ул, д. 78 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Товарковский рп, Трудовая ул, д. 88 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **4** | **3** | 2 547,33 | м.п. | 1080 | **2 751 116,40** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Товарковский рп, Трудовая ул, д. 88 | ремонт крыши | **4** | **3** | 5 743,19 | м2 | 795 | **4 565 836,05** |
| Тульская обл, Богородицкий район, Богородицк г, Товарковский рп, Трудовая ул, д. 88 | ремонт фасада | **4** | **3** | 4 382,48 | м2 | 1440 | **6 310 771,20** |
| Тульская обл, Веневский район, Венев г, Белова ул, д. 14 в | ремонт крыши | **2** | **2** | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Веневский район, Венев г, Белова ул, д. 14 в | ремонт фасада | **2** | **2** | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Веневский район, Венев г, Белова ул, д. 14б | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **2** | **1** | 2 547,33 | м.п. | 180 | **458 519,40** |
| Тульская обл, Веневский район, Венев г, Белова ул, д. 14б | ремонт крыши | **2** | **1** | 5 743,19 | м2 | 265 | **1 521 945,35** |
| Тульская обл, Веневский район, Венев г, Белова ул, д. 14б | ремонт фасада | **2** | **1** | 4 382,48 | м2 | 240 | **1 051 795,20** |
| Тульская обл, Веневский район, Венев г, Декабристов ул, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Веневский район, Венев г, Декабристов ул, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Веневский район, Венев г, Льва Толстого ул, д. 22 | ремонт крыши | **2** | **2** | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Веневский район, Венев г, Льва Толстого ул, д. 22 | ремонт фасада | **2** | **2** | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Веневский район, Венев г, Международная ул, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **3** | **2** | 2 547,33 | м.п. | 540 | **1 375 558,20** |
| Тульская обл, Веневский район, Венев г, Международная ул, д. 7 | ремонт крыши | **3** | **2** | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Веневский район, Венев г, Международная ул, д. 7 | ремонт фасада | **3** | **2** | 4 382,48 | м2 | 720 | **3 155 385,60** |
| Тульская обл, Веневский район, Венев г, Северный мкр, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Веневский район, Венев г, Северный мкр, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **2** | **2** | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Веневский район, Венев г, Северный мкр, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Веневский район, Венев г, Северный мкр, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Веневский район, Венев г, Северный мкр, д. 20 | ремонт фасада | **2** | **2** | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Веневский район, Венев г, Северный мкр, д. 20а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Веневский район, Венев г, Северный мкр, д. 20а | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **2** | **2** | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Веневский район, Венев г, Северный мкр, д. 20а | ремонт фасада | **2** | **2** | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Веневский район, Венев г, Северный мкр, д. 21 | ремонт крыши | **2** | **2** | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Веневский район, Венев г, Северный мкр, д. 21 | ремонт фасада | **2** | **2** | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Веневский район, Венев г, Северный мкр, д. 23 | ремонт крыши | **2** | **2** | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Веневский район, Венев г, Северный мкр, д. 23 | ремонт фасада | **2** | **2** | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Веневский район, Венев г, Северный мкр, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Веневский район, Венев г, Северный мкр, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **2** | **2** | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Веневский район, Грицовский п, Больничная ул, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **4** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 1200 | **4 951 476,00** |
| Тульская обл, Веневский район, Грицовский п, Первомайская ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **5** | **6** | 2 547,33 | м.п. | 2700 | **6 877 791,00** |
| Тульская обл, Веневский район, Грицовский п, Первомайская ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **5** | **6** | 2 547,33 | м.п. | 2700 | **6 877 791,00** |
| Тульская обл, Веневский район, Грицовский п, Первомайская ул, д. 2 | ремонт крыши | **5** | **6** | 5 743,19 | м2 | 1590 | **9 131 672,10** |
| Тульская обл, Веневский район, Грицовский п, Первомайская ул, д. 2 | ремонт фасада | **5** | **6** | 4 382,48 | м2 | 3600 | **15 776 928,00** |
| Тульская обл, Веневский район, Грицовский п, Первомайская ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **5** | 4 486,30 | **м.п.** | **1250** | **5 607 875,00** |
| Тульская обл, Веневский район, Грицовский п, Первомайская ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **5** | 4 070,62 | **м.п.** | 625 | **2 544 137,50** |
| Тульская обл, Веневский район, Грицовский п, Первомайская ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **5** | **8** | 2 547,33 | м.п. | 3600 | **9 170 388,00** |
| Тульская обл, Веневский район, Грицовский п, Первомайская ул, д. 5 | ремонт крыши | **5** | **8** | 5 743,19 | м2 | 2120 | **12 175 562,80** |
| Тульская обл, Веневский район, Грицовский п, Первомайская ул, д. 5 | ремонт фасада | **5** | **8** | 4 382,48 | м2 | 4800 | **21 035 904,00** |
| Тульская обл, Веневский район, Грицовский п, Первомайская ул, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **5** | **8** | 2 547,33 | м.п. | 3600 | **9 170 388,00** |
| Тульская обл, Веневский район, Грицовский п, Первомайская ул, д. 6 | ремонт крыши | **5** | **8** | 5 743,19 | м2 | 2120 | **12 175 562,80** |
| Тульская обл, Веневский район, Грицовский п, Первомайская ул, д. 6 | ремонт фасада | **5** | **8** | 4 382,48 | м2 | 4800 | **21 035 904,00** |
| Тульская обл, Веневский район, Грицовский п, Первомайская ул, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **5** | **6** | 2 547,33 | м.п. | 2700 | **6 877 791,00** |
| Тульская обл, Веневский район, Грицовский п, Первомайская ул, д. 7 | ремонт крыши | **5** | **6** | 5 743,19 | м2 | 1590 | **9 131 672,10** |
| Тульская обл, Веневский район, Грицовский п, Первомайская ул, д. 7 | ремонт фасада | **5** | **6** | 4 382,48 | м2 | 3600 | **15 776 928,00** |
| Тульская обл, Веневский район, Грицовский п, Первомайская ул, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **5** | **4** | 2 547,33 | м.п. | 1800 | **4 585 194,00** |
| Тульская обл, Веневский район, Грицовский п, Первомайская ул, д. 8 | ремонт крыши | **5** | **4** | 5 743,19 | м2 | 1060 | **6 087 781,40** |
| Тульская обл, Веневский район, Грицовский п, Первомайская ул, д. 8 | ремонт фасада | **5** | **4** | 4 382,48 | м2 | 2400 | **10 517 952,00** |
| Тульская обл, Веневский район, Грицовский п, Первомайская ул, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **5** | **5** | 4 486,30 | **м.п.** | **1250** | **5 607 875,00** |
| Тульская обл, Веневский район, Грицовский п, Первомайская ул, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **5** | **5** | 4 070,62 | **м.п.** | 625 | **2 544 137,50** |
| Тульская обл, Веневский район, Грицовский п, Первомайская ул, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **5** | **4** | 2 547,33 | м.п. | 1800 | **4 585 194,00** |
| Тульская обл, Веневский район, Грицовский п, Первомайская ул, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **5** | **4** | 2 547,33 | м.п. | 1800 | **4 585 194,00** |
| Тульская обл, Веневский район, Грицовский п, Первомайская ул, д. 11 | ремонт крыши | **5** | **4** | 5 743,19 | м2 | 1060 | **6 087 781,40** |
| Тульская обл, Веневский район, Грицовский п, Первомайская ул, д. 11 | ремонт фасада | **5** | **4** | 4 382,48 | м2 | 2400 | **10 517 952,00** |
| Тульская обл, Веневский район, Грицовский п, Первомайская ул, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **5** | **6** | 2 547,33 | м.п. | 2700 | **6 877 791,00** |
| Тульская обл, Веневский район, Грицовский п, Первомайская ул, д. 18 | ремонт крыши | **5** | **6** | 5 743,19 | м2 | 1590 | **9 131 672,10** |
| Тульская обл, Веневский район, Грицовский п, Первомайская ул, д. 18 | ремонт фасада | **5** | **6** | 4 382,48 | м2 | 3600 | **15 776 928,00** |
| Тульская обл, Веневский район, Грицовский п, Степная ул, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Веневский район, Грицовский п, Степная ул, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Веневский район, Грицовский п, Школьная ул, д. 4 | ремонт крыши | **2** | **2** | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Веневский район, Кукуй д, Центральная ул, д. 3 | ремонт крыши | **2** | **2** | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Веневский район, Кукуй д, Центральная ул, д. 3 | ремонт фасада | **2** | **2** | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Веневский район, Мордвес п, 40 лет ВЛКСМ ул, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **3** | 4 126,23 | м.п. | 900 | **3 713 607,00** |
| Тульская обл, Веневский район, Мордвес п, Почтовая ул, д. 24 | ремонт крыши | **2** | **2** | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Веневский район, Мордвес п, Почтовая ул, д. 24 | ремонт фасада | **2** | **2** | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Веневский район, Васильевский п, Школьная ул, д. 2 | ремонт фасада | **2** | **2** | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Веневский район, Каменный п, Березовая ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Веневский район, Каменный п, Березовая ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Веневский район, Каменный п, Березовая ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Веневский район, Каменный п, Березовая ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Веневский район, Каменный п, Березовая ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Веневский район, Каменный п, Березовая ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Веневский район, Каменный п, Березовая ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Веневский район, Каменный п, Березовая ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Веневский район, Каменный п, Березовая ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Веневский район, Каменный п, Березовая ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Веневский район, Каменный п, Березовая ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Веневский район, Каменный п, Березовая ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Веневский район, Каменный п, Березовая ул, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **1** | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Веневский район, Каменный п, Березовая ул, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **1** | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Веневский район, Каменный п, Березовая ул, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **1** | 4 126,23 | м.п. | 300 | **1 237 869,00** |
| Тульская обл, Веневский район, Метростроевский п, Садовая ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Веневский район, Метростроевский п, Садовая ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Веневский район, Метростроевский п, Садовая ул, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Веневский район, Метростроевский п, Садовая ул, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Веневский район, Метростроевский п, Садовая ул, д. 7 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Веневский район, Метростроевский п, Садовая ул, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Веневский район, Метростроевский п, Садовая ул, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Веневский район, Метростроевский п, Садовая ул, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Веневский район, Метростроевский п, Спортивная ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Веневский район, Метростроевский п, Спортивная ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Веневский район, Метростроевский п, Спортивная ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Веневский район, Метростроевский п, Спортивная ул, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Веневский район, Метростроевский п, Спортивная ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Веневский район, Метростроевский п, Спортивная ул, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Веневский район, Метростроевский п, Спортивная ул, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Веневский район, Метростроевский п, Спортивная ул, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Веневский район, Метростроевский п, Спортивная ул, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Веневский район, Метростроевский п, Спортивная ул, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Веневский район, Метростроевский п, Спортивная ул, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Веневский район, Метростроевский п, Спортивная ул, д. 13 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Веневский район, Метростроевский п, Спортивная ул, д. 13 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Веневский район, Островки д, Дружбы ул, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Веневский район, Прудищи с, Ветеранов ул, д. 4а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Веневский район, Прудищи с, Ветеранов ул, д. 4а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Веневский район, Прудищи с, Школьная ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Веневский район, Прудищи с, Школьная ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Веневский район, Прудищи с, Школьная ул, д. 5 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Веневский район, Прудищи с, Школьная ул, д. 5 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Веневский район, Рассвет п, Центральная ул, д. 6 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Воловский район, Волово п, Александрова ул, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 1 | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Воловский район, Волово п, Александрова ул, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 1 | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Воловский район, Волово п, Александрова ул, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Воловский район, Волово п, Александрова ул, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Воловский район, Волово п, Александрова ул, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Воловский район, Волово п, Александрова ул, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Воловский район, Волово п, Александрова ул, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Воловский район, Волово п, Александрова ул, д. 33 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Воловский район, Волово п, Зеленый бульвар ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Воловский район, Волово п, Зеленый бульвар ул, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Воловский район, Волово п, Зеленый бульвар ул, д. 3 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Воловский район, Волово п, Зеленый бульвар ул, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Воловский район, Волово п, Зеленый бульвар ул, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Воловский район, Волово п, Зеленый бульвар ул, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Воловский район, Волово п, Зеленый бульвар ул, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Воловский район, Волово п, Ленина ул, д. 62 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **400** | **1 794 520,00** |
| Тульская обл, Воловский район, Волово п, Ленина ул, д. 62 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 4 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 200 | **814 124,00** |
| Тульская обл, Воловский район, Волово п, Ленина ул, д. 62 | ремонт крыши | 4 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Воловский район, Волово п, Ленина ул, д. 62 | ремонт фасада | 4 | 2 | 4 382,48 | м2 | 960 | **4 207 180,80** |
| Тульская обл, Воловский район, Волово п, Ленина ул, д. 68 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **400** | **1 794 520,00** |
| Тульская обл, Воловский район, Волово п, Ленина ул, д. 68 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 4 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 200 | **814 124,00** |
| Тульская обл, Воловский район, Волово п, Ленина ул, д. 68 | ремонт крыши | 4 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Воловский район, Волово п, Сентемова ул, д. 1Б | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Воловский район, Волово п, Сентемова ул, д. 1Б | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Воловский район, Волово п, Сентемова ул, д. 1Б | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Воловский район, Волово п, Сентемова ул, д. 1Б | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Воловский район, Волово п, Хрунова ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Воловский район, Волово п, Хрунова ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Воловский район, Волово п, Хрунова ул, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Воловский район, Волово п, Хрунова ул, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Воловский район, Волово п, Хрунова ул, д. 12 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Воловский район, Волово п, Хрунова ул, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Воловский район, Волово п, Хрунова ул, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Воловский район, Волово п, Хрунова ул, д. 14 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Воловский район, Волово п, Хрунова ул, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Воловский район, Волово п, Хрунова ул, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Воловский район, Волово п, Хрунова ул, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Воловский район, Волово п, Хрунова ул, д. 18 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Воловский район, Волово п, Хрунова ул, д. 18 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Воловский район, Волово п, Хрунова ул, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Воловский район, Волово п, Хрунова ул, д. 24 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Воловский район, Волово п, Хрунова ул, д. 24 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Воловский район, Волово п, Хрунова ул, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Воловский район, Волово п, Хрунова ул, д. 26 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Воловский район, Волово п, Хрунова ул, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Воловский район, Волово п, Хрунова ул, д. 28 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Воловский район, Волово п, Хрунова ул, д. 28 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Воловский район, Горный п, Зеленая ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Воловский район, Горный п, Зеленая ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Воловский район, Горный п, Зеленая ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Воловский район, Горный п, Зеленая ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Воловский район, Горный п, Зеленая ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Воловский район, Горный п, Зеленая ул, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Воловский район, Горный п, Зеленая ул, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Воловский район, Горный п, Зеленая ул, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Воловский район, Горный п, Зеленая ул, д. 9 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Воловский район, Казачка п, Молодежная ул, д. 1а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Воловский район, Казачка п, Молодежная ул, д. 1а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Воловский район, Казачка п, Молодежная ул, д. 1б | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Воловский район, Казачка п, Молодежная ул, д. 1б | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Воловский район, Казачка п, Молодежная ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Воловский район, Казачка п, Молодежная ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Воловский район, Казачка п, Молодежная ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Воловский район, Казачка п, Молодежная ул, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Воловский район, Казачка п, Молодежная ул, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Воловский район, Казачка п, Молодежная ул, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Воловский район, Казачка п, Молодежная ул, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Воловский район, Казачка п, Молодежная ул, д. 9 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Воловский район, Казачка п, Молодежная ул, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Воловский район, Казачка п, Молодежная ул, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Воловский район, Казачка п, Молодежная ул, д. 11 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Воловский район, Казачка п, Молодежная ул, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Воловский район, Казачка п, Молодежная ул, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Воловский район, Казачка п, Молодежная ул, д. 13 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Воловский район, Казачка п, Молодежная ул, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Воловский район, Казачка п, Молодежная ул, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Воловский район, Казачка п, Центральная ул, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 1 | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Воловский район, Казачка п, Центральная ул, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 1 | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Воловский район, Казачка п, Центральная ул, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 1 | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Воловский район, Казачка п, Центральная ул, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 1 | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Дубенский район, Бредихино д, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Дубенский район, Бредихино д, д. 38 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Дубенский район, Воскресенское с, Дружбы ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Дубенский район, Воскресенское с, Дружбы ул, д. 5 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Дубенский район, Воскресенское с, Дружбы ул, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Дубенский район, Воскресенское с, Дружбы ул, д. 7 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Дубенский район, Воскресенское с, Дружбы ул, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Дубенский район, Воскресенское с, Дружбы ул, д. 8 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Дубенский район, Воскресенское с, Дружбы ул, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Дубенский район, Воскресенское с, Дружбы ул, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Дубенский район, Воскресенское с, Дружбы ул, д. 9 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Дубенский район, Воскресенское с, Дружбы ул, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Дубенский район, Воскресенское с, Дружбы ул, д. 10 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Дубенский район, Воскресенское с, Дружбы ул, д. 11 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Дубенский район, Воскресенское с, Молодежная ул, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Дубенский район, Воскресенское с, Молодежная ул, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Дубенский район, Воскресенское с, Молодежная ул, д. 13 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Дубенский район, Воскресенское с, Октябрьская ул, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 1 | 4 126,23 | м.п. | 300 | **1 237 869,00** |
| Тульская обл, Дубенский район, Воскресенское с, Октябрьская ул, д. 11 | ремонт крыши | 2 | 1 | 5 743,19 | м2 | 265 | **1 521 945,35** |
| Тульская обл, Дубенский район, Гвардейский п, Дружбы ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Дубенский район, Гвардейский п, Дружбы ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Дубенский район, Гвардейский п, Дружбы ул, д. 5 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Дубенский район, Поречье п, Мира ул, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Дубенский район, Поречье п, Мира ул, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Дубенский район, Поречье п, Мира ул, д. 11 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Дубенский район, Поречье п, Мира ул, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Дубенский район, Поречье п, Мира ул, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Дубенский район, Поречье п, Мира ул, д. 13 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Дубенский район, Поречье п, Мира ул, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Дубенский район, Поречье п, Мира ул, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Дубенский район, Поречье п, Мира ул, д. 15 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Дубенский район, Поречье п, Мира ул, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Дубенский район, Поречье п, Мира ул, д. 19 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Дубенский район, Поречье п, Привокзальная ул, д. 8а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Дубенский район, Поречье п, Привокзальная ул, д. 8а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Дубенский район, Дубна п, Дружбы ул, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 300 | **1 237 869,00** |
| Тульская обл, Дубенский район, Дубна п, Дружбы ул, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 300 | **1 237 869,00** |
| Тульская обл, Дубенский район, Дубна п, Дружбы ул, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 180 | **458 519,40** |
| Тульская обл, Дубенский район, Дубна п, Дружбы ул, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 300 | **1 237 869,00** |
| Тульская обл, Дубенский район, Дубна п, Дружбы ул, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 300 | **1 237 869,00** |
| Тульская обл, Дубенский район, Дубна п, Дружбы ул, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 180 | **458 519,40** |
| Тульская обл, Дубенский район, Дубна п, Дружбы ул, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 300 | **1 237 869,00** |
| Тульская обл, Дубенский район, Дубна п, Дружбы ул, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 180 | **458 519,40** |
| Тульская обл, Дубенский район, Дубна п, Дружбы ул, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 300 | **1 237 869,00** |
| Тульская обл, Дубенский район, Дубна п, Дружбы ул, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 180 | **458 519,40** |
| Тульская обл, Дубенский район, Дубна п, Дружбы ул, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Дубенский район, Дубна п, Дружбы ул, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 1 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Дубенский район, Дубна п, Первомайская ул, д. 79 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Дубенский район, Дубна п, Первомайская ул, д. 79 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Дубенский район, Дубна п, Первомайская ул, д. 79 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Дубенский район, Дубна п, Первомайская ул, д. 81 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Дубенский район, Дубна п, Первомайская ул, д. 83 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Дубенский район, Дубна п, Первомайская ул, д. 83 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Дубенский район, Дубна п, Первомайская ул, д. 86 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Дубенский район, Дубна п, Первомайская ул, д. 86 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Дубенский район, Дубна п, Первомайская ул, д. 86 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Дубенский район, Дубна п, Первомайская ул, д. 87 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Дубенский район, Дубна п, Первомайская ул, д. 87 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Дубенский район, Дубна п, Первомайская ул, д. 87 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Дубенский район, Дубна п, Первомайская ул, д. 89 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Дубенский район, Дубна п, Первомайская ул, д. 89 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Дубенский район, Дубна п, Первомайская ул, д. 89 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Дубенский район, Дубна п, Садовая ул, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Дубенский район, Дубна п, Садовая ул, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Дубенский район, Дубна п, Садовая ул, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Дубенский район, Дубна п, Тургенева ул, д. 4a | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Дубенский район, Дубна п, Тургенева ул, д. 4a | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Дубенский район, Дубна п, Тургенева ул, д. 4a | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Дубенский район, Дубна п, Тургенева ул, д. 6 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Дубенский район, Дубна п, Тургенева ул, д. 6 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Дубенский район, Дубна п, Тургенева ул, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Дубенский район, Дубна п, Тургенева ул, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Дубенский район, Дубна п, Тургенева ул, д. 12 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Дубенский район, Дубна п, Тургенева ул, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Дубенский район, Дубна п, Тургенева ул, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Дубенский район, Дубна п, Тургенева ул, д. 13 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Дубенский район, Дубна п, Тургенева ул, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Дубенский район, Дубна п, Тургенева ул, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Дубенский район, Дубна п, Тургенева ул, д. 14 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Дубенский район, Дубна п, Тургенева ул, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Дубенский район, Дубна п, Тургенева ул, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Дубенский район, Дубна п, Тургенева ул, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Дубенский район, Дубна п, Тургенева ул, д. 15 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Дубенский район, Дубна п, Тургенева ул, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **3** | 4 486,30 | **м.п.** | **300** | **1 345 890,00** |
| Тульская обл, Дубенский район, Дубна п, Тургенева ул, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **3** | 4 070,62 | **м.п.** | 150 | **610 593,00** |
| Тульская обл, Дубенский район, Дубна п, Тургенева ул, д. 16 | ремонт крыши | **2** | **3** | 5 743,19 | м2 | 795 | **4 565 836,05** |
| Тульская обл, Дубенский район, Дубна п, Тургенева ул, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **3** | 4 486,30 | **м.п.** | **300** | **1 345 890,00** |
| Тульская обл, Дубенский район, Дубна п, Тургенева ул, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **3** | 4 070,62 | **м.п.** | 150 | **610 593,00** |
| Тульская обл, Дубенский район, Дубна п, Тургенева ул, д. 18 | ремонт крыши | **2** | **3** | 5 743,19 | м2 | 795 | **4 565 836,05** |
| Тульская обл, Дубенский район, Дубна п, Тургенева ул, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **3** | 4 486,30 | **м.п.** | **300** | **1 345 890,00** |
| Тульская обл, Дубенский район, Дубна п, Тургенева ул, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **3** | 4 070,62 | **м.п.** | 150 | **610 593,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Большие Плоты д, д. 14а | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **2** | **1** | 2 547,33 | м.п. | 180 | **458 519,40** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Большие Плоты д, д. 14а | ремонт фасада | **2** | **1** | 4 382,48 | м2 | 240 | **1 051 795,20** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Восточный п, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **3** | **4** | 4 486,30 | **м.п.** | **600** | **2 691 780,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Восточный п, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **3** | **4** | 4 070,62 | **м.п.** | 300 | **1 221 186,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Восточный п, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **3** | **4** | 4 126,23 | м.п. | 1800 | **7 427 214,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Кытино д, Садовая ул, д. 1а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Кытино д, Садовая ул, д. 1а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Кытино д, Садовая ул, д. 2а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Кытино д, Садовая ул, д. 2а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Кытино д, Садовая ул, д. 3а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Кытино д, Садовая ул, д. 3а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Лобаново с, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **2** | **1** | 2 547,33 | м.п. | 180 | **458 519,40** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Лобаново с, д. 9 | ремонт крыши | **2** | **1** | 5 743,19 | м2 | 265 | **1 521 945,35** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Лобаново с, д. 9 | ремонт фасада | **2** | **1** | 4 382,48 | м2 | 240 | **1 051 795,20** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Мирный п, Новая ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **1** | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Мирный п, Новая ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **1** | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Мирный п, Новая ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **1** | 4 126,23 | м.п. | 300 | **1 237 869,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Павлов Хутор с, Школьная ул, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | **2** | **1** | 2 547,33 | м.п. | 180 | **458 519,40** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Павлов Хутор с, Школьная ул, д. 3 | ремонт крыши | **2** | **1** | 5 743,19 | м2 | 265 | **1 521 945,35** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Павлов Хутор с, Школьная ул, д. 3 | ремонт фасада | **2** | **1** | 4 382,48 | м2 | 240 | **1 051 795,20** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Первомайский п, Старый Поселок ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Первомайский п, Старый Поселок ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Первомайский п, Старый Поселок ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Покровка д, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **1** | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Покровка д, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **1** | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Покровка д, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **1** | 4 126,23 | м.п. | 300 | **1 237 869,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Покровка д, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | **2** | **2** | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Покровка д, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | **2** | **2** | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Покровка д, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | **2** | **2** | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Серп и Молот п, Дачная ул, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 1 | 2 547,33 | м.п. | 180 | **458 519,40** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Серп и Молот п, Дачная ул, д. 9 | ремонт крыши | 2 | 1 | 5 743,19 | м2 | 265 | **1 521 945,35** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Серп и Молот п, Дачная ул, д. 9 | ремонт фасада | 2 | 1 | 4 382,48 | м2 | 240 | **1 051 795,20** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Степной п, Строительная ул, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 1 | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Степной п, Строительная ул, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 1 | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Степной п, Строительная ул, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 1 | 4 126,23 | м.п. | 300 | **1 237 869,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Шкилевка д, Центральная ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 1 | 2 547,33 | м.п. | 180 | **458 519,40** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Шкилевка д, Центральная ул, д. 5 | ремонт крыши | 2 | 1 | 5 743,19 | м2 | 265 | **1 521 945,35** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Шкилевка д, Центральная ул, д. 5 | ремонт фасада | 2 | 1 | 4 382,48 | м2 | 240 | **1 051 795,20** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Шкилевка д, Центральная ул, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 1 | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Шкилевка д, Центральная ул, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 1 | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Шкилевка д, Центральная ул, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 1 | 4 126,23 | м.п. | 300 | **1 237 869,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Газовая ул, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 1 | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Газовая ул, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 1 | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Газовая ул, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 1 | 4 126,23 | м.п. | 300 | **1 237 869,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Газовая ул, д. 15/102 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Газовая ул, д. 15/102 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Газовая ул, д. 15/102 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Газовая ул, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Газовая ул, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Газовая ул, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Горького ул, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 3 | 4 486,30 | **м.п.** | **750** | **3 364 725,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Горького ул, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 5 | 3 | 4 070,62 | **м.п.** | 375 | **1 526 482,50** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Горького ул, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 5 | 3 | 4 126,23 | м.п. | 2250 | **9 284 017,50** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Горького ул, д. 51 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 1 | 4 486,30 | **м.п.** | **250** | **1 121 575,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Горького ул, д. 51 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 5 | 1 | 4 070,62 | **м.п.** | 125 | **508 827,50** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Горького ул, д. 51 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 5 | 1 | 4 126,23 | м.п. | 750 | **3 094 672,50** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Горького ул, д. 70 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 3 | 4 486,30 | **м.п.** | **750** | **3 364 725,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Горького ул, д. 70 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 5 | 3 | 4 070,62 | **м.п.** | 375 | **1 526 482,50** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Горького ул, д. 70 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 5 | 3 | 4 126,23 | м.п. | 2250 | **9 284 017,50** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Горького ул, д. 76 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 1 | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Горького ул, д. 76 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 1 | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Горького ул, д. 76 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 1 | 4 126,23 | м.п. | 300 | **1 237 869,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Горького ул, д. 78 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Горького ул, д. 78 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Горького ул, д. 78 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Горького ул, д. 86 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Горького ул, д. 86 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Горького ул, д. 86 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Горького ул, д. 88 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Горького ул, д. 88 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Горького ул, д. 88 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Дружбы ул, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 5 | 4 486,30 | **м.п.** | **1250** | **5 607 875,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Дружбы ул, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 5 | 5 | 4 070,62 | **м.п.** | 625 | **2 544 137,50** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Дружбы ул, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 5 | 5 | 4 126,23 | м.п. | 3750 | **15 473 362,50** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Дружбы ул, д. 3 | ремонт фасада | 5 | 5 | 4 382,48 | м2 | 3000 | **13 147 440,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Дружбы ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 5 | 4 486,30 | **м.п.** | **1250** | **5 607 875,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Дружбы ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 5 | 5 | 4 070,62 | **м.п.** | 625 | **2 544 137,50** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Дружбы ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 5 | 5 | 4 126,23 | м.п. | 3750 | **15 473 362,50** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Дружбы ул, д. 5 | ремонт фасада | 5 | 5 | 4 382,48 | м2 | 3000 | **13 147 440,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Дружбы ул, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 5 | 5 | 2 547,33 | м.п. | 2250 | **5 731 492,50** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Дружбы ул, д. 11 | ремонт фасада | 5 | 5 | 4 382,48 | м2 | 3000 | **13 147 440,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Дружбы ул, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 5 | 5 | 2 547,33 | м.п. | 2250 | **5 731 492,50** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Дружбы ул, д. 15 | ремонт крыши | 5 | 5 | 7 652,31 | м2 | 1325 | **10 139 310,75** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Дружбы ул, д. 15 | ремонт фасада | 5 | 5 | 4 382,48 | м2 | 3000 | **13 147 440,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Дружбы ул, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 5 | 5 | 2 547,33 | м.п. | 2250 | **5 731 492,50** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Дружбы ул, д. 17 | ремонт крыши | 5 | 5 | 7 652,31 | м2 | 1325 | **10 139 310,75** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Дружбы ул, д. 17 | ремонт фасада | 5 | 5 | 4 382,48 | м2 | 3000 | **13 147 440,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Дружбы ул, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 5 | 5 | 2 547,33 | м.п. | 2250 | **5 731 492,50** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Дружбы ул, д. 19 | ремонт крыши | 5 | 5 | 7 652,31 | м2 | 1325 | **10 139 310,75** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Дружбы ул, д. 19 | ремонт фасада | 5 | 5 | 4 382,48 | м2 | 3000 | **13 147 440,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Дружбы ул, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 5 | 3 | 2 547,33 | м.п. | 1350 | **3 438 895,50** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Дружбы ул, д. 23 | ремонт крыши | 5 | 3 | 7 652,31 | м2 | 795 | **6 083 586,45** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Дружбы ул, д. 23 | ремонт фасада | 5 | 3 | 4 382,48 | м2 | 1800 | **7 888 464,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Дружбы ул, д. 37 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 5 | 4 | 2 547,33 | м.п. | 1800 | **4 585 194,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Дружбы ул, д. 37 | ремонт крыши | 5 | 4 | 7 652,31 | м2 | 1060 | **8 111 448,60** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Дружбы ул, д. 37 | ремонт фасада | 5 | 4 | 4 382,48 | м2 | 2400 | **10 517 952,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Дружбы ул, д. 47 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 5 | 4 | 2 547,33 | м.п. | 1800 | **4 585 194,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Дружбы ул, д. 47 | ремонт крыши | 5 | 4 | 7 652,31 | м2 | 1060 | **8 111 448,60** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Дружбы ул, д. 47 | ремонт фасада | 5 | 4 | 4 382,48 | м2 | 2400 | **10 517 952,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Карла Маркса ул, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 1 | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Карла Маркса ул, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 1 | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Карла Маркса ул, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 1 | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Карла Маркса ул, д. 52 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 1 | 4 126,23 | м.п. | 300 | **1 237 869,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Карла Маркса ул, д. 52 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 1 | 2 547,33 | м.п. | 180 | **458 519,40** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Карла Маркса ул, д. 55 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 1 | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Карла Маркса ул, д. 55 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 1 | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Карла Маркса ул, д. 55 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 1 | 4 126,23 | м.п. | 300 | **1 237 869,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Комсомольская ул, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 4 | 4 486,30 | **м.п.** | **800** | **3 589 040,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Комсомольская ул, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 4 | 4 | 4 070,62 | **м.п.** | 400 | **1 628 248,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Комсомольская ул, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4 | 4 | 4 126,23 | м.п. | 2400 | **9 902 952,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Комсомольская ул, д. 46 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 4 | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Комсомольская ул, д. 46 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 5 | 4 | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Комсомольская ул, д. 46 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 5 | 4 | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Комсомольская ул, д. 48 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 3 | 4 486,30 | **м.п.** | **750** | **3 364 725,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Комсомольская ул, д. 48 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 5 | 3 | 4 070,62 | **м.п.** | 375 | **1 526 482,50** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Комсомольская ул, д. 48 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 5 | 3 | 4 126,23 | м.п. | 2250 | **9 284 017,50** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Комсомольская ул, д. 58 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 5 | 4 | 2 547,33 | м.п. | 1800 | **4 585 194,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Комсомольская ул, д. 58 | ремонт крыши | 5 | 4 | 7 652,31 | м2 | 1060 | **8 111 448,60** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Комсомольская ул, д. 58 | ремонт фасада | 5 | 4 | 4 382,48 | м2 | 2400 | **10 517 952,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Красная Площадь ул, д. 13а | Разработка проектной документации | 3 | 3 |  |  |  | **-** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Красная Площадь ул, д. 13а | Разработка сметной документации | 3 | 3 |  |  |  | **-** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Красная Площадь ул, д. 13а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 3 | 4 486,30 | **м.п.** | **450** | **2 018 835,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Красная Площадь ул, д. 13а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 3 | 3 | 4 070,62 | **м.п.** | 225 | **915 889,50** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Красная Площадь ул, д. 13а | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 3 | 4 126,23 | м.п. | 1350 | **5 570 410,50** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Красная Площадь ул, д. 13а | строительный контроль | 3 | 3 |  |  |  | **-** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Ленина ул, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 3 | 4 486,30 | **м.п.** | **450** | **2 018 835,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Ленина ул, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 3 | 3 | 4 070,62 | **м.п.** | 225 | **915 889,50** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Ленина ул, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 3 | 4 126,23 | м.п. | 1350 | **5 570 410,50** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Ленина ул, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 7 | 4 486,30 | **м.п.** | **1750** | **7 851 025,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Ленина ул, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 5 | 7 | 4 070,62 | **м.п.** | 875 | **3 561 792,50** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Ленина ул, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 5 | 7 | 4 126,23 | м.п. | 5250 | **21 662 707,50** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Ленина ул, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 4 | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Ленина ул, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 5 | 4 | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Ленина ул, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 5 | 4 | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Ленина ул, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 3 | 4 486,30 | **м.п.** | **600** | **2 691 780,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Ленина ул, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 4 | 3 | 4 070,62 | **м.п.** | 300 | **1 221 186,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Ленина ул, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4 | 3 | 4 126,23 | м.п. | 1800 | **7 427 214,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Ленина ул, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 3 | 4 486,30 | **м.п.** | **750** | **3 364 725,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Ленина ул, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 5 | 3 | 4 070,62 | **м.п.** | 375 | **1 526 482,50** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Ленина ул, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 5 | 3 | 4 126,23 | м.п. | 2250 | **9 284 017,50** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Ленина ул, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 3 | 4 486,30 | **м.п.** | **600** | **2 691 780,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Ленина ул, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 4 | 3 | 4 070,62 | **м.п.** | 300 | **1 221 186,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Ленина ул, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4 | 3 | 4 126,23 | м.п. | 1800 | **7 427 214,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Ленина ул, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 5 | 4 | 2 547,33 | м.п. | 1800 | **4 585 194,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Ленина ул, д. 34 | ремонт крыши | 5 | 4 | 7 652,31 | м2 | 1060 | **8 111 448,60** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Ленина ул, д. 34 | ремонт фасада | 5 | 4 | 4 382,48 | м2 | 2400 | **10 517 952,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Ленина ул, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 720 | **1 834 077,60** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Ленина ул, д. 35 | ремонт крыши | 4 | 2 | 7 652,31 | м2 | 530 | **4 055 724,30** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Ленина ул, д. 35 | ремонт фасада | 4 | 2 | 4 382,48 | м2 | 960 | **4 207 180,80** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Ленина ул, д. 45 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 3 | 4 486,30 | **м.п.** | **450** | **2 018 835,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Ленина ул, д. 45 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 3 | 3 | 4 070,62 | **м.п.** | 225 | **915 889,50** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Ленина ул, д. 45 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 3 | 4 126,23 | м.п. | 1350 | **5 570 410,50** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Ленина ул, д. 49 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Ленина ул, д. 49 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Ленина ул, д. 49 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Ленина ул, д. 53 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 3 | 4 486,30 | **м.п.** | **450** | **2 018 835,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Ленина ул, д. 53 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 3 | 3 | 4 070,62 | **м.п.** | 225 | **915 889,50** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Ленина ул, д. 53 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 3 | 4 126,23 | м.п. | 1350 | **5 570 410,50** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Ленинградская ул, д. 85 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Ленинградская ул, д. 85 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Ленинградская ул, д. 85 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Ленинградская ул, д. 87 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Ленинградская ул, д. 87 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Ленинградская ул, д. 87 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Ленинградская ул, д. 93 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Ленинградская ул, д. 93 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Ленинградская ул, д. 93 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Ленинградская ул, д. 95 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Ленинградская ул, д. 95 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Ленинградская ул, д. 95 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Ленинградская ул, д. 118 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Ленинградская ул, д. 118 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Ленинградская ул, д. 120 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Ленинградская ул, д. 120 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Ленинградская ул, д. 120 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Лермонтова ул, д. 42 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 5 | 4 | 2 547,33 | м.п. | 1800 | **4 585 194,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Лермонтова ул, д. 42 | ремонт крыши | 5 | 4 | 7 652,31 | м2 | 1060 | **8 111 448,60** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Лермонтова ул, д. 42 | ремонт фасада | 5 | 4 | 4 382,48 | м2 | 2400 | **10 517 952,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Лермонтова ул, д. 44 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 3 | 2 547,33 | м.п. | 1080 | **2 751 116,40** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Лермонтова ул, д. 44 | ремонт крыши | 4 | 3 | 7 652,31 | м2 | 795 | **6 083 586,45** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Лермонтова ул, д. 44 | ремонт фасада | 4 | 3 | 4 382,48 | м2 | 1440 | **6 310 771,20** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Лесная ул, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Лесная ул, д. 12 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Ломоносова ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 3 | 4 486,30 | **м.п.** | **750** | **3 364 725,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Ломоносова ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 5 | 3 | 4 070,62 | **м.п.** | 375 | **1 526 482,50** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Ломоносова ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 5 | 3 | 4 126,23 | м.п. | 2250 | **9 284 017,50** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Ломоносова ул, д. 37А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 1 | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Ломоносова ул, д. 37А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 1 | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Ломоносова ул, д. 37А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 1 | 4 126,23 | м.п. | 300 | **1 237 869,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Ломоносова ул, д. 41А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 1 | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Ломоносова ул, д. 41А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 1 | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Ломоносова ул, д. 41А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 1 | 4 126,23 | м.п. | 300 | **1 237 869,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Ломоносова ул, д. 46 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 4 | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Ломоносова ул, д. 46 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 5 | 4 | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Ломоносова ул, д. 46 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 5 | 4 | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Мира ул, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 5 | 5 | 2 547,33 | м.п. | 2250 | **5 731 492,50** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Мира ул, д. 6 | ремонт крыши | 5 | 5 | 7 652,31 | м2 | 1325 | **10 139 310,75** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Мира ул, д. 6 | ремонт фасада | 5 | 5 | 4 382,48 | м2 | 3000 | **13 147 440,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Мира ул, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 3 | 4 486,30 | **м.п.** | **750** | **3 364 725,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Мира ул, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 5 | 3 | 4 070,62 | **м.п.** | 375 | **1 526 482,50** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Мира ул, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 5 | 3 | 4 126,23 | м.п. | 2250 | **9 284 017,50** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Мира ул, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 5 | 6 | 2 547,33 | м.п. | 2700 | **6 877 791,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Мира ул, д. 11 | ремонт крыши | 5 | 6 | 7 652,31 | м2 | 1590 | **12 167 172,90** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Мира ул, д. 11 | ремонт фасада | 5 | 6 | 4 382,48 | м2 | 3600 | **15 776 928,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Мира ул, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 3 | 4 486,30 | **м.п.** | **750** | **3 364 725,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Мира ул, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 5 | 3 | 4 070,62 | **м.п.** | 375 | **1 526 482,50** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Мира ул, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 5 | 3 | 4 126,23 | м.п. | 2250 | **9 284 017,50** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Орловская ул, д. 2/60 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Орловская ул, д. 2/60 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Орловская ул, д. 2/60 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Садовая ул, д. 100 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Садовая ул, д. 100 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Свердлова ул, д. 39 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Свердлова ул, д. 39 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Свердлова ул, д. 42 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 5 | 4 486,30 | **м.п.** | **1250** | **5 607 875,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Свердлова ул, д. 42 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 5 | 5 | 4 070,62 | **м.п.** | 625 | **2 544 137,50** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Свердлова ул, д. 42 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 5 | 5 | 4 126,23 | м.п. | 3750 | **15 473 362,50** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Свердлова ул, д. 44 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 4 | 4 486,30 | **м.п.** | **800** | **3 589 040,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Свердлова ул, д. 44 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 4 | 4 | 4 070,62 | **м.п.** | 400 | **1 628 248,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Свердлова ул, д. 44 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 4 | 2 547,33 | м.п. | 1440 | **3 668 155,20** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Свердлова ул, д. 46 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 4 | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Свердлова ул, д. 46 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 5 | 4 | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Свердлова ул, д. 46 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 5 | 4 | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Свердлова ул, д. 48 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 4 | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Свердлова ул, д. 48 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 5 | 4 | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Свердлова ул, д. 48 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 5 | 4 | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Свердлова ул, д. 50 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 3 | 4 486,30 | **м.п.** | **750** | **3 364 725,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Свердлова ул, д. 50 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 5 | 3 | 4 070,62 | **м.п.** | 375 | **1 526 482,50** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Свердлова ул, д. 50 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 5 | 3 | 4 126,23 | м.п. | 2250 | **9 284 017,50** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Свердлова ул, д. 59 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 3 | 4 486,30 | **м.п.** | **750** | **3 364 725,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Свердлова ул, д. 59 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 5 | 3 | 4 070,62 | **м.п.** | 375 | **1 526 482,50** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Свердлова ул, д. 59 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 5 | 3 | 4 126,23 | м.п. | 2250 | **9 284 017,50** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Свердлова ул, д. 63 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 1 | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Свердлова ул, д. 63 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 1 | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Свердлова ул, д. 63 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 1 | 4 126,23 | м.п. | 300 | **1 237 869,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Свердлова ул, д. 63 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 1 | 2 547,33 | м.п. | 180 | **458 519,40** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Свердлова ул, д. 64 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Свердлова ул, д. 64 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Свердлова ул, д. 64 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Свердлова ул, д. 65 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 1 | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Свердлова ул, д. 65 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 1 | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Свердлова ул, д. 65 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 1 | 4 126,23 | м.п. | 300 | **1 237 869,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Свердлова ул, д. 66 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Свердлова ул, д. 66 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Свердлова ул, д. 66 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Свердлова ул, д. 67 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Свердлова ул, д. 67 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Свердлова ул, д. 67 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Свердлова ул, д. 67 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Свердлова ул, д. 69 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Свердлова ул, д. 69 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Свердлова ул, д. 69 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Свердлова ул, д. 71 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Свердлова ул, д. 71 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Свердлова ул, д. 71 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Свердлова ул, д. 71 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Свердлова ул, д. 73 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Свердлова ул, д. 73 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Свердлова ул, д. 73 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Свердлова ул, д. 73 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 3 | 2 547,33 | м.п. | 540 | **1 375 558,20** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Словацкого Восстания ул, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 3 | 4 486,30 | **м.п.** | **300** | **1 345 890,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Словацкого Восстания ул, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 3 | 4 070,62 | **м.п.** | 150 | **610 593,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Словацкого Восстания ул, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 3 | 4 126,23 | м.п. | 900 | **3 713 607,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Словацкого Восстания ул, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 720 | **1 834 077,60** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Словацкого Восстания ул, д. 18 | ремонт крыши | 4 | 2 | 7 652,31 | м2 | 530 | **4 055 724,30** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Словацкого Восстания ул, д. 18 | ремонт фасада | 4 | 2 | 4 382,48 | м2 | 960 | **4 207 180,80** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Словацкого Восстания ул, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 3 | 4 486,30 | **м.п.** | **750** | **3 364 725,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Словацкого Восстания ул, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 5 | 3 | 4 070,62 | **м.п.** | 375 | **1 526 482,50** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Словацкого Восстания ул, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 5 | 3 | 4 126,23 | м.п. | 2250 | **9 284 017,50** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Словацкого Восстания ул, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 3 | 4 486,30 | **м.п.** | **750** | **3 364 725,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Словацкого Восстания ул, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 5 | 3 | 4 070,62 | **м.п.** | 375 | **1 526 482,50** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Словацкого Восстания ул, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 5 | 3 | 4 126,23 | м.п. | 2250 | **9 284 017,50** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Словацкого Восстания ул, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 3 | 4 486,30 | **м.п.** | **750** | **3 364 725,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Словацкого Восстания ул, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 5 | 3 | 4 070,62 | **м.п.** | 375 | **1 526 482,50** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Словацкого Восстания ул, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 5 | 3 | 4 126,23 | м.п. | 2250 | **9 284 017,50** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Словацкого Восстания ул, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Словацкого Восстания ул, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Словацкого Восстания ул, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Строителей ул, д. 43 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 5 | 4 486,30 | **м.п.** | **1250** | **5 607 875,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Строителей ул, д. 43 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 5 | 5 | 4 070,62 | **м.п.** | 625 | **2 544 137,50** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Строителей ул, д. 43 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 5 | 5 | 4 126,23 | м.п. | 3750 | **15 473 362,50** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Строителей ул, д. 51 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 5 | 4 | 2 547,33 | м.п. | 1800 | **4 585 194,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Строителей ул, д. 51 | ремонт крыши | 5 | 4 | 7 652,31 | м2 | 1060 | **8 111 448,60** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Строителей ул, д. 51 | ремонт фасада | 5 | 4 | 4 382,48 | м2 | 2400 | **10 517 952,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Строителей ул, д. 55 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 5 | 4 | 2 547,33 | м.п. | 1800 | **4 585 194,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Строителей ул, д. 55 | ремонт фасада | 5 | 4 | 4 382,48 | м2 | 2400 | **10 517 952,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Чернышевского ул, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Чернышевского ул, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Ефремовский район, Ефремов г, Чернышевского ул, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Заокский район, Александровка д, Школьная ул, д. 5 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Заокский район, Дмитриевское с, Зеленая ул, д. 9 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Заокский район, Дмитриевское с, Зеленая ул, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Заокский район, Дмитриевское с, Зеленая ул, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Заокский район, Дмитриевское с, Центральная ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Заокский район, Дмитриевское с, Центральная ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Заокский район, Миротинский п, Центральная ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Заокский район, Миротинский п, Центральная ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Заокский район, Миротинский п, Центральная ул, д. 2 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Заокский район, Миротинский п, Центральная ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Заокский район, Миротинский п, Центральная ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Заокский район, Миротинский п, Центральная ул, д. 5 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Заокский район, Ненашево с, Кирова ул, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Заокский район, Ненашево с, Кирова ул, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Заокский район, Ненашево с, Кирова ул, д. 9 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Заокский район, Ненашево с, Кирова ул, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Заокский район, Ненашево с, Кирова ул, д. 11 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Заокский район, Ненашево с, Кирова ул, д. 11 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Заокский район, Ненашево с, Кирова ул, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Заокский район, Ненашево с, Кирова ул, д. 13 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Заокский район, Ненашево с, Кирова ул, д. 13 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Заокский район, Острецово с, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Заокский район, Острецово с, д. 19 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Заокский район, Пахомово п, Победы ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Заокский район, Пахомово п, Победы ул, д. 2 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Заокский район, Пахомово п, Победы ул, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Заокский район, Пахомово п, Победы ул, д. 10 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Заокский район, Пахомово п, Победы ул, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Заокский район, Пахомово п, Победы ул, д. 12 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Заокский район, Пахомово п, Совхозная ул, д. 4 | ремонт фасада | 1 | 2 | 4 382,48 | м2 | 240 | **1 051 795,20** |
| Тульская обл, Заокский район, Малахово д, Магистральная ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Заокский район, Малахово д, Магистральная ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Заокский район, Малахово д, Магистральная ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Заокский район, Малахово д, Мира ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Заокский район, Малахово д, Мира ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Заокский район, Малахово д, Мира ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Заокский район, Малахово д, Мира ул, д. 2 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Заокский район, Малахово д, Мира ул, д. 2а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Заокский район, Малахово д, Мира ул, д. 2а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Заокский район, Малахово д, Мира ул, д. 2а | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Заокский район, Малахово д, Мира ул, д. 2а | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Заокский район, Маяк п, Зеленая ул, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Заокский район, Маяк п, Зеленая ул, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Заокский район, Маяк п, Советская ул, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Заокский район, Маяк п, Советская ул, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Заокский район, Маяк п, Советская ул, д. 15 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Заокский район, Заокский рп, Первомайская ул, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Заокский район, Заокский рп, Первомайская ул, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Заокский район, Заокский рп, Первомайский проезд, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Заокский район, Заокский рп, Первомайский проезд, д. 9 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Заокский район, Заокский рп, С.Чекалина проезд, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **400** | **1 794 520,00** |
| Тульская обл, Заокский район, Заокский рп, С.Чекалина проезд, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 4 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 200 | **814 124,00** |
| Тульская обл, Заокский район, Заокский рп, С.Чекалина проезд, д. 10 | ремонт крыши | 4 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Заокский район, Заокский рп, С.Чекалина проезд, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Заокский район, Заокский рп, С.Чекалина проезд, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Заокский район, Заокский рп, С.Чекалина проезд, д. 19 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Заокский район, Заокский рп, С.Чекалина проезд, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 1 | 4 126,23 | м.п. | 300 | **1 237 869,00** |
| Тульская обл, Заокский район, Заокский рп, Северная ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Заокский район, Заокский рп, Северная ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Заокский район, Заокский рп, Северная ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Заокский район, Заокский рп, Северная ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Заокский район, Заокский рп, Северная ул, д. 2 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Заокский район, Заокский рп, Северная ул, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Заокский район, Заокский рп, Северная ул, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Заокский район, Заокский рп, Северная ул, д. 3 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Заокский район, Заокский рп, Северная ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Заокский район, Заокский рп, Северная ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Заокский район, Заокский рп, Северная ул, д. 4 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Заокский район, Заокский рп, Северная ул, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Заокский район, Заокский рп, Северная ул, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Заокский район, Заокский рп, Северная ул, д. 6 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Заокский район, Заокский рп, Северная ул, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Заокский район, Заокский рп, Северная ул, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Заокский район, Заокский рп, Северная ул, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Заокский район, Заокский рп, Северная ул, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Заокский район, Бутиково п, Новая ул, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Заокский район, Бутиково п, Новая ул, д. 7 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Заокский район, Бутиково п, Новая ул, д. 7 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Заокский район, Бутиково п, Новая ул, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Заокский район, Бутиково п, Новая ул, д. 9 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Заокский район, Бутиково п, Новая ул, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Заокский район, Бутиково п, Новая ул, д. 15 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Заокский район, Бутиково п, Новая ул, д. 23 | ремонт крыши | 2 | 1 | 5 743,19 | м2 | 265 | **1 521 945,35** |
| Тульская обл, Заокский район, Бутиково п, Новая ул, д. 23 | ремонт фасада | 2 | 1 | 4 382,48 | м2 | 240 | **1 051 795,20** |
| Тульская обл, Заокский район, Бутиково п, Центральная ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 1 | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Заокский район, Бутиково п, Центральная ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 1 | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Заокский район, Бутиково п, Центральная ул, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 1 | 2 547,33 | м.п. | 180 | **458 519,40** |
| Тульская обл, Заокский район, Бутиково п, Центральная ул, д. 3 | ремонт крыши | 2 | 1 | 5 743,19 | м2 | 265 | **1 521 945,35** |
| Тульская обл, Заокский район, Ланьшинский п, Советская ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Заокский район, Ланьшинский п, Советская ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Заокский район, Ланьшинский п, Советская ул, д. 4 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Заокский район, Ланьшинский п, Советская ул, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Заокский район, Ланьшинский п, Советская ул, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Заокский район, Ланьшинский п, Советская ул, д. 6 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Заокский район, Ланьшинский п, Советская ул, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Заокский район, Ланьшинский п, Советская ул, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Заокский район, Ланьшинский п, Советская ул, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Заокский район, Ланьшинский п, Советская ул, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Заокский район, Ланьшинский п, Советская ул, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Заокский район, Ланьшинский п, Советская ул, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Заокский район, Ланьшинский п, Советская ул, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Заокский район, Страхово с, Экспериментальная ул, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Заокский район, Страхово с, Экспериментальная ул, д. 9 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Заокский район, Темьянь д, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Заокский район, Темьянь д, д. 9 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Заокский район, Туркомплекс "Велегож" п, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 1 | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Заокский район, Туркомплекс "Велегож" п, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 1 | 2 547,33 | м.п. | 180 | **458 519,40** |
| Тульская обл, Заокский район, Туркомплекс "Велегож" п, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 | 1 | 2 547,33 | м.п. | 270 | **687 779,10** |
| Тульская обл, Заокский район, Туркомплекс "Велегож" п, д. 3 | ремонт фасада | 3 | 1 | 4 382,48 | м2 | 360 | **1 577 692,80** |
| Тульская обл, Заокский район, д/о Велегож п, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 3 | 4 486,30 | **м.п.** | **300** | **1 345 890,00** |
| Тульская обл, Заокский район, д/о Велегож п, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 3 | 4 070,62 | **м.п.** | 150 | **610 593,00** |
| Тульская обл, Заокский район, д/о Велегож п, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 3 | 4 486,30 | **м.п.** | **300** | **1 345 890,00** |
| Тульская обл, Заокский район, д/о Велегож п, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 3 | 4 070,62 | **м.п.** | 150 | **610 593,00** |
| Тульская обл, Заокский район, д/о Велегож п, д. 2 | ремонт крыши | 2 | 3 | 5 743,19 | м2 | 795 | **4 565 836,05** |
| Тульская обл, Каменский район, Архангельское с, Комсомольская ул, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Каменский район, Архангельское с, Комсомольская ул, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Каменский район, Архангельское с, Комсомольская ул, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Каменский район, Архангельское с, Комсомольская ул, д. 12 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Каменский район, Архангельское с, Комсомольская ул, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Каменский район, Архангельское с, Комсомольская ул, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Каменский район, Архангельское с, Комсомольская ул, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Каменский район, Архангельское с, Комсомольская ул, д. 15 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Каменский район, Архангельское с, Комсомольская ул, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Каменский район, Архангельское с, Комсомольская ул, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Каменский район, Архангельское с, Комсомольская ул, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Каменский район, Архангельское с, Комсомольская ул, д. 17 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Каменский район, Архангельское с, Стадионный пер, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **400** | **1 794 520,00** |
| Тульская обл, Каменский район, Архангельское с, Стадионный пер, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 4 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 200 | **814 124,00** |
| Тульская обл, Каменский район, Архангельское с, Стадионный пер, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 720 | **1 834 077,60** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Бессолова ул, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 | 3 | 2 547,33 | м.п. | 810 | **2 063 337,30** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Бессолова ул, д. 19 | ремонт крыши | 3 | 3 | 5 743,19 | м2 | 795 | **4 565 836,05** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Бессолова ул, д. 19 | ремонт фасада | 3 | 3 | 4 382,48 | м2 | 1080 | **4 733 078,40** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Бессолова ул, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 3 | 2 547,33 | м.п. | 1080 | **2 751 116,40** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Бессолова ул, д. 21 | ремонт крыши | 4 | 3 | 5 743,19 | м2 | 795 | **4 565 836,05** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Бессолова ул, д. 21 | ремонт фасада | 4 | 3 | 4 382,48 | м2 | 1440 | **6 310 771,20** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Бессолова ул, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 3 | 2 547,33 | м.п. | 1080 | **2 751 116,40** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Бессолова ул, д. 23 | ремонт фасада | 4 | 3 | 4 382,48 | м2 | 1440 | **6 310 771,20** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Больничная ул, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 3 | 4 126,23 | м.п. | 900 | **3 713 607,00** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Больничная ул, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 3 | 2 547,33 | м.п. | 540 | **1 375 558,20** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Больничная ул, д. 6 | ремонт фасада | 2 | 3 | 4 382,48 | м2 | 720 | **3 155 385,60** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Больничная ул, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 4 | 4 126,23 | м.п. | 1200 | **4 951 476,00** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Больничная ул, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 4 | 2 547,33 | м.п. | 720 | **1 834 077,60** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Больничная ул, д. 8 | ремонт фасада | 2 | 4 | 4 382,48 | м2 | 960 | **4 207 180,80** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Больничная ул, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Больничная ул, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Больничная ул, д. 13 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Больничная ул, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Больничная ул, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Больничная ул, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Больничная ул, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Гоголя ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Гоголя ул, д. 4а | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Гоголя ул, д. 4а | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Гоголя ул, д. 4а | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Горняцкая ул, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Гранковская ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 3 | 2 547,33 | м.п. | 540 | **1 375 558,20** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Гранковская ул, д. 4 | ремонт крыши | 2 | 3 | 5 743,19 | м2 | 795 | **4 565 836,05** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Гранковская ул, д. 4 | ремонт фасада | 2 | 3 | 4 382,48 | м2 | 720 | **3 155 385,60** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Ким ул, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Коммунистическая ул, д. 6 | ремонт крыши | 5 | 6 | 5 743,19 | м2 | 1590 | **9 131 672,10** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Ленина ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 3 | 4 486,30 | **м.п.** | **300** | **1 345 890,00** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Ленина ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 3 | 4 070,62 | **м.п.** | 150 | **610 593,00** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Ленина ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 3 | 4 126,23 | м.п. | 900 | **3 713 607,00** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Ленина ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 3 | 4 486,30 | **м.п.** | **300** | **1 345 890,00** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Ленина ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 3 | 4 070,62 | **м.п.** | 150 | **610 593,00** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Ленина ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 3 | 2 547,33 | м.п. | 540 | **1 375 558,20** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Ленина ул, д. 6а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 1 | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Ленина ул, д. 6а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 1 | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Ленина ул, д. 6а | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 1 | 2 547,33 | м.п. | 180 | **458 519,40** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Ленина ул, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 3 | 4 486,30 | **м.п.** | **300** | **1 345 890,00** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Ленина ул, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 3 | 4 070,62 | **м.п.** | 150 | **610 593,00** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Ленина ул, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 3 | 2 547,33 | м.п. | 540 | **1 375 558,20** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Ленина ул, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Ленина ул, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Ленина ул, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Ленина ул, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Ленина ул, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Ленина ул, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Ленина ул, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Ленина ул, д. 10 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Ленина ул, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 1 | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Ленина ул, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 1 | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Ленина ул, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 1 | 4 126,23 | м.п. | 300 | **1 237 869,00** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Ленина ул, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 1 | 2 547,33 | м.п. | 180 | **458 519,40** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Ленина ул, д. 16 | ремонт фасада | 2 | 1 | 4 382,48 | м2 | 240 | **1 051 795,20** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Ленина ул, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 1 | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Ленина ул, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 3 | 4 126,23 | м.п. | 900 | **3 713 607,00** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Ленина ул, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 3 | 2 547,33 | м.п. | 540 | **1 375 558,20** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Ленина ул, д. 24 | ремонт фасада | 2 | 3 | 4 382,48 | м2 | 720 | **3 155 385,60** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Ленина ул, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 1 | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Ленина ул, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 5 | 4 486,30 | **м.п.** | **750** | **3 364 725,00** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Ленина ул, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 3 | 5 | 4 070,62 | **м.п.** | 375 | **1 526 482,50** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Ленина ул, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 | 5 | 2 547,33 | м.п. | 1350 | **3 438 895,50** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Ленина ул, д. 30 | ремонт крыши | 3 | 5 | 5 743,19 | м2 | 1325 | **7 609 726,75** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Ленина ул, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 | 3 | 2 547,33 | м.п. | 810 | **2 063 337,30** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Ленина ул, д. 33 | ремонт крыши | 3 | 3 | 5 743,19 | м2 | 795 | **4 565 836,05** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Ленина ул, д. 33 | ремонт фасада | 3 | 3 | 4 382,48 | м2 | 1080 | **4 733 078,40** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Ленина ул, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 | 3 | 2 547,33 | м.п. | 810 | **2 063 337,30** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Ленина ул, д. 34 | ремонт крыши | 3 | 3 | 5 743,19 | м2 | 795 | **4 565 836,05** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Ленина ул, д. 34 | ремонт фасада | 3 | 3 | 4 382,48 | м2 | 1080 | **4 733 078,40** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Ленина ул, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 | 4 | 2 547,33 | м.п. | 1080 | **2 751 116,40** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Ленина ул, д. 35 | ремонт крыши | 3 | 4 | 5 743,19 | м2 | 1060 | **6 087 781,40** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Ленина ул, д. 35 | ремонт фасада | 3 | 4 | 4 382,48 | м2 | 1440 | **6 310 771,20** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Ленина ул, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 | 3 | 2 547,33 | м.п. | 810 | **2 063 337,30** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Ленина ул, д. 36 | ремонт крыши | 3 | 3 | 5 743,19 | м2 | 795 | **4 565 836,05** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Ленина ул, д. 36 | ремонт фасада | 3 | 3 | 4 382,48 | м2 | 1080 | **4 733 078,40** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Ленина ул, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 | 3 | 2 547,33 | м.п. | 810 | **2 063 337,30** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Ленина ул, д. 38 | ремонт крыши | 3 | 3 | 5 743,19 | м2 | 795 | **4 565 836,05** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Ленина ул, д. 38 | ремонт фасада | 3 | 3 | 4 382,48 | м2 | 1080 | **4 733 078,40** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Ленина ул, д. 39 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 | 3 | 2 547,33 | м.п. | 810 | **2 063 337,30** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Ленина ул, д. 39 | ремонт крыши | 3 | 3 | 5 743,19 | м2 | 795 | **4 565 836,05** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Ленина ул, д. 39 | ремонт фасада | 3 | 3 | 4 382,48 | м2 | 1080 | **4 733 078,40** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Ленина ул, д. 40 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 3 | 4 126,23 | м.п. | 1350 | **5 570 410,50** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Ленина ул, д. 40 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 | 3 | 2 547,33 | м.п. | 810 | **2 063 337,30** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Ленина ул, д. 40 | ремонт фасада | 3 | 3 | 4 382,48 | м2 | 1080 | **4 733 078,40** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Ленина ул, д. 42 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 3 | 4 126,23 | м.п. | 1350 | **5 570 410,50** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Ленина ул, д. 42 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 | 3 | 2 547,33 | м.п. | 810 | **2 063 337,30** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Ленина ул, д. 42 | ремонт фасада | 3 | 3 | 4 382,48 | м2 | 1080 | **4 733 078,40** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Ленина ул, д. 44 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 3 | 4 126,23 | м.п. | 1350 | **5 570 410,50** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Ленина ул, д. 44 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 | 3 | 2 547,33 | м.п. | 810 | **2 063 337,30** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Ленина ул, д. 44 | ремонт фасада | 3 | 3 | 4 382,48 | м2 | 1080 | **4 733 078,40** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Ленина ул, д. 48 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 3 | 4 486,30 | **м.п.** | **450** | **2 018 835,00** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Ленина ул, д. 48 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 3 | 3 | 4 070,62 | **м.п.** | 225 | **915 889,50** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Ленина ул, д. 48 | ремонт крыши | 3 | 3 | 5 743,19 | м2 | 795 | **4 565 836,05** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Маяковского ул, д. 40 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Маяковского ул, д. 40 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Маяковского ул, д. 40 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Молодежная ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 540 | **1 375 558,20** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Молодежная ул, д. 4 | ремонт крыши | 3 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Молодежная ул, д. 4 | ремонт фасада | 3 | 2 | 4 382,48 | м2 | 720 | **3 155 385,60** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Молодежная ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 | 3 | 2 547,33 | м.п. | 810 | **2 063 337,30** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Молодежная ул, д. 5 | ремонт крыши | 3 | 3 | 5 743,19 | м2 | 795 | **4 565 836,05** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Молодежная ул, д. 5 | ремонт фасада | 3 | 3 | 4 382,48 | м2 | 1080 | **4 733 078,40** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Молодежная ул, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 | 3 | 2 547,33 | м.п. | 810 | **2 063 337,30** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Молодежная ул, д. 9 | ремонт крыши | 3 | 3 | 5 743,19 | м2 | 795 | **4 565 836,05** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Молодежная ул, д. 9 | ремонт фасада | 3 | 3 | 4 382,48 | м2 | 1080 | **4 733 078,40** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Молодежная ул, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 | 3 | 2 547,33 | м.п. | 810 | **2 063 337,30** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Молодежная ул, д. 10 | ремонт крыши | 3 | 3 | 5 743,19 | м2 | 795 | **4 565 836,05** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Молодежная ул, д. 10 | ремонт фасада | 3 | 3 | 4 382,48 | м2 | 1080 | **4 733 078,40** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Октябрьская ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 3 | 4 126,23 | м.п. | 900 | **3 713 607,00** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Октябрьская ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 3 | 2 547,33 | м.п. | 540 | **1 375 558,20** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Октябрьская ул, д. 1 | ремонт фасада | 2 | 3 | 4 382,48 | м2 | 720 | **3 155 385,60** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Октябрьская ул, д. 1а | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 4 | 4 126,23 | м.п. | 1200 | **4 951 476,00** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Октябрьская ул, д. 1а | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 4 | 2 547,33 | м.п. | 720 | **1 834 077,60** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Октябрьская ул, д. 1а | ремонт фасада | 2 | 4 | 4 382,48 | м2 | 960 | **4 207 180,80** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Октябрьская ул, д. 1б | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4 | 3 | 4 126,23 | м.п. | 1800 | **7 427 214,00** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Октябрьская ул, д. 1б | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 3 | 2 547,33 | м.п. | 1080 | **2 751 116,40** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Октябрьская ул, д. 1б | ремонт фасада | 4 | 3 | 4 382,48 | м2 | 1440 | **6 310 771,20** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Октябрьская ул, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 1 | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Октябрьская ул, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 1 | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Октябрьская ул, д. 3 | ремонт фасада | 2 | 1 | 4 382,48 | м2 | 240 | **1 051 795,20** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Октябрьская ул, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Октябрьская ул, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 1 | 4 126,23 | м.п. | 300 | **1 237 869,00** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Октябрьская ул, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 1 | 2 547,33 | м.п. | 180 | **458 519,40** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Октябрьская ул, д. 7 | ремонт фасада | 2 | 1 | 4 382,48 | м2 | 240 | **1 051 795,20** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Октябрьская ул, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Октябрьская ул, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Октябрьская ул, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Октябрьская ул, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Октябрьская ул, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Октябрьская ул, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Октябрьская ул, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Октябрьская ул, д. 21 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Октябрьская ул, д. 22а | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Октябрьская ул, д. 22а | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Октябрьская ул, д. 22а | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Октябрьская ул, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Октябрьская ул, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Октябрьская ул, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Октябрьская ул, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Октябрьская ул, д. 24 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Октябрьская ул, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Октябрьская ул, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Октябрьская ул, д. 25 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Октябрьская ул, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 1 | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Октябрьская ул, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 1 | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Октябрьская ул, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 1 | 4 126,23 | м.п. | 300 | **1 237 869,00** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Октябрьская ул, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 1 | 2 547,33 | м.п. | 180 | **458 519,40** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Октябрьская ул, д. 26 | ремонт фасада | 2 | 1 | 4 382,48 | м2 | 240 | **1 051 795,20** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Октябрьская ул, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Октябрьская ул, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Октябрьская ул, д. 36 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Октябрьская ул, д. 42 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Октябрьская ул, д. 42 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Октябрьская ул, д. 42 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Октябрьская ул, д. 44 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 4 | 2 547,33 | м.п. | 1440 | **3 668 155,20** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Октябрьская ул, д. 44 | ремонт крыши | 4 | 4 | 5 743,19 | м2 | 1060 | **6 087 781,40** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Октябрьская ул, д. 45 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Октябрьская ул, д. 45 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Павлова ул, д. 25/27 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 | 4 | 2 547,33 | м.п. | 1080 | **2 751 116,40** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Павлова ул, д. 25/27 | ремонт фасада | 3 | 4 | 4 382,48 | м2 | 1440 | **6 310 771,20** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Павлова ул, д. 29/25 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 | 5 | 2 547,33 | м.п. | 1350 | **3 438 895,50** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Павлова ул, д. 29/25 | ремонт фасада | 3 | 5 | 4 382,48 | м2 | 1800 | **7 888 464,00** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Павлова ул, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 3 | 4 486,30 | **м.п.** | **450** | **2 018 835,00** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Павлова ул, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 3 | 3 | 4 070,62 | **м.п.** | 225 | **915 889,50** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Павлова ул, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 3 | 4 126,23 | м.п. | 1350 | **5 570 410,50** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Парковая ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 | 4 | 2 547,33 | м.п. | 1080 | **2 751 116,40** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Парковая ул, д. 1 | ремонт крыши | 3 | 4 | 5 743,19 | м2 | 1060 | **6 087 781,40** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Парковая ул, д. 1 | ремонт фасада | 3 | 4 | 4 382,48 | м2 | 1440 | **6 310 771,20** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Парковая ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 | 4 | 2 547,33 | м.п. | 1080 | **2 751 116,40** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Парковая ул, д. 2 | ремонт крыши | 3 | 4 | 5 743,19 | м2 | 1060 | **6 087 781,40** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Парковая ул, д. 2 | ремонт фасада | 3 | 4 | 4 382,48 | м2 | 1440 | **6 310 771,20** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Парковая ул, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 | 3 | 2 547,33 | м.п. | 810 | **2 063 337,30** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Парковая ул, д. 3 | ремонт крыши | 3 | 3 | 5 743,19 | м2 | 795 | **4 565 836,05** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Парковая ул, д. 3 | ремонт фасада | 3 | 3 | 4 382,48 | м2 | 1080 | **4 733 078,40** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Парковая ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 | 3 | 2 547,33 | м.п. | 810 | **2 063 337,30** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Парковая ул, д. 4 | ремонт крыши | 3 | 3 | 5 743,19 | м2 | 795 | **4 565 836,05** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Парковая ул, д. 4 | ремонт фасада | 3 | 3 | 4 382,48 | м2 | 1080 | **4 733 078,40** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Парковая ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 | 3 | 2 547,33 | м.п. | 810 | **2 063 337,30** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Парковая ул, д. 5 | ремонт крыши | 3 | 3 | 5 743,19 | м2 | 795 | **4 565 836,05** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Парковая ул, д. 5 | ремонт фасада | 3 | 3 | 4 382,48 | м2 | 1080 | **4 733 078,40** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Парковая ул, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 | 3 | 2 547,33 | м.п. | 810 | **2 063 337,30** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Парковая ул, д. 6 | ремонт крыши | 3 | 3 | 5 743,19 | м2 | 795 | **4 565 836,05** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Парковая ул, д. 6 | ремонт фасада | 3 | 3 | 4 382,48 | м2 | 1080 | **4 733 078,40** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Парковая ул, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 | 3 | 2 547,33 | м.п. | 810 | **2 063 337,30** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Парковая ул, д. 10 | ремонт крыши | 3 | 3 | 5 743,19 | м2 | 795 | **4 565 836,05** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Парковая ул, д. 10 | ремонт фасада | 3 | 3 | 4 382,48 | м2 | 1080 | **4 733 078,40** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Первомайская ул, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Первомайская ул, д. 28 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Первомайская ул, д. 28 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Первомайская ул, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 3 | 4 126,23 | м.п. | 900 | **3 713 607,00** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Первомайская ул, д. 29 | ремонт фасада | 2 | 3 | 4 382,48 | м2 | 720 | **3 155 385,60** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Первомайская ул, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Первомайская ул, д. 31 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Первомайская ул, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Первомайская ул, д. 33 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Первомайская ул, д. 39 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Первомайская ул, д. 39 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Толстого проезд, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Толстого проезд, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Толстого ул, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 1 | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Толстого ул, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 1 | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Толстого проезд, д. 16а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Толстого проезд, д. 16а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Толстого ул, д. 23б | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Толстого ул, д. 23б | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Шевченко ул, д. 4а | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Шевченко ул, д. 4а | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Шевченко ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Шевченко ул, д. 5 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Шевченко ул, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Шевченко ул, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Шевченко ул, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Шевченко ул, д. 6 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Шевченко ул, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Шевченко ул, д. 7 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Шевченко ул, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 3 | 4 126,23 | м.п. | 900 | **3 713 607,00** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Шевченко ул, д. 10 | ремонт фасада | 2 | 3 | 4 382,48 | м2 | 720 | **3 155 385,60** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Шевченко ул, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 3 | 4 126,23 | м.п. | 900 | **3 713 607,00** |
| Тульская обл, Кимовский район, Кимовск г, Шевченко ул, д. 14 | ремонт фасада | 2 | 3 | 4 382,48 | м2 | 720 | **3 155 385,60** |
| Тульская обл, Кимовский район, Епифань рп, Первомайская ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 1 | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Кимовский район, Епифань рп, Первомайская ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 1 | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Кимовский район, Епифань рп, Первомайская ул, д. 5 | ремонт фасада | 2 | 1 | 4 382,48 | м2 | 240 | **1 051 795,20** |
| Тульская обл, Кимовский район, Новольвовск пгт, Большая Лесная ул, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Кимовский район, Новольвовск пгт, Большая Лесная ул, д. 3 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Кимовский район, Новольвовск пгт, Большая Лесная ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Кимовский район, Новольвовск пгт, Большая Лесная ул, д. 5 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Кимовский район, Новольвовск пгт, Большая Лесная ул, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Кимовский район, Новольвовск пгт, Большая Лесная ул, д. 7 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Кимовский район, Новольвовск пгт, Большая Лесная ул, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Кимовский район, Новольвовск пгт, Большая Лесная ул, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Кимовский район, Новольвовск пгт, Большая Лесная ул, д. 11 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Кимовский район, Новольвовск пгт, Большая Лесная ул, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Кимовский район, Новольвовск пгт, Большая Лесная ул, д. 13 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Кимовский район, Новольвовск пгт, Большая Лесная ул, д. 13 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Кимовский район, Новольвовск пгт, Центральная ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 1 | 4 126,23 | м.п. | 300 | **1 237 869,00** |
| Тульская обл, Кимовский район, Новольвовск пгт, Центральная ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 1 | 2 547,33 | м.п. | 180 | **458 519,40** |
| Тульская обл, Кимовский район, Новольвовск пгт, Центральная ул, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Кимовский район, Новольвовск пгт, Центральная ул, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Кимовский район, Новольвовск пгт, Центральная ул, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Кимовский район, Новольвовск пгт, Центральная ул, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Кимовский район, Новольвовск пгт, Центральная ул, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Кимовский район, Новольвовск пгт, Центральная ул, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Кимовский район, Новольвовск пгт, Центральная ул, д. 11 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Кимовский район, Новольвовск пгт, Центральная ул, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Кимовский район, Новольвовск пгт, Центральная ул, д. 13 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Кимовский район, Новольвовск пгт, Центральная ул, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Кимовский район, Новольвовск пгт, Центральная ул, д. 15 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Кимовский район, Новольвовск пгт, Центральная ул, д. 15 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Кимовский район, Новольвовск пгт, Центральная ул, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Кимовский район, Новольвовск пгт, Центральная ул, д. 16 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Кимовский район, Новольвовск пгт, Центральная ул, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Кимовский район, Новольвовск пгт, Центральная ул, д. 18 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Кимовский район, Новольвовск пгт, Центральный пер, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Кимовский район, Новольвовск пгт, Центральный пер, д. 7 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Кимовский район, Новольвовск пгт, Школьная ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Кимовский район, Новольвовск пгт, Школьная ул, д. 2 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Кимовский район, Новольвовск пгт, Школьная ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 1 | 4 126,23 | м.п. | 300 | **1 237 869,00** |
| Тульская обл, Кимовский район, Новольвовск пгт, Школьная ул, д. 4 | ремонт фасада | 2 | 1 | 4 382,48 | м2 | 240 | **1 051 795,20** |
| Тульская обл, Киреевский район, Прогресс п, Трудовая ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Прогресс п, Трудовая ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Прогресс п, Трудовая ул, д. 2 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Киреевский район, Прогресс п, Трудовая ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Прогресс п, Трудовая ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Прогресс п, Трудовая ул, д. 4 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Киреевский район, Большие Калмыки д, Центральная ул, д. 31 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Киреевский район, Бородинский п, Гоголя ул, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 900 | **3 713 607,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Бородинский п, Гоголя ул, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 540 | **1 375 558,20** |
| Тульская обл, Киреевский район, Бородинский п, Гоголя ул, д. 12 | ремонт фасада | 3 | 2 | 4 382,48 | м2 | 720 | **3 155 385,60** |
| Тульская обл, Киреевский район, Бородинский п, Гоголя ул, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **300** | **1 345 890,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Бородинский п, Гоголя ул, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 3 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 150 | **610 593,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Бородинский п, Гоголя ул, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Бородинский п, Гоголя ул, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Киреевский район, Бородинский п, Гоголя ул, д. 15 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Киреевский район, Бородинский п, Гоголя ул, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Бородинский п, Гоголя ул, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Киреевский район, Бородинский п, Гоголя ул, д. 20 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Киреевский район, Бородинский п, Комсомольская ул, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 3 | 4 126,23 | м.п. | 1350 | **5 570 410,50** |
| Тульская обл, Киреевский район, Бородинский п, Комсомольская ул, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 | 3 | 2 547,33 | м.п. | 810 | **2 063 337,30** |
| Тульская обл, Киреевский район, Бородинский п, Комсомольская ул, д. 18 | ремонт фасада | 3 | 3 | 4 382,48 | м2 | 1080 | **4 733 078,40** |
| Тульская обл, Киреевский район, Бородинский п, Луговая ул, д. 45 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Бородинский п, Луговая ул, д. 45 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Бородинский п, Луговая ул, д. 45 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Киреевский район, Бородинский п, Пушкина ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 900 | **3 713 607,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Бородинский п, Пушкина ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 540 | **1 375 558,20** |
| Тульская обл, Киреевский район, Бородинский п, Пушкина ул, д. 2 | ремонт фасада | 3 | 2 | 4 382,48 | м2 | 720 | **3 155 385,60** |
| Тульская обл, Киреевский район, Бородинский п, Пушкина ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 900 | **3 713 607,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Бородинский п, Пушкина ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 540 | **1 375 558,20** |
| Тульская обл, Киреевский район, Бородинский п, Пушкина ул, д. 4 | ремонт фасада | 3 | 2 | 4 382,48 | м2 | 720 | **3 155 385,60** |
| Тульская обл, Киреевский район, Бородинский п, Пушкина ул, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **300** | **1 345 890,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Бородинский п, Пушкина ул, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 3 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 150 | **610 593,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Бородинский п, Пушкина ул, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **300** | **1 345 890,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Бородинский п, Пушкина ул, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 3 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 150 | **610 593,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Бородинский п, Пушкина ул, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Бородинский п, Пушкина ул, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Киреевский район, Бородинский п, Пушкина ул, д. 12 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Киреевский район, Бородинский п, Пушкина ул, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Бородинский п, Пушкина ул, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Киреевский район, Бородинский п, Пушкина ул, д. 14 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Киреевский район, Бородинский п, Пушкина ул, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 3 | 4 126,23 | м.п. | 1350 | **5 570 410,50** |
| Тульская обл, Киреевский район, Бородинский п, Пушкина ул, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 | 3 | 2 547,33 | м.п. | 810 | **2 063 337,30** |
| Тульская обл, Киреевский район, Бородинский п, Пушкина ул, д. 19 | ремонт фасада | 3 | 3 | 4 382,48 | м2 | 1080 | **4 733 078,40** |
| Тульская обл, Киреевский район, Бородинский п, Пушкина ул, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 3 | 4 126,23 | м.п. | 1350 | **5 570 410,50** |
| Тульская обл, Киреевский район, Бородинский п, Пушкина ул, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 | 3 | 2 547,33 | м.п. | 810 | **2 063 337,30** |
| Тульская обл, Киреевский район, Бородинский п, Пушкина ул, д. 21 | ремонт фасада | 3 | 3 | 4 382,48 | м2 | 1080 | **4 733 078,40** |
| Тульская обл, Киреевский район, Бородинский п, Пушкина ул, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 1 | 4 126,23 | м.п. | 300 | **1 237 869,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Бородинский п, Пушкина ул, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 1 | 2 547,33 | м.п. | 180 | **458 519,40** |
| Тульская обл, Киреевский район, Бородинский п, Пушкина ул, д. 22 | ремонт фасада | 2 | 1 | 4 382,48 | м2 | 240 | **1 051 795,20** |
| Тульская обл, Киреевский район, Бородинский п, Пушкина ул, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 3 | 4 126,23 | м.п. | 1350 | **5 570 410,50** |
| Тульская обл, Киреевский район, Бородинский п, Пушкина ул, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 | 3 | 2 547,33 | м.п. | 810 | **2 063 337,30** |
| Тульская обл, Киреевский район, Бородинский п, Пушкина ул, д. 23 | ремонт фасада | 3 | 3 | 4 382,48 | м2 | 1080 | **4 733 078,40** |
| Тульская обл, Киреевский район, Бородинский п, Пушкина ул, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 4 | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Бородинский п, Пушкина ул, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 5 | 4 | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Бородинский п, Пушкина ул, д. 26 | ремонт крыши | 5 | 4 | 5 743,19 | м2 | 1060 | **6 087 781,40** |
| Тульская обл, Киреевский район, Бородинский п, Пушкина ул, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Бородинский п, Пушкина ул, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Киреевский район, Бородинский п, Пушкина ул, д. 32 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Киреевский район, Бородинский п, Пушкина ул, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Бородинский п, Пушкина ул, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Бородинский п, Пушкина ул, д. 34 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Киреевский район, Бородинский п, Советская ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 3 | 4 486,30 | **м.п.** | **450** | **2 018 835,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Бородинский п, Советская ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 3 | 3 | 4 070,62 | **м.п.** | 225 | **915 889,50** |
| Тульская обл, Киреевский район, Бородинский п, Советская ул, д. 1 | ремонт крыши | 3 | 3 | 5 743,19 | м2 | 795 | **4 565 836,05** |
| Тульская обл, Киреевский район, Бородинский п, Советская ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 3 | 4 486,30 | **м.п.** | **450** | **2 018 835,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Бородинский п, Советская ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 3 | 3 | 4 070,62 | **м.п.** | 225 | **915 889,50** |
| Тульская обл, Киреевский район, Бородинский п, Советская ул, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 3 | 4 486,30 | **м.п.** | **450** | **2 018 835,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Бородинский п, Советская ул, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 3 | 3 | 4 070,62 | **м.п.** | 225 | **915 889,50** |
| Тульская обл, Киреевский район, Бородинский п, Советская ул, д. 3 | ремонт крыши | 3 | 3 | 5 743,19 | м2 | 795 | **4 565 836,05** |
| Тульская обл, Киреевский район, Бородинский п, Советская ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 900 | **3 713 607,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Бородинский п, Советская ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 540 | **1 375 558,20** |
| Тульская обл, Киреевский район, Бородинский п, Советская ул, д. 4 | ремонт фасада | 3 | 2 | 4 382,48 | м2 | 720 | **3 155 385,60** |
| Тульская обл, Киреевский район, Бородинский п, Советская ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 900 | **3 713 607,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Бородинский п, Советская ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 540 | **1 375 558,20** |
| Тульская обл, Киреевский район, Бородинский п, Советская ул, д. 5 | ремонт фасада | 3 | 2 | 4 382,48 | м2 | 720 | **3 155 385,60** |
| Тульская обл, Киреевский район, Бородинский п, Советская ул, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 900 | **3 713 607,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Бородинский п, Советская ул, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 540 | **1 375 558,20** |
| Тульская обл, Киреевский район, Бородинский п, Советская ул, д. 7 | ремонт фасада | 3 | 2 | 4 382,48 | м2 | 720 | **3 155 385,60** |
| Тульская обл, Киреевский район, Бородинский п, Советская ул, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 900 | **3 713 607,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Бородинский п, Советская ул, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 540 | **1 375 558,20** |
| Тульская обл, Киреевский район, Бородинский п, Советская ул, д. 8 | ремонт фасада | 3 | 2 | 4 382,48 | м2 | 720 | **3 155 385,60** |
| Тульская обл, Киреевский район, Бородинский п, Советская ул, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 3 | 4 126,23 | м.п. | 900 | **3 713 607,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Бородинский п, Советская ул, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 3 | 2 547,33 | м.п. | 540 | **1 375 558,20** |
| Тульская обл, Киреевский район, Бородинский п, Советская ул, д. 11 | ремонт фасада | 2 | 3 | 4 382,48 | м2 | 720 | **3 155 385,60** |
| Тульская обл, Киреевский район, Бородинский п, Советская ул, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 3 | 4 126,23 | м.п. | 900 | **3 713 607,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Бородинский п, Советская ул, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 3 | 2 547,33 | м.п. | 540 | **1 375 558,20** |
| Тульская обл, Киреевский район, Бородинский п, Советская ул, д. 12 | ремонт фасада | 2 | 3 | 4 382,48 | м2 | 720 | **3 155 385,60** |
| Тульская обл, Киреевский район, Бородинский п, Советская ул, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Бородинский п, Советская ул, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Киреевский район, Бородинский п, Советская ул, д. 13 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Киреевский район, Бородинский п, Советская ул, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Бородинский п, Советская ул, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Бородинский п, Советская ул, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Бородинский п, Советская ул, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Киреевский район, Бородинский п, Советская ул, д. 14 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Киреевский район, Бородинский п, Советская ул, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Бородинский п, Советская ул, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Киреевский район, Бородинский п, Советская ул, д. 17 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Киреевский район, Бородинский п, Советская ул, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Бородинский п, Советская ул, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Киреевский район, Бородинский п, Советская ул, д. 18 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Киреевский район, Бородинский п, Советская ул, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Бородинский п, Советская ул, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Бородинский п, Советская ул, д. 19 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Киреевский район, Бородинский п, Советская ул, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 3 | 4 486,30 | **м.п.** | **300** | **1 345 890,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Бородинский п, Советская ул, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 3 | 4 070,62 | **м.п.** | 150 | **610 593,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Бородинский п, Советская ул, д. 20 | ремонт крыши | 2 | 3 | 5 743,19 | м2 | 795 | **4 565 836,05** |
| Тульская обл, Киреевский район, Бородинский п, Советская ул, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 1 | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Бородинский п, Советская ул, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 1 | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Бородинский п, Советская ул, д. 21 | ремонт крыши | 2 | 1 | 5 743,19 | м2 | 265 | **1 521 945,35** |
| Тульская обл, Киреевский район, Бородинский п, Советская ул, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 3 | 4 126,23 | м.п. | 900 | **3 713 607,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Бородинский п, Советская ул, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 3 | 2 547,33 | м.п. | 540 | **1 375 558,20** |
| Тульская обл, Киреевский район, Бородинский п, Советская ул, д. 22 | ремонт фасада | 2 | 3 | 4 382,48 | м2 | 720 | **3 155 385,60** |
| Тульская обл, Киреевский район, Бородинский п, Советская ул, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Бородинский п, Советская ул, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Бородинский п, Советская ул, д. 23 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Киреевский район, Бородинский п, Советская ул, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Бородинский п, Советская ул, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Киреевский район, Бородинский п, Советская ул, д. 24 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Киреевский район, Бородинский п, Советская ул, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Бородинский п, Советская ул, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Киреевский район, Бородинский п, Советская ул, д. 25 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Киреевский район, Бородинский п, Советская ул, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Бородинский п, Советская ул, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Киреевский район, Бородинский п, Советская ул, д. 27 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Киреевский район, Бородинский п, Советская ул, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Бородинский п, Советская ул, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Киреевский район, Бородинский п, Советская ул, д. 28 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Киреевский район, Бородинский п, Советская ул, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 1 | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Бородинский п, Советская ул, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 1 | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Бородинский п, Советская ул, д. 29 | ремонт крыши | 2 | 1 | 5 743,19 | м2 | 265 | **1 521 945,35** |
| Тульская обл, Киреевский район, Бородинский п, Советская ул, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 3 | 4 126,23 | м.п. | 900 | **3 713 607,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Бородинский п, Советская ул, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 3 | 2 547,33 | м.п. | 540 | **1 375 558,20** |
| Тульская обл, Киреевский район, Бородинский п, Советская ул, д. 30 | ремонт фасада | 2 | 3 | 4 382,48 | м2 | 720 | **3 155 385,60** |
| Тульская обл, Киреевский район, Бородинский п, Трудовая ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Бородинский п, Трудовая ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Киреевский район, Бородинский п, Трудовая ул, д. 2 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Киреевский район, Бородинский п, Трудовая ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 1 | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Бородинский п, Трудовая ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 1 | 4 126,23 | м.п. | 300 | **1 237 869,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Бородинский п, Трудовая ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 1 | 2 547,33 | м.п. | 180 | **458 519,40** |
| Тульская обл, Киреевский район, Бородинский п, Трудовая ул, д. 4 | ремонт фасада | 2 | 1 | 4 382,48 | м2 | 240 | **1 051 795,20** |
| Тульская обл, Киреевский район, Бородинский п, Трудовая ул, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Бородинский п, Трудовая ул, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Киреевский район, Бородинский п, Трудовая ул, д. 7 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Киреевский район, Бородинский п, Трудовая ул, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Бородинский п, Трудовая ул, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Киреевский район, Бородинский п, Трудовая ул, д. 8 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Киреевский район, Бородинский п, Трудовая ул, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Бородинский п, Трудовая ул, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Киреевский район, Бородинский п, Трудовая ул, д. 24 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Киреевский район, Бородинский п, Трудовая ул, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Бородинский п, Трудовая ул, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Киреевский район, Бородинский п, Трудовая ул, д. 28 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Киреевский район, Строительный п, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Киреевский район, Строительный п, д. 6 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Киреевский район, Болохово г, Корнеева ул, д. 2а | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4 | 4 | 4 126,23 | м.п. | 2400 | **9 902 952,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Болохово г, Корнеева ул, д. 2а | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 4 | 2 547,33 | м.п. | 1440 | **3 668 155,20** |
| Тульская обл, Киреевский район, Болохово г, Корнеева ул, д. 2а | ремонт фасада | 4 | 4 | 4 382,48 | м2 | 1920 | **8 414 361,60** |
| Тульская обл, Киреевский район, Болохово г, Корнеева ул, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 1200 | **4 951 476,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Болохово г, Корнеева ул, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 720 | **1 834 077,60** |
| Тульская обл, Киреевский район, Болохово г, Корнеева ул, д. 3 | ремонт фасада | 4 | 2 | 4 382,48 | м2 | 960 | **4 207 180,80** |
| Тульская обл, Киреевский район, Болохово г, Корнеева ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4 | 3 | 4 126,23 | м.п. | 1800 | **7 427 214,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Болохово г, Корнеева ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 3 | 2 547,33 | м.п. | 1080 | **2 751 116,40** |
| Тульская обл, Киреевский район, Болохово г, Корнеева ул, д. 5 | ремонт фасада | 4 | 3 | 4 382,48 | м2 | 1440 | **6 310 771,20** |
| Тульская обл, Киреевский район, Болохово г, Ленина ул, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 3 | 4 126,23 | м.п. | 1350 | **5 570 410,50** |
| Тульская обл, Киреевский район, Болохово г, Ленина ул, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 | 3 | 2 547,33 | м.п. | 810 | **2 063 337,30** |
| Тульская обл, Киреевский район, Болохово г, Ленина ул, д. 15 | ремонт фасада | 3 | 3 | 4 382,48 | м2 | 1080 | **4 733 078,40** |
| Тульская обл, Киреевский район, Болохово г, Ленина ул, д. 40 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **500** | **2 243 150,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Болохово г, Ленина ул, д. 40 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 5 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 250 | **1 017 655,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Болохово г, Ленина ул, д. 40 | ремонт крыши | 5 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Киреевский район, Болохово г, Ленина ул, д. 43 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 3 | 4 126,23 | м.п. | 1350 | **5 570 410,50** |
| Тульская обл, Киреевский район, Болохово г, Ленина ул, д. 43 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 | 3 | 2 547,33 | м.п. | 810 | **2 063 337,30** |
| Тульская обл, Киреевский район, Болохово г, Ленина ул, д. 43 | ремонт фасада | 3 | 3 | 4 382,48 | м2 | 1080 | **4 733 078,40** |
| Тульская обл, Киреевский район, Болохово г, Ленина ул, д. 43а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 3 | 4 486,30 | **м.п.** | **600** | **2 691 780,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Болохово г, Ленина ул, д. 43а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 4 | 3 | 4 070,62 | **м.п.** | 300 | **1 221 186,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Болохово г, Ленина ул, д. 43а | ремонт крыши | 4 | 3 | 5 743,19 | м2 | 795 | **4 565 836,05** |
| Тульская обл, Киреевский район, Болохово г, Мира ул, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Болохово г, Мира ул, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Киреевский район, Болохово г, Мира ул, д. 8 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Киреевский район, Болохово г, Мира ул, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **400** | **1 794 520,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Болохово г, Мира ул, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 4 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 200 | **814 124,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Болохово г, Мира ул, д. 15 | ремонт крыши | 4 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Киреевский район, Болохово г, Мира ул, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Киреевский район, Болохово г, Мира ул, д. 16 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Киреевский район, Болохово г, Мира ул, д. 45 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 3 | 4 486,30 | **м.п.** | **750** | **3 364 725,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Болохово г, Мира ул, д. 45 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 5 | 3 | 4 070,62 | **м.п.** | 375 | **1 526 482,50** |
| Тульская обл, Киреевский район, Болохово г, Первомайская ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 5 | 4 | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Болохово г, Первомайская ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 5 | 4 | 2 547,33 | м.п. | 1800 | **4 585 194,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Болохово г, Первомайская ул, д. 1 | ремонт фасада | 5 | 4 | 4 382,48 | м2 | 2400 | **10 517 952,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Болохово г, Первомайская ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 1200 | **4 951 476,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Болохово г, Первомайская ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 720 | **1 834 077,60** |
| Тульская обл, Киреевский район, Болохово г, Первомайская ул, д. 2 | ремонт фасада | 4 | 2 | 4 382,48 | м2 | 960 | **4 207 180,80** |
| Тульская обл, Киреевский район, Болохово г, Первомайская ул, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 5 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 1500 | **6 189 345,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Болохово г, Первомайская ул, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 5 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 900 | **2 292 597,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Болохово г, Первомайская ул, д. 3 | ремонт фасада | 5 | 2 | 4 382,48 | м2 | 1200 | **5 258 976,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Болохово г, Первомайская ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 4 | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Болохово г, Первомайская ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 5 | 4 | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Болохово г, Первомайская ул, д. 5 | ремонт крыши | 5 | 4 | 5 743,19 | м2 | 1060 | **6 087 781,40** |
| Тульская обл, Киреевский район, Болохово г, Первомайская ул, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 1200 | **4 951 476,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Болохово г, Первомайская ул, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 720 | **1 834 077,60** |
| Тульская обл, Киреевский район, Болохово г, Первомайская ул, д. 6 | ремонт фасада | 4 | 2 | 4 382,48 | м2 | 960 | **4 207 180,80** |
| Тульская обл, Киреевский район, Болохово г, Советская ул, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 4 | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Болохово г, Советская ул, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 5 | 4 | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Болохово г, Советская ул, д. 17 | ремонт крыши | 5 | 4 | 5 743,19 | м2 | 1060 | **6 087 781,40** |
| Тульская обл, Киреевский район, Болохово г, Советская ул, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 3 | 4 126,23 | м.п. | 1350 | **5 570 410,50** |
| Тульская обл, Киреевский район, Болохово г, Советская ул, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 | 3 | 2 547,33 | м.п. | 810 | **2 063 337,30** |
| Тульская обл, Киреевский район, Болохово г, Советская ул, д. 21 | ремонт фасада | 3 | 3 | 4 382,48 | м2 | 1080 | **4 733 078,40** |
| Тульская обл, Киреевский район, Болохово г, Советская ул, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 1200 | **4 951 476,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Болохово г, Советская ул, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 720 | **1 834 077,60** |
| Тульская обл, Киреевский район, Болохово г, Советская ул, д. 23 | ремонт фасада | 4 | 2 | 4 382,48 | м2 | 960 | **4 207 180,80** |
| Тульская обл, Киреевский район, Болохово г, Советская ул, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 8 | 4 486,30 | **м.п.** | **2000** | **8 972 600,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Болохово г, Советская ул, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 5 | 8 | 4 070,62 | **м.п.** | 1000 | **4 070 620,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Болохово г, Советская ул, д. 27 | ремонт крыши | 5 | 8 | 5 743,19 | м2 | 2120 | **12 175 562,80** |
| Тульская обл, Киреевский район, Болохово г, Советская ул, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 3 | 4 126,23 | м.п. | 1350 | **5 570 410,50** |
| Тульская обл, Киреевский район, Болохово г, Советская ул, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 | 3 | 2 547,33 | м.п. | 810 | **2 063 337,30** |
| Тульская обл, Киреевский район, Болохово г, Советская ул, д. 28 | ремонт фасада | 3 | 3 | 4 382,48 | м2 | 1080 | **4 733 078,40** |
| Тульская обл, Киреевский район, Болохово г, Соловцова ул, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 540 | **1 375 558,20** |
| Тульская обл, Киреевский район, Болохово г, Соловцова ул, д. 14 | ремонт крыши | 3 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Киреевский район, Болохово г, Соловцова ул, д. 14а | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 1200 | **4 951 476,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Болохово г, Соловцова ул, д. 14а | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 720 | **1 834 077,60** |
| Тульская обл, Киреевский район, Болохово г, Соловцова ул, д. 14а | ремонт фасада | 4 | 2 | 4 382,48 | м2 | 960 | **4 207 180,80** |
| Тульская обл, Киреевский район, Болохово г, Соловцова ул, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 4 | 4 126,23 | м.п. | 1800 | **7 427 214,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Болохово г, Соловцова ул, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 | 4 | 2 547,33 | м.п. | 1080 | **2 751 116,40** |
| Тульская обл, Киреевский район, Болохово г, Соловцова ул, д. 16 | ремонт фасада | 3 | 4 | 4 382,48 | м2 | 1440 | **6 310 771,20** |
| Тульская обл, Киреевский район, Болохово г, Соловцова ул, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 4 | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Болохово г, Соловцова ул, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 5 | 4 | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Болохово г, Соловцова ул, д. 20 | ремонт крыши | 5 | 4 | 5 743,19 | м2 | 1060 | **6 087 781,40** |
| Тульская обл, Киреевский район, Октябрьский п, Ленина ул, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Октябрьский п, Ленина ул, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Киреевский район, Октябрьский п, Ленина ул, д. 12 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Киреевский район, Октябрьский п, Ленина ул, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Октябрьский п, Ленина ул, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Киреевский район, Октябрьский п, Ленина ул, д. 26 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Киреевский район, Октябрьский п, Ленина ул, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Октябрьский п, Ленина ул, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Киреевский район, Октябрьский п, Ленина ул, д. 27 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Киреевский район, Октябрьский п, Мичурина ул, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 1 | 4 126,23 | м.п. | 300 | **1 237 869,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Октябрьский п, Мичурина ул, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 1 | 2 547,33 | м.п. | 180 | **458 519,40** |
| Тульская обл, Киреевский район, Октябрьский п, Мичурина ул, д. 35 | ремонт фасада | 2 | 1 | 4 382,48 | м2 | 240 | **1 051 795,20** |
| Тульская обл, Киреевский район, Октябрьский п, Мичурина ул, д. 47 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 1 | 4 126,23 | м.п. | 300 | **1 237 869,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Октябрьский п, Мичурина ул, д. 47 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 1 | 2 547,33 | м.п. | 180 | **458 519,40** |
| Тульская обл, Киреевский район, Октябрьский п, Мичурина ул, д. 47 | ремонт фасада | 2 | 1 | 4 382,48 | м2 | 240 | **1 051 795,20** |
| Тульская обл, Киреевский район, Октябрьский п, Мичурина ул, д. 52 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 4 | 4 126,23 | м.п. | 1200 | **4 951 476,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Октябрьский п, Мичурина ул, д. 52 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 4 | 2 547,33 | м.п. | 720 | **1 834 077,60** |
| Тульская обл, Киреевский район, Октябрьский п, Мичурина ул, д. 52 | ремонт фасада | 2 | 4 | 4 382,48 | м2 | 960 | **4 207 180,80** |
| Тульская обл, Киреевский район, Октябрьский п, Мичурина ул, д. 53 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Октябрьский п, Мичурина ул, д. 53 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Киреевский район, Октябрьский п, Мичурина ул, д. 53 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Киреевский район, Октябрьский п, Мичурина ул, д. 55 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Октябрьский п, Мичурина ул, д. 55 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Киреевский район, Октябрьский п, Мичурина ул, д. 55 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Киреевский район, Октябрьский п, Мичурина ул, д. 56 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 4 | 4 126,23 | м.п. | 1200 | **4 951 476,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Октябрьский п, Мичурина ул, д. 56 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 4 | 2 547,33 | м.п. | 720 | **1 834 077,60** |
| Тульская обл, Киреевский район, Октябрьский п, Мичурина ул, д. 56 | ремонт фасада | 2 | 4 | 4 382,48 | м2 | 960 | **4 207 180,80** |
| Тульская обл, Киреевский район, Октябрьский п, Парковый пер, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Октябрьский п, Парковый пер, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Киреевский район, Октябрьский п, Парковый пер, д. 3 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Киреевский район, Октябрьский п, Парковый пер, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Октябрьский п, Парковый пер, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Киреевский район, Октябрьский п, Парковый пер, д. 4 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Киреевский район, Октябрьский п, Парковый пер, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Октябрьский п, Парковый пер, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Киреевский район, Октябрьский п, Парковый пер, д. 5 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Киреевский район, Октябрьский п, Парковый пер, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Октябрьский п, Парковый пер, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Киреевский район, Октябрьский п, Парковый пер, д. 6 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Киреевский район, Октябрьский п, Полевая ул, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Октябрьский п, Полевая ул, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Киреевский район, Октябрьский п, Полевая ул, д. 3 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Киреевский район, Октябрьский п, Полевая ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Октябрьский п, Полевая ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Киреевский район, Октябрьский п, Полевая ул, д. 5 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Киреевский район, Октябрьский п, Стадионная ул, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Октябрьский п, Стадионная ул, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Киреевский район, Октябрьский п, Стадионная ул, д. 3 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Киреевский район, Октябрьский п, Стадионная ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Октябрьский п, Стадионная ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Киреевский район, Октябрьский п, Стадионная ул, д. 4 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Киреевский район, Октябрьский п, Стадионная ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Октябрьский п, Стадионная ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Киреевский район, Октябрьский п, Стадионная ул, д. 5 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Киреевский район, Октябрьский п, Стадионная ул, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Октябрьский п, Стадионная ул, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Киреевский район, Октябрьский п, Стадионная ул, д. 6 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Киреевский район, Октябрьский п, Чапаева ул, д. 73 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 1 | 4 126,23 | м.п. | 300 | **1 237 869,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Октябрьский п, Чапаева ул, д. 73 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 1 | 2 547,33 | м.п. | 180 | **458 519,40** |
| Тульская обл, Киреевский район, Октябрьский п, Чапаева ул, д. 73 | ремонт крыши | 2 | 1 | 5 743,19 | м2 | 265 | **1 521 945,35** |
| Тульская обл, Киреевский район, Октябрьский п, Чапаева ул, д. 73 | ремонт фасада | 2 | 1 | 4 382,48 | м2 | 240 | **1 051 795,20** |
| Тульская обл, Киреевский район, Киреевск г, Гагарина ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 3 | 4 126,23 | м.п. | 1350 | **5 570 410,50** |
| Тульская обл, Киреевский район, Киреевск г, Гагарина ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 | 3 | 2 547,33 | м.п. | 810 | **2 063 337,30** |
| Тульская обл, Киреевский район, Киреевск г, Гагарина ул, д. 1 | ремонт фасада | 3 | 3 | 4 382,48 | м2 | 1080 | **4 733 078,40** |
| Тульская обл, Киреевский район, Киреевск г, Гагарина ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 1 | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Киреевск г, Гагарина ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 1 | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Киреевск г, Гагарина ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 1 | 4 126,23 | м.п. | 300 | **1 237 869,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Киреевск г, Гагарина ул, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 1 | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Киреевск г, Гагарина ул, д. 6 | ремонт крыши | 2 | 1 | 5 743,19 | м2 | 265 | **1 521 945,35** |
| Тульская обл, Киреевский район, Киреевск г, Гагарина ул, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 3 | 4 126,23 | м.п. | 1350 | **5 570 410,50** |
| Тульская обл, Киреевский район, Киреевск г, Гагарина ул, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 | 3 | 2 547,33 | м.п. | 810 | **2 063 337,30** |
| Тульская обл, Киреевский район, Киреевск г, Гагарина ул, д. 7 | ремонт фасада | 3 | 3 | 4 382,48 | м2 | 1080 | **4 733 078,40** |
| Тульская обл, Киреевский район, Киреевск г, Горняков ул, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Киреевск г, Горняков ул, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Киреевский район, Киреевск г, Горняков ул, д. 3 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Киреевский район, Киреевск г, Горняков ул, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Киреевск г, Горняков ул, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Киреевский район, Киреевск г, Горняков ул, д. 35 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Киреевский район, Киреевск г, Горняков ул, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Киреевск г, Горняков ул, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Киреевский район, Киреевск г, Горняков ул, д. 36 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Киреевский район, Киреевск г, Горняков ул, д. 37 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 1 | 4 126,23 | м.п. | 300 | **1 237 869,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Киреевск г, Горняков ул, д. 37 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 1 | 2 547,33 | м.п. | 180 | **458 519,40** |
| Тульская обл, Киреевский район, Киреевск г, Горняков ул, д. 37 | ремонт фасада | 2 | 1 | 4 382,48 | м2 | 240 | **1 051 795,20** |
| Тульская обл, Киреевский район, Киреевск г, Горняков ул, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Киреевск г, Горняков ул, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Киреевский район, Киреевск г, Горняков ул, д. 38 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Киреевский район, Киреевск г, Горняков ул, д. 39 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Киреевск г, Горняков ул, д. 39 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Киреевский район, Киреевск г, Горняков ул, д. 39 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Киреевский район, Киреевск г, Горняков ул, д. 40 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Киреевск г, Горняков ул, д. 40 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Киреевск г, Горняков ул, д. 40 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Киреевский район, Киреевск г, Кирова ул, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 1 | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Киреевск г, Кирова ул, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 1 | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Киреевск г, Кирова ул, д. 19 | ремонт крыши | 2 | 1 | 5 743,19 | м2 | 265 | **1 521 945,35** |
| Тульская обл, Киреевский район, Киреевск г, Кирова ул, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 1 | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Киреевск г, Кирова ул, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 1 | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Киреевск г, Кирова ул, д. 21 | ремонт крыши | 2 | 1 | 5 743,19 | м2 | 265 | **1 521 945,35** |
| Тульская обл, Киреевский район, Киреевск г, Л.Толстого ул, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Киреевск г, Л.Толстого ул, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Киреевский район, Киреевск г, Л.Толстого ул, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Киреевск г, Л.Толстого ул, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Киреевский район, Киреевск г, Л.Толстого ул, д. 9 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Киреевский район, Киреевск г, Л.Толстого ул, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Киреевский район, Киреевск г, Л.Толстого ул, д. 11 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Киреевский район, Киреевск г, Л.Толстого ул, д. 11 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Киреевский район, Киреевск г, Л.Толстого ул, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 1 | 4 126,23 | м.п. | 300 | **1 237 869,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Киреевск г, Л.Толстого ул, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 1 | 2 547,33 | м.п. | 180 | **458 519,40** |
| Тульская обл, Киреевский район, Киреевск г, Л.Толстого ул, д. 12 | ремонт фасада | 2 | 1 | 4 382,48 | м2 | 240 | **1 051 795,20** |
| Тульская обл, Киреевский район, Киреевск г, Л.Толстого ул, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Киреевск г, Л.Толстого ул, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Киреевск г, Л.Толстого ул, д. 13 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Киреевский район, Киреевск г, Л.Толстого ул, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Киреевск г, Л.Толстого ул, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Киреевск г, Л.Толстого ул, д. 15 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Киреевский район, Киреевск г, Л.Толстого ул, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 3 | 4 486,30 | **м.п.** | **600** | **2 691 780,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Киреевск г, Л.Толстого ул, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 4 | 3 | 4 070,62 | **м.п.** | 300 | **1 221 186,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Киреевск г, Л.Толстого ул, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **300** | **1 345 890,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Киреевск г, Л.Толстого ул, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 3 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 150 | **610 593,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Киреевск г, Л.Толстого ул, д. 25 | ремонт крыши | 3 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Киреевский район, Киреевск г, Л.Толстого ул, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 3 | 4 486,30 | **м.п.** | **450** | **2 018 835,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Киреевск г, Л.Толстого ул, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 3 | 3 | 4 070,62 | **м.п.** | 225 | **915 889,50** |
| Тульская обл, Киреевский район, Киреевск г, Л.Толстого ул, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 3 | 4 486,30 | **м.п.** | **450** | **2 018 835,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Киреевск г, Л.Толстого ул, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 3 | 3 | 4 070,62 | **м.п.** | 225 | **915 889,50** |
| Тульская обл, Киреевский район, Киреевск г, Л.Толстого ул, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **300** | **1 345 890,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Киреевск г, Л.Толстого ул, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 3 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 150 | **610 593,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Киреевск г, Ленина ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 3 | 4 126,23 | м.п. | 1350 | **5 570 410,50** |
| Тульская обл, Киреевский район, Киреевск г, Ленина ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 | 3 | 2 547,33 | м.п. | 810 | **2 063 337,30** |
| Тульская обл, Киреевский район, Киреевск г, Ленина ул, д. 1 | ремонт фасада | 3 | 3 | 4 382,48 | м2 | 1080 | **4 733 078,40** |
| Тульская обл, Киреевский район, Киреевск г, Ленина ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 3 | 4 126,23 | м.п. | 1350 | **5 570 410,50** |
| Тульская обл, Киреевский район, Киреевск г, Ленина ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 | 3 | 2 547,33 | м.п. | 810 | **2 063 337,30** |
| Тульская обл, Киреевский район, Киреевск г, Ленина ул, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 900 | **3 713 607,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Киреевск г, Ленина ул, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 540 | **1 375 558,20** |
| Тульская обл, Киреевский район, Киреевск г, Ленина ул, д. 3 | ремонт фасада | 3 | 2 | 4 382,48 | м2 | 720 | **3 155 385,60** |
| Тульская обл, Киреевский район, Киреевск г, Ленина ул, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 3 | 4 126,23 | м.п. | 1350 | **5 570 410,50** |
| Тульская обл, Киреевский район, Киреевск г, Ленина ул, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 | 3 | 2 547,33 | м.п. | 810 | **2 063 337,30** |
| Тульская обл, Киреевский район, Киреевск г, Ленина ул, д. 10 | ремонт фасада | 3 | 3 | 4 382,48 | м2 | 1080 | **4 733 078,40** |
| Тульская обл, Киреевский район, Киреевск г, Ленина ул, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 4 | 4 126,23 | м.п. | 1800 | **7 427 214,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Киреевск г, Ленина ул, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 | 4 | 2 547,33 | м.п. | 1080 | **2 751 116,40** |
| Тульская обл, Киреевский район, Киреевск г, Ленина ул, д. 11 | ремонт фасада | 3 | 4 | 4 382,48 | м2 | 1440 | **6 310 771,20** |
| Тульская обл, Киреевский район, Киреевск г, Ленина ул, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 | 4 | 2 547,33 | м.п. | 1080 | **2 751 116,40** |
| Тульская обл, Киреевский район, Киреевск г, Ленина ул, д. 12 | ремонт крыши | 3 | 4 | 5 743,19 | м2 | 1060 | **6 087 781,40** |
| Тульская обл, Киреевский район, Киреевск г, Ленина ул, д. 12 | ремонт фасада | 3 | 4 | 4 382,48 | м2 | 1440 | **6 310 771,20** |
| Тульская обл, Киреевский район, Киреевск г, Ленина ул, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 3 | 4 126,23 | м.п. | 1350 | **5 570 410,50** |
| Тульская обл, Киреевский район, Киреевск г, Ленина ул, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 | 3 | 2 547,33 | м.п. | 810 | **2 063 337,30** |
| Тульская обл, Киреевский район, Киреевск г, Ленина ул, д. 13 | ремонт крыши | 3 | 3 | 5 743,19 | м2 | 795 | **4 565 836,05** |
| Тульская обл, Киреевский район, Киреевск г, Ленина ул, д. 13 | ремонт фасада | 3 | 3 | 4 382,48 | м2 | 1080 | **4 733 078,40** |
| Тульская обл, Киреевский район, Киреевск г, Ленина ул, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 3 | 4 126,23 | м.п. | 1350 | **5 570 410,50** |
| Тульская обл, Киреевский район, Киреевск г, Ленина ул, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 | 3 | 2 547,33 | м.п. | 810 | **2 063 337,30** |
| Тульская обл, Киреевский район, Киреевск г, Ленина ул, д. 14 | ремонт крыши | 3 | 3 | 5 743,19 | м2 | 795 | **4 565 836,05** |
| Тульская обл, Киреевский район, Киреевск г, Ленина ул, д. 14 | ремонт фасада | 3 | 3 | 4 382,48 | м2 | 1080 | **4 733 078,40** |
| Тульская обл, Киреевский район, Киреевск г, Ленина ул, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 3 | 4 126,23 | м.п. | 1350 | **5 570 410,50** |
| Тульская обл, Киреевский район, Киреевск г, Ленина ул, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 | 3 | 2 547,33 | м.п. | 810 | **2 063 337,30** |
| Тульская обл, Киреевский район, Киреевск г, Ленина ул, д. 16 | ремонт фасада | 3 | 3 | 4 382,48 | м2 | 1080 | **4 733 078,40** |
| Тульская обл, Киреевский район, Киреевск г, Ленина ул, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 4 | 4 486,30 | **м.п.** | **600** | **2 691 780,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Киреевск г, Ленина ул, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 3 | 4 | 4 070,62 | **м.п.** | 300 | **1 221 186,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Киреевск г, Ленина ул, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 900 | **3 713 607,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Киреевск г, Ленина ул, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 540 | **1 375 558,20** |
| Тульская обл, Киреевский район, Киреевск г, Ленина ул, д. 20 | ремонт фасада | 3 | 2 | 4 382,48 | м2 | 720 | **3 155 385,60** |
| Тульская обл, Киреевский район, Киреевск г, Ленина ул, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 3 | 4 126,23 | м.п. | 1350 | **5 570 410,50** |
| Тульская обл, Киреевский район, Киреевск г, Ленина ул, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 | 3 | 2 547,33 | м.п. | 810 | **2 063 337,30** |
| Тульская обл, Киреевский район, Киреевск г, Ленина ул, д. 22 | ремонт фасада | 3 | 3 | 4 382,48 | м2 | 1080 | **4 733 078,40** |
| Тульская обл, Киреевский район, Киреевск г, Ленина ул, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 3 | 2 547,33 | м.п. | 540 | **1 375 558,20** |
| Тульская обл, Киреевский район, Киреевск г, Ленина ул, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 1 | 4 126,23 | м.п. | 300 | **1 237 869,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Киреевск г, Ленина ул, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 1 | 2 547,33 | м.п. | 180 | **458 519,40** |
| Тульская обл, Киреевский район, Киреевск г, Ленина ул, д. 29 | ремонт фасада | 2 | 1 | 4 382,48 | м2 | 240 | **1 051 795,20** |
| Тульская обл, Киреевский район, Киреевск г, Ленина ул, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 1 | 4 126,23 | м.п. | 300 | **1 237 869,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Киреевск г, Ленина ул, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 1 | 2 547,33 | м.п. | 180 | **458 519,40** |
| Тульская обл, Киреевский район, Киреевск г, Ленина ул, д. 30 | ремонт фасада | 2 | 1 | 4 382,48 | м2 | 240 | **1 051 795,20** |
| Тульская обл, Киреевский район, Киреевск г, Ленина ул, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 1 | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Киреевск г, Ленина ул, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 1 | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Киреевск г, Ленина ул, д. 33 | ремонт крыши | 2 | 1 | 5 743,19 | м2 | 265 | **1 521 945,35** |
| Тульская обл, Киреевский район, Киреевск г, Ленина ул, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 1 | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Киреевск г, Ленина ул, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 1 | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Киреевск г, Ленина ул, д. 34 | ремонт крыши | 2 | 1 | 5 743,19 | м2 | 265 | **1 521 945,35** |
| Тульская обл, Киреевский район, Киреевск г, Ленина ул, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 3 | 4 486,30 | **м.п.** | **300** | **1 345 890,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Киреевск г, Ленина ул, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 3 | 4 070,62 | **м.п.** | 150 | **610 593,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Киреевск г, Ленина ул, д. 35 | ремонт крыши | 2 | 3 | 5 743,19 | м2 | 795 | **4 565 836,05** |
| Тульская обл, Киреевский район, Киреевск г, Мира ул, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 1 | 4 126,23 | м.п. | 300 | **1 237 869,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Киреевск г, Мира ул, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 1 | 2 547,33 | м.п. | 180 | **458 519,40** |
| Тульская обл, Киреевский район, Киреевск г, Мира ул, д. 14 | ремонт фасада | 2 | 1 | 4 382,48 | м2 | 240 | **1 051 795,20** |
| Тульская обл, Киреевский район, Киреевск г, Сельхозтехники ул, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 1 | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Киреевск г, Сельхозтехники ул, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 1 | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Киреевск г, Титова ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 1 | 4 126,23 | м.п. | 300 | **1 237 869,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Киреевск г, Титова ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 1 | 2 547,33 | м.п. | 180 | **458 519,40** |
| Тульская обл, Киреевский район, Киреевск г, Титова ул, д. 1 | ремонт фасада | 2 | 1 | 4 382,48 | м2 | 240 | **1 051 795,20** |
| Тульская обл, Киреевский район, Киреевск г, Титова ул, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Киреевск г, Титова ул, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Киреевский район, Киреевск г, Титова ул, д. 3 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Киреевский район, Киреевск г, Титова ул, д. 3 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Киреевский район, Киреевск г, Тупиковый пер, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 1 | 4 126,23 | м.п. | 300 | **1 237 869,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Киреевск г, Тупиковый пер, д. 2 | ремонт фасада | 2 | 1 | 4 382,48 | м2 | 240 | **1 051 795,20** |
| Тульская обл, Киреевский район, Киреевск г, Тупиковый пер, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Киреевск г, Тупиковый пер, д. 4 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Киреевский район, Киреевск г, Тупиковый пер, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 1 | 4 126,23 | м.п. | 300 | **1 237 869,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Киреевск г, Тупиковый пер, д. 5 | ремонт крыши | 2 | 1 | 5 743,19 | м2 | 265 | **1 521 945,35** |
| Тульская обл, Киреевский район, Киреевск г, Тупиковый пер, д. 5 | ремонт фасада | 2 | 1 | 4 382,48 | м2 | 240 | **1 051 795,20** |
| Тульская обл, Киреевский район, Киреевск г, Тупиковый пер, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 1 | 4 126,23 | м.п. | 300 | **1 237 869,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Киреевск г, Тупиковый пер, д. 6 | ремонт фасада | 2 | 1 | 4 382,48 | м2 | 240 | **1 051 795,20** |
| Тульская обл, Киреевский район, Киреевск г, Тупиковый пер, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 1 | 4 126,23 | м.п. | 300 | **1 237 869,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Киреевск г, Тупиковый пер, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 1 | 2 547,33 | м.п. | 180 | **458 519,40** |
| Тульская обл, Киреевский район, Киреевск г, Тупиковый пер, д. 7 | ремонт фасада | 2 | 1 | 4 382,48 | м2 | 240 | **1 051 795,20** |
| Тульская обл, Киреевский район, Киреевск г, Тупиковый пер, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 1 | 4 126,23 | м.п. | 300 | **1 237 869,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Киреевск г, Тупиковый пер, д. 8 | ремонт фасада | 2 | 1 | 4 382,48 | м2 | 240 | **1 051 795,20** |
| Тульская обл, Киреевский район, Киреевск г, Школьная ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 3 | 4 486,30 | **м.п.** | **450** | **2 018 835,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Киреевск г, Школьная ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 3 | 3 | 4 070,62 | **м.п.** | 225 | **915 889,50** |
| Тульская обл, Киреевский район, Киреевск г, Школьная ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Киреевск г, Школьная ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Киреевский район, Киреевск г, Школьная ул, д. 2 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Киреевский район, Киреевск г, Школьная ул, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Киреевск г, Школьная ул, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Киреевск г, Школьная ул, д. 3 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Киреевский район, Киреевск г, Школьная ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Киреевск г, Школьная ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Киреевск г, Школьная ул, д. 5 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Киреевский район, Киреевск г, Школьная ул, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Киреевск г, Школьная ул, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Киреевск г, Школьная ул, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Киреевск г, Школьная ул, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Комсомольский п, Школьная ул, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 1 | 4 126,23 | м.п. | 300 | **1 237 869,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Комсомольский п, Школьная ул, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 1 | 2 547,33 | м.п. | 180 | **458 519,40** |
| Тульская обл, Киреевский район, Комсомольский п, Школьная ул, д. 3 | ремонт фасада | 2 | 1 | 4 382,48 | м2 | 240 | **1 051 795,20** |
| Тульская обл, Киреевский район, Комсомольский п, Школьная ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 1 | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Комсомольский п, Школьная ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 1 | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Комсомольский п, Школьная ул, д. 5 | ремонт крыши | 2 | 1 | 5 743,19 | м2 | 265 | **1 521 945,35** |
| Тульская обл, Киреевский район, Комсомольский п, Школьная ул, д. 5 | ремонт фасада | 2 | 1 | 4 382,48 | м2 | 240 | **1 051 795,20** |
| Тульская обл, Киреевский район, Комсомольский п, Школьная ул, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Комсомольский п, Школьная ул, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Киреевский район, Комсомольский п, Школьная ул, д. 16 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Киреевский район, Липки г, Больничная ул, д. 7а | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Липки г, Больничная ул, д. 7а | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Киреевский район, Липки г, Больничная ул, д. 7а | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Киреевский район, Липки г, Больничная ул, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Киреевский район, Липки г, Больничная ул, д. 12 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Киреевский район, Липки г, Больничная ул, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Киреевский район, Липки г, Больничная ул, д. 14 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Киреевский район, Липки г, Больничная ул, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 1 | 4 126,23 | м.п. | 300 | **1 237 869,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Липки г, Больничная ул, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 1 | 2 547,33 | м.п. | 180 | **458 519,40** |
| Тульская обл, Киреевский район, Липки г, Больничная ул, д. 16 | ремонт фасада | 2 | 1 | 4 382,48 | м2 | 240 | **1 051 795,20** |
| Тульская обл, Киреевский район, Липки г, Гагарина ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Киреевский район, Липки г, Гагарина ул, д. 1 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Киреевский район, Липки г, Гагарина ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Липки г, Гагарина ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Киреевский район, Липки г, Гагарина ул, д. 2 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Киреевский район, Липки г, Гагарина ул, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Липки г, Гагарина ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Липки г, Гагарина ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Киреевский район, Липки г, Гагарина ул, д. 5 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Киреевский район, Липки г, Гагарина ул, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Липки г, Гагарина ул, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Киреевский район, Липки г, Гагарина ул, д. 6 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Киреевский район, Липки г, Гагарина ул, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Липки г, Гагарина ул, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Киреевский район, Липки г, Гагарина ул, д. 7 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Киреевский район, Липки г, Гагарина ул, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Липки г, Гагарина ул, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Киреевский район, Липки г, Гагарина ул, д. 8 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Киреевский район, Липки г, Гагарина ул, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Липки г, Гагарина ул, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Киреевский район, Липки г, Гагарина ул, д. 10 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Киреевский район, Липки г, Гагарина ул, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Липки г, Гагарина ул, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Киреевский район, Липки г, Гагарина ул, д. 11 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Киреевский район, Липки г, Гагарина ул, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Липки г, Гагарина ул, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Киреевский район, Липки г, Гагарина ул, д. 12 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Киреевский район, Липки г, Комсомольская ул, д. 4а | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 1 | 4 126,23 | м.п. | 300 | **1 237 869,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Липки г, Комсомольская ул, д. 4а | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 1 | 2 547,33 | м.п. | 180 | **458 519,40** |
| Тульская обл, Киреевский район, Липки г, Комсомольская ул, д. 4а | ремонт фасада | 2 | 1 | 4 382,48 | м2 | 240 | **1 051 795,20** |
| Тульская обл, Киреевский район, Липки г, Комсомольская ул, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Липки г, Комсомольская ул, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Липки г, Л.Толстого ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 1 | 4 126,23 | м.п. | 300 | **1 237 869,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Липки г, Л.Толстого ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 1 | 2 547,33 | м.п. | 180 | **458 519,40** |
| Тульская обл, Киреевский район, Липки г, Л.Толстого ул, д. 2 | ремонт фасада | 2 | 1 | 4 382,48 | м2 | 240 | **1 051 795,20** |
| Тульская обл, Киреевский район, Липки г, Л.Толстого ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 1 | 4 126,23 | м.п. | 300 | **1 237 869,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Липки г, Л.Толстого ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 1 | 2 547,33 | м.п. | 180 | **458 519,40** |
| Тульская обл, Киреевский район, Липки г, Л.Толстого ул, д. 4 | ремонт фасада | 2 | 1 | 4 382,48 | м2 | 240 | **1 051 795,20** |
| Тульская обл, Киреевский район, Липки г, Л.Толстого ул, д. 4а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 1 | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Липки г, Л.Толстого ул, д. 4а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 1 | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Липки г, Л.Толстого ул, д. 4а | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 1 | 4 126,23 | м.п. | 300 | **1 237 869,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Липки г, Л.Толстого ул, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 1 | 4 126,23 | м.п. | 300 | **1 237 869,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Липки г, Л.Толстого ул, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 1 | 2 547,33 | м.п. | 180 | **458 519,40** |
| Тульская обл, Киреевский район, Липки г, Л.Толстого ул, д. 6 | ремонт фасада | 2 | 1 | 4 382,48 | м2 | 240 | **1 051 795,20** |
| Тульская обл, Киреевский район, Липки г, Лермонтова ул, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 4 | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Липки г, Лермонтова ул, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 5 | 4 | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Липки г, Лермонтова ул, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 5 | 4 | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Липки г, М.Горького ул, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Липки г, М.Горького ул, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Липки г, М.Горького ул, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Липки г, М.Горького ул, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Липки г, Октябрьская ул, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 4 | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Липки г, Октябрьская ул, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 5 | 4 | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Липки г, Октябрьская ул, д. 21 | ремонт крыши | 5 | 4 | 5 743,19 | м2 | 1060 | **6 087 781,40** |
| Тульская обл, Киреевский район, Липки г, Октябрьская ул, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 4 | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Липки г, Октябрьская ул, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 5 | 4 | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Липки г, Советская ул, д. 2а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 3 | 4 486,30 | **м.п.** | **600** | **2 691 780,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Липки г, Советская ул, д. 2а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 4 | 3 | 4 070,62 | **м.п.** | 300 | **1 221 186,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Липки г, Советская ул, д. 2а | ремонт крыши | 4 | 3 | 5 743,19 | м2 | 795 | **4 565 836,05** |
| Тульская обл, Киреевский район, Липки г, Советская ул, д. 2б | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 3 | 4 126,23 | м.п. | 1350 | **5 570 410,50** |
| Тульская обл, Киреевский район, Липки г, Советская ул, д. 2б | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 | 3 | 2 547,33 | м.п. | 810 | **2 063 337,30** |
| Тульская обл, Киреевский район, Липки г, Советская ул, д. 2б | ремонт фасада | 3 | 3 | 4 382,48 | м2 | 1080 | **4 733 078,40** |
| Тульская обл, Киреевский район, Липки г, Советская ул, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Киреевский район, Липки г, Советская ул, д. 13 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Киреевский район, Липки г, Советская ул, д. 13 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Киреевский район, Липки г, Советская ул, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 1 | 4 126,23 | м.п. | 300 | **1 237 869,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Липки г, Советская ул, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 1 | 2 547,33 | м.п. | 180 | **458 519,40** |
| Тульская обл, Киреевский район, Липки г, Советская ул, д. 25 | ремонт фасада | 2 | 1 | 4 382,48 | м2 | 240 | **1 051 795,20** |
| Тульская обл, Киреевский район, Липки г, Театральный пер, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Киреевский район, Липки г, Театральный пер, д. 1 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Киреевский район, Липки г, Трудовая ул, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 1 | 4 126,23 | м.п. | 300 | **1 237 869,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Липки г, Трудовая ул, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 1 | 2 547,33 | м.п. | 180 | **458 519,40** |
| Тульская обл, Киреевский район, Липки г, Трудовая ул, д. 33 | ремонт фасада | 2 | 1 | 4 382,48 | м2 | 240 | **1 051 795,20** |
| Тульская обл, Киреевский район, Липки г, Трудовая ул, д. 37 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Липки г, Трудовая ул, д. 37 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Приупский п, Клубная ул, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 1 | 4 126,23 | м.п. | 300 | **1 237 869,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Приупский п, Клубная ул, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 1 | 2 547,33 | м.п. | 180 | **458 519,40** |
| Тульская обл, Киреевский район, Приупский п, Клубная ул, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 1 | 4 126,23 | м.п. | 300 | **1 237 869,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Приупский п, Клубная ул, д. 10 | ремонт фасада | 2 | 1 | 4 382,48 | м2 | 240 | **1 051 795,20** |
| Тульская обл, Киреевский район, Приупский п, Клубная ул, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 4 | 4 126,23 | м.п. | 1200 | **4 951 476,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Приупский п, Советская ул, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Приупский п, Советская ул, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Приупский п, Советская ул, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Киреевский район, Приупский п, Советская ул, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 3 | 4 486,30 | **м.п.** | **300** | **1 345 890,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Приупский п, Советская ул, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 3 | 4 126,23 | м.п. | 900 | **3 713 607,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Приупский п, Советская ул, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 4 | 4 126,23 | м.п. | 1200 | **4 951 476,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Приупский п, Советская ул, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 4 | 2 547,33 | м.п. | 720 | **1 834 077,60** |
| Тульская обл, Киреевский район, Приупский п, Советская ул, д. 17 | ремонт фасада | 2 | 4 | 4 382,48 | м2 | 960 | **4 207 180,80** |
| Тульская обл, Киреевский район, Приупский п, Советская ул, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Приупский п, Советская ул, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Киреевский район, Приупский п, Советская ул, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 1 | 4 126,23 | м.п. | 300 | **1 237 869,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Приупский п, Советская ул, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 1 | 2 547,33 | м.п. | 180 | **458 519,40** |
| Тульская обл, Киреевский район, Приупский п, Советская ул, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Приупский п, Советская ул, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Киреевский район, Приупский п, Шахтерский проезд, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Станция Присады п, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Киреевский район, Станция Присады п, д. 5 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Киреевский район, Станция Присады п, д. 5 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Киреевский район, Станция Присады п, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 1 | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Станция Присады п, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 1 | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Станция Присады п, д. 6 | ремонт крыши | 2 | 1 | 5 743,19 | м2 | 265 | **1 521 945,35** |
| Тульская обл, Киреевский район, Станция Присады п, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 1 | 2 547,33 | м.п. | 180 | **458 519,40** |
| Тульская обл, Киреевский район, Станция Присады п, д. 7 | ремонт крыши | 2 | 1 | 5 743,19 | м2 | 265 | **1 521 945,35** |
| Тульская обл, Киреевский район, Станция Присады п, д. 7 | ремонт фасада | 2 | 1 | 4 382,48 | м2 | 240 | **1 051 795,20** |
| Тульская обл, Киреевский район, Станция Присады п, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 1 | 2 547,33 | м.п. | 180 | **458 519,40** |
| Тульская обл, Киреевский район, Станция Присады п, д. 8 | ремонт крыши | 2 | 1 | 5 743,19 | м2 | 265 | **1 521 945,35** |
| Тульская обл, Киреевский район, Станция Присады п, д. 8 | ремонт фасада | 2 | 1 | 4 382,48 | м2 | 240 | **1 051 795,20** |
| Тульская обл, Киреевский район, Станция Присады п, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 1 | 2 547,33 | м.п. | 180 | **458 519,40** |
| Тульская обл, Киреевский район, Станция Присады п, д. 9 | ремонт фасада | 2 | 1 | 4 382,48 | м2 | 240 | **1 051 795,20** |
| Тульская обл, Киреевский район, Станция Присады п, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Киреевский район, Станция Присады п, д. 10 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Киреевский район, Станция Присады п, д. 10 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Киреевский район, Станция Присады п, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Киреевский район, Станция Присады п, д. 11 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Киреевский район, Станция Присады п, д. 11 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Киреевский район, Станция Присады п, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 | 1 | 4 126,23 | м.п. | 150 | **618 934,50** |
| Тульская обл, Киреевский район, Станция Присады п, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 1 | 2 547,33 | м.п. | 90 | **229 259,70** |
| Тульская обл, Киреевский район, Станция Присады п, д. 16 | ремонт фасада | 1 | 1 | 4 382,48 | м2 | 120 | **525 897,60** |
| Тульская обл, Киреевский район, Шварцевский п, Восточная ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 900 | **3 713 607,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Шварцевский п, Восточная ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 540 | **1 375 558,20** |
| Тульская обл, Киреевский район, Шварцевский п, Восточная ул, д. 2 | ремонт фасада | 3 | 2 | 4 382,48 | м2 | 720 | **3 155 385,60** |
| Тульская обл, Киреевский район, Шварцевский п, Восточная ул, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 900 | **3 713 607,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Шварцевский п, Восточная ул, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 540 | **1 375 558,20** |
| Тульская обл, Киреевский район, Шварцевский п, Восточная ул, д. 6 | ремонт фасада | 3 | 2 | 4 382,48 | м2 | 720 | **3 155 385,60** |
| Тульская обл, Киреевский район, Шварцевский п, Ленина ул, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 900 | **3 713 607,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Шварцевский п, Ленина ул, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 540 | **1 375 558,20** |
| Тульская обл, Киреевский район, Шварцевский п, Ленина ул, д. 3 | ремонт фасада | 3 | 2 | 4 382,48 | м2 | 720 | **3 155 385,60** |
| Тульская обл, Киреевский район, Шварцевский п, Ленина ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 900 | **3 713 607,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Шварцевский п, Ленина ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 540 | **1 375 558,20** |
| Тульская обл, Киреевский район, Шварцевский п, Ленина ул, д. 5 | ремонт фасада | 3 | 2 | 4 382,48 | м2 | 720 | **3 155 385,60** |
| Тульская обл, Киреевский район, Шварцевский п, Менделеева ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 3 | 4 486,30 | **м.п.** | **750** | **3 364 725,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Шварцевский п, Менделеева ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 5 | 3 | 4 070,62 | **м.п.** | 375 | **1 526 482,50** |
| Тульская обл, Киреевский район, Шварцевский п, Менделеева ул, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 4 | 4 486,30 | **м.п.** | **800** | **3 589 040,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Шварцевский п, Менделеева ул, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 4 | 4 | 4 070,62 | **м.п.** | 400 | **1 628 248,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Шварцевский п, Менделеева ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 4 | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Шварцевский п, Менделеева ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 5 | 4 | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Шварцевский п, Менделеева ул, д. 5 | ремонт крыши | 5 | 4 | 5 743,19 | м2 | 1060 | **6 087 781,40** |
| Тульская обл, Киреевский район, Шварцевский п, Менделеева ул, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 4 | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Шварцевский п, Менделеева ул, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 5 | 4 | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Шварцевский п, Менделеева ул, д. 7 | ремонт крыши | 5 | 4 | 5 743,19 | м2 | 1060 | **6 087 781,40** |
| Тульская обл, Киреевский район, Шварцевский п, Менделеева ул, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 4 | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Шварцевский п, Менделеева ул, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 5 | 4 | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Шварцевский п, Менделеева ул, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 4 | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Шварцевский п, Менделеева ул, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 5 | 4 | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Шварцевский п, Первомайская ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4 | 4 | 4 126,23 | м.п. | 2400 | **9 902 952,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Шварцевский п, Первомайская ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 4 | 2 547,33 | м.п. | 1440 | **3 668 155,20** |
| Тульская обл, Киреевский район, Шварцевский п, Первомайская ул, д. 1 | ремонт фасада | 4 | 4 | 4 382,48 | м2 | 1920 | **8 414 361,60** |
| Тульская обл, Киреевский район, Шварцевский п, Первомайская ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 4 | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Шварцевский п, Первомайская ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 5 | 4 | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Шварцевский п, Первомайская ул, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 4 | 4 486,30 | **м.п.** | **800** | **3 589 040,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Шварцевский п, Первомайская ул, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 4 | 4 | 4 070,62 | **м.п.** | 400 | **1 628 248,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Шварцевский п, Первомайская ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 4 | 4 486,30 | **м.п.** | **800** | **3 589 040,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Шварцевский п, Первомайская ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 4 | 4 | 4 070,62 | **м.п.** | 400 | **1 628 248,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Шварцевский п, Первомайская ул, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 4 | 4 486,30 | **м.п.** | **800** | **3 589 040,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Шварцевский п, Первомайская ул, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 4 | 4 | 4 070,62 | **м.п.** | 400 | **1 628 248,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Шварцевский п, Первомайская ул, д. 6 | ремонт крыши | 4 | 4 | 5 743,19 | м2 | 1060 | **6 087 781,40** |
| Тульская обл, Киреевский район, Шварцевский п, Первомайская ул, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 1 | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Шварцевский п, Первомайская ул, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 1 | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Шварцевский п, Первомайская ул, д. 10 | ремонт крыши | 2 | 1 | 5 743,19 | м2 | 265 | **1 521 945,35** |
| Тульская обл, Киреевский район, Шварцевский п, Советская ул, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4 | 3 | 4 126,23 | м.п. | 1800 | **7 427 214,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Шварцевский п, Советская ул, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 3 | 2 547,33 | м.п. | 1080 | **2 751 116,40** |
| Тульская обл, Киреевский район, Шварцевский п, Советская ул, д. 14 | ремонт фасада | 4 | 3 | 4 382,48 | м2 | 1440 | **6 310 771,20** |
| Тульская обл, Киреевский район, Шварцевский п, Школьный пер, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 3 | 4 126,23 | м.п. | 900 | **3 713 607,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Шварцевский п, Школьный пер, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 3 | 2 547,33 | м.п. | 540 | **1 375 558,20** |
| Тульская обл, Киреевский район, Шварцевский п, Школьный пер, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4 | 4 | 4 126,23 | м.п. | 2400 | **9 902 952,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Шварцевский п, Школьный пер, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 4 | 2 547,33 | м.п. | 1440 | **3 668 155,20** |
| Тульская обл, Киреевский район, Шварцевский п, Школьный пер, д. 2 | ремонт фасада | 4 | 4 | 4 382,48 | м2 | 1920 | **8 414 361,60** |
| Тульская обл, Киреевский район, Шварцевский п, Школьный пер, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4 | 4 | 4 126,23 | м.п. | 2400 | **9 902 952,00** |
| Тульская обл, Киреевский район, Шварцевский п, Школьный пер, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 4 | 2 547,33 | м.п. | 1440 | **3 668 155,20** |
| Тульская обл, Киреевский район, Шварцевский п, Школьный пер, д. 4 | ремонт фасада | 4 | 4 | 4 382,48 | м2 | 1920 | **8 414 361,60** |
| Тульская обл, Куркинский район, Грачевка д, Дорожная ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Куркинский район, Грибоедово п, Лесная ул, д. 4 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Куркинский район, Михайловский п, Западный пер, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Куркинский район, Михайловский п, Западный пер, д. 2 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Куркинский район, Михайловский п, Центральная ул, д. 2Б | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Куркинский район, Михайловский п, Центральная ул, д. 2Б | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Куркинский район, Куркино рп, Комсомольская ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Куркинский район, Куркино рп, Комсомольская ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Куркинский район, Куркино рп, Комсомольская ул, д. 1а | ремонт фасада | 4 | 2 | 4 382,48 | м2 | 960 | **4 207 180,80** |
| Тульская обл, Куркинский район, Куркино рп, Комсомольская ул, д. 2а | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Куркинский район, Куркино рп, Комсомольская ул, д. 2а | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Куркинский район, Куркино рп, Куликовская ул, д. 6 | ремонт фасада | 2 | 3 | 4 382,48 | м2 | 720 | **3 155 385,60** |
| Тульская обл, Куркинский район, Куркино рп, Ленина ул, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Куркинский район, Куркино рп, Ленина ул, д. 11а | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Куркинский район, Куркино рп, Ленина ул, д. 11а | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Куркинский район, Куркино рп, Ленина ул, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 3 | 4 126,23 | м.п. | 1350 | **5 570 410,50** |
| Тульская обл, Куркинский район, Куркино рп, Ленина ул, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 | 3 | 2 547,33 | м.п. | 810 | **2 063 337,30** |
| Тульская обл, Куркинский район, Куркино рп, Ленина ул, д. 12 | ремонт фасада | 3 | 3 | 4 382,48 | м2 | 1080 | **4 733 078,40** |
| Тульская обл, Куркинский район, Куркино рп, Ленина ул, д. 12а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Куркинский район, Куркино рп, Ленина ул, д. 12а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Куркинский район, Куркино рп, Ленина ул, д. 12а | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Куркинский район, Куркино рп, Октябрьская ул, д. 131 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Куркинский район, Куркино рп, Октябрьская ул, д. 131 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Куркинский район, Куркино рп, Октябрьская ул, д. 133 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Куркинский район, Куркино рп, Октябрьская ул, д. 133 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Куркинский район, Куркино рп, Парковая ул, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 5 | 4 | 2 547,33 | м.п. | 1800 | **4 585 194,00** |
| Тульская обл, Куркинский район, Куркино рп, Парковая ул, д. 3 | ремонт фасада | 5 | 4 | 4 382,48 | м2 | 2400 | **10 517 952,00** |
| Тульская обл, Куркинский район, Куркино рп, Сахзаводская ул, д. 8а | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Куркинский район, Куркино рп, Сахзаводская ул, д. 8а | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Куркинский район, Куркино рп, Спортивная ул, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 | 3 | 2 547,33 | м.п. | 810 | **2 063 337,30** |
| Тульская обл, Куркинский район, Куркино рп, Спортивная ул, д. 3 | ремонт фасада | 3 | 3 | 4 382,48 | м2 | 1080 | **4 733 078,40** |
| Тульская обл, Куркинский район, Куркино рп, Спортивная ул, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 | 3 | 2 547,33 | м.п. | 810 | **2 063 337,30** |
| Тульская обл, Куркинский район, Куркино рп, Спортивная ул, д. 11 | ремонт фасада | 3 | 3 | 4 382,48 | м2 | 1080 | **4 733 078,40** |
| Тульская обл, Куркинский район, Куркино рп, Спортивная ул, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 | 3 | 2 547,33 | м.п. | 810 | **2 063 337,30** |
| Тульская обл, Куркинский район, Куркино рп, Спортивная ул, д. 13 | ремонт фасада | 3 | 3 | 4 382,48 | м2 | 1080 | **4 733 078,40** |
| Тульская обл, Куркинский район, Куркино рп, Театральная ул, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Куркинский район, Куркино рп, Театральная ул, д. 12 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Куркинский район, Куркино рп, Театральная ул, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 | 3 | 2 547,33 | м.п. | 810 | **2 063 337,30** |
| Тульская обл, Куркинский район, Куркино рп, Театральная ул, д. 16 | ремонт фасада | 3 | 3 | 4 382,48 | м2 | 1080 | **4 733 078,40** |
| Тульская обл, Куркинский район, Куркино рп, Театральная ул, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 720 | **1 834 077,60** |
| Тульская обл, Куркинский район, Куркино рп, Театральная ул, д. 18 | ремонт фасада | 4 | 2 | 4 382,48 | м2 | 960 | **4 207 180,80** |
| Тульская обл, Куркинский район, Куркино рп, Театральная ул, д. 20 | ремонт крыши | 4 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Куркинский район, Куркино рп, Школьная ул, д. 28 | ремонт фасада | 3 | 3 | 4 382,48 | м2 | 1080 | **4 733 078,40** |
| Тульская обл, Куркинский район, Куркино рп, Школьная ул, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 720 | **1 834 077,60** |
| Тульская обл, Куркинский район, Куркино рп, Школьная ул, д. 30 | ремонт фасада | 4 | 2 | 4 382,48 | м2 | 960 | **4 207 180,80** |
| Тульская обл, Куркинский район, Куркино рп, Школьная ул, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 720 | **1 834 077,60** |
| Тульская обл, Куркинский район, Куркино рп, Школьная ул, д. 32 | ремонт фасада | 4 | 2 | 4 382,48 | м2 | 960 | **4 207 180,80** |
| Тульская обл, Куркинский район, Куркино рп, Школьная ул, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 720 | **1 834 077,60** |
| Тульская обл, Куркинский район, Куркино рп, Школьная ул, д. 34 | ремонт фасада | 4 | 2 | 4 382,48 | м2 | 960 | **4 207 180,80** |
| Тульская обл, Куркинский район, Самарский п, Гурова ул, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Куркинский район, Самарский п, Гурова ул, д. 6 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Ленинский район, Алешня с, Молодежная ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Ленинский район, Алешня с, Молодежная ул, д. 1 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Ленинский район, Алешня с, Молодежная ул, д. 1 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Ленинский район, Архангельское с, Парковая ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Архангельское с, Парковая ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Архангельское с, Парковая ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Архангельское с, Парковая ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Архангельское с, Парковая ул, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Архангельское с, Парковая ул, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Архангельское с, Центральная ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Архангельское с, Центральная ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Архангельское с, Центральная ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Архангельское с, Центральная ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Архангельское с, Центральная ул, д. 7а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Архангельское с, Центральная ул, д. 7а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Архангельское с, Центральная ул, д. 7а | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Ленинский район, Архангельское с, Центральная ул, д. 7а | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Ленинский район, Барсуки п, Дзержинского ул, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 900 | **3 713 607,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Барсуки п, Дзержинского ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **300** | **1 345 890,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Барсуки п, Дзержинского ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 3 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 150 | **610 593,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Барсуки п, Дзержинского ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 900 | **3 713 607,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Барсуки п, Дзержинского ул, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Барсуки п, Дзержинского ул, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Барсуки п, Дзержинского ул, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Барсуки п, Дзержинского ул, д. 9 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Ленинский район, Барсуки п, Клубная ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **300** | **1 345 890,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Барсуки п, Клубная ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 3 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 150 | **610 593,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Барсуки п, Клубная ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 900 | **3 713 607,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Барсуки п, Ленина ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Барсуки п, Ленина ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Барсуки п, Ленина ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Барсуки п, Ленина ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Барсуки п, Ленина ул, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Барсуки п, Ленина ул, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Барсуки п, Пролетарская ул, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Барсуки п, Пролетарская ул, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Барсуки п, Пролетарская ул, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Барсуки п, Пролетарская ул, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Барсуки п, Пролетарская ул, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 3 | 4 486,30 | **м.п.** | **600** | **2 691 780,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Барсуки п, Пролетарская ул, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 4 | 3 | 4 070,62 | **м.п.** | 300 | **1 221 186,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Барсуки п, Пролетарская ул, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4 | 3 | 4 126,23 | м.п. | 1800 | **7 427 214,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Барсуки п, Пролетарская ул, д. 14 | ремонт фасада | 4 | 3 | 4 382,48 | м2 | 1440 | **6 310 771,20** |
| Тульская обл, Ленинский район, Барсуки п, Шоссейная ул, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Ленинский район, Барсуки п, Шоссейная ул, д. 20 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Ленинский район, ВНИИКОП п, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 3 | 4 486,30 | **м.п.** | **450** | **2 018 835,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, ВНИИКОП п, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 3 | 3 | 4 070,62 | **м.п.** | 225 | **915 889,50** |
| Тульская обл, Ленинский район, ВНИИКОП п, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 3 | 4 126,23 | м.п. | 1350 | **5 570 410,50** |
| Тульская обл, Ленинский район, ВНИИКОП п, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 3 | 4 486,30 | **м.п.** | **450** | **2 018 835,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, ВНИИКОП п, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 3 | 3 | 4 070,62 | **м.п.** | 225 | **915 889,50** |
| Тульская обл, Ленинский район, ВНИИКОП п, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 3 | 4 126,23 | м.п. | 1350 | **5 570 410,50** |
| Тульская обл, Ленинский район, Военный Городок Берники нп, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 4 | 4 126,23 | м.п. | 1800 | **7 427 214,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Военный Городок Берники нп, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 4 | 4 126,23 | м.п. | 1800 | **7 427 214,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Зайцево с, Школьная ул, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Зайцево с, Школьная ул, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Зайцево с, Школьная ул, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Зайцево с, Школьная ул, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Зайцево с, Школьная ул, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Зайцево с, Школьная ул, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Ильинка п, Дачная ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Ильинка п, Дачная ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Ильинка п, Дачная ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Ильинка п, Дачная ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Ильинка п, Дачная ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Ильинка п, Дачная ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Иншинский п, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Ленинский район, Иншинский п, д. 1 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Ленинский район, Иншинский п, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 540 | **1 375 558,20** |
| Тульская обл, Ленинский район, Иншинский п, д. 4 | ремонт крыши | 3 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Ленинский район, Иншинский п, д. 4 | ремонт фасада | 3 | 2 | 4 382,48 | м2 | 720 | **3 155 385,60** |
| Тульская обл, Ленинский район, Ленинский рп, Борисова ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **400** | **1 794 520,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Ленинский рп, Борисова ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 4 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 200 | **814 124,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Ленинский рп, Борисова ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 1200 | **4 951 476,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Ленинский рп, Борисова ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **400** | **1 794 520,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Ленинский рп, Борисова ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 4 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 200 | **814 124,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Ленинский рп, Борисова ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 1200 | **4 951 476,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Ленинский рп, Борисова ул, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **400** | **1 794 520,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Ленинский рп, Борисова ул, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 4 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 200 | **814 124,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Ленинский рп, Борисова ул, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 1200 | **4 951 476,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Ленинский рп, Гагарина ул, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 3 | 4 486,30 | **м.п.** | **600** | **2 691 780,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Ленинский рп, Гагарина ул, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 4 | 3 | 4 070,62 | **м.п.** | 300 | **1 221 186,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Ленинский рп, Гагарина ул, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4 | 3 | 4 126,23 | м.п. | 1800 | **7 427 214,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Ленинский рп, Гагарина ул, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4 | 3 | 4 126,23 | м.п. | 1800 | **7 427 214,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Ленинский рп, Гагарина ул, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 3 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 150 | **610 593,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Ленинский рп, Гагарина ул, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 540 | **1 375 558,20** |
| Тульская обл, Ленинский район, Ленинский рп, Гагарина ул, д. 24 | ремонт фасада | 3 | 2 | 4 382,48 | м2 | 720 | **3 155 385,60** |
| Тульская обл, Ленинский район, Ленинский рп, Гагарина ул, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 | 3 | 2 547,33 | м.п. | 810 | **2 063 337,30** |
| Тульская обл, Ленинский район, Ленинский рп, Гагарина ул, д. 26 | ремонт крыши | 3 | 3 | 5 743,19 | м2 | 795 | **4 565 836,05** |
| Тульская обл, Ленинский район, Ленинский рп, Гагарина ул, д. 26 | ремонт фасада | 3 | 3 | 4 382,48 | м2 | 1080 | **4 733 078,40** |
| Тульская обл, Ленинский район, Ленинский рп, Гагарина ул, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 540 | **1 375 558,20** |
| Тульская обл, Ленинский район, Ленинский рп, Гагарина ул, д. 28 | ремонт крыши | 3 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Ленинский район, Ленинский рп, Гагарина ул, д. 28 | ремонт фасада | 3 | 2 | 4 382,48 | м2 | 720 | **3 155 385,60** |
| Тульская обл, Ленинский район, Ленинский рп, Гагарина ул, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 3 | 4 486,30 | **м.п.** | **450** | **2 018 835,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Ленинский рп, Гагарина ул, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 3 | 3 | 4 070,62 | **м.п.** | 225 | **915 889,50** |
| Тульская обл, Ленинский район, Ленинский рп, Гагарина ул, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 3 | 4 126,23 | м.п. | 1350 | **5 570 410,50** |
| Тульская обл, Ленинский район, Ленинский рп, Маяковского ул, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Ленинский район, Ленинский рп, Маяковского ул, д. 31 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Ленинский район, Ленинский рп, Маяковского ул, д. 31 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Ленинский район, Ленинский рп, Механизаторов ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Ленинский рп, Механизаторов ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Ленинский рп, Механизаторов ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Ленинский рп, Механизаторов ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Ленинский рп, Механизаторов ул, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Ленинский рп, Механизаторов ул, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Ленинский рп, Механизаторов ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Ленинский рп, Механизаторов ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Ленинский рп, Механизаторов ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 3 | 2 547,33 | м.п. | 540 | **1 375 558,20** |
| Тульская обл, Ленинский район, Ленинский рп, Механизаторов ул, д. 5 | ремонт крыши | 2 | 3 | 5 743,19 | м2 | 795 | **4 565 836,05** |
| Тульская обл, Ленинский район, Ленинский рп, Механизаторов ул, д. 5 | ремонт фасада | 2 | 3 | 4 382,48 | м2 | 720 | **3 155 385,60** |
| Тульская обл, Ленинский район, Ленинский рп, Механизаторов ул, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Ленинский рп, Механизаторов ул, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Ленинский рп, Механизаторов ул, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Ленинский рп, Механизаторов ул, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Ленинский рп, Механизаторов ул, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Ленинский рп, Механизаторов ул, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Ленинский рп, Механизаторов ул, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Ленинский рп, Механизаторов ул, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Ленинский рп, Механизаторов ул, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Ленинский рп, Механизаторов ул, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Ленинский район, Ленинский рп, Механизаторов ул, д. 14 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Ленинский район, Ленинский рп, Октябрьская ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Ленинский рп, Октябрьская ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Ленинский рп, Октябрьская ул, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Ленинский рп, Октябрьская ул, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Ленинский рп, Октябрьская ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 3 | 4 486,30 | **м.п.** | **300** | **1 345 890,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Ленинский рп, Октябрьская ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 3 | 4 070,62 | **м.п.** | 150 | **610 593,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Ленинский рп, Октябрьская ул, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 3 | 4 486,30 | **м.п.** | **300** | **1 345 890,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Ленинский рп, Октябрьская ул, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 3 | 4 070,62 | **м.п.** | 150 | **610 593,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Ленинский рп, Октябрьская ул, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 3 | 2 547,33 | м.п. | 540 | **1 375 558,20** |
| Тульская обл, Ленинский район, Ленинский рп, Октябрьская ул, д. 12 | ремонт крыши | 2 | 3 | 5 743,19 | м2 | 795 | **4 565 836,05** |
| Тульская обл, Ленинский район, Ленинский рп, Октябрьская ул, д. 12 | ремонт фасада | 2 | 3 | 4 382,48 | м2 | 720 | **3 155 385,60** |
| Тульская обл, Ленинский район, Ленинский рп, Советский пер, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **300** | **1 345 890,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Ленинский рп, Советский пер, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 3 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 150 | **610 593,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Ленинский рп, Советский пер, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 900 | **3 713 607,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Ленинский рп, Советский пер, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **300** | **1 345 890,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Ленинский рп, Советский пер, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 3 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 150 | **610 593,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Ленинский рп, Советский пер, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 900 | **3 713 607,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Ленинский рп, Совхозная ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 3 | 4 486,30 | **м.п.** | **300** | **1 345 890,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Ленинский рп, Совхозная ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 3 | 4 070,62 | **м.п.** | 150 | **610 593,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Ленинский рп, Стадионная ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Ленинский рп, Стадионная ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Ленинский рп, Стадионная ул, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Ленинский район, Ленинский рп, Стадионная ул, д. 6 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Ленинский район, Ленинский рп, Стадионная ул, д. 6 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Ленинский район, Масловский Водозабор п, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 1 | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Масловский Водозабор п, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 1 | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Масловский Водозабор п, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 1 | 4 126,23 | м.п. | 300 | **1 237 869,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Масловский Водозабор п, д. 2 | ремонт фасада | 2 | 1 | 4 382,48 | м2 | 240 | **1 051 795,20** |
| Тульская обл, Ленинский район, Молодежный п, Карбышева ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Молодежный п, Карбышева ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Молодежный п, Карбышева ул, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 1 | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Молодежный п, Карбышева ул, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 1 | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Морозовка д, Центральная ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 1 | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Морозовка д, Центральная ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 1 | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Морозовка д, Центральная ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Морозовка д, Центральная ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Новый п, Индустриальная ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 1 | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Новый п, Индустриальная ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 1 | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Обидимо п, Комсомольская пл, д. 3 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Ленинский район, Обидимо п, Комсомольская пл, д. 3 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Ленинский район, Обидимо п, Комсомольская пл, д. 4 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Ленинский район, Обидимо п, Комсомольская пл, д. 5 | ремонт крыши | 3 | 3 | 5 743,19 | м2 | 795 | **4 565 836,05** |
| Тульская обл, Ленинский район, Обидимо п, Ленина ул, д. 3 | ремонт крыши | 2 | 1 | 5 743,19 | м2 | 265 | **1 521 945,35** |
| Тульская обл, Ленинский район, Обидимо п, Ленина ул, д. 10 | ремонт крыши | 2 | 1 | 5 743,19 | м2 | 265 | **1 521 945,35** |
| Тульская обл, Ленинский район, Обидимо п, Пионерская ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 3 | 4 486,30 | **м.п.** | **600** | **2 691 780,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Обидимо п, Пионерская ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 4 | 3 | 4 070,62 | **м.п.** | 300 | **1 221 186,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Обидимо п, Пионерская ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4 | 3 | 4 126,23 | м.п. | 1800 | **7 427 214,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Обидимо п, Советская ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Обидимо п, Советская ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Обидимо п, Советская ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Обидимо п, Школьная ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 5 | 4 | 2 547,33 | м.п. | 1800 | **4 585 194,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Обидимо п, Школьная ул, д. 1 | ремонт крыши | 5 | 4 | 7 652,31 | м2 | 1060 | **8 111 448,60** |
| Тульская обл, Ленинский район, Обидимо п, Школьная ул, д. 1 | ремонт фасада | 5 | 4 | 4 382,48 | м2 | 2400 | **10 517 952,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Обидимо п, Школьная ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 4 | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Обидимо п, Школьная ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 5 | 4 | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Обидимо п, Школьная ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 5 | 4 | 2 547,33 | м.п. | 1800 | **4 585 194,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Обидимо п, Школьная ул, д. 2 | ремонт крыши | 5 | 4 | 7 652,31 | м2 | 1060 | **8 111 448,60** |
| Тульская обл, Ленинский район, Обидимо п, Школьная ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **500** | **2 243 150,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Обидимо п, Школьная ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 5 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 250 | **1 017 655,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Обидимо п, Школьная ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 5 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 900 | **2 292 597,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Обидимо п, Школьная ул, д. 4 | ремонт крыши | 5 | 2 | 7 652,31 | м2 | 530 | **4 055 724,30** |
| Тульская обл, Ленинский район, Октябрьский п, д. 51 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 3 | 4 486,30 | **м.п.** | **600** | **2 691 780,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Октябрьский п, д. 51 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 4 | 3 | 4 070,62 | **м.п.** | 300 | **1 221 186,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Октябрьский п, д. 51 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 3 | 2 547,33 | м.п. | 1080 | **2 751 116,40** |
| Тульская обл, Ленинский район, Октябрьский п, д. 51 | ремонт фасада | 4 | 3 | 4 382,48 | м2 | 1440 | **6 310 771,20** |
| Тульская обл, Ленинский район, Октябрьский п, д. 52 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **400** | **1 794 520,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Октябрьский п, д. 52 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 4 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 200 | **814 124,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Октябрьский п, д. 52 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 1200 | **4 951 476,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Петелино п, Парковая ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 3 | 4 126,23 | м.п. | 900 | **3 713 607,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Петелино п, Полевая ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 3 | 4 486,30 | **м.п.** | **300** | **1 345 890,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Петелино п, Полевая ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 3 | 4 126,23 | м.п. | 900 | **3 713 607,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Петелино п, Школьная ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 4 | 4 486,30 | **м.п.** | **800** | **3 589 040,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Петелино п, Школьная ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4 | 4 | 4 126,23 | м.п. | 2400 | **9 902 952,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Плеханово рп, Заводская ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Плеханово рп, Заводская ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Плеханово рп, Заводская ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Плеханово рп, Заводская ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **300** | **1 345 890,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Плеханово рп, Заводская ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 3 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 150 | **610 593,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Плеханово рп, Заводская ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 3 | 4 486,30 | **м.п.** | **600** | **2 691 780,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Плеханово рп, Заводская ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 4 | 3 | 4 070,62 | **м.п.** | 300 | **1 221 186,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Плеханово рп, Заводская ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4 | 3 | 4 126,23 | м.п. | 1800 | **7 427 214,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Плеханово рп, Заводская ул, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 3 | 4 486,30 | **м.п.** | **600** | **2 691 780,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Плеханово рп, Заводская ул, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 4 | 3 | 4 070,62 | **м.п.** | 300 | **1 221 186,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Плеханово рп, Заводская ул, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4 | 3 | 4 126,23 | м.п. | 1800 | **7 427 214,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Плеханово рп, Заводская ул, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 4 | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Плеханово рп, Заводская ул, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 5 | 4 | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Плеханово рп, Заводская ул, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 8 | 4 486,30 | **м.п.** | **2000** | **8 972 600,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Плеханово рп, Заводская ул, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 5 | 8 | 4 070,62 | **м.п.** | 1000 | **4 070 620,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Плеханово рп, Заводская ул, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 5 | 8 | 2 547,33 | м.п. | 3600 | **9 170 388,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Плеханово рп, Заводская ул, д. 13 | ремонт крыши | 5 | 8 | 7 652,31 | м2 | 2120 | **16 222 897,20** |
| Тульская обл, Ленинский район, Рассвет п, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Рассвет п, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Рассвет п, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Рассвет п, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Рассвет п, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Рассвет п, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Рассвет п, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Рассвет п, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Рассвет п, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Рассвет п, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Рассвет п, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Рассвет п, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Ленинский район, Рассвет п, д. 6 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Ленинский район, Рождественский п, 40 лет Октября ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Рождественский п, 40 лет Октября ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Рождественский п, 40 лет Октября ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Рождественский п, Московская ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 4 | 2 547,33 | м.п. | 1440 | **3 668 155,20** |
| Тульская обл, Ленинский район, Рождественский п, Московская ул, д. 5 | ремонт крыши | 4 | 4 | 7 652,31 | м2 | 1060 | **8 111 448,60** |
| Тульская обл, Ленинский район, Рождественский п, Московская ул, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Рождественский п, Московская ул, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Ленинский район, Рождественский п, Московская ул, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Рождественский п, Московская ул, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Рождественский п, Московская ул, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Рождественский п, Московская ул, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Рождественский п, Московская ул, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Рождественский п, Московская ул, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Рождественский п, Московская ул, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Рождественский п, Строителей ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 4 | 4 486,30 | **м.п.** | **800** | **3 589 040,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Рождественский п, Строителей ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 4 | 4 | 4 070,62 | **м.п.** | 400 | **1 628 248,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Рождественский п, Строителей ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4 | 4 | 4 126,23 | м.п. | 2400 | **9 902 952,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Рождественский п, Строителей ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 4 | 4 486,30 | **м.п.** | **800** | **3 589 040,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Рождественский п, Строителей ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 4 | 4 | 4 070,62 | **м.п.** | 400 | **1 628 248,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Рождественский п, Строителей ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4 | 4 | 4 126,23 | м.п. | 2400 | **9 902 952,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Рождественский п, Строителей ул, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 4 | 4 486,30 | **м.п.** | **800** | **3 589 040,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Рождественский п, Строителей ул, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 4 | 4 | 4 070,62 | **м.п.** | 400 | **1 628 248,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Рождественский п, Строителей ул, д. 3 | ремонт крыши | 4 | 4 | 7 652,31 | м2 | 1060 | **8 111 448,60** |
| Тульская обл, Ленинский район, Рождественский п, Строителей ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 5 | 4 | 2 547,33 | м.п. | 1800 | **4 585 194,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Рождественский п, Строителей ул, д. 4 | ремонт крыши | 5 | 4 | 7 652,31 | м2 | 1060 | **8 111 448,60** |
| Тульская обл, Ленинский район, Рождественский п, Строителей ул, д. 4 | ремонт фасада | 5 | 4 | 4 382,48 | м2 | 2400 | **10 517 952,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Рождественский п, Строителей ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 5 | 4 | 2 547,33 | м.п. | 1800 | **4 585 194,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Рождественский п, Строителей ул, д. 5 | ремонт фасада | 5 | 4 | 4 382,48 | м2 | 2400 | **10 517 952,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Рождественский п, Строителей ул, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 5 | 4 | 2 547,33 | м.п. | 1800 | **4 585 194,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Рождественский п, Строителей ул, д. 6 | ремонт крыши | 5 | 4 | 7 652,31 | м2 | 1060 | **8 111 448,60** |
| Тульская обл, Ленинский район, Рождественский п, Строителей ул, д. 6 | ремонт фасада | 5 | 4 | 4 382,48 | м2 | 2400 | **10 517 952,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Рождественский п, Федорова ул, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Рождественский п, Федорова ул, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Рождественский п, Федорова ул, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Рождественский п, Федорова ул, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Рождественский п, Федорова ул, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Рождественский п, Федорова ул, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Садки д, д. 5 | ремонт крыши | 2 | 1 | 5 743,19 | м2 | 265 | **1 521 945,35** |
| Тульская обл, Ленинский район, Сергиевский п, Центральная ул, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Сергиевский п, Центральная ул, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Сергиевский п, Центральная ул, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 6 | 4 486,30 | **м.п.** | **600** | **2 691 780,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Сергиевский п, Центральная ул, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 6 | 4 070,62 | **м.п.** | 300 | **1 221 186,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Сергиевский п, Центральная ул, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Сергиевский п, Центральная ул, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Слободка с, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Слободка с, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Слободка с, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Слободка с, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 1 | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Слободка с, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 1 | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Слободка с, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 1 | 4 126,23 | м.п. | 300 | **1 237 869,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Слободка с, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 1 | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Слободка с, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 1 | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Слободка с, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 1 | 4 126,23 | м.п. | 300 | **1 237 869,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Торхово п, Центральная ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Торхово п, Центральная ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Торхово п, Центральная ул, д. 2 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Ленинский район, Торхово п, Центральная ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Торхово п, Центральная ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Федоровка с, Станционная ул, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Федоровка с, Станционная ул, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Ленинский район, Федоровка с, Станционная ул, д. 8 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Ленинский район, Федоровка с, Станционная ул, д. 8 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Ленинский район, Федоровка с, Шоссейная ул, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Ленинский район, Федоровка с, Шоссейная ул, д. 9 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Ленинский район, Федоровка с, Шоссейная ул, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Ленинский район, Федоровка с, Шоссейная ул, д. 10 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Ленинский район, Федоровка с, Шоссейная ул, д. 11 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Ленинский район, Федоровка с, Шоссейная ул, д. 11 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Ленинский район, Федоровка с, Шоссейная ул, д. 12 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Ленинский район, Федоровка с, Шоссейная ул, д. 12 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Ленинский район, Хрущево с, Совхозная ул, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Ленинский район, Хрущево с, Совхозная ул, д. 16 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Ленинский район, Хрущево с, Совхозная ул, д. 16 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Ленинский район, Хрущево с, Совхозная ул, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Ленинский район, Хрущево с, Совхозная ул, д. 21 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Ленинский район, Хрущево с, Совхозная ул, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Ленинский район, Хрущево с, Совхозная ул, д. 23 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Ленинский район, Хрущево с, Совхозная ул, д. 23 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Ленинский район, Хрущево с, Совхозная ул, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Ленинский район, Хрущево с, Совхозная ул, д. 24 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Ленинский район, Хрущево с, Совхозная ул, д. 24 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Ленинский район, Хрущево с, Совхозная ул, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Ленинский район, Хрущево с, Совхозная ул, д. 25 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Гремячее с, Гидроузел ул, д. 2 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Красный Богатырь п, Школьная ул, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Красный Богатырь п, Школьная ул, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Красный Богатырь п, Школьная ул, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Красный Богатырь п, Школьная ул, д. 9 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Красный Богатырь п, Школьная ул, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Красный Богатырь п, Школьная ул, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Сокольники мкр, Комсомольская ул, д. 1/21 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 540 | **1 375 558,20** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Сокольники мкр, Комсомольская ул, д. 1/21 | ремонт фасада | 3 | 2 | 4 382,48 | м2 | 720 | **3 155 385,60** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Сокольники мкр, Комсомольская ул, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 3 | 4 126,23 | м.п. | 1350 | **5 570 410,50** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Сокольники мкр, Комсомольская ул, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 | 3 | 2 547,33 | м.п. | 810 | **2 063 337,30** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Сокольники мкр, Ленина ул, д. 15/1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 540 | **1 375 558,20** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Сокольники мкр, Ленина ул, д. 15/1 | ремонт фасада | 3 | 2 | 4 382,48 | м2 | 720 | **3 155 385,60** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Сокольники мкр, Ленина ул, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 540 | **1 375 558,20** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Сокольники мкр, Ленина ул, д. 19 | ремонт фасада | 3 | 2 | 4 382,48 | м2 | 720 | **3 155 385,60** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Сокольники мкр, Ленина ул, д. 24 | ремонт крыши | 2 | 1 | 5 743,19 | м2 | 265 | **1 521 945,35** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Сокольники мкр, Ленина ул, д. 24 | ремонт фасада | 2 | 1 | 4 382,48 | м2 | 240 | **1 051 795,20** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Сокольники мкр, Ленина ул, д. 24А | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Сокольники мкр, Ленина ул, д. 26/5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 4 | 4 126,23 | м.п. | 1800 | **7 427 214,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Сокольники мкр, Ленина ул, д. 27 | ремонт фасада | 3 | 2 | 4 382,48 | м2 | 720 | **3 155 385,60** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Сокольники мкр, Ленина ул, д. 29 | ремонт фасада | 3 | 2 | 4 382,48 | м2 | 720 | **3 155 385,60** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Сокольники мкр, Ленина ул, д. 36/11 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 3 | 4 486,30 | **м.п.** | **450** | **2 018 835,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Сокольники мкр, Ленина ул, д. 36/11 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 3 | 3 | 4 070,62 | **м.п.** | 225 | **915 889,50** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Сокольники мкр, Ленина ул, д. 36/11 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 3 | 4 126,23 | м.п. | 1350 | **5 570 410,50** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Сокольники мкр, Мичурина ул, д. 8 | ремонт фасада | 3 | 2 | 4 382,48 | м2 | 720 | **3 155 385,60** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Сокольники мкр, Мичурина ул, д. 10 | ремонт фасада | 3 | 3 | 4 382,48 | м2 | 1080 | **4 733 078,40** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Сокольники мкр, Октябрьская ул, д. 1/31 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Сокольники мкр, Октябрьская ул, д. 1/31 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Сокольники мкр, Октябрьская ул, д. 1/31 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Сокольники мкр, Октябрьская ул, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 3 | 4 486,30 | **м.п.** | **450** | **2 018 835,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Сокольники мкр, Октябрьская ул, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 3 | 3 | 4 070,62 | **м.п.** | 225 | **915 889,50** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Сокольники мкр, Октябрьская ул, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 3 | 4 126,23 | м.п. | 1350 | **5 570 410,50** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Сокольники мкр, Октябрьская ул, д. 11/32 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 4 | 4 486,30 | **м.п.** | **600** | **2 691 780,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Сокольники мкр, Октябрьская ул, д. 11/32 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 3 | 4 | 4 070,62 | **м.п.** | 300 | **1 221 186,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Сокольники мкр, Октябрьская ул, д. 11/32 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 4 | 4 126,23 | м.п. | 1800 | **7 427 214,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Сокольники мкр, Пушкина ул, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 | 3 | 2 547,33 | м.п. | 810 | **2 063 337,30** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Сокольники мкр, Пушкина ул, д. 19 | ремонт фасада | 3 | 3 | 4 382,48 | м2 | 1080 | **4 733 078,40** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Сокольники мкр, Пушкина ул, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Сокольники мкр, Пушкина ул, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Сокольники мкр, Пушкина ул, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Сокольники мкр, Пушкина ул, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Сокольники мкр, Пушкина ул, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Сокольники мкр, Пушкина ул, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Сокольники мкр, Советская ул, д. 32 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Сокольники мкр, Строительная ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 4 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Сокольники мкр, Строительная ул, д. 1 | ремонт крыши | 1 | 4 | 5 743,19 | м2 | 1060 | **6 087 781,40** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Сокольники мкр, Строительная ул, д. 1 | ремонт фасада | 1 | 4 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Сокольники мкр, Чкалова ул, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 | 4 | 2 547,33 | м.п. | 1080 | **2 751 116,40** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Сокольники мкр, Чкалова ул, д. 8 | ремонт фасада | 3 | 4 | 4 382,48 | м2 | 1440 | **6 310 771,20** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Сокольники мкр, Шахтерская ул, д. 25/2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Сокольники мкр, Шахтерская ул, д. 25/2 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Спасское с, Юбилейная ул, д. 7-а | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 5 | 2 547,33 | м.п. | 900 | **2 292 597,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Спасское с, Юбилейная ул, д. 7-а | ремонт крыши | 2 | 5 | 5 743,19 | м2 | 1325 | **7 609 726,75** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Спасское с, Юбилейная ул, д. 7-а | ремонт фасада | 2 | 5 | 4 382,48 | м2 | 1200 | **5 258 976,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Ширинский п, Зеленая ул, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Аварийная ул, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Аварийная ул, д. 14 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Аварийная ул, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Аварийная ул, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Аварийная ул, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Аварийная ул, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Аварийная ул, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Аварийная ул, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Аэродромная ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Аэродромная ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Аэродромная ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Белинского ул, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Белинского ул, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Белинского ул, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Белинского ул, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Белинского ул, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Белинского ул, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Белинского ул, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Белинского ул, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Белинского ул, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Белинского ул, д. 37 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Белинского ул, д. 37 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Белинского ул, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Белинского ул, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Белинского ул, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Белинского ул, д. 39 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Белинского ул, д. 39 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Бережного ул, д. 11/42 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 4 | 4 486,30 | **м.п.** | **800** | **3 589 040,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Бережного ул, д. 11/42 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 4 | 4 | 4 070,62 | **м.п.** | 400 | **1 628 248,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Бережного ул, д. 11/42 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4 | 4 | 4 126,23 | м.п. | 2400 | **9 902 952,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Бережного ул, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **400** | **1 794 520,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Бережного ул, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 4 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 200 | **814 124,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Бережного ул, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 1200 | **4 951 476,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Бережного ул, д. 13а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **400** | **1 794 520,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Бережного ул, д. 13а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 4 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 200 | **814 124,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Бережного ул, д. 13а | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 1200 | **4 951 476,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Бережного ул, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **400** | **1 794 520,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Бережного ул, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 4 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 200 | **814 124,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Бережного ул, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 1200 | **4 951 476,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Бережного ул, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 720 | **1 834 077,60** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Бережного ул, д. 17 | ремонт крыши | 4 | 2 | 7 652,31 | м2 | 530 | **4 055 724,30** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Бережного ул, д. 17 | ремонт фасада | 4 | 2 | 4 382,48 | м2 | 960 | **4 207 180,80** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Бережного ул, д. 17а | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 720 | **1 834 077,60** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Бережного ул, д. 17а | ремонт крыши | 4 | 2 | 7 652,31 | м2 | 530 | **4 055 724,30** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Бережного ул, д. 17а | ремонт фасада | 4 | 2 | 4 382,48 | м2 | 960 | **4 207 180,80** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Бережного ул, д. 19/35 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 4 | 4 486,30 | **м.п.** | **800** | **3 589 040,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Бережного ул, д. 19/35 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 4 | 4 | 4 070,62 | **м.п.** | 400 | **1 628 248,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Бережного ул, д. 19/35 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4 | 4 | 4 126,23 | м.п. | 2400 | **9 902 952,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Березовая ул, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 3 | 4 486,30 | **м.п.** | **600** | **2 691 780,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Березовая ул, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 4 | 3 | 4 070,62 | **м.п.** | 300 | **1 221 186,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Березовая ул, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4 | 3 | 4 126,23 | м.п. | 1800 | **7 427 214,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Березовая ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 3 | 4 486,30 | **м.п.** | **450** | **2 018 835,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Березовая ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 3 | 3 | 4 070,62 | **м.п.** | 225 | **915 889,50** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Березовая ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 3 | 4 126,23 | м.п. | 1350 | **5 570 410,50** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Березовая ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 720 | **1 834 077,60** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Березовая ул, д. 5 | ремонт крыши | 4 | 2 | 7 652,31 | м2 | 530 | **4 055 724,30** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Березовая ул, д. 5 | ремонт фасада | 4 | 2 | 4 382,48 | м2 | 960 | **4 207 180,80** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Березовая ул, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **400** | **1 794 520,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Березовая ул, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 4 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 200 | **814 124,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Березовая ул, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 1200 | **4 951 476,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Березовая ул, д. 6 | ремонт фасада | 4 | 2 | 4 382,48 | м2 | 960 | **4 207 180,80** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Березовая ул, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 720 | **1 834 077,60** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Березовая ул, д. 8 | ремонт крыши | 4 | 2 | 7 652,31 | м2 | 530 | **4 055 724,30** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Березовая ул, д. 8 | ремонт фасада | 4 | 2 | 4 382,48 | м2 | 960 | **4 207 180,80** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Березовая ул, д. 10/2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 4 | 4 126,23 | м.п. | 1800 | **7 427 214,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Березовая ул, д. 10/2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 | 4 | 2 547,33 | м.п. | 1080 | **2 751 116,40** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Березовая ул, д. 11а | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 1 | 4 126,23 | м.п. | 300 | **1 237 869,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Березовая ул, д. 11а | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 1 | 2 547,33 | м.п. | 180 | **458 519,40** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Березовая ул, д. 12/1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 3 | 2 547,33 | м.п. | 540 | **1 375 558,20** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Березовая ул, д. 12/1 | ремонт фасада | 2 | 3 | 4 382,48 | м2 | 720 | **3 155 385,60** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Березовая ул, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 4 | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Березовая ул, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 5 | 4 | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Березовая ул, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 5 | 4 | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Березовая ул, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 4 | 2 547,33 | м.п. | 1440 | **3 668 155,20** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Березовая ул, д. 28 | ремонт крыши | 4 | 4 | 7 652,31 | м2 | 1060 | **8 111 448,60** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Березовая ул, д. 28 | ремонт фасада | 4 | 4 | 4 382,48 | м2 | 1920 | **8 414 361,60** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Березовая ул, д. 32/5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 3 | 2 547,33 | м.п. | 1080 | **2 751 116,40** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Березовая ул, д. 32/5 | ремонт крыши | 4 | 3 | 7 652,31 | м2 | 795 | **6 083 586,45** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Березовая ул, д. 32/5 | ремонт фасада | 4 | 3 | 4 382,48 | м2 | 1440 | **6 310 771,20** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Березовая ул, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 3 | 4 486,30 | **м.п.** | **600** | **2 691 780,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Березовая ул, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 4 | 3 | 4 070,62 | **м.п.** | 300 | **1 221 186,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Березовая ул, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4 | 3 | 4 126,23 | м.п. | 1800 | **7 427 214,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Депо ул, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Депо ул, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Депо ул, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Депо ул, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Депо ул, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Депо ул, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Депо ул, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Депо ул, д. 12 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Депо ул, д. 12 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Депо ул, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Депо ул, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Депо ул, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Депо ул, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Депо ул, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Депо ул, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Депо ул, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Депо ул, д. 16 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Депо ул, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Депо ул, д. 17 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Депо ул, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 5 | 5 | 2 547,33 | м.п. | 2250 | **5 731 492,50** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Депо ул, д. 18 | ремонт фасада | 5 | 5 | 4 382,48 | м2 | 3000 | **13 147 440,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Дружбы ул, д. 1/24 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 5 | 4 | 2 547,33 | м.п. | 1800 | **4 585 194,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Дружбы ул, д. 1/24 | ремонт фасада | 5 | 4 | 4 382,48 | м2 | 2400 | **10 517 952,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Дружбы ул, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 5 | 6 | 2 547,33 | м.п. | 2700 | **6 877 791,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Дружбы ул, д. 3 | ремонт фасада | 5 | 6 | 4 382,48 | м2 | 3600 | **15 776 928,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Зеленая ул, д. 1/5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 5 | 4 | 2 547,33 | м.п. | 1800 | **4 585 194,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Зеленая ул, д. 1/5 | ремонт фасада | 5 | 4 | 4 382,48 | м2 | 2400 | **10 517 952,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Зеленая ул, д. 11-А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 5 | 4 | 2 547,33 | м.п. | 1800 | **4 585 194,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Зеленая ул, д. 11-А | ремонт фасада | 5 | 4 | 4 382,48 | м2 | 2400 | **10 517 952,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Калинина ул, д. 4 | ремонт фасада | 3 | 3 | 4 382,48 | м2 | 1080 | **4 733 078,40** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Калинина ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 3 | 4 126,23 | м.п. | 1350 | **5 570 410,50** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Калинина ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 | 3 | 2 547,33 | м.п. | 810 | **2 063 337,30** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Калинина ул, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 5 | 5 | 2 547,33 | м.п. | 2250 | **5 731 492,50** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Калинина ул, д. 13 | ремонт фасада | 5 | 5 | 4 382,48 | м2 | 3000 | **13 147 440,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Калинина ул, д. 14 | ремонт крыши | 5 | 10 | 7 652,31 | м2 | 2650 | **20 278 621,50** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Калинина ул, д. 16/29 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 4 | 4 486,30 | **м.п.** | **800** | **3 589 040,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Калинина ул, д. 16/29 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 4 | 4 | 4 070,62 | **м.п.** | 400 | **1 628 248,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Калинина ул, д. 16/29 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4 | 4 | 4 126,23 | м.п. | 2400 | **9 902 952,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Калинина ул, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 3 | 2 547,33 | м.п. | 1080 | **2 751 116,40** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Калинина ул, д. 17 | ремонт фасада | 4 | 3 | 4 382,48 | м2 | 1440 | **6 310 771,20** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Калинина ул, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 5 | 4 | 2 547,33 | м.п. | 1800 | **4 585 194,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Калинина ул, д. 21 | ремонт фасада | 5 | 4 | 4 382,48 | м2 | 2400 | **10 517 952,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Калинина ул, д. 28/45 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 4 | 2 547,33 | м.п. | 1440 | **3 668 155,20** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Калинина ул, д. 28/45 | ремонт фасада | 4 | 4 | 4 382,48 | м2 | 1920 | **8 414 361,60** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Калинина ул, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 3 | 2 547,33 | м.п. | 1080 | **2 751 116,40** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Калинина ул, д. 30 | ремонт крыши | 4 | 3 | 7 652,31 | м2 | 795 | **6 083 586,45** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Калинина ул, д. 30 | ремонт фасада | 4 | 3 | 4 382,48 | м2 | 1440 | **6 310 771,20** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Калинина ул, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 4 | 2 547,33 | м.п. | 1440 | **3 668 155,20** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Калинина ул, д. 32 | ремонт фасада | 4 | 4 | 4 382,48 | м2 | 1920 | **8 414 361,60** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Калинина ул, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 4 | 2 547,33 | м.п. | 1440 | **3 668 155,20** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Калинина ул, д. 34 | ремонт фасада | 4 | 4 | 4 382,48 | м2 | 1920 | **8 414 361,60** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Калинина ул, д. 36/7 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 4 | 2 547,33 | м.п. | 1440 | **3 668 155,20** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Калинина ул, д. 36/7 | ремонт фасада | 4 | 4 | 4 382,48 | м2 | 1920 | **8 414 361,60** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Коммунистическая ул, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 5 | 4 | 2 547,33 | м.п. | 1800 | **4 585 194,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Коммунистическая ул, д. 8 | ремонт крыши | 5 | 4 | 7 652,31 | м2 | 1060 | **8 111 448,60** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Коммунистическая ул, д. 8 | ремонт фасада | 5 | 4 | 4 382,48 | м2 | 2400 | **10 517 952,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Коммунистическая ул, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 3 | 2 547,33 | м.п. | 1080 | **2 751 116,40** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Коммунистическая ул, д. 20 | ремонт фасада | 4 | 3 | 4 382,48 | м2 | 1440 | **6 310 771,20** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Коммунистическая ул, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 4 | 2 547,33 | м.п. | 1440 | **3 668 155,20** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Коммунистическая ул, д. 22 | ремонт фасада | 4 | 4 | 4 382,48 | м2 | 1920 | **8 414 361,60** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Коммунистическая ул, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 4 | 2 547,33 | м.п. | 1440 | **3 668 155,20** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Коммунистическая ул, д. 24 | ремонт фасада | 4 | 4 | 4 382,48 | м2 | 1920 | **8 414 361,60** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Коммунистическая ул, д. 30 | ремонт фасада | 3 | 3 | 4 382,48 | м2 | 1080 | **4 733 078,40** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Коммунистическая ул, д. 32/32 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Коммунистическая ул, д. 32/32 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Коммунистическая ул, д. 32/32 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Коммунистическая ул, д. 32А | ремонт фасада | 3 | 3 | 4 382,48 | м2 | 1080 | **4 733 078,40** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Коммунистическая ул, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 3 | 4 486,30 | **м.п.** | **450** | **2 018 835,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Коммунистическая ул, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 3 | 3 | 4 070,62 | **м.п.** | 225 | **915 889,50** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Коммунистическая ул, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 3 | 4 126,23 | м.п. | 1350 | **5 570 410,50** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Коммунистическая ул, д. 36 | ремонт крыши | 3 | 3 | 5 743,19 | м2 | 795 | **4 565 836,05** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Коммунистическая ул, д. 36 | ремонт фасада | 3 | 3 | 4 382,48 | м2 | 1080 | **4 733 078,40** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Коммунистическая ул, д. 37а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 3 | 4 486,30 | **м.п.** | **450** | **2 018 835,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Коммунистическая ул, д. 37а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 3 | 3 | 4 070,62 | **м.п.** | 225 | **915 889,50** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Коммунистическая ул, д. 37а | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 3 | 4 126,23 | м.п. | 1350 | **5 570 410,50** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Коммунистическая ул, д. 39 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 3 | 4 486,30 | **м.п.** | **450** | **2 018 835,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Коммунистическая ул, д. 39 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 3 | 3 | 4 070,62 | **м.п.** | 225 | **915 889,50** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Коммунистическая ул, д. 39 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 3 | 4 126,23 | м.п. | 1350 | **5 570 410,50** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Коммунистическая ул, д. 41/40 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 3 | 4 486,30 | **м.п.** | **450** | **2 018 835,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Коммунистическая ул, д. 41/40 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 3 | 3 | 4 070,62 | **м.п.** | 225 | **915 889,50** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Коммунистическая ул, д. 41/40 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 3 | 4 126,23 | м.п. | 1350 | **5 570 410,50** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Коммунистическая ул, д. 42 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Коммунистическая ул, д. 42 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Коммунистическая ул, д. 42 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Коммунистическая ул, д. 42 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Коммунистическая ул, д. 47 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Коммунистическая ул, д. 47 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Коммунистическая ул, д. 49 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 1 | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Коммунистическая ул, д. 49 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 1 | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Коммунистическая ул, д. 49 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 1 | 4 126,23 | м.п. | 300 | **1 237 869,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Коммунистическая ул, д. 53 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Коммунистическая ул, д. 57/15 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 3 | 4 486,30 | **м.п.** | **450** | **2 018 835,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Коммунистическая ул, д. 57/15 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 3 | 3 | 4 070,62 | **м.п.** | 225 | **915 889,50** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Коммунистическая ул, д. 57/15 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 3 | 4 126,23 | м.п. | 1350 | **5 570 410,50** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Комсомольская ул, д. 2-А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 5 | 3 | 2 547,33 | м.п. | 1350 | **3 438 895,50** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Комсомольская ул, д. 2-А | ремонт фасада | 5 | 3 | 4 382,48 | м2 | 1800 | **7 888 464,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Комсомольская ул, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 5 | 6 | 2 547,33 | м.п. | 2700 | **6 877 791,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Комсомольская ул, д. 7 | ремонт фасада | 5 | 6 | 4 382,48 | м2 | 3600 | **15 776 928,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Комсомольская ул, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 5 | 4 | 2 547,33 | м.п. | 1800 | **4 585 194,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Комсомольская ул, д. 8 | ремонт фасада | 5 | 4 | 4 382,48 | м2 | 2400 | **10 517 952,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Комсомольская ул, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 4 | 4 486,30 | **м.п.** | **800** | **3 589 040,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Комсомольская ул, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 4 | 4 | 4 070,62 | **м.п.** | 400 | **1 628 248,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Комсомольская ул, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4 | 4 | 4 126,23 | м.п. | 2400 | **9 902 952,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Комсомольская ул, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 4 | 2 547,33 | м.п. | 1440 | **3 668 155,20** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Комсомольская ул, д. 9 | ремонт крыши | 4 | 4 | 7 652,31 | м2 | 1060 | **8 111 448,60** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Комсомольская ул, д. 9 | ремонт фасада | 4 | 4 | 4 382,48 | м2 | 1920 | **8 414 361,60** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Комсомольская ул, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 4 | 2 547,33 | м.п. | 1440 | **3 668 155,20** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Комсомольская ул, д. 10 | ремонт фасада | 4 | 4 | 4 382,48 | м2 | 1920 | **8 414 361,60** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Комсомольская ул, д. 11/5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4 | 5 | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Комсомольская ул, д. 13/2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 540 | **1 375 558,20** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Комсомольская ул, д. 13/2 | ремонт фасада | 3 | 2 | 4 382,48 | м2 | 720 | **3 155 385,60** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Комсомольская ул, д. 36/14 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 5 | 10 | 4 126,23 | м.п. | 7500 | **30 946 725,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Комсомольская ул, д. 42 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 4 | 2 547,33 | м.п. | 1440 | **3 668 155,20** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Комсомольская ул, д. 42 | ремонт фасада | 4 | 4 | 4 382,48 | м2 | 1920 | **8 414 361,60** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Комсомольская ул, д. 42-а | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 720 | **1 834 077,60** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Комсомольская ул, д. 42-а | ремонт фасада | 4 | 2 | 4 382,48 | м2 | 960 | **4 207 180,80** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Комсомольская ул, д. 44 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 4 | 2 547,33 | м.п. | 1440 | **3 668 155,20** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Комсомольская ул, д. 44 | ремонт фасада | 4 | 4 | 4 382,48 | м2 | 1920 | **8 414 361,60** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Комсомольская ул, д. 44-а | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 720 | **1 834 077,60** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Комсомольская ул, д. 44-а | ремонт фасада | 4 | 2 | 4 382,48 | м2 | 960 | **4 207 180,80** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Комсомольская ул, д. 44-б | ремонт крыши | 4 | 2 | 7 652,31 | м2 | 530 | **4 055 724,30** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Комсомольская ул, д. 44-б | ремонт фасада | 4 | 2 | 4 382,48 | м2 | 960 | **4 207 180,80** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Комсомольская ул, д. 46/19 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 4 | 2 547,33 | м.п. | 1440 | **3 668 155,20** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Комсомольская ул, д. 46/19 | ремонт фасада | 4 | 4 | 4 382,48 | м2 | 1920 | **8 414 361,60** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Куйбышева ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 5 | 5 | 2 547,33 | м.п. | 2250 | **5 731 492,50** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Куйбышева ул, д. 4 | ремонт фасада | 5 | 5 | 4 382,48 | м2 | 3000 | **13 147 440,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Куйбышева ул, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 4 | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Куйбышева ул, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 5 | 4 | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Куйбышева ул, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 5 | 4 | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Куйбышева ул, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 5 | 4 | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Куйбышева ул, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 5 | 4 | 2 547,33 | м.п. | 1800 | **4 585 194,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Куйбышева ул, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 4 | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Куйбышева ул, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 5 | 4 | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Куйбышева ул, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 5 | 4 | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Куйбышева ул, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 5 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 900 | **2 292 597,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Куйбышева ул, д. 16 | ремонт крыши | 5 | 2 | 7 652,31 | м2 | 530 | **4 055 724,30** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Куйбышева ул, д. 16 | ремонт фасада | 5 | 2 | 4 382,48 | м2 | 1200 | **5 258 976,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Куйбышева ул, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 5 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 900 | **2 292 597,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Куйбышева ул, д. 18 | ремонт крыши | 5 | 2 | 7 652,31 | м2 | 530 | **4 055 724,30** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Куйбышева ул, д. 18 | ремонт фасада | 5 | 2 | 4 382,48 | м2 | 1200 | **5 258 976,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Куйбышева ул, д. 18а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 4 | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Куйбышева ул, д. 18а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 5 | 4 | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Куйбышева ул, д. 18а | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 5 | 4 | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Куйбышева ул, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 5 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 900 | **2 292 597,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Куйбышева ул, д. 20 | ремонт крыши | 5 | 2 | 7 652,31 | м2 | 530 | **4 055 724,30** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Куйбышева ул, д. 20 | ремонт фасада | 5 | 2 | 4 382,48 | м2 | 1200 | **5 258 976,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Куйбышева ул, д. 22/52 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **500** | **2 243 150,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Куйбышева ул, д. 22/52 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 5 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 250 | **1 017 655,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Куйбышева ул, д. 22/52 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 5 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 1500 | **6 189 345,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Куйбышева ул, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 5 | 3 | 2 547,33 | м.п. | 1350 | **3 438 895,50** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Куйбышева ул, д. 24 | ремонт фасада | 5 | 3 | 4 382,48 | м2 | 1800 | **7 888 464,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Куйбышева ул, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 3 | 4 486,30 | **м.п.** | **750** | **3 364 725,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Куйбышева ул, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 5 | 3 | 4 070,62 | **м.п.** | 375 | **1 526 482,50** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Куйбышева ул, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 5 | 3 | 4 126,23 | м.п. | 2250 | **9 284 017,50** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Куйбышева ул, д. 34/35 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 5 | 3 | 2 547,33 | м.п. | 1350 | **3 438 895,50** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Куйбышева ул, д. 34/35 | ремонт фасада | 5 | 3 | 4 382,48 | м2 | 1800 | **7 888 464,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Кукунина ул, д. 2/20 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4 | 4 | 4 126,23 | м.п. | 2400 | **9 902 952,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Кукунина ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 4 | 4 486,30 | **м.п.** | **800** | **3 589 040,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Кукунина ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 4 | 4 | 4 070,62 | **м.п.** | 400 | **1 628 248,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Кукунина ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4 | 4 | 4 126,23 | м.п. | 2400 | **9 902 952,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Кукунина ул, д. 6/37 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 4 | 4 486,30 | **м.п.** | **800** | **3 589 040,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Кукунина ул, д. 6/37 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 4 | 4 | 4 070,62 | **м.п.** | 400 | **1 628 248,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Кукунина ул, д. 6/37 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4 | 4 | 4 126,23 | м.п. | 2400 | **9 902 952,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Кукунина ул, д. 8/56 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4 | 4 | 4 126,23 | м.п. | 2400 | **9 902 952,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Кукунина ул, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 4 | 4 486,30 | **м.п.** | **800** | **3 589 040,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Кукунина ул, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 4 | 4 | 4 070,62 | **м.п.** | 400 | **1 628 248,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Кукунина ул, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4 | 4 | 4 126,23 | м.п. | 2400 | **9 902 952,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Кукунина ул, д. 12/61 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 4 | 4 486,30 | **м.п.** | **800** | **3 589 040,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Кукунина ул, д. 12/61 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 4 | 4 | 4 070,62 | **м.п.** | 400 | **1 628 248,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Кукунина ул, д. 12/61 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4 | 4 | 4 126,23 | м.п. | 2400 | **9 902 952,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Кукунина ул, д. 14/46 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 3 | 4 486,30 | **м.п.** | **450** | **2 018 835,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Кукунина ул, д. 14/46 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 3 | 3 | 4 070,62 | **м.п.** | 225 | **915 889,50** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Кукунина ул, д. 14/46 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 3 | 4 126,23 | м.п. | 1350 | **5 570 410,50** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Кукунина ул, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 5 | 4 486,30 | **м.п.** | **750** | **3 364 725,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Кукунина ул, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 3 | 5 | 4 070,62 | **м.п.** | 375 | **1 526 482,50** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Кукунина ул, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 5 | 4 126,23 | м.п. | 2250 | **9 284 017,50** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Кукунина ул, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 5 | 4 486,30 | **м.п.** | **750** | **3 364 725,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Кукунина ул, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 3 | 5 | 4 070,62 | **м.п.** | 375 | **1 526 482,50** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Кукунина ул, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 5 | 4 126,23 | м.п. | 2250 | **9 284 017,50** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Кукунина ул, д. 22/21 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **300** | **1 345 890,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Кукунина ул, д. 22/21 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 3 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 150 | **610 593,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Кукунина ул, д. 22/21 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 900 | **3 713 607,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Льва Толстого ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 | 3 | 2 547,33 | м.п. | 810 | **2 063 337,30** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Льва Толстого ул, д. 2 | ремонт крыши | 3 | 3 | 5 743,19 | м2 | 795 | **4 565 836,05** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Льва Толстого ул, д. 2 | ремонт фасада | 3 | 3 | 4 382,48 | м2 | 1080 | **4 733 078,40** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Льва Толстого ул, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 3 | 2 547,33 | м.п. | 1080 | **2 751 116,40** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Льва Толстого ул, д. 3 | ремонт крыши | 4 | 3 | 7 652,31 | м2 | 795 | **6 083 586,45** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Льва Толстого ул, д. 3 | ремонт фасада | 4 | 3 | 4 382,48 | м2 | 1440 | **6 310 771,20** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Льва Толстого ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 | 3 | 2 547,33 | м.п. | 810 | **2 063 337,30** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Льва Толстого ул, д. 4 | ремонт крыши | 3 | 3 | 5 743,19 | м2 | 795 | **4 565 836,05** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Льва Толстого ул, д. 4 | ремонт фасада | 3 | 3 | 4 382,48 | м2 | 1080 | **4 733 078,40** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Малая Зеленая ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 1 | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Малая Зеленая ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 1 | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Малая Зеленая ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 1 | 4 126,23 | м.п. | 300 | **1 237 869,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Малая Зеленая ул, д. 1а | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Малая Зеленая ул, д. 1а | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Малая Зеленая ул, д. 1а | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Малая Зеленая ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 1 | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Малая Зеленая ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 1 | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Малая Зеленая ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 1 | 4 126,23 | м.п. | 300 | **1 237 869,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Малая Зеленая ул, д. 2а | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 1 | 2 547,33 | м.п. | 180 | **458 519,40** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Малая Зеленая ул, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 1 | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Малая Зеленая ул, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 1 | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Малая Зеленая ул, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 1 | 4 126,23 | м.п. | 300 | **1 237 869,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Малая Зеленая ул, д. 3а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 1 | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Малая Зеленая ул, д. 3а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 1 | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Малая Зеленая ул, д. 3а | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 1 | 4 126,23 | м.п. | 300 | **1 237 869,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Малая Зеленая ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 1 | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Малая Зеленая ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 1 | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Малая Зеленая ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 1 | 4 126,23 | м.п. | 300 | **1 237 869,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Малая Зеленая ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Малая Зеленая ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Малая Зеленая ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Маяковского ул, д. 1/2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 3 | 4 486,30 | **м.п.** | **300** | **1 345 890,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Маяковского ул, д. 1/2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 3 | 4 070,62 | **м.п.** | 150 | **610 593,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Маяковского ул, д. 1/2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 3 | 4 126,23 | м.п. | 900 | **3 713 607,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Маяковского ул, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 3 | 2 547,33 | м.п. | 1080 | **2 751 116,40** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Маяковского ул, д. 17 | ремонт крыши | 4 | 3 | 7 652,31 | м2 | 795 | **6 083 586,45** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Маяковского ул, д. 17 | ремонт фасада | 4 | 3 | 4 382,48 | м2 | 1440 | **6 310 771,20** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Маяковского ул, д. 19а | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 3 | 2 547,33 | м.п. | 1080 | **2 751 116,40** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Маяковского ул, д. 19а | ремонт крыши | 4 | 3 | 7 652,31 | м2 | 795 | **6 083 586,45** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Маяковского ул, д. 19а | ремонт фасада | 4 | 3 | 4 382,48 | м2 | 1440 | **6 310 771,20** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Маяковского ул, д. 37/2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 | 4 | 2 547,33 | м.п. | 1080 | **2 751 116,40** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Маяковского ул, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 | 3 | 2 547,33 | м.п. | 810 | **2 063 337,30** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Маяковского ул, д. 38 | ремонт крыши | 3 | 3 | 5 743,19 | м2 | 795 | **4 565 836,05** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Маяковского ул, д. 38 | ремонт фасада | 3 | 3 | 4 382,48 | м2 | 1080 | **4 733 078,40** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Маяковского ул, д. 39 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 3 | 4 126,23 | м.п. | 1350 | **5 570 410,50** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Маяковского ул, д. 45 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 3 | 4 486,30 | **м.п.** | **450** | **2 018 835,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Маяковского ул, д. 45 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 3 | 3 | 4 070,62 | **м.п.** | 225 | **915 889,50** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Маяковского ул, д. 45 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 3 | 4 126,23 | м.п. | 1350 | **5 570 410,50** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Маяковского ул, д. 51 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 4 | 2 547,33 | м.п. | 1440 | **3 668 155,20** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Маяковского ул, д. 51 | ремонт фасада | 4 | 4 | 4 382,48 | м2 | 1920 | **8 414 361,60** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Маяковского ул, д. 57 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 3 | 4 486,30 | **м.п.** | **450** | **2 018 835,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Маяковского ул, д. 57 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 3 | 3 | 4 070,62 | **м.п.** | 225 | **915 889,50** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Маяковского ул, д. 57 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 3 | 4 126,23 | м.п. | 1350 | **5 570 410,50** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Маяковского ул, д. 57а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **300** | **1 345 890,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Маяковского ул, д. 57а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 3 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 150 | **610 593,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Маяковского ул, д. 57а | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 900 | **3 713 607,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Маяковского ул, д. 59 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 3 | 4 486,30 | **м.п.** | **450** | **2 018 835,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Маяковского ул, д. 59 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 3 | 3 | 4 070,62 | **м.п.** | 225 | **915 889,50** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Маяковского ул, д. 59 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 3 | 4 126,23 | м.п. | 1350 | **5 570 410,50** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Мира ул, д. 12-А | ремонт крыши | 5 | 4 | 7 652,31 | м2 | 1060 | **8 111 448,60** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Мира ул, д. 12-А | ремонт фасада | 5 | 4 | 4 382,48 | м2 | 2400 | **10 517 952,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Мичурина ул, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 4 | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Мичурина ул, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 5 | 4 | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Мичурина ул, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 5 | 4 | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Московская ул, д. 2/23 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4 | 4 | 4 126,23 | м.п. | 2400 | **9 902 952,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Московская ул, д. 2а | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 5 | 4 | 2 547,33 | м.п. | 1800 | **4 585 194,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Московская ул, д. 2а | ремонт фасада | 5 | 4 | 4 382,48 | м2 | 2400 | **10 517 952,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Московская ул, д. 3а | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 5 | 4 | 2 547,33 | м.п. | 1800 | **4 585 194,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Московская ул, д. 3а | ремонт фасада | 5 | 4 | 4 382,48 | м2 | 2400 | **10 517 952,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Московская ул, д. 4/24 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 5 | 4 | 2 547,33 | м.п. | 1800 | **4 585 194,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Московская ул, д. 4/24 | ремонт фасада | 5 | 4 | 4 382,48 | м2 | 2400 | **10 517 952,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Московская ул, д. 6/6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 7 | 4 486,30 | **м.п.** | **1750** | **7 851 025,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Московская ул, д. 6/6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 5 | 7 | 4 070,62 | **м.п.** | 875 | **3 561 792,50** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Московская ул, д. 6/6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 5 | 7 | 4 126,23 | м.п. | 5250 | **21 662 707,50** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Московская ул, д. 8/13 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 5 | 4 486,30 | **м.п.** | **1250** | **5 607 875,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Московская ул, д. 8/13 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 5 | 5 | 4 070,62 | **м.п.** | 625 | **2 544 137,50** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Московская ул, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 5 | 4 | 2 547,33 | м.п. | 1800 | **4 585 194,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Московская ул, д. 11 | ремонт крыши | 5 | 4 | 7 652,31 | м2 | 1060 | **8 111 448,60** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Московская ул, д. 11 | ремонт фасада | 5 | 4 | 4 382,48 | м2 | 2400 | **10 517 952,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Московская ул, д. 11а | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 5 | 4 | 2 547,33 | м.п. | 1800 | **4 585 194,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Московская ул, д. 11а | ремонт фасада | 5 | 4 | 4 382,48 | м2 | 2400 | **10 517 952,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Московская ул, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 5 | 4 | 2 547,33 | м.п. | 1800 | **4 585 194,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Московская ул, д. 13 | ремонт фасада | 5 | 4 | 4 382,48 | м2 | 2400 | **10 517 952,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Московская ул, д. 30/31 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 5 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 900 | **2 292 597,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Московская ул, д. 30/31 | ремонт крыши | 5 | 2 | 7 652,31 | м2 | 530 | **4 055 724,30** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Московская ул, д. 30/31 | ремонт фасада | 5 | 2 | 4 382,48 | м2 | 1200 | **5 258 976,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Московская ул, д. 32 | ремонт крыши | 5 | 4 | 7 652,31 | м2 | 1060 | **8 111 448,60** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Московская ул, д. 32 | ремонт фасада | 5 | 4 | 4 382,48 | м2 | 2400 | **10 517 952,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Октябрьская ул, д. 9а | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 5 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 900 | **2 292 597,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Октябрьская ул, д. 9а | ремонт крыши | 5 | 2 | 7 652,31 | м2 | 530 | **4 055 724,30** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Октябрьская ул, д. 9а | ремонт фасада | 5 | 2 | 4 382,48 | м2 | 1200 | **5 258 976,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Октябрьская ул, д. 17а | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 720 | **1 834 077,60** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Октябрьская ул, д. 17а | ремонт крыши | 4 | 2 | 7 652,31 | м2 | 530 | **4 055 724,30** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Октябрьская ул, д. 17а | ремонт фасада | 4 | 2 | 4 382,48 | м2 | 960 | **4 207 180,80** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Октябрьская ул, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 4 | 4 486,30 | **м.п.** | **800** | **3 589 040,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Октябрьская ул, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 4 | 4 | 4 070,62 | **м.п.** | 400 | **1 628 248,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Октябрьская ул, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4 | 4 | 4 126,23 | м.п. | 2400 | **9 902 952,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Октябрьская ул, д. 34/32 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 4 | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Октябрьская ул, д. 34/32 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 5 | 4 | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Октябрьская ул, д. 34/32 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 5 | 4 | 2 547,33 | м.п. | 1800 | **4 585 194,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Октябрьская ул, д. 34/32 | ремонт фасада | 5 | 4 | 4 382,48 | м2 | 2400 | **10 517 952,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Октябрьская ул, д. 37 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 4 | 2 547,33 | м.п. | 1440 | **3 668 155,20** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Октябрьская ул, д. 37 | ремонт фасада | 4 | 4 | 4 382,48 | м2 | 1920 | **8 414 361,60** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Октябрьская ул, д. 41/23 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 3 | 4 486,30 | **м.п.** | **750** | **3 364 725,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Октябрьская ул, д. 41/23 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 5 | 3 | 4 070,62 | **м.п.** | 375 | **1 526 482,50** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Октябрьская ул, д. 41/23 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 5 | 3 | 4 126,23 | м.п. | 2250 | **9 284 017,50** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Октябрьская ул, д. 43 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 5 | 3 | 2 547,33 | м.п. | 1350 | **3 438 895,50** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Октябрьская ул, д. 43 | ремонт фасада | 5 | 3 | 4 382,48 | м2 | 1800 | **7 888 464,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Олимпийская ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 3 | 4 486,30 | **м.п.** | **450** | **2 018 835,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Олимпийская ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 3 | 3 | 4 070,62 | **м.п.** | 225 | **915 889,50** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Олимпийская ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 3 | 4 126,23 | м.п. | 1350 | **5 570 410,50** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Олимпийская ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 | 3 | 2 547,33 | м.п. | 810 | **2 063 337,30** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Олимпийская ул, д. 2 | ремонт фасада | 3 | 3 | 4 382,48 | м2 | 1080 | **4 733 078,40** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Олимпийская ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 | 3 | 2 547,33 | м.п. | 810 | **2 063 337,30** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Олимпийская ул, д. 4 | ремонт фасада | 3 | 3 | 4 382,48 | м2 | 1080 | **4 733 078,40** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Олимпийская ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 | 3 | 2 547,33 | м.п. | 810 | **2 063 337,30** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Олимпийская ул, д. 5 | ремонт фасада | 3 | 3 | 4 382,48 | м2 | 1080 | **4 733 078,40** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Олимпийская ул, д. 7/15 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 3 | 4 486,30 | **м.п.** | **450** | **2 018 835,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Олимпийская ул, д. 7/15 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 3 | 3 | 4 070,62 | **м.п.** | 225 | **915 889,50** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Олимпийская ул, д. 7/15 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 3 | 4 126,23 | м.п. | 1350 | **5 570 410,50** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Пашанина ул, д. 6-а | ремонт крыши | 5 | 4 | 7 652,31 | м2 | 1060 | **8 111 448,60** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Пашанина ул, д. 6-а | ремонт фасада | 5 | 4 | 4 382,48 | м2 | 2400 | **10 517 952,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Присягина ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 3 | 4 486,30 | **м.п.** | **450** | **2 018 835,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Присягина ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 3 | 3 | 4 070,62 | **м.п.** | 225 | **915 889,50** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Присягина ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 3 | 4 126,23 | м.п. | 1350 | **5 570 410,50** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Присягина ул, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 3 | 4 486,30 | **м.п.** | **450** | **2 018 835,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Присягина ул, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 3 | 3 | 4 070,62 | **м.п.** | 225 | **915 889,50** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Присягина ул, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 3 | 4 126,23 | м.п. | 1350 | **5 570 410,50** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Профсоюзная ул, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Профсоюзная ул, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Рудничная ул, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 4 | 4 126,23 | м.п. | 1800 | **7 427 214,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Рудничная ул, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 | 4 | 2 547,33 | м.п. | 1080 | **2 751 116,40** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Садовая ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 3 | 4 486,30 | **м.п.** | **450** | **2 018 835,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Садовая ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 3 | 3 | 4 070,62 | **м.п.** | 225 | **915 889,50** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Садовая ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 3 | 4 126,23 | м.п. | 1350 | **5 570 410,50** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Садовая ул, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Садовского ул, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **500** | **2 243 150,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Садовского ул, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 5 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 250 | **1 017 655,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Садовского ул, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 5 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 1500 | **6 189 345,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Садовского ул, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 3 | 4 486,30 | **м.п.** | **750** | **3 364 725,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Садовского ул, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 5 | 3 | 4 070,62 | **м.п.** | 375 | **1 526 482,50** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Садовского ул, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 5 | 3 | 4 126,23 | м.п. | 2250 | **9 284 017,50** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Садовского ул, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 3 | 4 486,30 | **м.п.** | **750** | **3 364 725,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Садовского ул, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 5 | 3 | 4 070,62 | **м.п.** | 375 | **1 526 482,50** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Садовского ул, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 5 | 3 | 4 126,23 | м.п. | 2250 | **9 284 017,50** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Садовского ул, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **500** | **2 243 150,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Садовского ул, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 5 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 250 | **1 017 655,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Садовского ул, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 5 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 1500 | **6 189 345,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Садовского ул, д. 22/28 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 3 | 4 486,30 | **м.п.** | **600** | **2 691 780,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Садовского ул, д. 22/28 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 4 | 3 | 4 070,62 | **м.п.** | 300 | **1 221 186,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Садовского ул, д. 22/28 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4 | 3 | 4 126,23 | м.п. | 1800 | **7 427 214,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Садовского ул, д. 29/31 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 5 | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Садовского ул, д. 29/31 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 4 | 5 | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Садовского ул, д. 29/31 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4 | 5 | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Садовского ул, д. 34-а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 3 | 4 486,30 | **м.п.** | **450** | **2 018 835,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Садовского ул, д. 34-а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 3 | 3 | 4 070,62 | **м.п.** | 225 | **915 889,50** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Садовского ул, д. 34-а | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 3 | 4 126,23 | м.п. | 1350 | **5 570 410,50** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Садовского ул, д. 36-а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 3 | 4 486,30 | **м.п.** | **600** | **2 691 780,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Садовского ул, д. 36-а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 4 | 3 | 4 070,62 | **м.п.** | 300 | **1 221 186,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Садовского ул, д. 36-а | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4 | 3 | 4 126,23 | м.п. | 1800 | **7 427 214,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Садовского ул, д. 37 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 3 | 2 547,33 | м.п. | 1080 | **2 751 116,40** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Садовского ул, д. 37 | ремонт крыши | 4 | 3 | 7 652,31 | м2 | 795 | **6 083 586,45** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Садовского ул, д. 37 | ремонт фасада | 4 | 3 | 4 382,48 | м2 | 1440 | **6 310 771,20** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Садовского ул, д. 47 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 4 | 2 547,33 | м.п. | 1440 | **3 668 155,20** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Садовского ул, д. 47 | ремонт фасада | 4 | 4 | 4 382,48 | м2 | 1920 | **8 414 361,60** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Садовского ул, д. 49/1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 4 | 2 547,33 | м.п. | 1440 | **3 668 155,20** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Садовского ул, д. 49/1 | ремонт фасада | 4 | 4 | 4 382,48 | м2 | 1920 | **8 414 361,60** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Свердлова ул, д. 41/39 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 720 | **1 834 077,60** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Свердлова ул, д. 41/39 | ремонт крыши | 4 | 2 | 7 652,31 | м2 | 530 | **4 055 724,30** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Свердлова ул, д. 41/39 | ремонт фасада | 4 | 2 | 4 382,48 | м2 | 960 | **4 207 180,80** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Свердлова ул, д. 43 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 4 | 2 547,33 | м.п. | 1440 | **3 668 155,20** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Свердлова ул, д. 43 | ремонт крыши | 4 | 4 | 7 652,31 | м2 | 1060 | **8 111 448,60** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Свердлова ул, д. 43 | ремонт фасада | 4 | 4 | 4 382,48 | м2 | 1920 | **8 414 361,60** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Свердлова ул, д. 43-а | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 3 | 2 547,33 | м.п. | 1080 | **2 751 116,40** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Свердлова ул, д. 43-а | ремонт крыши | 4 | 3 | 7 652,31 | м2 | 795 | **6 083 586,45** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Свердлова ул, д. 43-а | ремонт фасада | 4 | 3 | 4 382,48 | м2 | 1440 | **6 310 771,20** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Свердлова ул, д. 45 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 4 | 2 547,33 | м.п. | 1440 | **3 668 155,20** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Свердлова ул, д. 45 | ремонт крыши | 4 | 4 | 7 652,31 | м2 | 1060 | **8 111 448,60** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Свердлова ул, д. 45 | ремонт фасада | 4 | 4 | 4 382,48 | м2 | 1920 | **8 414 361,60** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Свердлова ул, д. 45-а | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 3 | 2 547,33 | м.п. | 1080 | **2 751 116,40** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Свердлова ул, д. 45-а | ремонт крыши | 4 | 3 | 7 652,31 | м2 | 795 | **6 083 586,45** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Свердлова ул, д. 45-а | ремонт фасада | 4 | 3 | 4 382,48 | м2 | 1440 | **6 310 771,20** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Свердлова ул, д. 45-б | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 720 | **1 834 077,60** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Свердлова ул, д. 45-б | ремонт крыши | 4 | 2 | 7 652,31 | м2 | 530 | **4 055 724,30** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Свердлова ул, д. 45-б | ремонт фасада | 4 | 2 | 4 382,48 | м2 | 960 | **4 207 180,80** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Свердлова ул, д. 47 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 5 | 4 | 2 547,33 | м.п. | 1800 | **4 585 194,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Свердлова ул, д. 47 | ремонт крыши | 5 | 4 | 7 652,31 | м2 | 1060 | **8 111 448,60** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Свердлова ул, д. 47 | ремонт фасада | 5 | 4 | 4 382,48 | м2 | 2400 | **10 517 952,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Солнечная ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 5 | 4 | 2 547,33 | м.п. | 1800 | **4 585 194,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Солнечная ул, д. 2 | ремонт фасада | 5 | 4 | 4 382,48 | м2 | 2400 | **10 517 952,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Солнечная ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 5 | 4 | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Солнечная ул, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 5 | 3 | 2 547,33 | м.п. | 1350 | **3 438 895,50** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Солнечная ул, д. 6 | ремонт фасада | 5 | 3 | 4 382,48 | м2 | 1800 | **7 888 464,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Трудовые Резервы ул, д. 13/6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 3 | 4 486,30 | **м.п.** | **450** | **2 018 835,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Трудовые Резервы ул, д. 13/6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 3 | 3 | 4 070,62 | **м.п.** | 225 | **915 889,50** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Трудовые Резервы ул, д. 13/6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 3 | 4 126,23 | м.п. | 1350 | **5 570 410,50** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Трудовые Резервы ул, д. 18а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Трудовые Резервы ул, д. 18а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Трудовые Резервы ул, д. 26а | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 720 | **1 834 077,60** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Трудовые Резервы ул, д. 26а | ремонт крыши | 4 | 2 | 7 652,31 | м2 | 530 | **4 055 724,30** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Трудовые Резервы ул, д. 26а | ремонт фасада | 4 | 2 | 4 382,48 | м2 | 960 | **4 207 180,80** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Трудовые Резервы ул, д. 28б | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **300** | **1 345 890,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Трудовые Резервы ул, д. 28б | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 3 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 150 | **610 593,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Трудовые Резервы ул, д. 28б | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 900 | **3 713 607,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Трудовые Резервы ул, д. 35/9 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 | 3 | 2 547,33 | м.п. | 810 | **2 063 337,30** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Трудовые Резервы ул, д. 35/9 | ремонт фасада | 3 | 3 | 4 382,48 | м2 | 1080 | **4 733 078,40** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Трудовые Резервы ул, д. 44 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 4 | 4 486,30 | **м.п.** | **800** | **3 589 040,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Трудовые Резервы ул, д. 44 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 4 | 4 | 4 070,62 | **м.п.** | 400 | **1 628 248,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Трудовые Резервы ул, д. 44 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4 | 4 | 4 126,23 | м.п. | 2400 | **9 902 952,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Трудовые Резервы ул, д. 48 | ремонт крыши | 5 | 3 | 7 652,31 | м2 | 795 | **6 083 586,45** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Трудовые Резервы ул, д. 48 | ремонт фасада | 5 | 3 | 4 382,48 | м2 | 1800 | **7 888 464,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Трудовые Резервы ул, д. 50 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 3 | 4 486,30 | **м.п.** | **750** | **3 364 725,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Трудовые Резервы ул, д. 50 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 5 | 3 | 4 070,62 | **м.п.** | 375 | **1 526 482,50** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Трудовые Резервы ул, д. 50 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 5 | 3 | 4 126,23 | м.п. | 2250 | **9 284 017,50** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Ударная ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 540 | **1 375 558,20** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Ударная ул, д. 4 | ремонт крыши | 3 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Ударная ул, д. 4 | ремонт фасада | 3 | 2 | 4 382,48 | м2 | 720 | **3 155 385,60** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Шахтеров ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 | 3 | 2 547,33 | м.п. | 810 | **2 063 337,30** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Шахтеров ул, д. 4 | ремонт фасада | 3 | 3 | 4 382,48 | м2 | 1080 | **4 733 078,40** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Шахтеров ул, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 4 | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Шахтеров ул, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 5 | 4 | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Шахтеров ул, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 5 | 4 | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Шахтеров ул, д. 12а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 3 | 4 486,30 | **м.п.** | **450** | **2 018 835,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Шахтеров ул, д. 12а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 3 | 3 | 4 070,62 | **м.п.** | 225 | **915 889,50** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Шахтеров ул, д. 12а | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 3 | 4 126,23 | м.п. | 1350 | **5 570 410,50** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Шахтеров ул, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 5 | 4 | 2 547,33 | м.п. | 1800 | **4 585 194,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Шахтеров ул, д. 18 | ремонт крыши | 5 | 4 | 7 652,31 | м2 | 1060 | **8 111 448,60** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Шахтеров ул, д. 18 | ремонт фасада | 5 | 4 | 4 382,48 | м2 | 2400 | **10 517 952,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Шахтеров ул, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 5 | 4 | 2 547,33 | м.п. | 1800 | **4 585 194,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Шахтеров ул, д. 20 | ремонт крыши | 5 | 4 | 7 652,31 | м2 | 1060 | **8 111 448,60** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Шахтеров ул, д. 20 | ремонт фасада | 5 | 4 | 4 382,48 | м2 | 2400 | **10 517 952,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Шахтеров ул, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 5 | 4 | 2 547,33 | м.п. | 1800 | **4 585 194,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Шахтеров ул, д. 22 | ремонт крыши | 5 | 4 | 7 652,31 | м2 | 1060 | **8 111 448,60** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Шахтеров ул, д. 22 | ремонт фасада | 5 | 4 | 4 382,48 | м2 | 2400 | **10 517 952,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Шахтеров ул, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 5 | 4 | 2 547,33 | м.п. | 1800 | **4 585 194,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Шахтеров ул, д. 26 | ремонт крыши | 5 | 4 | 7 652,31 | м2 | 1060 | **8 111 448,60** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Шахтеров ул, д. 26 | ремонт фасада | 5 | 4 | 4 382,48 | м2 | 2400 | **10 517 952,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Шахтеров ул, д. 35 | ремонт крыши | 4 | 2 | 7 652,31 | м2 | 530 | **4 055 724,30** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Шахтеров ул, д. 35 | ремонт фасада | 4 | 2 | 4 382,48 | м2 | 960 | **4 207 180,80** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Шахтеров ул, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 3 | 4 486,30 | **м.п.** | **450** | **2 018 835,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Шахтеров ул, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 3 | 3 | 4 070,62 | **м.п.** | 225 | **915 889,50** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Шахтеров ул, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 3 | 4 126,23 | м.п. | 1350 | **5 570 410,50** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Шахтеров ул, д. 52 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 3 | 4 486,30 | **м.п.** | **450** | **2 018 835,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Шахтеров ул, д. 52 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 3 | 3 | 4 070,62 | **м.п.** | 225 | **915 889,50** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Шахтеров ул, д. 52 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 3 | 4 126,23 | м.п. | 1350 | **5 570 410,50** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Шахтеров ул, д. 52а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **300** | **1 345 890,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Шахтеров ул, д. 52а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 3 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 150 | **610 593,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Шахтеров ул, д. 52а | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 900 | **3 713 607,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Шахтеров ул, д. 54 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 3 | 4 486,30 | **м.п.** | **450** | **2 018 835,00** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Шахтеров ул, д. 54 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 3 | 3 | 4 070,62 | **м.п.** | 225 | **915 889,50** |
| Тульская обл, Новомосковский район, Новомосковск г, Шахтеров ул, д. 54 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 3 | 4 126,23 | м.п. | 1350 | **5 570 410,50** |
| Тульская обл, Одоевский район, Рылево с, Центральная ул, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Одоевский район, Рылево с, Центральная ул, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 1 | 4 126,23 | м.п. | 300 | **1 237 869,00** |
| Тульская обл, Одоевский район, Рылево с, Центральная ул, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Одоевский район, Рылево с, Центральная ул, д. 9 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Одоевский район, Одоев рп, 50 лет Октября ул, д. 64 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Одоевский район, Одоев рп, 50 лет Октября ул, д. 64 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Одоевский район, Одоев рп, 50 лет Октября ул, д. 64 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Одоевский район, Одоев рп, 50 лет Октября ул, д. 64а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Одоевский район, Одоев рп, 50 лет Октября ул, д. 66 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Одоевский район, Одоев рп, 50 лет Октября ул, д. 66 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Одоевский район, Одоев рп, 50 лет Октября ул, д. 66 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Одоевский район, Одоев рп, 50 лет Октября ул, д. 68 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Одоевский район, Одоев рп, 50 лет Октября ул, д. 68 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Одоевский район, Одоев рп, 50 лет Октября ул, д. 72 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 1 | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Одоевский район, Одоев рп, 50 лет Октября ул, д. 72 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 1 | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Одоевский район, Одоев рп, 50 лет Октября ул, д. 72 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 1 | 4 126,23 | м.п. | 300 | **1 237 869,00** |
| Тульская обл, Одоевский район, Одоев рп, 50 лет Октября ул, д. 72а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Одоевский район, Одоев рп, 50 лет Октября ул, д. 72а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Одоевский район, Одоев рп, 50 лет Октября ул, д. 72а | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Одоевский район, Одоев рп, 50 лет Октября ул, д. 76 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Одоевский район, Одоев рп, 50 лет Октября ул, д. 76 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Одоевский район, Одоев рп, 50 лет Октября ул, д. 76 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Одоевский район, Одоев рп, 50 лет Октября ул, д. 78 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Одоевский район, Одоев рп, 50 лет Октября ул, д. 78 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Одоевский район, Одоев рп, 50 лет Октября ул, д. 78а | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Одоевский район, Одоев рп, 50 лет Октября ул, д. 78а | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Одоевский район, Одоев рп, 50 лет Октября ул, д. 80 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Одоевский район, Одоев рп, 50 лет Октября ул, д. 80 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Одоевский район, Одоев рп, 50 лет Октября ул, д. 80 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Одоевский район, Одоев рп, 50 лет Октября ул, д. 82 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Одоевский район, Одоев рп, 50 лет Октября ул, д. 82 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Одоевский район, Одоев рп, 50 лет Октября ул, д. 82а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Одоевский район, Одоев рп, 50 лет Октября ул, д. 82а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Одоевский район, Одоев рп, 50 лет Октября ул, д. 84 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Одоевский район, Одоев рп, 50 лет Октября ул, д. 84 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Одоевский район, Одоев рп, 50 лет Октября ул, д. 84 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Одоевский район, Одоев рп, 50 лет Октября ул, д. 86 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Одоевский район, Одоев рп, 50 лет Октября ул, д. 86 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Одоевский район, Одоев рп, 50 лет Октября ул, д. 88 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Одоевский район, Одоев рп, 50 лет Октября ул, д. 88 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Одоевский район, Одоев рп, 50 лет Октября ул, д. 94 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Одоевский район, Одоев рп, 50 лет Октября ул, д. 94 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Одоевский район, Одоев рп, Карла Маркса ул, д. 184 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Одоевский район, Одоев рп, Комсомольская ул, д. 83 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Одоевский район, Одоев рп, Комсомольская ул, д. 83 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Одоевский район, Одоев рп, Комсомольская ул, д. 83 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Одоевский район, Одоев рп, Ленина ул, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 1 | 4 126,23 | м.п. | 300 | **1 237 869,00** |
| Тульская обл, Одоевский район, Одоев рп, Льва Толстого ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Одоевский район, Одоев рп, Льва Толстого ул, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Одоевский район, Одоев рп, Льва Толстого ул, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Одоевский район, Одоев рп, Льва Толстого ул, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Одоевский район, Одоев рп, Льва Толстого ул, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Одоевский район, Одоев рп, Льва Толстого ул, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 1 | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Одоевский район, Одоев рп, Льва Толстого ул, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 1 | 4 126,23 | м.п. | 300 | **1 237 869,00** |
| Тульская обл, Одоевский район, Одоев рп, Льва Толстого ул, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 1 | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Одоевский район, Одоев рп, Льва Толстого ул, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 1 | 4 126,23 | м.п. | 300 | **1 237 869,00** |
| Тульская обл, Одоевский район, Одоев рп, Октябрьская ул, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 1 | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Одоевский район, Одоев рп, Октябрьская ул, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 1 | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Одоевский район, Одоев рп, Октябрьская ул, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 1 | 2 547,33 | м.п. | 180 | **458 519,40** |
| Тульская обл, Одоевский район, Одоев рп, Октябрьская ул, д. 10 | ремонт крыши | 2 | 1 | 5 743,19 | м2 | 265 | **1 521 945,35** |
| Тульская обл, Одоевский район, Одоев рп, Победы ул, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 1 | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Одоевский район, Одоев рп, Победы ул, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 1 | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Одоевский район, Одоев рп, Победы ул, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 1 | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Одоевский район, Одоев рп, Победы ул, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 1 | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Одоевский район, Одоев рп, Победы ул, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 1 | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Одоевский район, Одоев рп, Победы ул, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 1 | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Одоевский район, Стрелецкий п, Школьная ул, д. 39 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Одоевский район, Стрелецкий п, Школьная ул, д. 39 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Одоевский район, Стрелецкий п, Школьная ул, д. 39 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Одоевский район, Яхонтово с, д. 37 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Одоевский район, Яхонтово с, д. 37 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Одоевский район, Яхонтово с, д. 37 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Плавский район, Плавск г, Белая Гора п, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 1 | 4 126,23 | м.п. | 300 | **1 237 869,00** |
| Тульская обл, Плавский район, Плавск г, Белая Гора п, д. 2 | ремонт фасада | 2 | 1 | 4 382,48 | м2 | 240 | **1 051 795,20** |
| Тульская обл, Плавский район, Плавск г, Белая Гора п, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 1 | 4 126,23 | м.п. | 300 | **1 237 869,00** |
| Тульская обл, Плавский район, Плавск г, Белая Гора п, д. 4 | ремонт крыши | 2 | 1 | 5 743,19 | м2 | 265 | **1 521 945,35** |
| Тульская обл, Плавский район, Плавск г, Белая Гора п, д. 4 | ремонт фасада | 2 | 1 | 4 382,48 | м2 | 240 | **1 051 795,20** |
| Тульская обл, Плавский район, Плавск г, Белая Гора п, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Плавский район, Плавск г, Белая Гора п, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Плавский район, Плавск г, Белая Гора п, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Плавский район, Плавск г, Белая Гора п, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Плавский район, Плавск г, Белая Гора п, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Плавский район, Плавск г, Белая Гора п, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Плавский район, Плавск г, Володарского пер, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 3 | 4 486,30 | **м.п.** | **600** | **2 691 780,00** |
| Тульская обл, Плавский район, Плавск г, Володарского пер, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 4 | 3 | 4 070,62 | **м.п.** | 300 | **1 221 186,00** |
| Тульская обл, Плавский район, Плавск г, Володарского пер, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 3 | 2 547,33 | м.п. | 1080 | **2 751 116,40** |
| Тульская обл, Плавский район, Плавск г, Мичурина ул, д. 9а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **400** | **1 794 520,00** |
| Тульская обл, Плавский район, Плавск г, Мичурина ул, д. 9а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 4 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 200 | **814 124,00** |
| Тульская обл, Плавский район, Плавск г, Октябрьская ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 1 | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Плавский район, Плавск г, Октябрьская ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 1 | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Плавский район, Плавск г, Октябрьская ул, д. 34 | Разработка проектной документации | 2 | 1 |  |  |  | **-** |
| Тульская обл, Плавский район, Плавск г, Октябрьская ул, д. 34 | Разработка сметной документации | 2 | 1 |  |  |  | **-** |
| Тульская обл, Плавский район, Плавск г, Октябрьская ул, д. 34 | ремонт фасада | 2 | 1 | 4 382,48 | м2 | 240 | **1 051 795,20** |
| Тульская обл, Плавский район, Плавск г, Октябрьская ул, д. 34 | строительный контроль | 2 | 1 |  |  |  | **-** |
| Тульская обл, Плавский район, Плавск г, Орлова ул, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4 | 3 | 4 126,23 | м.п. | 1800 | **7 427 214,00** |
| Тульская обл, Плавский район, Плавск г, Орлова ул, д. 3 | ремонт фасада | 4 | 3 | 4 382,48 | м2 | 1440 | **6 310 771,20** |
| Тульская обл, Плавский район, Плавск г, Орлова ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **300** | **1 345 890,00** |
| Тульская обл, Плавский район, Плавск г, Орлова ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 3 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 150 | **610 593,00** |
| Тульская обл, Плавский район, Плавск г, Орлова ул, д. 4 | ремонт фасада | 3 | 2 | 4 382,48 | м2 | 720 | **3 155 385,60** |
| Тульская обл, Плавский район, Плавск г, Орлова ул, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Плавский район, Плавск г, Орлова ул, д. 6 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Плавский район, Плавск г, Орлова ул, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Плавский район, Плавск г, Орлова ул, д. 7 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Плавский район, Плавск г, Орлова ул, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Плавский район, Плавск г, Орлова ул, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Плавский район, Плавск г, Орлова ул, д. 8 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Плавский район, Плавск г, Орлова ул, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Плавский район, Плавск г, Орлова ул, д. 9 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Плавский район, Плавск г, Парковая ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **500** | **2 243 150,00** |
| Тульская обл, Плавский район, Плавск г, Парковая ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 5 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 250 | **1 017 655,00** |
| Тульская обл, Плавский район, Плавск г, Парковая ул, д. 1 | ремонт фасада | 5 | 2 | 4 382,48 | м2 | 1200 | **5 258 976,00** |
| Тульская обл, Плавский район, Плавск г, Парковая ул, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Плавский район, Плавск г, Парковая ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 1 | 4 126,23 | м.п. | 300 | **1 237 869,00** |
| Тульская обл, Плавский район, Плавск г, Парковая ул, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 1 | 4 126,23 | м.п. | 300 | **1 237 869,00** |
| Тульская обл, Плавский район, Плавск г, Победы ул, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **400** | **1 794 520,00** |
| Тульская обл, Плавский район, Плавск г, Победы ул, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 4 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 200 | **814 124,00** |
| Тульская обл, Плавский район, Плавск г, Победы ул, д. 16 | ремонт фасада | 4 | 2 | 4 382,48 | м2 | 960 | **4 207 180,80** |
| Тульская обл, Плавский район, Плавск г, Свободы пл, д. 36/2 | Разработка проектной документации |  |  |  |  |  | **-** |
| Тульская обл, Плавский район, Плавск г, Свободы пл, д. 36/2 | Разработка сметной документации |  |  |  |  |  | **-** |
| Тульская обл, Плавский район, Плавск г, Свободы пл, д. 36/2 | ремонт фасада |  |  | 4 382,48 | м2 | 0 | **-** |
| Тульская обл, Плавский район, Плавск г, Свободы пл, д. 36/2 | строительный контроль |  |  |  |  |  | **-** |
| Тульская обл, Плавский район, Плавск г, Тимирязева ул, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 180 | **458 519,40** |
| Тульская обл, Плавский район, Плавск г, Тимирязева ул, д. 9 | ремонт фасада | 1 | 2 | 4 382,48 | м2 | 240 | **1 051 795,20** |
| Тульская обл, Плавский район, Диктатура п, Трудовая ул, д. 2 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Плавский район, Диктатура п, Трудовая ул, д. 4 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Плавский район, Диктатура п, Трудовая ул, д. 6 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Плавский район, Мещерино с, Магистральная ул, д. 1а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Плавский район, Мещерино с, Магистральная ул, д. 1а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 1 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Плавский район, Мещерино с, Магистральная ул, д. 1а | ремонт фасада | 1 | 2 | 4 382,48 | м2 | 240 | **1 051 795,20** |
| Тульская обл, Плавский район, Горбачево ст, 216 км ж/д\_казарм, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1 | 1 | 4 486,30 | **м.п.** | **50** | **224 315,00** |
| Тульская обл, Плавский район, Горбачево ст, 216 км ж/д\_казарм, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 1 | 1 | 4 070,62 | **м.п.** | 25 | **101 765,50** |
| Тульская обл, Плавский район, Горбачево ст, 216 км ж/д\_казарм, д. 3 | ремонт фасада | 1 | 1 | 4 382,48 | м2 | 120 | **525 897,60** |
| Тульская обл, Плавский район, Горбачево ст, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Плавский район, Горбачево ст, д. 22 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Плавский район, Горбачево ст, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Плавский район, Горбачево ст, д. 35 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Плавский район, Горбачево ст, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Плавский район, Горбачево ст, д. 36 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Плавский район, Горбачево ст, д. 37 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Плавский район, Горбачево ст, д. 37 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Плавский район, Горбачево п, Школьная ул, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Плавский район, Горбачево п, Школьная ул, д. 10 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Плавский район, Горбачево п, Школьная ул, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Плавский район, Горбачево п, Школьная ул, д. 12 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Плавский район, Горбачево п, Школьная ул, д. 14 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Плавский район, Горбачево п, Школьная ул, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Плавский район, Горбачево п, Школьная ул, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Плавский район, Горбачево п, Школьная ул, д. 16 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Плавский район, Молочные Дворы п, Парковая ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Плавский район, Молочные Дворы п, Парковая ул, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Плавский район, Молочные Дворы п, Парковая ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Плавский район, Молочные Дворы п, Садовая ул, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Плавский район, Молочные Дворы п, Садовая ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Плавский район, Молочные Дворы п, Урожайная ул, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Плавский район, Молочные Дворы п, Урожайная ул, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Плавский район, Молочные Дворы п, Урожайная ул, д. 3 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Плавский район, Молочные Дворы п, Юбилейная ул, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Плавский район, Молочные Дворы п, Юбилейная ул, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Плавский район, Молочные Дворы п, Юбилейная ул, д. 6 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Плавский район, Молочные Дворы п, Юбилейная ул, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Плавский район, Молочные Дворы п, Юбилейная ул, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Плавский район, Молочные Дворы п, Юбилейная ул, д. 8 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Плавский район, Молочные Дворы п, Юбилейная ул, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Плавский район, Молочные Дворы п, Юбилейная ул, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Плавский район, Молочные Дворы п, Юбилейная ул, д. 9 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Плавский район, Новое Жуково д, Школьная ул, д. 43 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Плавский район, Новое Жуково д, Школьная ул, д. 43 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Плавский район, Селезнево с, Заводская ул, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Плавский район, Селезнево с, Заводская ул, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Плавский район, Селезнево с, Заводская ул, д. 14 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Плавский район, Советский п, Почтовая ул, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Плавский район, Советский п, Почтовая ул, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Плавский район, Советский п, Почтовая ул, д. 16 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Плавский район, Советский п, Шоссейная ул, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Плавский район, Советский п, Шоссейная ул, д. 7 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Плавский район, Стройка п, Дачная ул, д. 1 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Плавский район, Стройка п, Дачная ул, д. 1 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Плавский район, Октябрьский п, Заводская ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 1 | 2 547,33 | м.п. | 90 | **229 259,70** |
| Тульская обл, Плавский район, Октябрьский п, Школьная ул, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 1 | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Плавский район, Октябрьский п, Школьная ул, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 1 | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Плавский район, Октябрьский п, Школьная ул, д. 8 | ремонт фасада | 2 | 1 | 4 382,48 | м2 | 240 | **1 051 795,20** |
| Тульская обл, Плавский район, Пригородный п, Геническая ул, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Плавский район, Пригородный п, Геническая ул, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Плавский район, Пригородный п, Геническая ул, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Плавский район, Пригородный п, Геническая ул, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Плавский район, Пригородный п, Геническая ул, д. 21 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Плавский район, Юрьевский п, д. 26 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Плавский район, Юрьевский п, д. 26 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Плавский район, Юрьевский п, д. 27 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Плавский район, Юрьевский п, д. 27 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Плавский район, Юрьевский п, д. 51 | ремонт крыши | 2 | 1 | 5 743,19 | м2 | 265 | **1 521 945,35** |
| Тульская обл, Плавский район, Юрьевский п, д. 51 | ремонт фасада | 2 | 1 | 4 382,48 | м2 | 240 | **1 051 795,20** |
| Тульская обл, Суворовский район, Суворов г, Гагарина ул, д. 4, корп. А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 3 | 4 486,30 | **м.п.** | **450** | **2 018 835,00** |
| Тульская обл, Суворовский район, Суворов г, Гагарина ул, д. 4, корп. А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 3 | 3 | 4 070,62 | **м.п.** | 225 | **915 889,50** |
| Тульская обл, Суворовский район, Суворов г, Гагарина ул, д. 4, корп. А | ремонт фасада | 3 | 3 | 4 382,48 | м2 | 1080 | **4 733 078,40** |
| Тульская обл, Суворовский район, Суворов г, Гагарина ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 3 | 4 486,30 | **м.п.** | **450** | **2 018 835,00** |
| Тульская обл, Суворовский район, Суворов г, Гагарина ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 3 | 3 | 4 070,62 | **м.п.** | 225 | **915 889,50** |
| Тульская обл, Суворовский район, Суворов г, Гагарина ул, д. 4 | ремонт фасада | 3 | 3 | 4 382,48 | м2 | 1080 | **4 733 078,40** |
| Тульская обл, Суворовский район, Суворов г, Гагарина ул, д. 8, корп. А | ремонт крыши | 5 | 3 | 5 743,19 | м2 | 795 | **4 565 836,05** |
| Тульская обл, Суворовский район, Суворов г, Горького ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Суворовский район, Суворов г, Горького ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Суворовский район, Суворов г, Горького ул, д. 2 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Суворовский район, Суворов г, Горького ул, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Суворовский район, Суворов г, Горького ул, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Суворовский район, Суворов г, Горького ул, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Суворовский район, Суворов г, Горького ул, д. 3 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Суворовский район, Суворов г, Горького ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Суворовский район, Суворов г, Горького ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Суворовский район, Суворов г, Горького ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Суворовский район, Суворов г, Горького ул, д. 4 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Суворовский район, Суворов г, Горького ул, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 1 | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Суворовский район, Суворов г, Горького ул, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 1 | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Суворовский район, Суворов г, Горького ул, д. 6 | ремонт фасада | 2 | 1 | 4 382,48 | м2 | 240 | **1 051 795,20** |
| Тульская обл, Суворовский район, Суворов г, Горького ул, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 1 | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Суворовский район, Суворов г, Горького ул, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 1 | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Суворовский район, Суворов г, Горького ул, д. 8 | ремонт фасада | 2 | 1 | 4 382,48 | м2 | 240 | **1 051 795,20** |
| Тульская обл, Суворовский район, Суворов г, Горького ул, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Суворовский район, Суворов г, Горького ул, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Суворовский район, Суворов г, Горького ул, д. 18 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Суворовский район, Суворов г, Калинина ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 3 | 2 547,33 | м.п. | 1080 | **2 751 116,40** |
| Тульская обл, Суворовский район, Суворов г, Калинина ул, д. 1 | ремонт крыши | 4 | 3 | 5 743,19 | м2 | 795 | **4 565 836,05** |
| Тульская обл, Суворовский район, Суворов г, Калинина ул, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 3 | 2 547,33 | м.п. | 1080 | **2 751 116,40** |
| Тульская обл, Суворовский район, Суворов г, Калинина ул, д. 3 | ремонт крыши | 4 | 3 | 5 743,19 | м2 | 795 | **4 565 836,05** |
| Тульская обл, Суворовский район, Суворов г, Космонавтов ул, д. 12, корп. А | ремонт крыши | 5 | 3 | 5 743,19 | м2 | 795 | **4 565 836,05** |
| Тульская обл, Суворовский район, Суворов г, Космонавтов ул, д. 12, корп. Б | ремонт крыши | 5 | 3 | 5 743,19 | м2 | 795 | **4 565 836,05** |
| Тульская обл, Суворовский район, Суворов г, Космонавтов ул, д. 14 | ремонт крыши | 4 | 4 | 5 743,19 | м2 | 1060 | **6 087 781,40** |
| Тульская обл, Суворовский район, Суворов г, Космонавтов ул, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 3 | 4 486,30 | **м.п.** | **450** | **2 018 835,00** |
| Тульская обл, Суворовский район, Суворов г, Космонавтов ул, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 3 | 3 | 4 070,62 | **м.п.** | 225 | **915 889,50** |
| Тульская обл, Суворовский район, Суворов г, Космонавтов ул, д. 16 | ремонт фасада | 3 | 3 | 4 382,48 | м2 | 1080 | **4 733 078,40** |
| Тульская обл, Суворовский район, Суворов г, Л.Толстого ул, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 1 | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Суворовский район, Суворов г, Л.Толстого ул, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 1 | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Суворовский район, Суворов г, Л.Толстого ул, д. 13 | ремонт фасада | 2 | 1 | 4 382,48 | м2 | 240 | **1 051 795,20** |
| Тульская обл, Суворовский район, Суворов г, Ленина ул, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 3 | 4 486,30 | **м.п.** | **300** | **1 345 890,00** |
| Тульская обл, Суворовский район, Суворов г, Ленина ул, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 3 | 4 070,62 | **м.п.** | 150 | **610 593,00** |
| Тульская обл, Суворовский район, Суворов г, Ленина ул, д. 8 | ремонт фасада | 2 | 3 | 4 382,48 | м2 | 720 | **3 155 385,60** |
| Тульская обл, Суворовский район, Суворов г, Ленина ул, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Суворовский район, Суворов г, Ленина ул, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Суворовский район, Суворов г, Ленина ул, д. 9 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Суворовский район, Суворов г, Ленина ул, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Суворовский район, Суворов г, Ленина ул, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Суворовский район, Суворов г, Ленина ул, д. 10 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Суворовский район, Суворов г, Ленина ул, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Суворовский район, Суворов г, Ленина ул, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Суворовский район, Суворов г, Ленина ул, д. 11 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Суворовский район, Суворов г, Ленина ул, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Суворовский район, Суворов г, Ленина ул, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Суворовский район, Суворов г, Ленина ул, д. 12 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Суворовский район, Суворов г, Ленина ул, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 3 | 4 486,30 | **м.п.** | **300** | **1 345 890,00** |
| Тульская обл, Суворовский район, Суворов г, Ленина ул, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 3 | 4 070,62 | **м.п.** | 150 | **610 593,00** |
| Тульская обл, Суворовский район, Суворов г, Ленина ул, д. 13 | ремонт фасада | 2 | 3 | 4 382,48 | м2 | 720 | **3 155 385,60** |
| Тульская обл, Суворовский район, Суворов г, Ленина ул, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Суворовский район, Суворов г, Ленина ул, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Суворовский район, Суворов г, Ленина ул, д. 14 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Суворовский район, Суворов г, Ленина ул, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Суворовский район, Суворов г, Ленина ул, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Суворовский район, Суворов г, Ленина ул, д. 16 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Суворовский район, Суворов г, Макарова пл, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Суворовский район, Суворов г, Макарова пл, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Суворовский район, Суворов г, Макарова пл, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Суворовский район, Суворов г, Макарова пл, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Суворовский район, Суворов г, Макарова пл, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Суворовский район, Суворов г, Макарова пл, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Суворовский район, Суворов г, Макарова пл, д. 4, корп. А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Суворовский район, Суворов г, Макарова пл, д. 4, корп. А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Суворовский район, Суворов г, Макарова пл, д. 4, корп. А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Суворовский район, Суворов г, Макарова пл, д. 4, корп. Б | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Суворовский район, Суворов г, Макарова пл, д. 4, корп. Б | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Суворовский район, Суворов г, Макарова пл, д. 4, корп. Б | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Суворовский район, Суворов г, Макарова пл, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 4 | 4 486,30 | **м.п.** | **400** | **1 794 520,00** |
| Тульская обл, Суворовский район, Суворов г, Макарова пл, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 4 | 4 070,62 | **м.п.** | 200 | **814 124,00** |
| Тульская обл, Суворовский район, Суворов г, Макарова пл, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 4 | 2 547,33 | м.п. | 720 | **1 834 077,60** |
| Тульская обл, Суворовский район, Суворов г, Мира пр-кт, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Суворовский район, Суворов г, Мира пр-кт, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Суворовский район, Суворов г, Мира пр-кт, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 4 | 4 126,23 | м.п. | 1200 | **4 951 476,00** |
| Тульская обл, Суворовский район, Суворов г, Мира пр-кт, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 4 | 2 547,33 | м.п. | 720 | **1 834 077,60** |
| Тульская обл, Суворовский район, Суворов г, Мира пр-кт, д. 21 | ремонт фасада | 2 | 4 | 4 382,48 | м2 | 960 | **4 207 180,80** |
| Тульская обл, Суворовский район, Суворов г, Мира пр-кт, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 3 | 4 126,23 | м.п. | 900 | **3 713 607,00** |
| Тульская обл, Суворовский район, Суворов г, Мира пр-кт, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 3 | 2 547,33 | м.п. | 540 | **1 375 558,20** |
| Тульская обл, Суворовский район, Суворов г, Мира пр-кт, д. 23 | ремонт фасада | 2 | 3 | 4 382,48 | м2 | 720 | **3 155 385,60** |
| Тульская обл, Суворовский район, Суворов г, Мира пр-кт, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 1 | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Суворовский район, Суворов г, Мира пр-кт, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 1 | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Суворовский район, Суворов г, Мира пр-кт, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 1 | 4 126,23 | м.п. | 300 | **1 237 869,00** |
| Тульская обл, Суворовский район, Суворов г, Мира пр-кт, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 1 | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Суворовский район, Суворов г, Мира пр-кт, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 1 | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Суворовский район, Суворов г, Мира пр-кт, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 1 | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Суворовский район, Суворов г, Мира пр-кт, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 1 | 2 547,33 | м.п. | 180 | **458 519,40** |
| Тульская обл, Суворовский район, Суворов г, Мира пр-кт, д. 27 | ремонт крыши | 2 | 1 | 5 743,19 | м2 | 265 | **1 521 945,35** |
| Тульская обл, Суворовский район, Суворов г, Мира пр-кт, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Суворовский район, Суворов г, Мира пр-кт, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Суворовский район, Суворов г, Мира пр-кт, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Суворовский район, Суворов г, Мира пр-кт, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Суворовский район, Суворов г, Мира пр-кт, д. 31 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Суворовский район, Суворов г, Мира пр-кт, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 1 | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Суворовский район, Суворов г, Мира пр-кт, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 1 | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Суворовский район, Суворов г, Мира пр-кт, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 1 | 4 126,23 | м.п. | 300 | **1 237 869,00** |
| Тульская обл, Суворовский район, Суворов г, Мира пр-кт, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Суворовский район, Суворов г, Мира пр-кт, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Суворовский район, Суворов г, Мира пр-кт, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Суворовский район, Суворов г, Мира пр-кт, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 1 | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Суворовский район, Суворов г, Мира пр-кт, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 1 | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Суворовский район, Суворов г, Мира пр-кт, д. 35 | ремонт фасада | 2 | 1 | 4 382,48 | м2 | 240 | **1 051 795,20** |
| Тульская обл, Суворовский район, Суворов г, Мира пр-кт, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Суворовский район, Суворов г, Мира пр-кт, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Суворовский район, Суворов г, Мира пр-кт, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Суворовский район, Суворов г, Мира пр-кт, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Суворовский район, Суворов г, Мира пр-кт, д. 40 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Суворовский район, Суворов г, Мира пр-кт, д. 41 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Суворовский район, Суворов г, Мира пр-кт, д. 41 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Суворовский район, Суворов г, Мира пр-кт, д. 41 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Суворовский район, Суворов г, Мира пр-кт, д. 42 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 1 | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Суворовский район, Суворов г, Мира пр-кт, д. 42 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 1 | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Суворовский район, Суворов г, Мира пр-кт, д. 42 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 1 | 4 126,23 | м.п. | 300 | **1 237 869,00** |
| Тульская обл, Суворовский район, Суворов г, Мира пр-кт, д. 44 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения |  |  | 4 486,30 | **м.п.** | **0** | **-** |
| Тульская обл, Суворовский район, Суворов г, Мира пр-кт, д. 44 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения |  |  | 4 070,62 | **м.п.** | 0 | **-** |
| Тульская обл, Суворовский район, Суворов г, Мира пр-кт, д. 44 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  | 4 126,23 | м.п. | 0 | **-** |
| Тульская обл, Суворовский район, Суворов г, Мира пр-кт, д. 45 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 3 | 4 070,62 | **м.п.** | 150 | **610 593,00** |
| Тульская обл, Суворовский район, Суворов г, Мира пр-кт, д. 47 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 3 | 4 486,30 | **м.п.** | **300** | **1 345 890,00** |
| Тульская обл, Суворовский район, Суворов г, Мира пр-кт, д. 47 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 3 | 4 070,62 | **м.п.** | 150 | **610 593,00** |
| Тульская обл, Суворовский район, Суворов г, Мира пр-кт, д. 47 | ремонт фасада | 2 | 3 | 4 382,48 | м2 | 720 | **3 155 385,60** |
| Тульская обл, Суворовский район, Суворов г, Привокзальная ул, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 1 | 2 547,33 | м.п. | 180 | **458 519,40** |
| Тульская обл, Суворовский район, Суворов г, Привокзальная ул, д. 3 | ремонт крыши | 2 | 1 | 5 743,19 | м2 | 265 | **1 521 945,35** |
| Тульская обл, Суворовский район, Суворов г, Садовая ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 3 | 2 547,33 | м.п. | 1080 | **2 751 116,40** |
| Тульская обл, Суворовский район, Суворов г, Садовая ул, д. 1 | ремонт крыши | 4 | 3 | 5 743,19 | м2 | 795 | **4 565 836,05** |
| Тульская обл, Суворовский район, Суворов г, Садовая ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **300** | **1 345 890,00** |
| Тульская обл, Суворовский район, Суворов г, Садовая ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 3 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 150 | **610 593,00** |
| Тульская обл, Суворовский район, Суворов г, Садовая ул, д. 2 | ремонт фасада | 3 | 2 | 4 382,48 | м2 | 720 | **3 155 385,60** |
| Тульская обл, Суворовский район, Суворов г, Фрунзе ул, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 3 | 4 486,30 | **м.п.** | **450** | **2 018 835,00** |
| Тульская обл, Суворовский район, Суворов г, Фрунзе ул, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 3 | 3 | 4 070,62 | **м.п.** | 225 | **915 889,50** |
| Тульская обл, Суворовский район, Суворов г, Фрунзе ул, д. 10 | ремонт фасада | 3 | 3 | 4 382,48 | м2 | 1080 | **4 733 078,40** |
| Тульская обл, Суворовский район, Суворов г, Фрунзе ул, д. 14, корп. А | ремонт крыши | 3 | 3 | 5 743,19 | м2 | 795 | **4 565 836,05** |
| Тульская обл, Суворовский район, Суворов г, Фрунзе ул, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 3 | 4 486,30 | **м.п.** | **450** | **2 018 835,00** |
| Тульская обл, Суворовский район, Суворов г, Фрунзе ул, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 3 | 3 | 4 070,62 | **м.п.** | 225 | **915 889,50** |
| Тульская обл, Суворовский район, Суворов г, Фрунзе ул, д. 14 | ремонт фасада | 3 | 3 | 4 382,48 | м2 | 1080 | **4 733 078,40** |
| Тульская обл, Суворовский район, Суворов г, Фрунзе ул, д. 16, корп. А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **300** | **1 345 890,00** |
| Тульская обл, Суворовский район, Суворов г, Фрунзе ул, д. 16, корп. А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 3 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 150 | **610 593,00** |
| Тульская обл, Суворовский район, Суворов г, Фрунзе ул, д. 16, корп. А | ремонт фасада | 3 | 2 | 4 382,48 | м2 | 720 | **3 155 385,60** |
| Тульская обл, Суворовский район, Суворов г, Фрунзе ул, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **300** | **1 345 890,00** |
| Тульская обл, Суворовский район, Суворов г, Фрунзе ул, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 3 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 150 | **610 593,00** |
| Тульская обл, Суворовский район, Суворов г, Фрунзе ул, д. 16 | ремонт фасада | 3 | 2 | 4 382,48 | м2 | 720 | **3 155 385,60** |
| Тульская обл, Суворовский район, Суворов г, Чайковского ул, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **300** | **1 345 890,00** |
| Тульская обл, Суворовский район, Суворов г, Чайковского ул, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 3 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 150 | **610 593,00** |
| Тульская обл, Суворовский район, Суворов г, Чайковского ул, д. 16 | ремонт фасада | 3 | 2 | 4 382,48 | м2 | 720 | **3 155 385,60** |
| Тульская обл, Суворовский район, Краинка д, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 1 | 2 547,33 | м.п. | 180 | **458 519,40** |
| Тульская обл, Суворовский район, Новая Черепеть п, За Мир ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Суворовский район, Новая Черепеть п, За Мир ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Суворовский район, Новая Черепеть п, За Мир ул, д. 2 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Суворовский район, Новая Черепеть п, Ленина ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Суворовский район, Новая Черепеть п, Ленина ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Суворовский район, Новая Черепеть п, Ленина ул, д. 2 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Суворовский район, Новая Черепеть п, Ленина ул, д. 3 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Суворовский район, Новая Черепеть п, Ленина ул, д. 4 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Суворовский район, Новая Черепеть п, Ленина ул, д. 5 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Суворовский район, Новая Черепеть п, Ленина ул, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Суворовский район, Новая Черепеть п, Ленина ул, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Суворовский район, Новая Черепеть п, Ленина ул, д. 6 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Суворовский район, Новая Черепеть п, Ленина ул, д. 7 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Суворовский район, Новая Черепеть п, Оборонная ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Суворовский район, Новая Черепеть п, Оборонная ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Суворовский район, Новая Черепеть п, Оборонная ул, д. 2 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Суворовский район, Новая Черепеть п, Октябрьская ул, д. 4 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Суворовский район, Новая Черепеть п, Октябрьская ул, д. 6 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Суворовский район, Новая Черепеть п, Октябрьская ул, д. 8 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Суворовский район, Песоченский п, Ленина ул, д. 62 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Суворовский район, Песоченский п, Ленина ул, д. 62 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Суворовский район, Песоченский п, Мира ул, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Суворовский район, Северо-Агеевский п, Пионерская ул, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |  |  | 2 547,33 | м.п. | 0 | **-** |
| Тульская обл, Суворовский район, Северо-Агеевский п, Пионерская ул, д. 3 | ремонт фасада |  |  | 4 382,48 | м2 | 0 | **-** |
| Тульская обл, Суворовский район, Северо-Агеевский п, Пионерская ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |  |  | 2 547,33 | м.п. | 0 | **-** |
| Тульская обл, Суворовский район, Северо-Агеевский п, Пионерская ул, д. 5 | ремонт фасада |  |  | 4 382,48 | м2 | 0 | **-** |
| Тульская обл, Суворовский район, Северо-Агеевский п, Школьная ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Суворовский район, Северо-Агеевский п, Школьная ул, д. 5 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Суворовский район, Северо-Агеевский п, Школьная ул, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |  |  | 2 547,33 | м.п. | 0 | **-** |
| Тульская обл, Суворовский район, Северо-Агеевский п, Школьная ул, д. 7 | ремонт фасада |  |  | 4 382,48 | м2 | 0 | **-** |
| Тульская обл, Суворовский район, Центральный п, Ленина ул, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Суворовский район, Центральный п, Ленина ул, д. 14 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Суворовский район, Центральный п, Ленина ул, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Суворовский район, Центральный п, Ленина ул, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Суворовский район, Центральный п, Ленина ул, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Суворовский район, Центральный п, Ленина ул, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Суворовский район, Центральный п, Ленина ул, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Суворовский район, Центральный п, Ленина ул, д. 31 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Суворовский район, Центральный п, Ленина ул, д. 39 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Суворовский район, Центральный п, Ленина ул, д. 39 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Суворовский район, Центральный п, Ленина ул, д. 41 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Суворовский район, Центральный п, Ленина ул, д. 41 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Суворовский район, Центральный п, Ленина ул, д. 43 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Суворовский район, Центральный п, Ленина ул, д. 43 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Суворовский район, Центральный п, Ленина ул, д. 45 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Суворовский район, Центральный п, Ленина ул, д. 45 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Суворовский район, Центральный п, Ленина ул, д. 50 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Суворовский район, Центральный п, Ленина ул, д. 50 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Суворовский район, Центральный п, Ленина ул, д. 54 | ремонт крыши | 3 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Суворовский район, Центральный п, Маяковского ул, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Суворовский район, Центральный п, Маяковского ул, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Суворовский район, Центральный п, Маяковского ул, д. 3 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Суворовский район, Центральный п, Маяковского ул, д. 3 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Суворовский район, Центральный п, Маяковского ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Суворовский район, Центральный п, Маяковского ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Суворовский район, Центральный п, Маяковского ул, д. 5 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Суворовский район, Центральный п, Маяковского ул, д. 5 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Суворовский район, Шахтерский п, Победы ул, д. 3 | ремонт крыши | 2 | 1 | 5 743,19 | м2 | 265 | **1 521 945,35** |
| Тульская обл, Суворовский район, Шахтерский п, Победы ул, д. 4 | ремонт крыши | 2 | 1 | 5 743,19 | м2 | 265 | **1 521 945,35** |
| Тульская обл, Суворовский район, Шахтерский п, Победы ул, д. 5 | ремонт крыши | 2 | 1 | 5 743,19 | м2 | 265 | **1 521 945,35** |
| Тульская обл, Суворовский район, Шахтерский п, Победы ул, д. 6 | ремонт крыши | 2 | 1 | 5 743,19 | м2 | 265 | **1 521 945,35** |
| Тульская обл, Суворовский район, Шахтерский п, Победы ул, д. 12 | ремонт крыши | 2 | 1 | 5 743,19 | м2 | 265 | **1 521 945,35** |
| Тульская обл, Суворовский район, Ханино п, Первомайская ул, д. 55 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Суворовский район, Ханино п, Первомайская ул, д. 55 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Суворовский район, Ханино п, Чекалина ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Суворовский район, Ханино п, Чекалина ул, д. 2 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Суворовский район, Ханино п, Чекалина ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Суворовский район, Ханино п, Чекалина ул, д. 4 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Тепло-Огаревский район, Кировский п, Центральная ул, д. 14 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Тепло-Огаревский район, Кировский п, Центральная ул, д. 14 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Тепло-Огаревский район, Мичуринский п, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Тепло-Огаревский район, Мичуринский п, д. 18 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Тепло-Огаревский район, Центральный п, Центральная ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |  |  | 2 547,33 | м.п. | 0 | **-** |
| Тульская обл, Тепло-Огаревский район, Центральный п, Центральная ул, д. 1 | ремонт фасада |  |  | 4 382,48 | м2 | 0 | **-** |
| Тульская обл, Тепло-Огаревский район, Центральный п, Центральная ул, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения |  |  | 4 486,30 | **м.п.** | **0** | **-** |
| Тульская обл, Тепло-Огаревский район, Центральный п, Центральная ул, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения |  |  | 4 070,62 | **м.п.** | 0 | **-** |
| Тульская обл, Тепло-Огаревский район, Центральный п, Центральная ул, д. 3 | ремонт фасада |  |  | 4 382,48 | м2 | 0 | **-** |
| Тульская обл, Тепло-Огаревский район, Центральный п, Центральная ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Тепло-Огаревский район, Центральный п, Центральная ул, д. 5 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Тепло-Огаревский район, Красногвардеец п, Механизаторов ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Тепло-Огаревский район, Красногвардеец п, Механизаторов ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Тепло-Огаревский район, Красногвардеец п, Механизаторов ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Тепло-Огаревский район, Красногвардеец п, Механизаторов ул, д. 1 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Тепло-Огаревский район, Красногвардеец п, Механизаторов ул, д. 2 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Тепло-Огаревский район, Механизаторов п, Олимпийская ул, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Тепло-Огаревский район, Механизаторов п, Олимпийская ул, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Тепло-Огаревский район, Механизаторов п, Олимпийская ул, д. 18 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Тепло-Огаревский район, Мосюковка д, 60 лет Октября ул, д. 11 | ремонт крыши | 1 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Тепло-Огаревский район, Мосюковка д, 60 лет Октября ул, д. 11 | ремонт фасада | 1 | 2 | 4 382,48 | м2 | 240 | **1 051 795,20** |
| Тульская обл, Тепло-Огаревский район, Теплое рп, Коммунальный пер, д. 2 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Тепло-Огаревский район, Теплое рп, Коммунальный пер, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Тепло-Огаревский район, Теплое рп, Коммунальный пер, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Тепло-Огаревский район, Теплое рп, Коммунальный пер, д. 3 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Тепло-Огаревский район, Теплое рп, Коммунальный пер, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Тепло-Огаревский район, Теплое рп, Коммунальный пер, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Тепло-Огаревский район, Теплое рп, Коммунальный пер, д. 5 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Тепло-Огаревский район, Теплое рп, Коммунальный пер, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Тепло-Огаревский район, Теплое рп, Коммунальный пер, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Тепло-Огаревский район, Теплое рп, Коммунальный пер, д. 6 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Тепло-Огаревский район, Теплое рп, Коммунальный пер, д. 7 | установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды | 2 | 2 |  |  |  | **-** |
| Тульская обл, Тепло-Огаревский район, Теплое рп, Коммунальный пер, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Тепло-Огаревский район, Теплое рп, Комсомольская ул, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Тепло-Огаревский район, Теплое рп, Комсомольская ул, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Тепло-Огаревский район, Теплое рп, Комсомольская ул, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Тепло-Огаревский район, Теплое рп, Комсомольская ул, д. 14 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Тепло-Огаревский район, Теплое рп, Комсомольская ул, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Тепло-Огаревский район, Теплое рп, Комсомольская ул, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Тепло-Огаревский район, Теплое рп, Первомайская ул, д. 53 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Тепло-Огаревский район, Теплое рп, Первомайская ул, д. 54 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Тепло-Огаревский район, Теплое рп, Первомайская ул, д. 54 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Тепло-Огаревский район, Теплое рп, Первомайская ул, д. 54 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Тепло-Огаревский район, Теплое рп, Первомайская ул, д. 55 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Тепло-Огаревский район, Теплое рп, Первомайская ул, д. 55 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Тепло-Огаревский район, Теплое рп, Первомайская ул, д. 55 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Тепло-Огаревский район, Теплое рп, Привокзальная ул, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 1 | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Тепло-Огаревский район, Теплое рп, Привокзальная ул, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 1 | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Тепло-Огаревский район, Теплое рп, Привокзальная ул, д. 7 | ремонт крыши | 2 | 1 | 5 743,19 | м2 | 265 | **1 521 945,35** |
| Тульская обл, Тепло-Огаревский район, Теплое рп, Сельхозтехниковская ул, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 1 | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Тепло-Огаревский район, Теплое рп, Сельхозтехниковская ул, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 1 | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Тепло-Огаревский район, Теплое рп, Сельхозтехниковская ул, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 1 | 2 547,33 | м.п. | 180 | **458 519,40** |
| Тульская обл, Тепло-Огаревский район, Теплое рп, Сельхозтехниковская ул, д. 19 | ремонт фасада | 2 | 1 | 4 382,48 | м2 | 240 | **1 051 795,20** |
| Тульская обл, Тепло-Огаревский район, Теплое рп, Сельхозтехниковская ул, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Тепло-Огаревский район, Теплое рп, Сельхозтехниковская ул, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Тепло-Огаревский район, Теплое рп, Сельхозтехниковская ул, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Тепло-Огаревский район, Теплое рп, Сельхозтехниковская ул, д. 21 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Тепло-Огаревский район, Теплое рп, Сельхозтехниковская ул, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Тепло-Огаревский район, Теплое рп, Сельхозтехниковская ул, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Тепло-Огаревский район, Теплое рп, Сельхозтехниковская ул, д. 27 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Тепло-Огаревский район, Теплое рп, Сельхозтехниковская ул, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Тепло-Огаревский район, Теплое рп, Сельхозтехниковская ул, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Тепло-Огаревский район, Теплое рп, Сельхозтехниковская ул, д. 28 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Тепло-Огаревский район, Теплое рп, Сельхозтехниковская ул, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Тепло-Огаревский район, Теплое рп, Сельхозтехниковская ул, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Тепло-Огаревский район, Теплое рп, Сельхозтехниковская ул, д. 29 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Тепло-Огаревский район, Теплое рп, Советская ул, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Тепло-Огаревский район, Теплое рп, Советская ул, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Тепло-Огаревский район, Теплое рп, Советская ул, д. 23 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Тепло-Огаревский район, Теплое рп, Советская ул, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **400** | **1 794 520,00** |
| Тульская обл, Тепло-Огаревский район, Теплое рп, Советская ул, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 4 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 200 | **814 124,00** |
| Тульская обл, Тепло-Огаревский район, Теплое рп, Советская ул, д. 34 | ремонт крыши | 4 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Тепло-Огаревский район, Теплое рп, Строителей пер, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Тепло-Огаревский район, Теплое рп, Строителей пер, д. 1 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Тепло-Огаревский район, Теплое рп, Строителей пер, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Тепло-Огаревский район, Теплое рп, Строителей пер, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Тепло-Огаревский район, Теплое рп, Строителей пер, д. 2 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Тепло-Огаревский район, Теплое рп, Строителей пер, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Тепло-Огаревский район, Теплое рп, Строителей пер, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Тепло-Огаревский район, Теплое рп, Строителей пер, д. 3 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Тепло-Огаревский район, Теплое рп, Строителей пер, д. 4 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Тепло-Огаревский район, Теплое рп, Строителей пер, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Тепло-Огаревский район, Теплое рп, Строителей пер, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, 5 Пятилетка кв-л, Новая ул, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 720 | **1 834 077,60** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, 5 Пятилетка кв-л, Новая ул, д. 9 | ремонт фасада | 4 | 2 | 4 382,48 | м2 | 960 | **4 207 180,80** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, 5 Пятилетка кв-л, Центральная ул, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 3 | 4 486,30 | **м.п.** | **600** | **2 691 780,00** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, 5 Пятилетка кв-л, Центральная ул, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 4 | 3 | 4 070,62 | **м.п.** | 300 | **1 221 186,00** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, 5 Пятилетка кв-л, Центральная ул, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4 | 3 | 4 126,23 | м.п. | 1800 | **7 427 214,00** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, 5 Пятилетка кв-л, Центральная ул, д. 7 | ремонт фасада | 4 | 3 | 4 382,48 | м2 | 1440 | **6 310 771,20** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, 5 Пятилетка кв-л, Центральная ул, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **400** | **1 794 520,00** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, 5 Пятилетка кв-л, Центральная ул, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 4 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 200 | **814 124,00** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, 5 Пятилетка кв-л, Центральная ул, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 1200 | **4 951 476,00** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, 14 Декабря ул, д. 7а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **300** | **1 345 890,00** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, 14 Декабря ул, д. 7а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 3 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 150 | **610 593,00** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, 14 Декабря ул, д. 7а | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 900 | **3 713 607,00** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, 14 Декабря ул, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 3 | 4 486,30 | **м.п.** | **450** | **2 018 835,00** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, 14 Декабря ул, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 3 | 3 | 4 070,62 | **м.п.** | 225 | **915 889,50** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, 14 Декабря ул, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 3 | 4 126,23 | м.п. | 1350 | **5 570 410,50** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, 14 Декабря ул, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 1 | 4 126,23 | м.п. | 300 | **1 237 869,00** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, 14 Декабря ул, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, 14 Декабря ул, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, 14 Декабря ул, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, 14 Декабря ул, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, 14 Декабря ул, д. 27 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, 14 Декабря ул, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, 14 Декабря ул, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, 14 Декабря ул, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, 14 Декабря ул, д. 29 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, 14 Декабря ул, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, 14 Декабря ул, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, 14 Декабря ул, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, 14 Декабря ул, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, 14 Декабря ул, д. 40 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, 14 Декабря ул, д. 42 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, 14 Декабря ул, д. 42 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, 14 Декабря ул, д. 42 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, 79 Электроподстанция ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 1 | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, 79 Электроподстанция ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 1 | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, 79 Электроподстанция ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 1 | 4 126,23 | м.п. | 300 | **1 237 869,00** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Беклемищева ул, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 5 | 3 | 2 547,33 | м.п. | 1350 | **3 438 895,50** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Беклемищева ул, д. 22 | ремонт фасада | 5 | 3 | 4 382,48 | м2 | 1800 | **7 888 464,00** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Беклемищева ул, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 5 | 4 | 2 547,33 | м.п. | 1800 | **4 585 194,00** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Беклемищева ул, д. 24 | ремонт крыши | 5 | 4 | 7 652,31 | м2 | 1060 | **8 111 448,60** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Беклемищева ул, д. 24 | ремонт фасада | 5 | 4 | 4 382,48 | м2 | 2400 | **10 517 952,00** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Беклемищева ул, д. 48 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 4 | 4 486,30 | **м.п.** | **800** | **3 589 040,00** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Беклемищева ул, д. 48 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 4 | 4 | 4 070,62 | **м.п.** | 400 | **1 628 248,00** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Беклемищева ул, д. 48 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 4 | 2 547,33 | м.п. | 1440 | **3 668 155,20** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Беклемищева ул, д. 50 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 4 | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Беклемищева ул, д. 50 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 5 | 4 | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Беклемищева ул, д. 50 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 5 | 4 | 2 547,33 | м.п. | 1800 | **4 585 194,00** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Беклемищева ул, д. 93 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 3 | 4 486,30 | **м.п.** | **750** | **3 364 725,00** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Беклемищева ул, д. 93 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 5 | 3 | 4 070,62 | **м.п.** | 375 | **1 526 482,50** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Беклемищева ул, д. 93 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 5 | 3 | 4 126,23 | м.п. | 2250 | **9 284 017,50** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Беклемищева ул, д. 97 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 5 | 3 | 4 126,23 | м.п. | 2250 | **9 284 017,50** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Беклемищева ул, д. 97 | ремонт крыши | 5 | 3 | 7 652,31 | м2 | 795 | **6 083 586,45** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Беклемищева ул, д. 97 | ремонт фасада | 5 | 3 | 4 382,48 | м2 | 1800 | **7 888 464,00** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Гагарина ул, д. 43 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 5 | 4 | 2 547,33 | м.п. | 1800 | **4 585 194,00** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Гагарина ул, д. 43 | ремонт фасада | 5 | 4 | 4 382,48 | м2 | 2400 | **10 517 952,00** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Гагарина ул, д. 44 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **300** | **1 345 890,00** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Гагарина ул, д. 44 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 3 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 150 | **610 593,00** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Гагарина ул, д. 44 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 540 | **1 375 558,20** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Гагарина ул, д. 89 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **300** | **1 345 890,00** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Гагарина ул, д. 89 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 3 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 150 | **610 593,00** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Гагарина ул, д. 89 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 540 | **1 375 558,20** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Горняцкая ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Горняцкая ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Карла Маркса ул, д. 10 | ремонт крыши | 3 | 3 | 5 743,19 | м2 | 795 | **4 565 836,05** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Карла Маркса ул, д. 10 | ремонт фасада | 3 | 3 | 4 382,48 | м2 | 1080 | **4 733 078,40** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Карла Маркса ул, д. 12 | ремонт крыши | 3 | 3 | 5 743,19 | м2 | 795 | **4 565 836,05** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Карла Маркса ул, д. 12 | ремонт фасада | 3 | 3 | 4 382,48 | м2 | 1080 | **4 733 078,40** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Магистральная ул, д. 55 | ремонт фасада | 5 | 4 | 4 382,48 | м2 | 2400 | **10 517 952,00** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Мира ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 1 | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Мира ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 1 | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Мира ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 1 | 4 126,23 | м.п. | 300 | **1 237 869,00** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Мира ул, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 3 | 4 486,30 | **м.п.** | **450** | **2 018 835,00** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Мира ул, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 3 | 3 | 4 070,62 | **м.п.** | 225 | **915 889,50** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Мира ул, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 3 | 4 126,23 | м.п. | 1350 | **5 570 410,50** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Панфиловцев ул, д. 47 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Панфиловцев ул, д. 47 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Свердлова ул, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Свердлова ул, д. 29 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Свердлова ул, д. 29 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Смоленского ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 3 | 4 486,30 | **м.п.** | **450** | **2 018 835,00** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Смоленского ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 3 | 3 | 4 070,62 | **м.п.** | 225 | **915 889,50** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Смоленского ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 | 3 | 2 547,33 | м.п. | 810 | **2 063 337,30** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Смоленского ул, д. 2 | ремонт фасада | 4 | 3 | 4 382,48 | м2 | 1440 | **6 310 771,20** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Смоленского ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 3 | 4 486,30 | **м.п.** | **600** | **2 691 780,00** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Смоленского ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 4 | 3 | 4 070,62 | **м.п.** | 300 | **1 221 186,00** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Смоленского ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 3 | 2 547,33 | м.п. | 1080 | **2 751 116,40** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Смоленского ул, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4 | 3 | 4 126,23 | м.п. | 1800 | **7 427 214,00** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Смоленского ул, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 3 | 2 547,33 | м.п. | 1080 | **2 751 116,40** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Смоленского ул, д. 6 | ремонт фасада | 4 | 3 | 4 382,48 | м2 | 1440 | **6 310 771,20** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Смоленского ул, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 1200 | **4 951 476,00** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Смоленского ул, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 720 | **1 834 077,60** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Смоленского ул, д. 7 | ремонт фасада | 4 | 2 | 4 382,48 | м2 | 960 | **4 207 180,80** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Смоленского ул, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 3 | 4 486,30 | **м.п.** | **450** | **2 018 835,00** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Смоленского ул, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 3 | 3 | 4 070,62 | **м.п.** | 225 | **915 889,50** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Смоленского ул, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 | 3 | 2 547,33 | м.п. | 810 | **2 063 337,30** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Смоленского ул, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 3 | 4 486,30 | **м.п.** | **750** | **3 364 725,00** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Смоленского ул, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 5 | 3 | 4 070,62 | **м.п.** | 375 | **1 526 482,50** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Смоленского ул, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 5 | 3 | 2 547,33 | м.п. | 1350 | **3 438 895,50** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Смоленского ул, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **500** | **2 243 150,00** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Смоленского ул, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 5 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 250 | **1 017 655,00** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Смоленского ул, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 3 | 2 547,33 | м.п. | 1080 | **2 751 116,40** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Смоленского ул, д. 16 | ремонт крыши | 4 | 3 | 7 652,31 | м2 | 795 | **6 083 586,45** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Смоленского ул, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 4 | 4 486,30 | **м.п.** | **1000** | **4 486 300,00** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Смоленского ул, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 5 | 4 | 4 070,62 | **м.п.** | 500 | **2 035 310,00** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Смоленского ул, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 5 | 4 | 2 547,33 | м.п. | 1800 | **4 585 194,00** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Смоленского ул, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 4 | 4 486,30 | **м.п.** | **800** | **3 589 040,00** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Смоленского ул, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 4 | 4 | 4 070,62 | **м.п.** | 400 | **1 628 248,00** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Смоленского ул, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 4 | 4 486,30 | **м.п.** | **800** | **3 589 040,00** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Смоленского ул, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 4 | 4 | 4 070,62 | **м.п.** | 400 | **1 628 248,00** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Смоленского ул, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 4 | 2 547,33 | м.п. | 1440 | **3 668 155,20** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Суворова пер, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **300** | **1 345 890,00** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Суворова пер, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 3 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 150 | **610 593,00** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Суворова пер, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 900 | **3 713 607,00** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Суворова ул, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 4 | 2 547,33 | м.п. | 1440 | **3 668 155,20** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Суворова ул, д. 6 | ремонт фасада | 4 | 4 | 4 382,48 | м2 | 1920 | **8 414 361,60** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Суворова пер, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **300** | **1 345 890,00** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Суворова пер, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 3 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 150 | **610 593,00** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Суворова пер, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 900 | **3 713 607,00** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Суворова пер, д. 9/5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **300** | **1 345 890,00** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Суворова пер, д. 9/5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 3 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 150 | **610 593,00** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Суворова пер, д. 9/5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 900 | **3 713 607,00** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Транспортный пер, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 6 | 4 486,30 | **м.п.** | **1500** | **6 729 450,00** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Транспортный пер, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 5 | 6 | 2 547,33 | м.п. | 2700 | **6 877 791,00** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Транспортный пер, д. 8 | ремонт крыши | 5 | 6 | 7 652,31 | м2 | 1590 | **12 167 172,90** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Транспортный пер, д. 8 | ремонт фасада | 5 | 6 | 4 382,48 | м2 | 3600 | **15 776 928,00** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Транспортный пер, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 5 | 6 | 2 547,33 | м.п. | 2700 | **6 877 791,00** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Транспортный пер, д. 11 | ремонт крыши | 5 | 6 | 7 652,31 | м2 | 1590 | **12 167 172,90** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Транспортный пер, д. 11 | ремонт фасада | 5 | 6 | 4 382,48 | м2 | 3600 | **15 776 928,00** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Трегубова ул, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 4 | 2 547,33 | м.п. | 1440 | **3 668 155,20** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Трегубова ул, д. 37 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **400** | **1 794 520,00** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Трегубова ул, д. 37 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 4 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 200 | **814 124,00** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Трегубова ул, д. 37 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 720 | **1 834 077,60** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Трегубова ул, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 4 | 4 486,30 | **м.п.** | **800** | **3 589 040,00** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Трегубова ул, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 4 | 4 | 4 070,62 | **м.п.** | 400 | **1 628 248,00** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Трегубова ул, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 4 | 2 547,33 | м.п. | 1440 | **3 668 155,20** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Трегубова ул, д. 39 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **400** | **1 794 520,00** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Трегубова ул, д. 39 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 4 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 200 | **814 124,00** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Трегубова ул, д. 39 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 720 | **1 834 077,60** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Трегубова ул, д. 41 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **400** | **1 794 520,00** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Трегубова ул, д. 41 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 4 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 200 | **814 124,00** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Трегубова ул, д. 41 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 720 | **1 834 077,60** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Трудовые Резервы ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 1 | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Трудовые Резервы ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 1 | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Трудовые Резервы ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 1 | 4 126,23 | м.п. | 300 | **1 237 869,00** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Трудовые Резервы ул, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Трудовые Резервы ул, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Трудовые Резервы ул, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Трудовые Резервы ул, д. 10/7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Трудовые Резервы ул, д. 10/7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Трудовые Резервы ул, д. 10/7 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Трудовые Резервы ул, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Трудовые Резервы ул, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Трудовые Резервы ул, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Трудовые Резервы ул, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Трудовые Резервы ул, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Трудовые Резервы ул, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Трудовые Резервы ул, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Трудовые Резервы ул, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Трудовые Резервы ул, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Трудовые Резервы ул, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 1 | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Трудовые Резервы ул, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 1 | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Трудовые Резервы ул, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 1 | 4 126,23 | м.п. | 300 | **1 237 869,00** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Трудовые Резервы ул, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Трудовые Резервы ул, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Трудовые Резервы ул, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Фестивальная ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 1 | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Фестивальная ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 1 | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Фестивальная ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 1 | 4 126,23 | м.п. | 300 | **1 237 869,00** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Фестивальная ул, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 1 | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Фестивальная ул, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 1 | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Фестивальная ул, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 1 | 4 126,23 | м.п. | 300 | **1 237 869,00** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Фестивальная ул, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 1 | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Фестивальная ул, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 1 | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Фестивальная ул, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 1 | 4 126,23 | м.п. | 300 | **1 237 869,00** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Фестивальная ул, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 1 | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Фестивальная ул, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 1 | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Фестивальная ул, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 1 | 2 547,33 | м.п. | 180 | **458 519,40** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Фестивальная ул, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 1 | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Фестивальная ул, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 1 | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Фестивальная ул, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 1 | 4 126,23 | м.п. | 300 | **1 237 869,00** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Фестивальная ул, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 1 | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Фестивальная ул, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 1 | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Фестивальная ул, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 1 | 4 126,23 | м.п. | 300 | **1 237 869,00** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Фестивальная ул, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 1 | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Фестивальная ул, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 1 | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Фестивальная ул, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 1 | 2 547,33 | м.п. | 180 | **458 519,40** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Фестивальная ул, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 1 | 4 126,23 | м.п. | 300 | **1 237 869,00** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Фестивальная ул, д. 20 | ремонт крыши | 2 | 1 | 5 743,19 | м2 | 265 | **1 521 945,35** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Фрунзе ул, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 1 | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Фрунзе ул, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 1 | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Фрунзе ул, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 1 | 4 126,23 | м.п. | 300 | **1 237 869,00** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Фрунзе ул, д. 20 | ремонт крыши | 2 | 1 | 5 743,19 | м2 | 265 | **1 521 945,35** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Фрунзе ул, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 1 | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Фрунзе ул, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 1 | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Фрунзе ул, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 1 | 4 126,23 | м.п. | 300 | **1 237 869,00** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Фрунзе ул, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Фрунзе ул, д. 28 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Фрунзе ул, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 1 | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Фрунзе ул, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 1 | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Фрунзе ул, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 1 | 4 126,23 | м.п. | 300 | **1 237 869,00** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Фрунзе ул, д. 32 | ремонт крыши | 2 | 1 | 5 743,19 | м2 | 265 | **1 521 945,35** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Энгельса ул, д. 6а | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 3 | 2 547,33 | м.п. | 1080 | **2 751 116,40** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Энгельса ул, д. 6а | ремонт крыши | 4 | 3 | 7 652,31 | м2 | 795 | **6 083 586,45** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Энгельса ул, д. 6а | ремонт фасада | 4 | 3 | 4 382,48 | м2 | 1440 | **6 310 771,20** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Энгельса ул, д. 7а | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 3 | 2 547,33 | м.п. | 1080 | **2 751 116,40** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Энгельса ул, д. 7а | ремонт крыши | 4 | 3 | 7 652,31 | м2 | 795 | **6 083 586,45** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Энгельса ул, д. 7а | ремонт фасада | 4 | 3 | 4 382,48 | м2 | 1440 | **6 310 771,20** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Энгельса ул, д. 12а | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 3 | 2 547,33 | м.п. | 1080 | **2 751 116,40** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Энгельса ул, д. 12а | ремонт крыши | 4 | 3 | 7 652,31 | м2 | 795 | **6 083 586,45** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Энгельса ул, д. 12а | ремонт фасада | 4 | 3 | 4 382,48 | м2 | 1440 | **6 310 771,20** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Энгельса ул, д. 14а | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 3 | 2 547,33 | м.п. | 1080 | **2 751 116,40** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Энгельса ул, д. 14а | ремонт фасада | 4 | 3 | 4 382,48 | м2 | 1440 | **6 310 771,20** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Энгельса ул, д. 16а | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4 | 3 | 4 126,23 | м.п. | 1800 | **7 427 214,00** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Энгельса ул, д. 16а | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 3 | 2 547,33 | м.п. | 1080 | **2 751 116,40** |
| Тульская обл, Узловский район, Узловая г, Энгельса ул, д. 16а | ремонт фасада | 4 | 3 | 4 382,48 | м2 | 1440 | **6 310 771,20** |
| Тульская обл, Узловский район, Каменецкий п, Театральная ул, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Узловский район, Каменецкий п, Театральная ул, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Узловский район, Каменецкий п, Театральная ул, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Узловский район, Майский п, Железнодорожная ул, д. 19 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Узловский район, Майский п, Клубный пер, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 3 | 4 486,30 | **м.п.** | **450** | **2 018 835,00** |
| Тульская обл, Узловский район, Майский п, Клубный пер, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 3 | 3 | 4 070,62 | **м.п.** | 225 | **915 889,50** |
| Тульская обл, Узловский район, Бестужевский п, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Узловский район, Бестужевский п, д. 30 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Узловский район, Бестужевский п, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Узловский район, Бестужевский п, д. 31 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Чернский район, Липицы п, Школьная ул, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 1 | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Чернский район, Липицы п, Школьная ул, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 1 | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Чернский район, Липицы п, Школьная ул, д. 16 | ремонт фасада | 2 | 1 | 4 382,48 | м2 | 240 | **1 051 795,20** |
| Тульская обл, Чернский район, Чернь рп, Вознесенского ул, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 3 | 2 547,33 | м.п. | 1080 | **2 751 116,40** |
| Тульская обл, Чернский район, Чернь рп, Вознесенского ул, д. 13 | ремонт крыши | 4 | 3 | 5 743,19 | м2 | 795 | **4 565 836,05** |
| Тульская обл, Чернский район, Чернь рп, Комсомольская ул, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Чернский район, Чернь рп, Комсомольская ул, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Чернский район, Чернь рп, Комсомольская ул, д. 26 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Чернский район, Чернь рп, Ленина ул, д. 28 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Чернский район, Чернь рп, П.Антонова ул, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Чернский район, Чернь рп, П.Антонова ул, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Чернский район, Чернь рп, П.Антонова ул, д. 16 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Чернский район, Чернь рп, П.Антонова ул, д. 18 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Чернский район, Чернь рп, П.Антонова ул, д. 18 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Чернский район, Чернь рп, П.Антонова ул, д. 20 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Чернский район, Чернь рп, Революционная ул, д. 21 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Чернский район, Чернь рп, Революционная ул, д. 21 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Чернский район, Чернь рп, Я.Кулиева ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Чернский район, Чернь рп, Я.Кулиева ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Чернский район, Чернь рп, Я.Кулиева ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Чернский район, Велье-Никольское с, Центральная ул, д. 1 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Чернский район, Велье-Никольское с, Центральная ул, д. 1 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Чернский район, Велье-Никольское с, Центральная ул, д. 2 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Чернский район, Велье-Никольское с, Центральная ул, д. 2 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Чернский район, Велье-Никольское с, Центральная ул, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Чернский район, Велье-Никольское с, Центральная ул, д. 3 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Чернский район, Велье-Никольское с, Центральная ул, д. 3 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Чернский район, Малое Скуратово с, Совхозная ул, д. 3 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Чернский район, Малое Скуратово с, Совхозная ул, д. 4 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Чернский район, Подгорный п, Л.Толстого ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Чернский район, Подгорный п, Л.Толстого ул, д. 1 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Чернский район, Подгорный п, Л.Толстого ул, д. 1 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Чернский район, Подгорный п, Центральная ул, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Чернский район, Подгорный п, Центральная ул, д. 6 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Чернский район, Подгорный п, Центральная ул, д. 6 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Чернский район, Поповка 1-я д, Октябрьская ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 1 | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Чернский район, Поповка 1-я д, Октябрьская ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 1 | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Чернский район, Поповка 1-я д, Октябрьская ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 1 | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Чернский район, Поповка 1-я д, Октябрьская ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 1 | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Чернский район, Поповка 1-я д, Октябрьская ул, д. 9 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Чернский район, Поповка 1-я д, Октябрьская ул, д. 9 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Чернский район, Поповка 1-я д, Школьная ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Чернский район, Поповка 1-я д, Школьная ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Чернский район, Поповка 1-я д, Школьная ул, д. 3 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Чернский район, Станция Скуратово п, Заводская ул, д. 33 | ремонт фасада | 2 | 3 | 4 382,48 | м2 | 720 | **3 155 385,60** |
| Тульская обл, Чернский район, Станция Скуратово п, Заводская ул, д. 34 | ремонт фасада | 2 | 3 | 4 382,48 | м2 | 720 | **3 155 385,60** |
| Тульская обл, Чернский район, Станция Скуратово п, Перронная ул, д. 6 | ремонт фасада | 2 | 1 | 4 382,48 | м2 | 240 | **1 051 795,20** |
| Тульская обл, Чернский район, Станция Скуратово п, Перронная ул, д. 7 | ремонт фасада | 2 | 1 | 4 382,48 | м2 | 240 | **1 051 795,20** |
| Тульская обл, Чернский район, Станция Скуратово п, Перронная ул, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 1200 | **4 951 476,00** |
| Тульская обл, Чернский район, Станция Скуратово п, Перронная ул, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 720 | **1 834 077,60** |
| Тульская обл, Чернский район, Станция Скуратово п, Школьная ул, д. 17 | ремонт крыши | 2 | 1 | 5 743,19 | м2 | 265 | **1 521 945,35** |
| Тульская обл, Чернский район, Станция Скуратово п, Школьная ул, д. 17 | ремонт фасада | 2 | 1 | 4 382,48 | м2 | 240 | **1 051 795,20** |
| Тульская обл, Чернский район, Станция Скуратово п, Школьная ул, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Чернский район, Станция Скуратово п, Школьная ул, д. 30 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Чернский район, Станция Скуратово п, Школьная ул, д. 30 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Чернский район, Степной п, Центральная ул, д. 4 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Чернский район, Степной п, Центральная ул, д. 4 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Чернский район, Скуратовский п, Мира ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Чернский район, Скуратовский п, Мира ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Чернский район, Скуратовский п, Мира ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Чернский район, Скуратовский п, Мира ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Чернский район, Скуратовский п, Мира ул, д. 4 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Щекинский район, Головеньковский п, Шахтерская ул, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Щекинский район, Головеньковский п, Шахтерская ул, д. 3 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Щекинский район, Головеньковский п, Шахтерская ул, д. 3 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Щекинский район, Головеньковский п, Шахтерская ул, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Щекинский район, Головеньковский п, Шахтерская ул, д. 7 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Щекинский район, Головеньковский п, Шахтерская ул, д. 7 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Щекинский район, Головеньковский п, Шахтерская ул, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Щекинский район, Головеньковский п, Шахтерская ул, д. 8 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Щекинский район, Головеньковский п, Шахтерская ул, д. 8 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Щекинский район, Головеньковский п, Шахтерская ул, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 3 | 2 547,33 | м.п. | 540 | **1 375 558,20** |
| Тульская обл, Щекинский район, Головеньковский п, Шахтерская ул, д. 9 | ремонт крыши | 2 | 3 | 5 743,19 | м2 | 795 | **4 565 836,05** |
| Тульская обл, Щекинский район, Головеньковский п, Шахтерская ул, д. 9 | ремонт фасада | 2 | 3 | 4 382,48 | м2 | 720 | **3 155 385,60** |
| Тульская обл, Щекинский район, Головеньковский п, Шахтерская ул, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 1 | 2 547,33 | м.п. | 180 | **458 519,40** |
| Тульская обл, Щекинский район, Головеньковский п, Шахтерская ул, д. 10 | ремонт крыши | 2 | 1 | 5 743,19 | м2 | 265 | **1 521 945,35** |
| Тульская обл, Щекинский район, Головеньковский п, Шахтерская ул, д. 10 | ремонт фасада | 2 | 1 | 4 382,48 | м2 | 240 | **1 051 795,20** |
| Тульская обл, Щекинский район, Головеньковский п, Шахтерская ул, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Щекинский район, Головеньковский п, Шахтерская ул, д. 11 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Щекинский район, Головеньковский п, Шахтерская ул, д. 11 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Щекинский район, Головеньковский п, Шахтерская ул, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Щекинский район, Головеньковский п, Шахтерская ул, д. 12 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Щекинский район, Головеньковский п, Шахтерская ул, д. 12 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Щекинский район, Головеньковский п, Шахтерская ул, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 1 | 2 547,33 | м.п. | 180 | **458 519,40** |
| Тульская обл, Щекинский район, Головеньковский п, Шахтерская ул, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Щекинский район, Головеньковский п, Шахтерская ул, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Щекинский район, Головеньковский п, Шахтерская ул, д. 18 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Щекинский район, Головеньковский п, Шахтерская ул, д. 18 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Щекинский район, Головеньковский п, Шахтерская ул, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 1 | 2 547,33 | м.п. | 180 | **458 519,40** |
| Тульская обл, Щекинский район, Головеньковский п, Шахтерская ул, д. 20 | ремонт крыши | 2 | 1 | 5 743,19 | м2 | 265 | **1 521 945,35** |
| Тульская обл, Щекинский район, Головеньковский п, Шахтерская ул, д. 20 | ремонт фасада | 2 | 1 | 4 382,48 | м2 | 240 | **1 051 795,20** |
| Тульская обл, Щекинский район, Головеньковский п, Шахтерская ул, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 1 | 2 547,33 | м.п. | 180 | **458 519,40** |
| Тульская обл, Щекинский район, Головеньковский п, Шахтерская ул, д. 22 | ремонт крыши | 2 | 1 | 5 743,19 | м2 | 265 | **1 521 945,35** |
| Тульская обл, Щекинский район, Головеньковский п, Шахтерская ул, д. 22 | ремонт фасада | 2 | 1 | 4 382,48 | м2 | 240 | **1 051 795,20** |
| Тульская обл, Щекинский район, Головеньковский п, Шахтерская ул, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 1 | 2 547,33 | м.п. | 180 | **458 519,40** |
| Тульская обл, Щекинский район, Головеньковский п, Шахтерская ул, д. 24 | ремонт крыши | 2 | 1 | 5 743,19 | м2 | 265 | **1 521 945,35** |
| Тульская обл, Щекинский район, Головеньковский п, Шахтерская ул, д. 24 | ремонт фасада | 2 | 1 | 4 382,48 | м2 | 240 | **1 051 795,20** |
| Тульская обл, Щекинский район, Головеньковский п, Шахтерская ул, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 1 | 2 547,33 | м.п. | 180 | **458 519,40** |
| Тульская обл, Щекинский район, Головеньковский п, Шахтерская ул, д. 26 | ремонт крыши | 2 | 1 | 5 743,19 | м2 | 265 | **1 521 945,35** |
| Тульская обл, Щекинский район, Головеньковский п, Шахтерская ул, д. 26 | ремонт фасада | 2 | 1 | 4 382,48 | м2 | 240 | **1 051 795,20** |
| Тульская обл, Щекинский район, Музей-Усадьба Л.Н. Толстого п, д. 199 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 1 | 2 547,33 | м.п. | 180 | **458 519,40** |
| Тульская обл, Щекинский район, Музей-Усадьба Л.Н. Толстого п, д. 199 | ремонт крыши | 2 | 1 | 5 743,19 | м2 | 265 | **1 521 945,35** |
| Тульская обл, Щекинский район, Музей-Усадьба Л.Н. Толстого п, д. 199 | ремонт фасада | 2 | 1 | 4 382,48 | м2 | 240 | **1 051 795,20** |
| Тульская обл, Щекинский район, Селиваново с, Ломоносова ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Щекинский район, Селиваново с, Ломоносова ул, д. 2 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Щекинский район, Селиваново с, Ломоносова ул, д. 2 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Щекинский район, Селиваново с, Садовая ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Селиваново с, Садовая ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Селиваново с, Садовая ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Селиваново с, Садовая ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Селиваново с, Советская ул, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 1 | 2 547,33 | м.п. | 180 | **458 519,40** |
| Тульская обл, Щекинский район, Селиваново с, Советская ул, д. 16 | ремонт крыши | 2 | 1 | 5 743,19 | м2 | 265 | **1 521 945,35** |
| Тульская обл, Щекинский район, Селиваново с, Советская ул, д. 16 | ремонт фасада | 2 | 1 | 4 382,48 | м2 | 240 | **1 051 795,20** |
| Тульская обл, Щекинский район, Ясная Поляна д, Школьная ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 1 | 2 547,33 | м.п. | 180 | **458 519,40** |
| Тульская обл, Щекинский район, Ясная Поляна д, Школьная ул, д. 1 | ремонт крыши | 2 | 1 | 5 743,19 | м2 | 265 | **1 521 945,35** |
| Тульская обл, Щекинский район, Советск г, Комсомольская ул, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Щекинский район, Советск г, Комсомольская ул, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 720 | **1 834 077,60** |
| Тульская обл, Щекинский район, Советск г, Комсомольская ул, д. 22 | ремонт фасада | 4 | 2 | 4 382,48 | м2 | 960 | **4 207 180,80** |
| Тульская обл, Щекинский район, Советск г, Комсомольский пер, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Щекинский район, Советск г, Комсомольский пер, д. 5 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Щекинский район, Советск г, Красноармейская ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 5 | 4 | 2 547,33 | м.п. | 1800 | **4 585 194,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Советск г, Красноармейская ул, д. 1 | ремонт крыши | 5 | 4 | 5 743,19 | м2 | 1060 | **6 087 781,40** |
| Тульская обл, Щекинский район, Советск г, Красноармейская ул, д. 1 | ремонт фасада | 5 | 4 | 4 382,48 | м2 | 2400 | **10 517 952,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Советск г, Красноармейская ул, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 | 3 | 2 547,33 | м.п. | 810 | **2 063 337,30** |
| Тульская обл, Щекинский район, Советск г, Красноармейская ул, д. 18 | ремонт крыши | 3 | 3 | 5 743,19 | м2 | 795 | **4 565 836,05** |
| Тульская обл, Щекинский район, Советск г, Красноармейская ул, д. 18 | ремонт фасада | 3 | 3 | 4 382,48 | м2 | 1080 | **4 733 078,40** |
| Тульская обл, Щекинский район, Советск г, Октябрьская ул, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 5 | 3 | 2 547,33 | м.п. | 1350 | **3 438 895,50** |
| Тульская обл, Щекинский район, Советск г, Октябрьская ул, д. 35 | ремонт крыши | 5 | 3 | 5 743,19 | м2 | 795 | **4 565 836,05** |
| Тульская обл, Щекинский район, Советск г, Октябрьская ул, д. 37 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4 | 4 | 4 126,23 | м.п. | 2400 | **9 902 952,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Советск г, Октябрьская ул, д. 37 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 4 | 2 547,33 | м.п. | 1440 | **3 668 155,20** |
| Тульская обл, Щекинский район, Советск г, Октябрьская ул, д. 37 | ремонт крыши | 4 | 4 | 5 743,19 | м2 | 1060 | **6 087 781,40** |
| Тульская обл, Щекинский район, Советск г, Парковая ул, д. 1 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Щекинский район, Советск г, Парковая ул, д. 16а | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 | 3 | 2 547,33 | м.п. | 810 | **2 063 337,30** |
| Тульская обл, Щекинский район, Советск г, Парковая ул, д. 16а | ремонт крыши | 3 | 3 | 5 743,19 | м2 | 795 | **4 565 836,05** |
| Тульская обл, Щекинский район, Советск г, Парковая ул, д. 18а | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 | 3 | 2 547,33 | м.п. | 810 | **2 063 337,30** |
| Тульская обл, Щекинский район, Советск г, Парковая ул, д. 18а | ремонт крыши | 3 | 3 | 5 743,19 | м2 | 795 | **4 565 836,05** |
| Тульская обл, Щекинский район, Советск г, Парковая ул, д. 20а | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Щекинский район, Советск г, Парковая ул, д. 20а | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Щекинский район, Советск г, Парковая ул, д. 22а | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 | 3 | 2 547,33 | м.п. | 810 | **2 063 337,30** |
| Тульская обл, Щекинский район, Советск г, Парковая ул, д. 22а | ремонт крыши | 3 | 3 | 5 743,19 | м2 | 795 | **4 565 836,05** |
| Тульская обл, Щекинский район, Советск г, Парковая ул, д. 24а | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 3 | 2 547,33 | м.п. | 1080 | **2 751 116,40** |
| Тульская обл, Щекинский район, Советск г, Парковая ул, д. 24а | ремонт крыши | 4 | 3 | 5 743,19 | м2 | 795 | **4 565 836,05** |
| Тульская обл, Щекинский район, Советск г, Парковая ул, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 540 | **1 375 558,20** |
| Тульская обл, Щекинский район, Советск г, Парковая ул, д. 27 | ремонт крыши | 3 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Щекинский район, Советск г, Парковая ул, д. 36 | ремонт крыши | 2 | 1 | 5 743,19 | м2 | 265 | **1 521 945,35** |
| Тульская обл, Щекинский район, Советск г, Советов пл, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 1 | 2 547,33 | м.п. | 180 | **458 519,40** |
| Тульская обл, Щекинский район, Советск г, Советов пл, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 1 | 2 547,33 | м.п. | 180 | **458 519,40** |
| Тульская обл, Щекинский район, Советск г, Советов пл, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 1 | 2 547,33 | м.п. | 180 | **458 519,40** |
| Тульская обл, Щекинский район, Советск г, Школьная ул, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 1 | 2 547,33 | м.п. | 180 | **458 519,40** |
| Тульская обл, Щекинский район, Советск г, Школьная ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 1 | 2 547,33 | м.п. | 180 | **458 519,40** |
| Тульская обл, Щекинский район, Советск г, Школьный пер, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 | 3 | 2 547,33 | м.п. | 810 | **2 063 337,30** |
| Тульская обл, Щекинский район, Советск г, Школьный пер, д. 6 | ремонт крыши | 3 | 3 | 5 743,19 | м2 | 795 | **4 565 836,05** |
| Тульская обл, Щекинский район, Советск г, Школьный пер, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 | 3 | 2 547,33 | м.п. | 810 | **2 063 337,30** |
| Тульская обл, Щекинский район, Советск г, Школьный пер, д. 8 | ремонт крыши | 3 | 3 | 5 743,19 | м2 | 795 | **4 565 836,05** |
| Тульская обл, Щекинский район, Советск г, Энергетиков ул, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Советск г, Энергетиков ул, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Щекинский район, Советск г, Энергетиков ул, д. 35 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Щекинский район, Советск г, Энергетиков ул, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 | 1 | 2 547,33 | м.п. | 270 | **687 779,10** |
| Тульская обл, Щекинский район, Советск г, Энергетиков ул, д. 36 | ремонт крыши | 3 | 1 | 5 743,19 | м2 | 265 | **1 521 945,35** |
| Тульская обл, Щекинский район, Советск г, Энергетиков ул, д. 37 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 | 1 | 2 547,33 | м.п. | 270 | **687 779,10** |
| Тульская обл, Щекинский район, Советск г, Энергетиков ул, д. 37 | ремонт крыши | 3 | 1 | 5 743,19 | м2 | 265 | **1 521 945,35** |
| Тульская обл, Щекинский район, Советск г, Энергетиков ул, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 | 1 | 2 547,33 | м.п. | 270 | **687 779,10** |
| Тульская обл, Щекинский район, Советск г, Энергетиков ул, д. 38 | ремонт крыши | 3 | 1 | 5 743,19 | м2 | 265 | **1 521 945,35** |
| Тульская обл, Щекинский район, Советск г, Энергетиков ул, д. 39 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 | 1 | 2 547,33 | м.п. | 270 | **687 779,10** |
| Тульская обл, Щекинский район, Советск г, Энергетиков ул, д. 39 | ремонт крыши | 3 | 1 | 5 743,19 | м2 | 265 | **1 521 945,35** |
| Тульская обл, Щекинский район, Советск г, Энергетиков ул, д. 40 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 | 1 | 2 547,33 | м.п. | 270 | **687 779,10** |
| Тульская обл, Щекинский район, Советск г, Энергетиков ул, д. 40 | ремонт крыши | 3 | 1 | 5 743,19 | м2 | 265 | **1 521 945,35** |
| Тульская обл, Щекинский район, Советск г, Энергетиков ул, д. 41 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 | 1 | 2 547,33 | м.п. | 270 | **687 779,10** |
| Тульская обл, Щекинский район, Советск г, Энергетиков ул, д. 41 | ремонт крыши | 3 | 1 | 5 743,19 | м2 | 265 | **1 521 945,35** |
| Тульская обл, Щекинский район, Советск г, Энергетиков ул, д. 42 | ремонт крыши | 2 | 1 | 5 743,19 | м2 | 265 | **1 521 945,35** |
| Тульская обл, Щекинский район, Советск г, Энергетиков ул, д. 43 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Щекинский район, Советск г, Энергетиков ул, д. 43 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Щекинский район, Советск г, Энергетиков ул, д. 44 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 | 1 | 2 547,33 | м.п. | 270 | **687 779,10** |
| Тульская обл, Щекинский район, Советск г, Энергетиков ул, д. 44 | ремонт крыши | 3 | 1 | 5 743,19 | м2 | 265 | **1 521 945,35** |
| Тульская обл, Щекинский район, Советск г, Энергетиков ул, д. 45 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Щекинский район, Советск г, Энергетиков ул, д. 45 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Щекинский район, Советск г, Энергетиков ул, д. 56 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Щекинский район, Советск г, Энергетиков ул, д. 58 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 3 | 2 547,33 | м.п. | 540 | **1 375 558,20** |
| Тульская обл, Щекинский район, Советск г, Энергетиков ул, д. 58 | ремонт крыши | 2 | 3 | 5 743,19 | м2 | 795 | **4 565 836,05** |
| Тульская обл, Щекинский район, Советск г, Энергетиков ул, д. 59 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Щекинский район, Советск г, Энергетиков ул, д. 59 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Щекинский район, Советск г, Энергетиков ул, д. 61 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 3 | 2 547,33 | м.п. | 540 | **1 375 558,20** |
| Тульская обл, Щекинский район, Советск г, Энергетиков ул, д. 62 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 3 | 2 547,33 | м.п. | 540 | **1 375 558,20** |
| Тульская обл, Щекинский район, Советск г, Энергетиков ул, д. 72 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, 9 Мая ул, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, 9 Мая ул, д. 10 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Базовая ул, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Базовая ул, д. 3 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Базовая ул, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Базовая ул, д. 7 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Базовая ул, д. 7 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Базовая ул, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 1 | 4 126,23 | м.п. | 300 | **1 237 869,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Базовая ул, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 1 | 2 547,33 | м.п. | 180 | **458 519,40** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Базовая ул, д. 8 | ремонт фасада | 2 | 1 | 4 382,48 | м2 | 240 | **1 051 795,20** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Базовая ул, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 1 | 4 126,23 | м.п. | 300 | **1 237 869,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Базовая ул, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 1 | 2 547,33 | м.п. | 180 | **458 519,40** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Базовая ул, д. 12 | ремонт фасада | 2 | 1 | 4 382,48 | м2 | 240 | **1 051 795,20** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Базовая ул, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 1 | 4 126,23 | м.п. | 300 | **1 237 869,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Базовая ул, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 1 | 2 547,33 | м.п. | 180 | **458 519,40** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Базовая ул, д. 14 | ремонт фасада | 2 | 1 | 4 382,48 | м2 | 240 | **1 051 795,20** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Заводская ул, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Заводская ул, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Заводская ул, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Зайцева ул, д. 15 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Зайцева ул, д. 17 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Зеленая ул, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Зеленая ул, д. 3 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Зеленая ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Зеленая ул, д. 4 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Зеленая ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Зеленая ул, д. 5 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Зеленая ул, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 | 4 | 2 547,33 | м.п. | 1080 | **2 751 116,40** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Индустриальная ул, д. 17 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Индустриальная ул, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Колоскова ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 | 3 | 2 547,33 | м.п. | 810 | **2 063 337,30** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Колоскова ул, д. 4 | ремонт фасада | 3 | 3 | 4 382,48 | м2 | 1080 | **4 733 078,40** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Колоскова ул, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 | 3 | 2 547,33 | м.п. | 810 | **2 063 337,30** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Колоскова ул, д. 8 | ремонт фасада | 3 | 3 | 4 382,48 | м2 | 1080 | **4 733 078,40** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Ленина ул, д. 2/26 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 4 | 4 486,30 | **м.п.** | **600** | **2 691 780,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Ленина ул, д. 2/26 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 3 | 4 | 4 070,62 | **м.п.** | 300 | **1 221 186,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Ленина ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 4 | 4 126,23 | м.п. | 1800 | **7 427 214,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Ленина ул, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **300** | **1 345 890,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Ленина ул, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 3 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 150 | **610 593,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Ленина ул, д. 19 | ремонт крыши | 3 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Ленина ул, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Ленина ул, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Ленина ул, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 | 4 | 2 547,33 | м.п. | 1080 | **2 751 116,40** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Ленина ул, д. 35 | ремонт фасада | 3 | 4 | 4 382,48 | м2 | 1440 | **6 310 771,20** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Ленина ул, д. 37 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 4 | 2 547,33 | м.п. | 1440 | **3 668 155,20** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Ленина ул, д. 37 | ремонт фасада | 4 | 4 | 4 382,48 | м2 | 1920 | **8 414 361,60** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Ленина ул, д. 39/12 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 720 | **1 834 077,60** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Ленина ул, д. 39/12 | ремонт фасада | 4 | 2 | 4 382,48 | м2 | 960 | **4 207 180,80** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Ленина ул, д. 40/9 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 4 | 2 547,33 | м.п. | 1440 | **3 668 155,20** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Ленина ул, д. 40/9 | ремонт фасада | 4 | 4 | 4 382,48 | м2 | 1920 | **8 414 361,60** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Лизы Шамшиковой ул, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Лизы Шамшиковой ул, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Лизы Шамшиковой ул, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 1 | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Лизы Шамшиковой ул, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 1 | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Лизы Шамшиковой ул, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 1 | 4 126,23 | м.п. | 300 | **1 237 869,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Лизы Шамшиковой ул, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 1 | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Лизы Шамшиковой ул, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Лизы Шамшиковой ул, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Лизы Шамшиковой ул, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Лизы Шамшиковой ул, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 1 | 2 547,33 | м.п. | 180 | **458 519,40** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Лизы Шамшиковой ул, д. 29 | ремонт фасада | 2 | 1 | 4 382,48 | м2 | 240 | **1 051 795,20** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Лизы Шамшиковой ул, д. 31 | ремонт фасада | 2 | 3 | 4 382,48 | м2 | 720 | **3 155 385,60** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Льва Толстого ул, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Льва Толстого ул, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Льва Толстого ул, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 1 | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Льва Толстого ул, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 1 | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Льва Толстого ул, д. 51 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 1 | 2 547,33 | м.п. | 180 | **458 519,40** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Льва Толстого ул, д. 51 | ремонт крыши | 2 | 1 | 5 743,19 | м2 | 265 | **1 521 945,35** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Льва Толстого ул, д. 51 | ремонт фасада | 2 | 1 | 4 382,48 | м2 | 240 | **1 051 795,20** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Льва Толстого ул, д. 53 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Льва Толстого ул, д. 53 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Льва Толстого ул, д. 62/28 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 3 | 4 486,30 | **м.п.** | **300** | **1 345 890,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Льва Толстого ул, д. 62/28 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 3 | 4 070,62 | **м.п.** | 150 | **610 593,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Льва Толстого ул, д. 66 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 1 | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Льва Толстого ул, д. 66 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 1 | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Льва Толстого ул, д. 66 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 1 | 4 126,23 | м.п. | 300 | **1 237 869,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Льва Толстого ул, д. 68 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 1 | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Льва Толстого ул, д. 68 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 1 | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Льва Толстого ул, д. 68 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 1 | 4 126,23 | м.п. | 300 | **1 237 869,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Льва Толстого ул, д. 70/25 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 3 | 4 486,30 | **м.п.** | **300** | **1 345 890,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Льва Толстого ул, д. 70/25 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 3 | 4 070,62 | **м.п.** | 150 | **610 593,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Льва Толстого ул, д. 70/25 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 3 | 4 126,23 | м.п. | 900 | **3 713 607,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Молодежный проезд, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Молодежный проезд, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 720 | **1 834 077,60** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Новая ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 1 | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Новая ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 1 | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Новая ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 1 | 4 126,23 | м.п. | 300 | **1 237 869,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Новая ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 3 | 4 486,30 | **м.п.** | **450** | **2 018 835,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Новая ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 3 | 3 | 4 070,62 | **м.п.** | 225 | **915 889,50** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Новая ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **300** | **1 345 890,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Новая ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 3 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 150 | **610 593,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Новая ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 1 | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Новая ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 1 | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Новая ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 1 | 4 126,23 | м.п. | 300 | **1 237 869,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Новая ул, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 3 | 4 486,30 | **м.п.** | **450** | **2 018 835,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Новая ул, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 3 | 3 | 4 070,62 | **м.п.** | 225 | **915 889,50** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Новая ул, д. 7/13 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 | 3 | 2 547,33 | м.п. | 810 | **2 063 337,30** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Новая ул, д. 7/13 | ремонт фасада | 3 | 3 | 4 382,48 | м2 | 1080 | **4 733 078,40** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Новая ул, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 3 | 4 486,30 | **м.п.** | **450** | **2 018 835,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Новая ул, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 3 | 3 | 4 070,62 | **м.п.** | 225 | **915 889,50** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Новая ул, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 3 | 4 486,30 | **м.п.** | **450** | **2 018 835,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Новая ул, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 3 | 3 | 4 070,62 | **м.п.** | 225 | **915 889,50** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Новая ул, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 3 | 4 126,23 | м.п. | 1350 | **5 570 410,50** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Новая ул, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 | 3 | 2 547,33 | м.п. | 810 | **2 063 337,30** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Новая ул, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **300** | **1 345 890,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Новая ул, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 3 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 150 | **610 593,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Новая ул, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 900 | **3 713 607,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Новая ул, д. 14а | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 1 | 4 126,23 | м.п. | 300 | **1 237 869,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Новая ул, д. 14а | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 1 | 2 547,33 | м.п. | 180 | **458 519,40** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Новая ул, д. 14а | ремонт фасада | 2 | 1 | 4 382,48 | м2 | 240 | **1 051 795,20** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Октябрьская ул, д. 2 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Октябрьская ул, д. 8 | ремонт фасада | 2 | 1 | 4 382,48 | м2 | 240 | **1 051 795,20** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Октябрьская ул, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Песочная ул, д. 20 | ремонт крыши | 2 | 4 | 5 743,19 | м2 | 1060 | **6 087 781,40** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Песочная ул, д. 20 | ремонт фасада | 2 | 4 | 4 382,48 | м2 | 960 | **4 207 180,80** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Пионерская ул, д. 6/42 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Пионерская ул, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Пионерская ул, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Пионерская ул, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Пионерская ул, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Пионерская ул, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Пионерская ул, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Пионерская ул, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 | 6 | 2 547,33 | м.п. | 1620 | **4 126 674,60** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Пионерская ул, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Пионерская ул, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 720 | **1 834 077,60** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Пионерская ул, д. 19 | ремонт крыши | 4 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Пионерская ул, д. 19 | ремонт фасада | 4 | 2 | 4 382,48 | м2 | 960 | **4 207 180,80** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Пионерская ул, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 1 | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Пионерская ул, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 1 | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Пионерская ул, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 1 | 2 547,33 | м.п. | 180 | **458 519,40** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Пионерская ул, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 3 | 2 547,33 | м.п. | 1080 | **2 751 116,40** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Пионерская ул, д. 21 | ремонт крыши | 4 | 3 | 5 743,19 | м2 | 795 | **4 565 836,05** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Пионерская ул, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Пионерская ул, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Пирогова ул, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 1 | 2 547,33 | м.п. | 180 | **458 519,40** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Пирогова ул, д. 40 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 1 | 2 547,33 | м.п. | 180 | **458 519,40** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Пирогова ул, д. 42 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 1 | 2 547,33 | м.п. | 180 | **458 519,40** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Пирогова ул, д. 44 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 1 | 2 547,33 | м.п. | 180 | **458 519,40** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Пирогова ул, д. 48 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 1 | 2 547,33 | м.п. | 180 | **458 519,40** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Пирогова ул, д. 50 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 1 | 2 547,33 | м.п. | 180 | **458 519,40** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Победы ул, д. 6а | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 4 | 2 547,33 | м.п. | 1440 | **3 668 155,20** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Победы ул, д. 6а | ремонт крыши | 4 | 4 | 5 743,19 | м2 | 1060 | **6 087 781,40** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Победы ул, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 720 | **1 834 077,60** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Победы ул, д. 10 | ремонт крыши | 4 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Победы ул, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 720 | **1 834 077,60** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Победы ул, д. 11 | ремонт крыши | 4 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Победы ул, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 720 | **1 834 077,60** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Победы ул, д. 13 | ремонт крыши | 4 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Победы ул, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 1 | 2 547,33 | м.п. | 180 | **458 519,40** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Победы ул, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 1 | 2 547,33 | м.п. | 180 | **458 519,40** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Победы ул, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 1 | 2 547,33 | м.п. | 180 | **458 519,40** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Победы ул, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Победы ул, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Победы ул, д. 23 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Победы ул, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 1 | 2 547,33 | м.п. | 180 | **458 519,40** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Победы ул, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Победы ул, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Поселковая ул, д. 3/2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Поселковая ул, д. 3/2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Поселковая ул, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 1 | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Поселковая ул, д. 9 | ремонт крыши | 2 | 1 | 5 743,19 | м2 | 265 | **1 521 945,35** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Поселковая ул, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Поселковый 4-й проезд, д. 5 | ремонт фасада | 2 | 1 | 4 382,48 | м2 | 240 | **1 051 795,20** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Промышленная ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Промышленная ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Промышленная ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Промышленная ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Промышленная ул, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Промышленная ул, д. 3 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Промышленная ул, д. 3 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Промышленная ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Промышленная ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Промышленная ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Промышленная ул, д. 5 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Промышленная ул, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Промышленная ул, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Промышленная ул, д. 8 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Промышленная ул, д. 8 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Промышленная ул, д. 8а | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 1 | 2 547,33 | м.п. | 180 | **458 519,40** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Промышленная ул, д. 8а | ремонт крыши | 2 | 1 | 5 743,19 | м2 | 265 | **1 521 945,35** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Промышленная ул, д. 8а | ремонт фасада | 2 | 1 | 4 382,48 | м2 | 240 | **1 051 795,20** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Промышленная ул, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Революции ул, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Революции ул, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Революции ул, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Революции ул, д. 44 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4 | 4 | 4 126,23 | м.п. | 2400 | **9 902 952,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Революции ул, д. 44 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 4 | 2 547,33 | м.п. | 1440 | **3 668 155,20** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Советская ул, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 3 | 2 547,33 | м.п. | 1080 | **2 751 116,40** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Советская ул, д. 16 | ремонт крыши | 4 | 3 | 5 743,19 | м2 | 795 | **4 565 836,05** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Советская ул, д. 16 | ремонт фасада | 4 | 3 | 4 382,48 | м2 | 1440 | **6 310 771,20** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Советская ул, д. 16а | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 5 | 3 | 2 547,33 | м.п. | 1350 | **3 438 895,50** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Советская ул, д. 16а | ремонт крыши | 5 | 3 | 5 743,19 | м2 | 795 | **4 565 836,05** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Советская ул, д. 16а | ремонт фасада | 5 | 3 | 4 382,48 | м2 | 1800 | **7 888 464,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Советская ул, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 3 | 2 547,33 | м.п. | 1080 | **2 751 116,40** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Советская ул, д. 18 | ремонт крыши | 4 | 3 | 5 743,19 | м2 | 795 | **4 565 836,05** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Советская ул, д. 18 | ремонт фасада | 4 | 3 | 4 382,48 | м2 | 1440 | **6 310 771,20** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Советская ул, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 5 | 4 | 2 547,33 | м.п. | 1800 | **4 585 194,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Советская ул, д. 22 | ремонт крыши | 5 | 4 | 5 743,19 | м2 | 1060 | **6 087 781,40** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Советская ул, д. 22 | ремонт фасада | 5 | 4 | 4 382,48 | м2 | 2400 | **10 517 952,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Советская ул, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 | 3 | 2 547,33 | м.п. | 810 | **2 063 337,30** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Советская ул, д. 29 | ремонт крыши | 3 | 3 | 5 743,19 | м2 | 795 | **4 565 836,05** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Советская ул, д. 29 | ремонт фасада | 3 | 3 | 4 382,48 | м2 | 1080 | **4 733 078,40** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Советская ул, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 4 | 2 547,33 | м.п. | 1440 | **3 668 155,20** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Советская ул, д. 31 | ремонт крыши | 4 | 4 | 5 743,19 | м2 | 1060 | **6 087 781,40** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Советская ул, д. 31 | ремонт фасада | 4 | 4 | 4 382,48 | м2 | 1920 | **8 414 361,60** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Советская ул, д. 79 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 180 | **458 519,40** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Советская ул, д. 79 | ремонт крыши | 1 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Советская ул, д. 79 | ремонт фасада | 1 | 2 | 4 382,48 | м2 | 240 | **1 051 795,20** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Советско-Чехословацкой Дружбы ул, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 1 | 2 547,33 | м.п. | 180 | **458 519,40** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Советско-Чехословацкой Дружбы ул, д. 8 | ремонт крыши | 2 | 1 | 5 743,19 | м2 | 265 | **1 521 945,35** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Советско-Чехословацкой Дружбы ул, д. 8 | ремонт фасада | 2 | 1 | 4 382,48 | м2 | 240 | **1 051 795,20** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Советско-Чехословацкой Дружбы ул, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Советско-Чехословацкой Дружбы ул, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Советско-Чехословацкой Дружбы ул, д. 10 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Советско-Чехословацкой Дружбы ул, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Советско-Чехословацкой Дружбы ул, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Советско-Чехословацкой Дружбы ул, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Советско-Чехословацкой Дружбы ул, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **300** | **1 345 890,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Советско-Чехословацкой Дружбы ул, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 3 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 150 | **610 593,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Советско-Чехословацкой Дружбы ул, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Советско-Чехословацкой Дружбы ул, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **300** | **1 345 890,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Советско-Чехословацкой Дружбы ул, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 3 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 150 | **610 593,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Союзная ул, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Союзная ул, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Союзная ул, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Союзная ул, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Союзная ул, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Союзная ул, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Спортивная ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 4 | 2 547,33 | м.п. | 1440 | **3 668 155,20** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Спортивная ул, д. 5 | ремонт крыши | 4 | 4 | 5 743,19 | м2 | 1060 | **6 087 781,40** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Спортивная ул, д. 5 | ремонт фасада | 4 | 4 | 4 382,48 | м2 | 1920 | **8 414 361,60** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Спортивная ул, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 4 | 2 547,33 | м.п. | 1440 | **3 668 155,20** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Спортивная ул, д. 12 | ремонт крыши | 4 | 4 | 5 743,19 | м2 | 1060 | **6 087 781,40** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Спортивная ул, д. 12 | ремонт фасада | 4 | 4 | 4 382,48 | м2 | 1920 | **8 414 361,60** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Стволовая ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 3 | 2 547,33 | м.п. | 540 | **1 375 558,20** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Стволовая ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 1200 | **4 951 476,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Стволовая ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 720 | **1 834 077,60** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Стволовая ул, д. 2 | ремонт крыши | 4 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Стволовая ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 | 3 | 2 547,33 | м.п. | 810 | **2 063 337,30** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Стволовая ул, д. 4 | ремонт крыши | 3 | 3 | 5 743,19 | м2 | 795 | **4 565 836,05** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Стволовая ул, д. 4 | ремонт фасада | 3 | 3 | 4 382,48 | м2 | 1080 | **4 733 078,40** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Строителей ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Строителей ул, д. 2 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Строителей ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Строителей ул, д. 4 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Строителей ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Строителей ул, д. 5 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Строителей ул, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Строителей ул, д. 6 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Строителей ул, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Строителей ул, д. 8 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Строителей ул, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Строителей ул, д. 9 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Строителей ул, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Строителей ул, д. 11 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Строителей ул, д. 11 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Строителей ул, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Строителей ул, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Строителей ул, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Строителей ул, д. 25 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Угольная ул, д. 11а | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 1 | 2 547,33 | м.п. | 90 | **229 259,70** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Угольная ул, д. 11а | ремонт крыши | 1 | 1 | 5 743,19 | м2 | 265 | **1 521 945,35** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Учебная ул, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Учебная ул, д. 3 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Учебная ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Учебная ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Учебная ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Учебная ул, д. 5 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Учебная ул, д. 5 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Шахтерская ул, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Шахтерская ул, д. 3 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Шахтерская ул, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 1 | 4 126,23 | м.п. | 300 | **1 237 869,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Шахтерская ул, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 1 | 2 547,33 | м.п. | 180 | **458 519,40** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Шахтерская ул, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Шахтерская ул, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Шахтерская ул, д. 16 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Шахтерская ул, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Шахтерская ул, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Шахтерская ул, д. 19 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Шахтерская ул, д. 19а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Шахтерская ул, д. 19а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Шахтерская ул, д. 19а | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Шахтерская ул, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Шахтерская ул, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Шахтерская ул, д. 22 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Шахтерская ул, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Шахтерская ул, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Шахтерская ул, д. 23 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Шахтерская ул, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 1 | 4 126,23 | м.п. | 300 | **1 237 869,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Шахтерская ул, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 1 | 2 547,33 | м.п. | 180 | **458 519,40** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Шахтерская ул, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 1 | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Шахтерская ул, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 1 | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Шахтерская ул, д. 29 | ремонт фасада | 2 | 1 | 4 382,48 | м2 | 240 | **1 051 795,20** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Шахтерская ул, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 540 | **1 375 558,20** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Шахтерская ул, д. 33 | ремонт крыши | 3 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Шахтерская ул, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Шахтерская ул, д. 35 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Школьная ул, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Школьная ул, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Школьная ул, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Школьная ул, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Школьная ул, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Школьная ул, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Школьная ул, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 900 | **3 713 607,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Школьная ул, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 540 | **1 375 558,20** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Школьная ул, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 900 | **3 713 607,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Школьная ул, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 540 | **1 375 558,20** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Школьная ул, д. 37 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 540 | **1 375 558,20** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Школьная ул, д. 37 | ремонт крыши | 3 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Школьная ул, д. 37 | ремонт фасада | 3 | 2 | 4 382,48 | м2 | 720 | **3 155 385,60** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Школьная ул, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Школьная ул, д. 38 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Школьная ул, д. 38 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Школьная ул, д. 41 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **300** | **1 345 890,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Школьная ул, д. 41 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 3 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 150 | **610 593,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Щекино г, Школьная ул, д. 41 | ремонт крыши | 3 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Щекинский район, Центральный п, Гагарина ул, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Щекинский район, Центральный п, Гагарина ул, д. 12 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Щекинский район, Центральный п, Гагарина ул, д. 12 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Щекинский район, Ломинцевский п, Луговая ул, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Щекинский район, Ломинцевский п, Луговая ул, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Щекинский район, Ломинцевский п, Центральная ул, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 1 | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Ломинцевский п, Центральная ул, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 1 | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Ломинцевский п, Центральная ул, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 1 | 2 547,33 | м.п. | 180 | **458 519,40** |
| Тульская обл, Щекинский район, Ломинцевский п, Центральная ул, д. 8 | ремонт фасада | 2 | 1 | 4 382,48 | м2 | 240 | **1 051 795,20** |
| Тульская обл, Щекинский район, Ломинцевский п, Центральная ул, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 1 | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Ломинцевский п, Центральная ул, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 1 | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Ломинцевский п, Центральная ул, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 1 | 2 547,33 | м.п. | 180 | **458 519,40** |
| Тульская обл, Щекинский район, Ломинцевский п, Центральная ул, д. 9 | ремонт фасада | 2 | 1 | 4 382,48 | м2 | 240 | **1 051 795,20** |
| Тульская обл, Щекинский район, Ломинцевский п, Центральная ул, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Ломинцевский п, Центральная ул, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Ломинцевский п, Центральная ул, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Ломинцевский п, Центральная ул, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 1 | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Ломинцевский п, Центральная ул, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 1 | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Ломинцевский п, Центральная ул, д. 14 | ремонт фасада | 2 | 1 | 4 382,48 | м2 | 240 | **1 051 795,20** |
| Тульская обл, Щекинский район, Ломинцевский п, Центральная ул, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 1 | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Ломинцевский п, Центральная ул, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 1 | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Ломинцевский п, Центральная ул, д. 16 | ремонт фасада | 2 | 1 | 4 382,48 | м2 | 240 | **1 051 795,20** |
| Тульская обл, Щекинский район, Ломинцевский п, Центральная ул, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Ломинцевский п, Центральная ул, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Ломинцевский п, Центральная ул, д. 17 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Щекинский район, Ломинцевский п, Центральная ул, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Ломинцевский п, Центральная ул, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Ломинцевский п, Центральная ул, д. 20 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Щекинский район, Ломинцевский п, Центральная ул, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Ломинцевский п, Центральная ул, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Ломинцевский п, Центральная ул, д. 21 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Щекинский район, Ломинцевский п, Центральная ул, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Ломинцевский п, Центральная ул, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Ломинцевский п, Центральная ул, д. 23 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Щекинский район, Ломинцевский п, Центральная ул, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Ломинцевский п, Центральная ул, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Ломинцевский п, Центральная ул, д. 24 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Щекинский район, Ломинцевский п, Центральная ул, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Ломинцевский п, Центральная ул, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Ломинцевский п, Центральная ул, д. 29 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Щекинский район, Ломинцевский п, Центральная ул, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Ломинцевский п, Центральная ул, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Ломинцевский п, Центральная ул, д. 30 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Щекинский район, Ломинцевский п, Центральная ул, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Ломинцевский п, Центральная ул, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Ломинцевский п, Центральная ул, д. 33 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Щекинский район, Социалистический п, Космонавтов ул, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Социалистический п, Космонавтов ул, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Щекинский район, Социалистический п, Космонавтов ул, д. 3 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Щекинский район, Шахты 21 п, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 1 | 2 547,33 | м.п. | 180 | **458 519,40** |
| Тульская обл, Щекинский район, Шахты 21 п, д. 26 | ремонт крыши | 2 | 1 | 5 743,19 | м2 | 265 | **1 521 945,35** |
| Тульская обл, Щекинский район, Шахты 21 п, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 1 | 2 547,33 | м.п. | 180 | **458 519,40** |
| Тульская обл, Щекинский район, Шахты 21 п, д. 28 | ремонт крыши | 2 | 1 | 5 743,19 | м2 | 265 | **1 521 945,35** |
| Тульская обл, Щекинский район, Шахты 21 п, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 1 | 2 547,33 | м.п. | 180 | **458 519,40** |
| Тульская обл, Щекинский район, Шахты 21 п, д. 30 | ремонт крыши | 2 | 1 | 5 743,19 | м2 | 265 | **1 521 945,35** |
| Тульская обл, Щекинский район, Шахты 21 п, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Щекинский район, Шахты 21 п, д. 32 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Щекинский район, Шахты 21 п, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 1 | 2 547,33 | м.п. | 180 | **458 519,40** |
| Тульская обл, Щекинский район, Шахты 21 п, д. 34 | ремонт крыши | 2 | 1 | 5 743,19 | м2 | 265 | **1 521 945,35** |
| Тульская обл, Щекинский район, Шахты 24 п, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 1 | 2 547,33 | м.п. | 180 | **458 519,40** |
| Тульская обл, Щекинский район, Шахты 24 п, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 1 | 2 547,33 | м.п. | 180 | **458 519,40** |
| Тульская обл, Щекинский район, Шахты 24 п, д. 9 | ремонт крыши | 2 | 1 | 5 743,19 | м2 | 265 | **1 521 945,35** |
| Тульская обл, Щекинский район, Шахты 25 п, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 1 | 2 547,33 | м.п. | 180 | **458 519,40** |
| Тульская обл, Щекинский район, Шахты 25 п, д. 6 | ремонт крыши | 2 | 1 | 5 743,19 | м2 | 265 | **1 521 945,35** |
| Тульская обл, Щекинский район, Шахты 25 п, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 1 | 2 547,33 | м.п. | 180 | **458 519,40** |
| Тульская обл, Щекинский район, Шахты 25 п, д. 16 | ремонт крыши | 2 | 1 | 5 743,19 | м2 | 265 | **1 521 945,35** |
| Тульская обл, Щекинский район, 10-й Октябрь п, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 1 | 2 547,33 | м.п. | 180 | **458 519,40** |
| Тульская обл, Щекинский район, 10-й Октябрь п, д. 11 | ремонт фасада | 2 | 1 | 4 382,48 | м2 | 240 | **1 051 795,20** |
| Тульская обл, Щекинский район, 10-й Октябрь п, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 1 | 2 547,33 | м.п. | 180 | **458 519,40** |
| Тульская обл, Щекинский район, 10-й Октябрь п, д. 12 | ремонт фасада | 2 | 1 | 4 382,48 | м2 | 240 | **1 051 795,20** |
| Тульская обл, Щекинский район, Горячкино д, Садовая ул, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Щекинский район, Горячкино д, Садовая ул, д. 14 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Щекинский район, Горячкино д, Садовая ул, д. 14 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Щекинский район, Огаревка п, 1-я Клубная ул, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Огаревка п, 1-я Клубная ул, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Огаревка п, 1-я Клубная ул, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Огаревка п, 1-я Клубная ул, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Щекинский район, Огаревка п, 1-я Клубная ул, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Щекинский район, Огаревка п, 1-я Клубная ул, д. 18 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Щекинский район, Огаревка п, 1-я Клубная ул, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Огаревка п, 1-я Клубная ул, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Огаревка п, 1-я Клубная ул, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Огаревка п, 1-я Клубная ул, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Щекинский район, Огаревка п, 1-я Клубная ул, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Огаревка п, 1-я Клубная ул, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Огаревка п, 1-я Клубная ул, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Щекинский район, Огаревка п, 1-я Клубная ул, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Огаревка п, 1-я Клубная ул, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Огаревка п, 1-я Клубная ул, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Щекинский район, Огаревка п, 1-я Клубная ул, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Огаревка п, 1-я Клубная ул, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Огаревка п, 1-я Клубная ул, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Щекинский район, Огаревка п, Железнодорожная ул, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Огаревка п, Железнодорожная ул, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Огаревка п, Железнодорожная ул, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Щекинский район, Огаревка п, Железнодорожная ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Огаревка п, Железнодорожная ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Огаревка п, Железнодорожная ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Щекинский район, Огаревка п, Советская ул, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Щекинский район, Огаревка п, Советская ул, д. 34 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Щекинский район, Огаревка п, Советская ул, д. 41 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Щекинский район, Огаревка п, Школьная ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Щекинский район, Огаревка п, Школьная ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Огаревка п, Школьная ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Огаревка п, Школьная ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Огаревка п, Школьная ул, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 1 | 2 547,33 | м.п. | 180 | **458 519,40** |
| Тульская обл, Щекинский район, Огаревка п, Школьная ул, д. 10 | ремонт фасада | 2 | 1 | 4 382,48 | м2 | 240 | **1 051 795,20** |
| Тульская обл, Щекинский район, Огаревка п, Школьная ул, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Щекинский район, Огаревка п, Школьная ул, д. 39 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, 2-й Индустриальный проезд, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 1 | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, 2-й Индустриальный проезд, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 1 | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, 2-й Индустриальный проезд, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 1 | 4 126,23 | м.п. | 300 | **1 237 869,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, 2-й Индустриальный проезд, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 1 | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, 2-й Индустриальный проезд, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 1 | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, 2-й Индустриальный проезд, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 1 | 4 126,23 | м.п. | 300 | **1 237 869,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, 2-й Индустриальный проезд, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 1 | 2 547,33 | м.п. | 180 | **458 519,40** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, 2-й Индустриальный проезд, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 1 | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, 2-й Индустриальный проезд, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 1 | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, 3-й Индустриальный проезд, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 1 | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, 3-й Индустриальный проезд, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 1 | 2 547,33 | м.п. | 180 | **458 519,40** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, 3-й Индустриальный проезд, д. 1 | ремонт фасада | 2 | 1 | 4 382,48 | м2 | 240 | **1 051 795,20** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Административная ул, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 1 | 2 547,33 | м.п. | 180 | **458 519,40** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Дачная ул, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Индустриальная ул, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 1 | 4 126,23 | м.п. | 300 | **1 237 869,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Индустриальная ул, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 1 | 4 126,23 | м.п. | 300 | **1 237 869,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Индустриальная ул, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 1 | 4 126,23 | м.п. | 300 | **1 237 869,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Индустриальная ул, д. 10 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Индустриальная ул, д. 11 | ремонт крыши | 2 | 1 | 5 743,19 | м2 | 265 | **1 521 945,35** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Индустриальная ул, д. 11 | ремонт фасада | 2 | 1 | 4 382,48 | м2 | 240 | **1 051 795,20** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Индустриальная ул, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Индустриальная ул, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Индустриальная ул, д. 13 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Индустриальная ул, д. 13 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Индустриальная ул, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Индустриальная ул, д. 17 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Индустриальная ул, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Индустриальная ул, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Индустриальная ул, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Индустриальная ул, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Индустриальная ул, д. 22а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 1 | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Индустриальная ул, д. 22а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 1 | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Индустриальная ул, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Индустриальная ул, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Индустриальная ул, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Индустриальная ул, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Индустриальная ул, д. 26 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Комсомольская ул, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 1 | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Комсомольская ул, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 1 | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Комсомольская ул, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 1 | 4 126,23 | м.п. | 300 | **1 237 869,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Комсомольская ул, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 1 | 2 547,33 | м.п. | 180 | **458 519,40** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Комсомольская ул, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 3 | 4 486,30 | **м.п.** | **450** | **2 018 835,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Комсомольская ул, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 3 | 3 | 4 070,62 | **м.п.** | 225 | **915 889,50** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Комсомольская ул, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 3 | 4 486,30 | **м.п.** | **450** | **2 018 835,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Комсомольская ул, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 3 | 3 | 4 070,62 | **м.п.** | 225 | **915 889,50** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Комсомольская ул, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 1 | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Комсомольская ул, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 1 | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Комсомольская ул, д. 40 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 1 | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Комсомольская ул, д. 40 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 1 | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Комсомольская ул, д. 40а | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 | 3 | 2 547,33 | м.п. | 810 | **2 063 337,30** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Комсомольская ул, д. 40а | ремонт фасада | 3 | 3 | 4 382,48 | м2 | 1080 | **4 733 078,40** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Октябрьская ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Октябрьская ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Октябрьская ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Октябрьская ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Октябрьская ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Октябрьская ул, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Октябрьская ул, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Октябрьская ул, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Октябрьская ул, д. 9 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Октябрьская ул, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Октябрьская ул, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Октябрьская ул, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Октябрьская ул, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Октябрьская ул, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Октябрьская ул, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 1 | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Октябрьская ул, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 1 | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Октябрьская ул, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 1 | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Октябрьская ул, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 1 | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Октябрьская ул, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 1 | 2 547,33 | м.п. | 180 | **458 519,40** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Октябрьская ул, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 1 | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Октябрьская ул, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 1 | 4 126,23 | м.п. | 300 | **1 237 869,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Октябрьская ул, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 1 | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Октябрьская ул, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 1 | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Октябрьская ул, д. 17 | ремонт крыши | 2 | 1 | 5 743,19 | м2 | 265 | **1 521 945,35** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Октябрьская ул, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Октябрьская ул, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Октябрьская ул, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 1 | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Октябрьская ул, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 1 | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Октябрьская ул, д. 23а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Октябрьская ул, д. 23а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Октябрьская ул, д. 25а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Октябрьская ул, д. 25а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Октябрьская ул, д. 25а | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Октябрьская ул, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Октябрьская ул, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Октябрьская ул, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Октябрьский проезд, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Октябрьский проезд, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Октябрьский проезд, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Октябрьский проезд, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Пролетарская ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **400** | **1 794 520,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Пролетарская ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 4 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 200 | **814 124,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Пролетарская ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 720 | **1 834 077,60** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Пролетарская ул, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 720 | **1 834 077,60** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Пролетарская ул, д. 6 | ремонт фасада | 4 | 2 | 4 382,48 | м2 | 960 | **4 207 180,80** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Пролетарская ул, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 720 | **1 834 077,60** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Советская ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 720 | **1 834 077,60** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Советская ул, д. 4 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Советская ул, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Советская ул, д. 6 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Советская ул, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Советская ул, д. 9 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Советская ул, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 1 | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Советская ул, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 1 | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Стадионная ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Стадионная ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Стадионная ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Стадионная ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 1 | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Стадионная ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 1 | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Стадионная ул, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 1 | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Стадионная ул, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 1 | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Стадионная ул, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Стадионная ул, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Стадионная ул, д. 11 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Стадионная ул, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Стадионная ул, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Стадионная ул, д. 12 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Стадионная ул, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Стадионная ул, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Стадионная ул, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Стадионный проезд, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Стадионный проезд, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Стадионный проезд, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Стадионный проезд, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Стадионный проезд, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Улитина пр-кт, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 3 | 4 | 4 070,62 | **м.п.** | 300 | **1 221 186,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Улитина пр-кт, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 4 | 4 126,23 | м.п. | 1800 | **7 427 214,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Улитина пр-кт, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Улитина пр-кт, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Улитина пр-кт, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Улитина пр-кт, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Улитина пр-кт, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **300** | **1 345 890,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Улитина пр-кт, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **300** | **1 345 890,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Улитина пр-кт, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 3 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 150 | **610 593,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Улитина пр-кт, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 900 | **3 713 607,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Улитина пр-кт, д. 8/25 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Улитина пр-кт, д. 8/25 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Улитина пр-кт, д. 8/25 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Улитина пр-кт, д. 8/25 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Улитина пр-кт, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 1 | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Улитина пр-кт, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 1 | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Улитина пр-кт, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 1 | 4 126,23 | м.п. | 300 | **1 237 869,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Улитина пр-кт, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 1 | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Улитина пр-кт, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 1 | 2 547,33 | м.п. | 180 | **458 519,40** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Улитина пр-кт, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 4 | 2 547,33 | м.п. | 1440 | **3 668 155,20** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Улитина пр-кт, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **300** | **1 345 890,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Улитина пр-кт, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 3 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 150 | **610 593,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Улитина пр-кт, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 900 | **3 713 607,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Улитина пр-кт, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 | 4 | 2 547,33 | м.п. | 1080 | **2 751 116,40** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Улитина пр-кт, д. 25 | ремонт фасада | 3 | 4 | 4 382,48 | м2 | 1440 | **6 310 771,20** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Химиков ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 3 | 2 547,33 | м.п. | 1080 | **2 751 116,40** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Химиков ул, д. 2 | ремонт фасада | 4 | 3 | 4 382,48 | м2 | 1440 | **6 310 771,20** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Химиков ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 3 | 2 547,33 | м.п. | 1080 | **2 751 116,40** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Химиков ул, д. 4 | ремонт фасада | 4 | 3 | 4 382,48 | м2 | 1440 | **6 310 771,20** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Химиков ул, д. 4а | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 720 | **1 834 077,60** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Химиков ул, д. 4а | ремонт фасада | 4 | 2 | 4 382,48 | м2 | 960 | **4 207 180,80** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Химиков ул, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 720 | **1 834 077,60** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Химиков ул, д. 6 | ремонт фасада | 4 | 2 | 4 382,48 | м2 | 960 | **4 207 180,80** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Химиков ул, д. 6а | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 720 | **1 834 077,60** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Химиков ул, д. 6а | ремонт крыши | 4 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Химиков ул, д. 6а | ремонт фасада | 4 | 2 | 4 382,48 | м2 | 960 | **4 207 180,80** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Химиков ул, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 720 | **1 834 077,60** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Химиков ул, д. 8 | ремонт фасада | 4 | 2 | 4 382,48 | м2 | 960 | **4 207 180,80** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Химиков ул, д. 8а | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 720 | **1 834 077,60** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Химиков ул, д. 8а | ремонт крыши | 4 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Химиков ул, д. 8а | ремонт фасада | 4 | 2 | 4 382,48 | м2 | 960 | **4 207 180,80** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Химиков ул, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 3 | 2 547,33 | м.п. | 1080 | **2 751 116,40** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Химиков ул, д. 10 | ремонт фасада | 4 | 3 | 4 382,48 | м2 | 1440 | **6 310 771,20** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Химиков ул, д. 10а | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 720 | **1 834 077,60** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Химиков ул, д. 10а | ремонт фасада | 4 | 2 | 4 382,48 | м2 | 960 | **4 207 180,80** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Химиков ул, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 3 | 2 547,33 | м.п. | 1080 | **2 751 116,40** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Химиков ул, д. 12 | ремонт фасада | 4 | 3 | 4 382,48 | м2 | 1440 | **6 310 771,20** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Центральный проезд, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 | 4 | 2 547,33 | м.п. | 1080 | **2 751 116,40** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Центральный проезд, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 | 4 | 2 547,33 | м.п. | 1080 | **2 751 116,40** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Центральный проезд, д. 2 | ремонт крыши | 3 | 4 | 5 743,19 | м2 | 1060 | **6 087 781,40** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Школьная ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Щекинский район, Первомайский рп, Школьная ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Ясногорский район, Ясногорск г, Гайдара ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 3 | 2 547,33 | м.п. | 540 | **1 375 558,20** |
| Тульская обл, Ясногорский район, Ясногорск г, Гайдара ул, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 3 | 2 547,33 | м.п. | 1080 | **2 751 116,40** |
| Тульская обл, Ясногорский район, Ясногорск г, Гайдара ул, д. 9 | ремонт крыши | 4 | 3 | 5 743,19 | м2 | 795 | **4 565 836,05** |
| Тульская обл, Ясногорский район, Ясногорск г, Гайдара ул, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 5 | 4 | 4 126,23 | м.п. | 3000 | **12 378 690,00** |
| Тульская обл, Ясногорский район, Ясногорск г, Горького ул, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 4 | 4 486,30 | **м.п.** | **800** | **3 589 040,00** |
| Тульская обл, Ясногорский район, Ясногорск г, Горького ул, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 4 | 4 | 4 070,62 | **м.п.** | 400 | **1 628 248,00** |
| Тульская обл, Ясногорский район, Ясногорск г, Горького ул, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 4 | 2 547,33 | м.п. | 1440 | **3 668 155,20** |
| Тульская обл, Ясногорский район, Ясногорск г, Горького ул, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 | 4 | 4 486,30 | **м.п.** | **800** | **3 589 040,00** |
| Тульская обл, Ясногорский район, Ясногорск г, Горького ул, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 4 | 4 | 4 070,62 | **м.п.** | 400 | **1 628 248,00** |
| Тульская обл, Ясногорский район, Ясногорск г, Д.Щербина ул, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 5 | 4 | 2 547,33 | м.п. | 1800 | **4 585 194,00** |
| Тульская обл, Ясногорский район, Ясногорск г, Д.Щербина ул, д. 6 | ремонт фасада | 5 | 4 | 4 382,48 | м2 | 2400 | **10 517 952,00** |
| Тульская обл, Ясногорский район, Ясногорск г, Д.Щербина ул, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 5 | 3 | 2 547,33 | м.п. | 1350 | **3 438 895,50** |
| Тульская обл, Ясногорский район, Ясногорск г, Д.Щербина ул, д. 8 | ремонт фасада | 5 | 3 | 4 382,48 | м2 | 1800 | **7 888 464,00** |
| Тульская обл, Ясногорский район, Ясногорск г, Железнодорожная ул, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 720 | **1 834 077,60** |
| Тульская обл, Ясногорский район, Ясногорск г, Железнодорожная ул, д. 13 | ремонт фасада | 4 | 2 | 4 382,48 | м2 | 960 | **4 207 180,80** |
| Тульская обл, Ясногорский район, Ясногорск г, Заводская ул, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 1 | 4 126,23 | м.п. | 300 | **1 237 869,00** |
| Тульская обл, Ясногорский район, Ясногорск г, Заводская ул, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Ясногорский район, Ясногорск г, Заводская ул, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 1 | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Ясногорский район, Ясногорск г, Карбышева ул, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Ясногорский район, Ясногорск г, Карбышева ул, д. 7 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Ясногорский район, Ясногорск г, Комсомольская ул, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 5 | 4 | 2 547,33 | м.п. | 1800 | **4 585 194,00** |
| Тульская обл, Ясногорский район, Ясногорск г, Комсомольская ул, д. 6 | ремонт фасада | 5 | 4 | 4 382,48 | м2 | 2400 | **10 517 952,00** |
| Тульская обл, Ясногорский район, Ясногорск г, Ленина ул, д. 1 | ремонт фасада | 4 | 3 | 4 382,48 | м2 | 1440 | **6 310 771,20** |
| Тульская обл, Ясногорский район, Ясногорск г, Ленина ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 3 | 2 547,33 | м.п. | 1080 | **2 751 116,40** |
| Тульская обл, Ясногорский район, Ясногорск г, Ленина ул, д. 4 | ремонт крыши | 4 | 3 | 5 743,19 | м2 | 795 | **4 565 836,05** |
| Тульская обл, Ясногорский район, Ясногорск г, Ленина ул, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 3 | 2 547,33 | м.п. | 1080 | **2 751 116,40** |
| Тульская обл, Ясногорский район, Ясногорск г, Ленина ул, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 3 | 2 547,33 | м.п. | 1080 | **2 751 116,40** |
| Тульская обл, Ясногорский район, Ясногорск г, Машиностроителей ул, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 5 | 4 | 2 547,33 | м.п. | 1800 | **4 585 194,00** |
| Тульская обл, Ясногорский район, Ясногорск г, Машиностроителей ул, д. 4 | ремонт крыши | 5 | 4 | 5 743,19 | м2 | 1060 | **6 087 781,40** |
| Тульская обл, Ясногорский район, Ясногорск г, Машиностроителей ул, д. 4 | ремонт фасада | 5 | 4 | 4 382,48 | м2 | 2400 | **10 517 952,00** |
| Тульская обл, Ясногорский район, Ясногорск г, Машиностроителей ул, д. 5 | ремонт крыши | 5 | 4 | 5 743,19 | м2 | 1060 | **6 087 781,40** |
| Тульская обл, Ясногорский район, Ясногорск г, Машиностроителей ул, д. 5 | ремонт фасада | 5 | 4 | 4 382,48 | м2 | 2400 | **10 517 952,00** |
| Тульская обл, Ясногорский район, Ясногорск г, Машиностроителей ул, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 6 | 4 486,30 | **м.п.** | **1500** | **6 729 450,00** |
| Тульская обл, Ясногорский район, Ясногорск г, Машиностроителей ул, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 5 | 6 | 4 070,62 | **м.п.** | 750 | **3 052 965,00** |
| Тульская обл, Ясногорский район, Ясногорск г, Машиностроителей ул, д. 15 | ремонт крыши | 5 | 6 | 5 743,19 | м2 | 1590 | **9 131 672,10** |
| Тульская обл, Ясногорский район, Ясногорск г, П.Смидовича ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 5 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 1500 | **6 189 345,00** |
| Тульская обл, Ясногорский район, Ясногорск г, Панфилова ул, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 5 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 900 | **2 292 597,00** |
| Тульская обл, Ясногорский район, Ясногорск г, Панфилова ул, д. 5 | ремонт фасада | 5 | 2 | 4 382,48 | м2 | 1200 | **5 258 976,00** |
| Тульская обл, Ясногорский район, Богословское с, Дубровских ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Ясногорский район, Богословское с, Дубровских ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Ясногорский район, Богословское с, Дубровских ул, д. 1 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Ясногорский район, Богословское с, Дубровских ул, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Ясногорский район, Богословское с, Дубровских ул, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Ясногорский район, Богословское с, Дубровских ул, д. 6 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Ясногорский район, Богословское с, Дубровских ул, д. 6 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Ясногорский район, Богословское с, Студенческая ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 | 1 | 4 486,30 | **м.п.** | **150** | **672 945,00** |
| Тульская обл, Ясногорский район, Богословское с, Студенческая ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 3 | 1 | 4 070,62 | **м.п.** | 75 | **305 296,50** |
| Тульская обл, Ясногорский район, Богословское с, Студенческая ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 1 | 4 126,23 | м.п. | 450 | **1 856 803,50** |
| Тульская обл, Ясногорский район, Богословское с, Студенческая ул, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 | 1 | 2 547,33 | м.п. | 270 | **687 779,10** |
| Тульская обл, Ясногорский район, Богословское с, Студенческая ул, д. 4 | ремонт фасада | 3 | 1 | 4 382,48 | м2 | 360 | **1 577 692,80** |
| Тульская обл, Ясногорский район, Гигант п, Лесная ул, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Ясногорский район, Денисово с, Советская ул, д. 68 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Ясногорский район, Денисово с, Школьный пер, д. 72 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Ясногорский район, Денисово с, Школьный пер, д. 72 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Ясногорский район, Денисово с, Школьный пер, д. 72а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 1 | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Ясногорский район, Денисово с, Школьный пер, д. 72а | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 1 | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Ясногорский район, Денисово с, Школьный пер, д. 72а | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 1 | 2 547,33 | м.п. | 180 | **458 519,40** |
| Тульская обл, Ясногорский район, Денисово с, Школьный пер, д. 72а | ремонт фасада | 2 | 1 | 4 382,48 | м2 | 240 | **1 051 795,20** |
| Тульская обл, Ясногорский район, Зыбино д, д. 8 | ремонт крыши | 2 | 1 | 5 743,19 | м2 | 265 | **1 521 945,35** |
| Тульская обл, Ясногорский район, Ревякино п, Привокзальная ул, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 3 | 4 486,30 | **м.п.** | **300** | **1 345 890,00** |
| Тульская обл, Ясногорский район, Ревякино п, Привокзальная ул, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 3 | 4 070,62 | **м.п.** | 150 | **610 593,00** |
| Тульская обл, Ясногорский район, Ревякино п, Привокзальная ул, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Ясногорский район, Ревякино п, Советская ул, д. 14 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Ясногорский район, Ревякино п, Советская ул, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4 | 3 | 4 126,23 | м.п. | 1800 | **7 427 214,00** |
| Тульская обл, Ясногорский район, Ревякино п, Советская ул, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 3 | 2 547,33 | м.п. | 1080 | **2 751 116,40** |
| Тульская обл, Ясногорский район, Ревякино п, Советская ул, д. 16 | ремонт фасада | 4 | 3 | 4 382,48 | м2 | 1440 | **6 310 771,20** |
| Тульская обл, Ясногорский район, Ревякино п, Советская ул, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 | 4 | 2 547,33 | м.п. | 1440 | **3 668 155,20** |
| Тульская обл, Ясногорский район, Ревякино п, Советская ул, д. 20 | ремонт крыши | 4 | 4 | 5 743,19 | м2 | 1060 | **6 087 781,40** |
| Тульская обл, Ясногорский район, Ревякино п, Советская ул, д. 20 | ремонт фасада | 4 | 4 | 4 382,48 | м2 | 1920 | **8 414 361,60** |
| Тульская обл, Ясногорский район, Федяшево д, Мира ул, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 2 | 2 547,33 | м.п. | 360 | **917 038,80** |
| Тульская обл, Ясногорский район, Федяшево д, Мира ул, д. 29 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Ясногорский район, Горки с, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Ясногорский район, Горки с, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Ясногорский район, Горки с, д. 6 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, Ясногорский район, Горки с, д. 6 | ремонт фасада | 2 | 2 | 4 382,48 | м2 | 480 | **2 103 590,40** |
| Тульская обл, Ясногорский район, Копенкино д, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 2 | 4 486,30 | **м.п.** | **200** | **897 260,00** |
| Тульская обл, Ясногорский район, Копенкино д, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 2 | 4 070,62 | **м.п.** | 100 | **407 062,00** |
| Тульская обл, Ясногорский район, Копенкино д, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 2 | 4 126,23 | м.п. | 600 | **2 475 738,00** |
| Тульская обл, Ясногорский район, Машково с, Тракторная ул, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 1 | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Ясногорский район, Машково с, Тракторная ул, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 1 | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Ясногорский район, Санталовский п, Молодежная ул, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 1 | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Ясногорский район, Санталовский п, Молодежная ул, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 1 | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Ясногорский район, Санталовский п, Молодежная ул, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 | 1 | 4 486,30 | **м.п.** | **100** | **448 630,00** |
| Тульская обл, Ясногорский район, Санталовский п, Молодежная ул, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2 | 1 | 4 070,62 | **м.п.** | 50 | **203 531,00** |
| Тульская обл, Богородицкий район, г. Богородицк, ул. Совхоз-техникум, д. 7 | ремонт крыши | 2 | 2 | 5 743,19 | м2 | 530 | **3 043 890,70** |
| Тульская обл, г. Тула, ул. Макаренко, д. 17-А | ремонт крыши | 5 | 6 | 7 652,31 | **м2** | 1590 | **12 167 172,90** |
| Тульская область, Узловский район, п. Брусянский , (квартал 4), ул.Горняцкая, д, 4 | ремонт крыши | 4 | 2 | 7 652,31 | **м2** | 530 | **4 055 724,30** |

Финансирование капитального ремонта осуществляется в порядке, определенном статьей 190 Жилищного кодекса Российской Федерации. Источник финансирования - средства фонда капитального ремонта, сформированные на счете регионального оператора.

Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту, определяется, как предельная стоимость, утвержденная постановлением Правительства Тульской области от 28.09.2017 № 447, и будет уточнена по результатам отбора подрядных организаций и по результатам выполнения работ, но не выше размера предельной стоимости работ и (или) услуг по капитальному ремонту.